Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2013 г. N 881

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2012 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2012 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В.В.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Н.Н.БОЛТЕНКО

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 29.05.2013 N 881

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2012 ГОДУ

| N п. | N наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей, тыс. рублей | Источник финансирования <*> | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 1 | 01-0006 | Заменить лестничные спуски возле домов по Гусинобродскому шоссе, 11, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 400,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 196,2 тыс. рублей (бюджет города). В 2012 году недостатки выполненных работ устранены за счет средств подрядчика |
|  |  |  |  | 300,0 |  | 2012 |  |  |
| 2 | 3 | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ N 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы. Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ N 82 | Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведен ремонт школьных помещений на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 3 | 5 | Осуществить ремонт здания МБОУ "Вечерняя (сменная) школа N 26", в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы | Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и устройство ограждения, выполнение ремонтных работ | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 - 2013 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт фасада и устройство ограждения на сумму 491,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 4 | (8) | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | 18928,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Заасфальтирована дорога по ул. Москворецкой на сумму 3100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 5980,0 |  | 2012 |  |  |
| Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |
| 5 | 02-0008 | Произвести обрезку тополей в сквере МУК "Детский дом культуры им. М.И. Калинина" | Обрезка деревьев | 430,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 430,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 6 | 02-0014 | Установить спортивную площадку с ограждением по ул. Авиастроителей, 9 (общежитие) | Установка спортивной площадки | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 206,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 7 | 03-0028 | Осуществить ремонт кровли терапевтического отделения по адресу: ул. Адриена Лежена, 5/1 | Ремонт кровли | 3000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 470,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 8 | 04-0004 | Установить веранды на территории МБДОУ "Детский сад N 32" (ул. Кошурникова, 29/2) | Установка трех веранд | 240,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 349,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 9 | 04-0007 | Установить беседки на территории МБОУ "Прогимназия N 2" | Установка двух беседок | 160,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлены три веранды на сумму 382,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 10 | 04-0008 | Отремонтировать кровлю МБОУ "Прогимназия N 2" | Ремонт кровли | 1000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 928,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 11 | 04-0011 | Установить две веранды на территории МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 395" (ул. Гоголя, 187) | Установка двух веранд | 160,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 375,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 12 | 04-0013 | Отремонтировать лестницу для пешеходов у дома по ул. Адриена Лежена, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 13 | 04-0016 | Благоустроить дворы домов по ул. Промышленной, 9а, 9б, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2445,8 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1604,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 14 | 04-0017 | Заасфальтировать внутриквартальный проезд и тротуарную дорожку между домами по ул. Селезнева, 24, и ул. Селезнева, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1486,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1486,0 тыс. рублей (бюджет города). По результатам проведенного в 2012 году обследования ул. Селезнева, 24, установлено, что асфальтовое покрытие находится в удовлетворительном состоянии |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2012 |  |  |
| 15 | 04-0018 | Заасфальтировать внутриквартальный проезд вдоль дома по ул. Промышленной, 22, и восстановить ливневую канализацию | Ремонт внутриквартального проезда с водоотводом | 770,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Заасфальтирован внутриквартальный проезд вдоль дома по ул. Промышленной, 22, на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города). Ливневая канализация по информации МКУ "Гормост" находится в исправном состоянии |
| 16 | 04-0022 | Осуществить демонтаж водохранилища во дворе домов по пр. Дзержинского, 3б, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 490,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 17 | 04-0024 | Отремонтировать внутриквартальные проезды с устройством парковочных карманов по пр. Дзержинского, 3б, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1855,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2385,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 18 | 04-0032 | Выполнить капитальный ремонт теплотрассы от бывшей проходной завода "Точмаш" до жилого дома по ул. Королева, 30 | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 19 | 04-0040 | Решить вопрос замены ввода в здание трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения по ул. Промышленной, 2 | Выполнение работ по замене трубопроводов | 30,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с тем, что состояние теплотрассы в настоящее время удовлетворительное, выполнение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
| Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Похил Юрий Николаевич |
| 20 | 05-0002 | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октябрьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шамшурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц. Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) | 57310,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012, 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведен ремонт дороги по ул. Урицкого на сумму 2900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2900,0 |  | 2012 |  |  |
| 21 | 05-0007 | Организовать спортивную хоккейную площадку по ул. Фабричной, 6 | Реконструкция под многофункциональную площадку имеющейся коробки клуба "Чайка" по ул. Фабричной, 2 | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 983,7 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 22 | 05-0009 | Установить прогулочные веранды на территории МБДОУ "Детский сад N 164" | Установить прогулочные веранды | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 23 | 05-0011 | Выполнить строительство пристройки к МБОУ СОШ N 3 | Подготовка проекта | 25500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Подготовка проекта и строительные работы будут запланированы на 2013, 2015 годы |
|  |  |  |  | 2500,0 |  | 2012 |  |  |
| 24 | 05-0015 | Приобрести оргтехнику, мебель для МБОУ СОШ N 3 | Приобретение оргтехники и мебели | 70,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена оргтехника и мебель на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 25 | 05-0019 | Выполнить текущий ремонт помещения Городской местной организации Всероссийского общества слепых и произвести замену решеток на окнах на распашные | Текущий ремонт помещения и установка на окнах распашных решеток | 450,0 | Бюджет города | 2012 | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 395,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| 26 | 06-0007 | Решить проблему пешеходного перехода через ул. Владимировскую на остановке общественного транспорта "Маслозавод" | Установка дорожных знаков "Пешеходный переход" и нанесение линии дорожной разметки "Зебра" | 2000,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 27 | 06-0008 | Построить тротуарный спуск с ул. Владимировской от остановки общественного транспорта "25 магазин" к дому по ул. Прибрежной, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 468,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 28 | 06-0009 | Отремонтировать разбитый участок дороги от дома N 4 к дому N 3 по ул. Прибрежной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2000,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3330,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 29 | 06-0015 | Решить проблему парковки на ул. Саратовской для машин, приезжающих в НУЗ "Дорожная клиническая больница" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. Проводится работа по подготовке проектно-сметной документации по организации парковки. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 30 | 06-0018 | Ликвидировать заросли кленов от Владимировского спуска до ул. Саратовской | Снос деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 31 | 06-0024 | Провести капитальный ремонт крыши общежития по ул. Сухарной, 70 | Капитальный ремонт кровли | 177,1 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 151,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 32 | 06-0028 | Вырубить аварийные тополя во дворах домов: по ул. Владимировской, 1, 4, 12, 14, 16 | Снос аварийных деревьев | 60,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 33 | 12д | Строительство бани в микрорайоне Владимировском | Проработать вопрос выкупа или передачи в аренду строящегося объекта | - | - | 2014 <*> | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Баня построена за счет средств инвесторов, функционирует с 28.01.2013 |
| 34 | 13д | Осуществить ремонт дорог и благоустройство улиц частного сектора: ул. Сургутской, ул. Владивостокской, проезд от Владимировского спуска до ул. Саратовской и других | Проведение отсыпки, грейдирование, устройство тротуаров, частичное асфальтирование дорог | 4070,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3290,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ул. Владивостокской на сумму 220,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 170,0 |  | 2012 |  |  |
| 35 | 151 | Устройство бетонной лестницы по ул. Владимировской, 3а, - Прибрежной, 4 | Устройство бетонной лестницы | 400,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 460,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 36 | 07-0001 | Выполнить благоустройство аллеи от микрорынка "Бриз" по ул. Дуси Ковальчук, 266а, до Заельцовского рынка по ул. Дуси Ковальчук, 274/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 37 | 07-0002 | Выполнить благоустройство детской площадки и парковки для автомобилей жителей дома по ул. Дуси Ковальчук, 272, с ограждением пешеходной дорожки | Благоустройство внутриквартальных территорий и обустройство детской площадки | 3580,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по устройству парковки и пешеходной зоны на сумму 1766,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 38 | 07-0003 | Выполнить благоустройство двора дома по ул. Дуси Ковальчук, 272/4, с устройством парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2716,0 тыс. рублей тыс. рублей (бюджет города) |
| 39 | 07-0009 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по Красному проспекту, 94/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1639,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 550,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 40 | 07-0010 | Включить в программу внутриквартального благоустройства ремонт придомовой территории с устройством парковочных мест дома по Красному проспекту, 96 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 522,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 41 | 07-0012 | Выполнить устройство и оборудование детской площадки на придомовой территории по Красному проспекту, 102/3 | Устройство и оборудование детской площадки | 350,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 42 | 07-0022 | Провести работы по озеленению газонов, прилегающих к проезжей части ул. Кропоткина со стороны остановочного павильона напротив дома по ул. Кропоткина, 269 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 180,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы МКУ "Горзеленхоз" на сумму 111,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 43 | 07-0032 | Перенести детскую площадку по ул. Рельсовой, 2, от теплотрассы и контейнерной площадки | Перенос детской площадки | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с отказом собственников от переноса детской площадки выполнение работ не представляется возможным |
| 44 | 07-0038 | Выполнить работы по замене ограждения, благоустройство территории, ремонт дороги, замену и оформление сцены и окон в актовом зале МБОУ СОШ N 74 (ул. Кропоткина, 119) | Благоустройство территории, замена оконных блоков и оформление сцены | 8900,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе по оформлению сцены в актовом зале, благоустройству территории школы, текущему ремонту проезда от ул. Кропоткина до гаража по ул. Кропоткина, 117. Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
|  |  |  |  | 1900,0 |  | 2012 |  |  |
| 45 | 07-0045 | Выполнить замену оконных блоков в здании МБОУ СОШ N 159 на пластиковые стеклопакеты | Замена оконных блоков | 2996,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2996,5 |  | 2012 |  |  |
| 46 | 07-0048 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и обустройство пешеходных зон по ул. Дуси Ковальчук, 272 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2380,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1693,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 47 | 07-0049 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и обустройство пешеходных зон по Красному проспекту, 94/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1120,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 213,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 48 | 07-0051 | Выполнить строительство пешеходной дорожки и ограждений вдоль дома (со стороны подъездов) по Красному проспекту, 94 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 160,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 49 | 4 | Подростковый клуб "Комета" МБОУ дополнительного образования детей, подростков и молодежи "Содружество": ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | Расширение площадей подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала по ул. Кропоткина, 119 | 103168,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 28360,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке перекрытия, покрытию крыши, остеклению. Завершение работ будет запланировано на 2013 год (внутренняя отделка помещений, устройство теплоснабжения, оснащение мебелью и оборудованием) |
|  |  |  |  | 98503,0 |  | 2012 |  |  |
| 50 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники N 1 | Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванской, 17, и Дуси Ковальчук, 406 | 23000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 36205,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году выполнено оснащение дневного стационара и лаборатории отделения поликлиники по ул. Д. Ковальчук, 406, медицинской техникой на сумму 6885,0 тыс. рублей (бюджет города); произведен ремонт помещений и приобретено оборудование на сумму 15400,0 тыс. рублей (бюджет города) в отделение поликлиники по ул. Аэропорт, 57 (отделение по ул. Ереванской, 17, переведено в помещение по ул. Аэропорт, 57) |
|  |  |  |  | 19500,0 |  | 2012 |  |  |
| Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович |
| 51 | 08-0003 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Тимирязева, 75 | Установка детской площадки | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 149,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 52 | 08-0011 | Произвести внутриквартальное благоустройство территории по ул. Переездной, 64/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3350,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1243,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 53 | 08-0013 | Выполнить асфальтовое покрытие и отмостки домов по ул. Жуковского, 117, 117/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2380,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2027,8 тыс. рублей (бюджет города). Ремонт отмостки выполнен в 2012 году за счет средств собственников |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2012 |  |  |
| 54 | 08-0015 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Жуковского, 106, 106/2, 106/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5880,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3180,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 800,0 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  | 5080,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 55 | 08-0016 | Выполнить ремонт дороги возле дома по ул. Переездной, 66 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 56 | 08-0017 | Выполнить ремонт дороги, восстановить тротуар у дома по ул. Тимирязева, 58 | Ремонт дороги, восстановление тротуара | 1900,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 57 | 08-0019 | Выполнить озеленение территории и устройство детской площадки у дома по Красному проспекту, 81/2 | Устройство детской площадки | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 330,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 58 | 08-0024 | Выполнить формирование и установку детских площадок по ул. Балакирева, 1 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 59 | (60*) | Ремонт фасада школы N 55 (в настоящее время МБОУ "Гимназия N 9") | Выполнение работ по проектированию и реконструкции здания, в т.ч. ремонт фасадов | 127000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по проектированию на сумму 7000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 120000,0 |  | 2013 <*> |  |  |
| Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 60 | 09-0001 | Оборудовать козырек над крыльцом учебного корпуса N 1 по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 85 | Оборудование козырька над крыльцом учебного корпуса | 150,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен комплексный капитальный ремонт здания школы на сумму 150000,0 тыс. рублей (бюджет города). Козырек оборудован в ходе произведенного капитального ремонта. |
| 61 | 09-0003 | Выделить средства для проведения ремонта отделения поликлиники МБУЗ "Детская поликлиника N 1" по ул. Аэропорт, 57 | Выделение средств для проведения ремонта отделения поликлиники при финансовом участии Новосибирской области | 15000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы и приобретено оборудование на сумму 15400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 62 | 09-0008 | Заменить пол в столовой и коридорах МБОУ СОШ N 24 | Замена пола | 500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 890,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 63 | 09-0009 | Провести ремонт системы отопления МБОУ СОШ N 24 | Ремонт системы отопления | 200,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 64 | 09-0010 | Провести ремонт туалетов и коридоров МБОУ СОШ N 24 | Ремонт туалетов и коридоров | 250,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович |
| 65 | 10-0001 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Аэропорт, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2200,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1598,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 66 | 10-0006 | Выполнить ремонт пола и отопления в МБОУ СОШ N 51 | Ремонт пола и системы отопления школы | 8100,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 67 | 10-0013 | Оборудовать детскую площадку во дворе дома по ул. Каунасской, 5/2 | Установка отдельных элементов или комплекса | 350,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 68 | 10-0016 | Выполнить ремонт хоккейной коробки во дворе дома по Красному проспекту, 161/1 | Ремонт хоккейной коробки | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1090,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 69 | 10-0020 | Выполнить ремонт осветительной системы хоккейной коробки по Красному проспекту, 161/1 | Ремонт осветительной системы хоккейной коробки | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 24,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 70 | 10-0021 | Отремонтировать сантехнический узел технических помещений хоккейной коробки, расположенной по Красному проспекту, 161/1 | Ремонт сантехнического узла технических помещений хоккейной коробки | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Отремонтировано сантехническое оборудование, восстановлена электропроводка и вентиляция на сумму 520,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 71 | 10-0023 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Аэропорт, 34 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 765,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 236,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 72 | 10-0024 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Аэропорт, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 765,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 165,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 73 | 10-0025 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Аэропорт, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 714,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 74 | 10-0026 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу по ул. Аэропорт, 56 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2600,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1919,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 75 | 10-0032 | Произвести ремонт внутриквартальной дороги по ул. Весенней, 16, и ул. Весенней, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3702,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4765,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 76 | 10-0034 | Сделать ремонт в общежитии по адресу: Территория Горбольницы, 3 | Ремонт общежития | 2795,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 1933,9 тыс. рублей (бюджет города) (противопожарная автоматика и ремонт душевых комнат). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 77 | 10-0035 | Приобрести в МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" две лапароскопические стойки | Приобретение двух лапароскопических стоек при финансовом участии Новосибирской области | 5500,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Приобретена одна стойка на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 78 | 10-0036 | Приобрести в МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" один электрокоагулятор "Лигашу" | Приобретение оборудования при финансовом участии Новосибирской области | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен электрокоагулятор на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 79 | 10-0038 | Приобрести в МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" один аргоноплазменный коагулятор | Приобретение оборудования | 1000,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен аргоноплазменный коагулятор стоимостью 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 80 | 10-0039 | Приобрести в МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" один переносной УЗИ-аппарат с интраоперационными датчиками и возможностью выполнения пункции | Приобретение оборудования при финансовом участии Новосибирской области | 3000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведена поставка двух УЗИ-аппаратов: стационарного и портативного на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 81 | 10-0040 | Произвести ремонт общежития по ул. Дуси Ковальчук, 181 (в первую очередь фасада и кровли) | Ремонт общежития | 13545,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 12873,3 тыс. рублей (бюджет города): ремонт фасада, реконструкция ИТП с установкой узла учета тепловой энергии и станции смешения частотно-регулируемого электропривода. Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 82 | 10-0043 | Восстановить уличное освещение на ул. Грузинской |  | 1900,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на общую сумму 1900,0 тыс. рублей, в том числе в 2012 году произведены работы по восстановлению уличного освещения на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  | 2. Строительные работы | 1500,0 |  | 2012 |  |  |
| 83 | 10-0045 | Провести освещение на жилмассиве "Лебедевский" | Устройство системы внутриквартального освещения жилых домов | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по устройству освещения будут запланированы на 2013 год |
| 84 | 10-0050 | Установить лифты в 1-м корпусе (родильный дом) и 5-м корпусе (онкологическое отделение) МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" | Монтаж лифтов в 1-м и в 5-м корпусах | 3400,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3900,0 тыс. рублей, в том числе в 2012 году установлены лифты в онкологическом отделении на сумму 2200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1700,0 |  | 2012 |  |  |
| 85 | 10-0051 | Восстановить гидроизоляцию фундамента здания и восстановить вентиляцию в спортивном зале МБОУ СОШ N 58 | Восстановление гидроизоляции фундамента здания и вентиляции в спортзале школы | 80,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 86 | 10-0052 | Установить светофор на остановке "Ул. Павлова" | Установка светофорного объекта | 1200,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 785,7 тыс. рублей (бюджет города): установлен светофор на перекрестке ул. Кедровой - ООТ "Павлова" |
| 87 | 265 | Выполнить благоустройство ул. Каунасской, 6 | Выполнить благоустройство улицы | 2000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 88 | 11-0002 | Выполнить ремонт трубопровода для обогрева пола в группах на 1 этаже МБДОУ "Детский сад N 473" | Ремонт трубопровода | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 89 | 11-0004 | Выполнить строительство пяти и реконструировать семь теневых навесов МБДОУ "Детский сад N 491" | Строительство 5 и реконструкция 7 теневых навесов | 1350,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1366,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году выполнено устройство 7 теневых навесов на сумму 1067,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  | 550,0 |  | 2013 <*> |  |  |
| 90 | 11-0005 | Произвести замену радиаторов отопления в МБДОУ "Детский сад N 491" | Замена радиаторов отопления в количестве 24 шт. | 350,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 91 | 11-0012 | Произвести частичный ремонт системы отопления МБОУ СОШ N 26 | Частичный ремонт системы отопления | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 92 | 11-0015 | Оснастить МБУЗ "Детская поликлиника N 3" лабораторным, офтальмологическим, физиооборудованием | Приобретение медицинского оборудования | 4287,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено оборудование на общую сумму 4287,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 2037,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2037,0 |  | 2012 |  |  |
| 93 | 11-0016 | Завершить ремонт помещений МБУЗ "Детская городская поликлиника N 3" (ул. Учительская, 21) | Ремонт помещений | 4000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 10000 тыс. рублей (федеральный бюджет и бюджет города) по капитальному ремонту поликлиники |
| 94 | 11-0017 | Произвести капитальный ремонт центрального водовода по ул. Планетной | Капитальный ремонт центрального водовода | 6440,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по перекладке водовода по ул. Планетной протяженностью 920 м на сумму 11000,0 тыс. рублей за счет сил и средств МУП "Горводоканал" |
| 95 | 11-0018 | Произвести ремонт дороги вдоль дома по ул. Олеко Дундича, 3, от пересечения с ул. 25 лет Октября до дома по ул. Олеко Дундича, 1, с устройством тротуара | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3640,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3640,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году выполнен капитальный ремонт дороги по ул. О. Дундича на сумму 1990,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1990,0 |  | 2012 |  |  |
| 96 | 11-0020 | Произвести ремонт проезда между рынком и домом по ул. Олеко Дундича, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 315,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично, выполнен ремонт проезда в границах Калининского района на сумму 12,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 97 | 11-0023 | Произвести замену окон на пластиковые в МБОУ N 26 | Частичная замена оконных блоков | 1740,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 237,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 240,0 |  | 2012 |  |  |
| 98 | 11-0040 | Ремонт придомовой территории и придомового проезда дома N 24/1 по ул. Учительской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 920,0 тыс. рублей, из них: за счет привлеченных средств выполнен ремонт проезда (850 кв. м) от ул. Учительской к дому по ул. Учительской, 24/1, на сумму 600,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета города выполнен ремонт придомовой территории дома N 24/1 по ул. Учительской (400 кв. м) на сумму 320,0 тыс. рублей |
| Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич |
| 99 | 12-0001 | Увеличить количество мест в детских дошкольных учреждениях для жителей округа N 12 Калининского района | Строительство детского дошкольного учреждения по ул. Богдана Хмельницкого, 51 | 174502,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Завершено строительство детского сада на 240 мест, ввод в эксплуатацию осуществлен 01.01.2013, сметная стоимость работ составила 188700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 100 | 12-0003 | Провести ремонт системы отопления МБДОУ "Детский сад N 19" | Ремонт системы отопления | 550,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 510,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году выполнен ремонт на сумму 360,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 400,0 |  | 2012 |  |  |
| 101 | 12-0013 | Провести частичный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад N 343" | Выборочный ремонт кровли | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли и электрики на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 102 | 12-0021 | Провести ремонт индивидуального теплового узла МБОУ СОШ N 143 | Ремонт индивидуального теплового узла | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 465,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 103 | 12-0023 | Произвести ремонт туалетных комнат на 3 этаже МБОУ СОШ N 158 | Ремонт туалетных комнат 3 этажа | 600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 706,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 336,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 230,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 104 | 12-0026 | Приобрести маммографический аппарат в МБУЗ "Городская клиническая больница N 25" | Приобретение маммографического аппарата | 5000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен цифровой маммограф на сумму 4035,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 105 | 12-0029 | Приобрести УЗИ-аппарат для эхокардиографического исследования с датчиком для МБУЗ "Городская клиническая больница N 25" | Приобретение УЗИ-аппарата | 6000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен портативный УЗИ-аппарат на сумму 1910,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 106 | 12-0030 | Выполнить текущий ремонт детского отделения МБУЗ "Городская клиническая больница N 25" | Текущий ремонт детского отделения | 62000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен капитальный ремонт детского корпуса больницы на сумму 106226,3 тыс. рублей (в т.ч. бюджет города - 70771,3 тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 62000,0 |  | 2012 |  |  |
| 107 | 12-0032 | Выполнить ремонт асептического блока в помещении аптеки МБУЗ "Городская клиническая больница N 25" | Ремонт асептического блока помещения аптеки | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт асептического блока на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 108 | 12-0036 | Убрать растяжки трамвайных и троллейбусных линий с домов N 22, 26 по ул. Богдана Хмельницкого и перенести их на независимые опоры | Реконструкция контактной сети общественного электротранспорта по ул. Богдана Хмельницкого | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично: оформлены и согласованы необходимые документы. Выполнение работ по демонтажу растяжек трамвайных и троллейбусных линий с домов и установке будет запланировано на 2013 год |
| 109 | 12-0038 | Произвести ремонт межквартальной объездной дороги от домов N 1 - 39 по ул. Танковой | Текущий ремонт дороги | 200,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично на сумму 63,0 тыс. рублей (бюджет города): текущий (ямочный) ремонт 90 кв. м дороги по ул. Танковой. Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 110 | 12-0040 | Перенести стяжку для троллейбусных сетей со стены дома по ул. Учительской, 37, на независимые опоры | Реконструкция контактной сети общественного электротранспорта по ул. Учительской, 37 | 450,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлено 4 опоры контактной сети и произведен перенос растяжек со стены здания на установленные опоры на сумму 450,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 111 | 12-0042 | Произвести комплексное благоустройство сквера между домами N 24, 26 по ул. Народной | Благоустройство сквера между домами N 24, 26 по ул. Народной | 5500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. В 2012 году проведены работы по благоустройству сквера на сумму 1316,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 112 | 12-0048 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1,13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 52934,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Богдана Хмельницкого, 14/2, 20, 20/1, на сумму 3404,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2779,4 |  | 2012 |  |  |
| 113 | 12-0049 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25230,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Народной, 19, 21, 23, 24, 27, 27/1, 32/1, на сумму 7642,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 8519,2 |  | 2012 |  |  |
| 114 | 12-0051 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Театральная, 36, 37, ул. Учительская, 48, 50, 52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 11387,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Новая Заря, 47, 49, 51, на сумму 2789,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 3136,4 |  | 2012 |  |  |
| 115 | 12-0054 | Произвести ремонт фасада здания и водосливной системы МБОУ СОШ N 126 | Выборочный ремонт фасада (замена водостоков) | 250,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 200,0 |  | 2012 |  |  |
| 116 | 12-0055 | Установить водостоки по периметру здания МБОУ СОШ N 143 | Установка водостоков | 150,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 75,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 75,0 |  | 2012 |  |  |
| Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович |
| 117 | 13-0001 | Выполнить частичный ремонт фасада и ремонт запасного выхода здания МБОУ СОШ N 103 |  | 4100,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2015 | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  | 1. Ремонт запасного выхода здания школы | 500,0 |  | 2012 |  |  |
| 118 | 13-0003 | Выполнить ремонт пола в коридорах МБОУ СОШ N 173 | Ремонт пола в коридорах (608 кв. м) | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично: выполнен ремонт 417 кв. м пола на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 119 | 13-0004 | Выполнить ремонт пола актового зала МБОУ СОШ N 105 | Ремонт пола актового зала | 500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт пола на сумму 429,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 120 | 13-0005 | Выполнить замену электропроводки в коридоре 2-го этажа МБДОУ "Детский сад N 33" | Замена электрической проводки в коридоре 2-го этажа | 650,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 635,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по замене электропроводки на сумму 435,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 450,0 |  | 2012 |  |  |
| 121 | 13-0006 | Провести ремонт кровли МБДОУ "Детский сад N 388" | Ремонт кровли | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1195,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 122 | 13-0022 | Выполнить капитальный ремонт кровли и актового зала в МБУ ДОД "Молодежный подростковый центр "Досуг" по ул. Фадеева, 24/1 | Капитальный ремонт кровли и актового зала | 3000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведен капитальный ремонт кровли, выполнен проект ремонта актового зала на сумму 390,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 123 | 13-0024 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Столетова, 17/1, ул. Макаренко, 19/1, 12, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7514,8, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Макаренко, 19/1, ул. Столетова, 17/1, на сумму 4264,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2570,8 |  | 2012 |  |  |
| 124 | 13-0025 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Макаренко, 19, 19/2, 10, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8381,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5354,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ул. Макаренко, 19, на сумму 1620,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1789,6 |  | 2012 |  |  |
| 125 | 13-0027 | Выполнить ремонт внутриквартального проезда от дома по ул. Столетова, 25, до ул. Столетова и от школы N 173 до дома по ул. Столетова, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3301,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3250,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ремонту внутриквартального проезда от дома по ул. Столетова, 25, до ул. Столетова на сумму 730,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 781,0 |  | 2012 |  |  |
| 126 | 13-0028 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Рассветной, 10, 10/1, 12, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 13166,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Рассветной, 10, 10/1, 12, на сумму 2043,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2043,0 |  | 2012 |  |  |
| 127 | 13-0029 | Выполнить ремонт улицы Тайгинской | Ремонт улицы Тайгинской (25030 кв. м) | 30036,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Выполнен капитальный ремонт участка улицы Тайгинской (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Железнодорожной) на сумму 10945,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 128 | 13-0030 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новочеркасской, 2а, ул. Фадеева, 22, 85, 91, ул. Игарской, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 14932,6, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Фадеева, 85, 91; ул. Игарской, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, на сумму 4322,4 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ по ул. Новочеркасской, 2а, ул. Фадеева, 22, будет запланировано на 2013 год |
|  |  |  |  | 4322,0 |  | 2012 |  |  |
| 129 | 333 | Построить на Северном поселке: микрорынок; торговый центр - супермаркет; киоск "Союзпечать" на остановке общественного транспорта "Игарская" | Размещение и эксплуатация рынка арендатором земельного участка по ул. Целинной, 31 | - | - | 2011 - 2015 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане и согласовано ООО "Стерх плюс" место размещения рынка по ул. Целинной. Арендатор ведет оформление разрешительных документов на использование земельного участка под строительство капитального объекта |
| 130 | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2, до ул. Макаренко, 33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5, до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2, - вдоль ул. Столетова, 23, - на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. "Магазин" (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского - сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева - Университет, ул. Фадеева - МОУ СОШ N 103, ул. Фадеева - маг. "Маяк" |  | 22510,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ по строительству тротуара с дамбы до остановки общественного транспорта "Магазин" будет запланировано на 2013 год |
|  |  |  | 2. Строительство тротуара с дамбы до ост. "Магазин" | 400,0 |  | 2012 |  |  |
| 131 | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, Дунаевского, ул. Игарской | Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул. Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | Бюджет города | 2012 - 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Расселены дома N 8, N 10, N 12 по ул. Пятницкого, дом N 9 по ул. Дунаевского. Ранее был расселен дом N 12 по ул. Дунаевского, дом N 78/1 по ул. Богдана Хмельницкого. Между мэрией и ООО "Интехстрой" заключен договор о совместной деятельности по расселению дома N 80 по ул. Богдана Хмельницкого. Дом N 15 по ул. Столетова признан аварийным и подлежащим сносу, включен в ведомственную целевую программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города на 2011 - 2015 год |
| 132 | 348 | МБДОУ "Детский сад N 388" по ул. Объединения, 72/2, приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | Ремонт детских площадок и веранд | 310,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Установлено 5 теневых навесов на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 110,0 |  | 2013 <*> |  |  |
| Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 133 | 14-0001 | Выполнить строительство 2-х новых детских садов на территории микрорайона "Родники" | Строительство 2-х новых детских садов | 400000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Построен и введен в эксплуатацию детский сад по ул. Краузе, 17/1, на 260 мест стоимостью 131000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 134 | 14-0005 | Провести капитальный ремонт кровли МБОУ "Специализированная школа N 31" | Капитальный ремонт кровли | 3163,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2906,6 тыс. рублей (бюджет города), в т.ч. в 2012 году на сумму 543,2 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 800,0 |  | 2012 |  |  |
| 135 | 14-0016 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Кочубея | Капитальный ремонт ул. Кочубея (12320 кв. м) | 13000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 6268,5 тыс. рублей (бюджет города): капитальный ремонт дороги по улице Кочубея. Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 136 | 14-0020 | Выполнить работы по текущему ремонту дороги по ул. Родники | Текущий ремонт дороги | 280,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2888,0 тыс. рублей (бюджет города), в т.ч. ремонт тротуара по ул. Родники на 788,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 137 | 14-0022 | Выполнить работы по текущему ремонту дороги по ул. Земнухова | Текущий ремонт дороги | 420,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 80,2 тыс. рублей (бюджет города), текущий ремонт выполняется ежегодно МКУ "ДЭУ N 6" |
| 138 | 14-0024 | Установить "лежачего полицейского": по ул. Родники возле школы N 207 и по ул. Земнухова возле школы N 203 | Установка "лежачего полицейского" по ул. Родники | 16,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Обустроено две искусственных неровности у школы N 207 по ул. Родники, 4, на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города). Установка "лежачего полицейского" по ул. Земнухова противоречит ГОСТ Р52605-2007 (осуществляется движение общественного транспорта) |
| 139 | 14-0026 | Выполнить ограждение территории МБОУ СОШ N 8 | Ограждение территории | 1500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1130,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 140 | 14-0032 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 34631,9, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Рассветной, 1/1, Курчатова, 7/4, по ремонту внутриквартальных проездов вдоль дома по ул. Курчатова, 37, до ул. Курчатова, 37/1 (МБОУ СОШ N 8), и до ул. Курчатова, 3/4, на сумму 3518,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 3571,4 |  | 2012 |  |  |
| 141 | (10**) | Реконструкция ВЛ 0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный | В соответствии с проектом реконструкции теплового пункта и электрических сетей 10/0,4 кВт, выполненным филиалом "Новосибирские городские электрические сети" ЗАО "Региональные электрические сети", запланирована и будет производиться замена опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замена провода сети общей протяженностью 8070 п. м по ул. Целинной, ул. Тайшетской, ул. Тамбовской, ул. Карельской, ул. Тагильской, ул. Саянской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной, переулку Электронному и др. | - | - | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. МУП "Электросеть" выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции электроснабжения жилых домов по ул. Сельскохозяйственной, Саянской, Сельскохозяйственному переулку, Электронная, Электронным переулки 9, 10, с установкой дополнительных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения, прокладкой кабельных линий 10 кВ 1,2 км |
| Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 142 | 15-0007 | Выполнить ремонт кровли и фасада здания МБОУ ДОД Центр развития ребенка "Культурно-спортивный центр "Пашинский" по ул. Новоуральской, 21 |  | 2800,0, в т.ч. | Бюджет города | 2013 - 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведен ремонт фасада на сумму 2108,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  | 2. Ремонт фасада | 1600,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 143 | 15-0010 | Выполнить ремонт спортивного зала в спортивном подразделении МБОУ ДОД Центр развития ребенка "Культурно-спортивный центр "Пашинский" по ул. Новоуральской, 15/5 | Ремонт спортивного зала | 450,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1537,8 тыс. рублей (бюджет города): по замене окон, общестроительные работы, замена полового покрытия, монтаж вентиляции |
| 144 | 15-0011 | Приобрести автобус для МБОУ "Лицей N 81" | Приобретение автобуса | 300,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. МБОУ "Лицей N 81" передан автобус на 22 места балансовой стоимостью 747,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 145 | 15-0018 | Продолжить ремонт помещений МБУЗ "Городская клиническая больница N 4" | Ремонт помещений | 500,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 15000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 146 | 15-0019 | Приобрести медицинское оборудование для физиокабинета, рентген-кабинета, операционного блока МБУЗ "Городская клиническая больница N 4" | Приобретение медицинского оборудования | 5000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Поставлено медицинское оборудование на сумму 8811,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 147 | 15-0022 | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий | - | - | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Завершаются работы по проектированию электрохимической защиты на участке до ул. Учительской. Действие инвестиционной программы МУП "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" продлено до 2013 года |
| 148 | 15-0023 | Оказать содействие в реконструкции сетей электроснабжения следующих улиц: Сталинградской Битвы, Бабаева, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ | 2400,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично: МУП "Электросеть" выполнено проектирование сетей электроснабжения 10/04 кВ. Установлено 68 опор электроснабжения, проложено 300 п. м самонесущего изолированного провода и установлено 2 комплектные трансформаторные подстанции наружного исполнения. Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 149 | 15-0025 | Выполнить реконструкцию системы канализования дома по ул. Флотской, 26, с переключением ее в городскую канализационную систему | Строительство новой канализационно-насосной станции | 5100,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Объект инженерной инфраструктуры признан бесхозяйным и закреплен за МУП "Горводоканал" для содержания и обслуживания. Ведется работа по закреплению права муниципальной собственности. Канализационно-насосная станция находится в аварийном состоянии, требуется проектирование и строительство новой КНС. Выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| 150 | 15-0028 | Выполнить строительство и освещение тротуара от остановки общественного транспорта "Угольный склад" до дома по ул. Новоуральской, 3 | Строительство тротуара (330 кв. м) и выполнение работ по освещению | 400,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 400 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту тротуара |
| 151 | 15-0029 | Ремонт тротуаров вдоль ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (2550 кв. м) | 1809,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично по ремонту 135 кв. м тротуара на сумму 212,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 212,0 |  | 2012 |  |  |
| 152 | 15-0034 | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Солидарности до МБДОУ "Детский сад N 249" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведено асфальтирование проезда от ул. Солидарности до здания МБДОУ "Детский сад N 249" в рамках комплексного благоустройства территории домов по ул. Солидарности, 14, 16, на сумму 1423,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 153 | 15-0037 | Выполнить строительство тротуара вдоль дороги по ул. Солидарности от остановки общественного транспорта "Ателье" до микрорайона Гвардейского | Строительство тротуара (2175 кв. м) | 2610,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 154 | 15-0039 | Сделать остановку автобусов N 1053, 73 возле домов N 48, 50 по ул. Солидарности | Обустройство остановки общественного транспорта | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично: проведено комиссионное обследование дорожных условий по ул. Солидарности. Проезжая часть по ул. Солидарности составляет 6 м, тротуары отсутствуют. Для организации остановки автобусов возле домов 48, 50 по ул. Солидарности необходимо разработать проект по устройству остановочных площадок в соответствии с СНиП 2.07.01-89 и СНиП 2.05.02-85 с обустройством заездных карманов, установкой бортового камня, павильонов, дорожных знаков и обустройством наружного освещения площадок. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 155 | 15-0044 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Новоуральская, 1б, 1/1, 3, 1, 1а, 8а, 5, 7, 9, 9а, 11,13, 15, 15/4, 17/5, 12, 23, 25, 27, 27а, 31а, 26, 26а, 28, 28а, ул. Магистральная, 7, 51, 51а, 51б, 53б, ул. Чекалина, 11, 11а, 13, 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 23592,6, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 4670,8 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Новоуральской, 13, 15, 1а; Магистральной, 7, 51. Дом по ул. Чекалина, 21, принадлежит ЖСК "Пашинский-21", введен в эксплуатацию в 2005 году, территория благоустроена, работы по ул. Новоуральской, 17/5, выполнены в 2006 году в ходе реализации наказа 392. Выполнение работ по ремонту территории дома по ул. Новоуральской, 15/4, будет запланировано на 2013 год |
|  |  |  |  | 4670,8 |  | 2012 |  |  |
| 156 | 15-0047 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Флотская, 17, ул. Солидарности, 12, 14, 16, ул. Коченевская, 1, 1а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6682,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 6682,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ул. Коченевской, 1, 1а, ул. Солидарности, 12, 14, 16, на сумму 4857,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 4857,8 |  | 2012 |  |  |
| 157 | 15-0050 | Выполнить благоустройство дороги от церкви до общежития по ул. Спасской, 22 | Ремонт внутриквартального проезда (182 кв. м) | 336,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведен ремонт проезда от ул. Спасской, 22, до ул. Ордынской на сумму 401,7 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ по ремонту проезда от ул. Ордынской до церкви будет запланировано на 2014 год |
| 158 | 15-0051 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Краснозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | 19046,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2012 - 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2012 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 - 2014 годы |
|  |  |  |  | 1100,0 |  | 2012 |  |  |
| 159 | 15-0052 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской Битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | 16992,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Выполнено благоустройство 1,5 тыс. кв. м ул. Кочковской на сумму 950,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1100,0 |  | 2012 |  |  |
| 160 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Краснозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го - 11-го Магистрального | Благоустройство улиц частного сектора | 43000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Отремонтирована ул. Кочковская на сумму 950,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1386,2 |  | 2012 |  |  |
| 161 | 372 | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Краснозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-й - 11-й Магистральный | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 1500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Выполнена проектная подготовка на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города), определен источник электроснабжения, расчет необходимой мощности, запрос мощности |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2012 |  |  |
| 162 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53в, 55, 57а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 17, 17а, 19, 21, 21а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63а, 69 - 80, 90 - 98, 103а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоуральской, 25, 27, 27а, 29; по ул. Рассветной, 12; по ул. Солидарности, 61, 63а, 69 - 80, 90 - 98, 103а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | 38346,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Рассветной, 12, на сумму 463,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 463,5 |  | 2012 |  |  |
| 163 | (10) | Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору м/р завода "Искра" и передать его на баланс МУП "Горводоканал" | Замена асбестовых труб на металлические силами МУП "Горводоканал" | - | - | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, МУП "Горводоканал" | Не выполнен в части 2012 года. В связи с недостатком бюджетных средств работы не производились. Работы по реконструкции водоводов протяженностью 935 м запланированы МУП "Горводоканал" на 2013 год |
| Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |
| 164 | 16-0006 | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твердым покрытием от дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4, до дома по ул. Беловежской, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1524,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 165 | 16-0007 | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твердым покрытием от ул. Мира, 59/1, 59/2, 59, к автобусной остановке на ул. Ватутина | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 166 | 16-0010 | Выполнить ремонт тротуаров с устройством пандусов вдоль четной стороны домов улицы Сибиряков-Гвардейцев от дома N 22 до дома N 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1545,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1665,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году произведен ремонт тротуара на сумму 625,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 505,0 |  | 2012 |  |  |
| 167 | 16-0012 | Выполнить освещение пешеходной дорожки вдоль домов по ул. Бетонной от ул. Сибиряков-Гвардейцев до дома по ул. Бетонной, 13 | Устройство освещения пешеходной дорожки | 1500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. МКУ "Горсвет" выполнены работы по устройству освещения на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 750,0 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  | 750,0 |  | 2013 <*> |  |  |
| 168 | 16-0026 | Сделать кровлю в филиале МБДОУ ДОД "Дом детского творчества им. А.И. Ефремова" (ул. Мира, 36) | Ремонт кровли | 2450,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1420,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 169 | 16-0027 | Открыть кабинет общеврачебной практики по адресу: ул. Телевизионная, 13а | Открытие кабинета общей врачебной практики при финансовом участии Новосибирской области | 15000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 13000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 170 | 16-0031 | Выполнить ремонт прачечной МБДОУ "Детский сад N 80" | Ремонт в прачечной: проведение общестроительных и сантехнических работ | 509,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. По результатам проведенного обследования здание прачечной признано аварийным, подлежащим сносу, выполнение ремонта нецелесообразно. В счет запланированных средств установлены теневые навесы на сумму 509,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 171 | 16-0039 | Приобрести офтальмологическое оборудование для лечения глазных заболеваний в специализированное учреждение для слабовидящих детей МБДОУ "Детский сад N 286" | Приобретение оборудования | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено оборудование на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 172 | 16-0043 | Установить на прогулочных площадках МБДОУ "Детский сад N 317" игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Установка на прогулочных площадках игрового уличного оборудования со спортивными элементами (пять площадок) | 200,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлено игровое оборудование на сумму 197,2 тыс. рублей (бюджет города) и теневые навесы на сумму 99,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 173 | 16-0046 | Провести капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по адресам: ул. Вертковская, 6, 8, 8/1, 10/2, 19, 21, 23, 23/1, 27/1, 31, 33, 35/1, 37, 39/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8365,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 11603,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ул. Вертковской, 23, 35/1, 37, 39/1, на сумму 4138,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 900,0 |  | 2012 |  |  |
| 174 | 16-0048 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 59, 59/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1370,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1980,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 175 | 16-0049 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 39, 41, по ул. 2-й Ольховской, 19, по ул. Бурденко, 42а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2930,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Мира, 39, 41, ул. 2-й Ольховской, 19, на сумму 2236,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2230,0 |  | 2012 |  |  |
| 176 | 16-0054 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Бурденко, 54, 54а, 56, 58, 60, по ул. Мира, 51, 53, 57, 47, 43, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы ул. Мира, 47, на сумму 1070,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 177 | 16-0055 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 30, 32, 34, 34а, по ул. Бетонной, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9900,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4269,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1360,0 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  | 8540,0 |  | 2015 <*> |  |  |
| 178 | 16-0056 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9415,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнены работы на общую сумму 8166,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22, 26, 30, 32, на сумму 2690,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 3940,0 |  | 2012 |  |  |
| 179 | 16-0057 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Немировича-Данченко, 91, 100/1, 123, 125 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3551,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1469,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1440,0 |  | 2012 |  |  |
| 180 | 16-0061 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Петухова, 57 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 469,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 181 | 16-0062 | Выполнить строительство парковочных мест по ул. Мира, 27, 29, по ул. Бурденко, 18, 18а, 20, 22, по ул. Горбаня, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 480,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 453,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 182 | 16-0063 | Выполнить капитальный ремонт ливневого желоба по периметру дома по ул. Беловежской, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 400,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 41,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 183 | 16-0064 | Выполнить капитальный ремонт ливневого желоба по периметру дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 350,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 41,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 184 | 16-0069 | Установить детский игровой комплекс с малыми формами по ул. Станиславского, 29/1 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 382,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 185 | 16-0070 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью улиц частного сектора микрорайона ТОС "Телевизионный": ул. Архитектурной, ул. Блока, ул. Серафимовича от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 6000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 186 | 16-0072 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: от ул. Тульской, 277, до ул. Телевизионной; 1-й пер. Немировича-Данченко; 1-й пер. Успенского; 2-й пер. Успенского; 3-й пер. Успенского; 4-й пер. Успенского; 5-й пер. Успенского | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4290,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по 4-му и 5-му переулкам Успенского на сумму 1428,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1428,0 |  | 2012 |  |  |
| 187 | 16-0075 | Установить детский игровой комплекс с малыми формами по ул. Вертковской, 14/1, 18, 31, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, по ул. Римского-Корсакова, 28/2 | Установка детских игровых комплексов | 1500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1049,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ул. Вертковской, 14/1, 18, 31, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, на сумму 799,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1250,0 |  | 2012 |  |  |
| 188 | 16-0076 | Установить детские игровые формы для детей в возрасте от 3 до 7 лет по ул. Мира, 59/1 | Установка детских игровых форм | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 189 | 16-0077 | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Беловежской, 8, 10, 12 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 190 | 16-0078 | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Бурденко, 44, 46, 48, 50, 54, 54а, 56, 58, 60, и ул. Мира, 57 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 191 | 16-0079 | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов по ул. Мира, 13, по 2-му пер. Мира, 3, 5, ул. Бурденко, 8, 10 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 192 | 16-0089 | Установить дополнительные игровые и спортивные элементы для детей в возрасте от 6 до 12 лет во дворе домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 | Установка игровых и спортивных элементов | 265,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 265,4 тыс. рублей (бюджет города), в 2012 году завершены работы по установке дополнительных игровых и спортивных элементов |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2012 |  |  |
| 193 | 425 | Установить освещение на улицах частного сектора микрорайонов Ольховского, Телевизионного и Чукотского | Восстановление нарушенных линий освещения, устройство новых линий освещения в местах, где они отсутствуют | 1250,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Выполнены работы по проектированию освещения на улицах микрорайона Ольховского на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
|  |  |  |  | 50,0 |  | 2012 |  |  |
| Кировский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 194 | 17-0008 | Выполнить устройство ливневой канализации к дому по ул. Немировича-Данченко, 147 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1290,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1035,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 195 | 17-0009 | Оборудовать лестничный спуск от дома по ул. Немировича-Данченко, 135а, до дома по ул. Немировича-Данченко, 137 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 196 | 17-0010 | Выполнить устройство ливневой канализации у домов по ул. Немировича-Данченко, 135б, 135а, 137 (оборудование водоотвода) | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 58,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 197 | 17-0013 | Выполнить благоустройство конечной остановки общественного транспорта "Бугринская роща": отремонтировать асфальтовое покрытие, обрезать деревья, снести киоски | Ремонт асфальтового покрытия, обрезка деревьев, снос киосков | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 198 | 17-0014 | Разработать проектно-сметную документацию на ремонт систем вентиляции здания МБОУ "Прогимназия N 1" (ул. Новогодняя, 36а) | Разработка проектно-сметной документации на ремонт систем вентиляции подвала здания | 115,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 115,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 199 | 17-0020 | Выполнить ремонт дорожного полотна с расширением проезда и обустройством парковочных карманов вдоль дома по ул. Немировича-Данченко, 120/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1850,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1881,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 200 | 17-0021 | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия с устройством парковочных карманов вокруг дома по ул. Тульской, 152 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1240,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1840,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 201 | 17-0022 | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия вокруг дома по ул. Тульской, 150 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1760,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1804,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 202 | 18-0001 | Произвести капитальный ремонт дорог по ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской (по четной стороне), 2-й Обогатительной, ул. Аникина | Капитальный ремонт дорог: ул. Аникина - 2010 год; ул. Обогатительной - 2010, 2011 годы; ул. 2-й Обогатительной - 2015 год; ул. Оловозаводской - 2015 год | 12612,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 14916,4 тыс. рублей (бюджет города), в т.ч. в 2012 году выполнен ремонт по ул. Оловозаводской на сумму 1750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 3312,0 |  | 2012 |  |  |
| 203 | 18-0003 | Отремонтировать эвакуационные выходы 2-го этажа МБДОУ "Детский сад N 444" (ул. Чигорина, 12а) | Ремонт четырех пожарных лестниц (лестничный пролет 10 м на двух опорах и асфальтовая площадка) | 116,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 116,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 204 | 18-0007 | Установить игровые формы на участках МБДОУ "Детский сад N 461" (ул. Чигорина, 6а) | Установка игровых форм | 70,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 205 | 18-0009 | Установить спортивный комплекс на спортивной площадке МБДОУ "Детский сад N 461" (ул. Чигорина, 6а) | Установка спортивного комплекса | 70,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 206 | 18-0010 | Установить 2 игровые площадки на территории МБДОУ "Детский сад N 275" (ул. Комсомольская, 17) | Установка двух игровых площадок | 90,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 90,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 207 | 18-0011 | Установить прогулочные веранды на территории МБДОУ "Детский сад N 275" (ул. Комсомольская, 17) | Установка шести прогулочных веранд | 320,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 320,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 208 | 18-0013 | Отремонтировать 8 входов с крылечками в МБДОУ "Детский сад N 275" (ул. Комсомольская, 17) | Ремонт восьми входов с крыльцами | 180,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 180,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 209 | 18-0018 | Произвести ремонт помещения и вентиляции младшей группы в МБДОУ "Детский сад N 346" (ул. Оловозаводская, 12) | Ремонт вентиляционных шахт | 810,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 210 | 18-0020 | Произвести капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ N 107 (ул. Ельнинская, 5, 6) | Выборочный капитальный ремонт | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 211 | 18-0026 | Произвести заделку швов в здании МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Заделка швов в зданиях | 260,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 260,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 212 | 18-0028 | Оборудовать спортивную площадку в МБОУ СОШ N 64 (ул. Чемская, 38) | Оборудование спортивной площадки | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 954,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 213 | 18-0037 | Выполнить ремонт дороги по ул. Чигорина с устройством ливневой канализации | Ремонт дороги с устройством ливневой канализации | 5600,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чигорина будет запланирован в 2013 - 2014 годах после завершения строительства объекта "Жилой комплекс по ул. Гэсстроевской в Кировском районе" (Застройщик - ОАО "Стройтрест N 42") |
| 214 | 18-0038 | Провести капитальный ремонт помещения с заменой всех окон на пластиковые в структурном подразделении "Орион" МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр "Молодежный" по ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Капитальный ремонт помещений и замена оконных блоков | 5000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Проведены работы на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 3000,0 |  | 2012 |  |  |
| 215 | 18-0040 | Заасфальтировать дорогу между домом по ул. Комсомольской, 23, и магазином "Пятерочка" (ул. Комсомольская, 23а) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 770,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 537,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 216 | 18-0041 | Обустроить дорогу для организации движения маршрутного автобуса N 1096 до ул. Саввы Кожевникова, 15 | Создание дорожной инфраструктуры для организации движения маршрутного транспорта | 15000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 7263,5 тыс. рублей (бюджет города): капитальный ремонт дороги по ул. Саввы Кожевникова, обустройство объектами транспортной инфраструктуры, приняты в эксплуатацию остановочные пункты общественного пассажирского транспорта. Восстановлено движение автобусов по маршруту N 1096 |
| 217 | 18-0045 | Выполнить обрезку аварийных деревьев по ул. Урманова, 11, 13, ул. Оловозаводской, 1/3, 3, 9, 43, ул. Чигорина, 12, 14, ул. Герцена, 10, ул. Комсомольской, 3, 31, 33, ул. Чемской, 10, 14, 14а, 36, ул. Тюменской, 3, 7, 5, 9, 11, 15, 17, ул. Оловозаводской, 15, 19 | Обрезка аварийных деревьев | 500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 436,6 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по адресам: Урманова, 11, 13, ул. Оловозаводская, 1/3, 3, 9, 15, 19, 43, ул. Чигорина, 12, 14, ул. Герцена, 10, ул. Комсомольская, 3, 31, 33, ул. Чемская 14, 14а, 24, 36, ул. Тюменская, 3, 5, 7, 9, 11 |
|  |  |  |  | 63,4 |  | 2012 |  |  |
| 218 | 18-0046 | Провести обрезку деревьев вдоль линии электропередачи по ул. Ельнинской, ул. Чигорина, ул. Плавильщиков, ул. Гэсстроевской, ул. Искра, ул. 2-й Ленинской, ул. 2-й Гэсстроевской, ул. Урожайной, ул. Коперника, ул. Ньютона, ул. Балканской, Гэсстроевским переулкам частного сектора | Обрезка веток аварийных деревьев, создающих опасность замыкания электропроводки | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 115,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 219 | 18-0049 | Отсыпать дороги по ул. 2-й Прокопьевской, ул. Норильской, ул. Гранатовой, ул. Искра, ул. Плавильщиков, ул. Урожайной и въезд от овощехранилища (ул. Чигорина, 21) до ул. Гэсстроевской | Отсыпка дорог | 12140,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 220 | 18-0050 | Реконструировать спортивную площадку МБДОУ "Детский сад N 455" | Установка спортивной площадки | 230,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 221 | 18-0053 | Приобрести музыкальную аппаратуру в МБОУ СОШ N 192 (ул. Чигорина, 8) | Приобретение музыкальной аппаратуры | 169,5 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена аппаратура на сумму 169,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 222 | 18-0055 | Установить знак безопасности "Зебра" между домом по ул. Комсомольской, 1, и магазином "Лидер" (ул. Комсомольская, 2), на остановке общественного транспорта "Комсомольская" и остановке общественного транспорта "Литейно-механический завод" | Установка "Зебры" после получения заключения ГИБДД о возможности нанесения дорожной разметки | 120,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 90,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году выполнена установка дорожных знаков "Пешеходный переход", нанесена разметка "Зебра" на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 80,0 |  | 2012 |  |  |
| 223 | 18-0062 | Выполнить капитальный ремонт дороги около аптеки N 252 (ул. Оловозаводская, 1/2) и парикмахерской, на спуске у аптеки оборудовать лестницу с перилами для пешеходов | Благоустройство внутриквартальных территорий | 360,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 402,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 224 | 18-0063 | Заасфальтировать дорогу между торцами домов N 7 и N 5 по ул. Саввы Кожевникова | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 287,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 225 | 18-0064 | Выполнить капитальный ремонт дороги от дома по ул. Саввы Кожевникова, 1, до МБОУ СОШ N 196 (младший блок, ул. Саввы Кожевникова, 21/1) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1267,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 226 | 18-0066 | Выполнить капитальный ремонт дороги ведущей от магазина "Пятерочка" (ул. Комсомольская, 23а) к домам по ул. Комсомольской, 23, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1040,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 537,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 227 | 18-0068 | Выполнить ремонт дороги у магазина "Радужный" между домами N 12 и 16 по ул. Чемской и Комсомольской, 3 (14 - 16 подъезды) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 677,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 677,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 228 | 18-0070 | Выполнить строительство пешеходной дорожки от подъездов N 9, 10, 11 дома по ул. Комсомольской, 3, к остановке общественного транспорта "Северо-Чемской жилмассив" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 180,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 417,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 229 | 18-0072 | Выполнить строительство пешеходной дорожки по пустырю от дома по ул. Саввы Кожевникова, 15, вдоль дома по ул. Саввы Кожевникова, 17, до дома по ул. Саввы Кожевникова, 19 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 707,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 230 | 18-0074 | Выполнить ремонт дороги, с устройством ливневой канализации, вдоль дома по ул. Оловозаводской, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1020,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 757,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 231 | 18-0075 | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Саввы Кожевникова, 1/1, вдоль хоккейной коробки до магазина N 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 338,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 232 | 18-0079 | Выполнить ремонт пешеходных дорожек от дома по ул. Чемской, 2, и дома по ул. Комсомольской, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 180,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 245,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 233 | 18-0080 | Проложить бетонные водосточные трубы по 5-му Гэсстроевскому пер. с выводом их на ул. Герцена и поверх их уложить плиты, которые будут служить тротуару | Укладка водосточных труб, укладка плит | 2000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 234 | 18-0086 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с парковочными карманами по ул. Урманова, 13, ул. Чигорина, 6, 14/2, ул. Оловозаводской, 12/1, 39, ул. Саввы Кожевникова, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6116,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Саввы Кожевникова, 9, ул. Чигорина, 14/2, на сумму 2042,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1496,1 |  | 2012 |  |  |
| 235 | 18-0088 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Оловозаводской, 1/2, 14, 18, 41, ул. Чемской, 12, ул. Гэсстроевской, 61, ул. Саввы Кожевникова, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8137,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Саввы Кожевникова, 13, ул. Оловозаводской, 41, на сумму 5185,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 3490,0 |  | 2012 |  |  |
| 236 | 18-0090 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги между домами по ул. Оловозаводской, 3 и 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. См. наказ N 18-0091 |
| 237 | 18-0091 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Оловозаводской, 9, до главной дороги по ул. Оловозаводской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 820,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 321,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 238 | 18-0095 | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Оловозаводской, 1/3, 14, 18, 27 (от торца дома N 27 до дома N 29), 27/1, 39, 41, ул. Чигорина, 4, 10, 12/1, 20, между домами 20/1 и 20/2, ул. Герцена, 6, 6/1, 10, 20, ул. Саввы Кожевникова, 11, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Выполнено строительство парковочных карманов по ул. Саввы Кожевникова, 13, ул. Чигорина, 12/1, на сумму 4858,2 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 240,0 |  | 2012 |  |  |
| 239 | 18-0096 | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Комсомольской, 1, 3, 4 (1 - 8п), 5, 7, 8, 9, 9а, 14, 21, 27, 31 (2 - 7п), 33, ул. Чемской, 2, 24, 36, между домами по ул. Чемской, 40 и 24, ул. Гэсстроевской, 83 (с торца) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3740,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Комсомольской, 1, на сумму 95,2 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 677,0 |  | 2012 |  |  |
| 240 | 18-0097 | Выполнить строительство пешеходной дорожки ведущей от дома по ул. Оловозаводской, 27/1, до дома N 27 через газон | Благоустройство внутриквартальных территорий | 240,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 152,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 241 | 18-0101 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги с устройством парковочных карманов между домом по ул. Оловозаводской, 43, и домом по ул. Чигорина, 10/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1040,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1327,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 242 | 18-0103 | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Чигорина, 10/1, на детской площадке | Благоустройство внутриквартальных территорий | 130,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 116,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 243 | 478 | Благоустройство стадиона школы N 64 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, футбольных ворот и баскетбольных щитов | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска, | Выполнен. См. наказ N 18-0028 |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |
| 244 | 19-0001 | Передать водопроводные сети по 1 - 5-му Бронным переулкам на баланс в МУП "Горводоканал" | Перевод водопроводов на баланс в МУП "Горводоканал" | 10,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично. Переданы на баланс в МУП "Горводоканал" сети по 4-му Бронному переулку протяженностью 652 п. м. Выполнение работ по обследованию водоводов будет запланировано на 2013 год |
| 245 | 19-0003 | Установить спортивно-игровой детский городок у дома по ул. Зорге, 25 | Установка спортивно-игрового детского городка | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 246 | 19-0004 | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул. Зорге, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 575,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 584,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 247 | 19-0007 | Построить дорожку - аллею к остановке общественного транспорта от дома по ул. Зорге, 151 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 950,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 282,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 248 | 19-0008 | Построить пешеходную дорожку к дому по ул. Петухова, 82/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 120,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 302,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 249 | 19-0010 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов и ремонтом ливневого водоприемника дома по ул. Петухова, 106 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 770,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1299,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 250 | 19-0014 | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 408" (ул. Зорге, 101) | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 2700,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 251 | 19-0015 | Провести капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 408" (ул. Зорге, 101) | Капитальный ремонт | 46700,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 93600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 252 | 19-0016 | Построить асфальтированную дорожку от остановки общественного транспорта "Училище" к калиткам МБДОУ "Детский сад N 411" (ул. Зорге, 23) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 240,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 404,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 253 | 19-0024 | Выполнить внутриквартальное благоустройство с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 890,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 805,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 254 | 19-0025 | Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство по ул. Зорге, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 890,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 890,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 255 | 19-0026 | Выполнить ремонт внутриквартального проезда по ул. Зорге, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 910,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 910,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 256 | 19-0027 | Выполнить комплексное благоустройство внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 940,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 945,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 257 | 19-0028 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 19 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 890,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 890,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 258 | 19-0029 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 890,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 924,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 259 | 19-0030 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 35 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 940,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 940,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 260 | 19-0039 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 123 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1181,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 261 | 19-0041 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 135 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 820,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 787,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 262 | 19-0042 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 137 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 870,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 938,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 263 | 19-0043 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 153 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 870,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 637,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 264 | 19-0047 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 82 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1040,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2007,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 265 | 19-0048 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 88 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 920,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1425,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 266 | 19-0051 | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 120, 122, 90, 92, 82, 82/2 | Установка спортивно-игровых комплексов | 515,4, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Установлен городок по ул. Петухова, 120, на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 250,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 267 | 19-0052 | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 52, 78, 80 | Установка спортивно-игровых комплексов | 750,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Установлен городок по ул. Петухова, 52, на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 268 | 19-0054 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 135 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен спортивно-игровой комплекс на сумму 353,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 269 | 19-0066 | Выполнить стяжку наружных конструкций по всему периметру здания, укрепить фундамент и установить отмостки здания МБДОУ "Детский сад N 436" (ул. Петухова, 116а) | Проведение обследования состояния здания | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 270 | 19-0067 | Заменить оконные блоки на пластиковые МБОУ СОШ N 63 (ул. Зорге, 39) | Замена оконных блоков | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2776,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 271 | 19-0069 | Выполнить капитальный ремонт сантехники, электрики МБОУ СОШ N 135 (15-й Бронный переулок, 20а) | Замена сантехники и системы электроснабжения | 1600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 300,0 |  | 2012 |  |  |
| 272 | 19-0070 | Ремонт полового покрытия всех этажей и укрепления лестничных проемов МБОУ СОШ N 182 (ул. Зорге, 21) | Ремонт полового покрытия и укрепление лестничных маршей | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 273 | 20-0003 | Выполнить ремонт прачечной МБДОУ "Детский сад N 425" | Ремонт прачечной | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 274 | 20-0005 | Установить пластиковые окна на втором этаже МБОУ "Музыкальная школа N 11" | Установка пластиковых окон | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Управление культуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 198,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 275 | 20-0011 | Приобрести мягкие маты для борцовского ковра в МБОУ СОШ N 41 | Приобретение мягких матов для борцовского ковра | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 276 | 20-0014 | Приобрести и смонтировать оборудование для МБДОУ "Детский сад N 425": стирально-отжимную машину с загрузкой 20 кг, машину стиральную с загрузкой 12 кг, центрифугу с загрузкой 10 кг, машину сушильную с загрузкой 10 кг | Приобретение и монтаж оборудования | 150,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 277 | 20-0017 | Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома N 60 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 278 | 20-0026 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 261 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3860,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2438,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 279 | 20-0027 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 88 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 924,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 280 | 20-0029 | Установить детскую площадку между домами по улице Зорге, 44 и 46 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 281 | 20-0030 | Установить детский городок у общежития по ул. Зорге, 10 | Установка детского городка | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 282 | 20-0031 | Установить детскую площадку и закрыть сквозной проезд у дома по ул. Зорге, 179/1 | Установка детской площадки, ограждения | 1200,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 361,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 283 | 20-0032 | Установить детскую площадку по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 284 | 20-0033 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Зорге, 227 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 285 | 20-0034 | Установить детскую площадку у дома по ул. Зорге, 38 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей |
| 286 | 20-0035 | Установить детскую горку и качели для детей во дворе дома по ул. Зорге, 32 | Установка детской горки и качелей | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 287 | 20-0051 | Выполнить асфальтирование пешеходной дорожки от МБОУ СОШ N 41 до дома по ул. Зорге, 245, и от него до остановки общественного транспорта | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 448,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 288 | 20-0052 | Выполнить асфальтирование дорожки между домами 241 и 245 по ул. Зорге | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 448,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 289 | 568 | Текущий ремонт МБОУ СОШ N 108 | Ремонт спортзала | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 290 | 21-0001 | Установить технические средства регулирования движения на дорогах, ведущих к МБОУ СОШ N 210 от ул. Котовского, 3, 39, 56 микрорайона Горского | Установка "лежачего полицейского" | 65,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 65,0 тыс. рублей (бюджет города), в 2012 году на ул. Котовского, 3, установлены знаки "Пешеходный переход", по ул. м/р-н Горский, 56, установлены знаки "Дети", "Ограничение скорости" на сумму 15,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 15,0 |  | 2012 |  |  |
| 291 | 21-0002 | Установить дополнительное освещение на дорогах, ведущих к МБОУ СОШ N 210 от домов по ул. Котовского, 3, 39, 56 микрорайона Горского | Устройство дополнительного освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Проектирование освещения находится в стадии разработки. Устройство освещения будет запланировано на 2013 год |
| 292 | 21-0003 | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной с расширением проезжей части | Ремонт дорожного полотна | 10000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4400,0 тыс. рублей (бюджет города), в 2012 году проведено обследование проезжей части, выполнить расширение не представляется возможным |
|  |  |  |  | 5600,0 |  | 2012 |  |  |
| 293 | 21-0006 | Обустроить безопасный переход через ул. Выставочную (между домами 47 и 50 микрорайона Горского) | Установка дорожных знаков | 10,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 15,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году нанесена разметка на сумму 5,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2012 |  |  |
| 294 | 21-0013 | Организовать работу социального автобуса от отдаленных улиц микрорайона Лесоперевалки до центральных (до МБОУ СОШ N 72 и кабинета общей врачебной практики) | Организация работы транспорта | - | - | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Отсутствуют условия и технические возможности по организации общественных пассажирских перевозок (недостаточная ширина проезжей части, отсутствие пешеходных дорожек и технической возможности по обустройству остановок общественного транспорта, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов). Выполнение работ по организации работы транспорта будет запланировано на 2014 год |
| 295 | 21-0021 | Выполнить ремонт участка дороги от остановки общественного транспорта "База Метростроя" до конечной остановки общественного транспорта "Микрорайон Левобережный" | Ремонт дорожного покрытия | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Ремонт ул. Дукача от ост. "База Метростроя" до конечной остановки будет запланирован на 2013 год |
| 296 | 21-0023 | Выполнить на микрорайоне Горском комплексное благоустройство территории в арке дома N 2, у домов N 2, 3, 4, 5, 6, 55, 56 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 19750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 13116,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 297 | 21-0024 | Предусмотреть водоотводные мероприятия по ул. Выставочной и ул. Котовского | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 298 | 21-0025 | Выполнить благоустройство внутридворовых территорий по ул. Ватутина, 1, 1а, 7, ул. Пермитина, 1/1, 1/3, ул. Путевой, 11, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5800,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4994,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ул. Путевой, 18, на сумму 1608,4 тыс. рублей (бюджет города), дома по ул. Пермитина, 1/3 нет, работы по ул. Пермитина, 1/1, Путевой, 11, выполнены в 2011 году |
|  |  |  |  | 2414,4 |  | 2012 |  |  |
| 299 | 21-0027 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Планировочной, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1095,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 300 | 21-0029 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Котовского, 7/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 664,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 301 | 21-0039 | Построить детский сад в микрорайоне Горском | Проектирование и строительство детского сада | 149319,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 149200,0 тыс. рублей (бюджет города), детский сад введен в эксплуатацию |
| 302 | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и представление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012 - 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Подготовлен список предложений района на признание жилых домов аварийными, в который включены дома по ул. Клубной, 92, 94, 72 |
| 303 | 21-0048 | Выполнить устройство тротуара от жилого дома N 39 в микрорайоне Горском до МБОУ СОШ N 210 (500 метров) | Устройство тротуара | 450,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара по ул. Горской на сумму 507,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 304 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке Лесоперевалка | Взаимодействие с ОАО "Новосибирскэнерго" по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения поселка Лесоперевалка. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы за счет средств ЗАО "РЭС": замена 950 м проводов по ул. Болотной с заменой деревянных опор на железобетонные |
| 305 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередачи в Балластном карьере | Взаимодействие с ОАО "Новосибирскэнерго" по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы за счет средств ЗАО "РЭС" по реконструкции высоковольтной линии электропередачи по ул. Балластный переулок 1-й, 2-й протяженностью 3,6 км. Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции высоковольтной линии электропередачи по ул. Балластной, Балластному переулку, ул. Клубной, ул. Торфяной |
| 306 | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-й, 2-й, 3-й Чулымской, Самотечной, Проточной, Попова, 2-й Шоссейной, Яринской; Затона: ул. Капитанской, ул. Судоремонтной, ул. Междуреченской, ул. Портовой, ул. 1-й Портовой, 2-й Шоссейной, пер. Полярной - Заобской, Полярной - Капитанской - Заобской; Балластного карьера: 4-м Экскаваторном пер., ул. Дивногорской, 3-й Экскаваторной | Выполнить проект и осуществить установку уличного освещения в микрорайонах Лесоперевалка, Затон, Балластный карьер | 1600,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ "Горсвет" | Выполнен в части 2012 года. Выполнено освещение по ул. 1 - 3-й Чулымской, ул. Проточной, ул. Попова, ул. 2-й Шоссейной на общую сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 800,0 |  | 2012 |  |  |
| 307 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная; Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская. Центральные дороги улиц Балластного карьера: ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ N 210 через частный сектор | 1. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка. 2. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 37825,5, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично по ул. Полярной в объеме 2430,0 кв. м на сумму 1505 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт внутриквартальной территории по ул. Планировочной, 1, 3, 3/1, 8, 10, 49, 58, на сумму 10464,7 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ по ул. Таежной, ул. Большой, ул. Самотечной будет запланировано на 2013 год, завершение работ будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 17350,0 |  | 2012 |  |  |
| 308 | (31) | Улучшить освещение микрорайона Лесоперевалка | Выполнить работы по улучшению освещения | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. См. наказ N 595 |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2012 |  |  |
| Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич |
| 309 | 22-0004 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала и ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 40 |  | 4764,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы частично. Ремонт спортивного зала выполнен на сумму 964,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
|  |  |  | 1. Ремонт спортивного зала | 964,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Ремонт фасада | 3800,0 |  |  |  |  |
| 310 | 22-0008 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. Блюхера, 1 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 92,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 311 | 22-0016 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 13 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 45,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 312 | 22-0017 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 15 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 15,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 313 | 22-0020 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 19 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 35,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 314 | 22-0057 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных мест по ул. Ватутина, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2971,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 315 | 22-0060 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Ватутина, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 70,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1017,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 316 | 22-0066 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 855,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 317 | 22-0067 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 824,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 318 | 22-0068 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 16/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1117,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 319 | 22-0069 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 979,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 320 | 22-0070 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочных карманов по ул. Костычева, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2212,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 321 | 22-0071 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 38 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 930,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 322 | 22-0072 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 38/1, 38/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1400,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1928,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 323 | 22-0073 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и ремонт общежития по ул. Костычева, 42 | Благоустройство внутриквартальных территорий и ремонт общежития | 600,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 531,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 324 | 22-0074 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Костычева, 44, 44/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 930,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 325 | 22-0093 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории ул. Римского-Корсакова, 7, 7/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1550,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2699,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 326 | 22-0094 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории ул. Римского-Корсакова, 7/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1461,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 327 | 22-0095 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории ул. Римского-Корсакова, 7/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 860,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1442,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 328 | 22-0096 | Выполнить ремонт общежития по ул. Римского-Корсакова, 8 | Ремонт общежития | 450,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 512,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 329 | 22-0099 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 12а, 14, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2072,3, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2514,6 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по ул. Римского-Корсакова, 14, 16, на сумму 2198,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1756,0 |  | 2012 |  |  |
| 330 | 22-0100 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 875,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 331 | 22-0101 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1133,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 332 | 22-0102 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Серафимовича, 1/2 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 12,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 333 | 22-0103 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Серафимовича, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1001,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 334 | 22-0104 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочного кармана и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 4, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1650,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1372,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе обрезка деревьев на сумму 143,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 335 | 22-0105 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 820,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1115,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 336 | 22-0106 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочного кармана и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1292,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе обрезка деревьев на сумму 24,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 337 | 22-0107 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Станиславского, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1050,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1780,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 338 | 22-0108 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Станиславского, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 959,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 339 | 22-0109 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Станиславского, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2070,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 340 | 22-0110 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории с устройством парковочного кармана и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Титова, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1200,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 798,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе обрезка деревьев на сумму 40,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 341 | 22-0117 | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной до пересечения с ул. Ватутина | Ремонт дороги | 3400,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту дорожного полотна на общую сумму 3400,0 тыс. рублей (бюджет города). В 2012 году работы были завершены |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2012 |  |  |
| 342 | 22-0121 | Выполнить ремонт проезжей части дороги по ул. Степной от ул. Серафимовича до ул. Костычева | Ремонт дороги | 5000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1172,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 343 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве "Телецентр" | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве "Телецентр" | Будут определены после принятия программы | Бюджет города | 2011 - 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. В 2012 году признаны аварийными и подлежащими сносу дома N 8, 16, 20, 21а, 22, 23, 24 по ул. Серафимовича, N 9, 1, 3, 5, по 4-му пер. Серафимовича, N 6, 8 по 3-му пер. Римского-Корсакова |
| Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 344 | 23-0002 | Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 18/2 | Ремонт общежития | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 312,0 тыс. рублей (бюджет города): ремонт входного крыльца, замена окон, ремонт мест общего пользования |
| 345 | 23-0005 | Выполнить ремонт общежития по ул. Станиславского, 3 | Ремонт общежития | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 346 | 23-0006 | Выполнить ремонт общежития по ул. Станционной, 8 | Ремонт общежития | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 8530,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 347 | 23-0007 | Выполнить благоустройство территории по ул. Пархоменко, 90, 72, ул. Киевской, 17, ул. Широкой, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7714,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Пархоменко, 72, на сумму 3487,2 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 700,0 |  | 2012 |  |  |
| 348 | 23-0011 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по Восточному поселку, 10а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 349 | 23-0012 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 11а | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 650,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году выполнены работы по внутриквартальному благоустройству на сумму 644,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 644,0 |  | 2012 |  |  |
| 350 | 23-0013 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 17а | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 650,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году выполнены работы по внутриквартальному благоустройству на сумму 634,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 634,0 |  | 2012 |  |  |
| 351 | 23-0014 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Киевской, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 621,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 352 | 23-0019 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1224,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 353 | 23-0021 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 18/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2053,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 354 | 23-0048 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Пархоменко, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 858,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе обрезка деревьев на сумму 81,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 355 | 23-0049 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Пархоменко, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 961,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе обрезка деревьев на сумму 68,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 356 | 23-0051 | Выполнить ремонт и расширение внутриквартальной дороги с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 72 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3487,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 357 | 23-0052 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 74 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 815,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 358 | 23-0053 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 76 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 841,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 359 | 23-0054 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 78 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 780,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1402,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 360 | 23-0057 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 86 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 470,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 404,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 361 | 23-0058 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 86/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 720,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 716,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 362 | 23-0059 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 86/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 520,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1373,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 363 | 23-0060 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, асфальтированием пешеходной дорожки, произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 847,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе снос аварийных деревьев на сумму 25,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 364 | 23-0061 | Произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 8 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 34,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 365 | 23-0062 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, асфальтированием пешеходной дорожки, произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории на сумму 460,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе снос аварийных деревьев на сумму 49,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 366 | 23-0063 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по 1-му пер. Пархоменко, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 425,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 367 | 23-0064 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по 1-му пер. Пархоменко, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 511,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 368 | 23-0065 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по 1-му пер. Пархоменко, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 449,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 369 | 23-0066 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальной дороги, произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 658,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе снос аварийных деревьев на сумму 34,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 370 | 23-0067 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по 1-му пер. Пархоменко, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 567,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 371 | 23-0068 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальной дороги, произвести снос аварийных деревьев по 1-му пер. Пархоменко, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 610,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе снос аварийных деревьев на сумму 31,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 372 | 23-0069 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, произвести санитарную обрезку по 1-му пер. Пархоменко, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 455,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе обрезка деревьев на сумму 12,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 373 | 23-0070 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, произвести санитарную обрезку по 1-му пер. Пархоменко, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 575,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе снос аварийных деревьев на сумму 27,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 374 | 23-0071 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по 1-му пер. Пархоменко, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 382,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 375 | 23-0078 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и восстановлением асфальтового покрытия территории многоквартирного дома по ул. Плахотного, 72 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2216,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 376 | 23-0079 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Плахотного, 74 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 6029,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 377 | 23-0120 | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника N 18" гематологический анализатор | Приобретение оборудования | 500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен гематологический анализатор на сумму 184,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 378 | 23-0121 | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника N 18" биохимический анализатор | Приобретение оборудования | 700,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен биохимический анализатор на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 379 | 23-0127 | Приобрести для МБУЗ "Детская городская клиническая больница N 4 им. В. С. Гераськова" мебель, биохимический анализатор, микроскопы | Приобретение мебели и оборудования | 20105,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено оборудование и мебель на общую сумму 20105,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году мебель и микроскопы на сумму 19150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 19150,0 |  | 2012 |  |  |
| Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 380 | 24-0009 | Открыть дневной стационар МБУЗ "Городская поликлиника N 24" | Открытие дневного стационара | 1000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Ремонт помещения по ул. Котовского, 40, будет запланирован на 2013 год |
| 381 | 24-0012 | Заасфальтировать придомовую территорию с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 545,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 382 | 24-0013 | Проложить пешеходный тротуар по ул. Немировича-Данченко с южной стороны от дома N 4 к дому N 30 и от лестницы к троллейбусной остановке | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 383 | 24-0015 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 4/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 522,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 384 | 24-0016 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 430,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 385 | 24-0017 | Заасфальтировать дорогу от дома N 4 по ул. Немировича-Данченко к дому N 30 с устройством пешеходного тротуара | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично, выполнено асфальтирование дороги на сумму 4105,5 тыс. рублей (бюджет города). Устройство тротуара будет запланировано на 2013 год |
| 386 | 24-0018 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов, со стороны магистрали заасфальтировать пешеходный тротуар, снести аварийные деревья по ул. Немировича-Данченко, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 574,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе снос аварийных деревьев на сумму 24,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 387 | 24-0019 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов напротив 5-го подъезда, произвести снос и омолаживающую обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 650,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 574,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году по внутриквартальному благоустройству на сумму 524,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 600,0 |  | 2012 |  |  |
| 388 | 24-0021 | Выполнить асфальтирование придомовой территории, отмосток, продолжить асфальтированную пешеходную дорожку от торца дома N 14/3 к лестнице дома N 14/2 и к дому N 14/4. Произвести санитарную обрезку тополей с тыльной части дома (5-й и 6-й подъезды) по ул. Немировича-Данченко, 14/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий снос и обрезка деревьев | 550,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично, выполнено асфальтирование придомовой территории, снос и обрезка зеленых насаждений на сумму 16,7 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ по асфальтированию пешеходной дорожки от торца дома N 14/3 к лестнице дома N 14/2 и к дому N 14/4 будет запланировано на 2013 год |
| 389 | 24-0029 | Произвести обрезку аварийных кленов у дома по ул. Немировича-Данченко, 16, вдоль лестницы с торца дома по ул. Немировича-Данченко, 18 | Обрезка деревьев | 50,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ул. Немировича-Данченко, 18, будут запланированы на 2013 год |
|  |  |  |  | 25,0 |  | 2012 |  |  |
| 390 | 24-0031 | Выполнить асфальтирование дороги и пешеходной дорожки от дома по ул. Немировича-Данченко, 4, к дому по ул. Немировича-Данченко, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4600,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. См. наказ N 24-0017 |
| 391 | 24-0061 | Выполнить ремонт помещения общежития по ул. Станиславского, 23, снос аварийных деревьев | Ремонт общежития и снос деревьев | 800,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Выполнен ремонт (мест общего пользования, кровли, фасада, инженерного оборудования, усиление конструктивных элементов здания) на сумму 30543,4 тыс. рублей (бюджет города). Работы по сносу и санитарной обрезке зеленых насаждений будут запланированы на 2014 год |
| 392 | 24-0083 | Заасфальтировать прилегающую территорию к дому по ул. Степной, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 950,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1087,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 393 | 24-0084 | Выполнить ремонт внутриквартальной территории у дома по ул. Степной, 43/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1725,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 394 | 24-0085 | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Степной, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1052,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 395 | 24-0097 | Завершить работу по организации проезда с ул. Троллейной на ул. Ударную между "Автокомбинатом" и капитальными гаражами ООО "Обь", произвести отсыпку щебеночного основания | Прореживание кустарников и отсыпка щебнем проезда | 100,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города), в 2012 году работы завершены |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2012 |  |  |
| 396 | 24-0101 | Произвести снос аварийных деревьев с территории домов по ул. Немировича-Данченко с N 3 по N 13 | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 397 | 24-0102 | Произвести снос и обрезку деревьев по ул. Вертковской, 106, 108, 110 | Снос и обрезка деревьев | 120,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города), в 2012 году работы завершены |
|  |  |  |  | 20,0 |  | 2012 |  |  |
| 398 | 678 | Заасфальтировать территорию у подъездов и установить отмостки дома N 4/4 по ул. Немировича-Данченко, сделать сток воды от дома | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией | - | - | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Недостатки устранены за счет средств подрядчика, дополнительно требуется выполнение работ по устройству водоотводящего лотка, работы будут запланированы на 2013 год |
| Ленинский район, избирательный округ N 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |
| 399 | 25-0004 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Гризодубовой, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, ул. Пархоменко, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 17728,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Пархоменко, 88, 92, 94, 96, 98, 100, на сумму 7465,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 6704,3 |  | 2012 |  |  |
| 400 | 25-0006 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Танкистов, 3, 5, 7, 11, 11/1, 15, 17, 21/, ул. Титова, 182, 196, 198; ул. Связистов, 1, 3, 5, 7, 11, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 15000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Титова, 196, на сумму 1420,2 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 960,0 |  | 2012 |  |  |
| Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 401 | 26-0015 | Выполнить ремонт дороги, прилегающей к МБДОУ "Детский сад N 443" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1598,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 402 | 26-0019 | Выполнить благоустройство дворовой территории детского сада МБДОУ "Детский сад N 299" (ул. Хилокская, 2/1), ремонт оборудования в прачечной. Приобрести новое оборудование для прачечной | 1. Благоустройство дворовой территории, устройство эвакуационных выходов. | 394,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 310,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году приобретено оборудование на сумму 210,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 100,0 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  | 2. Ремонт оборудования в прачечной и приобретение нового | 210,0 |  | 2013 <*> |  |  |
| 403 | 690 | Освещение по улице Малыгина путем установки светильников "кобра" (от Ордынского шоссе до жилых домов) | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 404 | 704 | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейной (от ул. 9-й Гвардейской Дивизии до ул. Связистов), и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому N 38 по ул. Курганской. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов N 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии | Ремонт внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому N 38 по ул. Курганской | 1600,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично: подняты трамвайные пути и выполнен текущий ремонт проезда до трамвайных путей. Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 405 | 706 | Выполнить благоустройство дорог по 1-му, 2-му, 3-му переулкам Танкистов (отсыпка гравием), организовать сбор талых вод (траншея) вдоль дорог, отсыпать 4-й, 5-й, 6-й переулки Танкистов крупной фракцией гравия | Благоустройство дорог | 8100,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 - 2014 годы |
| 406 | 710 | Ремонт дорог по улицам: Суходольной, Тульской, Ереснинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | Благоустройство дорог | 10845,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4183,0 тыс. рублей (бюджет города), в т.ч. в 2012 году выполнен ремонт дорог по ул. Суходольной и Ереснинской на сумму 2193,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 8845,0 |  | 2012 |  |  |
| Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 407 | 27-0008 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, оборудование парковочных карманов, санитарную обрезку деревьев и высадку саженцев по ул. Забалуева, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | 800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 957,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе обрезка аварийных деревьев на сумму 63,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 408 | 27-0010 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог возле дома по ул. Невельского, 5, в направлении ул. Забалуева и ул. Невельского и оборудовать парковочные карманы вблизи дома | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 584,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 409 | 27-0014 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги между домами по ул. Фасадной, 17/1, 25/1, 25, 21, 23, 27, 29, и МБДОУ "Детский сад N 405" | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1203,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1203,7 тыс. рублей (бюджет города), в 2012 году недостатки выполненных работ устранены подрядчиком |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2012 |  |  |
| 410 | 722 | Ремонт дороги по 1-му, 2-му пер. Халтурина | Отсыпка дорог щебнем | 1351,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
|  |  |  |  | 625,0 |  | 2012 |  |  |
| 411 | 749 | Ремонт дорог: по ул. Фасадной, ул. Озерной (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки общественного транспорта "Западный ж/м"), ул. Окинской, ул. Олимпийской | Ремонт дорог и по ул. Фасадной, ул. Озерной, ул. Невельского, ул. Олимпийской | 7000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 - 2014 годы |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2012 |  |  |
| Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 412 | 28-0008 | Выполнить ремонт дороги, проходящей за домами по ул. Выборной, 122, 124, 124/1, 130 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Выборной, 122, 124, на сумму 3798,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2000,0 |  | 2012 |  |  |
| 413 | 28-0009 | Провести благоустроительные работы на территории МБУЗ "Городская поликлиника N 7" (ул. Ульяновская, 1) | Благоустройство территории поликлиники | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Выполнена проектно-сметная документация на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2012 |  |  |
| 414 | 28-0014 | Привести в порядок спортивный стадион МБОУ СОШ N 189 | Текущий ремонт стадиона | 350,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 50,0 |  | 2012 |  |  |
| 415 | 28-0017 | Проработать и принять меры для включения в федеральную программу строительства многофункционального спортивного комплекса | Определение места размещения, подготовка документов для включения строительства спортивного комплекса в федеральную целевую программу | - | - | 2013 <*> | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Постановлением мэрии города Новосибирска от 17.10.2012 N 1052 утверждены границы зоны площадью 110800 кв. м |
| 416 | 28-0020 | Выполнить ремонт подъездной дороги к МБОУ СОШ N 206 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1950,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 417 | 28-0022 | Улучшить качество подачи электроэнергии в дома на переулках Боровой, Луговской, Овражный, ул. Осипова, ул. Высокогорной, ул. Взлетной, ул. 2-й Высокогорной, ул. Родниковой | Содействие жителям по установке дополнительного трансформатора по ул. Родниковой | 800,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. За счет средств ОАО "РЭС" по ул. Родниковой установлена новая комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения с кабельно-воздушными линиями, перевод нагрузки позволит улучшить качество напряжения |
| 418 | 28-0030 | Выполнить внутриквартальный ремонт дороги во дворе домов по ул. Большевистской, 171, 173, 169, 161, 163, 155, 165, 145, 143, 149 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8672,2, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по ул. Большевистской, 143, 145, 161, 165, 169, 171, на сумму 3955,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 4710,6 |  | 2012 |  |  |
| 419 | 28-0067 | Установить козырек над входом в клуб "Икар", настелить деревянный пол в танцевальном зале, выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения клуба (структурное подразделение МБОУДОД "Центр развития детей и молодежи "Икар" (ул. Большевистская, 175/6)) | Установка козырька, настил деревянного пола, капитальный ремонт системы электроснабжения | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2012 |  |  |
| 420 | 755 | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива "Ключ-Камышенское Плато" | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | - | - | 2011 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. При разработке проектов межевания территории жилого массива рассматриваются варианты размещения клубов |
| Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |
| 421 | 29-0001 | Выполнить благоустройство зоны отдыха "Грибоедовская аллея" по ул. Лескова, 260 | Благоустройство аллеи по ул. Лескова, 260 | 200,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 422 | 29-0003 | Выполнить ремонт дороги по ул. Московской (от ул. Никитина до ул. Автогенной) | Ремонт дороги | 3000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы в объеме 1600 кв. м на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 423 | 29-0006 | Обустроить парковки на 20 мест по ул. Никитина, 70 (паспортный стол) | Устройство парковки | 350,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 424 | 30-0016 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детские городки по ул. Бориса Богаткова, 26 |  | 1050,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1094,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 844,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  | 2. Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 |  | 2012 |  |  |
| 425 | 30-0021 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детский городок по ул. Никитина, 9 |  | 1071,7, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1071,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 143,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  | 2. Установка детского городка | 143,3 |  | 2012 |  |  |
| 426 | 30-0028 | Произвести благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Сакко и Ванцетти, 42 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1850,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 113,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 427 | 30-0030 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детский городок по ул. 9-го Ноября, 95 |  | 4258,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4258,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 144,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  | 2. Установка детского городка | 144,5 |  | 2012 |  |  |
| Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 428 | 31-0003 | Выполнить ремонт дорожного полотна от торгово-развлекательного центра "Сибирский Молл" до ул. Федосеева | Ремонт дорожного полотна | 700,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 429 | 31-0013 | Провести текущий ремонт МБУЗ "Городская поликлиника N 15" | Текущий ремонт | 1000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 20000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 430 | (180*) | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 - 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Вопрос о сроках и перспективах расселения дома по ул. 2-й Кирзавод, 7, находится в стадии проработки |
| Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 431 | 32-0005 | Выполнить ремонт дороги от Гусинобродского шоссе до ФБУ "Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН России по Новосибирской области" | Ремонт дороги | 2000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 432 | 32-0009 | Выполнить текущий ремонт здания МБУЗ "Городская поликлиника N 2" и ремонт рентгеновского кабинета | Текущий ремонт здания поликлиники и ремонт рентгеновского кабинета | 1000,0 | Бюджет города | 2015 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 20000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 433 | 32-0010 | Оснастить рентген-аппаратом филиал МБУЗ "Городская поликлиника N 2" | Приобретение рентген-аппарата | 2900,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен рентген-аппарат на сумму 6200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 434 | 32-0019 | Выполнить проектирование строительства детского сада на Плющихинском жилмассиве | Разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада | 268730,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Здание детского сада построено. Затраты составили 178000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 435 | 32-0020 | Выполнить проектирование строительства поликлиники на Плющихинском жилмассиве | Разработка проектно-сметной документации и строительство здания поликлиники | 221000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Зарезервирован земельный участок площадью 1,2 га, выполнены проектные работы на сумму 4350,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 1000,0 |  | 2012 |  |  |
| Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 436 | 33-0003 | Выполнить капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад N 60" | Капитальный ремонт кровли | 1780,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1535,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 415,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 660,0 |  | 2012 |  |  |
| 437 | 33-0004 | Установить освещение по Бассейновому переулку, ул. Тенистой, 5, на участке от здания МБОУ СОШ N 146 до переходного железнодорожного моста (по ул. Сызранской) | Устройство освещения | 420,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 420,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 438 | 33-0018 | Выполнить работы по освещению улиц частного сектора: ул. Белой, ул. Подольской, Футбольному переулку, ул. Победителей |  | 1460,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по устройству освещения на ул. Белой, ул. Подольской на сумму 260,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации | 260,0 |  | 2012 |  |  |
| 439 | 33-0022 | Установить приточно-вытяжную вентиляцию в столовой МБО "Школа-интернат "Технический лицей N 128" | Установку вентиляции | 700,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 440 | 33-0033 | Установить светофорный объект на остановке общественного транспорта "Станция Инская" | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1100,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| 441 | 33-0035 | Восстановить освещение по ул. Ростовской | Восстановление освещения | 930,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 930,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 442 | 33-0036 | Произвести снос аварийных деревьев в частном секторе по ул. Стрелочной, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10 | Снос деревьев | 400,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 443 | 33-0037 | Выполнить ремонт клуба "Стрелка" - структурного подразделения МБОУ ДО МЦ "Сфера" | Ремонт здания | 2500,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2197,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 444 | 33-0039 | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. Баумана | Текущий ремонт дороги | 600,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично в объеме 700 кв. м на сумму 433,4 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 445 | 33-0042 | Выполнить ремонт пришкольных площадок и спортивных залов МБОУ СОШ N 128, 140, 142, 144, 146 | Ремонт пришкольных площадок и спортивных залов | 3700,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведен ремонт спортивных залов МБОУ СОШ N 128, 140, 142 на сумму 4050,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 740,0 |  | 2012 |  |  |
| 446 | 33-0047 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Эйхе и ул. Героев Революции | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| 447 | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовской, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 - 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Снесены дома по ул. М. Ульяновой, 10, и Чапаева, 1. Признаны аварийными дома по ул. Аксенова, 13, 15, Тельмана, 3а, М. Ульяновой, 12, Чапаева, 17б. Данные дома будут расселяться в течение срока действия ведомственной целевой программы, который продлен до 31.12.2015 (согласно программе расселению подлежат дома, признанные аварийными до 31.12.2012). Не являются аварийными дома по ул. Красный Факел, 24, Первомайской, 92, Ростовской, 18а, Чапаева, 1а. Законные основания для расселения указанных домов за счет бюджетных средств отсутствуют. По многоквартирному дому по ул. Чапаева, 1а, поданы документы в межведомственную комиссию по признанию домов аварийными и подлежащими сносу на признание аварийным и подлежащим сносу |
| Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 448 | 34-0006 | Приобрести спортивный инвентарь и оборудование для МБОУ СОШ N 141 | Приобретение спортивного инвентаря | 80,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 449 | 34-0013 | Открыть пункт общеврачебной практики по ул. Звездной | Открытие пункта общеврачебной практики | 15000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен капитальный ремонт и материально-техническое оснащение пункта общеврачебной практики по ул. Звездной, 5, на сумму 9000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 450 | 34-0018 | Сделать тротуар вдоль домов по ул. Звездной, 24 - 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 695,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 453,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 451 | 34-0022 | Восстановить освещение по ул. 1-й Искитимской и ул. Приобской | Восстановление освещения | 830,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 830,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 452 | 34-0030 | Выполнить работы по энергоснабжению, провести водопровод в частном секторе микрорайона "Зеленая долина" | Энергоснабжение и проведение водопровода | 8800,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 21300,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году выполнены работы по энергоснабжению на сумму 12500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 453 | 34-0031 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. 1-й Механической, 2, 4, 5, 16, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3593,2, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3210,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 1988,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 2371,0 |  | 2012 |  |  |
| 454 | 34-0037 | Выполнить ремонт дороги от контрольно-пропускного пункта ООО "Новосибирская хлопкольняная компания" до отделения восстановительного лечения МБУЗ "Городская клиническая больница N 19" | Ремонт дороги | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Дорога находится на территории комбината ООО "Новосибирская хлопкольняная компания", не относится к дорогам общего пользования |
| 455 | 33-0002 | Выполнить ремонт дороги, соединяющей микрорайоны Звездный и "НЭРЗ" | Ремонт дороги | 3000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнить наказ нет технической возможности. Территория не является муниципальной собственностью - лесная зона |
| 456 | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовой, Шукшина, Ученической, Пришвина | Проектирование и строительство линий освещения по ул. Березовой, ул. Пришвина | 600,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнено освещение по ул. Шукшина, Ученической, Узорной, Пришвина, по ул. Березовой выполнен проект и питающая трасса. Работы по строительству будут запланированы на 2013 год. |
| 457 | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | - | - | 2011 - 2015 | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Здание ГПТУ-51 снесено. Земельный участок предполагается использовать под среднюю или высотную застройку |
| Советский район, избирательный округ N 35, депутат Ляхов Николай Захарович |
| 458 | 35-0015 | Выполнить реконструкцию въезда с Бердского шоссе на ул. Лесную и ул. Боровая Партия | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по устройству перекрестка, твердому покрытию Бердского шоссе до сопряжения с ул. Лесной и ул. Боровая Партия | 3000,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт въезда в объеме 750 кв. м на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 459 | 35-0024 | Завершить ремонт инженерных коммуникаций МБОУ "Гимназия N 5" | Ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения | 1300,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту водопровода, системы отопления и канализации, утеплению чердака на сумму 849,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 460 | 35-0025 | Выполнить капитальный ремонт инженерных коммуникаций МБОУ СОШ N 130 | Ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения | 1200,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 826,3 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту системы отопления в цокольном этаже здания, актовом зале, столовой, библиотеке, кабинете физики; по прокладке системы канализации и водоснабжения горячей и холодной воды в 11 кабинетах и цокольном этаже здания, установке раковины для мытья рук, проложен трубопровод теплоснабжения для вентиляционных установок |
| 461 | 864 | Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Лаврентьева | Разработка схемы установки дублирующих светофоров, их установка | Согласно проектно-сметной документации | Бюджет города | 2012 - 2013 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. В 2009 году выполнены работы по реконструкции светофорного объекта, в настоящее время дополнительной реконструкции для обеспечения безопасности дорожного движения не требуется |
| 462 | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. Береговая до ост. "Поселок геологов" и улиц в поселке | Разработка проекта необходимого благоустройства на указанных территориях, выполнение работ с привлечением до 50% средств ЗСЖД | 200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по обследованию существующего освещения на остановке "Поселок геологов" |
|  |  |  |  | 100,0 |  | 2012 |  |  |
| 463 | 920 | Заасфальтировать дорогу, соединяющую жилые дома и остановку "Поселок геологов" | Благоустройство территорий | 400,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на участке улицы Дорожной от ООТ "Поселок геологов" до жилых домов на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 200,0 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  | 200,0 |  | 2013 <*> |  |  |
| 464 | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Строительство спортивной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год. Вопрос по установке детских городков и спортплощадок будет решаться совместно с ТС "Кирово" |
| Советский район, избирательный округ N 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 465 | 36-0001 | Добиться перевода земель, дорог, коммунальной инфраструктуры микрорайона Правые Чемы из федерального ведения в муниципальное | Взаимодействие с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона Правые Чемы по вопросу передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | 2011 - 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Из федеральной собственности в муниципальную собственность приняты объекты автодорог СО РАН: объекты ливневой канализации (22 объекта); объекты электроснабжения (43 объекта); объекты дорог (36 объектов); объекты озеленения (30 объектов); объекты недвижимости (3 здания). В перечень переданного имущества также вошли объекты автодорог, расположенные в Правых Чемах. Земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:0:502, 4:35:0:505, необходимые для обслуживания объектов автодорог, приняты из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска |
| 466 | 36-0005 | Заменить остановочные павильоны общественного транспорта в микрорайоне Правые Чемы, оснастить их освещением, урнами, боковыми стенками, местами для рекламы и информации | Установка остановочных павильонов по ул. Русской - четыре павильона, по ул. Балтийской - два павильона | 298,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке остановочных павильонов: по ул. Русской установлено 4 павильона - 2 возле кинотеатра "Маяк" и 2 возле НИИ Систем; по ул. Балтийской установлено 2 павильона, 1 павильон с киоском установлен на остановке "Белоусова" на сумму 290,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 467 | 36-0017 | Установить освещение вдоль пешеходных дорожек по ул. Сиреневой, ул. Русской, ул. Добровольческой | Запрос мощности, устройство освещения | 1000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2013 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города): выполнено наружное освещение дорожек по ул. Русской и ул. Сиреневой |
|  |  |  |  | 500,0 |  | 2012 |  |  |
| 468 | 36-0026 | Установить "лежачих полицейских" возле МБОУ СОШ N 119 и МБОУ СОШ N 121 | Установка "лежачего полицейского", дорожных знаков, нанесение дорожной разметки по ул. Тружеников в месте перехода к школам по согласованию с ГИБДД | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлены "лежачие полицейские", дорожные знаки, нанесена дорожная разметка по ул. Тружеников в месте перехода к школам на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 469 | 36-0028 | Заменить мост через ручей по ул. Вахтангова | Ремонт пешеходного моста | 150,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 470 | 36-0040 | Убрать столб и расширить поворот с улицы Героев Труда на улицу Российскую | Вынос столба и расширение проезжей части дороги | 50,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен вынос столба, выполнено расширение поворота с ул. Героев Труда на ул. Российскую на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 471 | 36-0060 | Добиться создания музыкальной школы или открытия ее филиала в микрорайоне Правые Чемы | Анализ возможности открытия на базе филиала МБОУ "Детская школа искусств N 2" музыкального отделения | - | - | 2012 | Управление культуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Открытие в здании МБОУ СОШ N 119 филиала Детской музыкальной школы N 9 не целесообразно. Прорабатывается возможность открытия филиала МБОУ "Детская музыкальная школа искусств N 2" в МУК "ДК "Маяк" после реконструкции здания в 2013 - 2014 годах |
| 472 | 36-0061 | Добиться выделения МУК "Дом культуры "Маяк" ставки концертмейстера для творческих коллективов микрорайона Правые Чемы | Введение в штатное расписание ставки концертмейстера | 77,0 | Бюджет города | 2012 | Управление культуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 08.09.2008 N 630 в штатном расписании МУК "ДК "Маяк" ставка концертмейстера не предусмотрена. Предусмотрена ставка аккомпаниатора, 0,5 ставки аккомпаниатора занимает концертмейстер хора "Огни Маяка" |
| 473 | 36-0062 | Оказывать материальную, техническую и методическую поддержку спортивным секциям микрорайона Правые Чемы | Оказание поддержки спортивным секциям образовательных учреждений на основании своевременно поданных заявок в соответствии с действующим законодательством | - | - | 2012 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. На территории микрорайона Шлюз открыто 18 объединений спортивной направленности, которым в течение всего учебного года оказывается методическая поддержка. Руководители ДЮСШ N 6, ДЮСШ N 14 организуют и проводят методические семинары для тренеров-преподавателей, а также направляют тренеров на городские и областные семинары по повышению квалификации |
| 474 | 36-0063 | Провести капитальный ремонт, техническое переоснащение и добиться повышения качества медицинского обслуживания в МБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника N 2" по ул. Русской, 37 | Капитальный ремонт, приобретение оборудования | 30000,0 | Бюджет города | 2014 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 15000,0 тыс. руб. рублей (бюджет города) |
| 475 | 36-0066 | Создать парк для горных велосипедов | Анализ возможности создания парка для горных велосипедов на территории микрорайона Правые Чемы | - | - | 2012 | Управление культуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично: проведено выездное совещание 24.08.2012 на площадке парка горных велосипедов в микрорайоне Шлюз. Осуществлен завоз грунта и формирование дорожек. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 476 | 36-0070 | Добиться введения практики регулярного приема населения узкими специалистами в МБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника N 2" (укомплектование узкими специалистами) | Рассмотрение вопроса укомплектования специалистами и принятие мер по решению проблемы регулярного приема населения | - | - | 2011 - 2015 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Регулярный прием ведется, предпринимаются меры для укомплектования узкими специалистами |
| 477 | 1023 | Снос ветхого жилья - деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | Взаимодействие с застройщиком территории по ул. Шатурской по осуществлению сноса деревянных домов | - | - | 2012 - 2013 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Определен перечень ветхого и аварийного жилья, куда вошли дома по ул. Российской, 16, 18, 20, 22, 24, 35, 39, 41, 43; ул. Шатурской, 1, 3, 5; ул. Истринской, 5, 7 |
| Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |
| 478 | 37-0001 | Выполнить капитальный ремонт дороги по улице Красноуфимской | Ремонт дороги | 3500,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы в 2010 году на сумму 3200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 479 | 37-0020 | Построить ливневую систему, обеспечивающую слив талых и дождевых вод с территории возле дома N 33а по ул. Иванова. (В результате возведения жилого комплекса "Эдельвейс" с двухъярусной парковкой напротив дома N 33а по ул. Иванова затапливается территория) | Разработка проектно-сметной документации и выполнение необходимых работ для отвода ливневых вод | 150,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично: дом N 33а по ул. Иванова включен в адресный перечень объектов, входящих в трехлетнюю программу ремонта внутриквартальных территорий города Новосибирска. В 2012 году выполнена прочистка русла ливневой канализации в районе жилого дома "Эдельвейс". Проведено выездное комиссионное совещание "Проблемы отведения ливневых и талых вод с внутриквартальной территории жилых домов по ул. Иванова, 33, 33а, 35а". Выдано предписание строительной организации о восстановлении дренажной системы со стороны ул. Иванова, о проектировании и строительстве ливневой канализации при согласовании проектов ливневой канализации, подъездных путей, благоустройства территории, прилегающей к дому, с администрацией района. Выполнение работ будет запланировано на 2014 - 2015 годы |
| 480 | 37-0037 | Приобрести медицинское оборудование и провести текущий ремонт МБУЗ "Городская поликлиника N 14" по ул. Демакова | Приобретение оборудования, проведение ремонта крыши | 20000,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен капитальный ремонт, приобретено оборудование на сумму 21883,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 481 | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от железнодорожного переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Капитальный ремонт | 16570,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010, 2012 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2012 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не выполнялись. Обустройство прилегающих территорий по ул. Лесосечной будет запланировано на 2014 год |
|  |  |  |  | 3000,0 |  | 2012 |  |  |
| Советский район, избирательный округ N 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич |
| 482 | 38-0002 | Установить детские городки по улицам: Бердышева, 5, Печатников, 3, 8, 10, Приморской, 26, Энгельса, 14 | Установка детских городков | 1500,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Детские городки установлены на общую сумму 1007,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2012 году на сумму 99,3 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Печатников, 8 |
|  |  |  |  | 591,8 |  | 2014 <*> |  |  |
| 483 | 38-0026 | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5200,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2010 - 2011, 2013 - 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству по ул. Печатников, 13, на сумму 656,3 тыс. рублей (бюджет города). Работы по ремонту придомовых дорог ул. Универсальной, 4, 6, 12, будут запланированы на 2014 год |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2013 <*> |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 484 | 38-0035 | Отремонтировать дорогу по ул. Ивлева, сделать ливневую канализацию и тротуары | Ремонт дороги | 12000,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 2800,0 тыс. рублей. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Ивлева будет запланировано на 2013 - 2014 годы |
|  |  |  |  | 2481,0 |  | 2012 |  |  |
| 485 | 38-0038 | Заменить ветхие столбы и восстановить освещение поселка Огурцово полностью | Замена ветхих столбов | 10947,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Замена ветхих столбов производится по обращениям граждан. В 2012 году состоялось выездное заседание комиссии, составлен акт осмотра от 26.09.2012, определен перечень работ. Акт направлен в ЗАО "Региональные электрические сети" филиала "Новосибирские городские электрические сети" для составления сметы. Выполнение работ будет запланировано на 2013 - 2014 годы |
| 486 | 38-0044 | Выполнить ремонт кровли МБОУ СОШ N 80 | Разработка проектно-сметной документации и ремонт | 3000,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2115,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 487 | 38-0052 | Установить детские городки дополнительно по улицам: Молодости, 21, 24, 44, Универсальной, 6, 8, 12, Ветлужской, 26, 28, Гидромонтажной, 58, 60, Часовой, 25, 27, Энгельса, 8, 10, Приморской, 21, 33, Барьерной, 13, 15, Динамовцев, 6 | Установка детских городков | 3006,1, в т.ч.: | Бюджет города | 2011, 2014 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2012 года. Установлены детские городки по ул. Часовой, 25, ул. Универсальной, 8, ул. Энгельса, 8, ул. Молодости, 24, на сумму 357,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 750,0 |  | 2014 <*> |  |  |
| 488 | 1094 | Обустроить ул. Динамовцев | Включение в технические условия застройщику стройплощадки по ул. Динамовцев строительства дорожного полотна и тротуара до ул. Гидромонтажной | - | - | 2012 - 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Администрацией Советского района выданы технические условия ООО "Билд" на строительство 2 жилых домов по ул. Динамовцев, что позволит завершить реконструкцию улицы. Дорога по ул. Динамовцев частично отремонтирована с установкой бордюров силами ООО "Билд" |
| 489 | 1118 | Укладка дорог в пос. Плановый | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. Плановый. Работа планируется поэтапно | 57130,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2012 - 2014 | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2012 года. Произведены работы на сумму 1480,0 тыс. рублей (бюджет города), выполнено ощебенение с битумной пропиткой проезжих частей по ул. Быстрой (200 кв. м.) и ул. Механизаторов (2050 кв. м) |
|  |  |  |  | 14395,0 |  | 2012 |  |  |
| Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |
| 490 | 39-0003 | Обеспечить безопасный проход от дома по ул. Серебренниковской, 2/1, до остановки трамвая "Автовокзал" и далее до торгового центра "Мегас" | Установка знаков "Пешеходный переход" и нанесение дорожной разметки ("Зебры") в районе жилого дома N 2 по ул. Серебренниковской и жилого дома N 2/1 по ул. Серебренниковской (со стороны ул. Кривощековской) | 35,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично на общую сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города): установлены знаки "Пешеходный переход" и нанесена дорожная разметка в районе жилого дома по ул. Серебренниковской, 1, к остановке трамвая установлено пешеходное ограждение. Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
|  |  |  |  | 15,0 |  | 2012 |  |  |
| 491 | 39-0007 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Трудовой, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 720,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2740,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 492 | 1134 | Провести текущий ремонт дома по ул. Крылова, 2 | Текущий ремонт дома | 1500,0 | Бюджет города | 2013 <*> | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1543,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 493 | 40-0001 | Произвести замену лифтов по адресу: ул. Ольги Жилиной, 58 | Замена лифтов | 5400,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по замене лифтов на сумму 3466,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 494 | 40-0008 | Установить освещение по ул. Достоевского (от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной) | Устройство освещения | 300,0 | Бюджет города | 2012 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не выполнялись. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 495 | 40-0011 | Установить новые малые формы на игровых МБДОУ "Детский сад N 376 "Дельфиненок" | Установка новых малых форм на игровых площадках | 70,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлено 8 малых форм на сумму 70,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 496 | 40-0016 | Произвести замену окон на пластиковые в МБДОУ "Детский сад N 451" | Замена оконных блоков | 100,0 | Бюджет города | 2012 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Замена окон на пластиковые выполнена в рамках проводимой реконструкции детского сада на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 497 | 40-0020 | Выполнить установку детских площадок по адресам: ул. Селезнева, 52, 50, ул. Максима Горького, 95, ул. Ипподромская, 47, 49, ул. Демьяна Бедного, 68а, ул. Крылова, 64а, ул. Демьяна Бедного, 62, ул. Гоголя, 25 | Установка детских площадок | 1250,0, в т.ч.: | Бюджет города | 2011 - 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлены детские городки по всем адресам на общую сумму 1114,9 тыс. рублей, в том числе в 2012 году установлены городки по ул. Крылова, 64б (вместо ул. Крылова, 64а, в соответствии с обращением депутата), ул. Максима Горького, 95, на сумму 414,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  |  |  |  | 250,0 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  | 250,0 |  | 2013 <*> |  |  |
|  |  |  |  | 250,0 |  | 2014 <*> |  |  |
|  |  |  |  | 250,0 |  | 2015 <*> |  |  |

--------------------------------

<*> Работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 N 177 "О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 - 2015 годы" будут подготовлены необходимые изменения.