Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 24 мая 2016 г. N 221

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. решений Совета депутатов г. Новосибирска

от 28.09.2016 N 274, от 19.10.2016 N 302, от 21.12.2016 N 324)

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д.В.АСАНЦЕВ

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 24.05.2016 N 221

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. решений Совета депутатов г. Новосибирска

от 28.09.2016 N 274, от 19.10.2016 N 302, от 21.12.2016 N 324)

| N п. | N наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Объем финансирования реализации наказа избирателей с разбивкой по мероприятиям и годам их планируемой реализации, тыс. рублей | Сроки реализации наказа избирателей с разбивкой по годам | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая стоимость реализации наказа избирателей | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшина Екатерина Николаевна |
| 1 | 01-001 | Дополнить детскую площадку, расположенную во дворе дома по ул. Красина, 62, малыми формами для детей подросткового возраста | Оснащение детской площадки тремя малыми формами | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 2 | 01-002 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 82 (ул. Гоголя, 195), включая строительство пристройки - спортивного зала - к указанной школе | Капитальный ремонт здания со строительством пристройки | 442219,3 | - | 50000,0 | 50000,0 | - | - | 2017, 2018, 2020 <*> | ДСиА |
| 3 | 01-003 | Снести (обрезать) аварийные деревья во дворе дома N 208 по ул. Гоголя | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 4 | 01-004 | Выполнить обустройство пешеходного перехода через ул. Гоголя в районе домов NN 203а, 204/1 по ул. Гоголя | Обустройство пешеходного перехода | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 5 | 01-005 | Снести (обрезать) аварийные деревья на придомовых территориях домов: N 215 по ул. Гоголя, NN 15, 17 по ул. Королева | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 195,0 | - | - | - | 195,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 6 | 01-006 | Снести (обрезать) аварийные деревья на придомовой территории дома N 219 по ул. Гоголя (с выкорчевыванием пней) | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 7 | 01-007 | Обустроить спортивную площадку во дворе дома N 219 по ул. Гоголя для занятий подростков футболом, баскетболом и волейболом | Обустройство спортивной площадки (3 элемента) | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 8 | 01-008 | Дополнить детскую площадку по адресу: ул. Промкирпичная, 16, малыми формами | Оснащение детской площадки тремя малыми формами | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 9 | 01-009 | Выполнить устройство освещения по ул. Сурикова | Устройство освещения по ул. Сурикова | 1230,0 | - | 75,0 | 385,0 | 385,0 | 385,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| (п. 9 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 10 | 01-010 | Отремонтировать внутриквартальный проезд между домами N 234 по ул. Гоголя и N 11 по ул. Промкирпичной | Ремонт внутриквартального проезда | 290,0 | - | 290,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 11 | 01-011 | Восстановить тротуар по ул. Промкирпичной | Работы по восстановлению тротуара | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 11 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 12 | 01-012 | Выполнить санитарную обрезку зеленых насаждений вдоль проезжей части ул. Промкирпичной | Санитарная обрезка зеленых насаждений | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 13 | 01-013 | Снести (обрезать) аварийные деревья во дворе дома N 233/1 по ул. Гоголя | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 14 | 01-014 | Выполнить комплексное благоустройство двора дома N 237 по ул. Гоголя | Внутриквартальное благоустройство | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 15 | 01-015 | Отремонтировать асфальтовое покрытие внутриквартального проезда между домами NN 229, 229/1 по ул. Гоголя | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда | 1150,0 | - | - | - | 1150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 16 | 01-016 | Завершить комплексное благоустройство двора домов N 229/1 по ул. Гоголя, NN 28, 28а по пр. Дзержинского с устройством парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек | Комплексное благоустройство двора | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 17 | 01-017 | Приобрести саженец крупномерной ели (1 шт.) для высадки на площадке во дворе дома N 12 по пр. Дзержинского | Приобретение и высадка саженца | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 18 | 01-018 | Приобрести и завезти во двор дома N 12 по пр. Дзержинского бутовый камень, землю и песок для благоустройства | Приобретение материалов для благоустройства двора | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 19 | 01-019 | Выполнить освещение ул. Глинки от МБОУ СОШ N 82 (ул. Гоголя, 195) до ул. Королева | Устройство уличного освещения | 750,0 | - | 30,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| (п. 19 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 20 | 01-020 | Дополнить детскую площадку, расположенную во дворе дома N 20/1 по пр. Дзержинского, малыми спортивными формами | Оснащение детской площадки тремя малыми спортивными формами | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| (п. 20 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 28.09.2016 N 274) |
| 21 | 01-021 | Отремонтировать внутриквартальный проезд от дома N 20/1 по пр. Дзержинского до ул. Гоголя | Ремонт внутриквартального проезда | 960,0 | - | - | - | - | 960,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 22 | 01-022 | Отремонтировать въезд в МКДОУ д/с N 281 (ул. Гоголя, 221/1) | Ремонт въездной зоны | 962,8 | 962,8 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 23 | 01-023 | Восстановить асфальтовое покрытие внутриквартального проезда между домом N 22 по пр. Дзержинского и магазином "Колесница" по пр. Дзержинского, 20а | Восстановление асфальтового покрытия внутриквартального проезда | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 24 | 01-024 | Выполнить благоустройство пешеходных дорожек на детской площадке во дворе домов NN 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1 по пр. Дзержинского и дополнить ее игровыми элементами | Благоустройство пешеходных дорожек на детской площадке и оснащение ее тремя игровыми элементами | 1250,0 | - | - | - | - | 1250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 25 | 01-025 | Оборудовать детскую спортивную площадку с ограждением во дворе домов NN 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1 по пр. Дзержинского | Оборудование детской спортивной площадки с ограждением | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 26 | 01-026 | Установить футбольную площадку во дворе дома N 32/1 по пр. Дзержинского | Установка футбольной площадки | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 27 | 01-027 | Обрезать аварийные деревья во дворе дома N 32/1 по пр. Дзержинского | Обрезка аварийных деревьев | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 28 | 01-028 | Установить скамейки возле 1-го и 4-го подъездов дома N 32/1 по пр. Дзержинского | Установка скамейки | 12,0 | - | - | - | - | 12,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 29 | 01-029 | Установить две искусственные дорожные неровности во дворах домов N 13 и N 15 по Гусинобродскому шоссе | Установка искусственных дорожных неровностей | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 30 | 01-030 | Отсыпать отсевом спортивную площадку возле дома N 15 по Гусинобродскому шоссе | Отсыпка отсевом спортивной площадки | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 31 | 01-031 | Дополнить существующую детскую площадку во дворе дома N 13 по Гусинобродскому шоссе двумя малыми формами и двумя скамейками | Оснащение детской площадки двумя малыми формами и двумя скамейками | 82,0 | - | - | - | 82,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 32 | 01-032 | Снести (обрезать) аварийные деревья во дворе дома N 15/1 по Гусинобродскому шоссе | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 33 | 01-033 | Сделать лестничный спуск между домами NN 17, 19 по Гусинобродскому шоссе | Обустройство лестничного спуска | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| (п. 33 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 28.09.2016 N 274) |
| 34 | 01-034 | Выполнить ограждение детской площадки по адресу: Гусинобродское шоссе, 19/1 | Работы по ограждению детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 35 | 01-035 | Сделать пешеходный переход от дома N 19/1 по Гусинобродскому шоссе через внутриквартальный проезд в районе фитнес-центра "Тальвего" (ул. Толбухина, 19а) к МКДОУ д/с N 439 (ул. Толбухина, 29/1), МКДОУ д/с N 457 и МБОУДОД ДШИ N 14, расположенным по адресу: ул. Толбухина, 31/1 | Обустройство пешеходного перехода через внутриквартальный проезд к детским учреждениям | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 36 | 01-036 | Установить скамейки (8 шт.) у подъездов дома N 19/1 по Гусинобродскому шоссе | Установка 8 скамеек | 48,0 | - | - | - | - | 48,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 37 | 01-037 | Отремонтировать внутриквартальный проезд от съезда с проезжей части Гусинобродского шоссе до дома N 41 по ул. Толбухина | Ремонт внутриквартального проезда | 2100,0 | - | - | - | 2100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 38 | 01-038 | Снести аварийные деревья (либо выполнить санитарную обрезку) за домом N 29 по Гусинобродскому шоссе | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 39 | 01-039 | Установить спортивные тренажеры во дворе дома N 29 по Гусинобродскому шоссе | Установка трех спортивных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 40 | 01-040 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 31 по Гусинобродскому шоссе (асфальтирование) | Благоустройство (асфальтирование) придомовой территории | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 41 | 01-041 | Установить детскую площадку во дворе дома N 31 по Гусинобродскому шоссе | Установка детской площадки (3 элемента) | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 42 | 01-042 | Построить надземный пешеходный переход над проезжей частью Гусинобродского шоссе от дома N 31 по Гусинобродскому шоссе к магазину "Лента" (Гусинобродское шоссе, 64) | Строительство надземного пешеходного перехода | 60000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 43 | 01-043 | Снести киоск, расположенный у дома N 31 по Гусинобродскому шоссе, из которого ведется реализация алкогольной продукции | Снос киоска | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 44 | 01-044 | Выполнить ремонт внутриквартального проезда к дому N 33 по Гусинобродскому шоссе | Ремонт внутриквартального проезда | 650,0 | - | - | - | - | 650,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 45 | 01-045 | Выполнить благоустройство двора домов N 232 по ул. Гоголя и N 16 по ул. Промкирпичной с выносом контейнерной площадки со двора указанных домов на муниципальную территорию | Выполнить благоустройство двора домов N 232 по ул. Гоголя и N 16 по ул. Промкирпичной | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 46 | 01-046 | Установить скамейки у подъездов NN 3, 5, 6 дома N 15/1 по Гусинобродскому шоссе | Установка скамейки | 18,0 | - | - | - | - | 18,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 47 | 01-047 | Установить малые игровые формы на детской площадке, расположенной во дворе дома N 33 по Гусинобродскому шоссе | Оснащение детской площадки тремя малыми игровыми формами | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 48 | 01-048 | Выполнить ремонт дорог щебеночно-песчаной смесью по улицам частного сектора: Лирической, Мелодичной и Благодатной | Ремонт дорог ЩПС | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 49 | 01-049 | Выполнить ремонт дорог ЩПС по улицам: Амбулаторной, Красноводской | Ремонт дорог ЩПС | 1815,1 | 1815,1 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 49 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 50 | 01-050 | Установить детскую игровую площадку напротив дома N 13 по ул. Амбулаторной | Установка детской игровой площадки (3 элемента) | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 51 | 01-051 | Выполнить благоустройство двора дома по ул. Красина, 62, с планировкой территории, асфальтированием пешеходных дорожек | Благоустройство дворовой территории | 1050,0 | - | - | - | 1050,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 52 | 01-052 | Завершить строительство наружного освещения по ул. Полякова | Обустройство наружного освещения | 2400,0 | - | 150,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| (п. 52 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 53 | 01-053 | Произвести ремонт проезжей части Гусинобродского шоссе от ул. Волочаевской до ул. Полякова | Ремонт участка Гусинобродского шоссе | 30000,0 | - | 15000,0 | 15000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 54 | 01-054 | Установить детскую игровую площадку у дома N 70 по ул. Поселковой | Установка детской игровой площадки (3 элемента) | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 55 | 01-055 | Произвести ремонт проезжей части по ул. Шишкина | Ремонт проезжей части улицы | 5100,0 | - | - | - | 2100,0 | 3000,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 56 | 01-056 | Оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Трикотажной и Сурикова с установкой искусственных неровностей на проезжей части ул. Сурикова с нанесением разметки "зебра" | Оборудование пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей и нанесением разметки | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 57 | 01-057 | Выполнить реконструкцию уличного освещения вдоль дома N 233/2 по ул. Гоголя | Организация уличного освещения | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 58 | 01-058 | Выполнить ремонт дороги ЩПС по ул. Онежской от дома N 51 до дома N 61 и Волочаевского пер. от дома N 1 до дома N 16 | Ремонт дороги ЩПС | 720,0 | - | - | - | 720,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 59 | 01-059 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома N 53 по ул. Онежской | Установка детской игровой площадки (3 элемента) | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 60 | 01-060 | В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма при следовании детей в МБОУ СОШ N 18 (ул. Гоголя, 233) оборудовать пешеходный переход через проезжую часть ул. Гоголя (установить ограждения) | Оборудование пешеходного перехода с установкой ограждения | 320,0 | 320,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 61 | 01-061 | Установить дорожные знаки "Жилая зона" по ул. Глинки (напротив фасада дома N 14/1 по пр. Дзержинского) | Установка дорожных знаков | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 62 | 01-062 | Расширить внутриквартальный проезд вдоль домов NN 22, 24 по пр. Дзержинского | Расширение внутриквартального проезда | 2100,0 | - | - | - | - | 2100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 63 | 01-063 | Отремонтировать асфальтовое покрытие пешеходного тротуара вдоль домов NN 22, 24 по пр. Дзержинского, продавленного машинами из-за зауженного внутриквартального проезда | Ремонт асфальтового покрытия пешеходного тротуара | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 64 | 01-064 | Отремонтировать ограждение спортивной площадки, расположенной во дворе дома N 11 по Гусинобродскому шоссе | Ремонт ограждения спортивной площадки | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 65 | 01-065 | Заасфальтировать пешеходную дорожку к зданию МБОУ СОШ N 87 (ул. Доватора, 33/4), проходящую по территории школы | Асфальтирование пешеходной дорожки к зданию МБОУ СОШ N 87 | 360,0 | - | - | 360,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 66 | 01-066 | Построить детский сад по ул. Заслонова на 360 мест | Строительство детского сада на 360 мест | 224200,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 67 | 01-067 | Оборудовать двор дома N 15/1 по Гусинобродскому шоссе двумя "лежачими полицейскими" | Установка искусственных дорожных неровностей | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 68 | 01-0003 | Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ N 82 на пластиковые окна | Замена оконных блоков | Финансирование в рамках наказа N 01-002 | - | - | - | - | - | 2017, 2018, 2020 <*> | ДО |
| 69 | 3 | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ N 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы. Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ N 82 | Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ | Финансирование в рамках наказа N 01-002 | - | - | - | - | - | 2017, 2018, 2020 <*> | ДО |
| Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович |
| 70 | 02-001 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 23 по ул. Республиканской | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 71 | 02-002 | Установка детской площадки и спортивной площадки на муниципальной территории во дворе дома N 23 по ул. Республиканской | Установка детской и спортивной площадок | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 72 | 02-003 | Проведение ремонта тротуара вдоль дома N 23 по ул. Республиканской со стороны проезжей части | Ремонт тротуара | 390,0 | - | 390,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 72 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 73 | 02-004 | Проведение ремонта тротуара вдоль муниципальной территории от дома N 23 по ул. Республиканской к дому N 4а по ул. Театральной | Ремонт тротуара | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 74 | 02-005 | Заасфальтировать дорогу вокруг дома N 1а по ул. Учительской с обеспечением подъезда к контейнерной площадке с левого торца дома | Асфальтирование дороги вокруг дома с обустройством подъезда к контейнерной площадке | 962,8 | 962,8 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 75 | 02-006 | Произвести ремонт ЩПС дорог частного сектора по улицам: 1-й Рабочей, 2-й Рабочей, 3-й Рабочей | Ремонт ЩПС дорог частного сектора | 4800,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1800,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 76 | 02-007 | Спилить аварийные тополя в количестве 12 штук, расположенные на муниципальной земле около дома N 8 по ул. Республиканской | Снос аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 77 | 02-008 | Спилить (кронировать) деревья между домами N 1 и N 1а по ул. Новая Заря | Работы по кронированию деревьев | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 78 | 02-009 | Заасфальтировать дорогу с торца дома N 1а по ул. Республиканской | Асфальтирование внутриквартальной дороги | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 79 | 02-010 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 41 по ул. Республиканской | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 80 | 02-012 | Заасфальтировать двор МБОУ СОШ N 36. Устранить неровность при въезде в МБОУ СОШ N 36, сделать главный въезд на территорию школы у ворот | Асфальтирование и благоустройство дворовой территории и въезда в МБОУ СОШ N 36 | 3800,0 | - | - | - | - | 3800,0 | 2020 | ДО |
| 81 | 02-013 | Выполнить благоустройство придомовых территорий домов NN 1/5, 1/6 по ул. Авиастроителей | Благоустройство придомовой территории | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 82 | 02-014 | Обустроить пешеходную асфальтированную дорожку (шириной 1,5 м, длиной 60 погонных метров) на муниципальной территории по пр. Дзержинского, 71 | Обустройство (с асфальтированием) пешеходной дорожки | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 83 | 02-015 | Установить подпорную стену для предотвращения сползания грунта во дворе дома N 7 по ул. Дениса Давыдова | Установка подпорной стены | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 84 | 02-016 | Отремонтировать дорогу от угла дома N 74 по ул. Чкалова до ул. Костонаева | Ремонт внутриквартальной дороги | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 85 | 02-017 | Произвести ремонт дороги ЩПС по улицам: Верещагина, Грекова, Циолковского, Зейской, пер. Циолковского с обустройством водоотводов с двух сторон дороги | Ремонт дорог ЩПС с обустройством водоотводов | 6000,0 | 1309,5 | 690,5 | 2000,0 | 2000,0 | - | 2016 - 2019 | ДТиДБК |
| (п. 85 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 86 | 02-018 | Установить новые элементы на детской площадке за домом N 72 по ул. Чкалова | Оснащение новыми элементами детской площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 87 | 02-019 | Установить уличное освещение по ул. Лазарева от дома N 32 до дома N 28 | Установка уличного освещения | 745,0 | 30,0 | - | 350,0 | 365,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 88 | 02-020 | Произвести санитарную обрезку деревьев у дома N 14 по ул. Авиастроителей со стороны ул. Учительской и дома N 14/1 по ул. Авиастроителей | Санитарная обрезка деревьев | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 89 | 02-021 | Произвести ямочный ремонт проезжей части дороги вдоль капитальных гаражей, граничащих с придомовой территорией дома N 14 по ул. Авиастроителей | Ямочный ремонт внутриквартальной дороги | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 90 | 02-022 | Произвести санитарную обрезку деревьев на муниципальной земле во дворе дома N 3 по ул. Авиастроителей | Санитарная обрезка деревьев | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 91 | 02-023 | Дополнить новыми элементами детский городок, расположенный на придомовой территории дома N 3 по ул. Авиастроителей | Оснащение новыми элементами детского городка | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 92 | 02-024 | Произвести ремонт дорог ЩПС: ул. Седова от дома N 1 до дома N 156; ул. Лучезарной от дома N 7 до дома N 86; 3-го Рабочего переулка; от Сада Дзержинского до 5-й Рабочей ул.; 5-го Рабочего переулка; от ул. Лучезарной до 4-й Рабочей ул. | Ремонт дорог ЩПС | 9300,0 | - | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4300,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 93 | 02-025 | Произвести ремонт дорог ЩПС по улицам: 2-му Рабочему пер., 5-й Рабочей ул., 4-й Рабочей ул. | Ремонт дорог ЩПС | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 94 | 02-026 | Произвести ремонт дорог ЩПС по улицам: Верещагина, Потемкина, Джамбула, пер. Потемкина, пер. Верещагина | Ремонт дорог ЩПС | 8400,0 | - | - | - | - | 8400,0 | 2016, 2020 | ДТиДБК |
| (п. 94 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 95 | 02-027 | Отремонтировать тротуар вдоль ул. Трикотажной от дома N 13 по ул. Республиканской до дома N 60/3 по ул. Трикотажной | Ремонт тротуара | 880,0 | - | - | 880,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 96 | 02-028 | Выполнить ремонт тротуара по ул. 25 лет Октября от дома N 9 до ул. Авиастроителей и от дома N 8 по ул. 25 лет Октября до дома N 3 по ул. Авиастроителей | Ремонт тротуара | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 96 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 97 | 02-029 | Выполнить ремонт моста через р. Ельцовка и установить лестничный спуск к нему | Работы по ремонту моста через р. Ельцовка с установкой лестничного спуска | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 98 | 02-030 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 6 по ул. Республиканской | Благоустройство придомовой территории | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 99 | 02-031 | Установить уличное освещение возле домов по ул. Лазарева: NN 26а, 28а, 30а, 32а, 35; по ул. Республиканской: NN 6, 6а; по ул. Учительской: NN 1, 2, 3 | Установка уличного освещения | 745,0 | 30,0 | - | 350,0 | 365,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 100 | 02-032 | Произвести благоустройство сада им. Дзержинского (обустройство дорожек, освещения) | Благоустройство сада им. Дзержинского | 9000,0 | 9000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 101 | 02-033 | Произвести благоустройство прилегающей муниципальной территории, установить спортивную площадку за домами NN 69, 69/1 по пр. Дзержинского | Благоустройство территории, установка спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 102 | 02-034 | Отремонтировать тротуар от дома N 1 по ул. Учительской до МБУК ДДК им. М.И. Калинина по адресу: ул. Театральная, 1 | Ремонт тротуара | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 103 | 02-035 | Устранить дефекты (неровности) асфальтового покрытия, приводящие к образованию больших и глубоких луж воды на проездах и пешеходных участках между домами N 67 по пр. Дзержинского, N 52 по ул. Трикотажной и сквером "Малыш" | Ремонт асфальтового покрытия | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 104 | 02-036 | Установить новые элементы на детской площадке, расположенной на муниципальной территории во дворе домов N 67 по пр. Дзержинского и N 52 по ул. Трикотажной | Оснащение новыми элементами детской площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 105 | 02-037 | Обрезать деревья вдоль проезжей части с правой стороны ул. Трикотажной от пр. Дзержинского до Горбатого моста | Обрезка деревьев вдоль проезжей части | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 106 | 02-038 | Установить детскую площадку у дома N 8а по ул. Дениса Давыдова | Установка детской площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 107 | 02-039 | Установить ограждение во дворе дома N 11 по ул. Авиастроителей по всей длине возвышенности относительно уровня земли | Работы по установке ограждения | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 108 | 02-040 | Установить поручень на муниципальной территории от пешеходного тротуара к дому N 6 по ул. 25 лет Октября (подъезды NN 2, 3) | Установка поручня | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 109 | 02-041 | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов между домами NN 35а, 35, 33а, 33, 37а, 37 по ул. Республиканской до ул. Авиастроителей, от ул. Новая Заря до ул. Учительской | Ремонт внутриквартальных проездов | 2400,0 | - | - | - | - | 2400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 110 | 02-042 | Обустроить зеленую зону на муниципальной территории, прилегающей к дому N 14 по ул. Авиастроителей, с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозяйных строений | Оформление документов для приобретения прав муниципальной собственности на бесхозяйные строения | 3100,0 | - | - | - | - | - | 2019 | ДЗиИО |
|  |  |  | Проведение работ по обустройству зеленой зоны с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозяйных строений |  | - | - | - | 3100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 111 | 02-043 | Спилить тополя за домом N 34 по ул. Лазарева | Работы по сносу тополей | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 112 | 02-045 | Сделать водоотвод с перекрестка ул. Республиканской и ул. Кропоткина | Организация водоотвода | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 113 | 02-046 | Установить искусственную дорожную неровность по ул. Республиканской возле дома N 1а | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 114 | 02-047 | Установить искусственную дорожную неровность по ул. Республиканской между домами NN 1, 1а по ул. Новая Заря | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 115 | 02-048 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Авиастроителей от дома N 2 до дома N 12 по ул. Авиастроителей | Ремонт тротуара | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 116 | 02-050 | Установить искусственную дорожную неровность по ул. Лазарева у домов NN 20, 24, 28 | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 117 | 02-051 | Произвести снос здания школы-интерната по ул. Республиканской, 23, и реконструкцию (строительство новой) МБОУ СОШ N 36 по ул. Авиастроителей, 10, с увеличением земельного участка путем присоединения муниципального земельного участка между домами по ул. Учительской, 1, и 1а | Работы по сносу здания школы-интерната и реконструкции (строительству) МБОУ СОШ N 36 с увеличением земельного участка | 600000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 118 | 02-052 | Отремонтировать участок дороги по ул. Дениса Давыдова от ул. Учительской до дома N 6 по ул. Дениса Давыдова | Работы по ремонту участка дороги | 410,0 | - | - | 410,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 119 | 02-053 | Продлить маршрут троллейбусов N 23 и N 10 до поликлинического отделения ГБУЗ НСО ГКБ N 2 (Чкаловская) по пр. Дзержинского, 44 | Организация продления маршрута троллейбусов | 2300,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 120 | 02-054 | Установить детскую площадку на муниципальной земле между домами N 13а по ул. Авиастроителей и N 5 по ул. Учительской | Установка детской площадки | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Дзержинского района |
| Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович; единый избирательный округ, депутат Барсук Владимир Евгеньевич |
| 121 | 02-055 | Расширить пр. Дзержинского до выезда из города, произвести демонтаж трамвайной линии, продлить линию троллейбуса до остановки общественного транспорта "Золотая Горка" | Работы по расширению пр. Дзержинского с демонтажом трамвайной линии и продлением линии троллейбуса до остановки общественного транспорта "Золотая Горка" | 320000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Андреев Георгий Андреевич |
| 122 | 03-001 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 30 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 123 | 03-002 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 6 по ул. Куприна | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 124 | 03-003 | Установка новых элементов детской площадки для детей до 5-ти лет во дворе дома N 6 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 125 | 03-004 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 14 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 126 | 03-005 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 14 по ул. Куприна | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 127 | 03-006 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 12 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 128 | 03-007 | Установка 4-х новых элементов детской площадки во дворе дома N 8/1 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 129 | 03-008 | Ремонт лестницы от дома N 8 по ул. Куприна до ул. Бориса Богаткова | Ремонт лестницы | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 130 | 03-009 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 16/1 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 131 | 03-010 | Установить по два новых элемента детской площадки во дворах домов NN 38, 38/1, 40, 40/1, 42 и 44/1 по ул. Куприна | Установка новых элементов детских площадок во дворах домов | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 132 | 03-011 | Установить новые элементы детской площадки во дворах домов NN 11, 13, 15 по ул. Национальной | Установка новых элементов детской площадки во дворах домов | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 133 | 03-012 | Установить два новых элемента детской площадки во дворе дома N 5 по ул. Национальной | Установка новых элементов детской площадки | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 134 | 03-013 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 3 по ул. Национальной | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 135 | 03-014 | Установка одного нового элемента детской площадки во дворе дома N 4 по ул. Национальной | Установка нового элемента детской площадки | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 136 | 03-015 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 27/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 137 | 03-016 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 27/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 138 | 03-017 | Восстановление ливневой канализации на пересечении ул. Толбухина и внутриквартального проезда у фитнес-центра "Тальвего" (в районе дома по ул. Доватора, 29/1) | Восстановление участка ливневой канализации | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 139 | 03-018 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 35/3 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 140 | 03-019 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 35/3 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 141 | 03-020 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 35/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 142 | 03-021 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 35/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 143 | 03-022 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 41 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 144 | 03-023 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 41 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 145 | 03-024 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 37 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 146 | 03-025 | Установка ограждения спортивной площадки у дома N 35 по ул. Толбухина | Работы по ограждению забором спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 147 | 03-026 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 35 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 148 | 03-027 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 25/1 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 149 | 03-028 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 29 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 150 | 03-029 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 29 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 151 | 03-030 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 31 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 152 | 03-031 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 31 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 153 | 03-032 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 25 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 154 | 03-033 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 25 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 155 | 03-034 | Выполнить устройство и ремонт тротуара вдоль внутриквартального проезда у фитнес-центра "Тальвего" на участке от ул. Толбухина до дома N 41 по ул. Толбухина со стороны МБОУ СОШ N 87 по ул. Доватора, 33/4 | Устройство и ремонт тротуара | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 156 | 03-035 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 27/1 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 157 | 03-036 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 27/1 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 158 | 03-037 | Обустройство пандуса в доме N 21 по ул. Толбухина | Обустройство пандуса | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 2018 | Администрация Дзержинского района |
| 159 | 03-038 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 21 по ул. Толбухина | Благоустройство придомовой территории | 1650,0 | - | - | - | - | 1650,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 160 | 03-039 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 55 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 161 | 03-040 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 55 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 162 | 03-041 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 49 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 163 | 03-042 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 49 по ул. Кошурникова | Благоустройство придомовой территории | 670,0 | - | - | - | 670,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 164 | 03-043 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 47/1 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 165 | 03-044 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 47/1 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 166 | 03-045 | Устройство тротуара от дома N 53/2 по ул. Кошурникова до ГБУЗ НСО "Городской перинатальный центр" | Устройство тротуара | 1320,0 | - | 1320,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 166 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 167 | 03-046 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 51 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 168 | 03-047 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 51 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 169 | 03-048 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 47 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 170 | 03-049 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 47 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 171 | 03-050 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 53 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 172 | 03-051 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 31 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 173 | 03-052 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 31 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 174 | 03-053 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 19 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 175 | 03-054 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 19 по ул. Доватора | Установить новые элементы спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 176 | 03-055 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 19/2 по ул. Доватора | Установить новые элементы детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 177 | 03-056 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 19/3 по ул. Доватора | Установить новые элементы детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 178 | 03-057 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 19/3 по ул. Доватора | Установить новые элементы спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 179 | 03-058 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 13 по ул. Доватора | Благоустройство придомовой территории | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 180 | 03-059 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 19/1 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 181 | 03-060 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 19/1 по ул. Доватора | Установить новые элементы спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 182 | 03-061 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 19/4 по ул. Доватора | Установить новые элементы детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 183 | 03-062 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 19/4 по ул. Доватора | Установить новые элементы спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 184 | 03-063 | Установить 2 урны у подъездов дома N 19/4 по ул. Доватора | Установка урн | 6,0 | - | - | - | 6,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 185 | 03-064 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 35 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 186 | 03-065 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 35 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 187 | 03-066 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 29/2 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 188 | 03-067 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 13 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 189 | 03-068 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 17 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 190 | 03-069 | Установить 4 искусственных неровности во дворе дома N 35 по ул. Доватора | Установка искусственных дорожных неровностей | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 191 | 03-070 | Установка искусственных дорожных неровностей на кольце ул. Бориса Богаткова вблизи дома N 15 по ул. Доватора | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 192 | 03-071 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 33 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 193 | 03-072 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 35/1 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 194 | 03-073 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 35/1 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 195 | 03-074 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 33/3 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 196 | 03-075 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 33/3 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 197 | 03-076 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 33/1 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 198 | 03-077 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 33/1 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 199 | 03-078 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 33/2 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 200 | 03-079 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 33/2 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 201 | 03-080 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 29/1 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 202 | 03-081 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 29/1 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 203 | 03-082 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 21 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 204 | 03-083 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 21 по ул. Доватора | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 205 | 03-084 | Установить искусственную неровность на внутриквартальном проезде у дома N 35/2 по ул. Доватора | Установка искусственной дорожной неровности | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 206 | 03-085 | Установить искусственные дорожные неровности на проезжей части ул. Доватора | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 207 | 03-086 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов NN 10, 12 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 2100,0 | - | - | - | - | 2100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 208 | 03-087 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 10 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 209 | 03-088 | Установка двух искусственных неровностей между домами NN 12, 8/1 по ул. Есенина | Установка искусственных дорожных неровностей | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 210 | 03-089 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 61 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 360,0 | - | - | - | - | 360,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 211 | 03-090 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 61 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 212 | 03-091 | Установить детский игровой комплекс во дворе дома N 7 по ул. Есенина | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 213 | 03-092 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 57 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 360,0 | - | - | - | - | 360,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 214 | 03-093 | Строительство дороги от ул. Есенина до дома N 26 по ул. Куприна | Строительство дороги | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 215 | 03-094 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 53/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Дзержинского района |
| 216 | 03-095 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 59 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 217 | 03-096 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 55/1 по ул. Есенина и домов NN 20, 24 по ул. Куприна | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 218 | 03-097 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 55 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 219 | 03-098 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 53 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 220 | 03-099 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 53 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 221 | 03-100 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 63 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 222 | 03-101 | Установить искусственную неровность на внутриквартальном проезде дома N 63 по ул. Есенина | Установка искусственной дорожной неровности | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 223 | 03-102 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 55/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 224 | 03-103 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 37 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 225 | 03-104 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 37 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 226 | 03-105 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 31 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 480,0 | - | - | - | 480,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 227 | 03-106 | Установить 4 новых элемента детской площадки во дворе дома N 31 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 228 | 03-107 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 43/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 229 | 03-108 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 43/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 230 | 03-109 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 27 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 503,0 | 503,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 231 | 03-110 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 27 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 232 | 03-111 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 27 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 233 | 03-112 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 51/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 234 | 03-113 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 51/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 235 | 03-114 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 33 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 236 | 03-115 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 33 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 237 | 03-116 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 49 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 238 | 03-117 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 49 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 239 | 03-118 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 49 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 240 | 03-119 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 39 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 241 | 03-120 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 39 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 242 | 03-121 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 39 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | - | - | - | 1050,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 243 | 03-122 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 51 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | - | - | - | - | 1050,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 244 | 03-123 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 51 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 245 | 03-124 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 47 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 246 | 03-125 | Заасфальтировать пешеходную дорогу вдоль ул. Куприна от дома N 12 по ул. Куприна до дома N 14 по ул. Куприна | Асфальтирование пешеходной дороги | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 247 | 03-126 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 25 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 248 | 03-127 | Оградить забором спортивную площадку у дома N 25 по ул. Есенина | Ограждение забором спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 249 | 03-128 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 45 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 250 | 03-129 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 43 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 251 | 03-130 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 45 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 252 | 03-131 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 45 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 253 | 03-132 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 12 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 254 | 03-133 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 12 по ул. Есенина (со стороны 8-го и 9-го подъездов) | Благоустройство придомовой территории | 240,0 | - | - | - | - | 240,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 255 | 03-134 | Отремонтировать лестницу у дома N 14 по ул. Есенина | Ремонт лестницы | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 256 | 03-135 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 14 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 257 | 03-136 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 14 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 258 | 03-137 | Оградить забором детскую площадку у дома N 29 по ул. Есенина | Ограждение забором детской площадки | 170,0 | - | - | - | - | 170,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 259 | 03-138 | Асфальтирование пешеходной дорожки от МБОУ СОШ N 177 до дома N 29 по ул. Есенина на территории школы | Асфальтирование пешеходной дорожки | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 260 | 03-139 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 10/3 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 261 | 03-140 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 10/3 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 262 | 03-141 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 10/3 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 263 | 03-142 | Оградить забором спортивную площадку у дома N 10/3 по ул. Есенина | Ограждение забором спортивной площадки | 170,0 | - | - | - | 170,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 264 | 03-143 | Отремонтировать лестницу у дома N 16 по ул. Есенина | Ремонт лестницы | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 265 | 03-144 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 16 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 266 | 03-145 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 16 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 267 | 03-146 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 15 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 720,0 | - | - | - | - | 720,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 268 | 03-147 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 15 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 269 | 03-148 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 15 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 270 | 03-149 | Оградить забором детскую площадку у дома N 10/1 по ул. Есенина | Ограждение забором детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 271 | 03-150 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 10/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 272 | 03-151 | Ограждение декоративным забором газона на придомовой территории дома N 10/1 по ул. Есенина | Ограждение газона | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 273 | 03-152 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 8 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 274 | 03-153 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 8/2 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 275 | 03-154 | Установить новые элементы детской площадки во дворе домов NN 3, 7, 7а, 9 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 276 | 03-155 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе домов NN 3, 7, 7а, 9 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 277 | 03-156 | Установить новые футбольные ворота на спортивной площадке у дома N 8/1 по ул. Есенина | Установка футбольных ворот на спортивной площадке | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 278 | 03-157 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 8/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 279 | 03-158 | Ремонт и реконструкция муниципального внутриквартального проезда от ул. Есенина к дому N 9/1 по ул. Есенина | Ремонт и реконструкция внутриквартального проезда | 590,0 | - | 590,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 280 | 03-159 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 9/1 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 281 | 03-160 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 51/2 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 282 | 03-161 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 51/2 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 283 | 03-162 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 35 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 284 | 03-163 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 35 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 380,0 | - | - | - | - | 380,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 285 | 03-164 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов NN 37, 37/1 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 286 | 03-165 | Строительство спортивной площадки у дома N 6 по ул. Куприна | Строительство спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 287 | 03-166 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 67 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 288 | 03-167 | Ограждение забором детской площадки у дома N 67 по ул. Есенина | Ограждение забором детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 289 | 03-168 | Выполнить асфальтирование пешеходной дороги вдоль дома N 65 по ул. Есенина | Асфальтирование пешеходной дороги | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 290 | 03-169 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 65 по ул. Есенина и домов NN 44/1, 40/1 по ул. Куприна | Благоустройство придомовой территории | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 291 | 03-170 | Ремонт и реконструкция внутриквартального проезда между домами NN 63, 65 по ул. Есенина | Ремонт и реконструкция внутриквартального проезда | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 292 | 03-171 | Провести ремонт муниципального внутриквартального проезда между торцом дома N 27 по ул. Доватора и территорией МБОУ СОШ N 59 | Ремонт внутриквартального проезда | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 293 | 03-172 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 25/1 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 294 | 03-173 | Установить новые элементы детской площадки у дома N 29 по ул. Доватора | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 295 | 03-174 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 258 по ул. Бориса Богаткова и дома N 22/1 по ул. Адриена Лежена | Благоустройство придомовой территории | 960,0 | - | - | - | 960,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 296 | 03-175 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 22/1 по ул. Адриена Лежена | Благоустройство придомовой территории | 90,0 | - | - | - | 90,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 297 | 03-176 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 7/1 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 298 | 03-177 | Установить сцену во дворе дома N 7/1 по ул. Адриена Лежена | Установка сцены | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 299 | 03-178 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 7 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 300 | 03-179 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 30 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 301 | 03-180 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 28 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 302 | 03-181 | Строительство спортивной площадки у дома N 28 по ул. Адриена Лежена | Строительство спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 303 | 03-182 | Установить искусственные неровности во дворе дома N 28/1 по ул. Адриена Лежена | Установка искусственной дорожной неровности | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 304 | 03-183 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов NN 5, 5а по ул. Адриена Лежена | Благоустройство придомовой территории | 650,0 | - | 650,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 305 | 03-184 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 28/1 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 306 | 03-185 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 268 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 307 | 03-186 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 26 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 308 | 03-187 | Строительство спортивной площадки у дома N 26 по ул. Адриена Лежена | Строительство спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 309 | 03-188 | Выполнить благоустройство дворовой территории дома N 270 по ул. Бориса Богаткова | Благоустройство придомовой территории | 2300,0 | - | - | - | - | 2300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 310 | 03-189 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 254 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 311 | 03-190 | Строительство спортивной площадки у дома N 254 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 312 | 03-191 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 266/1 по ул. Бориса Богаткова | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 313 | 03-192 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 248 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 314 | 03-193 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 262 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 315 | 03-194 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 260 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 316 | 03-195 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 262 по ул. Бориса Богаткова | Благоустройство придомовой территории | 750,0 | - | - | - | 750,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 317 | 03-196 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 264/1 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 318 | 03-197 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 266/3 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 319 | 03-198 | Обустройство пешеходного перехода на ул. Бориса Богаткова между домами NN 266/3а, 266/3 | Обустройство пешеходного перехода | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 320 | 03-199 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 266/2 по ул. Бориса Богаткова | Установка новых элементов детской площадки | 166,0 | - | - | - | - | 166,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 321 | 03-200 | Ремонт асфальта перед домом N 266/2 по ул. Бориса Богаткова | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории | 770,0 | - | - | - | 770,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 322 | 03-201 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 24 по ул. Адриена Лежена | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 323 | 03-202 | Строительство пешеходной дорожки между домом N 24 по ул. Адриена Лежена и МКДОУ д/с N 428 по адресу: ул. Адриена Лежена, 26/1 | Строительство пешеходной дорожки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 324 | 03-203 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 30 по ул. Куприна | Выполнить внутриквартальное благоустройство | 670,0 | - | - | - | - | 670,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 325 | 03-204 | Ремонт муниципальной дороги у домов N 63 и N 65 по ул. Есенина и дома N 30 по ул. Куприна | Ремонт дороги | 670,0 | - | - | - | - | 670,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 326 | 03-205 | Строительство лестницы от пешеходной дороги по ул. Бориса Богаткова до дома N 39/1 по ул. Есенина | Строительство лестницы | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 327 | 03-206 | Установить искусственную дорожную неровность на внутриквартальном проезде у дома N 16/1 по ул. Куприна | Установка искусственной дорожной неровности | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 328 | 03-207 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 18 по ул. Куприна | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | 459,8 | - | - | - | 590,2 | 2016, 2020 | ДЭЖКХ |
| 329 | 03-208 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 18 по ул. Куприна | Установка новых элементов спортивной площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 330 | 03-209 | Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения и насосов центрального теплового пункта между домом N 18 по ул. Куприна и ул. Куприна | Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения и насосов ЦТП | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 331 | 03-210 | Благоустройство придомовой территории дома N 2 по ул. Национальной | Благоустройство придомовой территории | 880,0 | - | - | - | 880,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 332 | 03-211 | Установить искусственные неровности на проезжей части ул. Национальной | Установить искусственную дорожную неровность | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 333 | 03-212 | Установить искусственную неровность на внутриквартальном проезде дома N 27/2 по ул. Толбухина | Установить искусственную дорожную неровность | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 334 | 03-213 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 41/1 по ул. Толбухина | Выполнить благоустройство придомовой территории | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 335 | 03-214 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 41/1 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 336 | 03-215 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 41/2 по ул. Толбухина | Благоустройство придомовой территории | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 337 | 03-216 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 41/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 338 | 03-217 | Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома N 41/2 по ул. Толбухина | Установка новых элементов спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 339 | 03-218 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 35/1 по ул. Толбухина | Благоустройство придомовой территории | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 340 | 03-219 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 23 по ул. Толбухина | Благоустройство придомовой территории | 1100,0 | - | - | - | 1100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 341 | 03-220 | Установка четырех искусственных неровностей на внутриквартальном проезде дома N 25 по ул. Толбухина | Установка искусственных дорожных неровностей | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 342 | 03-221 | Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения и насосов ЦТП между домами NN 45 и 47/1 по ул. Кошурникова | Ремонт системы циркуляции горячего водоснабжения | 8000,0 | - | - | - | - | 8000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 343 | 03-222 | Установить две искусственные неровности на внутриквартальном проезде у дома N 55 по ул. Кошурникова | Установка искусственных дорожных неровностей | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 344 | 03-223 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов N 51 и N 53 по ул. Кошурникова | Благоустройство придомовой территории | 3600,0 | - | - | - | 3600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 345 | 03-224 | Ремонт и реконструкция ливневой канализации на внутриквартальном проезде домов NN 53, 51 по ул. Кошурникова | Ремонт ливневой канализации | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 346 | 03-225 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов NN 57, 55 по ул. Кошурникова | Благоустройство внутриквартальной территории | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 347 | 03-226 | Ремонт тротуара от ул. Бориса Богаткова до Гусинобродского шоссе | Ремонт тротуара | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 348 | 03-227 | Асфальтирование пешеходной дорожки от дома N 33 по ул. Есенина до ул. Бориса Богаткова | Асфальтирование пешеходной дорожки | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 349 | 03-228 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 8/6 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 350 | 03-229 | Установить новые элементы спортивной площадки во дворе дома N 8/6 по ул. Есенина | Установка новых элементов спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 351 | 04-001 | Выполнить благоустройство придомовых территорий домов NN 13, 13/1 по ул. Кошурникова | Благоустройство придомовых территорий | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 352 | 04-002 | Установить лестничный сход от угла дома N 13/1 по ул. Кошурникова (возле 1-го подъезда) к дому N 13 по ул. Кошурникова | Установка лестницы | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 353 | 04-003 | Произвести обрезку аварийных деревьев на придомовой территории дома N 13/1 по ул. Кошурникова | Обрезка аварийных деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 354 | 04-004 | Восстановить освещение ул. Шекспира | Восстановление уличного освещения | 320,0 | - | 320,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 355 | 04-005 | Углубить ливневые решетки на перекрестке ул. Королева и пр. Дзержинского | Углубление ливневых решеток | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 356 | 04-006 | Установить детскую площадку на территории дома N 30 по ул. Королева | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 357 | 04-007 | Установить многофункциональную спортивную игровую площадку на территории дома N 7 по пр. Дзержинского | Установка многофункциональной спортивной игровой площадки | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 358 | 04-008 | Установить ограждение детской площадки во дворе дома N 29/1 по ул. Кошурникова | Установка ограждения детской площадки | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 359 | 04-009 | Дополнить детскую площадку дома N 29/1 по ул. Кошурникова малыми формами: установить горку, качели, скамейки | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 360 | 04-010 | Выровнять территорию детской площадки дома N 29/1 по ул. Кошурникова, отсыпать песчано-гравийной смесью | Выравнивание территории детской площадки, отсыпка ПГС | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 361 | 04-011 | Установить на территории МБОУ СОШ N 96 многофункциональную спортивную площадку для занятий игровыми видами спорта | Установка многофункциональной спортивной площадки | 1070,0 | - | 1070,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 362 | 04-012 | Провести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома N 26 по ул. Селезнева | Санитарная обрезка деревьев | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Дзержинского района |
| 363 | 04-013 | Произвести ремонт фасада здания 2-го корпуса МКДОУ д/с N 110 по адресу: пр. Дзержинского, 25 | Ремонт фасада здания | 1750,0 | - | - | - | 1750,0 | - | 2019 | ДО |
| 364 | 04-014 | Установить на территории МКДОУ д/с N 110 по адресу: пр. Дзержинского, 25, малые игровые формы | Установка малых игровых форм | 400,0 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 2016, 2019 | ДО |
| 365 | 04-015 | Произвести ремонт внутриквартальной дороги от дома N 17 по пр. Дзержинского до дома N 6 по ул. Промышленной | Ремонт внутриквартальной дороги | 650,0 | - | - | - | 650,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 366 | 04-016 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда от дома N 11 по пр. Дзержинского до ул. Королева | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда | 628,8 | 628,8 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 367 | 04-017 | Отремонтировать кровлю МБОУ СОШ N 178 над актовым залом, спортивным залом и столовой | Ремонт кровли | 2700,0 | - | 2700,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 368 | 04-018 | Провести капитальный ремонт туалетов на 1-м и 2-м этажах МБОУ СОШ N 178 | Капитальный ремонт туалетов | 890,0 | - | 890,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 369 | 04-019 | Заменить 9 окон в актовом зале и 20 окон на 3-м этаже МБОУ СОШ N 178 | Замена окон | 1100,0 | - | 600,0 | 500,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 370 | 04-020 | Установить наружное наблюдение на территории МБОУ СОШ N 178 | Установка наружного наблюдения | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 371 | 04-021 | Провести ремонт столовой МБОУ СОШ N 178 | Ремонт столовой | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 372 | 04-022 | Благоустроить придомовую территорию дома N 23 по пр. Дзержинского | Благоустройство придомовой территории | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 373 | 04-023 | Установить спортивную площадку с уличными тренажерами на муниципальной территории между домом N 23 по пр. Дзержинского и домами NN 3, 5 по ул. Индустриальной | Установка спортивной площадки с уличными тренажерами | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 374 | 04-024 | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории домов NN 3, 5 по ул. Индустриальной и дома N 23 по пр. Дзержинского | Обрезка аварийных деревьев | 310,0 | - | - | - | 310,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 375 | 04-025 | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории дома N 3 по ул. Промышленной | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 376 | 04-026 | Установить уличные спортивные тренажеры на территории дома N 3 по ул. Промышленной | Установка уличных спортивных тренажеров | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 377 | 04-027 | Обрезать аварийные деревья около 3-го подъезда дома N 17 по пр. Дзержинского | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 378 | 04-028 | Заасфальтировать пешеходный тротуар между домами N 15 и N 17 по пр. Дзержинского | Асфальтирование пешеходного тротуара | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 379 | 04-029 | Произвести аварийную обрезку деревьев на территории дома N 6 по ул. Шекспира | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 380 | 04-030 | Отремонтировать проезжую дорогу между домами N 41 и N 43 по ул. Трикотажной | Ремонт участка дороги | 640,0 | 640,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 381 | 04-031 | Провести ремонт асфальтового покрытия территории МКДОУ д/с N 105 "Улыбка" (пр. Дзержинского, 59/1) | Ремонт асфальтового покрытия территории | 1650,0 | - | 1650,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 382 | 04-032 | Дополнить детскую площадку дома по ул. Кошурникова, 14, малыми формами: установить горку, качели, скамейки | Установка дополнительных малых форм на детской площадке | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 383 | 04-033 | Благоустроить придомовую территорию дома N 16 по ул. Адриена Лежена | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 384 | 04-034 | Дополнить детскую площадку возле дома N 16 по ул. Адриена Лежена малыми формами | Установка дополнительных малых форм на детской площадке | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 385 | 04-035 | Спилить аварийные тополя на территории дома N 243 по ул. Бориса Богаткова в количестве 10 шт. | Снос аварийных тополей | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 386 | 04-036 | Установить ограждение детской площадки возле дома N 243 по ул. Бориса Богаткова | Установка ограждения детской площадки | 180,0 | - | - | - | - | 180,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 387 | 04-037 | Произвести благоустройство придомовой территории дома N 14 по ул. Адриена Лежена | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 388 | 04-038 | Установить детскую площадку на территории дома N 10/1 по ул. Адриена Лежена | Установка детской площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 389 | 04-039 | Установить детскую площадку со спортивными элементами на территории между домами NN 18/1, 16/1, 12/1 по ул. Адриена Лежена | Установка детской площадки со спортивными элементами | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 390 | 04-040 | Восстановить асфальтовое покрытие между домами NN 13, 15, 17/1 по ул. Адриена Лежена | Восстановление асфальтового покрытия | 1100,0 | 334,0 | - | - | 766,0 | - | 2016, 2019 | ДЭЖКХ |
| 391 | 04-041 | Оборудовать пешеходный переход возле магазина "Аникс" (ул. Адриена Лежена, 16) | Оборудование пешеходного перехода | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 392 | 04-042 | Реконструировать спортивную площадку рядом с домом N 15 по ул. Адриена Лежена | Реконструкция спортивной площадки | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 393 | 04-043 | Установить на территории дома N 6/2 по ул. Адриена Лежена детскую площадку со спортивными элементами | Установка детской площадки со спортивными элементами | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 394 | 04-044 | Произвести обрезку тополей перед входом в здание ГАУ НСО Центр социокультурной реабилитации инвалидов по адресу: ул. Кошурникова, 31/1 | Обрезка тополей | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 395 | 04-045 | Отремонтировать поручни и ступеньки лестницы от дома N 6/1 к дому N 8/1 по ул. Адриена Лежена | Ремонт поручней и ступеней лестницы | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 396 | 04-046 | Установить детскую площадку со спортивными элементами на территории дома N 8/1 по ул. Адриена Лежена | Установка детской площадки со спортивными элементами | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 397 | 04-047 | Установить ливневую канализацию вдоль дома N 8/1 по ул. Адриена Лежена со стороны домов N 6/1 и N 6/2 по ул. Адриена Лежена | Установка ливневой канализации | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 398 | 04-048 | Установить детскую площадку на территории дома N 6 по ул. Адриена Лежена | Установка детской площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 399 | 04-049 | Обустроить лестницу с пандусом к пешеходному переходу с торца дома N 6 по ул. Адриена Лежена | Обустройство лестницы с пандусом | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 400 | 04-050 | Заасфальтировать пешеходную дорожку между домами N 6 и N 6/1 по ул. Адриена Лежена | Асфальтирование пешеходной дорожки | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 401 | 04-051 | Установить поручни на лестницу, находящуюся на тротуаре между домами N 6 и N 8 по ул. Адриена Лежена | Установка поручней на лестницу | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 402 | 04-052 | Благоустроить зеленую зону на территории общего пользования у дома N 8/1 по ул. Адриена Лежена, площадью 5442 кв. м | Благоустройство зеленой зоны | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 403 | 04-053 | Благоустроить зеленую зону: территорию с кадастровым номером 54:35:014160:2795 площадью 5687 кв. м у дома N 243/1 по ул. Бориса Богаткова | Благоустройство зеленой зоны | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 404 | 04-054 | Заасфальтировать пешеходную дорожку на территории дома N 11 по ул. Адриена Лежена | Асфальтирование пешеходной дорожки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 405 | 04-055 | Реконструировать пешеходную лестницу, соединяющую ул. Королева с ул. Адриена Лежена | Реконструкция пешеходной лестницы | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 406 | 04-056 | Отремонтировать лестницу возле дома по адресу: ул. Адриена Лежена, 16 | Ремонт лестницы | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 407 | 04-057 | Установить на территории дома N 241 по ул. Бориса Богаткова современную детскую игровую площадку с ограждением | Установка детской игровой площадки с ограждением | 650,0 | - | - | - | 650,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 408 | 04-058 | Установить вдоль ул. Бориса Богаткова урны | Установка урн | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 409 | 04-059 | Произвести ремонт дороги вдоль дома N 192 по ул. Гоголя | Ремонт дороги | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 410 | 04-060 | Установить ограждение детской площадки у домов NN 192, 194 по ул. Гоголя | Установка ограждения детской площадки | 160,0 | - | - | - | 160,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 411 | 04-061 | Установить на детской площадке качели перед домом N 190/1 по ул. Гоголя | Установка качелей на детской площадке | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 412 | 04-062 | Спилить 2 аварийных дерева, провести санитарную обрезку 4 деревьев на территории домов NN 36, 38 по ул. Селезнева | Снос и санитарная обрезка деревьев | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 413 | 04-063 | Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории дома N 36 по ул. Селезнева | Комплексное благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 414 | 04-064 | Дополнить детскую площадку дома N 59/2 по ул. Фрунзе игровым элементом "горка" | Установка игрового элемента "горка" на детской площадке | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 415 | 04-065 | Спилить на территории дома N 59/2 по ул. Фрунзе 2 тополя, произвести обрезку 1 тополя | Снос и обрезка аварийных тополей | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 416 | 04-066 | Установить на территории МКДОУ д/с N 32 веранды и игровые комплексы по ул. Кошурникова, 29/2 | Установка веранд и игровых комплексов | 750,0 | 450,0 | 300,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДО |
| 417 | 04-067 | Благоустройство придомовой территории дома N 4 по ул. Кошурникова | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 418 | 04-068 | Произвести отсыпку детской площадки перед домом N 59 по ул. Фрунзе отсевом или ПГС | Отсыпка детской площадки | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 419 | 04-069 | Установить на детской площадке дома N 59 по ул. Фрунзе уличные тренажеры | Установка уличных тренажеров на детской площадке | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 420 | 04-070 | Установить спортивный игровой комплекс для детей на территории дома N 67 по ул. Фрунзе (возле магазина "Новый") | Установка спортивного игрового комплекса для детей | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 421 | 04-071 | Укрепить и произвести отсыпку подпорной стены вдоль дома N 67 по ул. Фрунзе | Укрепление и отсыпка подпорной стены | 850,0 | - | - | - | 850,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 422 | 04-072 | Выполнить строительство дороги по ул. Электрозаводской (проезд с пробивкой на ул. Трикотажную) | Строительство дороги | 80000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 423 | 04-073 | Произвести санитарную обрезку 8 аварийных деревьев на территории дома N 27 по ул. Кошурникова | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 424 | 04-074 | Заасфальтировать дорогу вокруг пристройки к дому N 18 по ул. Кошурникова | Асфальтирование внутриквартальной дороги | 1050,0 | - | - | - | 1050,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 425 | 04-075 | Благоустройство придомовой территории дома N 4 по ул. Кошурникова и парковки | Благоустройство придомовой территории (с парковкой) | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 426 | 04-076 | Произвести обрезку аварийных деревьев вдоль дома N 47 по ул. Красина со стороны подъездов | Обрезка аварийных деревьев | 375,0 | - | - | - | 375,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 427 | 04-077 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев на территории дома N 40 по ул. Селезнева | Снос и обрезка аварийных деревьев | 75,0 | - | - | - | 75,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 428 | 04-078 | Установить детскую площадку на территории дома N 40 по ул. Селезнева | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 429 | 04-079 | Благоустройство придомовой территории дома N 32 по ул. Селезнева | Благоустройство придомовой территории | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 430 | 04-080 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев на территории дома N 32 по ул. Селезнева | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 431 | 04-081 | Произвести посадку деревьев вдоль проезжей части ул. Селезнева | Озеленение вдоль проезжей части улицы | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 432 | 04-082 | Дополнить малыми формами детскую площадку дома N 24 по ул. Селезнева | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 433 | 04-083 | Произвести спил аварийных деревьев на территории дома N 24 по ул. Селезнева | Снос аварийных деревьев | 235,0 | - | - | - | - | 235,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 434 | 04-084 | Расширить дорогу вдоль дома N 47 по ул. Красина на 3 м для организации дополнительных парковочных мест | Расширение дороги и организация дополнительных парковочных мест | 1050,0 | - | - | - | - | 1050,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 435 | 04-085 | Заменить входную зону здания филиала "Библиотека им. Я. Гашека" МКУК ЦБС им. В.Г. Белинского | Замена входной зоны здания | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 436 | 04-086 | Оборудовать жалюзи в филиале "Библиотека им. Я. Гашека" МКУК ЦБС им. В.Г. Белинского | Установка жалюзи | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 437 | 04-087 | Установить детскую площадку между домами NN 5, 5/1, 5/2 по ул. Кошурникова | Установка детской площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 438 | 04-088 | Установить детскую площадку возле дома N 184 по ул. Гоголя | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Дзержинского района |
| 439 | 04-089 | Произвести ремонт фасада МАОУ Гимназия N 15 "Содружество" | Ремонт фасада здания | 7300,0 | - | - | - | 7300,0 | - | 2019 | ДО |
| 440 | 04-090 | Реконструировать помещения МАОУ Гимназия N 15 "Содружество", занимаемые МКУДПО ГЦИ "Эгида" под учебные классы | Реконструкция учебных помещений | 5000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 441 | 04-091 | Восстановить ограждение МАОУ Гимназия N 15 "Содружество" | Восстановление ограждения здания | 640,0 | 640,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 442 | 04-092 | Установить на территории МАОУ Гимназия N 15 "Содружество" игровые площадки с покрытием для занятий спортом, благоустроить беговую дорожку | Установка игровых площадок с покрытием для занятий спортом, благоустройство беговой дорожки | 5500,0 | - | - | - | - | 5500,0 | 2020 | ДО |
| 443 | 04-093 | Перевести МКУДПО ГЦИ "Эгида" из помещений МАОУ Гимназия N 15 "Содружество" | Подбор помещения МКУДПО ГЦИ "Эгида" | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЗиИО |
|  |  |  | Подготовка помещения для эксплуатации в соответствии с уставной деятельностью МКУДПО ГЦИ "Эгида" |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 444 | 04-094 | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории МБОУ Лицей N 113 и МБОУ СОШ N 178 | Обрезка аварийных деревьев | 450,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 250,0 | 2017, 2019, 2020 | ДО |
| 445 | 04-095 | Отремонтировать МБУК ДК "Точмашевец": коридор, каб. N 5 | Ремонт помещений | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 446 | 04-096 | Установить цветочные вазоны (10 шт.) у дома N 7 по пр. Дзержинского | Установка вазонов | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 447 | 04-097 | Демонтировать старую и установить новую детскую спортивно-игровую площадку у дома N 37 по ул. Трикотажной со стороны ул. Промышленной | Демонтаж старых конструкций и установка новой детской спортивно-игровой площадки | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 448 | 04-098 | Заасфальтировать муниципальную территорию рядом с домами по ул. Фрунзе, 59/1, 61 и тепловым пунктом | Асфальтирование территории | 320,0 | - | - | - | 320,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 449 | 04-099 | Восстановить освещение внутриквартальной дороги от дома N 245 по ул. Бориса Богаткова к МБОУ Лицей N 113 | Организация освещения внутриквартальной дороги | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 450 | 04-100 | Заасфальтировать пешеходную дорожку от дома N 10 к дому N 10/1 по ул. Адриена Лежена | Асфальтирование пешеходной дорожки | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 451 | 04-101 | Восстановить межквартальное освещение между домами NN 8/1, 18/1 по ул. Адриена Лежена | Организация освещения | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 452 | 04-102 | Выполнить освещение лестницы от дома N 18/1 по ул. Адриена Лежена к дому N 243/1 по ул. Бориса Богаткова и пешеходной дорожки от дома N 243 по ул. Адриена Лежена к ул. Бориса Богаткова | Организация освещения | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 453 | 04-103 | Установить освещение территории между МКДОУ д/с N 32 и ГАУ НСО Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов от дома N 29/4 до дома N 37/1 по ул. Кошурникова | Организация освещения | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 454 | 04-104 | Установить освещение пешеходного тротуара и лестниц от дома N 8/1 по ул. Адриена Лежена к МБОУ Лицей N 113 | Организация освещения | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 455 | 04-105 | Установить светофор со звуковыми сигналами на пешеходном переходе возле ГАУ НСО Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов по адресу: ул. Кошурникова, 31/1 | Установка светофора | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 456 | 04-106 | Построить детский сад по ул. Левый Берег Каменки, 1480, 1484, 1486 | Строительство детского сада | 370000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 457 | 04-107 | Разработать проектно-сметную документацию благоустройства поймы р. Каменка площадью 65422 кв. м под городской сквер, с обустройством пешеходных дорожек, установкой скамеек, спортивных и игровых форм | Разработка проектно-сметной документации благоустройства поймы р. Каменка | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП |
| 458 | 04-108 | Благоустроить пешеходный тротуар от торгового центра "Золотая нива" до дома N 253/4 по ул. Бориса Богаткова с восстановлением и ремонтом асфальтового покрытия, восстановлением газона, установкой бордюра и ограждения для предотвращения заезда автомобилей на тротуар | Благоустройство пешеходного тротуара (восстановление и ремонт асфальтового покрытия, восстановление газона, установка бордюра и ограждения) | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 459 | 04-109 | Провести реконструкцию МКДОУ д/с N 32 с надстройкой 3-го этажа по ул. Кошурникова, 29/2 | Реконструкция здания с надстройкой 3-го этажа | 257600,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 460 | 04-110 | Произвести ремонт внутриквартальной дороги вдоль дома по ул. Красина, 47/2, с ремонтом тротуаров от подъездов дома | Ремонт внутриквартальной дороги и тротуаров | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 461 | 04-111 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль дома N 190/1 по ул. Гоголя, установить искусственные неровности для принудительного снижения скорости автомобилей | Ремонт внутриквартальной дороги | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 462 | 04-112 | Обустроить на главной аллее МУП ПКиО "Березовая роща" эстраду | Обустройство эстрады | 2300,0 | - | - | 2300,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 463 | 04-113 | Установить на территории МУП ПКиО "Березовая роща" спортивную площадку с уличными тренажерами | Установка спортивной площадки с уличными тренажерами | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 464 | 04-114 | Установить на территории МУП ПКиО "Березовая роща" уличный детский городок | Установка уличного детского городка | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 465 | 04-115 | Произвести благоустройство и освещение пешеходной дорожки от ул. Алейской через МУП ПКиО "Березовая роща" к пр. Дзержинского | Благоустройство и освещение пешеходной дорожки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 466 | 04-116 | Произвести санитарную обрезку деревьев на территории МКДОУ д/с N 459 по ул. Фрунзе, 59/3 | Санитарная обрезка деревьев | 300,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 2016, 2018, 2020 | ДО |
| 467 | 04-117 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 63 по ул. Фрунзе с обустройством пешеходного тротуара к остановке общественного транспорта "Школа N 96" | Благоустройство придомовой территории с обустройством пешеходного тротуара | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 468 | 04-118 | Обустроить тротуар от дома N 7 по пр. Дзержинского до МКДОУ д/с N 123 | Обустройство тротуара | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 469 | 04-119 | Восстановить проезд с ул. Кошурникова на Фрунзенский жилмассив по ул. Планетной | Рассмотреть возможность восстановления проезда | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДСиА, ДЗиИО |
| 470 | 04-120 | Восстановить пожарный проезд дома N 20 по ул. Кошурникова | Рассмотреть возможность восстановления пожарного проезда | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДСиА, ДЗиИО |
| 471 | 04-121 | Отремонтировать пешеходный тротуар от ул. Кошурникова, 29, до ул. Кошурникова, 29/1 | Ремонт пешеходного тротуара | 240,0 | - | 240,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 471 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 472 | 04-122 | Пустить городской транспорт по ул. Фрунзе до остановки общественного транспорта "Речной вокзал" | Организация маршрута общественного транспорта | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 473 | 04-123 | Благоустройство придомовой территории дома N 24 по ул. Селезнева | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 474 | 04-124 | Отремонтировать кровлю здания филиала "Библиотека им. Я. Гашека" МКУК ЦБС им. В.Г. Белинского | Ремонт кровли здания | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 475 | 04-125 | Отремонтировать футбольное поле МБОУ Лицей N 113 с обустройством беговой дорожки | Ремонт футбольного поля с обустройством беговой дорожки | 4500,0 | - | - | - | 4500,0 | - | 2019 | ДО |
| 476 | 04-126 | Пристроить к МБОУ Лицей N 113 помещения для занятий детей | Строительство пристройки на 300 мест | 600000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 477 | 04-0015 | Продолжить реконструкцию Парка культуры и отдыха "Березовая роща" | Продолжить реконструкцию Парка культуры и отдыха "Березовая роща" | Финансирование в рамках наказов NN 04-112, 04-113, 04-114, 04-115 | - | - | - | - | - | 2018, 2020 | ДКСиМП |
| Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович |
| 478 | 05-001 | Установка дорожного знака "Остановка запрещена" от ул. Революции до ул. Урицкого (по ул. Депутатской и ул. Щетинкина) | Установка дорожного знака | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 479 | 05-002 | Установить детский городок на придомовой территории дома N 25 по ул. Щетинкина | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 480 | 05-003 | Провести обрезку 10 деревьев у дома N 25 по ул. Щетинкина | Обрезка деревьев | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 481 | 05-004 | Заменить окна в здании МКДОУ д/с N 256 "Росинка": заменить в двух группах окна, в каждой группе по 3 окна, заменить 3 окна в кухонном блоке | Замена окон | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 482 | 05-005 | Благоустройство дворовой территории дома N 13 по ул. Ленина | Благоустройство дворовой территории | 530,0 | - | - | - | - | 530,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 483 | 05-006 | Установка детской площадки во дворе у дома N 13 по ул. Ленина | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 484 | 05-007 | Во дворе дома N 18 по ул. Ленина установить детскую площадку | Установка детской площадки | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 485 | 05-008 | Благоустройство внутриквартальной территории дома N 18 по ул. Ленина (двор, проезд к дому со стороны ул. Урицкого) | Благоустройство внутриквартальной территории | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 486 | 05-009 | Обрезать аварийные деревья возле детской площадки во дворе дома N 18 по ул. Ленина (обрезать все клены и березы во дворе, у тополей срезать крону) | Обрезка аварийных деревьев | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 487 | 05-010 | Благоустройство территории дома N 35 по ул. Урицкого, замена старых деревьев на новые | Благоустройство территории, обновление зеленых насаждений | 828,0 | - | - | - | - | 828,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 488 | 05-011 | Установить 2 теневых навеса и малые формы на прогулочных площадках МКДОУ д/с N 164 | Установка теневых навесов и малых форм на прогулочных площадках | 450,0 | - | 300,0 | 150,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 489 | 05-012 | Нанести специальное покрытие на спортивной площадке МКДОУ д/с N 164 и установить спортивный городок | Нанесение специального покрытия и установка спортивного городка на спортивной площадке | 540,0 | - | - | - | - | 540,0 | 2020 | ДО |
| 490 | 05-013 | Заменить аварийные окна в двух группах МКДОУ д/с N 164 | Замена аварийных окон | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 491 | 05-014 | Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с N 414 по адресу: ул. Челюскинцев, 18а | Асфальтирование территории | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДО |
| 492 | 05-015 | Установить пластиковые окна на лестничных пролетах (в количестве 4 шт.) в МКДОУ д/с N 414 по адресу: ул. Челюскинцев, 18а | Установка пластиковых окон | 280,0 | - | - | 280,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 493 | 05-016 | Приобрести игровое оборудование для установки на прогулочных площадках на территории МКДОУ д/с N 414 по адресу: ул. Челюскинцев, 18а | Приобретение игрового оборудования | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 494 | 05-017 | Установить дополнительные элементы на детскую площадку по ул. Сибирской, 41 | Установка дополнительных элементов на детскую площадку | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 495 | 05-018 | Обустройство пешеходной дорожки от ул. Сибирской до МКДОУ д/с N 163 | Обустройство пешеходной дорожки | 330,0 | - | 330,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 495 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 496 | 05-019 | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Енисейской | Ремонт асфальтового покрытия | 480,0 | - | 480,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 497 | 05-020 | Установить на территории МБОУ Гимназия N 4 (ул. Сибирская, 35) спортивно-игровой модуль для начальной школы | Установка спортивно-игрового модуля для начальной школы | 380,0 | - | 380,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 498 | 05-021 | Замена окон малого спортивного зала в количестве 16 штук в МБОУ СОШ N 168 (ул. Сибирская, 30) | Замена окон малого спортивного зала | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДО |
| 499 | 05-022 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 84 (ул. Кубановская, 17а) | Капитальный ремонт здания | 135000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 500 | 05-023 | Строительство пристройки к МБОУ СОШ N 3 им. Бориса Богаткова (ул. Октябрьская, 5) | Строительство пристройки к зданию | 101496,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 501 | 05-024 | Обрезка аварийных деревьев над детской площадкой, представляющих опасность для детей, во дворе дома N 18 по пр. Димитрова | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 502 | 05-025 | Обустройство площадки, установка спортивных тренажеров во дворе дома N 18 по пр. Димитрова | Установка спортивных тренажеров | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 503 | 05-026 | Дополнить детскую площадку новыми игровыми и спортивными элементами по ул. Владимировской, 7 | Установка детских игровых и спортивных элементов на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 504 | 05-027 | Освещение пешеходной дорожки от ул. Владимировской до ул. Прибрежной: от остановки общественного транспорта "Магазин N 25" (Мария-Ра) вдоль дороги между домами по ул. Владимировской, 1/2, корп. 1, корп. 2, от ул. Прибрежной, 4а, до ул. Прибрежной, 4 | Организация освещения пешеходной дорожки | 240,0 | - | 10,0 | 230,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 505 | 05-028 | Обустройство зеленой зоны во дворе дома N 9 по ул. Владимировский спуск | Обустройство зеленой зоны | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 506 | 05-029 | Демонтировать площадку для дрессировки собак кинологического клуба возле дома N 49а по ул. Советской | Инициировать собрание собственников многоквартирного жилого дома N 53 по ул. Советской, на котором решить вопрос об отказе в размещении площадки для дрессировки собак кинологическому клубу | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Центрального округа |
|  |  |  | Произвести обустройство придомовой территории на освобожденном участке |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 507 | 05-030 | Обустройство придомовой территории домов NN 31а, 33 по ул. Сибирской | Обустройство придомовой территории | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 508 | 05-031 | Установить уличные тренажеры на детской площадке во дворе дома N 29 по ул. Ленина: горка детская - 1 шт., песочница - 1 шт., карусель - 1 шт., качели-качалка - 1 шт., качалка на пружине - 2 шт., скамейка - 2 шт. | Установка уличных тренажеров на детской площадке | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 509 | 05-032 | Благоустройство придомовой территории дома N 10 по ул. Дмитрия Шамшурина | Благоустройство придомовой территории | 1150,0 | - | - | - | - | 1150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 510 | 05-033 | Установить детскую площадку во дворе дома N 12 по ул. Дмитрия Шамшурина напротив 3-го подъезда (установить детскую горку, песочницу, карусель, качели) | Установка детской площадки | 110,0 | - | 110,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 511 | 05-034 | Ямочный ремонт дороги в арке между домами N 3 и N 5 по Вокзальной магистрали | Ямочный ремонт внутриквартальной дороги | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 512 | 05-035 | Установка детской площадки со спортивными элементами по ул. Фабричной, 43 | Установка детской площадки со спортивными элементами | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 513 | 05-036 | Обустройство дворовой территории по адресу: ул. Ленина, 32 | Обустройство дворовой территории | 2000,0 | 118,5 | 1881,5 | - | - | - | 2016, 2017 | Администрация Центрального округа |
| (п. 513 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 514 | 05-037 | Установка детских игровых элементов (горка, карусель) во дворе дома N 11 по ул. Салтыкова-Щедрина | Установка детских игровых элементов | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 515 | 05-038 | Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки по Вокзальной магистрали (участок напротив торгового центра "Флагман") | Ремонт асфальтового покрытия участка пешеходной дорожки | 520,0 | - | - | 520,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 516 | 05-039 | Добавление новых игровых и спортивных элементов на детской площадке во дворе дома по адресу: Комсомольский проспект, 13 | Установка игровых и спортивных элементов на детской площадке | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 517 | 05-040 | Установка игровых элементов (качелей, горки) на детской площадке во дворе дома по адресу: ул. Ленина, 55. Напротив подъездов NN 3 - 5 установить на детской площадке следующие элементы: горка детская - 1 шт., песочница - 1 шт., карусель - 1 шт., качели-качалка - 1 шт., качалка на пружине - 2 шт. | Установка игровых элементов на детской площадке | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 518 | 05-041 | Дополнить детскую площадку во дворе дома по ул. Ленина, 53, спортивными элементами. Напротив подъездов NN 1 - 3 дома по ул. Ленина, 53, установить общественные уличные тренажеры: "шаговой" тренажер, тренажер "жим к груди", тренажер для жима ногами, тренажер "гребля", маятниковый тренажер, 2 скамьи | Установка спортивных тренажеров и скамеек на детской площадке | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 519 | 05-042 | Установка детских игровых элементов на детской площадке во дворе дома N 24 по ул. Челюскинцев | Установка детских игровых элементов на детской площадке | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 520 | 05-043 | Установка мусорных контейнеров на ул. Кубановской и ул. Светофорной | Установка мусорных контейнеров | 99,8 | - | - | - | - | 99,8 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 521 | 05-044 | Обустроить уличное освещение в частном секторе по ул. Кубановской и ул. Светофорной | Обустройство уличного освещения в частном секторе | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 522 | 05-045 | Отремонтировать дороги на ул. Кубановской и ул. Светофорной | Ремонт дороги | 340,0 | - | 340,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 523 | 05-046 | Благоустройство придомовой территории дома по ул. Нарымской, 9 | Благоустройство придомовой территории | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 524 | 05-047 | Дополнение детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Нарымская, 9, игровыми элементами ("шаговой" тренажер, тренажер "жим к груди", тренажер для жима ногами, тренажер "гребля", маятниковый тренажер) | Установка спортивных тренажеров на детской площадке | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 525 | 05-048 | Благоустройство придомовой территории дома по адресу: ул. Владимировская, 5 | Благоустройство придомовой территории | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 526 | 05-049 | Обустройство тротуара от ул. Владимировской по Владимировскому спуску к дому по ул. Владимировский спуск, 9 | Устройство тротуара | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 527 | 05-050 | Оборудование пешеходной дорожки от ул. Владимировской до торгового центра "Леруа-Мерлен" | Оборудование пешеходной дорожки | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 528 | 05-051 | Добавление игровых элементов на детской площадке по ул. Челюскинцев, 40 | Установка игровых элементов на детской площадке | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 529 | 05-052 | Установить детский городок и спортивные элементы во дворе дома N 38 по ул. Челюскинцев | Установка детского городка и спортивных элементов | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 530 | 05-053 | Установка детских и спортивных элементов на детской площадке дома N 18 по ул. Челюскинцев (качели, горка, песочница, спортивные тренажеры и гимнастические снаряды) | Установка детских и спортивных элементов на детской площадке | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 531 | 05-054 | Установка в Железнодорожном районе города Новосибирска памятника Гарину-Михайловскому | Рассмотреть вопрос об установке памятника Гарину-Михайловскому в Железнодорожном районе | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП |
| 532 | 05-055 | Дополнить детские площадки игровыми и спортивными элементами во дворе домов N 6, N 8, N 10, N 12 по ул. Челюскинцев | Установка дополнительных игровых и спортивных элементов на детские площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 533 | 05-056 | Дополнить детскую площадку во дворе дома N 46 по ул. Сибирской игровыми и спортивными элементами ("шаговой" тренажер, тренажер "жим к груди", тренажер для жима ногами, тренажер "гребля", маятниковый тренажер) | Установка дополнительных спортивных элементов на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 534 | 05-057 | Ремонт тротуара по ул. Сибирской | Ремонт тротуара | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 535 | 05-058 | Устройство детской площадки во дворе дома N 11/1 по Вокзальной магистрали | Устройство детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 536 | 05-059 | Установка детских игровых и спортивных элементов на детской площадке во дворе дома N 2 по ул. Фабричной: горка, песочница, качели. Установка ограждения детской площадки | Установка детских игровых и спортивных элементов на детской площадке, установка ограждения детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 537 | 05-060 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фабричной, 19б, 19в, 17 (проезд, двор) | Благоустройство внутриквартальной территории | 972,0 | - | 478,5 | 493,5 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 538 | 05-061 | Обустройство детской площадки во дворе дома N 19в по ул. Фабричной | Обустройство детской площадки | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 539 | 05-062 | Установить новые качели во дворе дома N 21а по ул. Фабричной, опасные качели убрать | Установка новых и демонтаж опасных качелей | 35,0 | - | 35,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 540 | 05-063 | Произвести устройство технологической бетонной дороги от поворота с ул. Фабричной между домами N 19а и N 23б по ул. Фабричной до дома N 21а по ул. Фабричной | Асфальтирование дороги с устройством тротуара | 640,0 | - | - | 640,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 541 | 05-064 | Установка детских и спортивных элементов во дворе дома N 13 по ул. Владимировской | Установка детских и спортивных элементов | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 542 | 05-065 | Организация учреждений для досуга детей в помещениях МКУ Новосибирский городской дом учителя (ул. Владимировская, 17) | Организация учреждений для досуга детей | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | 2019 | ДО |
| 543 | 05-066 | Благоустройство дворовой территории по ул. Чаплыгина, 39 | Благоустройство дворовой территории | 550,0 | - | - | - | 550,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 544 | 05-067 | Установка дорожного знака "Дети" на проезжей части ул. Чаплыгина около МБОУ СОШ N 99 | Установка дорожного знака "Дети" | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 545 | 05-068 | Установка детского городка во дворе дома N 16 по ул. Чаплыгина | Установка детского городка | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 546 | 05-069 | Ремонт тротуара со стороны ул. Чаплыгина (от ул. Революции до ул. Советской) | Ремонт тротуара | 1760,0 | - | - | 1760,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 547 | 05-070 | Привести в порядок памятник Ленину около главного корпуса ФГБОУ ВО НГАВТ | Благоустройство памятника | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 548 | 05-071 | Обустройство детской площадки между домами NN 9/1 и 11 по ул. Владимировский спуск | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 549 | 05-072 | Ремонт дороги вдоль ограждения стройки дома-интерната в районе домов по ул. Владимировский спуск, 11, и ул. Прибрежной, 3 | Ремонт дороги | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 550 | 05-073 | Ремонт ступенек пешеходного моста через железнодорожные пути со стороны УГИБДД ГУ МВД по НСО (ул. Владимировская, 2ж) | Оказать содействие в выполнении ремонта ступенек пешеходного моста | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 551 | 05-074 | Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки от переходного моста, вдоль домов N 2м и N 2ж по ул. Владимировской и далее по ул. Владимировский спуск до ул. Владимировской | Ремонт пешеходной дорожки | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 552 | 05-075 | Ремонт дворовой территории по ул. Челюскинцев, 48, 52, 54 | Ремонт дворовой территории | 2328,0 | - | - | - | - | 2328,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 553 | 05-076 | Обустройство детской площадки со спортивными элементами во дворе дома по адресу: ул. Советская, 81 | Установка спортивных элементов на детской площадке | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 554 | 05-077 | Благоустройство придомовой территории дома N 26а по ул. Депутатской | Благоустройство придомовой территории | 1035,0 | - | - | - | 1035,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 555 | 05-078 | Благоустройство придомовой территории дома N 23 по ул. Щетинкина | Благоустройство придомовой территории | 1093,0 | - | - | - | 1093,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 556 | 05-079 | Оборудование детской площадки во дворе дома N 12 по ул. Владимировской игровыми элементами. Перед установкой новой площадки демонтировать старую площадку | Демонтаж старой детской площадки и оборудование новой площадки игровыми элементами | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 557 | 05-080 | Сделать дорожную разметку "пешеходный переход" и установить дорожные знаки "Дети" у МБОУ СОШ N 1, МБОУ СОШ N 84 | Выполнение дорожной разметки, установка дорожных знаков | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 558 | 05-081 | Оборудование детской площадки во дворе дома N 10 по ул. Революции новыми игровыми элементами | Оборудование детской площадки новыми игровыми элементами | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 559 | 05-082 | Установить баскетбольные кольца на спортивной площадке дома N 7 по ул. Революции | Установка баскетбольных колец на спортивной площадке | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 560 | 05-083 | Ремонт тротуара на прилегающей к дому N 49 по ул. Советской территории со стороны Вокзальной магистрали (у газетного киоска) | Ремонт тротуара | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 561 | 05-084 | Сделать покрытие спортивной площадки во дворе дома N 7 по ул. Советской | Установка покрытия на спортивной площадке | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 562 | 05-085 | Обеспечить спортивным инвентарем (клюшки, шайбы) и защитной хоккейной формой в количестве 10 шт. МБУ Дом молодежи Железнодорожного района (ул. Владимировская, 6) | Приобретение спортивного инвентаря и хоккейной формы | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 563 | 05-086 | Во дворе дома N 11 по Вокзальной магистрали установить детский городок | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 564 | 05-0006 | Содействовать строительству спортивного комплекса на территории МБОУ Гимназия N 10 по ул. Революции, 31 | Разработка концепции строительства, подготовка проектной документации | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 565 | 05-0011 | Выполнить строительство пристройки к МБОУ СОШ N 3 | Выполнение строительных работ | Финансирование в рамках наказа N 05-023 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 566 | 06-0021 | Выполнить ремонт МБОУ СОШ N 84 | Капитальный ремонт здания | Финансирование в рамках наказа N 05-022 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| 567 | 05-087 | Установить остановочные павильоны на остановке общественного транспорта "Поликлиника" | Установка остановочных павильонов | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| Железнодорожный район, Заельцовский район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| Железнодорожный район |
| 568 | 06-001 | Обустройство придомовой территории (установить перила у придомовой лестницы дома N 20 по ул. Железнодорожной) | Установка перил у придомовой лестницы | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 569 | 06-002 | Установить дорожный знак "Пешеходная зона" на въезде с ул. Железнодорожной | Установка дорожного знака | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 570 | 06-003 | Произвести ремонт тротуара за домом N 85 по ул. 1905 года | Ремонт тротуара | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 571 | 06-004 | Установить три скамейки по нечетной стороне ул. 1905 года, от ул. Дмитрия Шамшурина до ул. Советской | Установка скамеек | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 572 | 06-005 | Построить участок ливневой канализации протяженностью 115 м от северного торца дома N 85 до существующей ливневой канализации по ул. Ленской | Строительство ливневой канализации | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 573 | 06-006 | Произвести санитарную обрезку, а также снос аварийных деревьев на территории двора дома N 99 по ул. Советской | Снос и обрезка аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 574 | 06-007 | Произвести установку дополнительных элементов детской площадки и лавочек во дворе дома N 99 по ул. Советской | Установка элементов детского городка и лавочек | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 575 | 06-008 | Включить дома по ул. Обдорской, 73, 75, 75а, 77, по ул. Нарымской, 78, 80, в городскую программу переселения или в городскую программу развития застраиваемых территорий | Определение схемы границ застроенной территории, а также перечня расположенных объектов капитального строительства в границах территории | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДСиА |
|  |  |  | Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу |  | - | - | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Проведения аукциона. По итогам проведенного аукциона заключение договора о развитии застраиваемых территорий |  | - | - | - | - | - | 2020 | ДЗиИО |
| 576 | 06-009 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Обдорской, 75а | Установка детской площадки | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 577 | 06-010 | Спилить аварийные деревья во дворах домов по ул. Обдорской, 73, 75, 75а, 77, по ул. Нарымской, 78, 80 | Снос аварийных деревьев | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 578 | 06-011 | Произвести установку детской площадки во дворе дома N 83 по ул. 1905 года, напротив 3-го подъезда, а также спортивных элементов напротив 4-го подъезда | Установка элементов детского городка | 170,0 | - | - | - | - | 170,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 579 | 06-012 | Произвести асфальтирование и обеспечить содержание проезда от ул. Ленской между домом N 71 по ул. 1905 года и домом N 20 по ул. Нарымской | Асфальтирование проезда между домами | 330,0 | - | - | - | - | 330,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 580 | 06-013 | Произвести устройство детского городка для общедоступного пользования на территории Нарымского сквера | Установка детского игрового городка на территории сквера | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 581 | 06-014 | Организовать уборку мусора с городской территории между домом по ул. 1905 года, 30, и улицей 1905 года | Регулярная уборка мусора с городской территории | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа |
| 582 | 06-015 | Произвести установку уличных тренажеров во дворе дома N 30/1 по ул. 1905 года | Установка уличных тренажеров | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 583 | 06-016 | Снести аварийные деревья во дворе дома N 28 по ул. 1905 года | Снос аварийных деревьев | 64,8 | 64,8 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 584 | 06-017 | Установить детский городок и спортивные элементы на придомовой территории между домами N 28 и N 30/1 по ул. 1905 года | Установка детского городка и спортивных элементов | - | - | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 584 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 585 | 06-018 | Произвести косметический ремонт овощехранилища МКДОУ д/с N 429, расположенного по адресу: Вокзальная магистраль, 7 | Косметический ремонт овощехранилища | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 586 | 06-019 | Произвести обустройство внутреннего освещения овощехранилища МКДОУ д/с N 429, расположенного по адресу: Вокзальная магистраль, 7 | Восстановление внутреннего освещения овощехранилища | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 587 | 06-020 | Произвести восстановление хоккейной коробки между домами по ул. Нарымской, 17/1, и ул. Челюскинцев, 15/1 | Восстановление хоккейной коробки | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 588 | 06-021 | Произвести реконструкцию проезда между домами по ул. Нарымской, 17/1, 17/2 и 19, с целью предотвращения скопления воды во время дождя | Внутриквартальное благоустройство | 1600,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Строительство ливневой канализации |  | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 589 | 06-022 | Произвести благоустройство территории (сквер) между домом по ул. Челюскинцев, 17, и площадью Лунинцев, включая ремонт лестницы и парапетов | Благоустройство муниципальной территории | 950,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
|  |  |  | Ремонт лестницы и парапетов |  | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 590 | 06-023 | Обустроить пешеходную дорожку к дому N 15 по ул. Челюскинцев | Обустройство пешеходной дорожки | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 591 | 06-024 | Обустроить детскую площадку перед подъездом N 1 дома по адресу: ул. Челюскинцев, 15 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 592 | 06-025 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Нарымской, 23/1 | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 593 | 06-026 | Приобрести оборудование для МБУ Дом молодежи Железнодорожного района, расположенного по адресу: ул. Нарымская, 25 (ноутбук, проектор, музыкальный центр) и реквизит для игр | Укрепление материально-технической базы МБУ Дом молодежи Железнодорожного района | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 594 | 06-027 | Спилить аварийный тополь у торца дома по ул. Железнодорожной, 2, со стороны ул. Салтыкова-Щедрина | Снос аварийных деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 595 | 06-028 | Установить детскую площадку между домами N 4 и N 6 по ул. Железнодорожной | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 596 | 06-029 | Провести освещение на участке дороги от магазина "Горожанка" (ул. 1905 года, 19/1) до ул. Железнодорожной | Организация освещения участка дороги | 540,0 | 40,0 | - | 250,0 | 250,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 597 | 06-030 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 8 по ул. Железнодорожной, между подъездами NN 7 - 10 | Установка спортивной площадки | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| (п. 597 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 598 | 06-031 | Организовать спил аварийных деревьев и веток на территории дома N 8 по ул. Железнодорожной | Снос аварийных деревьев | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 598 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 599 | 06-032 | Установить дополнительные элементы на детской площадке для самых маленьких во дворе между домами N 8 и N 8/2 по ул. Железнодорожной | Установка дополнительных элементов на детской площадке | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 600 | 06-033 | Установить остановочные павильоны на остановке общественного транспорта "Транспортная милиция" | Установка остановочного павильона | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 601 | 06-034 | Произвести межевание квартала, ограниченного ул. Челюскинцев, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской и ул. Ленина | Межевание территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДСиА |
| 602 | 06-035 | Произвести ремонт участка дороги между домами N 6 и N 8/1 по ул. Железнодорожной | Ремонт участка дороги | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 603 | 06-036 | Установить освещение тротуара, расположенного между домом N 8/1 по ул. Железнодорожной и оградой МБОУ СОШ N 137 | Установка уличного освещения | 751,0 | 34,0 | - | 250,0 | 250,0 | 217,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 604 | 06-037 | Произвести спил аварийных деревьев во дворе дома N 2 по ул. Железнодорожной, расположенных напротив подъездов N 9, 10, а также на территории детской площадки и вдоль гаражей | Снос аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 605 | 06-038 | Установить детскую площадку во дворе дома N 2 по ул. Железнодорожной | Установка детской площадки | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 606 | 06-039 | Произвести ремонт пола в спортивном зале МАОУ Лицей N 9, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 41 | Ремонт пола в спортивном зале | 1218,0 | - | 1218,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 607 | 06-040 | Произвести замену окон в музыкальном зале МКДОУ д/с N 476, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 83/1 | Замена окон | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДО |
| 608 | 06-041 | Произвести ремонт музыкально-спортивного зала с заменой линолеума в МКДОУ д/с N 476 (ул. 1905 года, 83/1) | Ремонт музыкально-спортивного зала и замена линолеума | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 609 | 06-042 | Произвести ремонт асфальтового покрытия вокруг МКДОУ д/с N 476, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 83/1 | Ремонт асфальтового покрытия | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 610 | 06-043 | Произвести ремонт ограждения, ворот и калитки МКДОУ д/с N 476, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 83/1 | Ремонт ограждения, ворот и калитки | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 611 | 06-044 | Произвести комплексный ремонт здания МБОУ ДО ЦДО "Алые паруса" (кровля, фасад, электропроводка, ремонт вестибюля, подвала, отмостки и цоколя здания, замена окон), расположенного по ул. Советской, 93 | Комплексный ремонт здания | 67000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 612 | 06-045 | Установка системы видеонаблюдения в МБОУ ДО ЦДО "Алые паруса" по ул. Советской, 93 | Установка видеонаблюдения | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДО |
| 613 | 06-046 | Произвести комплексный ремонт здания МБОУ ДО ЦДО "Алые паруса" по ул. 1905 года, 12 | Комплексный ремонт здания | 83000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 614 | 06-047 | Включить в программу расселения ветхого и аварийного жилья дом N 29а по ул. Владимировской | Включение в программу расселения ветхого и аварийного жилья | 18675,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 615 | 06-048 | Организовать спил аварийных деревьев вокруг домов N 33 и N 35 по ул. Владимировской | Снос аварийных деревьев | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 616 | 06-049 | Строительство на территории МБОУ СОШ N 137 многофункционального спортивного комплекса | Строительство многофункционального спортивного комплекса | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДО |
| 617 | 06-050 | Произвести устройство безопасного покрытия беговой дорожки стадиона МБОУ СОШ N 1, по ул. Владимировской, 15 | Устройство безопасного покрытия беговой дорожки | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 618 | 06-051 | Произвести капитальный ремонт постамента памятника-символа "Гимн учителю", расположенного перед зданием МАУ Новосибирский городской дом учителя по ул. Владимировской, 17 | Капитальный ремонт постамента памятника | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 619 | 06-052 | Произвести асфальтирование остановочной платформы на остановке общественного транспорта "Маслозавод" по нечетной стороне | Асфальтирование остановочной платформы | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 620 | 06-053 | Оборудовать ливневую канализацию по ул. 1905 года на участке от дома N 18 по ул. 1905 года до ул. Дмитрия Шамшурина | Оборудование ливневой канализации | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 621 | 06-054 | Провести ремонт проезда между МКДОУ д/с N 423 и домом по ул. Красноярской, 40 | Ремонт проезда | 440,0 | - | - | - | - | 440,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 622 | 06-055 | Построить тротуар вдоль проезда от ул. 1905 года, между домом по ул. Красноярской, 40, и МКДОУ д/с N 423 по ул. 1905 года, 26, оборудовать его перилами вдоль детского сада | Строительство и оборудование перилами тротуара | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 623 | 06-056 | Вырубить поросль вдоль ограды МКДОУ д/с N 423 (ул. 1905 года, 26) вдоль ул. Красноярской | Вырубка поросли вдоль ограды | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 624 | 06-057 | Разработать программу компенсационных озеленительных посадок на магистральных улицах города | Разработка программы компенсационной посадки деревьев на магистральных улицах города | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 625 | 06-058 | Произвести укрепление стены и фундамента дома N 47 по ул. Дмитрия Шамшурина для предотвращения увеличения трещины в торце здания (заделка трещины) | Оказать содействие в предотвращении обрушения стены | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 626 | 06-059 | Произвести снос неэксплуатируемых деревянных сараев во дворе дома по ул. Омской, 89 (особенно сгоревших) | Снос неэксплуатируемых деревянных сараев | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 627 | 06-060 | Произвести во дворе дома N 89 по ул. Омской обрезку и снос аварийных деревьев | Снос и обрезка аварийных деревьев | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 628 | 06-061 | Произвести санитарную обрезку деревьев и срубить пни на придомовой территории дома N 22 по ул. Дмитрия Шамшурина, благоустроить территорию дома | Снос и обрезка аварийных деревьев | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 629 | 06-062 | Произвести санитарную обрезку двух кленов на территории дома по ул. Дмитрия Шамшурина, 20, напротив запасного входа линейного отдела полиции со стороны ул. Дмитрия Шамшурина | Санитарная обрезка деревьев | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 630 | 06-063 | Произвести на площади Гарина-Михайловского ремонт заглубленных контейнеров для мусора, убрать из зоны видимости мусорные контейнеры | Перенос мусорных контейнеров, ремонт заглубленных мусорных контейнеров | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа, ДТиДБК |
| 631 | 06-064 | Комплексное обустройство придомовой территории во дворе дома N 3 по ул. Челюскинцев со спортивной площадкой | Комплексное обустройство придомовой территории | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 632 | 06-065 | Произвести обрезку аварийных деревьев со стороны ул. Омской на придомовой территории дома N 7 по ул. Челюскинцев | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 633 | 06-066 | Произвести спил аварийных деревьев по ул. Ленина, вдоль дома N 5 по ул. Челюскинцев | Снос аварийных деревьев | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 634 | 06-067 | Выполнить звукоизоляцию потолка в помещениях МБУ Дом молодежи Железнодорожного района, расположенного по адресу: ул. Челюскинцев, 3 | Работы по звукоизоляции потолка | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 635 | 06-068 | Произвести строительство уличного освещения по ул. Омской на участке от ул. Челюскинцев до ул. 1905 года | Установка уличного освещения | 500,0 | 40,0 | - | 230,0 | 230,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 636 | 06-069 | Провести санитарную обрезку деревьев во дворе дома N 9 по ул. Железнодорожной | Санитарная обрезка деревьев | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа |
| 637 | 06-070 | Построить тротуар на нечетной стороне ул. Железнодорожной от остановки общественного транспорта "Восточная кухня" до пл. Трубникова | Строительство тротуара | 2860,0 | - | - | 1000,0 | 1860,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 638 | 06-071 | Произвести установку новой детской площадки, демонтировав старую, во дворе дома по ул. Железнодорожной, 9 | Демонтаж старой детской площадки и строительство новой детской площадки | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 638 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 639 | 06-072 | Произвести устройство детской площадки во дворе дома N 5 по ул. Железнодорожной | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 640 | 06-073 | Оказать содействие в признании дома N 5 по ул. Железнодорожной аварийным в целях переселения жильцов | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 59210,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Центрального округа |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 641 | 06-074 | Оборудовать спортивную площадку во дворе дома N 9 по ул. Железнодорожной, с установкой баскетбольного кольца | Оборудование спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 642 | 06-075 | Организация работы по реализации проекта планировки жилого района "Прибрежный" в части строительства набережной | Разработка концепции развития набережной р. Оби | - | - | - | - | - | - | 2019 | ДКСиМП |
|  |  |  | Строительство объектов капитального строительства согласно концепции развития | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДСиА |
| 643 | 06-076 | Произвести устройство пешеходного тротуара по ул. Саратовской | Строительство пешеходного тротуара | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 644 | 06-077 | Произвести устройство асфальтовых дорог по улицам: Оренбургской, Сургутской, Тушинской | Ремонт асфальтовых дорог по ул. Оренбургской, ул. Сургутской, устройство дороги из ЩПС по ул. Тушинской | 3899,5 | 3899,5 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 644 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 645 | 06-078 | Произвести строительство уличных сетей газоснабжения по улицам: Оренбургской, Самарской, Саратовской | Строительство уличных сетей газоснабжения | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 646 | 06-079 | Произвести устройство искусственной неровности на ул. 2-й Владимировской на пересечении с пер. Ногина | Установка искусственных неровностей на дороге | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 647 | 06-080 | Увеличить кратность очистки от снега улиц: Астрономической, Тушинской, Сургутской, Оренбургской и Саратовской | Увеличение кратности очистки улицы от снега | - | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 648 | 06-081 | Установить детскую площадку во дворе дома N 26 по ул. Сургутской | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 649 | 06-082 | Произвести ремонт дороги по пер. Ногина и по ул. Ногина спуск | Ремонт дороги | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 650 | 06-083 | Установить уличное освещение от дома N 72 до дома N 80а по ул. Оренбургской | Установка уличного освещения | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 651 | 06-084 | Выполнить устройство водоотвода по ул. Оренбургской | Устройство водоотвода | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 652 | 06-085 | Произвести ремонт дороги по ул. 2-й Славгородской | Ремонт дороги | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 652 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 653 | 06-086 | Замена окон в музыкальном зале на пластиковые в МКДОУ д/с N 423 (ул. 1905 года, 26) | Замена окон | 210,0 | - | - | - | 210,0 | - | 2019 | ДО |
| 654 | 06-087 | Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 423 (ул. 1905 года, 26) | Ремонт асфальтового покрытия | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 655 | 06-088 | Замена технологического оборудования в столовой МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) | Замена технологического оборудования в столовой | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 656 | 06-089 | Произвести ремонт актового зала МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) | Ремонт актового зала | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 657 | 06-090 | Произвести реконструкцию здания теплицы МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) со сменой функционального назначения для занятий | Реконструкция здания теплицы | 17000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 658 | 06-091 | Ремонт пола в тире на территории МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) | Ремонт пола школьного тира | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 659 | 06-092 | Произвести ремонтные работы в МБОУ СОШ N 137: замена дверей (межэтажных, кабинетных, запасных выходов из мастерских, тира, подвала); ремонт отмостки вокруг здания школы | Замена дверей, ремонт отмостки вокруг здания | 1000,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | 2017, 2020 | ДО |
| 660 | 06-093 | Произвести благоустройство территории МБОУ СОШ N 137: ремонт асфальтового покрытия, замена тротуарной плитки на территории школы | Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия, замена тротуарной плитки) | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДО |
| 661 | 06-094 | Произвести ремонт тамбуров N 1 и N 2 центрального входа МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) | Ремонт тамбуров центрального входа | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 662 | 06-095 | Произвести ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории дома N 2 по Вокзальной магистрали | Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 920,0 | 920,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 663 | 06-096 | Организовать маршрут общественного транспорта от МАУК ПКиО "Заельцовский" до железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный через ул. Нарымскую | Организация маршрута общественного транспорта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 664 | 144 | Произвести строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилмассиве | Строительство детского комбината по ул. Ленской | 220000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО, ДСиА, Администрация Центрального округа |
| Заельцовский район |
| 665 | 06-097 | Произвести высадку крупномерных деревьев вдоль ул. Нарымской | Посадка крупномерных деревьев | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 666 | 06-098 | Произвести ремонт асфальтового покрытия дороги вдоль домов по ул. Ельцовской до дома N 4/3 по ул. Ельцовской | Ремонт дороги | 320,0 | - | 320,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 667 | 06-099 | Установить детскую и спортивную площадки во дворе дома N 4/2 по ул. Ельцовской, теннисный стол | Установка детского городка и спортивных элементов | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 667 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 668 | 06-100 | Произвести строительство уличного освещения по ул. Ельцовской | Устройство уличного освещения | 1050,0 | 50,0 | - | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 669 | 06-101 | Провести реконструкцию тротуара со строительством примыкания тротуара к дороге в районе пешеходного перехода между домами по ул. Дуси Ковальчук, 14, и по ул. Ельцовской, 6, между тротуарами и проезжей частью, с двух сторон | Ремонт и строительство тротуара | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 669 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 670 | 06-102 | Произвести ремонт внутридомового проезда между домами N 2/1 и N 4 по ул. Ельцовской | Ремонт внутриквартального проезда | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 671 | 06-103 | Установить светодиодные знаки для обозначения пешеходного перехода и "лежачих полицейских" по обеим сторонам перехода по ул. Ельцовской, между домами по ул. Ельцовской, 6, и ул. Дуси Ковальчук, 14 | Установка светодиодных знаков | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 672 | 06-104 | Произвести устройство пешеходного тротуара от светофора на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук до главного входа в МБУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Устройство пешеходного тротуара | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 672 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 673 | 06-105 | Установить детскую площадку во дворе дома N 6 по ул. Ельцовской | Установка детской площадки | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 674 | 06-106 | Установить детские игровые элементы во дворе дома N 7 по ул. Ельцовской | Установка детских игровых элементов | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 675 | 06-107 | Произвести установку Work-out комплекса во дворе дома N 4 по ул. Дуси Ковальчук | Установка спортивного комплекса | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 676 | 06-108 | Приобретение компьютера в филиал "Детская библиотека им. Зои Космодемьянской" МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района (ул. Ельцовская, 7) | Приобретение компьютера | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 677 | 06-109 | Замена входной металлической двери филиала "Детская библиотека им. Зои Космодемьянской" МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района (ул. Ельцовская, 7) | Замена входной металлической двери | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 678 | 06-110 | Приобретение мягкой мебели в филиал "Детская библиотека им. Зои Космодемьянской" МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района (ул. Ельцовская, 7) | Приобретение мягкой мебели | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 679 | 06-111 | Произвести ремонт дороги и устройство тротуара от ул. Дуси Ковальчук до остановки общественного транспорта "ДК им. Кирова" | Ремонт дороги и устройство тротуара | 1600,0 | - | 1600,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| (п. 679 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 680 | 06-112 | Произвести ремонт дороги между домом N 2/1 по ул. Дуси Ковальчук и ГАУК НСО "Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина" | Внутриквартальное благоустройство | 935,0 | - | - | - | - | 935,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 681 | 06-113 | Произвести устройство искусственного покрытия для игры в футбол в летний период на хоккейной площадке, расположенной во дворе дома N 14 по ул. Дуси Ковальчук, закрепленной за МБУ МЦ "Кристальный" | Установка искусственного покрытия для игры в футбол на хоккейной площадке | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 682 | 06-114 | Произвести очистку реки 2-я Ельцовка от мусора от р. Оби до пересечения с ул. территория Заельцовский Парк | Мероприятия по очистке берегов реки от бытового мусора | - | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 683 | 06-115 | Разработать проект транспортной развязки на пересечении улиц Сухарной и Владимировской | Разработка эскизного проекта | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
|  |  |  | Разработка проекта транспортной развязки |  | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 684 | 06-116 | Оборудовать уличное освещение по улицам: Сухарная, 2-я Сухарная, 1-я Сухарная и 2-я Сухарная Береговая | Оборудование уличного освещения | 5180,0 | 180,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 2016 - 2020 | ДТиДБК |
| 685 | 06-117 | Установить остановочные павильоны на остановке общественного транспорта "Сухарная" | Установка остановочного павильона | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 686 | 06-118 | Стабилизировать работу маршрута автобуса N 95 в вечернее время после 21-00 | Стабилизация работы маршрута автобуса N 95 в вечернее время | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 687 | 06-119 | Организация водоотвода через ул. 2-ю Сухарную | Организация водоотвода | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 688 | 06-120 | Произвести реконструкцию проезда по ул. 2-й Сухарной с засыпкой щебнем и поднятием его уровня от поворота с дороги по направлению к МАУК ПКиО "Заельцовский" до дома N 235 по ул. 2-й Сухарной | Реконструкция дороги | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 689 | 06-121 | Произвести грейдирование и отсыпку дороги по ул. Шорной | Ремонт дороги | 2700,0 | 2700,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 690 | 06-122 | Произвести установку водоразборной колонки около дома N 274 по ул. 2-й Сухарной | Установка водоколонки | 4360,0 | - | - | - | - | 4360,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 691 | 06-123 | Произвести устройство щебеночной дороги по ул. Моцарта с водоотводом | Строительство щебеночной дороги | 1066,0 | 1066,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 691 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 692 | 06-124 | Оборудовать уличное освещение по ул. Моцарта | Оборудовать уличное освещение (после АО "РЭС") | 440,0 | - | - | - | 440,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 693 | 06-125 | Произвести восстановление ограждения и укрепление грунта в районе моста через р. 1-я Ельцовка | Восстановление ограждения и укрепление грунта | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 694 | 06-126 | Признать аварийными и подлежащими расселению двухэтажные дома по ул. Ногина с включением в программу расселения | Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | 124894,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Центрального округа |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 695 | 06-127 | Произвести асфальтирование дороги по ул. Саратовской от мебельной фабрики (ул. Гипсовая, 3) до ул. Стасова, 1 | Асфальтирование дороги | 2600,0 | - | - | - | - | 2600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 696 | 06-128 | Произвести ремонт придомового проезда вдоль дома N 78 по ул. Сухарной с выделением парковочных карманов на придомовой территории | Ремонт придомового проезда с обустройством парковочных карманов | 2686,0 | - | - | 500,0 | 2186,0 | - | 2018, 2019 | ДЭЖКХ |
| 697 | 06-129 | Произвести строительство уличного освещения от остановки общественного транспорта "Сухарная" до дома N 78 по ул. Сухарной | Строительство уличного освещения | 200,0 | 10,0 | - | - | 190,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК |
| 698 | 06-130 | Произвести отсыпку мелким щебнем дороги по ул. Сухарной от ул. Сухарной, 80, до ул. 2-й Сухарной | Отсыпка дороги мелким щебнем | 1700,0 | - | 1700,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 699 | 06-131 | Произвести устройство тротуара от остановки общественного транспорта "ПКиО Заельцовский" до дома по ул. Заельцовский Парк территория, 6 | Устройство тротуара | 1400,0 | - | 1400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 699 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 700 | 06-132 | Установить пешеходные переходы в районе остановки общественного транспорта "ПКиО Заельцовский" и остановки общественного транспорта "2-я Сухарная" | Установить знаки "Пешеходный переход" в районе остановки общественного транспорта "ПКиО Заельцовский" | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 701 | 06-133 | Создание концепции развития и благоустройства территории МАУК ПКиО "Заельцовский" | Создание концепции развития и благоустройства территории | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП |
| 702 | 06-134 | Произвести установку детской площадки во дворе домов по ул. Военного санатория "Ельцовка" территория | Установка детского городка | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 703 | 06-135 | Произвести реконструкцию ул. Заельцовский Парк территория и ул. Сухарной до ул. Владимировской с расширением проезжей части | Реконструкция дороги с расширением проезжей части | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 704 | 06-136 | Произвести установку детской площадки между домами N 68 и N 68/1 по ул. Сухарной | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 705 | 06-137 | Устройство теплоснабжения и вентиляции в овощехранилище МКДОУ д/с N 10 | Устройство теплоснабжения и вентиляции в овощехранилище | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДО |
| 706 | 06-138 | Установить искусственную дорожную неровность на ул. Сухарной в районе дома по ул. Сухарной, 101 | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 707 | 06-139 | Произвести ремонт внутриквартального проезда во дворе общежития по адресам: ул. Сухарная, 70, и ул. Сухарная, 70а | Ремонт внутриквартального проезда | 2530,0 | - | - | - | 2530,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 708 | 06-140 | Произвести установку детской площадки во дворе дома N 15 по ул. Кожзавода территория | Установка детского городка | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 709 | 06-141 | Произвести снос трех аварийных деревьев во дворе дома N 15 по ул. Кожзавода территория | Снос аварийных деревьев | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 709 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 710 | 06-142 | Произвести отсыпку дороги щебнем мимо дома N 15 по ул. Кожзавода территория | Ремонт дорожного полотна | 1244,0 | 1244,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 710 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 711 | 06-143 | Организация уличного освещения от пересечения ул. Шорной и ул. Кожзавода территория до дома N 49 по ул. Шорной | Организация уличного освещения | 640,0 | 10,0 | - | 315,0 | 315,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 712 | 06-144 | Произвести ремонт тротуара по ул. Дуси Ковальчук напротив дома N 16 | Ремонт тротуара | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 713 | 06-145 | Спилить аварийные тополя во дворе дома N 14 по ул. Дуси Ковальчук, а также 3 тополя у спортивных площадок | Снос аварийных деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 714 | 06-146 | Оборудовать детскую площадку во дворе дома N 14 по ул. Дуси Ковальчук тренажерами | Установка детской площадки с тренажерами | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 715 | 06-147 | Установить дополнительные элементы на детской площадке дома N 14 по ул. Дуси Ковальчук | Установка дополнительных элементов на детской площадке | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 716 | 06-148 | Увеличить высоту ограждения баскетбольной площадки во дворе дома N 14 по ул. Дуси Ковальчук | Увеличение высоты ограждения баскетбольной площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 717 | 06-149 | Построить уличное освещение по ул. Ельцовская от ГАУК НСО "Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина" (бывший ДК Кирова) до МБОУ СОШ N 43 | Строительство уличного освещения | 386,0 | 26,0 | - | 180,0 | 180,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 718 | 06-150 | Произвести очистку реки 1-я Ельцовка от мусора от р. Оби до ул. Владимировской | Очистка реки 1-я Ельцовка от мусора | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 719 | 06-151 | Произвести строительство щебеночной дороги по ул. 2-й Сухарной Береговой | Строительство щебеночной дороги | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 720 | 06-152 | Строительство лестничного спуска с перилами между домами N 137 и N 161 по ул. 2-й Сухарной на ул. 2-ю Сухарную Береговую | Строительство лестничного спуска с перилами | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 721 | 06-153 | Произвести строительство щебеночной дороги в частном секторе по ул. Сухарной и двух участков ул. 2-й Сухарной с обустройством водоотвода | Строительство щебеночной дороги в частном секторе с обустройством водоотвода | 2400,0 | - | - | - | - | 2400,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 722 | 06-154 | Провести наружное освещение улиц: Сухарной, 2-й Сухарной Береговой, Заельцовский Парк территории, 2-й Лодочной, Моцарта, участка ул. Сухарной от дома N 161 до конца улицы, части ул. 2-й Сухарной Береговой от дома N 9 до дома N 180 | Организация наружного освещения улиц | 1140,0 | 10,0 | - | - | 565,0 | 565,0 | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 723 | 06-155 | Произвести ликвидацию несанкционированных свалок по улицам: 2-й Сухарной, 2-й Сухарной Береговой, а также вдоль берега р. Оби вдоль ул. 2-й Сухарной Береговой | Ликвидация несанкционированных свалок | 875,0 | 875,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 724 | 06-156 | Произвести ремонт дороги от ул. Ельцовской, 4/3, до ул. Владимировской | Ремонт дороги | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 725 | 06-157 | Произвести ремонт дороги между домами по ул. Ельцовской, 2, 2/3, 4, 4/1 | Ремонт дороги | 4070,0 | - | - | - | - | 4070,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 726 | 06-158 | Оборудовать спортивные элементы на территории детской площадки во дворе дома по ул. Ельцовской, 4/1 | Оборудование спортивных элементов на территории детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 727 | 06-159 | Произвести капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала в МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала | 6322,8 | 6322,8 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 728 | 06-160 | Установить ограждение территории МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Установка ограждения территории | 1780,0 | - | - | 1780,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 729 | 06-161 | Произвести строительство пешеходного тротуара по ул. Ельцовской вдоль ограждения МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Строительство пешеходного тротуара | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 730 | 06-162 | Установить пешеходный переход через ул. Ельцовскую в районе МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Установка пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 731 | 06-163 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки | 4500,0 | - | - | - | - | 4500,0 | 2020 | ДО |
| 732 | 06-164 | Оборудовать освещение спортивной площадки МБОУ СОШ N 43 по ул. Ельцовской, 31 | Оборудование освещения спортивной площадки | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДО |
| 733 | 06-165 | Произвести установку спортивных элементов на территории многоквартирного дома по ул. Сухарной, 96 | Установка спортивных элементов на территории многоквартирного дома | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 734 | 06-166 | В целях безопасности движения пешеходов и автотранспорта произвести строительство пешеходного тротуара по ул. Тимирязева на участке от ул. Сухарной до ул. Холодильной | Строительство пешеходного тротуара | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 735 | 06-167 | Устройство участка тротуара от дома N 101 по ул. Сухарной в сторону МАУК ПКиО "Заельцовский" | Устройство участка тротуара | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 736 | 06-168 | Организовать передачу котельной по адресу ул. Владимировский спуск, 12, в муниципальную собственность с последующим переводом ее на газ | Содействие в организации передачи котельной | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Конобеев Иван Сергеевич |
| 737 | 07-001 | Ремонт лестничного марша, расположенного между домами по Красному проспекту, 90 и 90/1 | Ремонт лестничного марша | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 738 | 07-002 | Установка детской площадки на территории дома по адресу: Красный проспект, 90 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 739 | 07-003 | Восстановление освещения по ул. Линейной | Восстановление уличного освещения | 450,0 | 35,0 | - | 415,0 | - | - | 2016, 2018 | ДТиДБК |
| 740 | 07-004 | Ремонт лестницы между домами по Красному проспекту, 92, 94, и лестницы между домами по Красному проспекту, 94, 96 | Ремонт лестниц между домами | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 741 | 07-005 | Ремонт внутриквартального проезда по адресу: Красный проспект, 94 | Ремонт внутриквартального проезда | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 742 | 07-006 | Организация уличного освещения на территории МКДОУ д/с N 59 (Красный проспект, 92/2) | Организация уличного освещения | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 743 | 07-007 | Установка детской площадки во дворе дома по Красному проспекту, 94/3 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 744 | 07-008 | Строительство внутриквартального проезда вдоль домов по Красному проспекту, 94/3, и по ул. Кропоткина, 106/1, к дому по ул. Кропоткина, 108 | Строительство внутриквартального проезда | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 745 | 07-009 | Установка детской игровой площадки со спортивными элементами во дворе дома по ул. Кропоткина, 106/1 | Установка детской игровой площадки | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 746 | 07-010 | Перепланировка гардероба на 1-м этаже МБОУ СОШ N 17 (ул. Кропоткина, 126/2) | Перепланировка школьного гардероба | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДО |
| 747 | 07-011 | Установить детские игровые элементы на детскую площадку по ул. Кропоткина, 120, 122/1 | Установка детских игровых элементов на детскую площадку | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 748 | 07-012 | Обустройство территории дома по ул. Кропоткина, 128 | Обустройство придомовой территории | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 749 | 07-013 | Заасфальтировать пешеходную дорожку между домами по ул. Кропоткина, 128 и 126, с учетом изменения уровня высоты (устройство ступенек) | Асфальтирование пешеходной дорожки с устройством ступенек | 170,0 | - | - | - | - | 170,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 750 | 07-014 | Оборудовать ограждение пешеходной зоны перед домом по ул. Кропоткина, 128 (пересечение ул. Кропоткина и ул. Ипподромской) | Ограждение пешеходной зоны | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 751 | 07-015 | Благоустройство внутриквартального проезда по ул. Кропоткина, 128/3 | Благоустройство внутриквартального проезда | 1390,0 | - | - | - | 1390,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 752 | 07-016 | Установка пластиковых окон в количестве 10 шт. и видеонаблюдения в МБОУ СОШ N 17 (ул. Кропоткина, 126/2) | Установка пластиковых окон и видеонаблюдения | 1635,0 | - | 870,0 | 765,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| (п. 752 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 753 | 07-017 | Асфальтирование участка дороги (выезд от дома по ул. Кропоткина, 128/3, на ул. Ипподромскую) | Асфальтирование участка дороги | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 754 | 07-018 | Открыть и организовать спуск (лестница и пандус для колясок) с ул. Линейной на ул. Ипподромскую | Организация спуска (с лестницей и пандусом для колясок) | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 755 | 07-019 | Строительство участка дороги по ул. Линейной от здания по ул. Кропоткина, 126/2, до ул. Ипподромской | Строительство участка дороги | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 756 | 07-020 | Освещение дороги вдоль МБОУ СОШ N 17 (ул. Кропоткина, 126/2) - подъездные пути между МБОУ СОШ N 17 и МКДОУ д/с N 460 | Организация освещения | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 757 | 07-021 | Установка детских игровых и спортивных элементов на детской площадке по ул. Кропоткина, 128/3 | Установка детских игровых и спортивных элементов на детской площадке | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 758 | 07-022 | Благоустройство пешеходной дорожки через площадку между домами по Красному проспекту, 102/1 и 102/2 | Благоустройство пешеходной дорожки | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 759 | 07-023 | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Кавалерийской | Ремонт асфальтового покрытия | 1394,0 | 1394,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 759 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 760 | 07-024 | Установка детских игровых элементов на детской площадке по Красному проспекту, 102/1, 102/2 | Установка детских игровых элементов на детской площадке | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 761 | 07-025 | Установка детских игровых элементов на детской площадке дома по Красному проспекту, 186 | Установка детских игровых элементов на детской площадке | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 762 | 07-026 | Благоустройство муниципальной территории между домами по ул. Рельсовой, 1 и 2, с организацией парковой зоны | Благоустройство муниципальной территории с организацией парковой зоны | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 763 | 07-027 | Благоустройство территории вокруг здания по ул. Линейной, 49, корп. 1 | Благоустройство внутриквартальной территории | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 764 | 07-028 | Организация освещения внутри квартала (ул. Овражная, 5, 6, 10, ул. Дуси Ковальчук, 272/4, 270/3) по дороге к МБОУ Лицей N 159 | Организация внутриквартального освещения | 1100,0 | - | 55,0 | - | 522,0 | 523,0 | 2017, 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 765 | 07-029 | Установка детского городка на территории дома по ул. Овражной, 14 | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 766 | 07-030 | Установка детского городка на территории дома по Красному проспекту, 100/1 | Установка детского городка | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 767 | 07-031 | Установка элементов на детскую площадку на территории дома по Красному проспекту, 100 | Установка элементов на детскую площадку | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 768 | 07-032 | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части ул. Кропоткина | Ремонт асфальтового покрытия (20000 кв. м) | 15200,0 | 3000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 4200,0 | - | 2016 - 2019 | ДТиДБК |
| 769 | 07-033 | Ремонт хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ N 17 и организация ее освещения (ул. Кропоткина, 126/2) | Ремонт школьной хоккейной коробки и организация ее освещения | 1128,0 | - | - | - | - | 1128,0 | 2020 | ДО |
| 770 | 07-034 | Провести замену оконных блоков в МКДОУ д/с N 448 | Замена оконных блоков | 1000,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | 2017, 2020 | ДО |
| 771 | 07-035 | Установка детской площадки на территории дома по ул. Кропоткина, 267 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 772 | 07-036 | Произвести ремонтные работы в пищеблоке МКДОУ д/с N 448 | Ремонт пищеблока | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 773 | 07-037 | Произвести ремонт в МКДОУ д/с N 448 | Ремонтные работы | 59000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 774 | 07-038 | Установка спортивных элементов по ул. Танковая, 37/1 | Установка спортивных элементов | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 775 | 07-039 | Спил и санитарная обрезка деревьев на территории между домами по ул. Танковой, 15, 17, 19 | Санитарная обрезка деревьев | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 776 | 07-040 | Организация пешеходного моста с Танкового жилмассива на ул. Дуси Ковальчук | Оказать содействие в строительстве пешеходного моста от ул. Танковой в сторону ул. Дуси Ковальчук с обустройством подходов за счет привлеченных средств | - | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Калининского района |
| 777 | 07-041 | Ремонт кровли здания МКДОУ д/с N 19 по ул. Танковой, 7/1 | Ремонт кровли | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 778 | 07-042 | Реконструкция туалетных комнат в здании МКДОУ д/с N 19 по ул. Танковой, 7/1 | Ремонт туалетных комнат в 3-х группах (NN 2, 3, 5) | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 779 | 07-043 | Ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковой, 7/2 | Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м) | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 780 | 07-044 | Ремонт двух теневых навесов на территории МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковой, 7/2 | Ремонт теневых навесов | 200,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2016, 2018 | ДО |
| 781 | 07-045 | Замена малых игровых форм на территории МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковой, 7/2, на новые и современные | Установка малых игровых форм | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДО |
| 782 | 07-046 | Ремонт цоколя и отмостки здания МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковой, 7/2 | Ремонт цоколя здания (210 кв. м) | 800,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки (150 кв. м) |  | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 783 | 07-047 | Ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1 | Частичный ремонт кровли здания (850 кв. м) | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 784 | 07-048 | Ремонт спортивного зала (замена окон и ремонт пола) в МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1 | Ремонт пола в спортивном зале | 1606,8 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Установка оконных блоков в спортивном зале (7 оконных блоков) |  | 1006,8 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 785 | 07-049 | Ремонт ограждения территории МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1, с установкой калиток и шлагбаума | Частичный ремонт ограждения (60 п. м) с установкой ворот и калиток | 450,0 | - | 450,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 786 | 07-050 | Установка дополнительного освещения на хоккейной коробке на территории МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1 | Установка двух столбов освещения на школьной хоккейной коробке | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 787 | 07-051 | Ремонт помещения под раздевалки для хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1 | Ремонт помещения под раздевалки для школьной хоккейной коробки | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 788 | 07-052 | Установка видеонаблюдения в здании МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1 | Установка видеонаблюдения | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 789 | 07-053 | Ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1 | Частичный ремонт системы отопления здания | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 790 | 07-054 | Снос гаража на территории МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковой, 9/1 | Снос здания гаража на школьной территории | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 791 | 12-0038 | Произвести ремонт межквартальной объездной дороги от домов NN 1 - 39 по ул. Танковой | Текущий ремонт дороги за счет привлеченных средств | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович (Люмин Владислав Игоревич) |
| (в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 792 | 08-001 | Произвести ремонт внутриквартальной дороги и асфальтирование придомовой территории дома по ул. Ельцовской, 4/3 (1250 кв. м) | Ремонт внутриквартальной дороги и асфальтирование придомовой территории дома (площадь территории 1250 кв. м) | 1438,0 | - | 719,0 | 719,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 793 | 08-002 | Асфальтирование пешеходной дороги по ул. Линейной, 33/3, между домами N 83/1 и N 98/2 по ул. Кропоткина (между детским садом и школой) | Асфальтирование пешеходной дороги | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 794 | 08-003 | Установка детского спортивного городка по ул. Тимирязева, 58/1 | Установка детского спортивного городка | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 794 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 795 | 08-004 | Организовать освещение по ул. Стасова, ул. Тимирязева, заменить электрические столбы | Обустройство уличного освещения, замена электрических столбов | 1250,0 | 50,0 | - | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 796 | 08-005 | Организовать освещение по ул. Линейной до ул. Нарымской | Обустройство уличного освещения | 680,0 | 30,0 | - | 300,0 | 350,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 797 | 08-006 | Обязать вывозить снег от зданий по ул. Линейной, 28 и 30 | Организация вывоза снега | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа |
| 798 | 08-007 | Благоустройство дворовой территории по ул. Тимирязева, 77 и 79 | Внутриквартальное благоустройство | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 799 | 08-008 | Установка детского городка по ул. Тимирязева, 77 и 79 | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 800 | 08-009 | Установка детских игровых и спортивных элементов по адресу: ул. Галущака, 11 | Установка детских игровых и спортивных элементов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 801 | 08-010 | Установка детского городка по ул. Дуси Ковальчук, 69, 73, 75 | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 802 | 08-011 | Благоустройство придомовой территории по ул. Кропоткина, 100 | Благоустройство придомовой территории | 710,0 | - | - | - | 710,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 803 | 08-012 | Решить вопрос по уборке внутриквартальной территории в зимний период от снега от дома N 85 по Красному проспекту до дома N 98 по ул. Кропоткина | Уборка снега | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа |
| 804 | 08-013 | Асфальтирование дороги между домами NN 6, 6а, 6б, 8 по ул. Вавилова | Асфальтирование внутриквартальной дороги | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 805 | 08-014 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Вавилова, 6а | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 806 | 08-015 | Благоустройство территории между домами N 27а и N 29 по ул. 2-й Союза Молодежи | Внутриквартальное благоустройство территории | 2150,0 | - | - | - | - | 2150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 807 | 08-016 | Установка детской спортивной площадки по адресу: ул. 2-я Союза Молодежи, 29 | Установка детской спортивной площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 808 | 08-017 | Ремонт лестницы между домами N 83 и N 85 по Красному проспекту | Ремонт лестницы | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 809 | 08-018 | Ремонт участка территории напротив подъезда N 8 дома N 20 по ул. Дуси Ковальчук (длиной 50 м) | Ремонт внутриквартальной территории | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 810 | 08-019 | Ремонт дороги между домами N 18 и N 20 по ул. Дуси Ковальчук | Ремонт внутриквартальной дороги | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 811 | 08-020 | Установить пандусы для инвалидов на территории, прилегающей к МУП "Новосибирский зоопарк", по адресу: ул. Жуковского, 106 | Установка пандуса на муниципальной территории | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 812 | 08-021 | Благоустройство дворовой территории (парковка, асфальтирование) по ул. Дуси Ковальчук, 73 | Благоустройство дворовой территории (парковочные карманы, асфальтирование) | 520,0 | 520,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 812 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 813 | 08-022 | Установка спортивных элементов по адресу: ул. Кропоткина, 100 | Установка спортивных элементов | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 813 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 814 | 08-023 | Ремонт внутриквартальной дороги (проезжая часть) от ул. Тимирязева до ул. Жуковского, 108 | Ремонт внутриквартальной дороги (проезжая часть) | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 815 | 08-024 | Освещение ул. Линейной от станции метро "Гагаринская" до ул. Нарымской | Обустройство уличного освещения | 1300,0 | 75,0 | - | 500,0 | 500,0 | 225,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 816 | 08-025 | Создание спортклуба на территории жилмассива "Ельцовский" | Организация спортклуба | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
|  |  |  | Содействие в предоставлении помещения для общественной организации "Активисты" на жилмассиве "Ельцовский" |  | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 817 | 08-026 | Установить детский городок со спортивными элементами по ул. Жуковского, 123 | Установка детского городка со спортивными элементами | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 818 | 08-027 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Тимирязева, 73 | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 819 | 08-028 | Снести металлические гаражи за МБОУ СОШ N 43 (ул. Дуси Ковальчук, 22) | Снос металлических гаражей | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 820 | 08-029 | Ремонт лестницы к МБОУ Гимназия N 9 по ул. Линейной, 33/4 | Ремонт лестницы | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 821 | 08-030 | Обрезка деревьев, расположенных вдоль лестницы к МБОУ Гимназия N 9 | Обрезка деревьев | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 822 | 08-031 | Провести косметический ремонт стен и пола бассейна МКДОУ д/с N 467 | Косметический ремонт стен и пола бассейна | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 823 | 08-032 | Установить систему фильтрации воды в бассейне в МКДОУ д/с N 467 | Установка системы фильтрации | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 824 | 08-033 | Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 467 | Ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 825 | 08-034 | Замена трех входных дверей в МКДОУ д/с N 467 | Замена входных дверей | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 826 | 08-035 | Профинансировать замену отслужившей свой срок детской мебели в группах МКДОУ д/с N 467: 20 кабинок в ясельную, 31 кабинки - в подготовительную группу, 8 регулирующих столов - в младшую группу, 25 кроватей - в ясельную группу | Замена мебели | 170,0 | - | - | 170,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 827 | 08-036 | Отремонтировать отмостку здания МКДОУ д/с N 467 | Ремонт отмостки здания | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 828 | 08-037 | Замена асфальтового покрытия вокруг здания МКДОУ д/с N 7 | Замена асфальтового покрытия | 2277,0 | - | - | 277,0 | 2000,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 829 | 08-038 | Капитальный ремонт общих помещений МКДОУ д/с N 101: музыкального зала, коридоров, вестибюля | Ремонт общих помещений | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 830 | 08-039 | Замена асфальтового покрытия вокруг МКДОУ д/с N 466 | Замена асфальтового покрытия | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 831 | 08-040 | Асфальтирование внутреннего двора территории МБОУ Гимназия N 9 | Асфальтирование внутреннего двора территории гимназии | 1420,0 | - | - | 710,0 | 710,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 832 | 08-041 | Замена аварийных окон в МКДОУ д/с N 420 (7 окон и 1 балконная дверь в детских группах) | Замена окон | 214,0 | - | - | - | 214,0 | - | 2019 | ДО |
| 833 | 08-042 | Заменить асфальтовое покрытие на территории МКДОУ д/с N 420 | Замена асфальта | 1282,0 | - | - | - | 1282,0 | - | 2019 | ДО |
| 834 | 08-043 | Капитальный ремонт 9 школьных туалетов в МБОУ СОШ N 172 | Капитальный ремонт туалетов | 2700,0 | - | - | 1350,0 | 1350,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 835 | 08-044 | Установка камер видеонаблюдения в МКДОУ д/с N 193 | Установка видеонаблюдения | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 836 | 08-045 | Капитальный ремонт школьного гардероба в МБОУ СОШ N 131 по адресу: ул. Союза Молодежи, 10 | Ремонт гардероба | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 837 | 08-046 | Строительство школьного стадиона в МБОУ СОШ N 131 по адресу: ул. Союза Молодежи, 10 | Строительство стадиона | 4500,0 | - | - | - | 4500,0 | - | 2019 | ДО |
| Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Науменко Валерий Владимирович |
| 838 | 09-001 | Установка детской площадки во дворе домов N 31 и N 35 по ул. Дмитрия Донского (детский игровой комплекс) | Установка детской площадки (детский игровой комплекс) | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 838 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 839 | 09-002 | Организация освещения по ул. Дальневосточной (от ул. Дальневосточной, 1, до Мочищенского шоссе) | Организация уличного освещения | 800,0 | - | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 840 | 09-003 | Установка элементов детской площадки по ул. Дальневосточной, 8 | Установка элементов детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 841 | 09-004 | Установка детской площадки по адресу: ул. Дальневосточная, 4 (6 элементов) | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 842 | 09-005 | Организация освещения вдоль дороги от дома по ул. Гастелло, 15, до МКДОУ д/с N 272 (ул. Ереванская, 4) | Организация уличного освещения | 240,0 | - | 15,0 | - | 225,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК |
| 843 | 09-006 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: Мочищенское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Благоустройство внутриквартальной территории | 530,0 | 530,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 843 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 844 | 09-007 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Дачная, 32, 34, 34/1, 36 | Благоустройство внутриквартальной территории | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 845 | 09-008 | Обустройство сквера на территории между домами по ул. Перевозчикова, 7, и ул. Дачной, 36 | Обустройство сквера | 2210,0 | - | 2210,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК, Администрация Центрального округа |
| 846 | 09-009 | Асфальтирование ул. Щорса (от дома N 36 по ул. Щорса до дома N 50 по ул. Щорса) | Асфальтирование участка улицы | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 847 | 09-010 | Асфальтирование ул. Ботанической (от дома по ул. Ботанической, 1, до пересечения с ул. Дальневосточной) | Асфальтирование участка улицы | 1400,0 | - | - | 1400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 848 | 09-011 | Благоустройство территории (установка ограждения и асфальтирование территории) МБУДО ДЮСШ N 1 "ЛИГР" (ул. Дмитрия Донского, 6а) | Установка ограждения | 2210,0 | 900,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Асфальтирование территории |  | - | - | 1310,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 849 | 09-012 | Проведение ремонтно-восстановительных работ по фасаду здания (ремонт центрального входа и балкона, ремонт отделки стен) МБУДО ДЮСШ N 1 "ЛИГР" (ул. Дмитрия Донского, 6а) | Ремонт аварийных выходов | 2000,0 | 400,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Замена окон и ремонт фасада |  | - | 1600,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 850 | 09-013 | Установка детского городка на территории дома по ул. Дачной, 23/3 | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 851 | 09-014 | Благоустройство дворовой территории по ул. Медкадры, 2, 3, 4 | Благоустройство дворовой территории | 575,0 | 575,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 852 | 09-015 | Установка детской площадки на территории домов по ул. Медкадры, 2, 3 (6 элементов) | Установка детской площадки (6 элементов) | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 853 | 09-016 | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Жуковского, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 99/2, ул. Северная, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1540,0 | - | - | - | - | 1540,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 854 | 09-017 | Установка уличных спортивных тренажеров во дворе дома по ул. Жуковского, 97/2 (5 элементов) | Установка уличных спортивных тренажеров (5 элементов) | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 855 | 09-018 | Установка детской площадки во дворе дома по ул. Дачной, 21/4 (6 элементов) | Установка детской площадки во дворе дома по ул. Дачной, 21/4 (6 элементов) | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 856 | 09-019 | Ремонт тротуара по ул. Залесского на участке от дома по ул. Залесского, 9, до ул. Северной | Ремонт тротуара | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 857 | 09-020 | Благоустройство дворовой территории по адресам: ул. Дачная, 25/5, ул. Дмитрия Донского, 31/1 (двор, пешеходная дорожка к МКДОУ д/с N 330) | Благоустройство дворовой территории | 2036,0 | - | - | - | 2036,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 858 | 09-021 | Установка детской площадки по адресу: ул. Дачная, 25/5 (качели, песочница, игровой комплекс с горкой) | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 859 | 09-022 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Дуси Ковальчук, 185/1, 185б | Благоустройство внутриквартальной территории | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 860 | 09-023 | Установка детской площадки на территории домов по ул. Дуси Ковальчук, 185а, 185б | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 861 | 09-024 | Установка детской площадки со спортивными элементами на территории между домами по ул. Дачной, 25/1, 25/2 (8 элементов) | Установка детской площадки со спортивными элементами (8 элементов) | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 862 | 09-025 | Ремонт дороги по ул. Овражной (от ул. Дуси Ковальчук до дома по ул. Овражной, 10). Организация пешеходной дорожки от дома по ул. Овражной, 10, до МБОУ Лицей N 159 по ул. Дуси Ковальчук, 270/2 | Ремонт участка дороги. Организация пешеходной дорожки | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 863 | 09-026 | Организация освещения домов по ул. Овражной, 10, 11, 12, 14, 16; от дома по ул. Овражной, 10, до МБОУ Лицей N 159 по ул. Дуси Ковальчук, 270/2 | Организация уличного освещения | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 864 | 09-027 | Установка дорожного знака ограничения скорости движения и организация "лежачих полицейских" по ул. Овражной в районе дома N 10 | Установка дорожного знака, организация "лежачих полицейских" | 90,0 | 10,0 | - | 80,0 | - | - | 2016, 2018 | ДТиДБК |
| 865 | 09-028 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: Красный проспект, 153а, 153б | Благоустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 866 | 09-029 | Обустройство дворовой территории по адресам: Красный проспект, 153а и 153б | Обустройство дворовой территории | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 867 | 09-030 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Дуси Ковальчук, 258 и 258/1 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1150,0 | - | 575,0 | 575,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 868 | 09-031 | Организация освещения по ул. Вековой от дома N 1 до дома N 19 | Организация уличного освещения | 140,0 | - | 140,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 869 | 09-032 | Организация освещения по ул. Радищева от дома N 25 до дома N 32/1 | Организация уличного освещения | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 870 | 09-033 | Организация освещения по ул. Баженова от дома N 1 до дома N 43 | Организация уличного освещения | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 871 | 09-034 | Организация освещения по ул. Яна Райниса от N 1 до N 31 | Организация уличного освещения | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 872 | 09-035 | Организация тротуара от ул. Бестужева, 1/1, до ул. Бестужева, 73 | Организация тротуара | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 873 | 09-036 | Организация освещения по ул. Бестужева от дома N 1/1 до дома N 73 | Организация уличного освещения | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 874 | 09-037 | Организация освещения по ул. Сеченова от дома N 1 до дома N 23 | Организация уличного освещения | 250,0 | - | - | 125,0 | 125,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 875 | 09-038 | Организация освещения по ул. Пестеля от дома N 1 до дома N 53 | Организация уличного освещения | 500,0 | - | - | 250,0 | 250,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 876 | 09-039 | Ремонт дороги по ул. Пестеля от дома N 1 до дома N 53 | Ремонт дороги | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 877 | 09-040 | Ремонт дороги по ул. 1-я Пестеля от дома N 1 до дома N 53 | Ремонт дороги | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 878 | 09-041 | Ремонт дороги по ул. Яна Райниса от дома N 1 до дома N 31 | Ремонт дороги | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 879 | 09-042 | Установка детской площадки во дворе дома по ул. Тимирязева, 85 (6 игровых элементов) | Установка детской площадки (6 игровых элементов) | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 880 | 09-043 | Установка детской площадки по адресу: ул. Дмитрия Донского, 30 (6 элементов) | Установка детской площадки (6 элементов) | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 881 | 09-044 | Установить на существующую детскую площадку 3-х дополнительных детских элемента по адресу: ул. Жуковского, 109 | Установка 3-х дополнительных детских элементов на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 882 | 09-045 | Строительство детской площадки на территории дома по Мочищенскому шоссе, 8 | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 883 | 09-046 | Установка спортивной площадки на муниципальной земле во дворе дома по Мочищенскому шоссе, 8 | Установка спортивной площадки | 1800,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
|  |  |  | Демонтаж металлических гаражей |  | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 884 | 09-047 | Организация освещения вдоль Мочищенского шоссе (от дома N 2 до дома N 10) | Организация уличного освещения | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 885 | 09-048 | Организация освещения ул. Гастелло от дома N 1 до дома N 13 | Организация уличного освещения | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 886 | 09-049 | Ремонт дороги по ул. Гастелло от дома N 1 до дома N 13 | Ремонт дороги | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 887 | 09-050 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Дачная, 37 | Благоустройство придомовой территории | 1380,0 | - | - | - | 1380,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 888 | 09-051 | Благоустройство сквера имени Чаплыгина | Благоустройство сквера | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 889 | 09-052 | Благоустройство придомовой территории по ул. Ботанической, 29 | Благоустройство придомовой территории | 360,0 | - | - | - | - | 360,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 890 | 09-053 | Ремонт внутриквартального проезда по адресу: ул. Залесского, 7 | Ремонт внутриквартального проезда | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 891 | 09-054 | Обустроить парковку для жителей дома ул. Дуси Ковальчук, 394 | Обустройство парковки | 160,0 | - | - | - | - | 160,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 892 | 09-055 | Асфальтирование дороги к мусорному контейнеру, благоустройство мусорной площадки по Мочищенскому шоссе, 10 | Асфальтирование части дороги, обустройство мусорной площадки | 2300,0 | - | - | - | - | 2300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 893 | 09-056 | Благоустройство придомовой территории по ул. Дальневосточной, 37 | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 894 | 09-057 | Установка спортивной площадки между домом по ул. Дачной, 25/2, и МКДОУ д/с N 335 (муниципальная земля) | Межевание территории | 2450,0 | - | 450,0 | - | - | - | 2017 | ДСиА |
|  |  |  | Установка спортивной площадки |  | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 895 | 07-0044 | Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 159 (ул. Дуси Ковальчук, 270/2) | Ремонт фасада | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | - | 2019 | ДО |
| Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович |
| 896 | 10-001 | Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Красный проспект, 159 | Благоустройство внутриквартальной территории | 2668,0 | - | - | - | 2668,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 897 | 10-002 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку по адресу: Красный проспект, 159 | Установка дополнительных спортивных элементов на детскую площадку | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 897 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 898 | 10-003 | Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Красный проспект, 163 | Благоустройство внутриквартальной территории | 3795,0 | - | - | - | - | 3795,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 899 | 10-004 | Установить детскую площадку возле дома по Красному проспекту, 163 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 900 | 10-005 | Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Красный проспект, 171а | Благоустройство внутриквартальной территории | 1955,0 | - | - | - | 1955,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 901 | 10-006 | Установить детскую площадку возле дома по Красному проспекту, 171а | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 902 | 10-007 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку по адресу: Красный проспект, 171/2 | Установка дополнительных спортивных элементов на детскую площадку | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 903 | 10-008 | Установить детскую площадку возле дома по Красному проспекту, 171/3 | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 904 | 10-009 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку по адресу: Красный проспект, 173 | Установка дополнительных спортивных элементов на детскую площадку | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 905 | 10-010 | Выполнить ливневую канализацию или водоотводы для домов по Красному проспекту, 179, ул. Весенней, 18, и ул. Весенней, 16 | Выполнить ливневую канализацию (водоотводы) | 2000,0 | - | - | 200,0 | 1800,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 906 | 10-011 | Установить детскую площадку у дома по Красному проспекту, 179 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 907 | 10-012 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Красный проспект, 234 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 908 | 10-013 | Установить универсальную спортивную площадку возле дома по ул. Весенней, 16 | Подготовка земельного участка для установки универсальной спортивной площадки (снос деревьев и погребов, вывоз гаражей) | 3600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
|  |  |  | Установка универсальной спортивной площадки |  | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 909 | 10-014 | Провести благоустройство внутриквартальной территории с организацией водоотводящего канала и устройством входных зон по адресам: ул. Весенняя, 10, 10а, 12б, 6, 8, ул. Галилея, 3, 5, 7. Ремонт проездов от ул. Весенней, 6, к ул. Галилея, 3, от ул. Галилея, 5, до ул. Галилея, 7 | Благоустройство внутриквартальной территории | 6267,5 | - | - | - | 6267,5 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 910 | 10-015 | Провести внутриквартальное освещение по ул. Весенней, ул. Галилея | Организация внутриквартального освещения | 950,0 | - | 50,0 | 450,0 | 450,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| (п. 910 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 911 | 10-016 | Отремонтировать ул. Весеннюю, ул. Галилея | Ремонт улиц | 5280,0 | - | - | - | - | 5280,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 912 | 10-017 | Установить детскую площадку возле дома по ул. Дмитрия Донского, 8 | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 913 | 10-018 | Провести благоустройство внутриквартальной территории с организацией водоотводящего канала возле домов по ул. Дмитрия Донского, 4, 8 | Благоустройство внутриквартальной территории | 720,0 | - | - | - | 720,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 914 | 10-019 | Провести благоустройство внутриквартальной территории с обустройством парковочных карманов возле домов по ул. Дмитрия Донского, 19, и по Красному проспекту, 171/1 | Благоустройство внутриквартальной территории с обустройством парковочных карманов | 1806,0 | - | - | - | 1806,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 915 | 10-020 | Изменение маршрута движения такси N 1128 (через остановки общественного транспорта "Зоопарк", "Пос. Тихий") | Изменение маршрута движения маршрутного такси | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 916 | 10-021 | Благоустройство проезжей части от ул. Даргомыжского, 1, до ул. Залесского, 16 (восстановление асфальтового покрытия) | Благоустройство проезжей части (восстановление асфальтового покрытия) | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 917 | 10-022 | Установка детского игрового комплекса по адресу: ул. Каунасская, 4а | Установка детского игрового комплекса | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 918 | 10-023 | Устройство спортивной площадки на муниципальной территории, расположенной по адресу: ул. Каунасская, 4а (установка спортивных снарядов, спил и обрезка аварийных деревьев) | Устройство спортивной площадки | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 919 | 10-024 | Благоустройство площадки, расположенной по адресу: ул. Северная, 3 (спил и обрезка аварийных деревьев, установка скамеек) | Благоустройство дворовой площадки (снос и обрезка аварийных деревьев, установка скамеек) | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 920 | 10-025 | Восстановление освещения на участке от ул. Даргомыжского, 2, до ул. Северной, 1 | Восстановление уличного освещения | 340,0 | 25,0 | - | 200,0 | 115,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 921 | 10-026 | Установка светофора у МБОУ СОШ N 100 (ул. Северная, 1) | Установка светофора | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 922 | 10-027 | Восстановление асфальтового покрытия внутриквартального проезда по ул. Каунасской, от дома N 2 по ул. Даргомыжского до дома N 2 по ул. Каунасской | Восстановление асфальтового покрытия | 4970,0 | - | - | - | - | 4970,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 923 | 10-028 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку по адресу: ул. Каунасская, 5/2 | Установка дополнительных спортивных элементов на детскую площадку | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 924 | 10-029 | Спилить аварийные деревья возле домов по ул. Каунасской, 5/1, 5/2, 7, ул. Даргомыжского, 3 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 925 | 10-030 | Провести ремонт по улицам: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Светлановский тупики с обустройством водоотводящих каналов | Ремонт дорог с обустройством водоотводящих каналов | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 926 | 10-031 | Провести ремонт ул. 2-й Светлановский с обустройством водоотводящих каналов и тротуара | Ремонт улицы с обустройством водоотводящих каналов и тротуара | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 927 | 10-032 | Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Залесского, 16 | Благоустройство внутриквартальной территории | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 928 | 10-033 | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов по адресам: ул. Каунасская, 2, 4, 4а, 6; по ул. Даргомыжского, 1, 2. Ремонт проездов от ул. Каунасской, 4, до ул. Залесского, 14, от ул. Каунасской, 6, до ул. Залесского, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов, ремонт проездов | 1472,0 | - | - | - | 1472,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 929 | 10-034 | Провести благоустройство внутриквартальных территорий с устройством входных зон и парковочных карманов по ул. Катодной, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12, ул. 2-й Светлановский тупик, 8, 10, 12. Ремонт проездов от ул. Катодной, 2, до ул. Катодной, 12, от ул. Катодной, 4/1, до ул. Катодной, 8/1, от ул. Катодной, 8/3, до ул. Катодной, 10/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством входных зон и парковочных карманов, ремонт проездов | 1190,0 | - | 595,0 | 595,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 930 | 10-035 | Провести освещение внутриквартальных дорог у домов по ул. Катодной, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12, ул. 2-й Светлановский тупик, 8, 10, 12 | Организация внутриквартального освещения | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 931 | 10-036 | Провести благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Лебедевского, 1б, с организацией парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальной территории с организацией парковочных карманов | 1650,0 | - | - | - | 1650,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 932 | 10-037 | Провести санитарную обрезку деревьев вдоль пешеходной дорожки от угла дома по ул. Лебедевского, 2/2, до остановки общественного транспорта "Ляпидевского" | Санитарная обрезка деревьев | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 933 | 10-038 | Отремонтировать пешеходную дорожку от угла дома по ул. Лебедевского, 2/2, до остановки общественного транспорта "Ляпидевского" | Ремонт пешеходной дорожки | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 933 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 934 | 10-039 | Установить спортивные элементы на существующей детской площадке перед домом по ул. Лебедевского, 2/2 | Установка спортивных элементов на детской площадке | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 935 | 10-040 | Установить детскую площадку со спортивными элементами возле дома по ул. Лебедевского, 4 | Установка детской площадки со спортивными элементами | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 936 | 10-041 | Провести ремонтные работы по ул. 2-й, 3-й, 4-й Шевцовой | Ремонт улиц | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 937 | 10-042 | Провести ремонтные работы по ул. Шевцовой | Ремонт улицы | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 938 | 10-043 | Отремонтировать ул. Ляпидевского | Ремонт улицы | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 939 | 10-044 | Отремонтировать ул. Катунскую | Ремонт улицы | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 940 | 10-045 | Отремонтировать ул. Зареченскую | Ремонт улицы | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 941 | 10-046 | Сделать освещение на улицах 2-й, 3-й, 4-й Шевцовой | Установка уличного освещения | 410,0 | - | - | 200,0 | 100,0 | 110,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 942 | 10-047 | Сделать освещение на ул. Шевцовой | Установка уличного освещения | 260,0 | - | - | 160,0 | 100,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 943 | 10-048 | Сделать освещение на ул. Ляпидевского | Установка уличного освещения | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 943 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 944 | 10-049 | Сделать освещение на ул. Катунской | Установка уличного освещения | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 944 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 945 | 10-050 | Сделать освещение на ул. Зареченской | Установка уличного освещения | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 945 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 946 | 10-051 | Установка детской площадки между домами N 43 и N 39 по ул. 1-й Шевцовой | Установка детской площадки (частный сектор) | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 947 | 10-052 | Провести благоустройство внутриквартальных территорий с устройством водоотвода или ливневой канализации по ул. 2-й Шевцовой, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36/1, 37, 38, ул. Аэропорт, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 948 | 10-053 | Установить фонтан в сквере им. Чаплыгина | Установка фонтана в сквере | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 949 | 10-054 | Установить детскую площадку возле дома по ул. Магаданской, 3 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 950 | 10-055 | Провести благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Кузьмы Минина, 20, 20/2, 22, 24, ул. Магаданская, 1, ул. Бардина, 3, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4800,0 | - | - | - | 3800,0 | 1000,0 | 2019, 2020 | ДЭЖКХ |
| 951 | 10-056 | Спил аварийных деревьев у домов NN 13а, 17а, 19, 21 по ул. Кузьмы Минина | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа |
| 952 | 10-057 | Установка детской площадки у дома N 10 по ул. Магаданской | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 953 | 10-058 | Установка детского игрового комплекса у дома N 13/1 по ул. Новой | Установка детского игрового комплекса | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 954 | 10-059 | Установка тротуара по ул. Новой (по стороне жилых домов) | Установка тротуара | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 955 | 10-060 | Установить новый забор для МКДОУ д/с N 306 | Обновление ограждения | 1250,0 | - | - | - | 1250,0 | - | 2019 | ДО |
| 956 | 10-061 | Провести благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Кузьмы Минина, 1, 4а, 5/1 5/2, 7, ул. Новая, 11, 13, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 957 | 10-062 | Сделать тротуар по ул. Новой к МКДОУ д/с N 306 и МКДОУ д/с N 274 | Устройство тротуара к детским учреждениям | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 957 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 958 | 10-063 | Оснащение площадки, расположенной между домами по ул. Бардина, 3, и ул. Кузьмы Минина, 22, спортивным инвентарем (уличные тренажеры, турники и т.д.) | Оснащение площадки между домами спортивным инвентарем | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 959 | 10-064 | Снос аварийных деревьев у домов N 22, N 23 по ул. Аэропорт | Снос аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 960 | 10-065 | Установка спортивных элементов на детской площадке по адресу: ул. Аэропорт, 45 | Установка спортивных элементов на детской площадке | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 960 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 961 | 10-066 | Провести освещение на спортивной площадке по ул. Аэропорт, 53 | Устройство освещения спортивной площадки | 450,0 | 100,0 | 350,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДКСиМП |
| 962 | 10-067 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку возле дома по ул. Аэропорт, 55 | Установка дополнительных спортивных элементов на детской площадке | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 963 | 10-068 | Провести внутриквартальное освещение от ул. Аэропорт до дома по ул. Аэропорт, 55 | Организация внутриквартального освещения | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 964 | 10-069 | Добавить спортивные элементы на детскую площадку возле дома по ул. Горбольницы территория, 3 | Установка дополнительных спортивных элементов на детской площадке | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 965 | 10-070 | Установить детскую площадку возле дома по ул. Горбольницы территория, 2 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 966 | 10-071 | Провести внутриквартальное освещение дороги от ул. Дуси Ковальчук до ул. Горбольницы территория, 3 | Устройство внутриквартального освещения | 1000,0 | - | 55,0 | 450,0 | 300,0 | 195,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 967 | 10-072 | Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Горбольницы территория, 3 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 967 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 968 | 10-073 | Замена ламп освещения по ул. Кубовой от дома N 1а до Краснояровского шоссе | Замена ламп освещения | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 968 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 969 | 10-074 | Установка павильона на остановках общественного транспорта "Кубовая" и "Магазин N 20" | Установка остановочных павильонов | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 970 | 10-075 | Благоустройство тротуаров: вырубка кустов, мешающих проходу и проезду, восстановление асфальтового покрытия от дома N 1а до дома N 94 по ул. Кубовой | Благоустройство тротуаров (вырубка кустов, восстановление асфальтового покрытия) | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 971 | 10-076 | Установка детского игрового комплекса у дома N 101 по ул. Кубовой | Установка детского игрового комплекса | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 972 | 10-077 | Благоустройство территории остановок общественного транспорта "Объединение N 4" и "Завод ЖБК" (установка павильона) | Благоустройство территории остановки | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 973 | 10-078 | Установка детского игрового комплекса по адресу: ул. Кубовая, 104 | Установка детского игрового комплекса | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 974 | 10-079 | Благоустройство внутриквартального проезда от дома N 105 до дома N 107/1 по ул. Кубовой (укладка асфальтового покрытия, установка опор освещения и тротуара для пешеходов) | Благоустройство внутриквартальной территории | 1380,0 | - | - | - | - | 1380,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 975 | 10-080 | Установка детского игрового комплекса с благоустройством прилегающей территории (установка скамеек, высадка деревьев) между домами N 108 и N 108/1 по ул. Кубовой | Установка детского игрового комплекса | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 976 | 10-081 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Кубовая, 110, 111 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1840,0 | - | - | - | - | 1840,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 977 | 10-082 | Сделать благоустройство с водоотводящими каналами по ул. Полетной | Благоустройство водоотводящих каналов (2500 кв. м) | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 978 | 10-083 | Отремонтировать ул. Хованскую | Ремонт дорожного полотна | 3383,0 | 3383,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 978 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 979 | 10-084 | Отремонтировать ул. Пензенскую | Ремонт дорожного полотна | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 980 | 10-085 | Отремонтировать ул. Аносова | Ремонт дорожного полотна | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 981 | 10-086 | Отремонтировать ул. Лобачевского | Ремонт дорожного полотна | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 982 | 10-087 | Установить освещение на ул. Хованской | Установка уличного освещения | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 983 | 10-088 | Установить освещение на ул. Пензенской | Установка уличного освещения | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 984 | 10-089 | Установить освещение на ул. Аносова | Установка уличного освещения | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 985 | 10-090 | Установить освещение на ул. Лобачевского | Установка уличного освещения | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 986 | 10-091 | Асфальтировать дорогу от дома по ул. Чусовской, 10, до дома по ул. Белорусской, 21, с устройством тротуара и ливневой канализации или водоотвода | Ремонт дороги ЩПС | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 987 | 10-092 | Провести освещение от остановки общественного транспорта "Объединение N 4" по улицам Чусовской, Балхашской, Клязьминской | Устройство уличного освещения | 1212,0 | - | 80,0 | 500,0 | 500,0 | 132,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 988 | 10-093 | Восстановление освещения по улицам Павлова, Курако, Михайловской, Молдавской, Орловской, Казачинской, Уфимской | Восстановление уличного освещения | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 989 | 10-094 | Установка павильона на остановке общественного транспорта "Павлова" (с обеих сторон) | Размещение остановочного павильона | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 990 | 10-095 | Замена опор освещения по ул. Арктической | Содействие в замене опор освещения | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 991 | 10-096 | Грейдеровка и ощебенение ул. Мартена | Грейдеровка и ощебенение дороги | 1400,0 | - | - | - | 1400,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 992 | 10-097 | Грейдеровка дорожного покрытия по ул. Аренского | Грейдеровка дорожного покрытия | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 993 | 10-098 | Ремонт актового зала и входной зоны МБОУ СОШ N 51 | Ремонт актового зала и входной зоны школы | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 994 | 10-099 | Провести ремонт МБОУ СОШ N 58: замена (ремонт) кровли, ремонт системы отопления и водоснабжения, ремонт столовой с заменой оборудования, ремонт актового зала, замена полового покрытия на 2-м этаже, ремонт санузлов, ремонт спортзала, раздевалок, душевых | Капитальный ремонт здания | 70000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 995 | 10-100 | Выполнить пристройку на территории МБОУ СОШ N 100 | Строительство пристройки | 54481,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 996 | 10-101 | Заменить навес, отремонтировать крыльцо здания филиала "Библиотеки им. Л.Н. Сейфуллиной" МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района | Замена навеса, ремонт крыльца здания | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 997 | 10-102 | Установить 3 теневых навеса на территории МКДОУ д/с N 46 по адресу: ул. Кубовая, 102а | Установка теневых навесов | 450,0 | 150,0 | - | 300,0 | - | - | 2016, 2018 | ДО |
| 998 | 10-103 | Установить детский городок по адресу: ул. Клязьминская, 1 | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 999 | 10-0003 | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | Финансирование в рамках наказа N 09-051 | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Константинова Ирина Игоревна |
| 1000 | 11-001 | Завершить работы по строительству ливневой канализации от ул. Кропоткина до ул. МОПРа Большой, проложить трубу для сброса ливневых вод от последнего колодца по ул. МОПРа Большой, 83, в лог | Завершение работ по строительству ливневой канализации с выводом трубы для сброса ливневых вод в лог | 45000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1001 | 11-002 | Произвести ремонт дороги с укладкой асфальтового покрытия от ул. Авиастроителей, 1/1, до ул. Кропоткина (дорога проходит между частным сектором и ул. Республиканской) | Выполнение работ по ремонту дороги (3200 кв. м) | 6500,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1002 | 11-003 | Выполнить работы по проектированию и строительству ливневой канализации от ул. Трикотажной (супермаркет "Мария-Ра" по ул. Трикотажной, 63) до дома N 67 по ул. Костонаева | Строительство ливневой канализации от рынка "Восточный" до дома N 71 по ул. Костонаева (380 п. м) | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1003 | 11-004 | Произвести ремонт дороги по ул. Планетной с обустройством кюветов для отвода ливневых вод | Ремонт дороги с обустройством кюветов для отвода ливневых вод (4500 кв. м) | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1004 | 11-005 | Выполнить ремонт дороги по ул. Костонаева | Ремонт дороги по ул. Костонаева (3500 кв. м) | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1005 | 11-006 | Выполнить работы по ремонту дороги по ул. Светлой от ул. Кропоткина до дома N 92а по ул. Светлой | Асфальтирование дорожного полотна ул. Светлой (1200 кв. м) | 1170,0 | 1170,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1005 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1006 | 11-007 | Провести отсыпку дорожного полотна улиц: 12 Декабря, Леваневского, Галковского, Двинской, МОПРа Малой, МОПРа Большой (от дома N 1 до дома N 57, от дома N 83 до конца улицы), Малой Плеханова, Плеханова, Сусанина, Патронной, Армавирской | Работы по ремонту улиц частного сектора: ул. Леваневского (1760 кв. м); ул. Галковского (2510 кв. м); ул. МОПРа Малой (4100 кв. м); ул. МОПРа Большой от дома N 1 до дома N 57, от дома N 83 до конца улицы (5100 кв. м) | 15000,0 | 2850,4 | - | - | - | 2149,6 | 2016, 2020 | ДТиДБК |
|  |  |  | Работы по ремонту улиц частного сектора: ул. Малой Плеханова (2030 кв. м); ул. Плеханова (4020 кв. м); ул. Сусанина (700 кв. м); ул. Патронной (2090 кв. м); ул. Армавирской (1520 кв. м) |  | 1687,8 | - | - | - | 3312,2 | 2016, 2020 | ДТиДБК |
|  |  |  | Работы по ремонту улиц частного сектора: ул. 12 Декабря (3590 кв. м); ул. Двинской (6260 кв. м) |  | 1687,7 | - | - | - | 3312,3 | 2016, 2020 | ДТиДБК |
| (п. 1006 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1007 | 11-008 | Установить малые формы на детской площадке по ул. МОПРа Большой, 37 (качели двойные, карусели, теннисный стол, 2 скамьи). Установить ограждение со стороны дороги (длиной 17 м) | Работы по ограждению и оснащению детской площадки игровыми элементами | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1008 | 11-009 | Выполнить ремонт тротуаров по ул. Кропоткина, по четной стороне улицы - от ул. Ипподромской до остановки общественного транспорта "Жилмассив Плехановский" и вдоль дома N 134, по нечетной стороне улицы - от ул. Ипподромской до дома N 495 | Ремонт тротуаров по ул. Кропоткина (2700 кв. м) | 5400,0 | - | - | - | 5400,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1009 | 11-010 | Снести аварийные деревья по ул. Леваневского, 15, ул. Хоккейной у домов N 52 и N 56, ул. Плеханова у электроподстанции вблизи дома N 430 | Работы по сносу деревьев | 80,0 | 30,0 | 50,0 | - | - | - | 2016, 2017 | Администрация Калининского района |
| 1010 | 11-011 | Провести санитарную обрезку кленов вдоль забора дома N 23 по ул. Костонаева на тропинке к пешеходному мостику | Санитарная обрезка кленов | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1011 | 11-012 | Установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения транспорта на въездах в частный сектор: ул. Светлая, ул. Планетная, ул. Войкова, ул. Ружейная, ул. Кавалерийская, ул. Славянская, ул. МОПРа Большая | Установка дорожных знаков, ограничивающих скорость движения | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1012 | 11-013 | Провести ремонт пешеходного моста по ул. Ипподромской - ул. Армавирской. Забетонировать выбоины на железобетонных плитах мостика | Ремонт пешеходного моста | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1013 | 11-014 | Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ул. Войкова" и выполнить работы по обустройству водоотведения | Ремонт остановки общественного транспорта с заменой автопавильона и ремонтом заездного кармана с обустройством водоотведения | 180,0 | - | - | - | 180,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1014 | 11-015 | Отсыпать гравием остановочную площадку остановки общественного транспорта "Ул. Планетная" | Ремонт посадочной площадки остановки общественного транспорта | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1015 | 11-016 | На остановке общественного транспорта "Олеко Дундича" по ул. Учительской перенести пешеходную разметку "зебра" ближе к светофору | Обустройство зоны пешеходного перехода на остановке общественного транспорта "Олеко Дундича" в соответствии с требованиями | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1016 | 11-017 | На остановке "Олеко Дундича" по ул. Учительской произвести замену светофора из-за его постоянной неисправности | Замена светофора на новый | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1017 | 11-018 | Произвести ремонт пешеходного мостика, расположенного по направлению от МБОУ СОШ N 26 к ул. Народной | Ремонт пешеходного мостика с заменой настила | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1018 | 11-019 | Обустроить пешеходный тротуар от дома N 3 по ул. Олеко Дундича до гостиничного комплекса "55 широта", обеспечить его зачистку от снега в зимнее время | Обустройство пешеходного тротуара в сторону гостиницы "55 широта" (75 кв. м) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1018 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1019 | 11-020 | Асфальтировать тротуары по четной и нечетной сторонам ул. 25 лет Октября от ул. Народной до ул. Авиастроителей | Ремонт тротуаров по ул. 25 лет Октября (1620 кв. м) | 1620,0 | - | 1620,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1020 | 11-021 | Установить светофор на перекрестке ул. Объединения и ул. Дунаевского | Установка светофора | 1700,0 | - | - | 1700,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1021 | 11-022 | Оборудовать отвод ливневых вод от ворот МБОУ СОШ N 83 со стороны ул. Кропоткина | Ремонт въезда на территорию МБОУ СОШ N 83 с обустройством уклонов для отвода воды (50 кв. м) | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1022 | 11-023 | Установить осветительное оборудование вдоль дороги от дома по ул. Авиастроителей, 1/1, до ул. Кропоткина (дорога проходит между частным сектором и ул. Республиканской) | Обустройство наружного освещения участка проезда от дома по ул. Авиастроителей, 1/1, до ул. Кропоткина (350 м) | 1005,0 | 60,0 | - | 400,0 | 400,0 | 145,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1023 | 11-024 | Заменить аварийный водовод по ул. Костонаева | Капитальный ремонт и реконструкция водопровода в частном секторе по ул. Костонаева (1000 м) | 14000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 1024 | 11-025 | Завершить освещение ул. Костонаева от дома N 71 до дома N 91 | Строительно-монтажные работы по освещению | 330,0 | - | - | - | - | 330,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1025 | 11-026 | Установить дополнительную опору и оборудовать ее светильником по ул. 12-го Декабря, 43 | Строительно-монтажные работы по освещению | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1026 | 11-027 | Установить светильник на опоре, расположенной в логу, для освещения пешеходного мостика по ул. Советской Сибири, 18, - ул. Народной, 33 | Строительно-монтажные работы по освещению | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1027 | 11-028 | Установить формы для детей младшего возраста (горка, песочница с элементами развития) на детской площадке дома N 136 по ул. Кропоткина | Установка детских и спортивных элементов | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1028 | 11-029 | Установить игровые формы (карусели, качели, песочницу, горку) по ул. Кропоткина, 130/1 | Установка детских и спортивных элементов | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1029 | 11-030 | Установить игровые формы для детей младшего возраста (качели, два бревна равновесия разной высоты) на площадке по ул. Кропоткина, 132 | Установка детского городка и спортивных элементов | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1030 | 11-031 | Установка детских городков и спортивных элементов по ул. Учительской, 19/3 | Установка детского городка и спортивных элементов | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1031 | 11-032 | Установка спортивных элементов по ул. Учительской, 19/1 | Установка спортивных элементов | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1032 | 11-033 | Установить спортивные элементы по ул. Учительской, 15 | Установка спортивных элементов | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1033 | 11-034 | Произвести выборочный ремонт асфальтового покрытия у 1-го подъезда дома N 24/1 по ул. Учительской | Выборочный ремонт асфальтового покрытия | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1034 | 11-035 | Выполнить работы по ликвидации застоя ливневых вод возле 3-го подъезда дома N 24 по ул. Учительской | Обустройство водоотведения на придомовой территории | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1035 | 11-036 | Установить новые детские и спортивные элементы на детской площадке по ул. Новая Заря, 23 | Установка детских и спортивных элементов | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1036 | 11-037 | Выполнить ремонт участка проезда от дома N 23 вдоль дома N 25/1 по ул. Новая Заря | Ремонт участка проезда (500 кв. м) | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1037 | 11-038 | Установить малые игровые формы на детской площадке по ул. Олеко Дундича, 21 | Установка детских и спортивных элементов | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1038 | 11-039 | Установить детский городок по ул. Олеко Дундича, 21/2 | Установка детского городка и спортивных элементов | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1039 | 11-040 | Произвести ремонт дороги от дома N 23 по ул. Олеко Дундича к ул. Учительской | Ремонт дороги | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1040 | 11-041 | Обустроить пешеходный тротуар от ул. Олеко Дундича, 27/1, вдоль МКДОУ д/с N 430 | Обустройство пешеходного тротуара от 1-го подъезда дома по ул. Олеко Дундича, 27/1, вдоль ограждения МКДОУ д/с N 430 (80 кв. м) | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1041 | 11-042 | Асфальтировать въезд между домами N 29 и N 27 по ул. Олеко Дундича | Асфальтирование въезда (70 кв. м) | 84,0 | - | - | 84,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1042 | 11-043 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Олеко Дундича, 27/1, 27/2 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1043 | 11-044 | Установить детский городок на придомовой территории по ул. Менделеева, 4 | Установка детского городка | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1044 | 11-045 | Снести аварийные деревья со стороны овощехранилища по ул. Менделеева, 2 | Снос аварийных деревьев | 96,0 | 96,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1045 | 11-046 | Установить спортивные тренажеры на придомовой территории домов NN 16, 18/1 по ул. 25 лет Октября | Установка спортивных элементов | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1046 | 11-047 | Установить тренажеры на детской площадке домов NN 16/1, 16/2 по ул. 25 лет Октября | Установка спортивных элементов | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1047 | 11-048 | Установить малые формы на детской площадке по ул. Новая Заря, 17 | Установка детского городка и спортивных элементов | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1048 | 11-049 | Отремонтировать лестницу от магазина "Авоська" к дому N 16/1 по ул. 25 лет Октября | Ремонт лестницы на придомовой территории | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1049 | 11-050 | Установить детский городок по ул. 25 лет Октября, 20/1 | Установка детского городка и спортивных элементов | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1050 | 11-051 | Установить спортивные тренажеры на детской площадке по ул. Богдана Хмельницкого, 79, 81, 83 | Установка спортивных элементов | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1051 | 11-052 | Оборудовать детскую площадку, установить качели, песочницу по ул. Объединения, 33 | Установка детского городка | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1052 | 11-053 | Установить детский городок на придомовой территории дома N 20 по ул. Менделеева | Установка детского городка | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1053 | 11-054 | Ремонт асфальтового покрытия перед главным входом в здание МБУ ЦРиТМ "Содружество" по ул. 25 лет Октября, 16 | Ремонт асфальтового покрытия возле входной зоны МБУ ЦРиТМ "Содружество" в пределах придомовой территории (250 кв. м) | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1054 | 11-055 | Установить видеонаблюдение в здании МБОУ СОШ N 26 | Установка видеонаблюдения | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1055 | 11-056 | Произвести капитальный ремонт пола в актовом зале МБОУ СОШ N 26 | Ремонт пола в актовом зале | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1056 | 11-057 | Произвести замену окон на пластиковые в зданиях МБОУ СОШ N 26 | Частичная замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ N 26 по ул. Олеко Дундича, 1/1 (24 окна) | 2000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичная замена оконных блоков в здании дошкольного отделения МБОУ СОШ N 26 по ул. 25 лет Октября, 11/1 (23 окна) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 1057 | 11-058 | Установить видеонаблюдение в здании МБОУ СОШ N 26 (дошкольное отделение) по ул. 25 лет Октября, 11/1 | Установка видеонаблюдения | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1058 | 11-059 | Заменить линолеум в группе N 1 в МБОУ СОШ N 26 (дошкольное отделение) по ул. 25 лет Октября, 11/1 | Замена линолеума (площадь 220 кв. м) | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1059 | 11-060 | Заменить линолеум в местах общего пользования в МБОУ СОШ N 26 (дошкольное отделение) по ул. 25 лет Октября, 11/1 | Замена линолеума в коридоре дошкольного отделения (площадь 300 кв. м) | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 1060 | 11-061 | Оборудовать площадку для прогулок песочницами с навесами, малыми игровыми формами в МКДОУ д/с N 491 | Оборудование 12 площадок песочницами с крышками | 660,0 | - | - | 360,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Установка малых игровых форм на прогулочных площадках |  | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 1061 | 11-062 | Восстановить асфальтовое покрытие у центрального входа в МКДОУ д/с N 491 | Ремонт асфальтового покрытия (1200 кв. м) | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1062 | 11-063 | Уложить мягкое уличное покрытие на спортивной площадке МКДОУ д/с N 450 по ул. Учительской, 17а | Обустройство мягкого покрытия на спортивной площадке (600 кв. м) | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1063 | 11-064 | Выполнить асфальтирование проезжей и тротуарной части территории МКДОУ д/с N 450 по ул. Учительской, 17а | Частичное асфальтирование территории (1500 кв. м) | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1064 | 11-065 | Произвести ремонт межпанельных швов по всему зданию МБОУ СОШ N 122 | Частичный ремонт межпанельных швов (750 п. м) | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1065 | 11-066 | Произвести ремонт системы вентиляции в МБОУ СОШ N 122 | Ремонт системы приточной вентиляции | 2000,0 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 1066 | 11-067 | Произвести асфальтирование территории МБОУ СОШ N 122 | Частичный ремонт асфальтового покрытия территории (800 кв. м) | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 1067 | 11-068 | Произвести ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 122 | Ремонт кровли здания (площадь 1200 кв. м) | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДО |
| 1068 | 11-069 | Произвести ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации в МБОУ СОШ N 122 | Частичный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 1069 | 11-070 | Произвести капитальный ремонт 4-х санузлов в МБОУ СОШ N 122 | Ремонт санузлов | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1070 | 11-071 | Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ Лицей N 28 | Ремонт кровли здания (980 кв. м) | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1071 | 11-072 | Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ Лицей N 28 | Ремонт системы отопления | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1072 | 11-073 | Произвести ремонт отмостки по периметру здания МБУ ЦРиТМ "Содружество" по ул. 25 лет Октября, 16 | Ремонт отмостки здания (90 м) | 220,0 | - | - | 220,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1073 | 11-074 | Произвести ремонтные работы на хоккейной коробке по ул. Олеко Дундича, 27: убрать стойки с баскетбольными кольцами, установить ворота, смонтировать освещение | Срезка стоек с баскетбольными кольцами, установка ворот, монтаж освещения | 370,0 | 370,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 1074 | 11-075 | Установить систему видеонаблюдения в здании МБУК ДДК им. Д.Н. Пичугина по ул. Богдана Хмельницкого, 64 | Монтаж системы видеонаблюдения | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 1075 | 11-076 | Установить систему видеонаблюдения в филиале МБУК ДДК им. Д.Н. Пичугина по ул. Александра Невского, 45 | Монтаж системы видеонаблюдения | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 1076 | 11-077 | Установить детский городок на придомовой территории дома N 17/1 по ул. Учительской | Установка детского городка | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1077 | 11-0019 | Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской | Ремонт трамвайных путей | 47700,0 | - | - | - | - | 47700,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1078 | 11-0031 | Выполнить планировку (грейдирование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221 - 323, ул. Славянской, 1 - 53, ул. Свободы, 313 - 413, ул. Осоавиахима, 41 - 138, ул. МОПРа Большой, 57 - 73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул. 1-й Газовой, ул. 2-й Газовой | Грейдирование и отсыпка гравием проезжей части дорог по ул. Войкова, ул. Советской Сибири | 15000,0 | - | - | - | - | 15000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич |
| 1079 | 12-001 | Выполнить ремонт здания МБУК ДК им. М. Горького | Замена кресел в зрительном зале | 7800,0 | 7000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
|  |  |  | Текущий ремонт внутренних помещений |  | 800,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 1080 | 12-002 | Восстановить фонтан за МБУК ДК им. М. Горького | Работы по восстановлению фонтана | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 1081 | 12-003 | Выполнить реконструкцию МБУК ПКиО "Сосновый бор" | Реконструкция МБУК ПКиО "Сосновый бор" | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 1082 | 12-004 | Передать малые архитектурные формы (работы мастерской Г.П. Арбатского) на обслуживание города | Проведение мероприятий по выявлению бесхозяйного объекта | - | - | - | - | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты | - | - | - | - | - | - | 2018 | ДЗиИО |
| 1083 | 12-005 | Оборудовать пандусом вход в здание филиала Музея Калининского района МКУК "Музей города Новосибирска" по ул. Богдана Хмельницкого, 32 | Оборудовать пандусом вход в помещение музея | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 1084 | 12-006 | Построить на 4-м микрорайоне спортивный объект | Строительство крытой спортивной комплексной универсальной игровой площадки и тренажерного зала по ул. Объединения, 13, 15, 17 | 30000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1085 | 12-007 | Выполнить ремонт лестничного пролета между МБУК ДК им. М. Горького и домом по ул. Богдана Хмельницкого, 38 | Ремонт лестничного пролета | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1086 | 12-008 | Выполнить ремонт декоративного ограждения, примыкающего к лестнице около дома по ул. Богдана Хмельницкого, 38 | Ремонт декоративного ограждения | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 1087 | 12-009 | Провести ремонт чаши фонтана в верхней зоне Павловского сквера | Ремонт чаши фонтана | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1088 | 12-010 | Выполнить освещение Материнского сквера по ул. Богдана Хмельницкого, 8/1 | Проектирование и обустройство освещения сквера путем установки 8 парковых светильников | 230,0 | - | 230,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1089 | 12-011 | Установить скамейки по ул. Богдана Хмельницкого | Установка 10 дополнительных скамеек вдоль тротуаров | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | 2016, 2017 | Администрация Калининского района |
| 1090 | 12-012 | Реконструировать остановку общественного транспорта "ДК им. Горького" (поднять и выровнять остановочную платформу) | Реконструкция остановки общественного транспорта (подъем и выравнивание остановочной платформы, ремонт асфальтового покрытия заездного кармана) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1090 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1091 | 12-013 | Установить светофорный объект в районе остановки общественного транспорта "Школа" по ул. Объединения | Установка светофорного объекта | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1092 | 12-014 | Выполнить асфальтированную дорожку между МКДОУ д/с N 25 и МКДОУ д/с N 13 по ул. Александра Невского, 33, 35, до моста к МБУК ПКиО "Сосновый бор" | Ремонт проезда (640,0 кв. м) | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1093 | 12-015 | Выполнить благоустройство территории между домами по ул. Богдана Хмельницкого, 12/1 и 14/1, с обустройством проезда от ул. Богдана Хмельницкого до здания по ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 | Благоустройство территории между домами с обустройством проезда | 2600,0 | - | 500,0 | 500,0 | 1600,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
| 1094 | 12-016 | Отремонтировать дорожное покрытие перекрестка ул. Народной и ул. 25 лет Октября у дома по ул. Народной, 55 | Текущий ремонт дорожного покрытия | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1095 | 12-017 | Устроить остановочные платформы остановок общественного транспорта по ул. Александра Невского | Обустройство остановки общественного транспорта по ул. Бардина (ул. Александра Невского, 2): установить 2 остановочных платформы, 1 автопавильон, обустроить пешеходный переход, подходы к остановкам и пешеходному переходу | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1096 | 12-018 | Выполнить ремонт дорожного покрытия по ул. Трикотажной от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной | Ремонт дорожного покрытия (2400 кв. м) | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1097 | 12-019 | Выполнить благоустройство остановки общественного транспорта "Магазин "Юбилейный" (рядом с универмагом "Юбилейный") | Выполнить работы по подъему и обустройству посадочной платформы, установке автопавильона | 220,0 | - | - | - | 220,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1098 | 12-020 | Выполнить отсыпку отсевом пешеходных дорожек в Павловском сквере (верхняя зона) | Отсыпка отсевом пешеходных дорожек | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1099 | 12-021 | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходного перехода через трамвайные пути у дома по ул. Народной, 46 | Текущий ремонт дорожного покрытия на перекрестке | 140,0 | 140,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1100 | 12-022 | Завершить реконструкцию сквера по ул. Учительской, 48, 50, 52 (включая работы по стационарному освещению и демонтажу аварийных световых опор) | Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений, обустройству освещения | 3500,0 | - | - | 3500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1101 | 12-023 | Восстановить сквер возле дома по ул. Александра Невского, 2 | Выполнение работ по обустройству сквера: снос и обрезка зеленых насаждений; ремонт асфальтового покрытия дорожек сквера; восстановление газонов; установка урн; установка ограничителей въезда транспорта | 670,0 | - | - | - | - | 670,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1102 | 12-024 | Разработать проект программы "Перевод потребителей многоквартирных домов Калининского района города Новосибирска с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения" | Оказать содействие в переводе потребителей многоквартирных домов Калининского района с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1103 | 12-026 | Дооборудовать детские площадки по адресам: ул. Объединения, 74, 68, 60; ул. Макаренко, 22, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 46, 26, 16/1,12/1, 8/2, 6/1, 2/2; ул. Народная, 1/1 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 68; ул. Объединения, 60 | 1320,0 | 400,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 22; ул. Богдана Хмельницкого, 46; ул. Богдана Хмельницкого, 16/1; ул. Богдана Хмельницкого, 8/2 |  | - | 330,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 74; ул. Богдана Хмельницкого, 12/1; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; ул. Народная, 1/1 |  | - | - | 410,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 26 |  | - | - | - | 180,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1104 | 12-027 | Оборудовать дворы спортивными уличными тренажерами по адресам: ул. Столетова, 2; ул. Объединения, 82/1, 86, 23, 23/1, 13; ул. Макаренко, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 61/1 | Установка спортивных элементов по адресам: ул. Столетова, 2; ул. Объединения, 13 | 670,0 | - | 160,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 82/1; ул. Объединения, 86 |  | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 23; ул. Объединения, 23/1; ул. Макаренко, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1 |  | - | - | - | 310,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1105 | 12-028 | Оборудовать дворы спортивными уличными тренажерами по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 14/2, 14/1; ул. Народная, 9/1, 32/1, 34, 44; ул. Александра Невского, 6, 34; 2-й Краснодонский пер., 1 | Установка спортивных элементов | 750,0 | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | Администрация Калининского района |
| 1106 | 12-029 | Выполнить ремонт тротуаров по адресам: от ул. Объединения, 66, до ул. Объединения, 42; от ул. Объединения, 27, до ул. Объединения, 19; ул. Объединения, 11, 13, 15, 17, 19, 23 | Ремонт тротуара от ул. Объединения, 66, до ул. Объединения, 42 (380 кв. м), от ул. Объединения, 27, до ул. Объединения, 19 (200 кв. м), ул. Объединения, 11, 13, 15, 17, 19, 23 (250 кв. м) | 2000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 1107 | 12-030 | Выполнить ремонт тротуаров по адресам: ул. Народная, 1, от ул. Народной, 3, до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; 2-й Краснодонский пер., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Театральная, 35, 37, 39 | Ремонт тротуара по ул. Народной, 1 (240 кв. м), от ул. Народной, 3, до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2 (380 кв. м), 2-му Краснодонскому пер., 1, 3, 5 - 10, 12 (1400 кв. м), ул. Театральной, 35, 37, 39 (700 кв. м) | 5000,0 | - | - | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1108 | 12-031 | Выполнить расширение на 1 м внутриквартального проезда по ул. Объединения, 74, 60 | Расширение на 1 м проезжей части внутриквартальной дороги (462 кв. м) | 554,0 | - | - | - | 554,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1109 | 12-032 | Выполнить ремонт тротуара от ул. Объединения, 82, до МБОУ СОШ N 143 по ул. Объединения, 82/2 | Ремонт тротуара (175 кв. м) | 210,0 | - | - | - | - | 210,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1110 | 12-033 | Выполнить устройство асфальтированного тротуара по адресам: ул. Народная, 5, 7; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до ул. Богдана Хмельницкого, 14/3; от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до ул. Богдана Хмельницкого, 8/1; ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до Материнского сквера | Устройство пешеходного тротуара по ул. Народной, 5, 7 (150 кв. м) | 755,0 | - | - | - | 180,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Устройство участка тротуара по ул. Богдана Хмельницкого, 6/1 (25 м), с устройством лестничного марша с поручнями (25 кв. м) |  | - | - | - | 125,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Ремонт тротуара от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 (200 кв. м) |  | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Ремонт тротуара от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до ул. Богдана Хмельницкого, 8/1 (150 кв. м) |  | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Ремонт тротуара от ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, до Материнского сквера (100 кв. м) |  | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1111 | 12-034 | Выполнить устройство асфальтированного тротуара по адресам: от ул. Макаренко, 6, до ул. Макаренко, 10; ул. Учительская, 39 | Ремонт тротуара по ул. Учительской, 39 (150 кв. м) | 740,0 | - | - | - | 180,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Ремонт тротуаров от ул. Макаренко, 6 до ул. Макаренко, 10 (280 кв. м) |  | - | 560,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1112 | 12-035 | Выполнить устройство парковочного кармана по ул. Макаренко, 4 | Устройство парковочного кармана (108 кв. м) | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1113 | 12-036 | Установить детские городки по адресам: ул. Народная, 43, ул. Александра Невского, 2, 4 | Установка детских городков и спортивных элементов | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1114 | 12-037 | Выполнить устройство асфальтированной пешеходной дорожки от ул. Объединения, 42, к пешеходному переходу (у аптеки) | Устройство пешеходной дорожки (713 кв. м) | 850,0 | - | 850,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1115 | 12-038 | Выполнить ремонт дороги по адресам: между домами по ул. Объединения, 19, 23; ул. Богдана Хмельницкого, 38, 44, 46, 48, 57/1; 1-й Краснодонский пер., 4; ул. Учительская, 39; ул. Новая Заря, 47; ул. Богдана Хмельницкого, 29/2 (между домами по ул. Богдана Хмельницкого, 29/1 и 29) | Текущий ремонт внутриквартальных территорий: проезд между домами по ул. Объединения, 19, 23 (120 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 38 (2904 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 44 (728 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 46 (812 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 48 (819 кв. м), 1-й Краснодонский пер., 4 (1114 кв. м), ул. Новая Заря, 47 (150 кв. м), проезд к ул. Богдана Хмельницкого, 29/2 (между домами по ул. Богдана Хмельницкого, 29/1 и 29) (120 кв. м) | 7151,0 | - | - | - | 3929,0 | 2190,0 | 2019, 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Текущий ремонт внутриквартальных территорий: ул. Богдана Хмельницкого, 57/1 (510 кв. м), ул. Учительская, 39 (350 кв. м) |  | - | - | - | 1032,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1116 | 12-039 | Снос аварийных деревьев по: ул. Объединения, 19/1, 11; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1, 61, 59, 54, 44, 38, 30, 26, 26/1, 24, 4/1, 14, 11/1, 11/2, 8/3, 6/1, 2/2; ул. Народной, 5/1, 9/1, 12/1, 14/1, 16/1, 27/1, 32, 32/1, 34, 36; ул. 25 лет Октября, 25/1; ул. Учительской, 37, 50, 52; ул. Новая Заря, 43, 49 | Снос и обрезка аварийных деревьев после проведения обследования | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | 2016 - 2018 | Администрация Калининского района |
| 1117 | 12-040 | Заменить лестничный марш у дома по ул. Богдана Хмельницкого, 8/2 (1-й подъезд) | Ремонт лестничного спуска | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 1118 | 12-041 | Выполнить ремонт лестничных маршей с установкой поручней по адресам: 2-й Краснодонский пер., 4, 6 | Ремонт лестничных спусков | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1119 | 12-042 | Установить стационарное освещение к дому по ул. Народной, 14/1 (между домами по ул. Народной, 14, 16) | Организация освещения | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1120 | 12-043 | Выполнить мероприятия по устройству ливневой канализации у дома по ул. Александра Невского, 34 | Устройство водоотведения на участке придомовой территории | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1121 | 12-044 | Построить детский комбинат по ул. Народной, 31, 33 | Проектирование здания детского сада (на 10 групп). Снос старых зданий | 170000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
|  |  |  | Строительство здания детского сада на 240 мест |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1122 | 12-045 | В МБОУ СОШ N 158 по ул. Народной, 11, выполнить ремонт актового зала; установку пластиковых окон; ремонт системы отопления; благоустройство спортивной площадки; ремонт ограждения; ремонт электропроводки; ремонт пищеблока | Капитальный ремонт здания | 120000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1123 | 12-046 | Провести ремонт фасада и кровли здания МБОУ Лицей N 126 по ул. Народной, 37, и здания мастерских с заменой окон; замена электропроводки в здании лицея | Ремонт фасада здания (площадь 3500 кв. м) | 9200,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Ремонт кровли здания |  | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Ремонт фасада здания мастерских (площадь фасада 277,5 кв. м) |  | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Замена окон в здании мастерских (24 шт.) |  | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Замена электропроводки в здании лицея и мастерских |  | - | - | - | - | 1700,0 | 2020 | ДО |
| 1124 | 12-047 | В МКДОУ д/с N 25 по ул. Александра Невского, 31, 33, выполнить ремонт фасада здания (по ул. Александра Невского, 33); выполнить ремонт отмостки и асфальтового покрытия | Ремонт фасада здания по ул. Александра Невского, 33 | 2300,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки зданий по ул. Александра Невского, 31, 33 (500 кв. м) |  | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия по ул. Александра Невского, 31, 33 (800 кв. м) |  | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1125 | 12-048 | В МКДОУ д/с N 104 по ул. Александра Невского, 43, 45/1 выполнить ремонт кровли; выполнить ремонт отмостки и цоколя зданий | Ремонт кровли здания корпуса N 1 по ул. Александра Невского, 43 | 2900,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Ремонт цоколя (180 кв. м) по ул. Александра Невского, 43 |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки (150 кв. м) |  | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДО |
| 1126 | 12-049 | В МКДОУ д/с N 499 по ул. Народной, 29, 39, выполнить ремонт фасада здания; асфальтирование территории; ремонт уличных веранд; дооборудовать детский городок | Ремонт фасада здания корпуса N 2 по ул. Народной, 29 | 4140,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия (800 кв. м) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Ремонт 8 теневых навесов (корпус N 1 - 5 веранд; корпус N 2 - 3 веранды) |  | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Установка песочниц с крышками (8 шт.) и малых игровых форм |  | - | - | - | - | 440,0 | 2020 | ДО |
| 1127 | 12-050 | В МКДОУ д/с N 20 "Сказка" по ул. Александра Невского, 1, выполнить капитальный ремонт кровли; установить прогулочные веранды; выполнить ремонт ограждения территории; ремонт канализации; ремонт асфальтового покрытия территории | Ремонт кровли | 3850,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Установка 2-х теневых навесов |  | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Ремонт ограждения территории |  | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Ремонт сети канализации от здания по ул. Александра Невского, 1, до колодца |  | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки (130 кв. м) |  | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м) |  | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 1128 | 12-051 | Устройство приямка с автоматической системой откачки грунтовых вод из подвальной части здания МБОУ СОШ N 23 по ул. Народной, 67 | Устройство приямка | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1129 | 12-052 | Выполнить устройство "лежачего полицейского", устройство парковочного кармана возле МБОУ СОШ N 23 по ул. Народной, 67, с установкой поребрика до ул. Народной, 65 | Устройство парковочного кармана по ул. Народной, 67 (120 кв. м), с установкой бордюрного камня до дома по ул. Народной, 65 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1130 | 12-053 | В МКДОУ д/с N 325 по ул. Народной, 16, 18, выполнить ремонт кровли; ремонт 3-х теневых навесов и установку 2-х теневых навесов; установку пластиковых окон в помещениях; ремонт кровли овощехранилища | Ремонт кровли корпуса N 2 по ул. Народной, 18 (350 кв. м) | 2930,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт 3-х теневых навесов и установка 2-х теневых навесов по ул. Народной, 16 |  | - | - | 530,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Установка пластиковых оконных блоков (50 шт.) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Ремонт кровли овощехранилища (45 кв. м) |  | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1131 | 12-054 | Выполнить ремонт фасада здания СП ДДТ им. А. Гайдара МБОУДО Детский (подростковый) центр "Юность" Калининского района по ул. Объединения, 23/2 | Ремонт фасада здания | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 1132 | 12-055 | В МКДОУ д/с N 13 по ул. Александра Невского, 35, 41, выполнить ремонт кровли здания по ул. Александра Невского, 41; ремонт санузлов; ремонт цоколя и отмостки здания по ул. Александра Невского, 41; асфальтирование территории по ул. Александра Невского, 41 | Ремонт кровли здания по ул. Александра Невского, 41 | 5100,0 | - | - | 2500,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт 2-х санузлов в здании по ул. Александра Невского, 41 |  | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки здания по ул. Александра Невского, 41 (250 кв. м) |  | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичное асфальтирование территории по ул. Александра Невского, 41 (800 кв. м) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Ремонт цоколя здания по ул. Александра Невского, 41 (300 кв. м) |  | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1133 | 12-056 | В МКДОУ д/с N 13 по ул. Александра Невского, 35, 41, выполнить ремонт помещений овощехранилища по ул. Александра Невского, 35; установить игровые формы, спортивное оборудование | Ремонт овощехранилища по ул. Александра Невского, 35 | 800,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Установка игровых форм и спортивного оборудования |  | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1134 | 12-057 | В МКДОУ д/с N 388 по ул. Макаренко, 8, установить пластиковые окна; выполнить ремонт системы отопления; ремонт пищеблока; ремонт отмостки и асфальтового покрытия | Установка пластиковых окон (15 шт.) | 6850,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Ремонт системы отопления |  | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт пищеблока |  | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Ремонт пищеблока |  | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки здания (450 кв. м) |  | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия (665 кв. м) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 1135 | 12-058 | В МБОУ СОШ N 143 по ул. Объединения, 82/2, выполнить ремонт кровли; благоустройство территории; установку пластиковых окон; монтаж системы видеонаблюдения | Ремонт кровли здания | 5500,0 | - | - | 3000,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Асфальтирование территории (1068 кв. м) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Установка пластиковых окон (28 шт.) |  | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Установка видеонаблюдения |  | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1136 | 12-059 | Приобретение снегоуборочной машины для уборки территории МКДОУ д/с N 357 по ул. Объединения, 72 | Приобретение снегоуборочной машины | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДО |
| 1137 | 12-060 | Выполнить ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ N 78 по ул. Макаренко, 28 | Проведение технической экспертизы спортивного зала | 3350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт спортивного зала |  | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1138 | 12-061 | Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке МАОУ Гимназия N 12 по ул. Богдана Хмельницкого, 37 | Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке (размер 30 x 30 кв. м) | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1139 | 12-062 | В МКДОУ д/с N 5 по ул. Объединения, 72/1, выполнить установку пластиковых окон; ремонт санузла в группе N 4; ремонт навеса, крыльца у входа в группу N 2; ремонт прачечной с заменой оборудования; асфальтирование территории; ремонт прогулочных веранд | Ремонт санузла в группе N 4 | 4500,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Ремонт прачечной с заменой оборудования |  | - | - | - | 900,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичная установка пластиковых окон (10 шт.) |  | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Ремонт навеса, крыльца у входа в группу N 2 |  | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт прогулочных веранд |  | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки (450 кв. м) |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Частичное асфальтирование территории (665 кв. м) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 1140 | 12-063 | В МКДОУ д/с N 8 по ул. Александра Невского, 25, 27, выполнить установку пластиковых окон; асфальтирование территории; ремонт фасада (2-й корпус) | Установка оконных блоков в двух зданиях по ул. Александра Невского, 25, 27 (46 шт.) | 5000,0 | - | - | 1300,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки двух зданий по ул. Александра Невского, 25, 27 (700 кв. м) |  | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтного покрытия по ул. Александра Невского, 25, 27 (800 кв. м) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Ремонт фасада здания по ул. Александра Невского, 25 (2-й корпус) |  | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1141 | 12-064 | Выполнить ремонт фасада МКОУ С(К) ШИ N 116 по ул. Александра Невского, 40 | Ремонт фасада | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | 2020 | ДО |
| 1142 | 12-0039 | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны МБУК ПКиО "Сосновый бор" | Установка парковой мебели, разбивка цветников, формирование цветочных клумб | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 - 2020 | ДКСиМП |
| 1143 | 12-0045 | Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52 | Благоустройство зеленой зоны | Финансирование в рамках наказа N 12-022 | - | - | - | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич; избирательный округ N 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич |
| 1144 | 12-065 | Выполнить благоустройство территории у кинотеатра "Современник" | Ремонт асфальтового покрытия (4600 кв. м) | 5600,0 | - | - | - | 5500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
|  |  |  | Установка малых форм (скамейки, урны) |  | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1145 | 12-0035 | Завершить строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 200000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич |
| 1146 | 13-001 | Ремонт кровли СП "Рассвет" МБОУДОД ЦДТ "Содружество" по адресу: ул. Рассветная, 15 | Ремонт кровли (193,6 кв. м) | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1147 | 13-002 | Ремонт отмостки вокруг здания СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" Калининского района | Ремонт отмостки здания (площадью 60 кв. м) по ул. Объединения, 23/2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДО |
| 1148 | 13-003 | Ремонт фасада здания и центрального входа СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" Калининского района | Ремонт фасада здания по ул. Объединения, 23/2 | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 1149 | 13-004 | Асфальтирование территории СП ДДТ им. А. Гайдара МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" Калининского района по ул. Объединения, 23/2 | Ремонт тротуара по ул. Объединения со стороны клуба | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1150 | 13-005 | Капитальный ремонт системы вентиляции СП ДДК "Романтика" МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" Калининского района | Ремонт системы вентиляции здания по ул. Красных Зорь, 1 | 317,0 | - | - | 317,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1151 | 13-006 | Замена окон СП ДДК "Романтика" МБУДО ДПЦ "Юность" | Замена оконных блоков ДДК "Романтика" МБУДО Центра "Юность" по ул. Красных Зорь, 1 (22 окна) | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 1152 | 13-007 | Асфальтирование и ремонт отмостки вокруг здания СП ДДК "Романтика" МБУДО ДПЦ "Юность" | Ремонт отмостки здания ДДК "Романтика" МБУДО Центра "Юность" по ул. Красных Зорь (площадью 41 кв. м) | 600,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Асфальтирование территории возле здания ДДК "Романтика" МБУДО Центра "Юность" по ул. Красных Зорь, площадью 300 кв. м |  | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1153 | 13-008 | Строительство детского сада на ул. Игарской, микрорайон Северный | Строительство детского сада на ул. Игарской | 163700,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1154 | 13-009 | Замена деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 30 | Частичная замена оконных блоков в здании детского сада (площадь 118 кв. м) | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 1155 | 13-010 | Ремонт санузлов в 4-х группах МКДОУ д/с N 30 | Ремонт туалетных комнат в 4-х группах детского сада | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1156 | 13-011 | Ремонт кровли МКДОУ д/с N 30 | Ремонт кровли детского сада (площадь 1354 кв. м) | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1157 | 13-012 | Ремонт межпанельных швов МКДОУ д/с N 30 | Ремонт межпанельных швов здания детского сада (108 п. м) | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1158 | 13-013 | Установка детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с N 30 | Установка детских игровых малых форм на территории детского сада | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1159 | 13-014 | Ремонт пищеблока в МКДОУ д/с N 38 | Ремонт пищеблока в здании детского сада | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1160 | 13-015 | Ремонт системы вентиляции и помещений в прачечной в МКДОУ д/с N 38 | Ремонт системы вентиляции и помещений в прачечной детского сада | 550,0 | 550,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| (п. 1160 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 28.09.2016 N 274) |
| 1161 | 13-016 | Ремонт санузлов в туалетных комнатах МКДОУ д/с N 38 | Ремонт санузлов в группах N 2 и N 6 детского сада | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1162 | 13-017 | Капитальный ремонт кровли МКДОУ д/с N 38 | Частичный ремонт кровли здания детского сада (865 кв. м) | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДО |
| 1163 | 13-018 | Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с N 38 | Ремонт отмостки здания детского сада (400 кв. м) | 700,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия территории детского сада (160 кв. м) |  | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| (п. 1163 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 28.09.2016 N 274) |
| 1164 | 13-019 | Благоустройство территории, ремонт отмостки и 2-х крылец возле корпуса по ул. Макаренко, 46, МАДОУ д/с N 72 | Ремонт 2 крылец здания детского сада | 1500,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт отмостки здания детского сада (58 кв. м) |  | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия (500 кв. м) |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 1165 | 13-020 | Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с N 388 | Ремонт отмостки здания детского сада (450 кв. м) | 1600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия территории детского сада (665 кв. м) |  | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1166 | 13-021 | Замена окон МКДОУ д/с N 388 | Установка пластиковых окон в здании детского сада (17 оконных блоков) | 2000,0 | - | 1000,0 | - | 1000,0 | - | 2017, 2019 | ДО |
| 1167 | 13-022 | Ремонт пищеблока МКДОУ д/с N 478 | Ремонт пищеблока в здании детского сада | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1168 | 13-023 | Замена окон в МКДОУ д/с N 478 | Замена оконных блоков в здании детского сада (15 оконных блоков) | 850,0 | - | - | - | - | 850,0 | 2020 | ДО |
| 1169 | 13-024 | Замена окон МКДОУ д/с N 496 | Замена оконных блоков в здании детского сада (18 оконных блоков) | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1170 | 13-025 | Оснастить детские площадки на территории МКДОУ д/с N 496 малыми формами и установить 3 теневых навеса | Установка трех теневых навесов | 600,0 | - | - | 450,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Оснащение малыми формами |  | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1171 | 13-026 | Ремонт ливневой системы МКДОУ д/с N 510 "Калинка" | Ремонт ливневой системы здания детского сада | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1172 | 13-027 | Замена электрической проводки МКДОУ д/с N 510 "Калинка" | Частичная замена электрической проводки | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1173 | 13-028 | Ремонт системы отопления МКДОУ д/с N 510 "Калинка" | Замена радиаторов в групповых помещениях (группы NN 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11) | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1174 | 13-029 | Оснастить площадки на территории МКДОУ д/с N 510 "Калинка" современным игровым оборудованием | Установка игрового оборудования | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1175 | 13-030 | Ремонт санузлов в МКДОУ д/с N 510 "Калинка" | Ремонт санузлов в группах NN 3, 9 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1176 | 13-031 | Замена окон в МКДОУ д/с N 510 "Калинка" | Замена оконных блоков (30 оконных блоков) | 1000,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | 2018, 2020 | ДО |
| 1177 | 13-032 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 78 | Проведение технической экспертизы | 3350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт спортивного зала |  | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1178 | 13-033 | Замена канализационных труб в МБОУ СОШ N 103 | Ремонт системы канализования | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДО |
| 1179 | 13-034 | Ремонт кровли МБОУ СОШ N 103 | Ремонт кровли здания школы (1300 кв. м) | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2019 | ДО |
| 1180 | 13-035 | Ремонт асфальтного покрытия МБОУ СОШ N 103 | Ремонт асфальтового покрытия территории школы (100 кв. м) | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1181 | 13-036 | Оборудование и обустройство спортивной площадки турниками в МБОУ СОШ N 103 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДО |
| 1182 | 13-037 | Реконструкция здания МБОУ СОШ N 103 | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция здания МБОУ СОШ N 103 с увеличением площади | 387000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1183 | 13-038 | Ремонт кровли в МБОУ СОШ N 105 | Ремонт кровли здания школы с заменой световых фонарей (1740 кв. м) | 15200,0 | - | - | 2500,0 | 9000,0 | 3700,0 | 2018 - 2020 | ДО |
| 1184 | 13-039 | Ремонт подпорной стенки и благоустройство территории МБОУ СОШ N 105 | Выполнить проект благоустройства территории | 13468,0 | 450,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Благоустройство территории школы (3000 кв. м) |  | 5000,0 | 8018,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДО |
| (п. 1184 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1185 | 13-040 | Оборудование и обустройство спортивной площадки турниками и тренажерами в МБОУ СОШ N 105 | Разработка проектно-сметной документации | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории школы (800 кв. м) с резиновым покрытием |  | - | - | - | - | - | 2018 | ДО |
| 1186 | 13-041 | Ремонт отмостки со стороны теплового узла в МБОУ СОШ N 151 | Частичный ремонт отмостки здания школы (80 кв. м) | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1187 | 13-042 | Ремонт кровли в МБОУ СОШ N 151 | Ремонт кровли здания школы (680 кв. м) | 2000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 1188 | 13-043 | Замена окон в МБОУ СОШ N 151 | Частичная замена оконных блоков (20 оконных блоков) | 1700,0 | - | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2017 - 2020 | ДО |
| 1189 | 13-044 | Выполнить ремонт раздевалок, санузлов и душевых в спортивном зале в МБОУ СОШ N 151 | Ремонт раздевалок, санузлов и душевых в спортивном зале школы | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1190 | 13-045 | Замена окон в МБОУ СОШ N 173 | Замена оконных блоков | 1527,0 | 1527,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1191 | 13-046 | Ремонт кровли в МБОУ СОШ N 173 | Ремонт кровли здания школы (400 кв. м) | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1192 | 13-047 | Замена электропроводки в МБОУ СОШ N 173 | Ремонт электропроводки | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1193 | 13-048 | Замена пластиковых окон МБОУ СОШ N 184 | Замена оконных блоков (37 оконных блоков) | 1500,0 | - | - | - | 1000,0 | 500,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 1194 | 13-049 | Отремонтировать кровлю МБОУ СОШ N 184 | Ремонт парапетов здания школы (170 п. м) | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Провести обследование состояния кровли, при необходимости выполнить ремонт кровли здания в необходимом объеме. Объем финансирования согласно проектно-сметной документации |  | - | - | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1195 | 13-050 | Провести ремонт здания хозяйственного блока в МБОУ СОШ N 184 | Ремонт здания хозяйственного блока | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДО |
| 1196 | 13-051 | Ремонт ограждения площадки для игровых видов спорта МБОУ СОШ N 184 | Ремонт ограждения спортивной площадки | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1197 | 13-052 | Выполнить ремонт отмостки СП Детский клуб "Элерон" МБОУДОД "Содружество" по адресу: ул. Рассветная, 2а | Ремонт отмостки | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | 2019 | ДО |
| 1198 | 13-053 | Выполнить замену дверей запасных выходов СП ДДК "Романтика" МБУДО ДПЦ "Юность" | Замена деревянных дверей (4 шт.) | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | ДО |
| 1199 | 13-054 | Выполнить ремонт и дооснащение спортивной площадки в МБОУ СОШ N 151 | Ремонт и дооснащение спортивной площадки в МБОУ СОШ N 151 | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 1200 | 13-055 | Обустройство тротуара по территории МБОУ СОШ N 151 по ул. Курчатова, 13/1 | Обустройство тротуара по территории школы (70 кв. м) | 75,0 | 75,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1201 | 13-056 | Строительство метрополитена от станции метро "Заельцовская" до микрорайона Родники или линии скоростного трамвая | Строительство станции метро | 20000000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1202 | 13-057 | Произвести обрезку деревьев от МКУ ЦПВ "Патриот", вдоль дома по ул. Фадеева, 22 | Провести обрезку поросли деревьев | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1203 | 13-058 | Ремонт проезда от ул. Столетова между МБОУ СОШ N 78 и ул. Объединения, 27, 25, 23/2 | Провести ремонт проезда (850,0 кв. м) | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1204 | 13-059 | Ремонт проезда от ул. Богдана Хмельницкого, 111, к ул. Дунаевского, 29 | Выполнить отсыпку проезда ЩПС (1500 кв. м) | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1205 | 13-060 | Ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3, до ул. Рассветной) | Выполнить ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3, до ул. Рассветной) (1700 кв. м) | 2000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 1206 | 13-061 | Ремонт тротуара вдоль магистрали от ул. Объединения до ул. Курчатова | Выполнить ремонт тротуара от ул. Объединения до ул. Курчатова (1350 кв. м) | 1620,0 | - | - | 1620,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1207 | 13-062 | Обустройство тротуара по ул. Окружной от ул. Фадеева в сторону торгового центра "Большая Медведица" | Выполнить обустройство тротуара по ул. Окружной от ул. Фадеева в сторону торгового центра "Большая Медведица" (470 кв. м) | 940,0 | - | - | 940,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| (п. 1207 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1208 | 13-063 | Обустройство тротуара по ул. Фадеева | Выполнить обустройство тротуара по ул. Фадеева (825 кв. м) | 1650,0 | - | - | - | 1650,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1209 | 13-064 | Реконструкция ул. Фадеева с расширением проезжей части | Разработка проекта расширения проезжей части ул. Фадеева. Расширение дороги по всей протяженности улицы | 200000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1210 | 13-065 | Обустройство тротуара по пер. Рекордному | Выполнить обустройство тротуара по пер. Рекордному (750 кв. м) | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1211 | 13-066 | Ремонт тротуара по ул. Макаренко | Выполнить работы по ремонту отдельных участков тротуара по ул. Макаренко (250 кв. м) | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1212 | 13-067 | Ремонт тротуара по ул. Столетова | Выполнить работы по ремонту отдельных участков тротуара по ул. Столетова (200 кв. м) | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1213 | 13-068 | Выполнить ремонт тротуара от дома N 22 до дома N 26 по ул. Тайгинской | Частичный ремонт тротуара от дома N 22 до дома N 26 по ул. Тайгинской | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1213 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1214 | 13-069 | Выполнить благоустройство территории между домом по ул. Столетова, 23, и МБОУ СОШ N 173 | Выполнить работы по сносу и омолаживающей обрезке деревьев, обрезке поросли, наведению санитарного порядка на территории между домом по ул. Столетова, 23, и МБОУ СОШ N 173 | 250,0 | - | 100,0 | 150,0 | - | - | 2017, 2018 | Администрация Калининского района |
| 1215 | 13-070 | Реконструкция лестницы от дамбы (ул. Курчатова, 7) с обустройством пандуса к дому по ул. Столетова, 32 | Выполнить ремонт лестничного пролета с обустройством пандуса от дамбы к дому N 32 по ул. Столетова | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | Администрация Калининского района |
| 1216 | 13-071 | Установить светофорный объект по ул. Объединения в районе остановки общественного транспорта "Школа N 31" | Установка светофорного объекта по ул. Объединения в районе остановки общественного транспорта "Школа N 31" | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1217 | 13-072 | Произвести обрезку деревьев, прореживание и очистку территории зеленой зоны по ул. Столетова вдоль домов N 20 и N 20/1 под ЛЭП | Выполнить работы по обрезке деревьев, вырезке поросли, очистке территории зеленой зоны по ул. Столетова вдоль домов N 20 и N 20/1 под ЛЭП (900 кв. м) | 720,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 170,0 | 2016 - 2020 | Администрация Калининского района |
| 1218 | 13-073 | Реконструкция дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева | Выполнить работы по расширению проезжей части дороги по ул. Объединения на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева (17400 кв. м) | 200000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1219 | 13-074 | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Поликлиника", "Торговый центр", "Рассветная", "Курчатова", "Макаренко", "Завод ПО Север", "Магазин Юбилейный", "Школа N 31" | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Магазин Юбилейный" - 1 шт. | 870,0 | 120,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
|  |  |  | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Поликлиника" - 1 шт.; "Торговый центр" - 1 шт.; "Рассветная" - 1 шт.; "Курчатова" - 1 шт.; "Школа N 31" - 1 шт.; "Макаренко" - 2 шт. |  | - | 370,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
|  |  |  | Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Завод ПО Север" - 2 шт. |  | - | - | - | 130,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
|  |  |  | Обустройство заездных карманов на остановке общественного транспорта "Завод ПО Север" |  | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1219 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1220 | 13-075 | Произвести перенос остановки общественного транспорта "Завод ПСК" в обоих направлениях от перекрестка на ул. Тайгинской и ул. Богдана Хмельницкого | Обустроить остановку общественного транспорта "Завод ПСК" (с обеих сторон) в соответствии с установленными требованиями | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1221 | 13-076 | Ремонт дороги по ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Рассветной | Выполнить работы по ремонту дороги по ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Рассветной (4000 кв. м) | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1222 | 13-077 | Расширение ул. Тайгинской в сторону ул. Железнодорожной с обустройством тротуара | Выполнить работы по расширению дороги по ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Железнодорожной (11200 кв. м) | 200000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1223 | 13-078 | Выполнить работы по обустройству подходов к пешеходным переходам от дома по ул. Рассветной, 12, к магазину "Холидей" | Обустройство подходов к пешеходным переходам | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| (п. 1223 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1224 | 13-079 | Выполнить работы по обустройству подходов к пешеходному переходу на ул. Рассветной в районе остановки общественного транспорта "Поликлиника" | Обустройство подходов к пешеходному переходу | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1225 | 13-080 | Установить светофор: ул. Рассветная на пересечении с ул. Курчатова | Включить в Программу по безопасности дорожного движения на 2019 год установку светофорного объекта на перекрестке ул. Рассветная - ул. Курчатова | 1700,0 | - | - | - | 1700,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1226 | 13-081 | Произвести вырубку деревьев на пешеходной дорожке на дамбе между 4-м и 5-м микрорайонами по ул. Столетова | Выполнить работы по подрезке деревьев и вырезке поросли | 90,0 | 40,0 | - | 50,0 | - | - | 2016, 2018 | Администрация Калининского района |
| 1227 | 13-082 | Ремонт ул. Дунаевского на участке от ул. Объединения до войсковой части и от войсковой части до ул. Курчатова с обустройством тротуара | Выполнить работы по ремонту дороги по ул. Дунаевского (8330 кв. м) на участке от ул. Объединения до войсковой части и от войсковой части до ул. Курчатова с обустройством тротуара (1100 кв. м - тротуар) | 9000,0 | - | - | - | - | 9000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1228 | 13-083 | Оборудовать пешеходный переход в районе кольца по ул. Мясниковой; от ул. Макаренко, 29, к ул. Макаренко, 52 | Обустройство подходов к пешеходным переходам: в районе кольца по ул. Мясниковой; по ул. Макаренко, от дома N 29 к дому N 52 | 90,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка дорожных знаков "Пешеходный переход" |  | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1228 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1229 | 13-084 | Оборудовать остановочными павильонами остановки общественного транспорта на ул. Курчатова: "Магазин", на ул. Фадеева: "Общежитие", "Фадеева", на ул. Объединения: "АЗС" | Оборудовать остановочными павильонами остановки общественного транспорта на ул. Курчатова: "Магазин" - 1 шт.; на ул. Фадеева: "Общежитие" - 2 шт., "Фадеева" - 1 шт.; на ул. Объединения: "АЗС" - 1 шт. | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1230 | 13-085 | Благоустроить территорию остановки общественного транспорта "Ул. Игарская", привести в соответствие нормативам безопасности пешеходный переход | Благоустройство территории остановки общественного транспорта "Ул. Игарская": обустройство заездного кармана, оборудование пешеходного перехода | 270,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
|  |  |  | Оборудование посадочной платформы |  | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1231 | 13-086 | Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта "Ул. Игарская" в сторону торгового центра "Лента" | Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта "Ул. Игарская" в сторону торгового центра "Лента" в границах ул. Фадеева (540 кв. м) | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1232 | 13-087 | Ремонт дорог улиц частного сектора пос. Северный: Ставского, Илимской, Полежаева, Ферганской, Целинной, Сухановской, Бунина, Пятигорской, Оптической от дома N 2 до дома N 24, переулки: 1-й - 6-й Электронные, Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, Бобруйский | Выполнить ремонт улиц частного сектора: переулки: 1-й - 6-й Электронные (5100 кв. м), ул. Ставского (1680 кв. м), ул. Илимской (1560 кв. м), ул. Полежаева (2460 кв. м), ул. Ферганской (1620 кв. м), ул. Сухановской (720 кв. м), ул. Бунина (720 кв. м), ул. Пятигорской (2820 кв. м), пер. Новаторского (1260 кв. м), пер. 1-й Новаторского (1400 кв. м), пер. 2-й Фадеева (1260 кв. м), ул. Оптической от дома N 2 до дома N 24 (1900 кв. м), пер. Бобруйского (1140 кв. м), ул. Целинной (5400 кв. м) | 15000,0 | 2011,4 | - | - | - | 12988,6 | 2016, 2020 | ДТиДБК |
| (п. 1232 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1233 | 13-088 | Оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход на пересечении улиц: Фадеева - Декоративная | Оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход на пересечении улиц: Фадеева - Декоративная | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1234 | 13-089 | Выполнить ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома N 2а | Ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома N 2а | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1235 | 13-090 | Модернизация светофора на ул. Фадеева, в районе остановки общественного транспорта "Магазин Маяк" | Включить в Программу по безопасности дорожного движения на 2019 год реконструкцию светофорного объекта на ул. Фадеева в районе остановки общественного транспорта "Магазин Маяк" | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1236 | 13-091 | Строительство участка дороги, соединяющего ул. Фадеева и ул. Гребенщикова, с обустройством тротуара | Выполнить работы по строительству участка дороги, соединяющего ул. Фадеева и ул. Гребенщикова, с обустройством железнодорожного переезда и тротуара | 50000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1237 | 13-092 | Соединить жилмассив Ключевой и жилой район Пашино транспортным сообщением с 5-м и 6-м микрорайонами | Рассмотреть возможность открытия маршрутов общественного транспорта, соединяющих жилой район Пашино транспортным сообщением с 5-м и 6-м микрорайонами, в том числе через жилмассив Ключевой | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1238 | 13-093 | Произвести обрезку деревьев на ул. Сухановской | Выполнить работы по обрезке деревьев по ул. Сухановской | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1239 | 13-094 | Устройство уличного освещения по ул. Дунаевского | Проектирование наружного освещения | 1395,0 | 90,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
|  |  |  | Обустройство наружного освещения (750 м) |  | - | 500,0 | 500,0 | 305,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| 1240 | 13-095 | Обустройство нового тротуара от ул. Макаренко, вдоль домов по ул. Макаренко, 19, 19/1, ул. Столетова, 17/1, со стороны внутриквартального проезда | Обустройство пешеходного тротуара от ул. Макаренко, вдоль домов по ул. Макаренко, 19, 19/1, ул. Столетова, 17/1 (300 кв. м) | 360,0 | - | - | - | - | 360,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1241 | 13-096 | Выполнить ремонт тротуаров через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1, до дома по ул. Макаренко, 27/3; через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1, до территории между домами по ул. Макаренко, 27/3, и по ул. Макаренко, 31/1 | Провести ремонт тротуаров: через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1, до дома по ул. Макаренко, 27/3 (80 м), через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1, до территории между домами по ул. Макаренко, 27/3, и по ул. Макаренко, 31/1 (65 м) | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1242 | 13-097 | Ремонт пешеходных дорожек на придомовой территории домов по ул. Столетова, 21/1, 21/2 | Ремонт дворовых территорий по ул. Столетова, 21/1, 21/2, с проездом к ул. Столетова, 21/3 (1700 кв. м) | 2040,0 | - | - | - | - | 2040,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1243 | 13-098 | Ремонт лестничных спусков с обустройством тротуара по адресам: ул. Столетова, 20 (1-й, 8-й подъезды), 20/2 (1-й, 4-й подъезды); ул. Столетова, 28 (1-й, 4-й подъезды) в сторону ГСК "Юбилейный" | Обустройство тротуаров: от дома по ул. Столетова, 20, (подъезд N 1) до ул. Столетова, протяженностью 50 м; от дома по ул. Столетова, 20, (подъезд N 8) до ул. Столетова, протяженностью 60 м | 510,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Ремонт 2-х лестничных спусков на придомовой территории по ул. Столетова, 20/2 |  | - | - | - | 180,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Ремонт 2-х лестничных спусков на придомовой территории по ул. Столетова, 28 |  | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1244 | 13-099 | Обрезка деревьев (тополей) во дворе дома по ул. Макаренко, 19 | Снос и обрезка деревьев | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1245 | 13-100 | Устройство уличного освещения ул. Объединения и Рекордного пер. на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева | Устройство уличного освещения по ул. Объединения и Рекордного переулка на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева (1500 м) | 2567,0 | - | 180,0 | 1000,0 | 1000,0 | 387,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1246 | 13-101 | Провести освещение пешеходной дорожки через лес, идущей от ул. Объединения через железнодорожные пути до конечной трамвайной остановки "ПКиО Сосновый бор" | Обустройство освещения пешеходной дорожки (600 м) | 1305,0 | - | - | - | - | 1305,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1247 | 13-102 | Ремонт въезда от ул. Курчатова во двор дома по ул. Курчатова, 7 | Ремонт въезда от ул. Курчатова во двор дома по ул. Курчатова, 7 (300 кв. м) | 360,0 | - | - | - | 360,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1248 | 13-103 | Асфальтирование тротуара от ул. Курчатова, 15/1, до ул. Рассветной, 9 | Частичное асфальтирование тротуара от ул. Курчатова, 5/1, до ул. Рассветной, 9 | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1249 | 13-104 | Выполнить ремонт лестницы и обустройство пандуса по ул. Рассветной, 2/2 | Ремонт лестницы и обустройство пандуса по ул. Рассветной, 2/2 | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1250 | 13-105 | Установить спортивные элементы по ул. Рассветной, 2а, 2/2 | Установка спортивных элементов по ул. Рассветной, 2а, 2/2 (тренажеры - 5 шт.) | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1251 | 13-106 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по следующим адресам: ул. Столетова, 14, 21 (качели), 21/1; ул. Макаренко, 19/1, 21, 23/1, 27, 27/1, 27/3, 31/2 (качели, карусель), ул. Объединения, 12, 12/1, 31/1, 33/1, 35/1, 35/2 (горка, качели) | Установка детских игровых элементов по адресам: ул. Столетова, 14; ул. Столетова, 21; ул. Столетова, 21/1; ул. Макаренко, 19/1; ул. Макаренко, 21; ул. Макаренко 23/1; ул. Макаренко, 27; ул. Макаренко, 27/1; ул. Макаренко, 27/3; ул. Макаренко, 31/2; ул. Объединения, 12; ул. Объединения, 12/1 | 1060,0 | - | - | 780,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских игровых элементов по адресам: ул. Объединения, 31/1, ул. Объединения, 33/1, ул. Объединения, 35/1, ул. Объединения, 35/2 |  | - | - | - | 280,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1252 | 13-107 | Оборудовать дворы спортивными тренажерами по следующим адресам: ул. Макаренко, 4, 5, 19 | Установка спортивных элементов (тренажеров) по адресам: ул. Макаренко, 4, ул. Макаренко, 5, ул. Макаренко, 19 | 160,0 | - | - | 160,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1253 | 13-108 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками, малыми формами, спортивными тренажерами по адресам: ул. Красных Зорь, 3/1, 3/2, 5, ул. Курчатова, 17 (карусель, качели, тренажеры), ул. Рассветная, 1/1 (горка), ул. Рассветная, 6, 10, ул. Тайгинская, 24/1, 24, 26 (спортивная площадка) | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Красных Зорь, 3/1, ул. Красных зорь, 3/2, ул. Красных зорь, 5, ул. Рассветная, 1/1 (горка), ул. Рассветная, 6 | 820,0 | 410,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Рассветная, 10, ул. Тайгинская, 26, ул. Курчатова, 17. Установка спортивных элементов по ул. Тайгинской, 24/1, 24 |  | - | 410,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| (п. 1253 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1254 | 13-109 | Оборудовать дворы микрорайона Северного новыми детскими игровыми площадками, малыми формами, спортивными тренажерами и турниками по адресам: ул. Тамбовская, 43 (с горкой), ул. Фадеева, 85, 91 (спортивная площадка), ул. Оптическая, 42, ул. Сельскохозяйственная, 1 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тамбовская, 43 (горка), ул. Оптическая, 42, ул. Сельскохозяйственная, 1, ул. Фадеева, 85, 91 (тренажеры) | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | Администрация Калининского района |
| 1255 | 13-110 | Установить спортивные элементы по адресам: ул. Курчатова, 15, ул. Рассветная, 10/1 | Установка спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 15, ул. Рассветная, 10/1 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1256 | 13-111 | Выполнить обрезку поросли на остановке общественного транспорта "Курчатова" | Выполнить обрезку поросли на остановке общественного транспорта "Курчатова" | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1257 | 13-112 | Обустройство тротуара от ул. Рассветной, 14, вдоль МБОУ СОШ N 105 | Обустройство тротуара от ул. Рассветной, 14, вдоль МБОУ СОШ N 105 (60 кв. м) | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1258 | 13-113 | Замена водопровода на улицах: Целинной, Тагильской, Карельской, Генераторной, Ковалевского, Тайшетской, Сельскохозяйственной, Ставского, Илимской, Фадеева, Ферганской, Сухановской; переулках: Сельскохозяйственном, 1-м Рекордном, 1-м Новаторском, Рекордном | Замена водопровода на ул. Целинной, Тагильской, Карельской, Генераторной, Ковалевского, Тайшетской, Сельскохозяйственной, Ставского, Илимской, Фадеева, Ферганской, Сухановской, пер. Сельскохозяйственном, 1-м Рекордном, 1-м Новаторскомй, Рекордном | 57099,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 1259 | 13-114 | Оборудовать уличное освещение по улицам: Тамбовской, Ферганской, Бунина, Оптической от дома N 2 до дома N 24, переулкам: Рекордному, Новаторскому, 1-му Новаторскому, 2-му Фадеева, 1-му Рекордному от ул. Фадеева в сторону ул. Сельскохозяйственной | Обустройство уличного освещения по улицам: Тамбовской, Ферганской, Бунина, Оптической от дома N 2 до дома N 24, переулкам: Рекордному, Новаторскому, 1-му Новаторскому, 2-му Фадеева, 1-му Рекордному от ул. Фадеева в сторону ул. Сельскохозяйственной | 920,0 | - | - | 400,0 | 400,0 | 120,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1260 | 13-115 | Заменить опоры линии электропередачи на улицах: Новаторский пер., 1-й Рекордный, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, Рекордный | Оказать содействие в замене опор линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1261 | 13-116 | Установить 2 опоры уличного освещения между домами по ул. Макаренко, 46 и 48 (между корпусами МАДОУ д/с N 72) | Выполнить обустройство освещения внутриквартального проезда с установкой 2-х опор | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1262 | 13-117 | Оборудовать уличное освещение по ул. Сухановской вдоль МБОУ СОШ N 103 в сторону МКДОУ д/с N 510 "Калинка" и общежития по ул. Сухановской, 6 | Обустройство наружного освещения улицы Сухановской (300 м) | 619,0 | 36,0 | 300,0 | 283,0 | - | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК |
| 1263 | 13-118 | Оборудовать освещение и благоустроить пешеходный проход от ул. Сухановской, 6, к заводу ФГУП ПО "Север" | Обустройство пешеходного тротуара от дома N 6 по ул. Сухановской до ул. Объединения (протяженность - 400 м) | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1264 | 13-119 | Ремонт пола в пищеблоке МКДОУ д/с N 30 | Ремонт пола в пищеблоке | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1265 | 13-120 | Установить скамейки и урны в сквере по ул. Рассветной в микрорайоне Снегири | Установка скамеек и урн | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1266 | 13-121 | Оборудовать уличное освещение вдоль пешеходного тротуара от остановки общественного транспорта "Ул. Игарская" в сторону многоквартирных домов по ул. Тамбовской 39, 43, ул. Карельской, 19 | Обустройство наружного освещения пешеходного тротуара от остановки общественного транспорта "Ул. Игарская" в сторону многоквартирных домов по ул. Тамбовской 39, 43, ул. Карельской, 19 (протяженность - 350 м) | 619,0 | - | 36,0 | 300,0 | 283,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| 1267 | 13-122 | Обустройство участка тротуара вдоль дома по ул. Фадеева, 91 | Ремонт тротуара вдоль дома по ул. Фадеева, 91 (120 м) | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1268 | 13-123 | Благоустройство территории с торца дома по ул. Фадеева, 22 | Благоустройство территории (ремонт тротуара) | 220,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Установка лавок |  | - | - | - | 20,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1269 | 13-124 | Ремонт кабинетов МКУ ЦПВ "Патриот" | Ремонт кабинетов на 1-м этаже | 1000,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
|  |  |  | Ремонт кабинетов на 2-м этаже |  | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
|  |  |  | Ремонт лестничных маршей |  | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
|  |  |  | Ремонт кабинетов на 3-м этаже |  | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 1270 | 13-125 | Установка ограждения спортивной площадки по ул. Макаренко, 21 | Установка ограждения спортивной площадки | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 1271 | 13-126 | Построить спортивное сооружение со стадионом между 4-м и 5-м микрорайонами | Рассмотреть возможность строительства спортивного сооружения | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 1272 | 13-127 | Выполнить работы по обустройству водоотведения на придомовой территории по ул. Рассветной, 5 | Обустройство водоотведения по ул. Рассветной, 5, в 2016 г. в рамках гарантийных обязательств подрядной организации | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 1273 | 13-0018 | Выполнить строительство дороги по ул. Объединения - Красный проспект | Продолжение работ по строительству дороги | Финансирование в рамках наказа N 12-0035 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1274 | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской | Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул. Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 1275 | 352 | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | Финансирование в рамках наказа N 12-0035 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 1276 | 14-001 | Продолжить строительство Красного проспекта (дороги, соединяющей ул. Краузе с Красным проспектом) с обустройством пешеходных тротуаров, установкой опор освещения по обеим сторонам проезжей части | Продолжить строительство Красного проспекта (дороги, соединяющей ул. Краузе с Красным проспектом) | 2000000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1277 | 14-002 | Выполнить строительство проезжей части ул. Мясниковой со строительством пешеходного тротуара по обеим сторонам улицы и установкой опор освещения (от пересечения с ул. Тюленина до ул. Гребенщикова) | Строительство дороги по ул. Мясниковой с обустройством тротуаров и освещения | 80000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1278 | 14-003 | Выполнить обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина | Обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина (560 кв. м) | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1279 | 14-004 | Выполнить строительство проезжей части ул. Гребенщикова, ее соединение с ул. Фадеева, с проведением реконструкции железнодорожного переезда | Выполнить работы по строительству участка дороги, соединяющего ул. Фадеева и ул. Гребенщикова, с обустройством железнодорожного переезда и тротуара | 500000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1280 | 14-005 | Выполнить реконструкцию Мочищенского шоссе от ул. Кедровой до ул. Краузе с расширением до 4-х полос, обустройством остановочных платформ, установкой опор освещения и установкой отбойника | Выполнить работы по реконструкции Мочищенского шоссе от ул. Кедровой до ул. Краузе | 480000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1281 | 14-006 | Выполнить строительство пешеходных дорожек (с установкой бордюра) по следующим адресам: ул. Кочубея, 9/1 (торец дома со стороны ул. Земнухова, 7/1); ул. Курчатова, 5 (от 4-го подъезда к ул. Курчатова, 5/1) | Строительство пешеходных дорожек с установкой бордюра по следующим адресам: от дома по ул. Кочубея, 9/1, до внутриквартального проезда со стороны дома по ул. Земнухова, 7/1 (55 кв. м); от 4-го подъезда дома по ул. Курчатова, 5, до дома по ул. Курчатова, 5/1 (60 кв. м) | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1282 | 14-007 | Выполнить капитальный ремонт проезжей части ул. Земнухова | Ремонт проезжей части ул. Земнухова (4800 кв. м) | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1283 | 14-008 | Произвести установку опор освещения по ул. Курчатова от пересечения с улицами Рассветной - Красных зорь до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов | Обустройство наружного освещения | 1005,0 | - | 60,0 | 400,0 | 400,0 | 145,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1284 | 14-009 | Произвести установку опор освещения от ул. Тюленина, 19, до ул. Краузе, 21 (от пересечения ул. Тюленина - внутриквартальный проезд - ул. Краузе) | Выполнить обустройство наружного освещения участка автодороги по ул. Тюленина, от ул. Тюленина, 19, до ул. Краузе, 21 (500 м) | 1005,0 | 60,0 | 400,0 | 400,0 | 145,0 | - | 2016 - 2019 | ДТиДБК |
| 1285 | 14-010 | Выполнить строительство лестницы от дома N 5/2 по ул. Земнухова (от здания Сбербанка) к МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Строительство лестницы от здания Сберегательного банка по ул. Земнухова, 5/2, к внутриквартальному проезду от дома по ул. Кочубея, 7, к дому по ул. Земнухова, 7/1 | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1286 | 14-011 | Выполнить строительство лестницы от дома N 7/1 по ул. Земнухова (от здания почты) к МКДОУ д/с N 21 | Строительство лестницы от здания почтового отделения по ул. Земнухова, 7/1, к внутриквартальному проезду от дома по ул. Кочубея, 9/1 (40 кв. м) | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1287 | 14-012 | Выполнить ремонт внутриквартальной проезжей части и тротуара от дома по ул. Курчатова, 37, к МБОУ СОШ N 8 (со стороны дома по ул. Курчатова, 37/2) | Выполнить ремонт участка внутриквартального проезда с тротуаром от дома по ул. Курчатова, 37, до школы по ул. Курчатова, 37/1 (300 кв. м) | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1288 | 14-013 | Выполнить строительство пандуса для спуска колясок от дома N 24/2 по ул. Тюленина к дому N 5/1 по ул. Гребенщикова (на существующей лестнице к МАДОУ д/с N 85) | Выполнить устройство пандуса на лестнице от дома N 24/2 по ул. Тюленина к дому N 5/1 по ул. Гребенщикова | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1289 | 14-014 | Выполнить реконструкцию лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок по адресам: ул. Кочубея, 1, 5, 9/1, 11; ул. Земнухова, 5/1, 7/1; ул. Рассветная, 5 (от 4-го подъезда к ул. Курчатова, 11/3); ул. Курчатова, 7/3 (в сторону ул. Курчатова, 7/6) | Выполнить обустройство пандусов по адресам: ул. Кочубея, 1 (5 м); ул. Кочубея, 5 (5 м); ул. Кочубея, 9/1 (5 м); ул. Кочубея, 11 (10 м); ул. Земнухова, 5/1 (5 м); ул. Земнухова, 7/1 (5 м) | 530,0 | - | 265,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Ремонт лестницы от подъезда N 4 дома по ул. Рассветной, 5, к дому по ул. Курчатова, 11/3; ремонт лестницы от дома по ул. Курчатова, 7/3, в направлении к дому по ул. Курчатова, 7/6 |  | - | - | 265,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1290 | 14-015 | Выполнить реконструкцию лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок по адресам: ул. Курчатова, 3 (от 16-го подъезда к ул. Курчатова, 3/4, по обеим сторонам торца дома); ул. Курчатова, 3/3 (к ул. Курчатова, 3/4); ул. Курчатова, 3/4 (лестница с фонтаном) | Выполнить ремонт лестниц с обустройством пандусов по адресам: от 16-го подъезда дома по ул. Курчатова, 3, к зданию по ул. Курчатова, 3/4 (30 кв. м); от дома по ул. Курчатова, 3/3, к зданию по ул. Курчатова, 3/4 (40 кв. м); ул. Курчатова, 3/4 (лестница с фонтаном) | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1291 | 14-016 | Выполнить строительство ливневой канализации по обеим сторонам проезжей части ул. Земнухова | Проектирование и строительство ливневой канализации по ул. Земнухова | 5000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1292 | 14-017 | Провести ремонт лестницы со строительством пандуса от дома по ул. Курчатова, 7/7, к ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1, 5/1) | Ремонт лестницы со строительством пандуса | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1293 | 14-018 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3, 4, 5, 8, ул. Кочубея, 7, ул. Курчатова, 3, 7/6, 7/7 | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3 (1254 кв. м), ул. Земнухова, 4 (1632 кв. м), ул. Земнухова, 5 (543 кв. м) | 10200,0 | - | - | - | - | 3900,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 8 (1235 кв. м), ул. Кочубея, 7 (проезд - 714 кв. м и тротуар до ул. Кочубея - 450 кв. м) |  | - | - | - | 2750,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Курчатова, 3 (2275 кв. м), ул. Курчатова, 7/6 (420 кв. м), ул. Курчатова, 7/7 (400 кв. м) |  | - | - | - | - | 3550,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1294 | 14-019 | Выполнить строительство пешеходного тротуара (с установкой бордюра) от здания N 21 по ул. Краузе до пересечения ул. Краузе с Мочищенским шоссе | Обустройство пешеходного тротуара от здания N 21 по ул. Краузе до пересечения ул. Краузе с Мочищенским шоссе (1500 кв. м) | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1295 | 14-020 | Выполнить строительство пешеходного тротуара (с установкой бордюра) от здания N 8 по ул. Тюленина до торгового центра "Смак" (ул. Тюленина, 4) | Обустройство пешеходного тротуара от здания N 8 по ул. Тюленина до торгового центра "Смак" (ул. Тюленина, 4) (360 кв. м) | 720,0 | - | 720,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1295 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1296 | 14-021 | Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: от дома N 5 по ул. Тюленина к дому N 5 по ул. Земнухова (вдоль проезжей части ул. Земнухова); по обеим сторонам ул. Земнухова от пересечения с ул. Краузе до домов N 12 и N 11 по ул. Земнухова | Обустроить пешеходные тротуары | 1060,0 | - | 1060,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1297 | 14-022 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Курчатова, 3, 3/2, 3/3, 7/6, 11/4, 37; ул. Свечникова, 9; ул. Тюленина, 1/2, 15; ул. Земнухова, 6, 7, 7/1, 8, 11; ул. Родники, 1, 6/1, 10; ул. Краузе, 13 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тюленина, 1/2, ул. Тюленина, 15, ул. Земнухова, 6 | 2400,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 3, ул. Курчатова, 3/2, ул. Курчатова, 3/3 |  | - | 450,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 7/6, ул. Курчатова, 11/4, ул. Свечникова, 9 |  | - | - | 450,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Земнухова, 7, 7/1, 11 |  | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 37, ул. Родники, 1, ул. Родники, 6/1, ул. Родники, 10, ул. Краузе, 13, ул. Земнухова, 8 |  | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | Администрация Калининского района |
| 1298 | 14-023 | Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: ул. Земнухова, 11, 13 (к остановке общественного транспорта "Школа" по ул. Земнухова); от ул. Курчатова, 37а (автостоянка) к ул. Красных Зорь, 1/2, к. 3 (строящийся торговый центр) (подход к перекрестку) | Обустроить пешеходные тротуары по ул. Земнухова, 11, 13 (к остановке общественного транспорта "Школа" по ул. Земнухова) (75 кв. м). Обустроить пешеходные тротуары от ул. Курчатова, 37а (автостоянка) к ул. Красных Зорь, 1/2, к. 3 (строящийся ТЦ) (подход к перекрестку) (110 кв. м) | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1299 | 14-024 | Выполнить обустройство пешеходных тротуаров по адресам: от дома N 11 по ул. Кочубея к пересечению ул. Кочубея - ул. Краузе; от ул. Курчатова, 37 (лестница у светофора) к ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1), вдоль проезжей части | Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров от дома N 11 по ул. Кочубея к пересечению ул. Кочубея - ул. Краузе (150 кв. м), от ул. Курчатова, 37, к ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1) вдоль проезжей части (300 кв. м) | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1300 | 14-025 | Установить лавочки вдоль пешеходных тротуаров по улицам: Тюленина (от дома по ул. Тюленина, 1, до дома по ул. Тюленина, 19), Гребенщикова (на отрезке от пересечения с ул. Тюленина до ул. Краузе), Кочубея, Курчатова | Установить вдоль тротуаров по улицам Тюленина, Гребенщикова, Кочубея, Курчатова скамейки (12 шт.) | 130,0 | - | - | 60,0 | 70,0 | - | 2018, 2019 | Администрация Калининского района |
| 1301 | 14-026 | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Земнухова со стороны МКДОУ д/с N 3 (ул. Земнухова, 10); частичный ремонт тротуара на дамбе по ул. Краузе; по ул. Мясниковой до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (ул. Курчатова, 3, к. 1) | Выполнить ремонт пешеходного тротуара по ул. Земнухова со стороны МКДОУ д/с N 3 (ул. Земнухова, 10) (200 кв. м). Частичный ремонт тротуара на дамбе по ул. Краузе (50 кв. м). Частичный ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Мясниковой до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (100,0 кв. м) | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1302 | 14-027 | Выполнить ремонт тротуаров: дорожки в логу между микрорайонами Родники и Снегири с обустройством ливневого стока (желоба для отвода воды с тротуара) в верхней части тротуара; от ул. Кочубея, 4, к. 3, до места начала тротуара через лог между микрорайонами Родники и Снегири | Ремонт дорожки, проходящей в логу между микрорайонами Родники и Снегири, с обустройством ливневого стока (желоба для отвода воды с тротуара) в верхней части тротуара (330 кв. м) | 560,0 | - | - | - | - | 460,0 | 2020 | ДТиДБК |
|  |  |  | Ремонт пешеходного тротуара от ул. Кочубея, 4, к. 3, до места начала тротуара, проходящего через лог между микрорайонами Родники и Снегири (75 кв. м) |  | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1303 | 14-028 | Произвести обустройство пандусов для спуска колясок вдоль пешеходных тротуаров (в местах пересечения тротуаров с въездами во дворы и с проезжими частями улиц) по ул. Тюленина, Гребенщикова, Краузе, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Курчатова | Произвести обустройство пандусов вдоль пешеходных тротуаров по улицам Тюленина, Гребенщикова, Краузе, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Курчатова | 750,0 | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1304 | 14-029 | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова") до дома по ул. Курчатова, 13; от ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта "Торговый центр" (ул. Рассветная) | Ремонт пешеходного тротуара от ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта "Торговый центр" (ул. Рассветная) (150 кв. м), от ул. Курчатова, 13, до остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова". Ремонт пешеходного тротуара по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова") до дома по ул. Курчатова, 13 (990 кв. м) | 1330,0 | - | 1330,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1305 | 14-030 | Выполнить обустройство остановки общественного транспорта (с въездным карманом) и установкой остановочных павильонов по обеим сторонам ул. Краузе (у дома N 19) | Обустройство остановочных платформ остановки общественного транспорта по ул. Краузе, 19 | 1400,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
|  |  |  | Установка автопавильонов, обустройство пешеходного перехода |  | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| (п. 1305 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1306 | 14-031 | Выполнить обустройство остановки общественного транспорта (с въездным карманом) и установкой остановочных павильонов по обеим сторонам ул. Краузе (на пересечении ул. Краузе и Мочищенского шоссе) | Установка автопавильонов, обустройство пешеходного перехода | 1400,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
|  |  |  | Обустройство остановочных платформ остановки общественного транспорта по ул. Краузе на пересечении с Мочищенским шоссе (2 стороны) |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| (п. 1306 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1307 | 14-032 | Выполнить строительство островка безопасности по ул. Тюленина, на остановке общественного транспорта "Свечникова" | Обустройство островка безопасности на пешеходном переходе в районе дома N 16 по ул. Тюленина | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1308 | 14-033 | Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта "Детский сад" по ул. Земнухова; остановка общественного транспорта "Земнухова" по ул. Земнухова (со стороны ул. Земнухова, 4); остановка общественного транспорта "Свечникова" по ул. Свечникова (со стороны ул. Тюленина, 14) | Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Свечникова" | 860,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
|  |  |  | Обустройство посадочных платформ (2 шт.) на остановке общественного транспорта "Детский сад" (обе стороны) |  | - | - | - | 140,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
|  |  |  | Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Земнухова" |  | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
|  |  |  | Установка автопавильонов на остановках общественного транспорта "Свечникова" (1 шт.), "Детский сад" (2 шт.) |  | - | - | 580,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| (п. 1308 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1309 | 14-034 | Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним с установкой дорожных знаков по адресам: по ул. Кочубея в месте начала тротуара через лог между микрорайонами Родники и Снегири (ул. Кочубея, 4); по ул. Мясниковой, на автомобильном кольце 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (у АГЗС) | Обустройство пешеходных переходов с установкой дорожных знаков "Пешеходный переход" и с благоустройством подходов к ним: по ул. Кочубея, 4, к. 3, по ул. Мясниковой в районе кольцевой развязки | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1310 | 14-035 | Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта "Краузе" по ул. Краузе; остановка общественного транспорта "Магазин Радуга" по ул. Краузе; остановка общественного транспорта "Жилмассив Родники" по ул. Краузе | Установка автопавильонов (3 шт.) на остановках общественного транспорта: "Краузе" - "Жилмассив Родники" - "Магазин Радуга" | 320,0 | 160,0 | 160,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 1311 | 14-036 | Установить на остановках общественного транспорта таблички с информацией об интервалах движения общественного транспорта | Установить на остановках общественного транспорта информационное табло с интервалами движения общественного транспорта | 149,3 | - | - | 149,3 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1312 | 14-037 | Выполнить работы по благоустройству сквера по ул. Свечникова с обустройством освещения, частичной заменой урн, скамеек | Благоустройство сквера по ул. Свечникова с обустройством освещения, частичной заменой урн, скамеек | 850,0 | - | - | - | 850,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1313 | 14-038 | Выполнить благоустройство пустыря у дома N 1 по ул. Тюленина со строительством прогулочных пешеходных дорожек, установкой лавочек и урн, посадкой крупномерных деревьев | Благоустройство территории по ул. Тюленина, 1 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1314 | 14-039 | Выполнить строительство двух новых детских садов на территории микрорайона "Родники" | Выполнить строительство детского сада на ул. Краузе | 131000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1315 | 14-040 | Провести ремонт подъезда к МБУДО ДПЦ "Юность" со стороны ул. Курчатова | Ремонт въезда к МБУДО ДПЦ "Юность" со стороны ул. Курчатова (1200 кв. м) | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1316 | 14-041 | Выполнить строительство новой школы (рассчитанной на посещение в одну смену не менее одной тысячи учеников) на территории микрорайона "Родники" | Проектирование строительства школы | 620000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
|  |  |  | Строительство школы по ул. Михаила Немыткина |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1317 | 14-042 | Выполнить обустройство освещения дорожек на территории МБОУ СОШ N 207 в сторону дома по ул. Тюленина, 15/2, и сторону сквера по ул. Свечникова | Обустройство освещения дорожек на территории МБОУ СОШ N 207 в сторону дома по ул. Тюленина, 15/2, и сторону сквера по ул. Свечникова | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДО |
| 1318 | 14-043 | Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ N 207 | Строительство полосы препятствий | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1319 | 14-044 | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ N 207 | Частичный ремонт кровли | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| (п. 1319 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 28.09.2016 N 274) |
| 1320 | 14-045 | Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 207 | Частичная замена оконных блоков (120 кв. м - 30 оконных блоков) | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1321 | 14-046 | Провести ремонт прилегающей к МБОУ СОШ N 207 территории, ступеней, ведущих к крыльцу, и подпорной стены | Ремонт части ступеней на территории школы | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1322 | 14-047 | Выполнить строительство тира в подвале МБОУ СОШ N 207 | Ремонт тира | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДО |
| 1323 | 14-048 | Выполнить установку противопожарных дверей в МБОУ СОШ N 207 | Установка противопожарных дверей | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1324 | 14-049 | Провести ремонт вентиляции с заменой моторов в МБОУ СОШ N 207 | Ремонт приточной вентиляции | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1325 | 14-050 | Выполнить ремонт межпанельных швов с покраской фасада в МБОУ СОШ N 207 | Ремонт межпанельных швов (300 п. м) | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1326 | 14-051 | Приобрести пароконвектомат в столовую МБОУ СОШ N 207 | Приобретение пароконвектомата в столовую | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДО |
| 1327 | 14-052 | Выполнить ремонт вентиляции в МБОУ СОШ N 203 | Ремонт приточной вентиляции | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 1328 | 14-053 | Провести ремонт межпанельных швов МБОУ СОШ N 203 | Ремонт межпанельных швов (300 п. м) | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1329 | 14-054 | Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 203 | Замена оконных блоков (115 кв. м - 60 штук) | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 1330 | 14-055 | Выполнить ремонт лестниц, ведущих к школе от домов NN 11, 9/1 по ул. Кочубея, и лестниц, находящихся на территории МБОУ СОШ N 203 | Ремонт лестниц на территории школы | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1331 | 14-056 | Выполнить частичный ремонт актового зала МБОУ СОШ N 203 | Ремонт потолка и системы освещения | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1332 | 14-057 | Выполнить частичный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 203 | Ремонт стен, установка защиты на радиаторы | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1333 | 14-058 | Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ N 203 | Строительство полосы препятствий | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1334 | 14-059 | Выполнить ремонт санузлов в МБОУ СОШ N 8 | Ремонт 4-х санитарных узлов | 1400,0 | - | - | - | 1400,0 | - | 2019 | ДО |
| 1335 | 14-060 | Выполнить замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 8 | Замена оконных блоков (200 кв. м - 20 оконных блоков) | 1655,0 | 955,0 | 700,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДО |
| 1336 | 14-061 | Провести капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ N 8 | Капитальный ремонт пищеблока | 3600,0 | - | - | - | 3600,0 | - | 2019 | ДО |
| 1337 | 14-062 | Выполнить частичный ремонт актового зала МБОУ СОШ N 8 | Ремонт потолка, системы освещения, замена линолеума | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 1338 | 14-063 | Выполнить частичный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 8 | Ремонт стен зала, замена ламп освещения | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1339 | 14-064 | Выполнить восстановление тира в МБОУ СОШ N 8 | Ремонт тира | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1340 | 14-065 | Провести ремонт прилегающей территории и лестниц, расположенных на территории МБОУ СОШ N 8 | Ремонт подпорных стен и лестниц | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1341 | 14-066 | Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ N 8 | Строительство полосы препятствий | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 1342 | 14-067 | Выполнить работы по реконструкции линии освещения и установке новых светильников на хоккейной коробке МБОУ СОШ N 8 | Ремонт освещения хоккейной коробки | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1343 | 14-068 | Приобрести и установить двухконфорочную плиту и посудомоечную машину в МАДОУ д/с N 85 | Приобретение и установка двухконфорочной плиты и посудомоечной машины | 195,0 | - | - | - | - | 195,0 | 2020 | ДО |
| 1344 | 14-069 | Выполнить строительство на центральном входе в МАДОУ д/с N 85 пандуса для граждан с ограниченными возможностями и для детских колясок | Разработка проекта | 750,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Обустройство пандуса |  | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДО |
| 1345 | 14-070 | Выполнить установку радиаторов отопления в противопожарных проходах групп в МКДОУ д/с N 74 | Установка радиаторов | 750,0 | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | ДО |
| 1346 | 14-071 | Выполнить ремонт кровли в МКДОУ д/с N 3 "Радуга детства" | Частичный ремонт кровли | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1347 | 14-072 | Приобретение оборудования для детей с ограниченными возможностями в МКДОУ д/с N 3 "Радуга детства" | Приобретение оборудования для группы детей с ограниченными возможностями | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1348 | 14-073 | Выполнить установку видеонаблюдения с сигналом на входную калитку МКДОУ д/с N 21 | Установка видеонаблюдения (6 видеокамер) | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | ДО |
| 1349 | 14-074 | Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Установка пластиковых окон (118 кв. м - 42 оконных блока) | 1000,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 1350 | 14-075 | Провести установку детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Установка малых игровых форм | 500,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | 2017, 2020 | ДО |
| 1351 | 14-076 | Выполнить капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Ремонт пищеблока | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1352 | 14-077 | Выполнить приобретение и установку двух электрокотлов в МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Приобретение и установка 2-х электрокотлов | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1353 | 14-078 | Провести частичный ремонт первого этажа МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Ремонт стен, потолка, замена напольного покрытия | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДО |
| 1354 | 14-079 | Приобретение и установка нового жарочного шкафа в МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Приобретение жарочного шкафа | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1355 | 14-080 | Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 14 | Замена оконных блоков (168 кв. м - 30 оконных блоков) | 1400,0 | - | - | - | 1400,0 | - | 2019 | ДО |
| 1356 | 14-081 | Провести ремонт отмостки вокруг здания МКДОУ д/с N 14 | Ремонт отмостки здания детского сада площадью 245 кв. м | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДО |
| 1357 | 14-082 | Выполнить ремонт межпанельных швов МКДОУ д/с N 14 | Ремонт межпанельных швов (400 м п.) | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1358 | 14-083 | Провести установку кранов на стояках для перекрытия подачи воды в МКДОУ д/с N 14 | Установка кранов на стояках для перекрытия подачи воды | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1359 | 14-084 | Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 122 | Замена оконных блоков в здании детского сада | 1000,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 1360 | 14-085 | Выполнить ремонт пищеблока и прачечной МКДОУ д/с N 122 | Ремонт системы вентиляции и помещений прачечной детского сада | 1500,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Ремонт системы вентиляции и помещений в пищеблоке детского сада |  | - | 1100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1361 | 14-086 | Провести ремонт вентиляции МКДОУ д/с N 122 | Ремонт системы вентиляции в пищеблоке детского сада | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1362 | 14-087 | Выполнить установку детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с N 122 | Установка малых игровых форм | 500,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Установка песочниц (11 штук) |  | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 1363 | 14-088 | Провести ремонт отмостки здания в МКДОУ д/с N 122 | Ремонт отмостки здания детского сада (310 кв. м) | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1364 | 14-089 | Выполнить строительство пандуса для спуска колясок (инвалидных) на входе МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Ремонт крыльца с установкой пандуса для подъема и спуска колясок (инвалидных) | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДО |
| 1365 | 14-090 | Выполнить строительство санузла для инвалидов на первом этаже МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Ремонт и обустройство санузла на 1-м этаже для инвалидов-колясочников | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1366 | 14-091 | Выполнить полную замену окон на пластиковые в большом борцовском зале МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Установка 12 пластиковых окон в зале борьбы N 1 (38 кв. м) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1367 | 14-092 | Провести капитальный ремонт лестничной клетки (совместной с отделением "Почта России") МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Текущий ремонт лестничных пролетов (эвакуационный выход) | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДО |
| 1368 | 14-093 | Выполнить капитальный ремонт кровли СП МПК "Ритм" МБУДО ДПЦ "Юность" по ул. Кочубея, 9/1 | Ремонт кровли (700 кв. м) | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1369 | 14-094 | Выполнить полную замену окон на пластиковые СП МПК "Ритм" МБУДО ДПЦ "Юность" по ул. Кочубея, 9/1 | Замена оконных блоков (120 кв. м) | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДО |
| 1370 | 14-095 | Выполнить ремонт коммуникаций теплосетей в подвале СП МПК "Ритм" МБУДО ДПЦ "Юность" по ул. Кочубея, 9/1 | Оказать содействие в выполнении ремонта транзитных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения в техническом подвале здания по ул. Кочубея, 9/1 | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1371 | 14-096 | Выполнить приобретение новой офисной мебели для СП МПК "Ритм" МБУДО ДПЦ "Юность" по ул. Кочубея, 9/1 | Приобретение новой офисной мебели | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДО |
| 1372 | 14-097 | Приобретение 2-х компьютеров и одного ноутбука в административное помещение МБУДО Детский (подростковый) центр "Юность" по ул. Курчатова, 3 | Приобретение 2-х компьютеров и одного ноутбука | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | 2019 | ДО |
| 1373 | 14-098 | Провести текущий ремонт помещений библиотеки им. Братьев Гримм МКУК ЦБС Калининского района по ул. Курчатова, 37, с заменой окон на пластиковые | Текущий ремонт с заменой окон | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 1374 | 14-099 | Приобрести ноутбук для библиотеки им. Братьев Гримм МКУК ЦБС Калининского района по ул. Курчатова, 37 | Приобретение ноутбука | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 1375 | 14-0018 | Благоустроить остановку общественного транспорта "Магазин" по ул. Курчатова | Благоустройство территории остановочной площадки | Финансирование в рамках наказа N 13-084 | - | - | - | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1376 | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне "Родники" | Устройство хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ N 207 | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 1377 | 15-001 | Осуществить благоустройство территории подразделения "Гвардейский" МБУДО "ЦВР "Пашинский" (ул. Солидарности, 71б) | Благоустройство территории, при условии передачи земельных участков в муниципальную собственность | 5200,0 | - | - | - | 5200,0 | - | 2019 | ДО |
| 1378 | 15-002 | Продолжить ремонт здания подразделения "Гвардейский" МБУДО "ЦВР "Пашинский" (ул. Солидарности, 71б) | Ремонт помещений здания подразделения "Гвардейский" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Солидарности, 71б | 5000,0 | - | - | - | 3000,0 | 2000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 1379 | 15-003 | Отремонтировать бассейн в МКДОУ д/с N 229, ул. Солидарности, 70а | Подготовка проектно-сметной документации | 3400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Ремонт бассейна МКДОУ д/с N 229 по ул. Солидарности, 70а |  | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДО |
| 1380 | 15-004 | Провести ремонт межпанельных швов и покраску здания МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 | Ремонт межпанельных швов и покраска здания МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 | 2000,0 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 1381 | 15-005 | Отремонтировать фасад здания МКДОУ д/с N 229 (ул. Новоуральская, 4а) | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 229 по ул. Новоуральской, 4а | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1382 | 15-006 | Установить стационарные антивандальные скамейки для зрителей к уличной сцене в сквере "Пашинский" (ул. Новоуральская, 21) | Установить скамейки | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | ДО |
| 1383 | 15-007 | Положить прорезиненное покрытие под новым детским комплексом в сквере "Пашинский" (ул. Новоуральская, 21) | Обустроить прорезиненное покрытие под детским комплексом в сквере "Пашинский" по ул. Новоуральской, 21 | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1384 | 15-008 | Оснастить новой мебелью МКДОУ д/с N 383 | Приобретение мебели (шкафы для посуды навесные с сушкой, тумбы с мойкой, столы для раздачи, кабинки детские пятисекционные) в МКДОУ д/с N 383 по ул. Флотской, 8а | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДО |
| 1385 | 15-009 | Провести ремонт балкона в здании МКДОУ д/с N 383 | Ремонт балкона в музыкальном зале МКДОУ д/с N 383 по ул. Флотской, 8а | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДО |
| 1386 | 15-010 | Отремонтировать кровлю на складах МКДОУ д/с N 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а) | Ремонт кровли складов МКДОУ д/с N 249: ул. Солидарности, 81а (площадь кровли - 127,5 кв. м); ул. Солидарности, 71а (площадь кровли - 70,0 кв. м) | 260,0 | - | 260,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1387 | 15-011 | Отремонтировать кровлю на зданиях МКДОУ д/с N 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а) | Ремонт кровли зданий МКДОУ д/с N 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а (площадь кровли - 1730,8 кв. м); ул. Солидарности, 71а (площадь кровли - 610,5 кв. м) | 2830,0 | - | - | 2830,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1388 | 15-012 | Установить ограждение подразделения "Центр" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Новоуральской, 21 | Установка ограждения подразделения СП "Центр" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Новоуральской, 21 (протяженность - 720 м) | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | ДО |
| 1389 | 15-013 | Установить новое ограждение высотой 2 метра территории МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 | Установка ограждения территории МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 (площадью 520,0 кв. м) | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1390 | 15-014 | Установить новое ограждение двух территорий МКДОУ д/с N 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а) | Установка нового ограждения территории 2-х зданий МКДОУ д/с N 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а | 6000,0 | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 1391 | 15-015 | Выполнить частичную замену оконных блоков, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, ремонт отмостки здания МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 | Ремонт отмостки в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 | 2200,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Выполнить частичную замену оконных блоков в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 |  | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Выполнить ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 |  | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1392 | 15-016 | Построить пристройку к МБОУ СОШ N 34, с целью расширения учебных площадей школы | Подготовить проектно-сметную документацию | 442216,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
|  |  |  | Построить пристройку к МБОУ СОШ N 34 |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1393 | 15-017 | Построить пристройку учебных классов для МБОУ Лицей N 81 | Построить пристройку учебных классов для МБОУ Лицей N 81 | 240000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1394 | 15-018 | Построить новую хоккейную коробку у МБОУ Лицей N 81 | Строительство хоккейной коробки | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДО |
| 1395 | 15-019 | Выполнить частичную замену оконных блоков, выполнить ремонт крыльца, ремонт 3-х туалетных комнат, ремонт отмостки в здании МБОУ СОШ N 46 по ул. Магистральной, 16 | Ремонт отмостки | 3300,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Частичная замена оконных блоков |  | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт 3-х туалетных комнат |  | - | - | 1100,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт крыльца |  | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1396 | 15-020 | Сделать капитальный ремонт кровли на зданиях подразделений МБУДО "ЦВР "Пашинский": "Парус" (ул. Флотская, 8), "Зал бокса" (ул. Магистральная, 51б), "Спортивное" (ул. Новоуральская, 15/5) | Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Магистральная, 51б (площадь кровли - 401 кв. м) | 7200,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2018 | ДО |
|  |  |  | Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Новоуральская, 15/5 (площадь кровли - 855 кв. м) |  | - | - | - | 4500,0 | - | 2019 | ДО |
|  |  |  | Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Флотская, 8 (площадь кровли - 458 кв. м) |  | - | 900,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1397 | 15-021 | Сделать капитальный ремонт зрительного зала структурного подразделения "Центр" МБУДО "ЦВР "Пашинский" | Ремонт зрительного зала структурного подразделения "Центр" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Новоуральской, 21 | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДО |
| 1398 | 15-022 | Заменить окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 383 | Замена оконных боков (71 шт.) в здании МКДОУ д/с N 383 | 1800,0 | - | 800,0 | 500,0 | - | 500,0 | 2017, 2018, 2020 | ДО |
| 1399 | 15-023 | Заменить окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 475 "Антошка" (ул. Новоуральская, 1/2) | Частичная замена оконных блоков (51 шт.) в здании МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 | 1000,0 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | 2016, 2020 | ДО |
| 1400 | 15-024 | Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 229 (ул. Новоуральская, 4а) | Замена оконных блоков в 4-х группах (10 шт.) в здании МКДОУ д/с N 229 по ул. Новоуральской, 4а | 800,0 | - | 180,0 | 620,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 1401 | 15-025 | Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 249 (ул. Ордынская, 10) | Замена оконных блоков (34 шт.) в здании МКДОУ д/с N 249 | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1402 | 15-026 | Сделать освещение уличной сцены в сквере "Пашинский" (ул. Новоуральская, 21) | Установка освещения уличной сцены в сквере "Пашинский" по ул. Новоуральской, 21 | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДО |
| 1403 | 15-027 | Провести капитальный ремонт освещения хоккейной коробки по адресу: ул. Флотская, 28 | Ремонт освещения хоккейной коробки по ул. Флотской, 28 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 1404 | 15-028 | Заасфальтировать территорию у здания подразделения "Спортивное" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Новоуральская, 15/5 | Ремонт асфальтового покрытия у здания подразделения "Спортивное" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Новоуральской, 15/5 (400 кв. м) | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1405 | 15-029 | Сделать тротуар на территории МБОУ СОШ N 34 со стороны ул. Новоуральской, 19, и со стороны ул. Новоуральской, 9 | Устройство тротуаров на территории МБОУ СОШ N 34 по ул. Новоуральской, 19 (протяженность - 159 м, ширина - 1,5 м, общая площадь - 238,5 кв. м) | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1406 | 15-030 | Заасфальтировать территорию МБОУ СОШ N 46 (ул. Магистральная, 16) | Асфальтирование территории МБОУ СОШ N 46 по ул. Магистральной, 16 (450 кв. м) | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДО |
| 1407 | 15-031 | Отремонтировать дорожные покрытия площадок перед подразделениями МБУДО "ЦВР "Пашинский": "Центр" (ул. Новоуральская, 21), "Парус" (ул. Флотская, 8) | Ремонт асфальтового покрытия возле подразделений МБУДО "ЦВР "Пашинский": "Центр" по ул. Новоуральской, 21 (1000 кв. м) "Парус" (ул. Флотская, 8) (300 кв. м) | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 1408 | 15-032 | Заасфальтировать хоккейную коробку по адресу: ул. Новоуральская, 36 | Заасфальтировать хоккейную коробку по ул. Новоуральской, 36 (1744 кв. м) | 2700,0 | - | - | - | - | 2700,0 | 2020 | ДО |
| 1409 | 15-033 | Заасфальтировать центральный въезд в МКДОУ д/с N 475 "Антошка" (ул. Новоуральская, 1/2) | Ремонт асфальтового покрытия центрального въезда в МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2 (506 кв. м) | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДО |
| 1410 | 15-034 | Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с N 249 (ул. Ордынская, 10) | Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с N 249 по ул. Ордынской, 10 (300 кв. м) | 950,0 | - | - | - | 950,0 | - | 2019 | ДО |
| 1411 | 15-035 | Установить детский игровой комплекс в структурное подразделение "Парус" МБУДО "ЦВР "Пашинский" (ул. Флотская, 8) | Установка детского игрового комплекса на территории структурного подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Флотской, 8 | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДО |
| 1412 | 15-036 | Построить многофункциональную спортивную площадку размером 40 x 20 кв. м в МБОУ Лицей N 81 | Строительство многофункциональной спортивной площадки размером 40 x 20 кв. м в МБОУ Лицей N 81 | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1413 | 15-037 | Построить спортивную площадку и приобрести оборудование для спортивной площадки в МКДОУ д/с N 383 по ул. Флотской, 8а | Строительство спортивной площадки | 500,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для спортивной площадки |  | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДО |
| 1414 | 15-038 | Установить новые игровые малые формы в МКДОУ д/с N 475 "Антошка" (ул. Новоуральская, 1/2) | Установить малые игровые формы | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1415 | 15-039 | Доукомплектовать малыми детскими формами игровую детскую площадку МКДОУ д/с N 229 (ул. Новоуральская, 4а) | Установить малые игровые формы | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1416 | 15-040 | Установить новые малые игровые уличные формы в МКДОУ д/с N 249 (ул. Ордынская, 10) | Установить игровые формы | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДО |
| 1417 | 15-041 | Разработать программу по благоустройству частного сектора | Разработка муниципальной программы по комплексному благоустройству улиц частного сектора | - | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Калининского района |
| 1418 | 15-042 | Восстановить линию ливневой канализации по улицам: Подлесной, 8-му Магистральному переулку, Хвойной | Выполнить ремонт ливневой канализации (350 п. м) | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1419 | 15-043 | Устранить затопление пешеходного перехода у ТЦ "Район" (ул. Новоуральская, 17 - ул. Новоуральская, 12) | Поднять уровень дорожного покрытия на пешеходном переходе (100 кв. м) | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1420 | 15-044 | Отремонтировать заезд между домами по ул. Объединения, 31 и 33, с обустройством водоотведения | Ремонт заезда между домами по ул. Объединения, 31 и 33, с обустройством водоотведения | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1421 | 15-045 | Благоустроить сквер у здания по адресу: ул. Объединения, 42 | Выполнить работы: снос и обрезка зеленых насаждений; благоустройство (отсыпка) пешеходных дорожек; установка малых форм (скамейки, урны); восстановление освещения | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1422 | 15-046 | Сделать еще одну промежуточную остановку общественного транспорта между остановками общественного транспорта "Отделение связи N 13" и "Северное кладбище" | Обустроить промежуточную остановку общественного транспорта между остановками общественного транспорта "Отделение связи N 13" и "Северное кладбище" | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1423 | 15-047 | Установка остановочного павильона и дорожного знака "Остановка общественного транспорта" на конечной остановке общественного транспорта "Отделение связи N 13" | Выполнить работы по обустройству остановки общественного транспорта "Отделение связи N 13": обустройство посадочной площадки; установка автопавильона; установка дорожных знаков | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1424 | 15-048 | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Геннадия Заволокина (Кудрина)" | Обустроить остановку общественного транспорта | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1425 | 15-049 | Построить остановочную платформу и установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "АЗС" (напротив дома N 53 по ул. Магистральной) | Построить остановочную платформу и установить остановочный павильон | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1425 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1426 | 15-050 | Обустроить остановку общественного транспорта "Юбилейный" в направлении остановки общественного транспорта "Школа" | Выполнить работы по обустройству остановки общественного транспорта: обустройство посадочной площадки; установка автопавильона | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1427 | 15-051 | Установить светофор на перекрестке в районе ТЦ "Район", ул. Новоуральская, 17 | Установка светофорного объекта на перекрестке в районе ТЦ "Район", ул. Новоуральская, 17 | 1700,0 | - | - | - | - | 1700,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1428 | 15-052 | Установить светофорный объект на перекрестке улиц Дунаевского - Объединения | Установка светофорного объекта по ул. Объединения на перекрестке с ул. Дунаевского | 1700,0 | - | - | - | - | 1700,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1429 | 15-056 | Организовать пешеходный переход на 1-м Магистральном переулке через дорогу по ул. Магистральной | Организовать пешеходный переход через дорогу по ул. Магистральной в районе 1-го Магистрального переулка | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1430 | 15-057 | Поставить знак ограничения скорости по ул. Ордынской | Установить знаки ограничения скорости по ул. Ордынской | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1431 | 15-058 | Организовать новый маршрут общественного транспорта сообщением с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном "Стрижи" и жилым районом Пашино | Рассмотреть возможность и целесообразность организации маршрутов общественного пассажирского транспорта, соединяющих жилой район Пашино с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном "Стрижи" | - | - | - | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 1432 | 15-060 | Сделать тротуар от спорткомплекса до центральной магистрали по ул. Новоуральской | Выполнить работы по строительству тротуара от спорткомплекса (ул. Новоуральская, 15/5) до Пашинского сквера (320 кв. м) | 640,0 | - | - | 640,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1433 | 15-061 | Закончить ремонт и строительство тротуара по ул. Новоуральской (по четной и нечетной стороне) | Ремонт тротуаров по ул. Новоуральской (по четной стороне: от дома N 2 до дома N 36, по нечетной стороне: от дома N 23 до дома N 33) (2600 кв. м) | 3000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1434 | 15-062 | Построить тротуар по ул. Чекалина | Обустроить тротуар по ул. Чекалина (1400 кв. м) | 2800,0 | - | - | - | 2800,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1435 | 15-063 | Отремонтировать дорогу в сторону кладбища | Выполнить текущий ремонт дороги (200 кв. м) | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1436 | 15-064 | Отремонтировать проезд от дома N 26 по 7-му Магистральному переулку до дома N 33 по 10-му Магистральному переулку с обустройством водоотведения | Отремонтировать проезд от дома N 26 по 7-му Магистральному пер. до дома N 33 по 10-му Магистральному пер. с обустройством водоотведения (1650 кв. м) | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1437 | 15-065 | Отремонтировать тротуар от дома по адресу: ул. Новоуральская, 23а, до дома по адресу: ул. Новоуральская, 33а | Отремонтировать тротуар от дома N 23а до дома N 33а по ул. Новоуральской (470 кв. м) | 940,0 | - | 940,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1438 | 15-066 | Отремонтировать дорогу по ул. Селенгинской | Отремонтировать дорогу по ул. Селенгинской (3780 кв. м) | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1439 | 15-067 | Отсыпать и благоустроить Турухановский переулок | Выполнить ремонт Турухановского переулка (750 кв. м) | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1440 | 15-068 | Благоустроить дорогу на 1-м Магистральном переулке | Выполнить ремонт 1-го Магистрального переулка (1300 кв. м) | 650,0 | 650,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1441 | 15-069 | Отремонтировать и достроить тротуар от остановки общественного транспорта "Чекалина" - Угольный склад до остановки общественного транспорта "Ателье N 18" (Пошивочная) | Отремонтировать тротуар от остановки общественного транспорта "Чекалина" - Угольный склад до остановки общественного транспорта "Ателье N 18" (Пошивочная) (3450 кв. м) | 5000,0 | - | - | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1442 | 15-070 | Отремонтировать дорогу вокруг лечебного учреждения ГБУЗ НСО Городская больница N 4 | Выполнить ремонт дороги вокруг лечебных корпусов ГБУЗ НСО N 4 от ул. Новоуральской до 7-го Магистрального переулка (2600 кв. м, в том числе 2000 кв. м в асфальте, 600 кв. м в щебне) | 1530,0 | 1530,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1442 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1443 | 15-071 | Построить дорогу на ул. Чановской | Выполнить ремонт дороги по ул. Чановской (2000 кв. м) | 710,5 | 710,5 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1443 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1444 | 15-072 | Сделать тротуар по ул. Ордынской от ул. Маслянинской до ул. Солидарности | Обустроить тротуар по ул. Ордынской от ул. Маслянинской до ул. Солидарности (900 кв. м) | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1445 | 15-073 | Заасфальтировать дорогу по ул. Маслянинской | Заасфальтировать дорогу по ул. Маслянинской (1000 кв. м) | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1446 | 15-074 | Заасфальтировать дорогу по ул. Тогучинской | Заасфальтировать дорогу по ул. Тогучинской (2700 кв. м) | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1447 | 15-075 | Отсыпать дорогу по ул. Александра Освальда от общества СНТ "Восход" | Выполнить работы по обустройству дороги по ул. Александра Освальда (4020 кв. м) | 2400,0 | - | - | - | - | 2400,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1448 | 15-076 | Построить дороги на улицах: Сидорова, Николая Захарова, Ратной, Шелохвостова, Дергунова, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова | Выполнить работы по обустройству дорог: по ул. Дергунова (1620 кв. м), ул. Шелохвостова (3960 кв. м), ул. Кудрина (1050 кв. м), ул. Бориса Полевого (780 кв. м), ул. Сидорова (3600 кв. м), ул. Николая Захарова (3780 кв. м), ул. Ратной (2400 кв. м), проезд от ул. Солидарности до ул. Сергея Никифорова вдоль СНТ "Восход" (4150 кв. м) | 12500,0 | - | - | - | 6000,0 | 6500,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 1449 | 15-077 | Построить пешеходную дорожку вдоль дороги по ул. Турухановской | Строительство тротуара по ул. Турухановской (1350 кв. м) | 2700,0 | - | - | 2700,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1450 | 15-078 | Сделать тротуар ко входу в МКДОУ д/с N 249 (ул. Ордынская, 10) | Построить тротуар по ул. Ордынской от ул. Солидарности до МКДОУ д/с N 249 (105 кв. м) | 210,0 | - | 210,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1451 | 15-079 | Отремонтировать участок дороги по ул. Турухановской от дома N 95/6 до дома N 77 по ул. Лейтенанта Амосова | Ремонт участка дороги по ул. Турухановской от дома N 95/6 до железнодорожного переезда (1680 кв. м) и ремонт участка дороги от железнодорожного переезда до дома N 77 по ул. Лейтенанта Амосова (1320 кв. м) | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1452 | 15-080 | Построить тротуар от дома по ул. Флотской, 17а, до пожарной части на ул. Флотской | Построить тротуар от дома по ул. Флотской, 17а, до пожарной части на ул. Флотской (140 кв. м) | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1453 | 15-081 | Организовать работу по формированию земельных участков, занимаемых признанными аварийными и непригодными для проживания домами, под комплексную застройку в жилом районе Пашино | Формирование земельных участков под комплексную застройку в жилом районе Пашино при условии снятия запретной зоны на территории микрорайона | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДСиА |
| 1454 | 15-082 | Обеспечить водоснабжение домов по адресам: ул. Здвинская, 15, 17, 19 | Оказать содействие в обеспечении водоснабжения домов | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1455 | 15-083 | Организовать подачу воды на ул. Ратную | Организация подачи воды | 5800,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 1456 | 15-084 | Установить колонку на улицах Хуторской и Сузунской | Установить водоразборную колонку на ул. Хуторской | 6600,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 1457 | 15-085 | Обеспечить водоснабжением улицы Николая Захарова и Сергея Никифорова | Включить в план мероприятий инвестиционной программы МУП "Горводоканал" | 24300,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 1458 | 15-086 | Обустроить освещение от ул. Новоуральской, 15, 13, 9а, 7, 5, 3 до МБОУ СОШ N 34 | Проектирование и обустройство наружного освещения протяженностью 450 м от ул. Новоуральской, 15, 13, 9а, 7, 5, 3 до МБОУ СОШ N 34 | 746,0 | 29,0 | - | 300,0 | 300,0 | 117,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1459 | 15-087 | Обеспечить освещение улиц частного сектора микрорайона "Искра" жилого района Пашино | Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: 7-го Магистрального переулка (от дома N 18 до дома N 42, протяженностью 500 м); 9-го Магистрального переулка (от дома N 1 до дома N 15, протяженностью 250 м); 10-го Магистрального переулка (от дома N 1 до дома N 47, протяженностью 700 м); Подлесного переулка (от дома N 1 до дома N 28, протяженностью 500 м); Хвойной (от дома N 1 до дома N 42, протяженностью 500 м); Подлесной (от дома N 1 до дома N 31, протяженностью 500 м) | 4200,0 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 200,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1460 | 15-088 | Сделать освещение по улицам: Селенгинской, Великолукскому переулку, Придорожному переулку, Тевризской, 1 - 7 | Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: ул. Селенгинской (от ул. Магистральной до ул. Томской, протяженностью 600 м); Великолукского переулка (от дома N 2 до дома N 34, протяженностью 200 м); Придорожного переулка (от дома N 1 до дома N 1,1 протяженностью 200 м); ул. Тевризской (от дома N 1 до дома N 7, протяженностью 100 м) | 1405,0 | 72,0 | - | 500,0 | 500,0 | 333,0 | 2016, 2018-2020 | ДТиДБК |
| 1461 | 15-089 | Выполнить обустройство освещения тротуара на границе территорий МБОУ СОШ N 34 и МКДОУ д/с N 475 "Антошка" | Выполнить проектирование и обустройство наружного освещения пешеходного тротуара общего назначения между территорией МБОУ СОШ N 34 по ул. Новоуральской, 11/3, и территорией МКДОУ д/с N 475 "Антошка" по ул. Новоуральской, 1/2, 19/1, протяженностью 200 м | 573,0 | 33,0 | - | 300,0 | 240,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 1462 | 15-090 | Выполнить наружное освещение участка внутриквартального проезда от ул. Магистральной, 51б, до ул. Новоуральской, 19/12 | Выполнить обустройство наружного освещения участка внутриквартального проезда от ул. Магистральной, 51б, до ул. Новоуральской, 19/12, протяженностью 100 м | 240,0 | 15,0 | - | 100,0 | 125,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 1463 | 15-091 | Сделать освещение по ул. Кыштовской | Выполнить обустройство наружного освещения по ул. Кыштовской, протяженностью 350 м | 230,0 | 130,0 | 100,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 1464 | 15-092 | Сделать освещение по улицам: Сидорова, Николая Захарова, Ратной, Шелохвостова, Дергунова, Геннадия Заволокина, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова | Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: ул. Ратной, протяженностью 350 м; ул. Шелохвостова, протяженностью 300 м; ул. Кудрина, протяженностью 200 м; ул. Бориса Полевого, протяженностью 120 м; ул. Геннадия Заволокина, протяженностью 220 м; ул. Николая Захарова, протяженностью 400 м; ул. Сидорова, протяженностью 450 м; участок ул. Магистральной (въезд в жилой район Пашино), протяженностью 400 м; ул. Дергунова, протяженностью 300 м; от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова | 1751,0 | - | 10,0 | 600,0 | 600,0 | 541,0 | 2017-2020 | ДТиДБК |
| 1465 | 15-093 | Сделать освещение на ул. Купинской от дома N 15 и до конца улицы | Выполнить обустройство наружного освещения ул. Купинской, протяженностью 300 м | 322,0 | 200,0 | 122,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 1466 | 15-094 | Устройство пешеходной дорожки от дома N 19/7 по ул. Новоуральской к МБОУ СОШ N 34 | Устройство пешеходной дорожки от дома N 19/7 по ул. Новоуральской к МБОУ СОШ N 34 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1467 | 15-095 | Построить тротуар от ул. Новоуральской, 13/4, до МБОУ СОШ N 34 | Строительство тротуара от ул. Новоуральской, 13/4, до МБОУ СОШ N 34 | 90,0 | - | - | - | - | 90,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1468 | 15-096 | Строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Новоуральской, 13/3, к тротуару в торце дома по ул. Новоуральской, 13/2 | Строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Новоуральской, 13/3, к тротуару в торце дома по ул. Новоуральской, 13/2 | 270,0 | - | - | - | - | 270,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1469 | 15-097 | Устройство пешеходной дорожки с торца дома по ул. Новоуральской, 13/1 | Устройство пешеходной дорожки с торца дома по ул. Новоуральской, 13/1 | 36,0 | - | - | - | - | 36,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1470 | 15-098 | Выполнить ремонт проезда от ул. Новоуральской, 31а, до ул. Новоуральской, 33а | Выполнить текущий ремонт проезда от ул. Новоуральской, 31а, до ул. Новоуральской, 33а | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1471 | 15-099 | Обустройство пешеходных дорожек между домами по ул. Новоуральской, 31а, и ул. Новоуральской, 33а | Обустройство пешеходных дорожек между домами по ул. Новоуральской, 31а, и по ул. Новоуральской, 33а | 190,0 | - | - | - | 190,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1472 | 15-100 | Устранить провал асфальта у дома по адресу: ул. Новоуральская, 13/1 | Ремонт внутриквартальной дороги | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1473 | 15-101 | Построить тротуарную дорожку по диагонали от угла дома по ул. Новоуральскойя, 15/4, до угла дома по ул. Новоуральской, 15/2 | Строительство тротуарной дорожки по диагонали от угла дома по ул. Новоуральской, 15/4, до угла дома по ул. Новоуральской, 15/2 | 360,0 | - | - | - | 360,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1474 | 15-102 | Выполнить ямочный ремонт внутриквартального проезда между домами по ул. Новоуральской, 16/3, и ул. Новоуральской, 13/4 | Выполнить выборочный ремонт внутриквартального проезда между домами по адресам: ул. Новоуральской, 16/3, и ул. Новоуральской, 13/4 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1475 | 15-103 | Благоустроить внутриквартальные и придомовые территории в микрорайоне Гвардейском | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов: по ул. Солидарности, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98, 99, 99а (17439,3 кв. м); по ул. Солидарности, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 (17205,0 кв. м); по ул. Лейтенанта Амосова, 53, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 79/1, ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 81, 103а (35302,0 кв. м) | 80439,0 | 5936,0 | 5550,0 | 5000,0 | 35498,0 | 28455,0 | 2016 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 1476 | 15-104 | Построить тротуарную дорожку по диагонали от угла дома по ул. Новоуральской, 19/9, до угла дома по ул. Новоуральской, 17/5 | Построить тротуарную дорожку по диагонали от угла дома по ул. Новоуральской, 19/9, до угла дома по ул. Новоуральской, 17/5 | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1477 | 15-105 | Выполнить выборочный ремонт с заливкой трещин пешеходной дорожки со стороны торца дома по адресу: ул. Новоуральская, 19/9 (последний подъезд) | Выполнить выборочный ремонт с заливкой трещин пешеходной дорожки со стороны торца дома по адресу: ул. Новоуральская, 19/9 (последний подъезд) | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1478 | 15-106 | Заасфальтировать дорогу между домами, расположенными по адресам: ул. Магистральная, 51 (1-й подъезд) и ул. Магистральная, 53, к АЗС "Красный Яр", расположенной по адресу: ул. Магистральная, 52 | Заасфальтировать дорогу между домами по ул. Магистральной, 51 (1-й подъезд) и ул. Магистральной, 53 | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1479 | 15-107 | Установить детский городок по ул. Флотской, 18 | Установка детского городка и спортивных элементов по адресу: ул. Флотская, 18 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1480 | 15-108 | Установить детский городок по адресу: ул. Новоуральская, 28а | Установка детского городка и спортивных элементов по адресу: ул. Новоуральская, 28а | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Калининского района |
| 1481 | 15-109 | Установить детский городок по ул. Новоуральской, 19/7, и по ул. Новоуральской, 19/9 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Новоуральской, 19/7, и по ул. Новоуральской, 19/9 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1482 | 15-110 | Дооборудовать детскую площадку, расположенную у дома по ул. Новоуральской, 27 | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральской, 27 | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Калининского района |
| 1483 | 15-111 | Дооборудовать детский городок по ул. Флотской, 19 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Флотской, 19 | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| (п. 1483 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1484 | 15-112 | Дооборудовать детскую площадку, расположенную между домами по ул. Новоуральской, 33а, 31а | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральской, 33а, и по ул. Новоуральской, 31а | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1485 | 15-113 | Установить игровые формы для маленьких детей на детских площадках у домов по ул. Новоуральской, 13, 13/1, 13/2, 13/3 | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральской, 13, 13/1, 13/2, 13/3 | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1486 | 15-114 | Установить качели по ул. Флотской, 21 | Установка качелей по ул. Флотской, 21 | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1487 | 15-115 | Дооборудовать детскую площадку у дома по ул. Новоуральской, 19/8 | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральской, 19/8 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1488 | 15-116 | Дооборудовать детский городок по ул. Магистральной, 57а | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Магистральной, 57а | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1489 | 15-117 | Дооборудовать детскую площадку по ул. Магистральной, 59 | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Магистральной, 59 | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1490 | 15-118 | Установить детский городок по ул. Магистральной, 51 и 51а | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Магистральной, 51 и 51а | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1491 | 15-119 | Установить детский городок между домами по ул. Флотской, 9, и по ул. Флотской, 10 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Флотской, 9, и по ул. Флотской, 10 | 160,0 | - | 160,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1492 | 15-120 | Дооборудовать детскую площадку по адресам: ул. Чекалина, 17, 19 | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Чекалина, 17, 19 | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1493 | 15-121 | Установить детский городок на участке в конце ул. Дергунова | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Дергунова | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1494 | 15-122 | Установить детский городок по ул. Объединения, 31/1 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Объединения, 31/1 | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1495 | 15-123 | Установить детский городок по ул. Солидарности, 84 и 86 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Солидарности, 84 и 86 | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Калининского района |
| 1496 | 15-124 | Установить детский городок по ул. Солидарности, 95а и 97 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Солидарности, 95а и 97 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Калининского района |
| 1497 | 15-125 | Установить детский городок по ул. Солидарности, 77/1 и 79/1 | Установка детского городка и спортивных элементов | 250,0 | 150,0 | 100,0 | - | - | - | 2016, 2017 | Администрация Калининского района |
| (п. 1497 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1498 | 15-126 | Установить детский городок по ул. Солидарности, 90 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Солидарности, 90 | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Калининского района |
| 1499 | 15-127 | Установить детский городок по ул. Лейтенанта Амосова, 68 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Лейтенанта Амосова, 68 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1500 | 15-128 | Установить детский городок по ул. Новоуральской, 1б | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Новоуральской, 1б | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1501 | 15-129 | Установить детскую площадку на территории дома по адресу: ул. Новоуральская, 29а | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Новоуральской, 29а | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Калининского района |
| 1502 | 15-130 | Построить крытую ледовую арену в жилом районе Пашино | Строительство крытой ледовой арены при условии снятия запретной зоны на территории микрорайона | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1503 | 15-131 | Провести реконструкцию бассейна "Дельфин" в микрорайоне "Искра" жилого района Пашино | Реконструкция бассейна "Дельфин" при условии снятия запретной зоны | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
|  |  |  | Привлечение концессионеров при проведении реконструкции бассейна "Дельфин" при условии снятия запретной зоны | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЗиИО |
| 1504 | 15-132 | Провести реконструкцию лыжной базы по 10-му Магистральному переулку, 24, с увеличением площадей | Подготовка проектно-сметной документации | 17700,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
|  |  |  | Строительство здания лыжной базы |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1505 | 15-133 | Построить открытый культурно-спортивный объект модульного типа на ул. Флотской | Строительство открытого культурно-спортивного объекта модульного типа на ул. Флотской при условии снятия запретной зоны на территории микрорайона | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1506 | 15-134 | Установить уличные тренажеры у структурного подразделения "Зал бокса" МБУДО "ЦВР "Пашинский" (ул. Магистральная, 51б) | Установка уличных тренажеров у структурного подразделения "Зал бокса" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Магистральной, 51б | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1507 | 15-135 | Расширить тротуар по нечетной стороне у МБОУ СОШ N 34 от дома N 9 по ул. Новоуральской до дома N 3 по ул. Новоуральской | Расширение тротуара по ул. Новоуральской по нечетной стороне от дома N 9 до дома N 3 | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1508 | 15-136 | Выполнить освещение центральной площади микрорайона Гвардейского | Обустройство освещения центральной площади микрорайона Гвардейского при условии передачи земельных участков и сетей наружного освещения из федеральной собственности в муниципальную собственность | 2822,0 | - | 1171,0 | 1000,0 | 651,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| (п. 1508 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1509 | 15-0001 | Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона Клюквенного из федеральной собственности в муниципальную | Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона Клюквенного из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | ДЗиИО |
| 1510 | 15-0022 | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий. Строительство за счет привлеченных средств | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 1511 | 15-0049 | Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта "Деревообрабатывающий комбинат") | Восстановление освещения | 1774,0 | 1774,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1512 | 15-0051 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистральных переулков, 9-го, 10-го Магистральных переулков, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Краснозерской, Бабаева | Благоустройство улиц: Спасской, Солидарности, ул. Чановской, 7-го Мошковского переулка | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1513 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Краснозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го - 11-го Магистральных | Благоустройство улиц частного сектора по ул. Селенгинской, переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного | 4500,0 | - | 4500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК, Администрация Калининского района |
| 1514 | 372 | Освещение улиц частного сектора: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Краснозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го - 11-го Магистральных | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: Солидарности, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Краснозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Хуторской; переулка Подлесного | 3774,0 | 1258,0 | 1258,0 | 1258,0 | - | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК, Администрация Калининского района |
| 1515 | 394 | Провести реконструкцию домов по ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11, Знаменской, 12, Мошковской, 4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Продолжение работы по подготовке документов | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ, УЖВ |
| Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |
| 1516 | 16-001 | Добавить элементы детского игрового оборудования перед домами по ул. Мира, 59, 59/2 | Установка элементов детского игрового оборудования | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1517 | 16-002 | Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бетонной, 37, ул. Мира, 52 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1518 | 16-003 | Установить дополнительные элементы детского игрового оборудования и спортивные тренажеры после демонтажа хоккейной коробки (на коммуникации) по ул. Бетонной, 33а, 29а, ул. Мира, 46, 48, 50 | Установка элементов детского игрового оборудования и спортивных тренажеров | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1519 | 16-004 | Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бебеля, 36, 38, ул. 2-й Бурденко, 14, 16 | Установка детской игровой площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1520 | 16-005 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома N 9 по ул. 2-й Ольховской | Установка детской игровой площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1521 | 16-006 | Установить детскую площадку во дворе домов по ул. 2-й Ольховской, 2, 4, 3-му пер. Бурденко, 9, 11 | Установка детской игровой площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1522 | 16-007 | Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бетонной, 17а, 21, 23 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1523 | 16-008 | Добавить детский игровой комплекс во дворе домов NN 12, 14 по ул. Бурденко | Установка элементов детского игрового оборудования | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1524 | 16-009 | Установить детскую площадку во дворе домов NN 21, 23, 25 по ул. Бурденко | Установка детской игровой площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1525 | 16-010 | Во дворе домов NN 11, 13 по ул. Бетонной установить детскую игровую площадку с искусственным покрытием | Установка детской игровой площадки с искусственным покрытием | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1526 | 16-011 | Во дворе домов NN 24, 26, 28, по ул. Мира установить детскую игровую площадку с искусственным покрытием и установить спортивные тренажеры | Установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1527 | 16-012 | Во дворе домов по ул. Бетонной, 5, и ул. Мира, 10, 12, установить детскую игровую площадку и установить спортивные тренажеры | Установка детской игровой площадки и спортивных тренажеров | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1528 | 16-013 | Во дворе домов NN 4, 6 по 1-му пер. Мира установить детскую игровую площадку | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1529 | 16-014 | Во дворе дома N 9 по ул. Бурденко добавить элементы детского игрового оборудования | Установка элементов детского игрового оборудования | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1530 | 16-015 | Во дворе домов NN 44/5, 44/6 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить детский игровой комплекс | Установка детского игрового комплекса | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1531 | 16-016 | Произвести установку павильона с помещениями для раздевалок и хранения спортивного и хозяйственного инвентаря около хоккейной коробки, расположенной по адресу: ул. Беловежская, 10 | Установка павильона | 15000,0 | - | - | - | - | 15000,0 | 2020 | ДСиА |
| 1532 | 16-017 | Добавить детский игровой комплекс и спортивные тренажеры во дворах домов NN 8, 10, 12 по ул. Беловежской | Установка элементов детского игрового оборудования | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1533 | 16-018 | Установить многофункциональную спортивную площадку с ограждением перед домом по ул. Мира, 59 | Установка многофункциональной спортивной площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1534 | 16-019 | Провести реконструкцию спортивной площадки по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6. Заменить ограждение, настелить искусственное покрытие, установить освещение | Передача спортивной площадки на баланс МАУ "Стадион". Реконструкция спортивной площадки | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1535 | 16-020 | Провести асфальтирование дороги по ул. 2-й Бурденко от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Асфальтирование дороги | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1536 | 16-021 | Провести асфальтирование дороги по ул. 2-й Ольховской от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Асфальтирование дороги | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1537 | 16-022 | Асфальтирование проездов по ул. Горбаня от ул. Мира, до ул. Бебеля, в обоих направлениях | Асфальтирование проездов | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1538 | 16-023 | Провести асфальтирование внутриквартального проезда возле дома N 33 по ул. Мира, до остановки общественного транспорта "Ул. Мира" | Внутриквартальное благоустройство | 736,0 | - | - | - | - | 736,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1539 | 16-024 | Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия от ул. Горбаня до дома N 15 по ул. Бетонной | Ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия | 3000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1540 | 16-025 | Провести комплексное асфальтирование дворовой территории с выездами из двора на ул. Бурденко и ул. Мира: ул. Бурденко, 12, 14, 14а, 16; ул. Мира, 17, 19, 21; 2-й пер. Мира, 4 | Внутриквартальное благоустройство | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1541 | 16-026 | Провести расширение съезда с дороги по ул. Беловежской с торца дома N 10, до дома N 12 по ул. Беловежской | Внутриквартальное благоустройство | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1542 | 16-027 | Провести асфальтирование дороги по ул. Беловежской от пл. Сибиряков-Гвардейцев до остановки общественного транспорта "Вторчермет" | Капитальный ремонт дороги | 5500,0 | - | - | 5500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1543 | 16-028 | Провести ремонт пешеходного тротуара по всей ул. Мира по четной и нечетной стороне домов от пл. Сибиряков-Гвардейцев до ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 21 | Ремонт пешеходных тротуаров | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1544 | 16-029 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. 2-й Бурденко от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Строительство пешеходного тротуара | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1545 | 16-030 | Ремонт тротуара по ул. Бебеля вдоль домов NN 34, 38, ул. 2-й Бурденко, 14, ул. 2-й Ольховской, 1 | Ремонт тротуара | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1546 | 16-031 | Построить пешеходный тротуар от ул. Бебеля до остановки общественного транспорта "Лыжная база" по ул. Ватутина | Строительство пешеходного тротуара | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1546 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1547 | 16-032 | Провести капитальный ремонт пешеходного тротуара по 2-му пер. Мира от дома N 17 по ул. Мира до ул. Бурденко | Капитальный ремонт пешеходного тротуара | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1548 | 16-033 | Провести капитальный ремонт внутриквартальных проездов с обустройством тротуаров и парковочных карманов по адресам: от дома N 21 по ул. Мира к дому N 12 по ул. Бурденко, от дома N 14а по ул. Бурденко к дому N 4 по 2-му пер. Мира | Внутриквартальное благоустройство | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1549 | 16-034 | Выполнить капитальный ремонт тротуара по ул. Бетонной на участке от дома N 7 по ул. Бетонной до ул. Сибиряков-Гвардейцев | Капитальный ремонт тротуара (300 кв. м) | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1550 | 16-035 | Провести капитальный ремонт тротуара у ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" со стороны ул. Мира у остановки общественного транспорта "Ул. Мира" | Капитальный ремонт тротуара | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1551 | 16-036 | Обустроить пешеходный тротуар от лестницы по ул. Беловежской, 44/3, до дома N 44/1 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Обустройство пешеходного тротуара | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1552 | 16-037 | Выполнить капитальный ремонт пешеходного тротуара от дома N 48 до дома N 44/4 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Капитальный ремонт пешеходного тротуара | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1553 | 16-038 | Выполнить капитальный ремонт пешеходных тротуаров по ул. Беловежской (с двух сторон) от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Чукотской | Капитальный ремонт пешеходных тротуаров | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1554 | 16-039 | Построить дополнительные парковочные карманы за домами по ул. Мира, 59, 59/1, 59/2 | Строительство парковочных карманов | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1555 | 16-040 | Выполнить строительство парковочных карманов возле МБОУ СОШ N 91 по ул. 2-й Бурденко | Строительство парковочных карманов (200 кв. м) | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1556 | 16-041 | Обустроить парковочные карманы возле дома N 16 по ул. Мира | Строительство парковочных карманов (250 кв. м) | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1557 | 16-042 | Выполнить строительство освещения ул. 2-й Бурденко от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Строительство линии наружного освещения | 225,0 | - | - | 100,0 | 125,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 1558 | 16-043 | Выполнить строительство освещения ул. 2-й Ольховской от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Строительство линии наружного освещения | 225,0 | - | - | 100,0 | 125,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 1559 | 16-044 | Освещение пешеходной дорожки к остановке общественного транспорта "Лыжная база" от ул. Бебеля до ул. Ватутина | Строительство линии наружного освещения | 684,0 | - | - | - | - | 684,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1560 | 16-045 | Установить освещение спортивной площадки по адресу: ул. Бурденко, 30, с таймерным режимом | Установка освещения спортивной площадки | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 1561 | 16-046 | Провести освещение пешеходного тротуара по ул. Беловежской от остановки общественного транспорта "Пл. Сибиряков-Гвардейцев" до остановки общественного транспорта "Вторчермет" | Строительство линии наружного освещения | 1587,0 | - | - | - | - | 1587,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1562 | 16-047 | Выполнить снос 12-ти деревьев на территории возле дома N 42 по ул. Мира со стороны проезжей части ул. Мира | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1563 | 16-048 | Выполнить снос 60-ти деревьев, 30-ти кустарников с территории общего пользования возле ограждения МБОУ СОШ N 91 по ул. Бурденко, 55 | Снос аварийных деревьев | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1564 | 16-049 | Выполнить снос 3-х деревьев на придомовой территории и 10-ти деревьев и 15-ти кустарников на территории общего пользования за домами N 15, N 21 и N 23 по ул. Бетонной | Снос аварийных деревьев | 75,0 | - | 75,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1565 | 16-050 | Выполнить снос 7-ми деревьев на территории домов N 11 и N 13 по ул. Бетонной | Снос аварийных деревьев | 39,0 | - | - | 39,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1566 | 16-051 | Выполнить снос 14-ти деревьев на территории домов N 5 по ул. Бетонной и N 12 по ул. Мира | Снос аварийных деревьев | 77,5 | - | 77,5 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1567 | 16-052 | Выполнить омолаживающую обрезку 2-х деревьев на территории общего пользования за домом N 16 по ул. Бурденко | Омолаживающая обрезка | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1568 | 16-053 | Выполнить снос аварийного дерева на территории общего пользования на пересечении ул. Бурденко и пер. 1-го Мира со стороны дома N 11 по ул. Бурденко | Снос аварийных деревьев | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1569 | 16-054 | Установить детские игровые формы в виде качелей, песочницы, балансира на месте заброшенных погребов возле домов по ул. Мира, 44, 48 | Установка детских игровых форм | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1570 | 16-055 | Провести капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Мира от остановки общественного транспорта "Строительная", до пл. Сибиряков-Гвардейцев, с асфальтированием | Капитальный ремонт трамвайных путей | 43680,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1571 | 16-056 | Провести засыпку погребов, оставшихся после сноса гаражей по ул. 2-й Бурденко, вдоль забора МБОУ СОШ N 91 | Засыпка погребов | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1572 | 16-057 | Провести снос гаражей у домов по ул. Мира, 31, 33 | Снос гаражей | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1573 | 16-058 | Установить детские игровые формы в виде качелей, песочницы, балансира на месте заброшенных погребов напротив снесенного жилого дома по ул. Горбаня, 15 | Установка детских игровых форм | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1574 | 16-059 | Восстановить фонтан с бетонным ограждением на ул. Мира, расположенный между домами NN 20, 26, напротив дома N 22 по ул. Мира, для сохранения исторического облика ул. Мира | Восстановление фонтана | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1575 | 16-060 | Провести расчистку территории за МКДОУ д/с N 80, расположенной по ул. Мира, 9а. Засыпать обрушенные погреба | Благоустройство территории | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1576 | 16-061 | На территории жилых домов провести ливневую канализацию для отвода дождевых и талых вод с ул. Беловежской | Строительство ливневой канализации | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1577 | 16-062 | Установить светофор на перекрестке ул. Мира и ул. Горбаня | Установка светофора | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1578 | 16-063 | Организовать маршрут общественного транспорта от пл. Кирова до остановки общественного транспорта "Бугринская роща" через ул. Мира | Организация маршрута общественного транспорта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 1579 | 16-064 | Заменить светофор на перекрестке ул. Сибиряков-Гвардейцев от дома N 48 и у МБОУ СОШ N 47 по ул. Мира. Увеличить интервал времени для пешеходов, установить временной таймер | Установка светофора | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1580 | 16-065 | Перенести светофор, установленный на пересечении ул. Мира, 1, и 1-го пер. Мира, на противоположную сторону перекрестка, к дому N 3 по ул. Мира | Перенос светофора | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1581 | 16-066 | Установить детскую игровую площадку на ул. 3-й Ольховской, между домами N 7 и N 15, с искусственным покрытием и ограждением | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1582 | 16-067 | Провести ограждение детской площадки по адресу: ул. Горбаня, 2 | Установка ограждения | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1583 | 16-068 | Установить уличные тренажеры на ул. 3-й Ольховской, между домами N 7 и N 15, в количестве 4 штук | Установка спортивных тренажеров | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1584 | 16-069 | Выполнить ремонт дорог по ул. Ольховской, пер. 3-му Мира, пер. 5-му Мира, ул. 6-й Ольховской с устройством покрытия из органо-минеральной смеси | Ремонт дорог ЩПС | 4000,0 | - | 2000,0 | 2000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 1585 | 16-070 | Выполнить ремонт дороги по пер. 1-му Мира с устройством покрытия из органо-минеральной смеси на участке от ул. Бурденко до пер. 3-го Мира | Ремонт дороги ЩПС | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1586 | 16-071 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по улицам: Симферопольской, Тубинской, Азербайджанской | Ремонт дорог ЩПС | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1587 | 16-072 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Горбаня (нечетная сторона) на участке от ул. Бурденко до ул. Бебеля и ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по четной стороне ул. Горбаня на участке от ул. Бурденко до ул. Бебеля и ул. Ильменской | Капитальный ремонт дороги | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1588 | 16-073 | Провести замену центральной трубы холодного водоснабжения от дома N 5 по ул. Бурденко по 1-му пер. Ольховскому до дома N 2 по 4-му пер. Мира | Замена центральной трубы холодного водоснабжения | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1589 | 16-074 | Провести капитальный ремонт колодца подачи холодной воды по 4-му пер. Мира на пересечении с 3-м пер. Мира, дом N 6 | Оказать содействие в выполнении ремонта колодца подачи холодной воды | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1590 | 16-075 | Провести строительство узла (колодца) разбора холодной воды по 5-му пер. Мира для подачи холодной воды на ул. 4-ю Ольховскую до дома N 9 | Оказать содействие в выполнении строительства узла разбора холодной воды | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1591 | 16-076 | Провести замену центральной трубы подачи холодной воды до дома N 9 по ул. 4-й Ольховской | Замена центральной трубы подачи холодной воды | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1592 | 16-077 | Провести замену центральных труб подачи холодной воды по ул. Симферопольской, ул. Тубинской от дома N 2 до дома N 8, ул. Эстонской | Замена центральных труб подачи холодной воды | 7000,0 | - | - | - | - | 7000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1593 | 16-078 | Провести ремонт и чистку ливневого стока от 2-го пер. Мира, на пересечении с ул. Ольховской, вдоль 3-го пер. Ольховского и гаражного общества "Волга" | Ремонт и чистка ливневого стока | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1594 | 16-079 | Выполнить снос и обрезку аварийных деревьев на территории общего пользования: 5 кленов у дома N 30 по ул. Ольховской; у дома N 17 по пер. 2-му Мира; 4 дерева у домов N 4 и N 6 по пер. 1-му Ольховскому; 12 деревьев вдоль нечетной стороны пер. 1-го Мира на участке от ул. Ольховской; 2 вяза у дома N 22 по пер. 1-му Мира | Снос и обрезка аварийных деревьев | 128,0 | - | - | 128,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1595 | 16-080 | Выполнить снос и обрезку аварийных деревьев на территории общего пользования: 1 дерево у дома N 1 по ул. 5-й Ольховской, снос 7 деревьев у домов N 3 и N 5 по ул. Декадной, обрезку 7-ми деревьев у дома N 7 по ул. Бурденко | Снос и обрезка аварийных деревьев | 84,0 | - | 84,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1596 | 16-081 | Выполнить снос 7-ми деревьев на придомовой территории возле домов NN 17/1 - 19 по ул. Бурденко | Снос и обрезка аварийных деревьев | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1597 | 16-082 | Выполнить на территории общего пользования: обрезку 30-ти тополей на участке от дома N 31 до дома N 39а по ул. Ольховской, снос 6-ти тополей возле дома N 1 по ул. Ильменской | Снос и обрезка аварийных деревьев | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1598 | 16-083 | Провести освещение спортивной и детской площадки по адресу: ул. Горбаня, 2 | Установка освещения | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1599 | 16-084 | Провести освещение улиц микрорайона, установить фонари по ул. Бурденко, 3, 7, 11а, 17/1, ул. 3-й Ольховской, ул. 4-й Ольховской, ул. 6-й Ольховской, 1-му пер. Мира от дома N 12 до дома N 28 | Строительство линии наружного освещения | 1133,0 | 48,0 | - | 500,0 | 500,0 | 85,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1600 | 16-085 | Провести укрепление берега р. Тула возле дома N 13 по 5-му пер. Мира и ул. 6-й Ольховской | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1601 | 16-086 | Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку между домами по адресам: 3-й Черкасский переулок, 15, и 1-й Чукотский переулок, 16, с искусственным покрытием | Установка игровых форм на детскую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1602 | 16-087 | Сделать искусственное покрытие под имеющимися детскими формами на детской площадке по адресу: 3-й Черкасский переулок, 15 | Устройство искусственного покрытия | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1603 | 16-088 | Установить многофункциональную спортивную площадку по адресу: 2-й Черкасский переулок, 9, с ограждением | Отсыпать территорию игровой площадки 20 м x 20 м, установить уличные тренажеры, сделать ограждение территории площадки | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1604 | 16-089 | Провести ремонт проезда от ул. Беловежской, 8, до 4-го Черкасского переулка с использованием песчано-гравийной смеси на битумной основе, устройством стоков для отвода дождевых и талых вод | Ремонт внутриквартальной дороги | 575,0 | - | - | - | - | 575,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1605 | 16-090 | Провести ремонт проездов микрорайона Чукотского: с 1-го по 9-й пер. Чукотские; 2-й, 3-й, 4-й пер. Черкасские; с использованием песчано-гравийной смеси на битумной основе, устройством стоков для отвода дождевых и талых вод | Ремонт проездов | 10800,0 | - | - | - | - | 10800,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1606 | 16-091 | Ремонт асфальтового покрытия дороги вдоль дома по адресу: 1-й Чукотский переулок, 8, с западной стороны дома, с обустройством водоотводных канав | Ремонт асфальтового покрытия дороги | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1607 | 16-092 | Выполнить ремонт дороги от ул. Беловежской до 4-го Черкасского переулка с устройством покрытия из органо-минеральной смеси | Ремонт дороги ЩПС | 390,0 | - | 390,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1608 | 16-093 | Построить переходной пешеходный мост через р. Тула между домами по адресам: 8-й Чукотский пер., 26, и ул. Тульская, 247 | Строительство переходного пешеходного моста | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1609 | 16-094 | Построить переходной пешеходный мост через р. Тула к мотодрому (взамен существующего) | Строительство переходного пешеходного моста | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1610 | 16-095 | Построить тротуары для подхода к пешеходному мосту через р. Тула с ул. Тульской и 8-го Чукотского пер. | Строительство тротуара | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1611 | 16-096 | Построить пешеходный тротуар от пер. 6-го Чукотского, 1, до пер. 9-го Чукотского, 1 | Строительство пешеходного тротуара | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1612 | 16-097 | Провести мероприятия по дополнительному электроснабжению и стабилизации поступления электричества в жилые дома на территории микрорайона Чукотского | Оказать содействие в реализации мероприятий по дополнительному электроснабжению и стабилизации поступления электричества в жилые дома | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1613 | 16-098 | Провести замену центральной трубы холодного водоснабжения по 2-му Черкасскому пер., 8-му Чукотскому пер. | Замена центральной трубы холодного водоснабжения | 8500,0 | - | - | - | - | 8500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1614 | 16-099 | Построить дренажно-ливневую систему для сбора и отвода грунтовых, талых и дождевых вод на микрорайоне Чукотском | Строительство дренажно-ливневой системы | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1615 | 16-100 | Провести освещение спортивной и детской площадок по адресам: 3-й Черкасский пер., 15, и 1-й Чукотский пер., 16 | Установка освещения | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1616 | 16-101 | Организация физкультурно-оздоровительного центра по работе с населением по адресу: 1-й Чукотский пер., 8 | Организация физкультурно-оздоровительного центра | 3000,0 | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | 2019, 2020 | ДКСиМП |
| 1617 | 16-102 | Газифицировать 2-й Черкасский пер. | Газифицировать 2-й Черкасский пер. | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 1618 | 16-103 | Выполнить ремонт кабинетов технологии для мальчиков и девочек и оснастить их современным оборудованием (МБОУ СОШ N 91) | Ремонт кабинетов. Оснащение оборудованием в МБОУ СОШ N 91 | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1619 | 16-104 | Провести капитальный ремонт полов первого этажа МКДОУ д/с N 317 | Выполнить капитальный ремонт полов первого этажа | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 1620 | 16-105 | Установить ограждение по периметру кровли здания МКДОУ д/с N 317 | Установка ограждения на кровле | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1621 | 16-106 | Заменить старые деревянные окна на окна ПВХ в МБОУ СОШ N 198 по ул. Палласа, 28 | Установка окон ПВХ | 7000,0 | - | - | - | 3500,0 | 3500,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 1622 | 16-107 | Сделать капитальный ремонт в бассейне МБОУ СОШ N 198 по ул. Палласа, 28 | Капитальный ремонт бассейна | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1623 | 16-108 | Установить видеонаблюдение по периметру МКДОУ д/с N 317 | Установка видеонаблюдения | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1624 | 16-109 | В группах МКДОУ д/с N 86 произвести замену детской мебели в следующем количестве: кровать детская выкатная 3-ярусная 1500 x 650 x 600 - 30 шт., стульчик детский регулируемый, высота 260 - 340 - 100 шт., стол прямоугольный регулируемый, высота 400 - 580, 1200 x 450 - 30 шт. | Приобретение детской мебели | 388,0 | - | - | 388,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1625 | 16-110 | На территории МБОУ СОШ N 91 выполнить строительство многофункционального стадиона с искусственным покрытием и зрительскими местами | Строительство многофункционального стадиона с искусственным покрытием | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДО |
| 1626 | 16-111 | Асфальтирование территории МБОУ СОШ N 91 по адресу: ул. Бурденко, 55 | Асфальтирование территории школы | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1627 | 16-112 | Провести замену асфальтного покрытия на территории МКДОУ д/с N 286 по адресу: 1-й Телевизионный пер., 4/1 | Замена асфальтного покрытия | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1628 | 16-113 | Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по пер. 1-му Телевизионному (от ул. Римского-Корсакова до въезда на территорию МКДОУ д/с N 286) | Ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1629 | 16-114 | Провести асфальтирование территории МКДОУ д/с N 317 | Асфальтирование территории детского сада | 1250,0 | - | - | - | 1250,0 | - | 2019 | ДО |
| 1630 | 16-115 | Провести капитальный ремонт асфальтового покрытия между корпусами МКДОУ д/с N 86, примыкающих дорожек | Капитальный ремонт асфальтового покрытия | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1631 | 16-116 | Построить теплый переход между корпусами МКДОУ д/с N 86 по адресам: ул. Мира, 25а, и ул. Бурденко, 16а | Разработка проекта. Строительство теплого перехода между корпусами детского сада | 14000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1632 | 16-117 | Провести ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 86, по адресу: ул. Мира, 25а | Обшивка фасада детского сада металлосайдингом с утеплителем | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1633 | 16-118 | Заменить электрощитовую на соответствующую современным требованиям пожарной безопасности в МКДОУ д/с N 317 | Замена электрощитовой | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1634 | 16-119 | Провести комплексный капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей Информационных Технологий" | Разработка проектно-сметной документации. Комплексный капитальный ремонт здания | 160000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1635 | 16-120 | Строительство пристройки на 500 мест к МБОУ "Лицей Информационных Технологий" (ул. Римского-Корсакова, 13) | Разработка проекта. Строительство пристройки | 320000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1636 | 16-121 | Ремонт фасада МБОУ СОШ N 109. Оснащение оргтехникой компьютерных классов МБОУ СОШ N 109. Ремонт санузлов МБОУ СОШ N 109 | Ремонт фасада. Оснащение оргтехникой компьютерных классов. Ремонт санузлов | 4500,0 | - | - | - | 4500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1637 | 16-122 | Провести комплексный капитальный ремонт МБОУ СОШ N 47 им. М.Ф. Михина со строительством пристройки к зданию, включая спортивный зал, актовый зал, мастерские, столовую, медблок, специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики | Капитальный ремонт школы со строительством пристройки | 330000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1638 | 16-123 | Провести замену беседок на прогулочных участках групп N 2 и N 3 в МКДОУ д/с N 317 | Установка прогулочных беседок | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 1639 | 16-124 | Провести капитальный ремонт здания МКДОУ д/с N 233 по адресу: ул. Вертковская, 4, и заасфальтировать территорию вокруг здания | Капитальный ремонт. Асфальтирование территории | 6200,0 | - | - | - | 6200,0 | - | 2019 | ДО |
| 1640 | 16-125 | Установить во дворе дома N 23 по ул. Вертковской детские игровые формы, добавить элементы детского игрового оборудования во дворе домов по ул. Вертковской, 19 - 21 | Установка детских игровых форм | 400,0 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 2016, 2019 | Администрация Кировского района |
| 1641 | 16-126 | Отремонтировать провал асфальта во дворе дома N 19 по ул. Вертковской между шлагбаумом и 1-м подъездом | Ремонт асфальтового покрытия | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1642 | 16-127 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Вертковской от ул. Телевизионной до территории дома N 21 по ул. Вертковской (между трамвайными путями и многофункциональным спортивным комплексом) | Ремонт тротуара | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1643 | 16-128 | Выполнить ремонт пешеходной зоны, проходящей по территории дома N 21 по ул. Вертковской (между трамвайными путями и домом N 21 по ул. Вертковской) | Ремонт пешеходных дорожек | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1644 | 16-129 | Выполнить строительство пешеходного тротуара вдоль четной стороны ул. Телевизионной на участке от дома N 19, к. 2 по ул. Вертковской до пересечения с ул. Вертковской | Ремонт пешеходного тротуара | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1645 | 16-130 | Благоустройство пешеходной дороги от арки по ул. Вертковской, 19, 21, до ул. Вертковской, 23/1 | Ремонт пешеходных дорожек | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1646 | 16-131 | Строительство парковочных карманов по нечетной стороне ул. Вертковской, вдоль трамвайных путей до ул. Римского-Корсакова | Строительство парковочных карманов | 5000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1647 | 16-132 | Выполнить снос 7-ми, обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории по ул. Вертковской, 23/1. Выполнить снос 8 шт., обрезку 2 шт. деревьев по ул. Вертковской, 23 | Снос аварийных деревьев | 130,0 | - | - | 130,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1648 | 16-133 | Строительство циркуляции подачи горячей воды в домах по ул. Телевизионной, 3, 5, 7, 9, 11, и ул. Вертковской, 5/1, 5/2 | Строительство циркуляции подачи горячей воды | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1649 | 16-134 | Выполнить снос 7-ми деревьев на территории возле дома N 7 по ул. Телевизионной | Снос аварийных деревьев | 94,0 | - | - | 94,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1650 | 16-135 | Установить детскую площадку во дворе ул. Телевизионной, 11 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1651 | 16-136 | Установить на аллее "Молодежная" по ул. Вертковской светодиодный фонтан | Установка светодиодного фонтана | 5000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1652 | 16-137 | Выполнить обрезку 15-ти деревьев по ул. Вертковской, 5/1, 5/2, и снос 5-ти деревьев на ул. Телевизионной, 13 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 111,0 | - | - | 111,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1653 | 16-138 | Построить парковочные карманы вдоль ул. Вертковской напротив ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница N 1 | Строительство парковочных карманов | 750,0 | - | 750,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1654 | 16-139 | Выполнить строительство пешеходных тротуаров от центральной аллеи "Молодежная" по ул. Вертковской в обоих направлениях на местах образовавшихся троп | Строительство пешеходных тротуаров | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1655 | 16-140 | Выполнить ремонт тротуара, расположенного по ул. Вертковской вдоль ограждения ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница N 1 | Ремонт асфальтового покрытия | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1656 | 16-141 | Выполнить ремонт тротуара, расположенного по ул. Вертковской вдоль домов NN 5/1, 5/2 | Ремонт асфальтового покрытия | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1657 | 16-142 | Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома N 5/2 по ул. Вертковской, возле 2-го подъезда | Ремонт асфальтового покрытия | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1658 | 16-143 | Дополнить игровую детскую площадку по адресу: ул. Вертковская, 5/2, уличными тренажерами | Установка уличных тренажеров | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1659 | 16-144 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Телевизионной, 15 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1660 | 16-145 | Дополнить игровую детскую площадку по адресам: ул. Вертковская, 12/1 и 14/2, детским балансиром и песочницей | Установка игровых форм | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1661 | 16-146 | Выполнить снос 7-ми деревьев на территории возле дома N 10/1 по ул. Вертковской (со стороны подъездов) | Снос аварийных деревьев | 39,0 | - | - | 39,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1662 | 16-147 | Строительство пешеходного тротуара между зданиями NN 14 и 16 по ул. Вертковской | Строительство пешеходного тротуара | 75,0 | - | - | - | - | 75,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1663 | 16-148 | Установить детские спортивно-игровые формы во дворе дома по ул. Вертковской, 14 | Установка спортивно-игровых форм | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1664 | 16-149 | Добавить игровые элементы на детскую площадку во дворе дома по ул. Вертковской, 6 | Установка игровых элементов | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1665 | 16-150 | Выполнить снос 15-ти и обрезку 20-ти деревьев на территории за домом N 14 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Снос аварийных деревьев | 194,0 | - | - | - | 194,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1666 | 16-151 | Строительство циркуляции подачи горячей воды в домах по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Строительство циркуляции подачи горячей воды | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1667 | 16-152 | Провести комплексный капитальный ремонт пешеходных дорожек с установкой поребриков у дома N 40 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Внутриквартальное благоустройство | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1668 | 16-153 | Организовать парковочные места во дворе дома N 40 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Строительство парковочных карманов | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1669 | 16-154 | Выполнить снос 5-ти и обрезку 5-ти деревьев на территории возле дома N 40 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Снос и обрезка аварийных деревьев | 56,0 | - | - | 56,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1670 | 16-155 | Заасфальтировать площадку вокруг лавочек у дома N 40 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Внутриквартальное благоустройство | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1671 | 16-156 | Установить спортивно-игровую площадку во дворе дома по ул. Станиславского, 29 | Установка спортивно-игровой площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1672 | 16-157 | Установить спортивно-игровую площадку во дворе дома по ул. Станиславского, 35 | Установка спортивно-игровой площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1673 | 16-158 | Построить парковочные карманы с торца дома N 29/1 по ул. Станиславского (со стороны трамвайных путей) | Строительство парковочных карманов | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1674 | 16-159 | Обустроить пешеходный переход через проезжую часть ул. Станиславского в районе дома N 35 | Обустройство пешеходного перехода | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1675 | 16-160 | Выполнить обрезку 20 деревьев, 10 кустарников со стороны проезжей части ул. Станиславского у домов NN 31, 33, 35 по ул. Станиславского: у дома N 31 по ул. Станиславского - снос 2 и обрезка 5 деревьев, у дома N 33 по ул. Станиславского - снос 2 и обрезка 7 деревьев, у дома N 35 по ул. Станиславского - снос 4-х деревьев | Снос аварийных деревьев | 225,0 | - | - | - | 225,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1676 | 16-161 | Организовать движение транспортного маршрута от жилмассива Станиславского до жилмассива Затулинского по ул. Немировича-Данченко | Продлить маршрут N 40 "Юго-Западный жилмассив - Матрешкин двор" до Затулинского жилмассива после ввода в эксплуатацию продолжения ул. Петухова | - | - | - | - | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1677 | 16-162 | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Станиславский жилмассив" со стороны дома N 29 по ул. Станиславского | Установка остановочного павильона | 92,0 | 92,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1677 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1678 | 16-163 | Обустройство тактильными указателями пешеходных зон вдоль дома N 91 по ул. Немировича-Данченко и дома N 39/1 по ул. Вертковской | Обустройство тактильными указателями пешеходных зон | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1679 | 16-164 | Капитальный ремонт пешеходного тротуара по ул. Немировича-Данченко (нечетная сторона) | Капитальный ремонт пешеходного тротуара | 7500,0 | - | - | - | - | 7500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1680 | 16-165 | Установить дополнительные спортивно-игровые формы на придомовой территории дома N 28 по ул. Римского-Корсакова | Установка спортивно-игровых форм | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1681 | 16-166 | Установить освещение спуска к дому N 100/1 по ул. Немировича-Данченко | Строительство линии наружного освещения | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1682 | 16-167 | Произвести ремонт дороги с правой стороны ГАУ НСО "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов" с водоотведением от ул. Немировича-Данченко до дома N 100/1 по ул. Немировича-Данченко | Ремонт внутриквартальной дороги | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1683 | 16-168 | Выполнить ремонт существующего тротуара и строительство недостающей части пешеходного тротуара по ул. Вертковской на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова | Ремонт и строительство пешеходного тротуара | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1684 | 16-169 | Обустройство тротуара у дома по ул. Вертковской, 39/1, до ул. Вертковской | Обустройство тротуара | 360,0 | - | - | - | 360,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1685 | 16-170 | Добавить детские спортивно-игровые формы во дворах домов по ул. Немировича-Данченко, 91, ул. Римского-Корсакова, 28/2 | Установка спортивно-игровых форм | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1686 | 16-171 | Произвести капитальный ремонт улиц с покрытием асфальтом: ул. Успенского, от ул. Телевизионной до ул. Костычева; 1-го пер. Немировича-Данченко, от ул. Костычева до ул. Телевизионной; ул. Костычева, от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертковской | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертковской | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1687 | 16-172 | Произвести капитальный ремонт улиц с покрытием асфальтом: ул. Римского-Корсакова, от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; 2-го и 3-го пер. Успенского, от 1-го пер. Немировича-Данченко до ул. Успенского | Ремонт дорог | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1688 | 16-173 | Провести строительство и капитальный ремонт пешеходных тротуаров: вдоль ул. Успенского, от ул. Телевизионной до ул. Станиславского, по нечетной стороне; вдоль ул. Серафимовича, от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертковского, по нечетной стороне; вдоль ул. Немировича-Данченко, от ул. Костычева до ул. Телевизионной, по четной стороне ул. Телевизионной | Строительство и капитальный ремонт пешеходных тротуаров | 6000,0 | - | - | - | - | 6000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1689 | 16-174 | Провести строительство и капитальный ремонт пешеходных тротуаров: вдоль ул. Костычева, от ул. Немировича-Данченко до ул. Вертковской, по нечетной стороне; вдоль ул. Успенского, от ул. Станиславского до ул. Костычева по четной стороне | Строительство и капитальный ремонт пешеходных тротуаров | 6000,0 | - | - | - | - | 6000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1690 | 16-175 | Выполнить капитальный ремонт бетонной лестницы на пересечении улиц Станиславского и Успенского, со стороны ул. Успенского | Капитальный ремонт бетонной лестницы | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1691 | 16-176 | Поставить светофор на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева | Установка светофора | 1800,0 | - | - | - | - | 1800,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1692 | 16-177 | Положить резиновое покрытие на спортивной площадке по ул. Костычева, 74/1 | Устройство резинового покрытия | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1693 | 16-178 | Обустроить пешеходные переходы через проезжую часть ул. Немировича-Данченко в районе ул. Костычева и ул. Серафимовича | Обустройство пешеходных переходов | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1694 | 16-179 | Установить электрические "кобры" на пересечении 6-го, 7-го, 8-го, 9-го пер. Успенского и ул. Тульской | Строительно-монтажные работы | 276,0 | - | - | - | - | 276,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1695 | 16-180 | Заменить задвижки и краны (в колодцах) водопроводных сетей по адресам: ул. Блока, 16, 24; 1-й пер. Немировича-Данченко, 4; ул. Успенского, 16 - 18; 1-й пер. Костычева, 5, 9, 13, 15, 16, 21, 46 - 48; ул. Костычева, 50 | Оказать содействие в замене задвижек и кранов (в колодцах) водопроводных сетей | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1696 | 16-181 | Заменить теплозадвижки в камере N 825 по ул. Тульской, 232 - 234 | Замена задвижек | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1697 | 16-182 | Установка детских площадок по ул. Костычева, 75, ул. Тульской, 217 - 220. Добавить детские спортивно-игровые формы по ул. Серафимовича, 62, ул. Блока, 16 | Установка детской площадки и спортивно-игровых форм | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1698 | 16-183 | Расширить проезжую часть ул. Серафимовича между автокомплексом АБВ-авто (ул. Серафимовича, 30, к. 1) и жилым домом по ул. Серафимовича, 33 | Ремонт дороги | 2000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1699 | 16-184 | Построить детский бассейн-пристройку к МБОУ СОШ N 109 (ул. Вертковская, 16) | Разработка проектно-сметной документации. Капитальное строительство | 85000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1700 | 16-185 | Построить парковочные карманы не менее чем на 20 машино-мест по нечетной стороне ул. Костычева рядом с многофункциональным спортивным центром "Тигр" (ул. Вертковская, 39/1) | Строительство парковочных карманов | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1701 | 16-186 | Выполнить капитальный ремонт дороги от проезда с ул. Бородина на микрорайоне Палласа, вдоль домов NN 6, 1/2, 4 корп. 1 по ул. Палласа до внутриквартального проезда у домов N 1 и N 3 по ул. Палласа. Построить вдоль данной дороги тротуар | Капитальный ремонт дороги | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1702 | 16-187 | Организовать остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ул. Палласа" по четной стороне ул. Петухова | Обустройство остановки общественного транспорта "Палласа" | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1703 | 16-188 | Исправить уклон ливневого отвода дождевых и талых вод к дому N 3 по ул. Палласа | Устройство ливневого отвода | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1704 | 16-189 | Установить спортивные снаряды и тренажеры во дворе домов NN 1 - 3 по ул. Палласа | Установка спортивных снарядов и уличных тренажеров | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1705 | 16-190 | Выполнить снос аварийного дерева со стороны проезжей части ул. Петухова возле дома N 1 по ул. Палласа | Снос аварийных деревьев | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1706 | 16-191 | Выполнить омолаживающую обрезку 17-ти деревьев по ул. Палласа, 1 -3 | Омолаживающая обрезка | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1707 | 16-192 | Сделать парковку с торца дома N 3 по ул. Палласа к ул. Петухова до забора | Строительство парковочных карманов | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1708 | 16-193 | Строительство тротуара от ул. Палласа, 1, к ул. Палласа, 6/1 | Строительство тротуара | 450,0 | - | 450,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1709 | 16-194 | Увеличить парковку по ул. Палласа, 6, 6/1, и ул. Палласа, 23 | Строительство парковочного кармана | 375,0 | - | 375,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1710 | 16-195 | Строительство ливневой системы отвода дождевых и талых вод на ул. Палласа, 6, 6/1 | Строительство ливневой канализации | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1711 | 16-196 | Выполнить омолаживающую обрезку 1-го дерева возле дома N 17 по ул. Палласа | Омолаживающая обрезка | 5,5 | - | 5,5 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1712 | 16-197 | Строительство тротуара от ул. Палласа, 1/2, к дому N 53/2 по ул. Петухова | Строительство тротуара | 180,0 | - | 180,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1713 | 16-198 | Заасфальтировать дорогу вдоль дома по ул. Петухова, 53/2 со стороны подъезда | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1714 | 16-199 | Строительство тротуара от ул. Палласа, 8 к ул. Палласа, 17, и к МБОУ СОШ N 198 | Строительство тротуара | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1715 | 16-200 | Провести ремонтные работы на хоккейной коробке по ул. Палласа, 39: нарастить высоту сетки со стороны ул. Палласа, 33, и установить трибуны для стоящих на ногах зрителей | Ремонт хоккейной коробки | 375,0 | 75,0 | 300,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДКСиМП |
| 1716 | 16-201 | Выполнить снос 4-х деревьев по ул. Палласа, 2/2, снос 10-ти кустарников по ул. Палласа, 33 | Снос аварийных деревьев | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1717 | 16-202 | Организовать парковку за домом N 33 по ул. Палласа | Строительство парковочного кармана | 375,0 | - | 375,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1718 | 16-203 | Выполнить снос 15-ти деревьев и 30-ти кустарников между домами N 23 и N 28 по ул. Палласа (дорога к МБОУ СОШ N 198) | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1719 | 16-204 | Установить детскую игровую площадку по ул. Палласа, 21 | Установка игровой площадки | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| 1720 | 16-205 | Спил деревьев (две березы) у дома N 5/2 по ул. Палласа | Снос аварийных деревьев | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1721 | 16-206 | Провести отсыпку и установить ограждение детской площадки у дома N 26 по ул. Палласа | Установка ограждения | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1722 | 16-207 | Выполнить санитарную обрезку 3-х берез по ул. Палласа, 5, и санитарную обрезку одной березы по ул. Палласа, 5/1 | Санитарная обрезка деревьев | 23,0 | - | 23,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1723 | 16-208 | Организовать зону отдыха вдоль безымянного притока р. Тула на участке от дома N 57 по ул. Петухова до дома N 1/1 по ул. Палласа с устройством пешеходных тротуаров, освещения, установкой скамеек | Организация зоны отдыха | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1724 | 16-209 | Произвести установку павильона с помещениями для раздевалок и хранения спортивного и хозяйственного инвентаря около хоккейной коробки, расположенной по адресу: ул. Палласа, 39 | Установка павильона с помещениями для раздевалок и хранения спортивного и хозяйственного инвентаря | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 1725 | 16-210 | Строительство тротуаров между домами по ул. Палласа, 3/1, и ул. Палласа, 2, слева и справа от дороги. Строительство тротуаров между домом N 21 по ул. Палласа и торцами домов по ул. Палласа, 8, и 17 | Строительство тротуаров | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1726 | 16-211 | Организовать детскую игровую площадку для дошкольников на территории МБУДО ДДТ им. А.И. Ефремова (3 корпус) по адресу: ул. Мира, 40 | Установка детской игровой площадки | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1727 | 16-212 | Провести капитальный ремонт спортивной площадки по адресам: ул. Мира, 31, 33. Заменить искусственное покрытие, увеличить высоту ограждения площадки | Ремонт спортивной площадки | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1728 | 16-213 | Установить спортивные тренажеры во дворе домов NN 31, 33 по ул. Мира | Установка спортивных элементов | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1729 | 16-214 | Построить беговую дорожку на спортивной площадке во дворе домов NN 31, 33 по ул. Мира | Строительство беговой дорожки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1730 | 16-215 | На пустыре за домом N 9 по ул. Бурденко, на месте аварийного здания, по адресу: 1-й пер. Мира, 1, построить многофункциональный крытый ледовый спортивный комплекс с круглогодичным катком и бассейном. Благоустроить территорию | Строительство спорткомплекса | 500000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1731 | 16-216 | Возле дома N 44/5 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить сцену со скамейками для организации праздничных мероприятий, концертов | Установка сцены | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1732 | 16-217 | Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Римского-Корсакова, 11, 26; ул. Вертковская, 6, 8, 12/2, 14/1, 19, 21, 31, 39/1 | Укладка искусственного покрытия | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1733 | 16-218 | Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Палласа, 1, 3, 6, 8, 23, 26, 33; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, 28, 44/6; ул. Римского-Корсакова, 28/2 | Укладка искусственного покрытия | 5500,0 | - | - | - | 5500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1734 | 16-219 | Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Горбаня, 2, 20; ул. Бурденко, 8, 10, 12, 60; ул. Станиславского, 29/1, 29, 33; ул. Телевизионная, 13а | Укладка искусственного покрытия | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1735 | 16-220 | Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Мира, 18, 46, 59/1, 59 - 59/2; 2-й пер. Мира, 4; ул. Беловежская, 10; ул. Петухова, 55, 55/1, 57 | Укладка искусственного покрытия | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1736 | 16-221 | Укладка искусственного покрытия вокруг всех элементов игровых форм на детских площадках по следующим адресам: ул. Немировича-Данченко, 123 - 125; ул. Покрышкина, 1; 1-й Чукотский пер., 8; 3-й пер. Костычева (Спортивная поляна); 3-й пер. Черкасский, 15 | Укладка искусственного покрытия | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1737 | 16-222 | Провести замену аварийных столбов линий электропередачи возле жилых домов: 5-й пер. Мира, 12, ул. Ольховская, между домами N 14 и N 16, ул. Ольховская, 18, 24, 26, 28 | Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1738 | 16-223 | Провести замену старых электрических проводов по всему микрорайону Ольховскому | Оказать содействие в замене старых проводов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1739 | 16-224 | Провести реконструкцию электрической подстанции по адресу: ул. Бурденко, 11а, 13а. Наладить напряжение подачи электричества в жилые дома | Оказать содействие в реконструкции электрической подстанции | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1740 | 16-225 | Восстановление асфальтового покрытия вдоль торцевой части домов NN 14/2, 12/1, 12/2, 10/1, 10/2, а также домов NN 14, 16, 18 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, вдоль аллеи Сибиряков-Гвардейцев | Внутриквартальное благоустройство | 1350,0 | - | - | 1350,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1741 | 16-226 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки от дома N 8/1 по ул. Вертковской до дома N 14 по ул. Сибиряков-Гвардейцев вдоль сквера им. Сибиряков-Гвардейцев | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1742 | 16-227 | Замена старых электрических столбов на бетонные по улицам: 1-й пер. Костычева, 17 - 29; 2-й пер. Костычева, 4 - 10; 3-й пер. Костычева; 2-я Архитектурная; Костычева, 46 - 104; 1-й пер. Немировича-Данченко; с 1-го по 9-й пер. Успенского | Оказать содействие в замене старых столбов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1743 | 16-0019 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 47 им. М.Ф. Михина | Ремонт ограждения школы | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2019 | ДО |
| 1744 | 16-0022 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 91 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 91 | 12000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1745 | 16-0045 | Построить пристройку к МБОУ "Лицей информационных технологий" | Подготовка проектно-сметной документации и строительство пристройки к МБОУ "Лицей информационных технологий" | Финансирование в рамках наказа N 16-120 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 1746 | 422 | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Очистка русла р. Тула в микрорайонах Ольховском и Чукотском | 43000,0 | - | - | - | - | 43000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| Кировский район, Ленинский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| Кировский район |
| 1747 | 17-001 | Провести ремонт кровли и стропильной системы входной группы (крыльцо) административного здания МКУК ПКиО "Бугринская роща" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39 | Ремонт кровли и стропильной системы входной группы (крыльцо) административного здания МКУК ПКиО "Бугринская роща" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 1748 | 17-002 | Построить дорогу от ул. Саввы Кожевникова (между зданиями N 37 и N 39) до пер. Обского, 43 | Строительство дороги к пляжу по пер. Обскому, 43, и строительство парковочного кармана для посетителей парка | 3500,0 | 3500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 1749 | 17-003 | Выполнить строительство тротуара от дома N 3/1 по пер. Оловозаводскому до существующего тротуара, ведущего к пешеходному мосту через магистральную дорогу к Бугринскому мосту | Строительство тротуара от дома N 3/1 по пер. Оловозаводскому до существующего тротуара, ведущего к пешеходному мосту через магистральную дорогу к Бугринскому мосту | 330,0 | - | 330,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1749 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1750 | 17-004 | Выполнить ремонт дороги от дома N 11 по ул. XX Партсъезда до дома N 1/1 по ул. Урманова | Ремонт дороги от дома N 11 по ул. XX Партсъезда до дома N 1/1 по ул. Урманова | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1751 | 17-005 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Урманова, 16 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1752 | 17-006 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: ул. Урманова, 16 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1753 | 17-007 | Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории домов NN 8, 10, 12 по ул. XX Партсъезда и дома N 4 по ул. Оловозаводской с асфальтированием внутриквартального пространства, межквартальных проездов, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 3600,0 | - | - | - | 3600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1754 | 17-008 | Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории с асфальтированием проезда, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек по адресам: ул. XX Партсъезда, 2, 3, 5, 7, 9 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1755 | 17-009 | Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории с асфальтированием проезда, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек по адресам: ул. Аникина, 17, 21 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1756 | 17-010 | Обустройство спортивной площадки для проведения уроков физической культуры на территории МБОУ СОШ N 170 (ул. Новогодняя, 14/1): беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий, гимнастический городок | Обустройство спортивной площадки для проведения уроков физической культуры (беговая дорожка, прыжковая яма, полоса препятствий, гимнастический городок) | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 1757 | 17-011 | Теплоизоляция крыши хозяйственного корпуса (столовая, спортивный зал, переход) МБОУ СОШ N 170 (ул. Новогодняя, 14/1) | Теплоизоляция крыши хозяйственного корпуса (столовая, спортивный зал, переход) | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1758 | 17-012 | Оснащение МКДОУ д/с N 178 многофункциональной спортивной площадкой, включающей в себя различные детские спортивные малые формы, уличные тренажеры, по адресу: ул. Новогодняя, 14 | Установка спортивной площадки | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДО |
| 1759 | 17-013 | Выполнить устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части ул. Акмолинской на участке от ул. Лыщинского до ул. Красный Восток с устройством водоотведения | Устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части ул. Акмолинской на участке от ул. Лыщинского до ул. Красный Восток с устройством водоотведения | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1760 | 17-014 | Выполнить ремонт дорог сектора индивидуальной жилой застройки с устройством покрытия из органо-минеральной смеси и лотков водоотведения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорской, ул. Сочинской, ул. Тракторной, ул. Западной и пер. Ремесленному | Выполнить ремонт дорог сектора индивидуальной жилой застройки с устройством покрытия из органо-минеральной смеси и лотков водоотведения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорской, ул. Сочинской, ул. Тракторной, ул. Западной и пер. Ремесленному | 10600,0 | - | - | - | 5000,0 | 5600,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 1761 | 17-015 | Реконструкция действующей системы электроснабжения. Выполнение уличного освещения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорской, ул. Сочинской, ул. Тракторной, ул. Западной и пер. Ремесленному | Реконструкция действующей системы электроснабжения. Выполнение уличного освещения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорской, ул. Сочинской, ул. Тракторной, ул. Западной и пер. Ремесленному | 1702,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 702,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 1762 | 17-016 | Выполнить строительство лестничного спуска с устройством перил между домами N 5а по ул. Акмолинской и N 12 по ул. Сочинской | Строительство лестничного спуска с устройством перил между домами N 5а по ул. Акмолинской и N 12 по ул. Сочинской | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1763 | 17-017 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Социалистической | Ремонт дороги в ЩПС | 3600,0 | - | - | 3600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1764 | 17-018 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Изыскателей (от дома N 48 до дома N 68) | Ремонт дороги с устройством покрытия из ЩПС | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1764 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1765 | 17-019 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Тульской (от дома N 119 до пересечения с пер. Учительским) | Ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1766 | 17-020 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси на пер. Учительском | Ремонт дороги с устройством покрытия из ЩПС на пер. Учительском | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1766 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1767 | 17-021 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, замене поребриков, асфальтирование межквартального проезда от дома N 1 по ул. Таймырской до ул. Вертковской | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий. Асфальтирование межквартального проезда от дома N 1 по ул. Таймырской до магистральной ул. Вертковской | 2400,0 | - | 2400,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1768 | 17-022 | Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Тульской на участке от ул. Тульской, 152, до дамбы Тульского моста по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Тульской на участке от ул. Тульской, 152, до дамбы Тульского моста по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1768 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1769 | 17-023 | Выполнить ремонт дороги от ул. Изыскателей, 2а, до выезда на ул. Немировича-Данченко: на участке от ул. Изыскателей, 2а, до ул. Тульской с устройством покрытия из органо-минеральной смеси, от ул. Тульской до выезда на ул. Немировича-Данченко с устройством асфальтобетонного покрытия | Ремонт дороги от ул. Изыскателей, 2а, до выезда на ул. Немировича-Данченко: на участке от ул. Изыскателей, 2а, до ул. Тульской ремонт с устройством покрытия из органо-минеральной смеси, на участке от ул. Тульской до выезда на ул. Немировича-Данченко с устройством асфальтобетонного покрытия | 1800,0 | 1800,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1769 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1770 | 17-024 | Произвести снос 5-ти деревьев и обрезку 2-х деревьев на территории многоквартирного дома N 10 по ул. Новогодней | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1771 | 17-025 | Установить игровую площадку, ориентированную на разные возрастные категории (горка); установить лавочки | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1772 | 17-026 | Обустройство на придомовой территории дома N 39 по ул. Ватутина многофункциональной игровой площадки, включающей в себя: поле для мини-футбола, волейбольную зону, сектор уличных тренажеров, с ограждением периметра площадки | Установка спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1773 | 17-027 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Ватутина, 43 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1774 | 17-028 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по ул. Ватутина, 43 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1775 | 17-029 | Демонтировать металлические гаражи, расположенные на территории общего пользования возле домов N 49/1 и N 51 по ул. Ватутина | Демонтаж металлических гаражей | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1776 | 17-030 | Построить сквер на муниципальной территории от ул. Ватутина до ул. Таймырской (вдоль домов NN 49, 49/1, 51, 53 по ул. Ватутина) | Строительство сквера на муниципальной территории от ул. Ватутина до ул. Таймырской (вдоль домов NN 49, 49/1, 51, 53 по ул. Ватутина) | 3500,0 | - | 3500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1777 | 17-031 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Ватутина, 75 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1778 | 17-032 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Ватутина, 77 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1779 | 17-033 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Ватутина, 79 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1780 | 17-034 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Немировича-Данченко, 143 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1781 | 17-035 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Ватутина, 83 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1782 | 17-036 | Установить на детской площадке дома N 120/3 по ул. Немировича-Данченко спортивно-игровую конструкцию для детей младшего возраста, а также обустроить под этой конструкцией и частично на всей детской площадке специальное защитное покрытие от ушибов при падении детей | Установка спортивной площадки | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1783 | 17-037 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Немировича-Данченко, 120/5 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1784 | 17-038 | Реконструкция объекта "Автодорожный перекресток" по ул. Немировича-Данченко - ул. Таймырской на участке, примыкающем к дому по адресу: ул. Немировича-Данченко, 120/4: расширить проезд на пять метров в сторону спуска на ул. Тульскую | Реконструкция объекта "Автодорожный перекресток", расширение проезда | 3000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1785 | 17-039 | Выполнить от дома по ул. Немировича-Данченко, 120/4 (с четной стороны), строительство подхода к пешеходному переходу через проезжую часть по ул. Немировича-Данченко | Строительство подхода к пешеходному переходу | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1786 | 17-040 | Выполнить уличное освещение на участке от перекрестка ул. Немировича-Данченко - ул. Тульской (дом N 122/1) вдоль жилого многоквартирного дома N 84 по ул. Тульской до здания ГБУЗ НСО Новосибирская областная психиатрическая больница N 6 специализированного типа по ул. Тульской, 83 | Обустройство наружного освещения | 840,0 | - | 50,0 | 300,0 | 300,0 | 190,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1787 | 17-041 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Тульская, 90/1 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1788 | 17-042 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 32/1 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий с обустройством водоотвода | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1789 | 17-043 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 34/1 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1271,0 | 1271,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 1790 | 17-044 | Обустройство придомовой территории дома N 40 по ул. Новогодней малыми игровыми формами для детей | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1791 | 17-045 | Выполнить строительство системы водоотведения на участке от ул. Новогодней, 28/1, до ул. Немировича-Данченко (в районе дома N 147) с целью исключения подтопления территорий домов NN 24/2, 28/2, 32/1, 34/1 по ул. Новогодней | Строительство системы водоотведения на участке от ул. Новогодней, 28/1, до ул. Немировича-Данченко (в районе дома N 147) | 6000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1792 | 17-046 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: ул. Немировича-Данченко, 155/2 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1793 | 17-047 | Обустройство придомовой территории многофункциональной детской площадкой, включающей в себя малые формы для игр детей разных возрастных категорий, а также спортивный инвентарь, по адресу: ул. Немировича-Данченко, 161 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1794 | 17-048 | Произвести комплексное благоустройство территории, примыкающей к остановочному павильону "Советская Сибирь" (ул. Немировича-Данченко, 106): спил деревьев, вырубка поросли, бетонирование скосов, установка лестницы с перилами и формирование пешеходной дорожки от склона до жилых домов | Бетонирование скосов, установка лестницы с перилами и формирование пешеходной дорожки от склона до жилых домов | 500,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
|  |  |  | Снос аварийных деревьев и вырубка поросли |  | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1795 | 17-049 | Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории: обустройство парковочных зон для автотранспорта жильцов, замена бордюрного камня, формирование пешеходных дорожек по адресу: ул. Новогодняя, 4 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1796 | 17-050 | Установка спортивной площадки, включающей в себя элементы для игры в мини-футбол, уличные тренажеры, турники, антитравматичное покрытие, по адресу: ул. Новогодняя, 4 | Установка спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1797 | 17-051 | Обустройство многофункциональной игровой площадки и тренажеров для детей и взрослых по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1798 | 17-052 | Обустройство придомовой территории малыми игровыми формами для детей по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| 1799 | 17-053 | Обустройство придомовой территории малыми игровыми формами для детей по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| 1800 | 17-054 | Обустройство придомовой территории спортивной площадкой, включающей в себя: турники, лазалки, кольца для стритбола и площадку для игры в волейбол, по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 25 | Установка спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1801 | 17-055 | Обустройство придомовой территории спортивной площадкой, включающей в себя: турники, лазалки, кольца для стритбола и площадку для игры в волейбол, футбол, по адресу: ул. Немировича-Данченко, 135а | Установка спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1802 | 17-056 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: ул. Немировича-Данченко, 135 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1803 | 17-057 | Установить малые игровые формы (качели - 2 шт., песочница, карусель); выполнить строительство пешеходных дорожек с твердым покрытием на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 53 | Демонтаж пришедших в негодность старых конструкций. Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории. Обустройство пешеходных дорожек | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1804 | 17-058 | Обустройство придомовой территории спортивными элементами по адресу: ул. Немировича-Данченко, 137/2 | Установка спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1805 | 17-059 | Обустройство придомовой территории малыми игровыми формами для детей по адресу: ул. Немировича-Данченко, 139/3 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1806 | 17-060 | Выполнить обустройство 2-х лестничных спусков с перилами и пандусом для колясок: на участке склона от дома N 118/1 по ул. Немировича-Данченко до дома N 150 по ул. Тульской между 5-м и 6-м подъездами; на участке склона от дома N 118 по ул. Немировича-Данченко до игровой площадки дома N 152 по ул. Тульской | Обустройство двух лестничных спусков с перилами и пандусом для колясок | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1807 | 17-061 | На территории, сопряженной с дворами домов NN 20, 20/1, 32/1, 34/1 по ул. Новогодней, МКДОУ д/с N 398 (ул. Новогодняя, 34/2), выполнить обустройство мини-сквера: высадить крупномерные деревья, сформировать пешеходные дорожки, организовать цветники, установить детские малые игровые и спортивные формы, скамьи | Строительство мини-сквера, установка детской спортивно-игровой площадки | 6000,0 | - | - | - | - | 6000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1808 | 17-062 | Выполнить ремонт межквартальной дороги от ул. Немировича-Данченко, 147/3, до территории МБОУ Лицей N 176 (ул. Новогодняя, 20/2) | Ремонт межквартального проезда | 1061,1 | 1061,1 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1808 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 1809 | 17-063 | Обустроить освещение межквартальной дороги от ул. Немировича-Данченко, 147/3, до территории МБОУ Лицей N 176 (ул. Новогодняя, 20/2) | Обустройство линий наружного освещения | 787,0 | - | 47,0 | 300,0 | 300,0 | 140,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1810 | 17-064 | Выполнить ремонт дороги по ул. Обогатительной (от ул. Аникина до пер. Оловозаводского) | Ремонт дороги | 50000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1811 | 17-065 | Установить спортивную площадку по адресу: ул. Урманова, 1/1 | Установка многофункциональной спортивной площадки | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1812 | 17-0011 | Изменить автобусный маршрут N 1243 с возможностью движения автобусов по ул. Аникина - ул. Обогатительной, выполнить устройство дорожной инфраструктуры | Устройство остановочной платформы | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| Ленинский район |
| 1813 | 17-066 | Выполнить комплексное благоустройство аллеи им. Шукшина: произвести спил и раскорчевку аварийных деревьев, осуществить подсадку молодых зеленых насаждений, выполнить наружное освещение, заасфальтировать пешеходные дорожки, сформировать клумбы, высадить газон по ул. Геодезической вдоль домов NN 13 - 21/1 | Благоустройство и озеленение территории | 1600,0 | 200,0 | 1400,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 1814 | 17-067 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 15/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1815 | 17-068 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1816 | 17-069 | Произвести спил аварийных и омолаживающую обрезку старых деревьев, осуществить подсадки молодых деревьев по адресу: ул. Геодезическая, 17 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 1817 | 17-070 | Дооснастить дворовое пространство спортивными элементами и малыми игровыми формами по адресу: ул. Геодезическая, 17 | Установка спортивно-игровых форм | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 1818 | 17-071 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: ул. Геодезическая, 17/1 | Установка детской многофункциональной игровой площадки | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 1819 | 17-072 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Новогодняя, 35 | Благоустройство внутриквартальной территории | 2700,0 | - | - | - | - | 2700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1820 | 17-073 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: пр. Карла Маркса, 22 | Установка детской многофункциональной игровой площадки | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 1821 | 17-074 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: пр. Карла Маркса, 22 | Благоустройство внутриквартальной территории | 3000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
| 1822 | 17-075 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, оборудовать водоотвод для предотвращения скапливания сезонных и талых вод, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по пр. Карла Маркса, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000,0 | 2689,0 | - | - | 1311,0 | - | 2016, 2019 | ДЭЖКХ |
| 1823 | 17-076 | Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории по адресу: ул. Немировича-Данченко, 169, с асфальтированием внутриквартальной территории, заменой бордюрного камня, формированием парковочных карманов, пешеходных дорожек, обустройством выезда на ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4200,0 | - | - | - | - | 4200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1824 | 17-077 | Установка детской площадки, ориентированной на занятия спортом (теннисный стол, баскетбольное кольцо, уличные тренажеры), по адресу: ул. Немировича-Данченко, 169 | Установка детской площадки, ориентированной на занятия спортом | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 1825 | 17-078 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: пр. Карла Маркса, 41 | Благоустройство внутриквартальной территории | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 1825 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1826 | 17-079 | На территории, сопряженной с дворами домов NN 41, 43, 45 по пр. Карла Маркса, выполнить обустройство мини-сквера: высадить крупномерные деревья, сформировать пешеходные дорожки, организовать цветники, установить эстраду и скамьи для зрителей | Благоустройство и озеленение территории | 4500,0 | - | 4500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1827 | 17-080 | Расширение проезжей части, оборудование дополнительного парковочного места, обустройство тротуара вдоль дома, выполнение искусственных неровностей возле 1-го и 4-го подъездов по адресу: ул. Ватутина, 31/1 | Благоустройство внутриквартальной территории | 311,0 | 311,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 1828 | 17-081 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: пр. Карла Маркса, 45 | Установка детской многофункциональной игровой площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 1829 | 17-082 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики по адресу: ул. Блюхера, 24 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1830 | 17-083 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики по адресу: ул. Блюхера, 26 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1831 | 17-084 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить ремонт крылец и асфальтового покрытия, установить искусственные неровности, обустроить парковочные карманы, установить шлагбаум, вазоны и ограждение газонов, завезти плодородный грунт для восстановления газонов и наполнения вазонов по адресу: ул. Блюхера, 28 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1832 | 17-085 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики по адресу: ул. Ватутина, 23 | Благоустройство внутриквартальной территории | 2800,0 | - | - | - | 2800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1833 | 17-086 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Лицей N 136 (ул. Космическая, 10) | Выполнение ремонта спортивного зала | 2400,0 | - | 2400,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1834 | 17-087 | Выполнить ремонт пешеходного тротуара вдоль ул. Блюхера от дома N 46 до дома N 56 | Ремонт тротуара | 1300,0 | - | - | 1300,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1835 | 17-088 | Капитальный ремонт фасадов зданий МБОУ Гимназия N 14 "Университетская" по адресу: пр. Карла Маркса, 31, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями | Проведение ремонтных работ | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1836 | 17-089 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, обустроить пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 9 | Благоустройство придомовой территории | 1900,0 | 1900,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 1836 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1837 | 17-090 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории домов NN 1, 3 по ул. Геодезической и домов NN 36, 38 по ул. Блюхера: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширению проезжей части, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, обустроить пешеходные дорожки | Благоустройство придомовой территории | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 1837 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1838 | 17-091 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 13 | Благоустройство придомовой территории | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1839 | 17-092 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории домов NN 5, 5/1, 7 по ул. Геодезической: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширить дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, обустроить пешеходные дорожки. Выполнить ремонт внутриквартального проезда от ул. Блюхера, 38, к дому N 46 по ул. Блюхера | Благоустройство придомовой территории | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1840 | 17-093 | Обустроить тротуар вдоль ограждения МБОУ Лицей N 136 (ул. Космическая, 10) на участке от дома N 14/1 по пр. Карла Маркса до дома N 12 по ул. Космической | Обустроить тротуар | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 1841 | 18-001 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвальном помещении СП "Орион" МБУ "Центр Молодежный" (горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных коммуникаций | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 1842 | 18-002 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвальном помещении СП "Орион" МБУ "Центр Молодежный" (горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвальном помещении | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 1843 | 18-003 | Разработка проекта на установку приборов учета тепловой энергии СП "Орион" МБУ "Центр Молодежный" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Разработка проекта на установку приборов учета тепловой энергии | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 1844 | 18-004 | Установка приборов учета тепловой энергии СП "Орион" МБУ "Центр Молодежный" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 1845 | 18-005 | Монтаж системы водоотведения талых вод с хоккейной коробки по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3 | Разработка проектной документации, монтаж системы водоотведения | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 1846 | 18-006 | Бетонирование дорожки на катке между бортом и фундаментом конструкции по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3 | Бетонирование дорожки | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 1847 | 18-007 | Установка 34 окон ПВХ на 2-м этаже здания МКДОУ д/с N 507 по адресу: ул. Герцена, 14 | Установка окон ПВХ | 1300,0 | - | 1300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1848 | 18-008 | Ремонт отмостки здания МКДОУ д/с N 507 по адресу: ул. Герцена, 14 (в объеме 195,11 кв. м) | Ремонт отмостки | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1849 | 18-009 | Асфальтирование территории здания МКДОУ д/с N 507 по адресу: ул. Герцена, 14 (в объеме 2377,95 кв. м) | Асфальтирование территории | 7000,0 | - | - | 3000,0 | 4000,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 1850 | 18-010 | Устройство соляной пещеры в МКДОУ д/с N 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1, и оснащение ее оборудованием | Разработка проектно-сметной документации, устройство соляной пещеры, приобретение оборудования | 650,0 | - | - | - | 650,0 | - | 2019 | ДО |
| 1851 | 18-011 | Приобрести оборудование для физиокабинета в МКДОУ д/с N 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1 (компрессорный небулайзер - 3 шт.; ингалятор компрессорный - 3 шт.; тубус-кварц - 3 шт.) | Приобретение оборудования | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДО |
| 1852 | 18-012 | Асфальтирование территории МКДОУ д/с N 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17 | Асфальтирование территории детского сада | 3700,0 | - | - | - | 3700,0 | - | 2019 | ДО |
| 1853 | 18-013 | Ремонт ограждения МКДОУ д/с N 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17 | Ремонт ограждения | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1854 | 18-014 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17 | Разработка проектно-сметной документации, ремонт фасада | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1855 | 18-015 | Асфальтирование территории МКДОУ д/с N 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а | Асфальтирование территории детского сада | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1856 | 18-016 | Установка 83 окон ПВХ в МКДОУ д/с N 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а | Установка окон ПВХ | 2300,0 | - | - | 2300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1857 | 18-017 | Ремонт группы N 7 МКДОУ д/с N 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а | Текущий ремонт помещения | 560,0 | - | 560,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1858 | 18-018 | Установка 108 окон ПВХ в МКДОУ д/с N 455 по адресу: ул. Чигорина, 8а | Установка окон ПВХ | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | ДО |
| 1859 | 18-019 | Капитальный ремонт санузлов в группах 4, 5, 12 в МКДОУ д/с N 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1 | Капитальный ремонт санузлов | 450,0 | - | 450,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1860 | 18-020 | Создание площадки для детей с фигурами животных в МКДОУ д/с N 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1 | Благоустройство территории | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДО |
| 1861 | 18-021 | Ремонт пищеблока и вентиляции пищеблока в МКДОУ д/с N 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1 | Ремонт пищеблока и вентиляции пищеблока | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1862 | 18-022 | Установка 32 окон ПВХ в здании МКДОУ д/с N 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1 | Установка окон ПВХ | 650,0 | - | - | 650,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1863 | 18-023 | Ремонт пищеблока МКДОУ д/с N 461 по адресу: ул. Чигорина, 6а: установка 4 окон ПВХ; ремонт пола 70 кв. м; укладка стенового кафеля 100 кв. м; покраска стен и потолков 150 кв. м; замена дверей - 4 шт.; замена системы освещения | Ремонт пищеблока | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДО |
| 1864 | 18-024 | Капитальный ремонт, реконструкция пищеблока с заменой оборудования в МБОУ СОШ N 64 по адресу: ул. Чемская, 38 | Капитальный ремонт пищеблока | 4500,0 | - | 4500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1865 | 18-025 | Разработать маршрут для "сбора" школьников в утренние часы с недавно заселенных жилмассивов (Белые росы, Матрешкин двор, Южно-Чемской) | Организация маршрута общественного пассажирского транспорта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 1866 | 18-026 | Ремонт спортивного зала блока "Б" МБОУ СОШ N 196 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 21 | Ремонт спортивного зала | 2800,0 | - | - | - | - | 2800,0 | 2020 | ДО |
| 1867 | 18-027 | Восстановление беговой дорожки и освещения на стадионе МБОУ СОШ N 196 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 21 | Восстановление беговой дорожки и освещения | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 1868 | 18-028 | Частичная замена окон на пластиковые в блоках "А" и "Б" МБОУ СОШ N 196 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 21, на площади 397 кв. м | Установка окон ПВХ | 3500,0 | 900,0 | - | 2600,0 | - | - | 2016, 2018 | ДО |
| 1869 | 18-029 | Ремонт спортивного зала с заменой полового покрытия МБОУ СОШ N 192 по адресу: ул. Чигорина, 8 | Ремонт большого спортивного зала с заменой напольного покрытия | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 1870 | 18-030 | Ремонт и восстановление туалетных комнат МБОУ СОШ N 192 по адресу: ул. Чигорина, 8 | Ремонт санузлов | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 1871 | 18-031 | Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ N 192 по адресу: ул. Чигорина, 8 | Реконструкция школьного стадиона | 2700,0 | - | - | - | 2700,0 | - | 2019 | ДО |
| 1872 | 18-032 | Выполнить снос 64-х и обрезку 62-х деревьев на территории МБОУ СОШ N 192 по ул. Чигорина, 8 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 400,0 | 2016 - 2018, 2020 | ДО |
| 1873 | 18-033 | Установка 46 окон ПВХ в МБОУДОД ДШИ N 20 по адресу: ул. Герцена, 12 | Установка окон ПВХ | 650,0 | - | - | 650,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 1874 | 18-034 | Построить парковочные места между проезжей частью ул. Герцена и территорией ГБУЗ НСО Городская клиническая поликлиника N 13 (ул. Герцена, 11) | Ремонт внутриквартальной территории | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1875 | 18-035 | Организовать маршруты общественного пассажирского транспорта с ул. Прокопьевской на ул. Бронную | Организация маршрутов общественного пассажирского транспорта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 1876 | 18-036 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси всей ул. Пионерской | Ремонт дороги в ЩПС | 2400,0 | - | - | 2400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1877 | 18-037 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Мурманской, ул. Тянь-Шаньской | Ремонт дороги ул. Тянь-Шаньской в ЩПС | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1878 | 18-038 | Установить детский городок на ул. Тянь-Шаньской | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1879 | 18-039 | Установить на детской площадке горку, песочницу с укрытием от солнечных лучей, лавочки (6 шт.), урны (6 шт.), качели (3 шт.) по адресу: ул. Чемская, 20 | Установка дополнительных игровых элементов | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1880 | 18-040 | Благоустройство территории между домами по ул. Герцена, 6/1, и Саввы Кожевникова, 19. Организовать зону отдыха | Разработка проектной документации. Выполнение работ по благоустройству в соответствии с проектом | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1881 | 18-041 | Благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Комсомольской, 23 и 25, с обустройством парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальной территории | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1882 | 18-042 | Установить детский городок и теннисный стол по адресу: ул. Комсомольская, 25 | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1883 | 18-043 | На детской площадке по адресу: ул. Чигорина, 16, установить дополнительные элементы детского городка и уличные тренажеры с устройством ограждения от дороги | Установка дополнительных игровых элементов и уличных тренажеров | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1884 | 18-044 | Построить дорогу от ул. Гэсстроевской вдоль домов N 7 и N 9 по пер. Обскому с выездом на ул. Оловозаводскую в районе дома N 20 по ул. XX Партсъезда | Строительство дороги | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1885 | 18-045 | Обустройство парковочного кармана по ул. Чигорина, 2 | Ремонт внутриквартальной территории | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1886 | 18-046 | Установить малые архитектурные формы для детей по ул. Чигорина, 2 | Установка малых форм для детей | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1887 | 18-047 | Построить тротуар от ул. Плавильщиков вдоль дома N 2 по ул. Чигорина и дома N 1/2 по ул. Оловозаводской до остановки общественного транспорта "Бугринская роща" | Строительство пешеходной дорожки | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1888 | 18-048 | Построить ливневую канализацию на ул. Оловозаводской | Строительство ливневой канализации | 40000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1889 | 18-049 | Установить 10 лавочек и урны на детской площадке за домом по адресу: ул. Комсомольская, 1 | Установка лавочек и урн | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1890 | 18-050 | Установить детский спортивный комплекс по адресу: ул. Комсомольская, 1, для игровых видов спорта | Установка детского спортивного комплекса | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1891 | 18-051 | Восстановить работу ливневой канализации между домами N 1 и N 3 по ул. Комсомольской | Восстановление работы ливневой канализации | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1892 | 18-052 | Ремонт внутриквартальных проездов ул. Чигорина, 14/1, 14/2 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1893 | 18-053 | Ремонт крыльца 1-го подъезда дома N 14/1 по ул. Чигорина и установка пандуса для инвалидных колясок | Ремонт крыльца, установка пандуса | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1894 | 18-054 | Благоустройство внутриквартальных проездов с устройством тротуаров и парковочных карманов у домов NN 14/1, 14/2 по ул. Чигорина | Внутриквартальное благоустройство | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1895 | 18-055 | Строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов в Кировском районе | Открытие современного отделения социальной реабилитации инвалидов в МБУ города Новосибирска "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кировского района | 25000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСП |
| 1896 | 18-056 | Установить детский спортивный комплекс и уличные тренажеры по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 15, в количестве 8 шт. | Установка детского спортивного комплекса и уличных тренажеров | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| 1897 | 18-057 | Выполнить благоустройство асфальтового покрытия со стороны подъездов по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 15 | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1898 | 18-058 | Установить освещение пешеходной дорожки вдоль МКДОУ д/с N 275 | Организация освещения | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1899 | 18-059 | Установить лавочки по адресу: ул. Чемская, 36а | Установка лавочек | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1900 | 18-060 | Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочного кармана по адресу: ул. Чемская, 36а | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1901 | 18-061 | Установить "лежачие полицейские" по адресу: ул. Чемская, 36а | Установка искусственных неровностей | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1902 | 18-062 | Оборудовать перекресток ул. Сержанта Коротаева - ул. Оловозаводской светофорными объектами | Оборудование перекрестка светофорными объектами | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1903 | 18-063 | Установить освещение пешеходного тротуара вдоль хоккейной коробки по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3 | Организация освещения | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1904 | 18-064 | Установить "лежачие полицейские" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1905 | 18-065 | Благоустройство придомовой территории с озеленением и обустройством парковочных карманов по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 3 | Внутриквартальное благоустройство | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1906 | 18-066 | Установить дорожный знак 5.21 "Жилая зона" на внутриквартальном проезде между домами N 2/1 и N 4 по ул. Комсомольской | Установка дорожного знака | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1907 | 18-067 | Выполнить строительство дороги для обеспечения двустороннего движения от перекрестка ул. Оловозаводской - ул. Тюменской до перекрестка ул. Мира - ул. Аникина | Строительство дороги | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1908 | 18-068 | Строительство пешеходной дорожки за домом по ул. Герцена, 20, вдоль забора МБОУ СОШ N 196 | Строительство пешеходной дорожки | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1909 | 18-069 | Установить детский многофункциональный городок, турники, лавочки, урны по адресу: ул. Герцена, 6 | Установка детского городка | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1910 | 18-070 | Выполнить строительство дороги от ул. Герцена (вдоль дома N 6) до ул. Саввы Кожевникова (вдоль дома N 17) в границах территории, отведенной для строительства улично-дорожной сети общего пользования (красные линии) | Строительство дороги | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1911 | 18-071 | Восстановить ливневый коллектор по ул. Герцена в районе дома N 6. При необходимости построить новую ливневую канализацию для обеспечения отведения талых и дождевых вод возле дома N 6 по ул. Герцена | Восстановление ливневого коллектора | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1912 | 18-072 | Ремонт дороги по ул. Комсомольской, ул. Тюменской с восстановлением ливневой канализации | Ремонт дороги | 18486,7 | 18486,7 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 1912 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1913 | 18-073 | Изменение схемы движения троллейбуса N 29 (через остановку общественного транспорта "Восход" до остановки общественного транспорта "Дом Ленина") | Изменение схемы движения троллейбуса N 29 | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 1914 | 18-074 | Организовать постоянно действующую социальную продовольственную ярмарку на Северо-Чемском жилмассиве | Организация социальной продовольственной ярмарки | 7000,0 | - | 7000,0 | - | - | - | 2017 | ДЗиИО |
| 1915 | 18-075 | Ремонт внутриквартального проезда с расширением по адресу: ул. Комсомольская, 4, с 1-го по 8-й подъезд | Ремонт внутриквартальной территории | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1916 | 18-076 | Строительство пешеходной дорожки от 1-го подъезда дома по адресу: ул. Комсомольская, 4, до магазина "Магнит" (ул. Комсомольская, 2) | Строительство пешеходной дорожки | 90,0 | - | - | - | - | 90,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1917 | 18-077 | Заасфальтировать пешеходную дорожку от второй арки дома N 4 по ул. Комсомольской до магазина "Магеллан" | Строительство пешеходной дорожки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1918 | 18-078 | Строительство аллеи с фонтаном вдоль дома по ул. Комсомольской, 4, со стороны дороги | Строительство аллеи | 20000,0 | - | - | 500,0 | - | 19500,0 | 2018, 2020 | ДТиДБК |
| 1919 | 18-079 | Строительство велосипедных дорожек на Северо-Чемском жилмассиве | Строительство велосипедных дорожек | 6000,0 | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 1920 | 18-080 | Организовать дополнительный транспортный маршрут от ул. Комсомольской через Бугринский мост в центр города | Организация дополнительного транспортного маршрута | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1921 | 18-081 | Ремонт внутриквартальной территории по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 5 | Ремонт внутриквартальной территории | 1900,0 | - | - | - | 1900,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1922 | 18-082 | Установить детский городок по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 7 | Установка детского городка | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1923 | 18-083 | Расширение дороги возле дома N 7 по ул. Саввы Кожевникова и ремонт асфальтового покрытия возле мусорных баков | Ремонт внутриквартальной территории | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1924 | 18-084 | Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Саввы Кожевникова (со стороны р. Обь), установить вдоль тротуара скамейки с урнами, построить вдоль тротуара освещение | Ремонт тротуара с установкой скамеек с урнами. Строительство освещения | 2800,0 | - | - | 2800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1925 | 18-085 | Построить культурно-досуговый комплекс (театр, кинотеатр, галереи, студии для занятий творчеством) на территории Северо-Чемского жилмассива | Рассмотреть вопрос о строительстве культурно-досугового комплекса | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 1926 | 18-086 | Обустроить тротуар от пешеходного перехода ул. Саввы Кожевникова, 7, по нечетной стороне до входа в овощехранилище | Строительство пешеходного тротуара | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1926 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1927 | 18-087 | Расширить проезжую часть ул. Комсомольской на перекрестке ул. Саввы Кожевникова - ул. Комсомольской, установить светофор | Строительство дороги | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1928 | 18-088 | Установить спортивные и игровые детские формы на территории дома N 1 по ул. Саввы Кожевникова | Установка спортивно-игровых форм | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1929 | 18-089 | Восстановить тротуар от дома по ул. Саввы Кожевникова, 3, до МБОУ СОШ N 196 | Ремонт внутриквартальной территории | 220,0 | - | - | - | - | 220,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1930 | 18-090 | Установить спортивные тренажеры и детские игровые формы по адресу: ул. Оловозаводская, 27/1 | Установка спортивных тренажеров и детских игровых форм | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1931 | 18-091 | Построить уличное освещение вдоль проезжей части ул. Чигорина. Построить уличное освещение вдоль проезжей части ул. Оловозаводской. Усилить уличное освещение на ул. Сержанта Коротаева | Строительство линии наружного освещения по ул. Чигорина | 483,0 | - | - | - | - | 483,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1932 | 18-092 | Обустроить пешеходную дорожку от ул. Оловозаводской до стадиона МБОУ СОШ N 192 между домами NN 1/2, 1/3, 27/1 вдоль внутриквартального проезда | Внутриквартальное благоустройство | 330,0 | - | - | - | - | 330,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1933 | 18-093 | Внутриквартальное благоустройство с отведением воды между домами NN 31, 27, 27/1 по ул. Оловозаводской | Внутриквартальное благоустройство | 550,0 | - | - | - | 550,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1934 | 18-094 | Установить 5 уличных тренажеров на площадке между домами N 6 и N 6/1 по ул. Комсомольской | Установка уличных тренажеров | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| 1935 | 18-095 | Строительство пешеходной дорожки от дома N 6 по ул. Комсомольской к МБОУ СОШ N 196 | Строительство пешеходной дорожки | 125,0 | - | - | - | - | 125,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1936 | 18-096 | Строительство парковочных карманов по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 17 | Строительство парковочных карманов | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1937 | 18-097 | Установить дополнительное игровое и спортивное оборудование по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 17 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1938 | 18-098 | Строительство дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Чигорина, 20 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1939 | 18-099 | Выполнить ремонт тротуаров вдоль ул. Сержанта Коротаева на участке от ул. Оловозаводской до ул. Чигорина (от ул. Чигорина, 16, до дома N 5 по ул. Оловозаводской) | Ремонт тротуаров | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 1940 | 18-100 | Дополнить детский городок по адресу: ул. Чигорина, 20, игровыми формами | Установка игровых форм детского городка | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1941 | 18-101 | Освободить проезд возле дома по ул. Герцена, 6, убрать блок | Освободить проезд возле дома по ул. Герцена, 6, убрать блок | - | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1942 | 18-103 | Сделать ограждение и покрытие мини-футбольного поля по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 19 | Установка ограждения и покрытия | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1943 | 18-104 | Выполнить ремонт тротуара от остановки общественного транспорта "Северо-Чемской жилмассив" до территории дома N 3 по ул. Комсомольской | Ремонт тротуара | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1943 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1944 | 18-105 | Заменить участок транзитной трассы в доме по адресу: ул. Чемская, 2, идущий на ул. Комсомольскую, 1 | Замена участка транзитной трассы | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1945 | 18-106 | Дополнить детский городок по адресу: ул. Чемская, 2, игровыми формами | Установка игровых форм детского городка | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1946 | 18-107 | Ремонт внутриквартального проезда по адресу: ул. Оловозаводская, 3 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1947 | 18-108 | Строительство ливневой канализации по адресу: ул. Чемская, 4 | Строительство ливневой канализации | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1948 | 18-109 | Благоустройство территории за домом N 4 по ул. Чемской | Снос 30 кустарников, обрезка 3 деревьев, посадка 10 деревьев и 20 кустарников | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1949 | 18-110 | Установка спортивно-игровой площадки по адресу: ул. Чемская, 4 | Установка спортивно-игровой площадки | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1950 | 18-111 | Выполнить снос 7-ми деревьев на территории общего пользования возле дома N 7 по ул. Комсомольской | Снос аварийных деревьев | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1951 | 18-112 | Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия ул. Пограничной от дома N 124 по ул. Прокопьевской и далее до дома N 32 по ул. 2-й Прокопьевской и с устройством покрытия из органо-минеральной смеси вдоль домов NN 32 - 32/4 по ул. 2-й Прокопьевской. Устройство покрытия из органо-минеральной смеси на дорогах по переулкам 1 - 8 Гранатовым | Ремонт дорог | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1952 | 18-113 | Выполнить снос 11-ти деревьев на придомовой территории домов NN 7, 9 по ул. Оловозаводской, выполнить омолаживающую обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории дома N 5 по ул. Оловозаводской, выполнить обрезку 44-х деревьев на территории общего пользования возле домов NN 5, 7, 9, 14, 18 по ул. Оловозаводской | Снос и обрезка деревьев | 340,0 | - | - | - | 340,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1953 | 18-114 | Установить освещение по ул. Оловозаводской, 5, 7, 9, 12/1, 14, 43, ул. Чигорина, 20, и ул. Урманова, 11, 13 | Установка освещения по ул. Оловозаводской, 5, 7, 9, 12/1, 14, 43, и ул. Чигорина, 11, 13 | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1954 | 18-115 | Устройство остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Кинотеатр Обь" | Устройство остановочного павильона | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1955 | 18-116 | Выполнить снос 5-ти и обрезку 6-ти деревьев на придомовой территории за домом N 14 по ул. Чигорина | Обрезка, снос аварийных деревьев | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1956 | 18-117 | Строительство пешеходного тротуара по ул. Чигорина вдоль дома N 14 | Строительство пешеходного тротуара | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 1956 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 1957 | 18-118 | Отсыпать щебнем обочину дороги вдоль улицы Федора Горячева от отметки "ВАСХНИЛ" до остановки общественного транспорта "Белые росы" | Ремонт дороги | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1958 | 18-119 | Организовать движение маршрута общественного транспорта N 1243 до 00:00 | Организация движения маршрута общественного транспорта | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1959 | 18-120 | Строительство парковочных карманов по адресу: ул. Оловозаводская, 43 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1960 | 18-122 | Выполнение работ по восстановлению или строительству ливневой канализации и освещения ул. Гранатовой и ее переулков | Строительство канализации. Строительство освещения | 2200,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 1961 | 18-123 | Установить детский городок по адресу: пер. 1-й Гранатовый, 15 | Установка детского городка | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1962 | 18-124 | Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 40 | Установка ограждения | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1963 | 18-125 | Установить освещение по адресу: ул. Чемская, 40 | Организация освещения | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1964 | 18-126 | Установить знаки "Осторожно дети", "Школа" на территории МБОУ СОШ N 64 | Установка знака | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1965 | 18-127 | Ремонт дороги от ул. Комсомольской, 25, к ул. Комсомольской, 23 | Ремонт внутриквартальной дороги | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1966 | 18-128 | Строительство пешеходного тротуара от ул. Прокопьевской, 124, до ул. Гранатовой, 2/2 | Строительство пешеходного тротуара | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1967 | 18-129 | Ремонт дороги на прилегающей территории дома по адресу: ул. Чемская, 36 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1968 | 18-130 | Установить детский городок по адресу: ул. Чемская, 36 | Установить детский городок | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 1969 | 18-131 | Выполнить снос 10-ти и обрезку 7-ми деревьев на территории общего пользования возле дома N 36 по ул. Чемской | Снос и обрезка деревьев | 97,0 | - | - | - | 97,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1970 | 18-132 | Дополнить детский городок по адресу: ул. Обогатительная, 4, песочницей, 2-мя качелями, теннисным столом и 4-мя уличными тренажерами | Установка игровых и спортивных форм | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1971 | 18-133 | Выполнить строительство пешеходного тротуара вдоль ул. Федора Горячева от границы района до остановки общественного транспорта "Белые росы" | Строительство пешеходного тротуара | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 1972 | 18-134 | Выполнить строительство наружного освещения вдоль ул. Федора Горячева от границ района до остановки общественного транспорта "Белые росы" | Строительство наружного освещения | 672,0 | - | 36,0 | 300,0 | 200,0 | 136,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 1973 | 18-135 | Установить детский городок по адресу: ул. Рубежная, 12/2 | Установка детского городка | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1974 | 18-136 | Асфальтирование внутриквартальной территории по ул. Рубежной, 10/2, до ул. Федора Горячева | Асфальтирование внутриквартальной территории | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1975 | 18-137 | Выполнить ремонт пешеходной дорожки в торце дома N 9 по ул. Оловозаводской около 1-го подъезда, ведущей в поликлинику, детский сад, школу | Ремонт внутриквартальной территории | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 1976 | 18-138 | Дополнить детский городок по адресу: ул. Оловозаводская, 9, спортивными развивающими формами для детей старшего школьного возраста | Установка дополнительных спортивных форм | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1977 | 18-139 | Увеличение парковочного кармана вдоль дома по адресу: ул. Герцена, 8 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1978 | 18-140 | Восстановить внутриквартальную дорогу между домами по адресу: ул. Герцена, 8, и ул. Герцена, 10 | Ремонт внутриквартальной территории | 750,0 | - | - | 750,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 1979 | 18-141 | Установка "лежачих полицейских" между 2-м и 7-м подъездами дома по ул. Герцена, 8 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1980 | 18-142 | Оборудовать парковочную площадку между 1-м и 2-м подъездами дома N 1/2 по ул. Оловозаводской | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1981 | 18-143 | Установить "лежачий полицейский" между 1-м и 2-м подъездами дома N 1/2 по ул. Оловозаводской | Установка искусственных неровностей | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1982 | 18-144 | Выполнить обрезку 220-ти деревьев на территории общего пользования возле трамвайного кольца (ул. Оловозаводская, 1/2) | Обрезка аварийных деревьев | 1220,0 | 1220,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 1983 | 18-145 | Выполнить демонтаж металлических гаражей, расположенных на территории общего пользования возле 1-го подъезда дома N 24 по ул. Чемской | Демонтаж металлических гаражей | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 1984 | 18-146 | Дополнить игровыми формами и теннисным столом детскую площадку по адресу: ул. Чемская, 24 | Установка дополнительных спортивно-игровых форм | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1985 | 18-147 | Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 24 | Установка ограждения детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1986 | 18-148 | По адресу: ул. Чемская, 24, установить скамейку с навесом и урнами | Установка скамейки с навесом и урнами | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1987 | 18-149 | Снос аварийных деревьев (около 140 тополей) по адресу: ул. Чемская, 24 | Снос аварийных деревьев | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1988 | 18-150 | Оборудовать место отстоя маршрутки на остановке общественного транспорта "Водозабор" | Обустройство территории конечной остановки общественного транспорта | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 1989 | 18-151 | Обрезка деревьев на аллее, вдоль дороги по ул. Водозабор | Обрезка деревьев | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1990 | 18-152 | Обустроить парковочные карманы у домов N 7, N 8 по ул. Водозабор | Ремонт внутриквартальной территории | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 1991 | 18-153 | Установить "лежачие полицейские" во дворе домов N 7 и N 8 по ул. Водозабор | Установка искусственных неровностей | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 1992 | 18-154 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у домов N 6, N 7 по ул. Водозабор | Ремонт внутриквартальной территории | 2700,0 | - | - | - | - | 2700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1993 | 18-155 | Дополнить игровыми формами и уличными тренажерами площадку по адресу: ул. Водозабор, 7 | Установка дополнительных игровых и спортивных форм | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1994 | 18-156 | Установить светофорный объект на пересечении улиц Бронной и Прокопьевской | Установка светофора | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 1995 | 18-157 | Дополнить детскую площадку по адресу: ул. Чемская, 12, игровыми формами | Установка дополнительных игровых форм | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1996 | 18-158 | Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Чемская, 12 | Установка ограждения детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1997 | 18-159 | Установить "лежачие полицейские" по адресу: ул. Чемская, 12 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 1998 | 18-160 | Строительство пешеходной дорожки от дома N 33 до дома N 27 по ул. Комсомольской | Внутриквартальное благоустройство | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 1999 | 18-161 | Установить светофор с таймером обратного отсчета времени на остановке общественного транспорта "Комсомольская" | Установка светофора | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2000 | 18-162 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия выездов из арок на магистраль, построить парковочный карман по адресу: ул. Комсомольская, 3 | Ремонт внутриквартальной территории | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2001 | 18-163 | Дополнить игровыми формами детскую площадку по адресу: ул. Комсомольская, 3 | Установка игровых форм | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2002 | 18-164 | Открыть муниципальный многофункциональный центр на микрорайоне Комсомольском | Строительство муниципального многофункционального центра | 400000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДКСиМП |
| 2003 | 18-165 | Установить детский городок по адресу: ул. Оловозаводская, 14 | Установка детского городка | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2004 | 18-166 | Оборудовать пешеходный переход через проезжую часть ул. Сержанта Коротаева возле дома N 14 по ул. Оловозаводской | Оборудование пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2005 | 18-167 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Пограничной на участке от дома N 40 по ул. 2-й Прокопьевской до дома N 50 по ул. 2-й Прокопьевской | Ремонт дороги | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2006 | 18-168 | Установить уличные тренажеры по адресу: ул. Чигорина, 6 | Установка уличных тренажеров | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2007 | 18-169 | Расширение парковки по адресу: ул. Чигорина, 6 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2008 | 18-170 | Установить "лежачие полицейские" по адресу: ул. Чигорина, 6 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2009 | 18-171 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси между домами NN 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 52, 52/4 по ул. 2-й Прокопьевской | Ремонт дороги ЩПС | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2010 | 18-172 | Установить детский городок возле дома N 48/5 по ул. 2-й Прокопьевской, огородить территорию | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 2011 | 18-173 | Выполнить снос погребов с территории общего пользования, расположенной напротив дома N 15 по ул. Саввы Кожевникова (через проезжую часть улицы) | Снос погребов | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2012 | 18-174 | Дополнить площадку между домами N 5, N 7, N 9 по ул. Саввы Кожевникова игровыми и спортивными формами | Установка игровых и спортивных форм | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 2013 | 18-175 | Благоустройство пешеходной дорожки от дома N 9 по ул. Саввы Кожевникова к МБОУ СОШ N 196 | Внутриквартальное благоустройство | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2014 | 18-176 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Чемской вдоль дома N 2 | Капитальный ремонт дороги | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2015 | 18-177 | Выполнить снос 6-ти и обрезку 20-ти деревьев на придомовой территории дома N 41 по ул. Оловозаводской | Снос и обрезка аварийных деревьев | 145,0 | - | - | - | 145,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2016 | 18-178 | Выполнить ремонт дороги на участке от дома N 117 по ул. Прокопьевской до дома N 22 по ул. Федора Горячева | Ремонт дороги | 840,0 | - | - | 840,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2017 | 18-179 | Установить "лежачие полицейские" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 11 | Установка искусственных неровностей | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2018 | 18-180 | Выполнить внутриквартальное благоустройство по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 11 | Внутриквартальное благоустройство | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2019 | 18-181 | Строительство ливневой канализации возле 1-го подъезда дома N 11 по ул. Саввы Кожевникова | Строительство ливневой канализации | 1500,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2020 | 18-182 | Выполнить ремонт дорог с устройством асфальтобетонного покрытия на участке от здания N 1/1 по ул. Герцена до ул. Чигорина, 2 | Ремонт дорог | 5100,0 | - | - | - | 5100,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2021 | 18-183 | Строительство наружного освещения по ул. Герцена | Строительство наружного освещения | 1114,0 | - | 66,0 | 700,0 | 300,0 | 48,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2022 | 18-184 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Герцена | Ремонт дороги | 3200,0 | - | - | - | - | 3200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2023 | 18-185 | Дополнить детскую площадку по ул. Искры, 76, уличными тренажерами в количестве 6 штук и отсыпать отсевом | Установка уличных тренажеров | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2024 | 18-186 | Установить ограждение спортивной площадки по ул. Искры, 70 | Установка ограждения | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2025 | 18-187 | Дополнить спортивную площадку по адресу: ул. Искры, 70, уличными тренажерами (турник, теннисный стол) | Установка спортивных элементов | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2026 | 18-188 | Установить на спортивной площадке по адресу: ул. Искры, 70, лавочки (3 шт.) и урны (2 шт.) | Установка лавочек и урн | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2027 | 18-189 | Выполнить работы по восстановлению ливневой канализации по ул. Чигорина | Восстановление ливневой канализации | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2028 | 18-190 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси и водоотводных канав по ул. Гэсстроевской | Ремонт дороги | 3100,0 | - | 3100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2029 | 18-191 | Установить поручень вдоль пешеходного тротуара по пер. 5-му Гэсстроевскому | Установка поручня | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2030 | 18-192 | Выполнить строительство пешеходного тротуара по ул. Сержанта Коротаева (нечетная сторона) на участке от дома N 1 по ул. Сержанта Коротаева до овощехранилища | Строительство пешеходного тротуара | 280,0 | - | 280,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2030 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2031 | 18-193 | Выполнить строительство пешеходного тротуара по ул. Тюменской на участке от дома N 25 по ул. Тюменской до дома N 1 по ул. Сержанта Коротаева | Строительство пешеходного тротуара | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2032 | 18-194 | Выполнить строительство газона на территории общего пользования между территорией домов N 65 по ул. Чигорина и N 66 по ул. Плавильщиков и пешеходным тротуаром от ул. Комсомольской до ул. Чигорина | Строительство газона | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2033 | 18-195 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Ньютона, ул. Коперника и с устройством водоотводных канав по ул. 2-й Гэсстроевской, ул. 2-й Ленинской, пер. 2-му, 6-му, 8-му, 9-му Гэсстроевским, ул. Герцена (на участке от дома N 9 по ул. Герцена до дома N 43 по ул. Искры) | Ремонт дорог ЩПС | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2034 | 18-196 | Выполнить расширение проезжей части ул. Аникина на участке от ул. Саввы Кожевникова до ул. Тюменской | Расширение проезжей части | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2035 | 18-197 | Выполнить перенос пешеходного тротуара по ул. Тюменской (на участке от ул. Аникина до проезда к СТЦ "МЕГА") | Перенос пешеходного тротуара | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2036 | 18-198 | Строительство дополнительных парковочных мест по адресу: ул. Комсомольская, 3 | Ремонт внутриквартальной территории | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2037 | 18-199 | Благоустройство территории на месте котлована по адресу: ул. Комсомольская, 3 | Благоустройство территории | 1100,0 | - | 100,0 | 1000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 2038 | 18-200 | Внутриквартальное благоустройство дороги от дома N 21 по ул. Комсомольской к дому N 3 по ул. Комсомольской | Внутриквартальное благоустройство | 950,0 | - | - | 950,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2039 | 18-201 | Спил аварийных тополей по адресу: ул. Комсомольская, 21 (высотой выше 9-ти этажей) | Снос аварийных деревьев | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2040 | 18-202 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у 1-го подъезда дома N 21 по ул. Комсомольской | Ремонт внутриквартальной территории | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2041 | 18-203 | Сделать циркуляцию воды в домах по адресам: ул. Комсомольская, 1, ул. Чемская, 4 | Оказать содействие в обеспечении циркуляции воды в домах | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2042 | 18-204 | Установить защитно-шумовой фон от железной дороги по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 1, 7; ул. Чемская 2, 4, 6, 10, 14а, 24 | Оказать содействие в установке шумозащитного экрана | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2043 | 18-0024 | Завершить капитальный ремонт бассейна блока "Б" МБОУ СОШ N 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Завершить монтаж вентиляции в бассейне | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 2044 | 18-0078 | Выполнить строительство ливневой канализации по ул. Чемской, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 2000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |
| 2045 | 19-001 | Сделать дренажную систему с 1-го по 18-й пер. Бронный для отвода грунтовых вод | Выполнение проектно-изыскательских работ | 30000,0 | - | - | - | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ |  | - | - | - | - | - | 2019, 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2046 | 19-002 | Выполнить строительство уличного освещения вдоль проезда от домов по ул. Бронной NN 9, 11, 13, 15, 17, до основной дороги по ул. Бронной | Строительство линии наружного освещения | 1060,0 | - | 72,0 | 350,0 | 350,0 | 288,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| (п. 2046 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 2047 | 19-003 | Подключить дома NN 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Бронной к центральной системе отопления | Подключение жилых домов к центральной системе отопления | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2048 | 19-004 | Выполнить капитальный ремонт проезда от домов по ул. Бронной, 9, 11, 13, 15, 17, до основной дороги по ул. Бронной с устройством асфальтобетонного покрытия | Капитальный ремонт дороги | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2049 | 19-005 | Построить тротуар вдоль дороги по ул. Бронной от 16-го до 17-го пер. Бронного, выкорчевать кусты, деревья по обочине | Строительство и благоустройство тротуара | 180,0 | - | 180,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2049 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2050 | 19-006 | Выполнить обустройство искусственной дорожной неровности на проезжей части ул. Бронной в районе пер. 14-го Бронного | Обустройство искусственной неровности | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2051 | 19-007 | Выполнить обустройство нерегулируемого пешеходного перехода возле остановки общественного транспорта "Магазин N 17" | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2052 | 19-008 | Построить тротуар вдоль ул. Бронной от пер. 2-го Бронного до остановки общественного транспорта "Путепровод" | Строительство тротуара | 3600,0 | - | 2000,0 | 1600,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 2053 | 19-009 | Выполнить благоустройство детской площадки на 3-м пер. Бронном (установить ограждение, песочницу, качели, урну, лавочки) | Установка дополнительных игровых форм и элементов благоустройства | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2054 | 19-010 | Произвести отсыпку дороги с организацией освещения от дома N 82 до дома N 111 по 14-му пер. Бронному | Отсыпка дороги щебнем. Устройство освещения | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2055 | 19-011 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 1-й Бронный от дома N 1 до ул. Бронной; пер. 2-й Бронный от дома N 1 до ул. Бронной; пер. 4-й Бронный от ул. Бронной до дома N 47 | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 2700,0 | - | - | 2700,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2056 | 19-012 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 6-й Бронный от дома N 2 до дома N 56; пер. 7-й Бронный от дома N 1 до дома N 52а; пер. 9-й Бронный от дома N 32 до дома N 60; пер. 10-й Бронный от дома N 1 до дома N 57 | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 5500,0 | - | - | 5500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2057 | 19-013 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 11-й Бронный от дома N 1 до дома N 58; пер. 12-й Бронный от дома N 1 до дома N 56; пер. 13-й Бронный от дома N 1 до дома N 16; пер. 14-й Бронный от дома N 76 до ул. Петухова | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 3600,0 | - | - | 3600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2058 | 19-014 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: пер. 15-й Бронный от ул. Бронной до ул. Петухова; пер. 16-й Бронный от ул. Бронной до ул. Петухова; пер. 17-й Бронный от дома N 16 до ул. Петухова; пер. 18-й Бронный от дома N 1 до ул. Бронной | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 4800,0 | - | - | 4800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2059 | 19-015 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 1 по пер. 18-му Бронному до дома N 1 по пер. 7-му Бронному; проезд от дома N 2 по пер. 6-му Бронному до дома N 1 по пер. 4-му Бронному; проезд от дома N 2 по пер. 3-му Бронному до дома N 2 по пер. 1-му Бронному | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 2700,0 | - | - | 2700,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2060 | 19-016 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 15 по пер. 18-му Бронному до дома N 16 по пер. 17-му Бронному; проезд от дома N 15 по пер. 14-му Бронному до дома N 16 по пер. 10-му Бронному; проезд от дома N 16 по пер. 9-му Бронному до дома N 15 по пер. 5-му Бронному | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 2400,0 | - | - | 2400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2061 | 19-017 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 16 по пер. 4-му Бронному до дома N 16 по пер. 1-му Бронному; проезд от дома N 19 по пер. 17-му Бронному до дома N 20 по пер. 15-му Бронному; проезд от дома N 31 по пер. 18-му Бронному до дома N 32 по пер. 17-му Бронному | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2062 | 19-018 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 43 по пер. 15-му Бронному до дома N 46 по пер. 9-му Бронному; проезд от дома N 43 по пер. 5-му Бронному до дома N 40 по пер. 3-му Бронному; проезд от дома N 46 по пер. 15-му Бронному до дома N 55 по пер. 13-му Бронному | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2063 | 19-019 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от пер. 18-го Бронного до дома N 49 по пер. 16-му Бронному; проезд от дома N 57 по пер. 16-му Бронному до дома N 61 по пер. 15-му Бронному | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2064 | 19-020 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от дома N 61 по пер. 15-му Бронному до дома N 59 по пер. 14-му Бронномуй; проезд от пер. 18-го Бронного до дома N 60 по пер. 16-му Бронному; проезд от пер. 18-го Бронного до дома N 95 по пер. 13-му Бронному | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 2400,0 | - | - | 2400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2065 | 19-021 | На 16-м пер. Бронном между домами NN 16 и 8 установить детский игровой комплекс | Установка детского комплекса | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2066 | 19-022 | Установить большой спортивно-игровой детский комплекс между 16-м пер. Бронным, дом N 68, и 17-м пер. Бронным, дом N 65 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2067 | 19-023 | Капитальный ремонт придомовой дороги с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55 | Внутриквартальное благоустройство | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2068 | 19-024 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки с торца дома N 55 по ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны магазина "Октябрьская птицефабрика" | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2069 | 19-025 | Установить игровой детский комплекс, уличные тренажеры со специализированным покрытием на придомовой территории по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2070 | 19-026 | Спил аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57 | Снос аварийных деревьев | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2071 | 19-027 | Выполнить капитальный ремонт придомовой территории с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57 | Внутриквартальное благоустройство | 4500,0 | - | - | - | - | 4500,0 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2072 | 19-028 | Заасфальтировать участок дороги между домами N 55 и N 57 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Ремонт внутриквартальной дороги | 1050,0 | - | - | - | - | 1050,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2073 | 19-029 | Установить многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/2 | Установка многофункционального спортивного комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2074 | 19-030 | Установить детскую игровую площадку за домом по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2075 | 19-031 | Выполнить обустройство регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе дома N 64. Вдоль проезжей части ул. Сибиряков-Гвардейцев возле дома N 64 построить парковочный карман на 10 машино-мест | Обустройство регулируемого пешеходного перехода | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2076 | 19-032 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1 | Внутриквартальное благоустройство | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2077 | 19-033 | Установить детский игровой комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1 | Установка детского комплекса | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2078 | 19-034 | Установить детский игровой комплекс со специализированным покрытием во дворе домов N 64/2 и N 64/3 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Установка детского комплекса | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2079 | 19-035 | Установить уличные тренажеры со специализированным покрытием во дворе домов N 64/2 и N 64/3 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Установка уличных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2080 | 19-036 | Установить во дворе домов N 2, N 4, N 6 по ул. Громова песочницу, качели, лавочки | Установка малых игровых форм и элементов благоустройства | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| 2081 | 19-037 | Во дворе дома N 4 по ул. Громова выполнить внутриквартальное благоустройство с оборудованием парковочных карманов | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2082 | 19-038 | Выполнить капитальный ремонт пешеходного тротуара от дома N 7 по ул. Громова до дома N 145 по ул. Зорге | Ремонт пешеходного тротуара | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2083 | 19-039 | Построить пешеходный тротуар между домом N 7 по ул. Громова и домом N 74 по ул. Петухова | Строительство пешеходного тротуара | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2084 | 19-040 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 10 по ул. Громова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2085 | 19-041 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе домов N 1, N 3, N 15, N 17 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2086 | 19-042 | Выполнить ремонт дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев до дома N 9 по ул. Зорге | Ремонт дороги | 960,0 | 960,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2087 | 19-043 | Снос 2 деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 5, обрезка 1 дерева на придомовой территории по ул. Зорге, 7. Обрезка 7 деревьев на муниципальной территории, прилегающей к домам NN 5, 7 по ул. Зорге | Снос и обрезка аварийных деревьев | 56,0 | - | - | - | 56,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2088 | 19-044 | Построить пешеходную дорожку от домов NN 11, 13 по ул. Зорге к МКДОУ д/с N 411 | Строительство пешеходной дорожки | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2089 | 19-045 | Обустроить тротуар от дома N 13 по ул. Зорге до дома N 20 по ул. Петухова | Строительство пешеходной дорожки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2090 | 19-046 | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки от дома по ул. Зорге, 1, до дома по ул. Зорге, 45 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2091 | 19-047 | Установить во дворе дома N 29 по ул. Зорге качели | Установка малых игровых форм | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| 2092 | 19-048 | Установить спортивно-игровой детский комплекс (качели балансир, карусель, песочницу, детский игровой комплекс "Дельфин", детская скамейка "касатка", детская скамейка "собачка", скамейки 2 шт.) во дворе дома N 33 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2093 | 19-049 | Установить специализированное безопасное покрытие на детской игровой площадке, расположенной во дворе домов N 43 и N 45 по ул. Зорге | Установка безопасного покрытия | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2094 | 19-050 | Установить уличные тренажеры во дворе домов N 43, N 45 по ул. Зорге | Установка уличных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2095 | 19-051 | Выполнить снос 8 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 75 | Снос аварийных деревьев | 45,0 | - | - | - | 45,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2096 | 19-052 | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки от магазина "Магнит" по ул. Зорге, 77а, до МКДОУ д/с N 9 между домами NN 79 и 93/1 по ул. Зорге | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 290,0 | - | - | 290,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2097 | 19-053 | Построить пешеходную дорожку от дома N 93/1 по ул. Зорге до дома N 76 по ул. Петухова между МБОУ СОШ N 183 и МКДОУ д/с N 9 | Строительство пешеходной дорожки | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2098 | 19-054 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 93 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 2100,0 | - | - | - | - | 2100,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2099 | 19-055 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 93 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 2100 | 19-056 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги вдоль домов N 97, N 95, N 93 до дома N 77а по ул. Зорге (магазин "Магнит") | Ремонт внутриквартальной дороги | 990,0 | - | - | - | - | 990,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2101 | 19-057 | Выполнить обрезку 53 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому N 77а по ул. Зорге | Обрезка аварийных деревьев | 292,0 | - | - | - | 292,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2102 | 19-058 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 93/1 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2103 | 19-059 | Установить спортивно-игровой комплекс по ул. Зорге, 93/1 | Установка спортивно-игрового комплекса | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 2104 | 19-060 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 95 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 2250,0 | - | - | - | 2250,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
| 2105 | 19-061 | На углу дома N 97 по ул. Зорге заасфальтировать парковочный карман | Обустройство парковочного кармана | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2106 | 19-062 | Ремонт хоккейной коробки, расположенной во дворе дома N 103 по ул. Зорге | Включение бесхозяйной хоккейной коробки в реестр муниципального имущества | 1000,0 | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
|  |  |  | Ремонт хоккейной коробки |  | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 2107 | 19-063 | Строительство раздевалки с туалетом и душевыми кабинами ХК "Вымпел" по адресу: ул. Зорге, 107 | Строительство раздевалки | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 2108 | 19-064 | Установить спортивно-игровой детский комплекс с 2 лавочками во дворе дома N 117/1 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2109 | 19-065 | Покрыть специальным безопасным покрытием детскую игровую площадку во дворе дома N 129/2 по ул. Зорге | Установка специального покрытия детской площадки | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2110 | 19-066 | Оборудовать пешеходные дорожки, проходящие через детскую площадку во дворе дома N 129/2 по ул. Зорге | Строительство пешеходных дорожек | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2111 | 19-067 | Оборудовать футбольное поле, расположенное по адресу: ул. Зорге, 129/2, специальным безопасным покрытием | Установка специального покрытия | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2112 | 19-068 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 131 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2113 | 19-069 | Расширить парковочный карман вдоль дома со стороны подъездов дома N 133 по ул. Зорге. Расширить парковочный карман с торца дома со стороны 4-го подъезда дома N 133 по ул. Зорге | Строительство парковочных карманов | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2114 | 19-070 | Установить спортивно-игровые малые формы на придомовой территории дома N 133 по ул. Зорге | Установка спортивно-игровых малых форм | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2115 | 19-071 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда от дома N 137 по ул. Зорге до МБОУ СОШ N 65. Капитальный ремонт пешеходной дорожки от подъезда N 4 дома N 133 по ул. Зорге до МБОУ СОШ N 65 | Внутриквартальное благоустройство | 1400,0 | - | 1400,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2116 | 19-072 | На месте пустыря, ограниченного забором МБОУ СОШ N 65 и пешеходной дорожкой, проходящей вдоль торцов домов NN 139, 141 по ул. Зорге, между трансформаторной будкой и домом N 143 по ул. Зорге, установить спортивную площадку со спортивными снарядами и покрытием | Снос деревьев (27 шт.) | 3150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
|  |  |  | Установка спортивной площадки |  | - | - | 3000,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2117 | 19-073 | Капитальный ремонт с расширением пешеходной дорожки от торца дома N 137 по ул. Зорге до калитки школьного забора МБОУ СОШ N 65 | Внутриквартальное благоустройство | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2118 | 19-074 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 153 по ул. Зорге со специализированным безопасным покрытием | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2119 | 19-075 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки вдоль ул. Зорге от магазина "Династия" по адресу: ул. Зорге, 179/2, до ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 22; от дома N 133/2 до дома N 7 по ул. Громова | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2120 | 19-076 | Выполнить капитальный ремонт межквартальной дороги вокруг дома N 151 по ул. Зорге с расширением парковочного кармана от 8-го подъезда до дома N 129/1 по ул. Зорге и парковочных карманов с торцов дома, с выходами из подъездов и заменой бордюров | Внутриквартальное благоустройство | 1650,0 | - | - | - | 1650,0 | - | 2018, 2019 | ДЭЖКХ |
| 2121 | 19-077 | Построить пешеходную дорожку между домами NN 151 и 133 по ул. Зорге (от торгового павильона до магазина по адресу: ул. Зорге, 151а) | Строительство пешеходной дорожки | 225,0 | - | - | - | - | 225,0 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2122 | 19-078 | Выполнить капитальный ремонт проезжей части ул. Зорге вдоль дома N 151 по ул. Зорге до МБОУ СОШ N 65 | Капитальный ремонт проезжей части | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2018, 2019 | ДЭЖКХ |
| 2123 | 19-079 | Выделить из территории бульвара по ул. Петухова земельный участок и построить на нем площадку для выгула собак | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Кировского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2124 | 19-080 | Установить детскую игровую площадку (качели, карусели, качели-балансир, песочница, "Кораблик") и уличные тренажеры во дворе дома по ул. Зорге, 155 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2125 | 19-081 | Огородить детскую площадку по адресу ул. Зорге, 155, забором высотой 60 - 70 см | Установка ограждения детской площадки | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2126 | 19-082 | Установить на придомовой территории дома по ул. Зорге, 155, спортивные элементы | Установка спортивных элементов | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2127 | 19-083 | Построить пешеходную дорожку между домами NN 157 и 135 по ул. Зорге вдоль березовой аллеи | Строительство пешеходной дорожки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2128 | 19-084 | Выполнить капитальный ремонт дороги между ул. Зорге, 133/2 (супермаркет "Мария-Ра") и ул. Зорге, 129/4 (торговый павильон) | Капитальный ремонт дороги | 340,0 | - | 340,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2129 | 19-085 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе домов N 24, N 26 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2130 | 19-086 | Установить спортивно-игровой детский комплекс с тремя скамьями во дворе дома N 28 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2131 | 19-087 | Сделать капитальный ремонт пешеходной дорожки с левой стороны дома N 34 по ул. Петухова. Построить пешеходную дорожку с правой стороны дома N 34 по ул. Петухова до дома N 22/1 по ул. Петухова | Внутриквартальное благоустройство | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2132 | 19-088 | Установить детский игровой комплекс во дворе дома N 34 по ул. Петухова со специализированным безопасным покрытием | Установка детского игрового комплекса | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2133 | 19-089 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 40 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2134 | 19-090 | Во дворе дома N 40 по ул. Петухова установить 2 скамейки со спинками напротив 3-го подъезда и 2 урны со стороны 1-го и 4-го подъездов | Установка скамеек с урнами | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2135 | 19-091 | Выполнить ремонт пешеходной дорожки между домами N 40, N 46, N 48 по ул. Петухова | Ремонт пешеходной дорожки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2136 | 19-092 | Установить детский игровой комплекс во дворе дома N 42 по ул. Петухова | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2137 | 19-093 | Построить пешеходную дорожку от дома N 52 по ул. Петухова до МКДОУ д/с N 158 | Строительство пешеходной дорожки | 210,0 | - | - | - | - | 210,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2138 | 19-094 | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги, проходящей вдоль дома N 66 по ул. Петухова, со стороны подъездов с расширением парковочного кармана | Внутриквартальное благоустройство | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2139 | 19-095 | Установить спортивно-игровой детский комплекс, уличные тренажеры, зону спокойствия для пожилых людей во дворе дома N 74 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2140 | 19-096 | Построить пешеходную дорожку во дворе дома N 74 по ул. Петухова | Строительство пешеходной дорожки | 360,0 | - | - | - | - | 360,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2141 | 19-097 | Выполнить капитальный ремонт пешеходного тротуара вдоль ул. Громова параллельно дому N 74 по ул. Петухова | Капитальный ремонт пешеходного тротуара | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2142 | 19-098 | Оборудовать парковочные карманы за домом N 74 по ул. Петухова | Обустройство парковочных карманов | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2143 | 19-099 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе домов N 76, N 84 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2144 | 19-100 | Установить специализированные безопасные покрытия на детских игровых площадках, расположенных во дворах домов по адресам: ул. Зорге, 43, ул. Зорге, 25, ул. Зорге, 123, ул. Петухова, 74 | Установка специализированного безопасного покрытия | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 2145 | 19-101 | Установить многофункциональный детский игровой комплекс на аллее по ул. Петухова, напротив дома N 76 по ул. Петухова | Установка многофункционального игрового комплекса | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2146 | 19-102 | Благоустройство площадки на бульваре по ул. Петухова напротив дома N 76 по ул. Петухова. Установить 8 лавок, 1 беседку на 12 чел., вокруг площадки разбить газон и цветники | Благоустройство площадки | 1900,0 | - | - | - | 1900,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2147 | 19-103 | Разработать проект зеленых насаждений бульвара по ул. Петухова с выделением зон для посадки крупномерных эндемичных растений с информационным обеспечением | Разработка проекта зеленых зон | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2148 | 19-104 | Перенести главный въезд на территорию МКДОУ д/с N 9 с придомовой территории домов N 78 и N 80 по ул. Петухова на сторону по ул. Громова | Перенести главный въезд на территорию МКДОУ д/с N 9 с придомовой территории домов N 78 и N 80 по ул. Петухова на сторону по ул. Громова | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Кировского района, ДО, ДЭЖКХ |
| 2149 | 19-105 | Капитальный ремонт с водоотведением межквартальной дороги у домов N 78 и N 80 по ул. Петухова | Ремонт внутриквартальной дороги | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2150 | 19-106 | Установить спортивно-игровой детский комплекс, тренажеры, спортивные элементы с торца дома N 82/2 по ул. Петухова, со специализированным покрытием, выложить тротуарной плиткой пешеходные дорожки во дворе дома N 82/2 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса, обустройство дорожек | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2151 | 19-107 | Капитальный ремонт межквартальной дороги с устройством ливневой канализацией у 1-го и 5-го подъездов дома N 82/2 по ул. Петухова | Внутриквартальное благоустройство с водоотведением | 1350,0 | - | - | - | - | 1350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2152 | 19-108 | Решить вопрос о продлении сквозного проезда за домами NN 98, 94, 92, 90 по ул. Петухова до проезжей части у дома N 90/1 по ул. Петухова | Внутриквартальное благоустройство | 2100,0 | - | - | - | - | 2100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2153 | 19-109 | Организовать пешеходный переход (дорожная разметка и знак) от дома N 82/2 по ул. Петухова на бульвар по ул. Петухова или установить искусственную неровность ("лежачий полицейский") | Строительство пешеходного перехода | 100,0 | 20,0 | 80,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 2154 | 19-110 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги у дома N 84 по ул. Петухова с оборудованием парковочных карманов | Ремонт внутриквартальной дороги с обустройством парковочных мест | 1800,0 | - | - | - | - | 1800,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2155 | 19-111 | Выполнить капитальный ремонт дороги с торцов домов NN 84, 80, 78 по ул. Петухова вдоль МКДОУ д/с N 9 в сторону ул. Громова | Капитальный ремонт дороги | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2156 | 19-112 | Выполнить капитальный ремонт дороги от дома N 93/1 по ул. Зорге до дома N 76 по ул. Петухова между МКДОУ д/с N 9 и МБОУ СОШ N 183 | Ремонт внутриквартальной дороги | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2157 | 19-113 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома N 84 по ул. Петухова | Установка детской площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2158 | 19-114 | На дороге по ул. Петухова параллельно углам дома по ул. Петухова, 88, установить дорожные знаки "Ограничение скорости", "Пешеходный переход", а также искусственные неровности | Установка дорожных знаков | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2159 | 19-115 | Благоустроить придомовую территорию дома N 88 по ул. Петухова | Благоустройство придомовой территории | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2160 | 19-116 | Оборудовать пандусами пешеходный переход от торгового комплекса "Лента" к остановке общественного транспорта "Весенняя" | Оборудование пандусами пешеходного перехода | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2161 | 19-117 | Установить ограждение детской площадки дома по ул. Петухова, 88, со стороны парковки | Установка ограждения детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2162 | 19-118 | Выполнить снос 3 шт. и обрезку 5 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому N 92 по ул. Петухова | Снос и обрезка аварийных деревьев | 45,0 | - | - | - | 45,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2163 | 19-119 | Установить спортивные комплексы на придомовых территориях домов по ул. Петухова NN 95, 97, 95/1, 99/2, 99/1, 101/3 | Установка спортивных комплексов | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2164 | 19-120 | Строительство пешеходной дорожки от ул. Петухова, 95, до торгового комплекса "Лента" по адресу: ул. Петухова, 73 | Строительство пешеходной дорожки | 4600,0 | - | - | 4600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2165 | 19-121 | Построить пешеходную дорожку вдоль дома N 96 по ул. Петухова | Внутриквартальное благоустройство | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2166 | 19-122 | Сделать парковку с торца дома N 96 по ул. Петухова со стороны МБОУ СОШ N 183 | Обустройство парковочных карманов | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2167 | 19-123 | Отремонтировать пешеходную дорожку, ведущую к дому N 93 по ул. Петухова (магазин "Магнит") | Ремонт пешеходной дорожки | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2168 | 19-124 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории дома N 104 по ул. Петухова | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
| 2169 | 19-125 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 104 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2170 | 19-126 | Установить спортивно-игровой детский комплекс с ограждением с торца дома N 106 у подъезда N 6 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2171 | 19-127 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 108 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2172 | 19-128 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории дома N 108 по ул. Петухова | Внутриквартальное благоустройство | 1950,0 | - | - | - | 1950,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
| 2173 | 19-129 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории дома N 110 по ул. Петухова | Внутриквартальное благоустройство | 2550,0 | 1584,0 | - | - | 966,0 | - | 2016, 2019 | ДЭЖКХ |
| 2174 | 19-130 | Восстановить асфальтированную дорожку вдоль домов N 106, N 108, N 112 по ул. Петухова к МБОУ СОШ N 134 | Ремонт пешеходной дорожки | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2175 | 19-131 | Установить малые игровые формы, теннисный стол во дворе дома N 110 по ул. Петухова, 110 | Установка малых игровых форм и спортивных элементов | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2176 | 19-132 | Капитальный ремонт с расширением внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов и оборудованием пешеходного тротуара на придомовой территории дома N 114 по ул. Петухова | Внутриквартальное благоустройство | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
| 2177 | 19-133 | Построить тротуар через трамвайные пути к светофору на перекрестке ул. Петухова и проезда вдоль ООО "Хайнекен" для перехода к торговому центру "Лента" | Строительство тротуара | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2177 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2178 | 19-134 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 116 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2179 | 19-135 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Петухова, 116 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 1650,0 | - | - | - | - | 1650,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2180 | 19-136 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 118 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 2181 | 19-137 | Выполнить обрезку 2 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому N 120 по ул. Петухова | Обрезка аварийных деревьев | 12,0 | - | - | - | 12,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2182 | 19-138 | Установить уличные тренажеры 3 - 4 шт. на придомовой территории дома по ул. Петухова, 122. Оборудовать площадку для игры в теннис-сквош | Установка спортивных элементов | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2183 | 19-139 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с устройством пешеходной дорожки и оборудованием парковочных мест по ул. Петухова, 122 | Внутриквартальное благоустройство | 1800,0 | - | - | - | - | 1800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2184 | 19-140 | Построить пешеходную дорожку от арки дома N 122/1 по ул. Петухова до магазина "Мария-Ра" | Строительство пешеходной дорожки | 330,0 | - | 330,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2185 | 19-141 | Построить пешеходную дорожку от дома N 122/1 по ул. Петухова до контейнерной площадки | Строительство пешеходной дорожки | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2186 | 19-142 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 122/1 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2187 | 19-143 | Установить 20 лавочек вдоль центрального тротуара бульвара по ул. Петухова | Установка лавочек | 130,0 | 130,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2188 | 19-144 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда у дома N 122/3 (поворот на дом N 122/1) по ул. Петухова | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2189 | 19-145 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Петухова, 122/1, 122/3 | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2190 | 19-146 | Установить детскую площадку во дворе дома N 124 по ул. Петухова | Установка детской площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2191 | 19-147 | Восстановить ливневую канализацию у домов NN 118, 124, 126 по ул. Петухова | Строительство ливневой канализации | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2192 | 19-148 | Восстановить тротуар вдоль МКДОУ д/с N 505 | Ремонт тротуара | 180,0 | - | - | - | - | 180,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2193 | 19-149 | Отремонтировать въезд в МКДОУ д/с N 505 | Ремонт асфальтового покрытия | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| (п. 2193 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 2194 | 19-150 | На муниципальной территории, прилегающей к дому N 124 по ул. Петухова, выполнить снос 3-х деревьев | Снос аварийных деревьев | 17,0 | - | - | - | 17,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2195 | 19-151 | Благоустроить бульвар по ул. Петухова от ул. Громова до остановки общественного транспорта "Петухова" (ранее - "ВИНАП") (главная аллея, аллея вдоль трамвайных путей, дорожки, установить скамейки, разбить клумбы, построить пешеходную дорожку через трамвайные пути к светофору) | Благоустройство бульвара | 12000,0 | - | - | - | - | 12000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2196 | 19-152 | Огородить под детскую площадку территорию у дома N 124 по ул. Петухова перед 1-м подъездом | Установка ограждения | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2197 | 19-153 | Установить спортивную площадку со скамейкой во дворе дома N 124 по ул. Петухова | Установка спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2198 | 19-154 | Установить уличные тренажеры во дворе дома N 126 по ул. Петухова | Установка уличных тренажеров | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2199 | 19-155 | Ремонт пешеходной дорожки с поднятием на 20 - 25 см, проходящей от дома N 126 по ул. Петухова до дома N 118 по ул. Петухова | Ремонт пешеходной дорожки | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2200 | 19-156 | Заасфальтировать пешеходную дорожку с торца дома N 126 по ул. Петухова | Ремонт пешеходной дорожки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2201 | 19-157 | Во дворе дома N 128 по ул. Петухова установить спортивную площадку со специализированным покрытием | Установка спортивной площадки | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2202 | 19-158 | Засыпать детскую площадку мелким отсевом. Установить гимнастический комплекс, карусель, качели во дворе дома N 128 по ул. Петухова | Установка спортивно-игровых форм, благоустройство | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2203 | 19-159 | Заасфальтировать пешеходную дорожку, проходящую через детскую площадку дома N 128 по ул. Петухова до угла дома N 126 по ул. Петухова | Ремонт пешеходной дорожки | 90,0 | - | - | - | - | 90,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2204 | 19-160 | Построить пешеходную дорожку с освещением от дома N 128 по ул. Петухова до МБОУ СОШ N 65 | Строительство пешеходной дорожки | 220,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Выполнение работ по освещению пешеходной дорожки |  | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2205 | 19-161 | Сделать ограждение детской площадки между домами по ул. Петухова, 128/1, и ул. Петухова, 130/1, со стороны дороги | Установка ограждения детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2206 | 19-162 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по адресу: ул. Петухова, 128/1 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2207 | 19-163 | Построить пешеходную дорожку от дома N 137 по ул. Зорге до МБОУ СОШ N 65 | Строительство пешеходной дорожки | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2207 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2208 | 19-164 | Построить дорогу от дома N 122/3 по ул. Петухова до МБОУДОД ДХШ N 3 по адресу: ул. Петухова, 122/2 | Строительство пешеходной дорожки | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2209 | 19-165 | Заасфальтировать парковку возле дома N 128/1 по ул. Петухова | Обустройство парковочных мест | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2210 | 19-166 | Установить уличные тренажеры (5 штук) во дворе дома N 130/1 по ул. Петухова | Установка уличных тренажеров | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2211 | 19-167 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Петухова, 134 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2212 | 19-168 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 138 | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2213 | 19-169 | Установить 10 уличных тренажеров по адресу: ул. Петухова, 138 | Установка уличных тренажеров (10 шт.) | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2214 | 19-170 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома по ул. Петухова, 142 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2215 | 19-171 | Выполнить снос 10 шт. и обрезку 30 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому N 142 по ул. Петухова | Снос и обрезка аварийных деревьев | 225,0 | - | - | - | - | 225,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2216 | 19-172 | Посадить 50 деревьев за домом N 146 по ул. Петухова | Посадка деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2217 | 19-173 | Установить многофункциональную детскую площадку во дворе дома N 146 по ул. Петухова | Установка многофункциональной детской площадки | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2218 | 19-174 | С торца дома N 148 по ул. Петухова установить 4 - 6 штук уличных тренажеров | Установка уличных тренажеров | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2219 | 19-175 | Построить дорогу от троллейбусного кольца по ул. Зорге до ул. Петухова. Построить дорогу от ул. Зорге (конечный остановочный пункт общественного транспорта "Полевая") на Советское шоссе | Строительство дорог | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2220 | 19-176 | Установить освещение вдоль пешеходной дорожки у домов NN 130/1, 132, 136 по ул. Петухова | Строительство линии наружного освещения | 1257,0 | - | - | - | - | 1257,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2221 | 19-177 | Выполнить капитальный ремонт остановочного пункта общественного транспорта "Петухова" (ранее - "ВИНАП"). Произвести асфальтирование от остановки до светофора по четной стороне ул. Петухова, установить на остановке искусственное ограждение | Капитальный ремонт остановочного пункта | 1300,0 | - | - | 1300,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2222 | 19-178 | Осветить и произвести капитальный ремонт пешеходной дорожки от остановки общественного транспорта "Петухова" до дома N 122/1 по ул. Петухова, проходящей за аптекой по адресу: ул. Петухова, 122/3 | Ремонт пешеходной дорожки | 660,0 | - | - | 660,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2223 | 19-179 | Выполнить капитальный ремонт дороги и прочистить ливневые колодцы за домами NN 148, 150, 152 по ул. Петухова | Капитальный ремонт дороги | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2224 | 19-180 | Убрать бытовой мусор и произвести вырубку деревьев на территории МБОУ СОШ N 65 | Снос деревьев | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2225 | 19-181 | Построить навесной мост для пешеходов через дорогу от Винаповского моста | Строительство моста | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2226 | 19-182 | В МБОУ СОШ N 135 заменить 97 оконных блоков на пластиковые | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 2400,0 | - | - | - | - | 2400,0 | 2020 | ДО |
| 2227 | 19-183 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 135 | Замена пола на площади 180 кв. м, ремонт потолка - 12 кв. м, замена окон - 6 шт., покраска и штукатурка стен | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДО |
| 2228 | 19-184 | Подключить здание МБОУ СОШ N 135 к центральной канализации | Строительство централизованной канализации | 34221,8 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2229 | 19-185 | Выполнить работы по капитальному ремонту фасада здания МБОУ СОШ N 65 | Разработка проектной документации. Капитальный ремонт фасада | 7300,0 | - | - | - | - | 7300,0 | 2020 | ДО |
| 2230 | 19-186 | Произвести обрезку 80 деревьев и вырубку 70 деревьев на пришкольном участке МБОУ СОШ N 65 | Обрезка деревьев | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | - | 2016 - 2019 | ДО |
| 2231 | 19-187 | Провести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ N 65 | Разработка проектной документации. Реконструкция стадиона | 4500,0 | - | - | - | - | 4500,0 | 2020 | ДО |
| 2232 | 19-188 | Строительство пристройки к МБОУ СОШ N 65 с дополнительными классами и спортивным залом | Разработка проектной документации. Строительство пристройки | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 2233 | 19-189 | Ремонт межпанельных швов здания МБОУ СОШ N 134 | Ремонт межпанельных швов | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2234 | 19-190 | Ремонт пищеблока МБОУ СОШ N 134 | Ремонт пищеблока | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2235 | 19-191 | Установить спортивный городок на территории МБОУ СОШ N 134 | Установка спортивного городка на территории МБОУ СОШ N 134 | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 2236 | 19-192 | В классе N 39 МБОУ СОШ N 134 заменить оконные блоки на пластиковые | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2237 | 19-193 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 63 | Капитальный ремонт спортивного зала | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДО |
| 2238 | 19-194 | Установить спортивно-игровой детский комплекс за домами NN 50, 52 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2239 | 19-195 | Заменить 105 оконных блоков на пластиковые в здании МБОУ СОШ N 182 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 2250,0 | 1672,0 | 578,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДО |
| 2240 | 19-196 | Выполнить ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 182 | Ремонт фасада здания | 4500,0 | - | - | - | 4500,0 | - | 2019 | ДО |
| 2241 | 19-197 | Выполнить капитальный ремонт кабинета химии, учебных мастерских, обслуживающего и технического труда МБОУ СОШ N 182 | Капитальный ремонт кабинета химии с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, установка сантехники с подводкой, общестроительные работы с установкой оборудования (90 кв. м). Капитальный ремонт мастерских (52,8 кв. м) с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, общестроительные работы с установкой оборудования. Капитальный ремонт кабинета обслуживающего труда (90,6 кв. м) с заменой оконных блоков, ремонт пола с укладкой линолеума, установка сантехники с подводкой, общестроительные работы с установкой оборудования | 2500,0 | - | - | - | 1500,0 | 1000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 2242 | 19-198 | Выполнить капитальный ремонт крыльца здания МБОУ СОШ N 182 | Капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДО |
| 2243 | 19-199 | Выполнить капитальный ремонт школьной библиотеки и хранилища МБОУ СОШ N 182 | Ремонт пола с укладкой линолеума, замена дверей, общестроительные работы, замена оконных блоков (2 кабинета, 94,8 кв. м) | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2244 | 19-200 | Выполнить капитальный ремонт водостоков здания МБОУ СОШ N 182 | Замена 6 стояков водосточной канализации | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2245 | 19-201 | Капитальный ремонт пищеблока с заменой оборудования в МБОУ СОШ N 182 | Общестроительные работы, замена оборудования | 6000,0 | 6000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 2246 | 19-202 | Благоустроить территорию МКДОУ д/с N 408 (установить урны) | Установка 12 урн | 24,0 | - | - | - | - | 24,0 | 2020 | ДО |
| 2247 | 19-203 | Организовать парковку для автотранспорта со стороны домов NN 93, 103 по ул. Зорге | Обустройство парковки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2248 | 19-204 | Заасфальтировать пешеходную дорожку от дома N 85 по ул. Зорге до МКДОУ д/с N 408 | Ремонт пешеходной дорожки | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2249 | 19-205 | Выполнить ремонт гимнастического бревна на спортивном участке МКДОУ д/с N 408 | Ремонт гимнастического бревна | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2250 | 19-206 | Оборудовать МКДОУ д/с N 9 спелеокабинетом для оздоровления воспитанников | Обустройство спелеокабинета | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДО |
| 2251 | 19-207 | Выполнить капитальный ремонт кровли здания МКДОУ д/с N 158 | Капитальный ремонт кровли здания | 5500,0 | - | - | 3000,0 | 2500,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 2252 | 19-208 | Выполнить капитальный ремонт пола в группах N 1, N 3 и в музыкальном зале МКДОУ д/с N 158 | Капитальный ремонт пола | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2253 | 19-209 | Заменить оконные блоки на пластиковые в группах NN 6, 8, 10 МКДОУ д/с N 158 | Установка окон ПВХ | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДО |
| 2254 | 19-210 | Заменить 71 оконный блок на пластиковые окна в группах, музыкальном зале, прачечной, коридорах здания МКДОУ д/с N 172 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 2000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 2255 | 19-211 | Заменить старые веранды на новые на пяти прогулочных площадках МКДОУ д/с N 172 | Замена прогулочных веранд | 750,0 | 450,0 | - | - | 300,0 | - | 2016, 2019 | ДО |
| 2256 | 19-212 | Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с N 172 | Ремонт асфальтового покрытия | 3000,0 | - | 1500,0 | - | 1500,0 | - | 2017, 2019 | ДО |
| 2257 | 19-213 | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки от дома N 97 по ул. Зорге до магазина "Эконом" по ул. Зорге, 118 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 970,0 | - | - | - | - | 970,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2258 | 19-214 | Капитальный ремонт кровли здания МКДОУ д/с N 402 | Капитальный ремонт кровли | 6000,0 | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 2259 | 19-215 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 402 | Капитальный ремонт фасада | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 2260 | 19-216 | Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с N 402 | Асфальтирование территории детского сада | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДО |
| 2261 | 19-217 | Заменить недостающие оконные блоки в здании МКДОУ д/с N 402 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 1900,0 | 900,0 | - | - | - | 1000,0 | 2016, 2020 | ДО |
| 2262 | 19-218 | Установить ограждения на прогулочных площадках для групп раннего возраста высотой 60 см в МКДОУ д/с N 411 | Установка ограждения прогулочных площадок для групп раннего возраста | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 2263 | 19-219 | Заменить полностью старое ограждение территории МКДОУ д/с N 505 на новое | Замена ограждения территории детского сада | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2264 | 19-220 | Заменить оконные блоки на пластиковые в здании МКДОУ д/с N 505 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | ДО |
| 2265 | 19-221 | Отремонтировать асфальтовое покрытие на территории МКДОУ д/с N 505 и при въезде на территорию детского сада | Ремонт асфальтового покрытия | 3000,0 | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 2266 | 19-222 | Реконструкция спортивной площадки с добавлением спортивных элементов в МКДОУ д/с N 485 | Реконструкция спортивной площадки | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2267 | 19-223 | Замена оконных блоков на пластиковые в 10 группах МКДОУ д/с N 485 | Замена окон ПВХ | 1700,0 | - | - | - | - | 1700,0 | 2020 | ДО |
| 2268 | 19-224 | Восстановление асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 485 | Ремонт асфальтового покрытия | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2269 | 19-225 | Установить специализированное резиновое покрытие на спортивной площадке, расположенной на территории МКДОУ д/с N 436 по ул. Петухова, 116а | Установка покрытия | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДО |
| 2270 | 19-226 | Установить ограждение футбольного поля во дворе домов N 43, N 45 по ул. Зорге | Установка ограждения | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2271 | 19-227 | Благоустроить детскую площадку во дворе дома N 157 по ул. Зорге (ограждение, укладка специализированного покрытия, отсыпка пешеходных дорожек, ведущих к детской площадке) | Благоустройство детской площадки | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2272 | 19-228 | Установить спортивно-игровой комплекс во дворе дома по адресу: ул. Зорге, 157 | Установка спортивно-игрового комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2273 | 19-229 | Установить 10 уличных тренажеров во дворе дома N 157 по ул. Зорге | Установка уличных тренажеров | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2274 | 19-230 | Сделать ограждение детской площадки во дворе дома N 124 по ул. Петухова | Установка ограждения | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2275 | 19-231 | Установить ограждение футбольного поля во дворе дома N 20 по ул. Петухова | Ограждение футбольного поля | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2276 | 19-232 | Устройство круглогодичного санитарного узла с комнатой матери и ребенка на бульваре по ул. Петухова | Рассмотреть возможность устройства круглогодичного санитарного узла с комнатой матери и ребенка | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2277 | 19-233 | Ликвидировать снегоотвал с Бронных переулков | Рассмотреть возможность ликвидации снегоотвала | - | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| (п. 2277 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2278 | 19-234 | Восстановить проезжую дорогу вдоль овощехранилища по адресу: ул. Зорге, 119 | Ремонт дороги | 750,0 | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2279 | 19-235 | Построить пешеходную дорожку от дома N 93 к дому N 77а (магазин "Магнит") по ул. Зорге | Обустройство пешеходной дорожки | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2280 | 19-0009 | Решить вопрос о переводе домов по ул. Петухова, 90, 92, 94, 96, 106, 110, 112, 116, на природный газ | Оказание содействия и помощи жителям по переводу домов на природный газ | 10000,0 | - | - | - | - | 10000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович; единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| 2281 | 19-236 | Построить тротуар вдоль ул. Бронной от дома N 30 по пер. 3-му Бронному до остановки общественного транспорта "Школа N 135" (пер. 15-й Бронный, 33) | Строительство тротуара | 4000,0 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 2282 | 19-237 | Сделать уличное освещение от ул. Петухова, 97, 99/1, 99/2, 101/3, к остановочному пункту общественного транспорта "Разъезд" | Строительство уличного освещения | 2124,0 | - | - | 144,0 | 990,0 | 990,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 2283 | 19-238 | Строительство средней общеобразовательной школы на Южно-Чемском жилмассиве | Строительство средней общеобразовательной школы | 750000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 2284 | 19-239 | Построить детский сад на Южно-Чемском жилмассиве | Строительство детского сада | 185000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 2285 | 19-240 | Организовать автобусные рейсы через жилой комплекс "Матрешкин двор" до площади Карла Маркса | Организация маршрута общественного пассажирского транспорта | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович; избирательный округ N 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович |
| 2286 | 19-241 | Установить шумоизоляционные конструкции вдоль всей новой развязки по Советскому шоссе и ул. Петухова | Установка шумоизоляционных конструкций | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович |
| 2287 | 20-001 | Выполнить обрезку 30 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 6 | Обрезка деревьев | 166,0 | - | - | - | - | 166,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2288 | 20-002 | Установить детский игровой комплекс во дворе дома N 8 по ул. Зорге | Установка детской игровой площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2289 | 20-003 | Устроить детскую игровую огражденную площадку возле дома N 62 по ул. Зорге | Установка детской игровой площадки | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2290 | 20-004 | Провести капитальный ремонт внутриквартальной дороги с обустройством парковочных карманов по ул. Зорге, 64 | Комплексное благоустройство внутриквартальной территории | 1350,0 | - | - | - | - | 1350,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2291 | 20-005 | Установить детскую площадку со спортивными элементами по ул. Зорге, 64 | Установка детской спортивно-игровой площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2292 | 20-006 | Выполнить снос 11 шт. и обрезку 7 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 64 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2293 | 20-007 | Установить детскую площадку со специальным безопасным покрытием и ограждением по ул. Зорге, 237 | Установка детской игровой площадки | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| 2294 | 20-008 | Провести ремонт объездной дороги за домами по ул. Зорге, 259, 257/1, 229, 227, 221, 219 | Ремонт дороги | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2295 | 20-009 | Установить детский игровой комплекс во дворе домов N 82 и N 84 по ул. Зорге с лавочками | Установка детской игровой площадки | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2296 | 20-010 | Обустройство тротуара вдоль домов N 82 и N 84 по ул. Зорге (с торца здания) | Обустройство тротуара | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2297 | 20-011 | Выполнить ремонт проезда с устройством тротуара от ул. Зорге к дому N 269 | Ремонт внутриквартальных проездов | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2298 | 20-012 | Ремонт дороги между МКДОУ д/с N 191 и МКДОУ д/с N 424 к домам NN 235 и 233 по ул. Зорге | Ремонт внутриквартальной дороги | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 2299 | 20-013 | Ремонт дороги между домами NN 257/1 и 259 по ул. Зорге | Ремонт внутриквартальных проездов | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2300 | 20-014 | Ремонт дороги между домами NN 221 и 219 по ул. Зорге | Ремонт внутриквартальных проездов | 225,0 | - | 225,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2301 | 20-015 | Сделать пешеходную дорожку от подъезда N 5 дома N 251 по ул. Зорге в сторону остановки общественного транспорта "Полевая" | Строительство пешеходной дорожки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2302 | 20-016 | От подъезда N 1 дома N 251 по ул. Зорге в сторону остановки общественного транспорта "Затулинский жилмассив" сделать дорожку для пешеходов | Строительство пешеходной дорожки | 135,0 | - | - | 135,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2303 | 20-017 | Строительство пешеходной дорожки от домов NN 251 и 249 по ул. Зорге (за домом N 247) до остановки общественного транспорта "Затулинский жилмассив" | Строительство пешеходной дорожки | 225,0 | - | - | 225,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2304 | 20-018 | Восстановить дорожный проезд за домом N 261 по ул. Зорге | Внутриквартальное благоустройство | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2305 | 20-019 | Восстановить пешеходную дорожку за домами по ул. Зорге, 259, 257/1, 259, 229, 227, 221, 219 | Ремонт пешеходной дорожки | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2306 | 20-020 | Выполнить снос 14 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 42 | Снос аварийных деревьев | 78,0 | - | - | - | - | 78,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2307 | 20-021 | Отремонтировать дорогу от ул. Зорге, 42, до ул. Зорге, 2 | Ремонт внутриквартальной дороги | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2308 | 20-022 | Во дворе дома N 42 по ул. Зорге добавить элементы на детской площадке и отсыпать мелким отсевом | Установка детского игрового комплекса | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2309 | 20-023 | Сделать капитальный ремонт внутриквартальной дороги с размещением парковочных карманов по адресу: ул. Зорге, 46 | Внутриквартальное благоустройство | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2310 | 20-024 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 | Ремонт внутриквартальной дороги | 6450,0 | - | - | - | - | 6450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2311 | 20-025 | Во дворе дома N 63 по ул. Сибиряков-Гвардейцев установить детскую площадку | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2312 | 20-026 | Установить детский городок во дворе дома N 80 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 2313 | 20-027 | Отремонтировать дорогу от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80, до памятника Рихарду Зорге | Ремонт дороги | 2700,0 | 2700,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2314 | 20-028 | Установить детский игровой комплекс со спортивными элементами и уличными тренажерами по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 82 | Установка детского игрового комплекса | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2315 | 20-029 | Обустройство парковочных карманов на ул. Зорге, 82 и 84, со стороны СДЮШОР "Фламинго" | Обустройство парковочных карманов | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2316 | 20-030 | Обустройство пешеходного тротуара от дома N 86 по ул. Зорге до дома N 19 по ул. Громова | Строительство пешеходного тротуара | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2317 | 20-031 | Строительство бассейна в Кировском районе | Строительство бассейна | 220000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 2318 | 20-032 | Установить освещение на участках: по ул. Зорге, 90, 84, 82, 80, 78, 76, и по ул. Зорге, 98, 209/1, 209, 197 | Установить освещение на участке по ул. Зорге, 98, 209/1, 209, 197 | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2319 | 20-033 | Выполнить ремонт тротуара от дома N 267 до дома N 271 по ул. Зорге | Ремонт тротуара | 220,0 | - | 220,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2319 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2320 | 20-034 | Выполнить ремонт дороги: выезд с ул. Громова на ул. Сибиряков-Гвардейцев за домами по ул. Зорге, 74, 68, 60, 56 | Ремонт дороги | 30000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2321 | 20-035 | Установить дорожные знаки "Ограничение скорости" и "Пешеходный переход" на территории между ул. Зорге, 197, и площадкой "Кремль" | Установка дорожных знаков | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2322 | 20-036 | Установить ограничитель скорости для автомобилей на участке от детского отделения ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 22 до Ледового дворца спорта "Ледовая арена" | Установка дорожных знаков | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2323 | 20-037 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль домов по ул. Зорге, 259 и 257, с устройством тротуара для пешеходов | Ремонт внутриквартальной дороги | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2324 | 20-038 | Выполнить обрезку 13 шт. деревьев на придомовых территориях по адресам: ул. Зорге, 257, 253 | Обрезка деревьев | 72,0 | - | - | - | - | 72,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2325 | 20-039 | Устроить тротуар для пешеходов вдоль дома N 255 по ул. Зорге со стороны подъездов по газонной части | Строительство тротуара | 180,0 | - | 180,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2326 | 20-040 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу с устройством парковочных карманов у дома N 239 по ул. Зорге | Ремонт внутриквартальной дороги | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2327 | 20-041 | Сделать тротуарную дорожку от дома N 247 к дому N 243 по ул. Зорге | Строительство тротуара | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2328 | 20-042 | Сделать тротуарную дорожку от дома N 239 в сторону дома N 241 по ул. Зорге | Строительство тротуара | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2329 | 20-043 | Отремонтировать дорогу от дома N 213 по ул. Зорге до дома N 237 по ул. Зорге с организацией пешеходной дорожки | Внутриквартальное благоустройство | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2330 | 20-044 | Отремонтировать пешеходную дорожку от дома N 213 по ул. Зорге до дома N 195 по ул. Зорге | Ремонт пешеходной дорожки | 670,0 | - | - | - | 670,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2331 | 20-045 | Отремонтировать дорогу по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 66 | Ремонт внутриквартальной дороги | 230,0 | - | - | - | - | 230,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2332 | 20-046 | Сделать тротуарные дорожки между домами N 227 и N 225 по ул. Зорге | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2333 | 20-047 | Во дворе дома по ул. Зорге, 227, установить дополнительно спортивные элементы для маленьких детей | Установка дополнительных спортивных элементов | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2334 | 20-048 | Установить детский городок во дворе домов NN 231, 225, 229 по ул. Зорге. Частично демонтировать старые элементы | Установка детского городка | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2335 | 20-049 | Ремонт дороги от дома N 231 до дома N 235 по ул. Зорге с пешеходной дорожкой | Ремонт дороги | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2336 | 20-050 | Произвести ремонт дороги между домами N 233 и N 231 по ул. Зорге | Внутриквартальное благоустройство | 1800,0 | - | - | - | - | 1800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2337 | 20-051 | Строительство пешеходной дорожки от ул. Зорге, 225, до ул. Зорге, 231 | Строительство пешеходной дорожки | 130,0 | - | - | 130,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2338 | 20-052 | Отремонтировать дорогу по ул. Зорге, 269 (Сбербанк и почта), сделать тротуарную дорожку для пешеходов от ул. Зорге, 269, к ул. Зорге, 267 | Ремонт внутриквартальной дороги, обустройство тротуарной дорожки | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2339 | 20-053 | Сделать от ул. Зорге, 267, выезд в сторону центральной дороги с организацией пешеходной дорожки | Внутриквартальное благоустройство | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 2340 | 20-054 | Сделать пешеходную дорожку от ул. Зорге, 68 (подъезд N 6), в сторону остановки общественного транспорта "Громова" мимо дома по ул. Зорге, 70 | Строительство пешеходной дорожки | 375,0 | - | - | 375,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2341 | 20-055 | Установить спортивные тренажеры во дворе домов N 68 и N 70 по ул. Зорге | Установка спортивных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2342 | 20-056 | Расширить дорогу по ул. Зорге, 68, с организацией парковочных карманов | Внутриквартальное благоустройство | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2343 | 20-057 | Асфальтировать проезжую часть с организацией парковочных карманов и тротуарной дорожки по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63 | Внутриквартальное благоустройство | 2250,0 | - | - | - | 2250,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2344 | 20-058 | На придомовой территории установить спортивные уличные тренажеры по адресу: ул. Зорге, 66 | Установка уличных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2345 | 20-059 | Детскую площадку на территории домов N 72 и N 74 по ул. Зорге дополнить игровыми формами и установить комплекс спортивных тренажеров | Установка спортивно-игровых форм | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2346 | 20-060 | Разместить парковку для автотранспорта по адресу: ул. Зорге, 74, 74а | Внутриквартальное благоустройство | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2347 | 20-061 | Заасфальтировать яму на дороге между домами N 76 и N 72 по ул. Зорге | Внутриквартальное благоустройство | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2348 | 20-062 | По периметру площадки провести велосипедную дорожку: ул. Зорге, 76 | Внутриквартальное благоустройство | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2349 | 20-063 | Ремонт дороги на ул. Зорге, 76, с организацией парковочных карманов | Ремонт внутриквартальной дороги с обустройством парковочных мест | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2350 | 20-064 | Во дворе дома N 76 по ул. Зорге установить детскую игровую площадку | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2351 | 20-065 | Установить спортивную площадку по адресу: ул. Зорге, 76 | Установка спортивной площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2352 | 20-066 | Организовать площадку для выгула собак за домом N 76 по ул. Зорге | Организовать площадку для выгула собак за домом N 76 по ул. Зорге | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2353 | 20-067 | Выполнить ремонт дороги между детской площадкой "Кремль" и домом N 197 по ул. Зорге с выездом на главную дорогу по ул. Зорге | Ремонт дороги | 1100,0 | - | - | 1100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2354 | 20-068 | Построить тротуар вдоль дороги между детской площадкой "Кремль" и домом N 197 по ул. Зорге | Строительство тротуара | 660,0 | - | - | 660,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2355 | 20-069 | Обустроить пешеходный переход от детской площадки "Кремль" к дому N 197 по ул. Зорге и пешеходный переход через выезд на главную дорогу по ул. Зорге в районе пешеходного тротуара, проходящего вдоль ул. Зорге | Обустройство пешеходного перехода | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2356 | 20-070 | Установить вазоны для ограничения въезда транспорта на территорию сквера "Союз Кировчан" со стороны ул. Зорге, 197 | Установка вазонов | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2357 | 20-071 | Во дворе домов NN 18, 20 по ул. Зорге установить детскую горку и 2 качели, уличные тренажеры и 3 скамейки | Установка спортивных и игровых элементов, объектов благоустройства | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2358 | 20-072 | Заасфальтировать пешеходную дорожку от ул. Зорге, 20, до ул. Зорге, 50 | Ремонт пешеходной дорожки | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2359 | 20-073 | Во дворе дома N 40 по ул. Зорге установить уличные тренажеры, турник и брусья | Установка спортивных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2360 | 20-074 | Выполнить снос 4 шт. и обрезку 59 шт. деревьев на придомовых территориях по адресам: ул. Зорге, 44, 46, 48, 50 | Снос и обрезка деревьев | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2361 | 20-075 | Сделать тротуарную дорожку от угла дома N 269 по ул. Зорге (подъезд N 3) до угла дома N 267 по ул. Зорге и далее до аптеки N 220 | Строительство тротуарной дорожки | 340,0 | - | - | - | 340,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2362 | 20-076 | Сделать тротуарную дорожку к Сбербанку и почте от угла 3-го подъезда за домом по ул. Зорге, 269 | Строительство тротуарной дорожки | 180,0 | - | - | - | 180,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2363 | 20-077 | Установить детский городок по адресу: ул. Петухова, 12/2, с ограждением от дороги (взамен существующего старого) | Установка детского городка | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2364 | 20-078 | Почистить пойму реки, расположенную по адресу: ул. Петухова, 12/3, для обеспечения оттока воды | Уборка территории | 2600,0 | - | - | - | 2600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2365 | 20-079 | Отремонтировать участок дороги на подъезде к дому по ул. Петухова, 12/3 | Внутриквартальное благоустройство | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2366 | 20-080 | Построить дорогу и пешеходный тротуар от ул. Сибиряков-Гвардейцев (остановка общественного транспорта "Площадь Кирова") до ул. Виктора Уса, между жилыми домами по ул. Петухова (согласно проекту застройки микрорайона) | Строительство дороги | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2367 | 20-081 | Установить на микрорайоне Акатуйском необходимые знаки дорожного движения, обозначить места пешеходных переходов | Установка дорожных знаков | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2368 | 20-082 | Выполнить освещение пешеходного тротуара и дороги по ул. Сибиряков-Гвардейцев (остановка общественного транспорта "Площадь Кирова") в сторону ул. Виктора Уса между жилыми домами и бульваром по ул. Петухова | Строительство линии наружного освещения | 753,0 | - | 36,0 | 200,0 | 400,0 | 117,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2369 | 20-083 | На микрорайоне Акатуйском установить искусственные дорожные неровности с соответствующими дорожными знаками | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2370 | 20-084 | Увеличить количество автобусов на маршруте N 61 либо организовать дополнительный автобусный маршрут до пл. Маркса через пл. Сибиряков-Гвардейцев | Организация маршрута общественного пассажирского транспорта | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2371 | 20-085 | Выполнить на микрорайоне Акатуйском освещение внутриквартальных проездов и прохода до остановки общественного транспорта "Транспортная" | Строительство освещения | 1786,0 | - | 120,0 | 700,0 | 700,0 | 266,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2372 | 20-086 | Продлить бульвар по ул. Петухова до ул. Виктора Уса (пешеходная дорожка, зеленая зона) | Строительство бульвара | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2373 | 20-087 | Отремонтировать пешеходную дорожку от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60, до ул. Петухова, 14/1 | Ремонт пешеходной дорожки | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2374 | 20-088 | Установить детский городок по адресу: ул. Петухова, 14/1 | Установка детского городка | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| 2375 | 20-089 | Оборудовать территорию для выгула собак по адресу: ул. Петухова, 16 | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Кировского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2376 | 20-090 | Сделать ливневую канализацию по ул. Виктора Уса, 5 | Строительство ливневой канализации | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2377 | 20-091 | На территории Акатуйского жилмассива установить всесезонную спортивную игровую площадку с ограждением для хоккея и футбола с устройством освещения по адресу: ул. Виктора Уса, 5 | Рассмотреть возможность установки всесезонной спортивно-игровой площадки | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 2378 | 20-092 | Во дворе дома N 5 по ул. Виктора Уса установить уличные тренажеры | Установка уличных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2379 | 20-093 | Выполнить реконструкцию фонтана на бульваре по ул. Петухова возле здания администрации района | Реконструкция фонтана | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2380 | 20-094 | Построить автомобильную дорогу от ул. Виктора Уса параллельно ул. Петухова вдоль кафе "Ярославна" до пл. Кирова | Строительство дороги | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2381 | 20-095 | Создать остановку общественного транспорта на ул. Виктора Уса, 9, с маршрутом на Затулинский жилмассив и до станции метро "Пл. Маркса" | Организация общественного пассажирского маршрута | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2382 | 20-096 | Отремонтировать дорогу между домами по ул. Зорге, 219, и ул. Зорге, 209/1, в сторону ул. Зорге, 98 | Ремонт внутриквартальной дороги | 850,0 | - | - | - | - | 850,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2383 | 20-097 | Отремонтировать дорогу от ул. Зорге, 213, до ул. Зорге, 237, с организацией тротуарной дорожки для пешеходов | Ремонт внутриквартальной дороги | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2384 | 20-098 | Отремонтировать тротуарную дорожку от ул. Зорге, 237, до остановки общественного транспорта "Жилмассив Затулинский" | Ремонт тротуарной дорожки | 180,0 | - | - | - | - | 180,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2385 | 20-099 | Отремонтировать дорогу за домом по ул. Зорге, 217, в сторону МКДОУ д/с N 191 | Ремонт внутриквартальной дороги | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2386 | 20-100 | Отремонтировать тротуарную дорожку от ул. Зорге, 217, ведущую к МБОУ СОШ N 41 | Ремонт тротуарной дорожки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2387 | 20-101 | Сделать освещение у МКДОУ д/с N 191 | Организация освещения | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2388 | 20-102 | Спроектировать и построить ливневую канализацию, водоотвод на участке дороги от домов NN 18 и 20 по ул. Зорге в сторону ул. Громова | Строительство ливневой канализации | 5000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2389 | 20-103 | Восстановить тротуарную дорожку от остановки общественного транспорта "Жилмассив Затулинский" в сторону МБОУ СОШ N 41 и сделать освещение | Ремонт тротуарной дорожки | 1229,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Обустройство наружного освещения |  | - | - | 300,0 | 300,0 | 29,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 2390 | 20-104 | Отремонтировать дорожку от магазина "Бегом к нам" до дороги в районе ул. Зорге, 271 | Ремонт тротуарной дорожки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2391 | 20-105 | Отремонтировать тротуарную дорогу между городком аттракционов "Затулинский" по ул. Зорге, 47, и ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 22 | Ремонт тротуарной дорожки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2392 | 20-106 | Во дворе по ул. Громова, 17, установить дополнительные игровые формы | Установка игровых форм | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2393 | 20-107 | Отремонтировать участок дороги по ул. Громова, 17; на затопляемом участке при выезде из домов по ул. Громова, 17 и 17/2, сделать ливневую канализацию (водоотвод) | Ремонт внутриквартальной дороги. Устройство водоотведения | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2394 | 20-108 | Сделать тротуар от городка аттракционов "Затулинский" до входа в храм со стороны ул. Громова, 23 | Строительство тротуара | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2395 | 20-109 | Выполнить обустройство двух искусственных дорожных неровностей по ул. Громова (от ул. Зорге до конца дома N 76 по ул. Зорге) | Обустройство искусственных неровностей | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2396 | 20-110 | Запустить фонтан у кинотеатра "Рассвет" | Ремонт фонтана | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2397 | 20-111 | Во дворе дома N 18 по ул. Громова установить детский игровой комплекс с включением в него качелей, песочниц, балансиров, лавочек, с устройством ограждения от проезжей части ул. Зорге | Установка детского игрового комплекса | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2398 | 20-112 | Обеспечить устройство пешеходного перехода от подвального помещения по ул. Громова, 18, до ул. Зорге | Строительство пешеходной дорожки | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2399 | 20-113 | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходной дорожки от ул. Зорге до магазина "Ярославна" | Восстановление асфальтового покрытия | 260,0 | - | 260,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2400 | 20-114 | Ремонт внутриквартального проезда с устройством парковки по ул. Громова, 21 и 23 | Ремонт внутриквартального проезда | 5700,0 | - | - | - | - | 5700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2401 | 20-115 | Установка спортивных тренажеров с устройством ограждения по адресу: ул. Громова, 21 | Установка спортивных тренажеров | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2402 | 20-116 | Сделать асфальтирование дороги от ул. Зорге, 211, вдоль ул. Зорге, 213, до остановки общественного транспорта "Жилмассив Затулинский", сделать освещение в том же направлении | Ремонт дороги. Обустройство наружного освещения | 60000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2403 | 20-117 | Напротив подъезда N 1 по ул. Зорге, 213, сделать лестницу с поручнями и далее заасфальтировать тротуарную дорожку в сторону МБОУ СОШ N 108. Сделать освещение | Строительство лестничного спуска | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2404 | 20-118 | Выполнить снос 40 шт., обрезку 100 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к домам NN 211, 213 по ул. Зорге | Снос и обрезка деревьев | 780,0 | - | - | - | - | 780,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2405 | 20-119 | Установить скамейки на детской площадке по адресу: ул. Зорге, 215 | Установка скамеек на детской площадке | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2406 | 20-120 | Построить многофункциональную площадку напротив дома по адресу: ул. Зорге, 261 | Строительство многофункциональной площадки | 2800,0 | - | - | 2800,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2407 | 20-121 | Убрать металлические гаражи у остановки общественного транспорта "Жилмассив Затулинский" | Демонтаж металлических гаражей | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2408 | 20-122 | Отремонтировать тротуарную дорожку от магазина "Монетка" на ул. Зорге, 261, до остановки общественного транспорта "Жилмассив Затулинский" | Ремонт тротуарной дорожки | 550,0 | - | - | 550,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2409 | 20-123 | Установить детский спортивно-игровой комплекс на ул. Зорге, 209 | Установка спортивно-игрового комплекса | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2410 | 20-124 | Организовать место для выгула собак на ул. Зорге, 209 | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Кировского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2411 | 20-125 | Отремонтировать пешеходную дорожку на аллее от остановки общественного транспорта "Мебельный магазин" до ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 22 | Ремонт пешеходной дорожки | 1650,0 | - | 1650,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2412 | 20-126 | Отремонтировать дорогу вокруг детского и взрослого отделений ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 22. Установить освещение территории | Проведение работ по внутриквартальному благоустройству дорог. Устройство освещения | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2413 | 20-127 | Благоустроить аллею от ул. Зорге, 179/1, до магазина "Династия" и сделать тротуарную дорожку от ул. Зорге, 179/1 (в районе кафе "Киплинг"), ведущую до остановки общественного транспорта "Мебельный магазин" | Благоустройство аллеи и тротуара | 1700,0 | - | 200,0 | 1500,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 2414 | 20-128 | Устройство многофункциональной спортивной площадки размером 20 x 30 кв. м с ограждением высотой 3 м, с травмобезопасным спортивным покрытием во дворе домов по ул. Зорге, 253, 255, 257, 257/1 | Подготовка проекта межевания квартала | 3500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДСиА |
|  |  |  | Устройство многофункциональной спортивной площадки |  | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 2415 | 20-129 | Выполнить снос 10 шт., обрезку 10 шт. деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Зорге, 32 | Снос и обрезка деревьев | 115,0 | - | - | - | - | 115,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2416 | 20-130 | Во дворе дома N 32 по ул. Зорге установить детскую площадку на месте старой; установить спортивные тренажеры | Установка детской площадки с тренажерами | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2417 | 20-131 | Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов NN 44, 46, 48, 50, 52 по ул. Зорге | Благоустройство внутриквартальных проездов | 5200,0 | - | - | - | 5200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2418 | 20-132 | Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов NN 249, 259, 261 по ул. Зорге с устройством тротуаров | Благоустройство внутриквартальных проездов и тротуаров | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2419 | 20-133 | Установить детский городок для детей от 0 до 14 лет во дворе дома N 249 по ул. Зорге | Установка детского городка | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2420 | 20-134 | Построить дорогу от ул. Зорге (от разворотного троллейбусного кольца) до ул. Петухова. Построить выезд с ул. Зорге на Советское шоссе | Строительство дороги | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2421 | 20-135 | Установить спортивную площадку для игровых видов спорта по адресу: ул. Зорге, 245 | Подготовка проекта межевания квартала | 3000,0 | - | - | - | - | - | 2018 | ДСиА |
|  |  |  | Установка спортивной площадки |  | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2422 | 20-136 | Сделать дорогу и тротуарную дорожку между домами по ул. Зорге, 209/1, и ул. Зорге, 219 | Благоустройство внутриквартальных проездов | 850,0 | - | - | - | 850,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2423 | 20-137 | Демонтировать металлические гаражи, расположенные на территории общего пользования возле домов N 237 и N 241 по ул. Зорге | Демонтаж металлических гаражей | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2424 | 20-138 | Выполнить обрезку 180 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к домам NN 237, 241 по ул. Зорге | Обрезка деревьев | 950,0 | - | - | - | - | 950,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2425 | 20-139 | Отремонтировать часть тротуарной дорожки рядом с магазином "Бегом к нам" по ул. Зорге, 271 | Ремонт тротуарной дорожки | 65,0 | - | 65,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2426 | 20-140 | Отремонтировать участок тротуарной дорожки от дома по ул. Зорге, 181, до дома по ул. Зорге, 243, ведущей по направлению к МБОУ СОШ N 41 | Ремонт тротуарной дорожки | 270,0 | - | - | - | 270,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2427 | 20-141 | Заменить старые нефункциональные элементы детской площадки на новые по адресу: ул. Зорге, 219 | Замена элементов детской площадки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2428 | 20-142 | Отремонтировать тротуарную дорожку за домами по ул. Зорге, 219, 221, до ул. Зорге, 227 | Ремонт тротуарной дорожки | 1250,0 | - | - | - | 1250,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2429 | 20-143 | Сделать тротуарную дорожку от дома по ул. Зорге, 219 (подъезд N 3), проходящую мимо хоккейной коробки, в сторону дома по ул. Зорге, 217 (подъезд N 1) | Строительство тротуарной дорожки | 180,0 | - | 180,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2430 | 20-144 | Выполнить снос 60 шт., обрезку 500 шт. зеленых насаждений на муниципальной территории от дома N 271 до дома N 211 по ул. Зорге | Обрезка деревьев | 3100,0 | - | - | - | - | 3100,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2431 | 20-145 | Установить детскую площадку и лавочки по адресу: ул. Зорге, 209/1 | Установка детской площадки и лавочек | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района |
| 2432 | 20-146 | На муниципальной территории домов по ул. Зорге, 257, 255, 257/1, 253, сделать спортивную площадку для занятий волейболом, баскетболом, огражденную, со специальным безопасным покрытием | Установка спортивной площадки | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2433 | 20-147 | Поставить скамейки для пенсионеров за магазином по ул. Зорге, 233, к. 1 | Установка скамеек | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2434 | 20-148 | Организовать пешеходный переход между торговым центром "Династия" по ул. Зорге, 179/2, и супермаркетом "Мария-Ра" по ул. Зорге, 133/2 | Организация пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2435 | 20-149 | Сделать освещение до остановки общественного транспорта "Полевая" от остановки общественного транспорта "Затулинский жилмассив" | Строительство линии наружного освещения | 695,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | 95,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 2436 | 20-150 | Выполнить мероприятия по понижению естественного уровня грунтовых вод или отведению их от здания МКДОУ д/с N 89 | Выполнить мероприятия по понижению естественного уровня грунтовых вод или отведению их от здания МКДОУ д/с N 89 | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2437 | 20-151 | Построить второй эвакуационный выход с 3-го этажа здания МКДОУ д/с N 89 | Строительство эвакуационного выхода | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2438 | 20-152 | Приобретение галокомплекса "Бриз", состоящего из генератора "Гало Вита", для оборудования галокамеры (соляной пещеры) МКДОУ д/с N 89 | Приобретение оборудования | 147,0 | - | - | - | - | 147,0 | 2020 | ДО |
| 2439 | 20-153 | Установить песочницы с крышками для прогулочных игровых площадок для 12 групп МКДОУ д/с N 424 | Установка песочниц | 168,0 | 168,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 2440 | 20-154 | Приобретение двухсекционных моечных ванн из нержавеющий стали типа ВМСН-2 для 12 групп МКДОУ д/с N 424 | Приобретение моечных ванн | 130,0 | - | 130,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2441 | 20-155 | Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением, с травмобезопасным спортивным покрытием в МКДОУ д/с N 424 | Установка многофункциональной спортивной площадки | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 2442 | 20-156 | Выполнить ремонт межпанельных швов фасада здания МКДОУ д/с N 424 | Ремонт межпанельных швов | 1300,0 | - | - | 1300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2443 | 20-157 | Выполнить проектирование теплого вентилируемого фасада здания МКДОУ д/с N 424 | Разработка проектной документации | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2444 | 20-158 | Устройство теплого вентилируемого фасада здания МКДОУ д/с N 424 | Устройство вентилируемого фасада | 5000,0 | - | - | - | 3000,0 | 2000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 2445 | 20-159 | Спилить аварийные деревья, сделать обрезку зеленых насаждений на территории МКДОУ д/с N 424 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | ДО |
| 2446 | 20-160 | Провести ремонт дороги между МКДОУ д/с N 191 (ул. Зорге, 221) и МКДОУ д/с N 424 (ул. Зорге, 239/1) с укладкой тротуаров вдоль детских садов | Ремонт внутриквартальной дороги и тротуаров | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2447 | 20-161 | Заменить малые формы на территории МКДОУ д/с N 191 | Установка малых форм | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2448 | 20-162 | Установить 103 пластиковых окна в МКДОУ д/с N 191 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2449 | 20-163 | Замена 93 аварийных деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 192 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2019 | ДО |
| 2450 | 20-164 | Капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с N 192 | Капитальный ремонт пищеблока | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДО |
| 2451 | 20-165 | Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 192 (2215 кв. м), замена дорожного бордюра (1200 п. м) и садового поребрика (150 п. м) | Замена асфальтового покрытия и поребриков | 5500,0 | - | - | - | - | 5500,0 | 2020 | ДО |
| 2452 | 20-166 | Установка ограждения восьми прогулочных площадок в МКДОУ д/с N 192 | Установка ограждения | 800,0 | - | - | 400,0 | 400,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 2453 | 20-167 | Установка 11 качелей, 11 горок, 11 песочниц, 11 машинок-паровозиков на территории МКДОУ д/с N 192 | Установка малых игровых форм | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 500,0 | 2016 - 2020 | ДО |
| 2454 | 20-168 | Замена 8 деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 195 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2455 | 20-169 | Установка 3 песочных комплексов на площадке МКДОУ д/с N 195 | Установка песочных комплексов | 140,0 | - | 140,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2456 | 20-170 | Организация охраны территории и здания МКДОУ д/с N 195, оснащение видеонаблюдением | Организация охраны территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 2457 | 20-171 | Оборудовать волейбольную площадку на территории стадиона "Фламинго" МАУ НЦВСМ (ул. Зорге, 82/2) | Оборудование волейбольной площадки | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2458 | 20-172 | Замена 127 деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 108 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 3300,0 | 2330,0 | - | - | 970,0 | - | 2016, 2019 | ДО |
| 2459 | 20-173 | Обустройство футбольного поля с естественным травяным газоном, восстановление беговой дорожки с твердым травмобезопасным покрытием по его периметру на территории МБОУ СОШ N 41 | Ремонт стадиона | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 | 2020 | ДО |
| 2460 | 20-174 | На территории МБОУ СОШ N 41 установить многофункциональную спортивную площадку размером 20 x 30 кв. м с ограждением высотой 3 м и травмобезопасным покрытием | Установка многофункциональной спортивной площадки | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДО |
| 2461 | 20-175 | Оборудовать спортивную зону МБОУ СОШ N 41: установить силовые элементы для сдачи норм ГТО, яму с песком | Установка силовых элементов | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 2462 | 20-176 | Восстановить освещение стадиона МБОУ СОШ N 41 | Ремонт наружного освещения стадиона школы | 750,0 | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | ДО |
| 2463 | 20-177 | Ограждение спортивной зоны МБОУ СОШ N 41 | Ограждение спортивной зоны | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДО |
| 2464 | 20-178 | Выполнить проектирование и капитальный ремонт пищеблока школьной столовой МБОУ СОШ N 41 | Общестроительные работы с реконструкцией помещений (включая электро- и сантехнические работы) | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2465 | 20-179 | Сделать дорогу и освещение по ул. Петровского | Строительство дороги и линии наружного освещения | 3690,0 | - | 390,0 | 300,0 | 3000,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| 2466 | 20-180 | Ремонт межквартальных дорог по ул. Бородина, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 18, и по ул. Петровского 5, 10, 7, 11 (тротуар) | Ремонт внутриквартальных дорог | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2467 | 20-181 | Ремонт тротуара от ул. Бородина, 14, до ул. Петровского | Ремонт тротуара | 440,0 | - | - | - | 440,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2468 | 20-182 | Установить тренажеры на площадке по ул. Бородина, 14 | Установка уличных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2469 | 20-183 | Добавить малые формы на ул. Бородина, 15, и ул. Бородина, 14; на детской площадке сделать безопасное покрытие | Установка игровых форм и устройство покрытия | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2470 | 20-184 | Комплексное благоустройство с парковочными карманами по адресам: ул. Бородина, 15, ул. Петровского, 7 | Внутриквартальное благоустройство | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2471 | 20-185 | Выполнить снос 20 шт. и обрезку 50 шт. деревьев на муниципальных территориях по адресам: ул. Бородина, 4, 6, 8, 9, ул. Петровского, 7, ул. Бородина, 2 | Снос и обрезка деревьев | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 2472 | 20-186 | Огородить остановочный павильон у дороги на ул. Бородина, сделать ограждение с 3-х сторон сплошным (остановка общественного транспорта "Радиостанция N 5") | Обустройство остановочного павильона | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2473 | 20-187 | Сделать горячее водоснабжение на ул. Бородина, 15, и ул. Петровского, 7 | Оказать содействие в строительстве трубопровода | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2474 | 20-188 | Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Бородина от остановки общественного транспорта "Палласа" до ул. Бородина, 43 | Ремонт тротуара | 2600,0 | - | - | 2600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2475 | 20-189 | Приобрести электронное фортепиано, хоровые станки для МБОУДОД ДШИ N 11 | Приобретение музыкальных инструментов | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2476 | 20-190 | Устройство санитарного узла с комнатой матери и ребенка на территории городка аттракционов "Затулинский" по ул. Зорге, 47 | Устройство санитарного узла | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2477 | 20-191 | Устройство ремесленного центра и городской фермы с высокими грядками, теплицами и аптекарским огородом на территории городка аттракционов "Затулинский" по ул. Зорге, 47 | Устройство ремесленного центра и фермы | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2478 | 20-192 | Благоустройство территории городка аттракционов "Затулинский" по ул. Зорге, 47, брусчаткой бетонной и малыми формами | Благоустройство территории | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2479 | 20-193 | Устройство безопасного покрытия на детской площадке на территории городка аттракционов "Затулинский" по ул. Зорге, 47 | Устройство безопасного покрытия | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2480 | 20-194 | Замена асфальтобетонного покрытия и устройство водоснабжения на пешеходных дорожках на входах в городок аттракционов "Затулинский" со стороны ЛДС "Ледовая арена" и ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 22 | Ремонт пешеходных дорожек | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2481 | 20-195 | Устройство сцены на территории сквера "Союз Кировчан" | Устройство сцены на территории сквера "Союз Кировчан" | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 2482 | 20-196 | Устройство лавочек перед сценой и вдоль дорожек на территории сквера "Союз Кировчан" | Установка лавочек | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2483 | 20-197 | Благоустройство площадок и дорожек брусчаткой бетонной на территории сквера "Союз Кировчан" | Благоустройство территории | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 2484 | 20-198 | Устройство вдоль подъездной дороги к ЛДС "Ледовая арена" парковочных карманов. Ликвидация несанкционированной площадки, прилегающей к ЛДС "Ледовая арена" | Строительство парковочных карманов, благоустройство прилегающей территории | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2485 | 20-199 | Благоустройство территории между кинотеатром "Рассвет" и игровой площадкой "Кремль" с использованием брусчатки бетонной, элементов и форм ландшафтного дизайна, малых архитектурных форм | Благоустройство территории | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2486 | 20-200 | Устройство двух столов для настольного тенниса, площадки с уличными спортивными тренажерами, площадки с комплексом детских турников и спортивных элементов между кинотеатром "Рассвет" и игровой площадкой "Кремль" | Установка спортивных элементов | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2487 | 20-201 | Ремонт потолков, стен, пола, замена электропроводки и освещения, замена деревянных дверных блоков на противопожарные. Ремонт балкона. Проектирование и монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции. Оборудование душевых комнат и раздевалок для мальчиков и девочек в МБУДО ДДТ "Кировский" по ул. Зорге, 78/1 | Капитальный ремонт спортивного зала МБУДО ДДТ "Кировский" | 7200,0 | - | - | 2200,0 | 5000,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 2488 | 20-202 | Перепланировка стоматологического кабинета МБОУ СОШ N 41. Замена 2 окон и 2 дверей. Укладка кафельной плитки (панелей) на стены, покраска потолка (сделать подвесной потолок), укладка линолеума | Ремонт в стоматологическом кабинете МБОУ СОШ N 41 | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДО |
| 2489 | 20-203 | Приобретение мебели в стоматологический кабинет МБОУ СОШ N 41 | Приобретение мебели | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2490 | 20-204 | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 56 | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2491 | 20-205 | Строительство спортивной площадки с ограждением и специализированным покрытием на территории МБОУ СОШ N 108 | Строительство спортивной площадки | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2492 | 20-206 | Установить игровые и спортивно-силовые формы, обустроить яму с песком на территории МБОУ СОШ N 108 | Установка игровых и спортивно-силовых форм, обустройство ямы с песком | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2493 | 20-207 | Ремонт футбольного поля МБОУ СОШ N 108 | Ремонт футбольного поля | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДО |
| 2494 | 20-208 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 108 с ремонтом межпанельных швов | Ремонт фасада здания | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2495 | 20-209 | Капитальный ремонт большого спортивного зала МАОУ Гимназия N 7 "Сибирская" с заменой оборудования | Капитальный ремонт спортивного зала | 3800,0 | - | - | - | 3800,0 | - | 2019 | ДО |
| 2496 | 20-210 | Замена оконных блоков на пластиковые 2-го и 3-го этажей здания МАОУ Гимназия N 7 "Сибирская" | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2497 | 20-211 | Ремонт асфальтового покрытия на площадке отстоя и разворота автобусов остановки общественного транспорта "Полевая" | Ремонт площадки | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2498 | 20-212 | Сделать капитальный ремонт дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63, вдоль домов NN 78, 68 до гаражного общества с выездом к ул. Виктора Уса, 11 | Ремонт дороги | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2499 | 20-213 | Установить детский городок с ограждением по адресу: ул. Петухова, 16 | Установка детского городка | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Кировского района |
| 2500 | 20-0001 | Выполнить ремонт спортзала МБОУ СОШ N 108 | Ремонт спортзала | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович; единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| 2501 | 20-214 | Построить детский сад на жилмассиве Акатуйском | Строительство детского сада | 142000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 2502 | 20-215 | Строительство школы на территории жилмассива Акатуйского | Строительство школы | 820000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 2503 | 21-001 | Выполнить отсыпку улиц: 1-й, 2-й, 3-й Кустарных | Отсыпка щебнем | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2504 | 21-002 | Установить освещение на улицах: 1-й, 2-й, 3-й Кустарных | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 740,0 | 10,0 | - | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 2505 | 21-003 | Установить видеокамеры для контроля за дорожным движением на ул. Большой от дома N 312 до дома N 580 | Содействие в монтаже стационарной камеры фиксации нарушений скоростного режима | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2506 | 21-004 | Выполнить санитарную обрезку деревьев для обеспечения безопасного движения по ул. Большой от ТЭЦ-3 до пересечения с ул. 2-й Станционной | Санитарная обрезка зеленых насаждений | 1050,0 | - | 350,0 | 350,0 | 350,0 | - | 2017 - 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2507 | 21-005 | Выполнить строительство пешеходного тротуара за железнодорожными путями от дома N 312 по ул. Большой до остановки общественного транспорта "ПМК" | Строительство пешеходного тротуара | 3400,0 | - | - | 3400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2508 | 21-006 | Ликвидировать несанкционированную свалку бытового и строительного мусора на ул. Большой между домами N 422 и N 424 | Ликвидация несанкционированной свалки мусора | 530,0 | - | 530,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2509 | 21-007 | Включить в программу города работы по газификации ул. Большой от дома N 312 до дома N 580; от дома N 139 до дома N 356 | Работы по газификации | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2510 | 21-008 | Заменить единицы подвижного состава на автобусном маршруте N 19 на автобусы большого класса | Замена подвижного состава на автобусном маршруте N 19 на автобусы большого класса | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2511 | 21-009 | Выполнить ремонт дороги по ул. Балластной от дома N 1а до дома N 41, от дома N 1 до дома N 50, от дома N 8а до дома N 20, от дома N 10 до дома N 22 | Отсыпка дорог щебнем | 6300,0 | - | - | - | 6300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2512 | 21-010 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Балластной от дома N 1а до дома N 41, от дома N 1 до дома N 50, от дома N 8а до дома N 20, от дома N 10 до дома N 22 | Строительство сетей водоснабжения | 54000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2513 | 21-011 | Строительство сетей водоснабжения на пер. Балластном от дома N 1 до дома N 84 | Строительство сетей водоснабжения | 24000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2514 | 21-012 | Выполнить асфальтирование площадки остановки общественного транспорта "Криводановский карьер" | Асфальтирование площадки | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2515 | 21-013 | Установить знаки ограничения скоростного режима на пер. Балластном у МБОУ СОШ N 138 | Установка знаков ограничения скоростного режима на пер. Балластном у МБОУ СОШ N 138 | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2516 | 21-014 | Установить освещение на 1-м пер. Балластном от дома N 1 до дома N 12 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 161,0 | - | 161,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2516 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2517 | 21-015 | Выполнить ремонт дороги по 1-му пер. Балластному от дома N 1 до дома N 12 | Ремонт дороги | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2518 | 21-016 | Выполнить строительство детского сада на ул. Балластной | Строительство детского сада | 200000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 2519 | 21-017 | Реконструкция МБОУ СОШ N 138 со строительством пристройки | Реконструкция МБОУ СОШ N 138 со строительством пристройки | 450000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 2520 | 21-018 | Выполнить ремонт дороги по ул. Дивногорской от дома N 5 до дома N 76, от дома N 52 до дома N 17а, от дома N 128 до дома N 71/1, от дома N 80б до дома N 83а, от дома N 44 до дома N 71а; от ул. Клубной, 40, до ул. Дивногорской, 94 | Отсыпка щебнем | 5600,0 | - | - | - | - | 5600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2521 | 21-019 | Выполнить строительство сетей водоснабжения по ул. Дивногорской от дома N 5 до дома N 76, от дома N 52 до дома N 17а, от дома N 128 до дома N 71/1, от дома N 80б до дома N 83а, от дома N 44 до дома N 71а; от ул. Клубной, 40, до ул. Дивногорской, 94 | Строительство сетей водоснабжения | 23600,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2522 | 21-020 | Установить освещение по ул. Дивногорской от дома N 5 до дома N 76, от дома N 52 до дома N 17а, от дома N 128 до дома N 71/1, от дома N 80б до дома N 83а, от дома N 44 до дома N 71а; от ул. Клубной, 40, до ул. Дивногорской, 94 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1610,0 | 640,0 | 450,0 | 520,0 | - | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК |
| 2523 | 21-021 | Выполнить оборудование пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Станция" | Оборудование пешеходного перехода | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2524 | 21-022 | Выполнить ямочный ремонт дорог в жилом комплексе Левобережном с устройством искусственной дорожной неровности на пер. Рионском, 21/1, и 2-м пер. Рионском | Ямочный ремонт дорог с устройством искусственных неровностей | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2525 | 21-023 | Выполнить освещение улиц: Рионской, Хинганской, переулков Рионского, Хинганского, 2-го Рионского, ул. Ромашковой, ул. Вербной, ул. Левобережной, ул. Соловьиной | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 2210,0 | - | 10,0 | 730,0 | 730,0 | 740,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| (п. 2525 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2526 | 21-024 | Выполнить устройство тротуара, установить опоры и провести освещение по ул. Дукача в жилом комплексе Левобережном до остановки общественного транспорта "Завод медпрепаратов" | Выполнить устройство тротуара, установить опоры и провести освещение | 3919,0 | - | - | 180,0 | 1310,0 | 2429,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 2527 | 21-025 | Выполнить асфальтирование участка дороги протяженностью 350 м от места пересечения ул. Дукача и пер. Рионского до ул. Соловьиной | Асфальтирование дороги | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2528 | 21-026 | Строительство спортивно-культурного центра в микрорайоне Балластный карьер | Строительство спортивно-культурного центра | 400000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 2529 | 21-027 | Включить в программу работы по газификации микрорайона Балластный карьер: ул. Рионскую, 6/1, 8/1, 10/2, ул. Левобережную, 5/1, 6/1, 7/1, 8, 8/1, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 20/1, ул. Соловьиную, 3, 6, 8, 12/2, 13/1, 13/2, 16, 20/1 | Работы по газификации | 14000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2530 | 21-028 | Выполнить замену водопроводных труб, поврежденных коррозией, на полиэтиленовые (ПНД) на улицах: Рионской, Хинганской, переулках Рионском, Хинганском, 2-м Рионском, ул. Ромашковой, ул. Вербной, ул. Левобережной, ул. Соловьиной | Замена водопроводных труб | 9600,0 | - | - | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2531 | 21-029 | Установить освещение на ул. Торфяной от дома N 1 до дома N 109 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 805,0 | - | 400,0 | 405,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 2532 | 21-030 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Торфяной от дома N 1 до дома N 109 | Отсыпка дороги щебнем | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2533 | 21-031 | Выполнить строительство сетей водоснабжения по ул. Торфяной от дома N 1 до дома N 109 | Строительство сетей водоснабжения | 5700,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2534 | 21-032 | Выполнить реконструкцию дороги с расширением по ул. 2-й Станционной от дома N 29 по ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца | Реконструкция автомобильной дороги | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2535 | 21-033 | Выполнить строительство пешеходного тротуара от остановки общественного транспорта "Мехколонна" до остановки общественного транспорта "Криводановский карьер" | Строительство пешеходного тротуара | 5100,0 | - | - | - | - | 5100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2536 | 21-034 | Произвести замену аварийных опор линии электропередачи по ул. Клубной (в том числе нумерация домов с буквами) | Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2537 | 21-035 | Выполнить ремонт дороги по ул. Клубной (в том числе нумерация домов с буквами) | Отсыпка щебнем | 2300,0 | - | 2300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2538 | 21-036 | Установить освещение на ул. Клубной от остановки общественного транспорта "Мехколонна" до остановки общественного транспорта "Криводановский карьер", на ул. Клубной от дома N 2 до дома N 50 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 3020,0 | - | 180,0 | 1000,0 | 1000,0 | 840,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2539 | 21-037 | Установить знаки, запрещающие движение для грузового транспорта по ул. Клубной | Установка запрещающих знаков | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2540 | 21-038 | Выполнить ремонт дороги (отсыпка, грейдирование): переулка от ул. Экскаваторной, 48, до 3-го пер. Экскаваторного, 2; 2-го пер. Экскаваторного от дома N 1 до дома N 29; 3-го пер. Экскаваторного от дома N 2б до дома N 27 | Отсыпка щебнем | 2300,0 | - | - | - | 2300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2541 | 21-039 | Выполнить устройство выезда в асфальтобетонном покрытии с улиц 1-го пер. Экскаваторного (в том числе нумерация домов с дробями и с буквами) на Криводановское шоссе | Отсыпка щебнем | 3400,0 | - | - | 3400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2542 | 21-040 | Выполнить ремонт участка дороги 1-го пер. Экскаваторного от дома N 15/5 до 2-й ул. Экскаваторной, 18/1 | Отсыпка щебнем | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2543 | 21-041 | Установить освещение на 1-м пер. Экскаваторном от дома N 15/2 до дома N 45б, от дома N 19/4 до дома N 69/3, от дома N 39/2 до 2-й ул. Экскаваторной, дом N 13, от дома N 41/2 до дома N 47/4, от дома N 63/3 до дома N 53/4, от дома N 75/3 до 2-й ул. Экскаваторной, дом N 18/1, от дома N 15/2 до дома N 15/5 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 920,0 | 920,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 2543 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2544 | 21-042 | Строительство сетей водоснабжения на 1-м пер. Экскаваторном от дома N 15/2 до дома N 45б, от дома N 19/4 до дома N 69/3, от дома N 39/2 до ул. 2-й Экскаваторной, дом N 13, от дома N 41/2 до дома N 47/4, от дома N 63/3 до дома N 53/4, от дома N 75/3 до ул. 2-й Экскаваторной, дом N 18/1, от дома N 15/2 до дома N 15/5 | Строительство сетей водоснабжения | 20700,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2545 | 21-043 | Установить освещение на участке дороги от остановочного павильона остановки общественного транспорта "Теплицы" до остановочного павильона остановки общественного транспорта "Мостопоезд" | Строительно-монтажные работы | 1172,0 | - | - | - | - | 1172,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2546 | 21-044 | Установить освещение улиц: 3-й Экскаваторной от дома N 8 до дома N 22, 2-й Экскаваторной от дома N 1 до дома N 21 и от дома N 2 до дома N 16 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 530,0 | - | 530,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2546 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2547 | 21-045 | Включить в программу работы по газификации улиц: 2-ю Экскаваторную, 3-ю Экскаваторную | Работы по газификации | 2000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2548 | 21-046 | Увеличить количество единиц подвижного состава на автобусном маршруте N 4 | Увеличение количества единиц подвижного состава на маршруте | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2549 | 21-047 | Выполнить работы по строительству сетей водоснабжения по улицам: 2-й Экскаваторной, 3-й Экскаваторной | Работы по строительству сетей водоснабжения | 20800,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2550 | 21-048 | Выполнить асфальтирование дороги по улицам 2-й, 3-й Экскаваторной | Ремонт дороги в щебеночном основании | 3302,5 | 3302,5 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 2550 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2551 | 21-049 | Выполнить ремонт переулка от ул. 2-й Экскаваторной до ул. 3-й Экскаваторной | Отсыпка щебнем | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2552 | 21-050 | Выполнить устройство дороги в твердом покрытии по пер. Экскаваторному, от ул. Экскаваторной до дома N 42 по 4-му пер. Экскаваторному | Отсыпка щебнем | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2553 | 21-051 | Установить освещение по 4-му пер. Экскаваторному | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 460,0 | - | 460,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2553 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2554 | 21-052 | Строительство сетей водоснабжения по 4-му пер. Экскаваторному | Строительство сетей водоснабжения | 12800,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2555 | 21-053 | Выполнить освещение ул. Экскаваторной от дома N 1 до дома N 60 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 299,0 | - | 299,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2555 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2556 | 21-054 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Экскаваторной от ул. Торфяной до 1-го пер. Экскаваторного | Строительство сетей водоснабжения | 7900,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2557 | 21-055 | Выполнить ремонт дороги по ул. Экскаваторной, а также проулка пер. Экскаваторного от дома N 24 до ул. Клубной, 66 | Отсыпка щебнем ул. Экскаваторной, участка 4-го пер. Экскаваторного и проезда по направлению к дому по ул. Клубной, 66, от дома по ул. Экскаваторной, 22 | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2558 | 21-056 | Организовать работу социального автобуса от отдаленных улиц микрорайона Левобережного, ул. Ягодинской до МБОУ СОШ N 138 и кабинета врачебной практики | Оказать содействие в организации социального автобуса | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2559 | 21-057 | Установить освещение на ул. Ягодинской от дома N 12а до дома N 59, от дома N 1 до дома N 37, от дома N 9 до дома N 42г, от дома N 7 до дома N 45, от дома N 21 до дома N 32, от дома N 7 до дома N 55 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1360,0 | - | 10,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| (п. 2559 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2560 | 21-058 | Выполнить ремонт дороги от остановки общественного транспорта "Ягодинская", на ул. Ягодинской от дома N 12а до дома N 59, от дома N 1 до дома N 37, от дома N 9 до дома N 42г, от дома N 7 до дома N 45, от дома N 21 до дома N 32, от дома N 7 до дома N 55 | Отсыпка щебнем | 7000,0 | - | - | - | 7000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2561 | 21-059 | Выполнить ремонт дороги вдоль озера Медвежье | Отсыпка щебнем | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2562 | 21-060 | Выполнить обустройство зеленой зоны с устройством клумб, пешеходных дорожек на муниципальной территории, прилегающей к торцу 1-го подъезда дома N 73/1 по ул. Блюхера | Выполнить обустройство зеленой зоны | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2563 | 21-061 | Организовать зону отдыха между домами по адресу: ул. Горский микрорайон, 4 и 5, с установкой 2-х спусков на площадку от дома N 4 | Благоустройство внутриквартальной муниципальной территории | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2564 | 21-062 | Комплексное благоустройство территории дороги к ул. Горский микрорайон, 2, 3, 4, 5, от остановки трамвая "Блюхера" и пешеходного перехода в районе ул. Горский микрорайон, 3, с установкой ограждения до перехода по ул. Горский микрорайон, 3, и установкой пешеходного перехода через дорогу к МБОУ СОШ N 210 | Ремонт дороги, обустройство пешеходного перехода | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2565 | 21-063 | Завершить строительство школы в микрорайоне Горском | Завершение строительства | 450000,0 | 450000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДСиА |
| 2566 | 21-064 | Строительство физкультурного центра в микрорайоне Горском | Строительство физкультурного центра в микрорайоне Горском | 300000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 2567 | 21-065 | Выполнить устройство пешеходного перехода через ул. Выставочную к супермаркету "Горожанка" | Обустройство пешеходного перехода | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2568 | 21-066 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов: NN 39, 40, 40/1, 41, 40/2, 50 микрорайона Горского | Благоустройство придомовой территории | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2569 | 21-067 | Выполнить устройство пешеходного тротуара по ул. Геодезической от места пересечения с ул. Котовского до дома N 71 по ул. Геодезической | Строительство тротуара | 432,0 | - | - | - | 432,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2570 | 21-068 | Выполнить устройство ливневой канализации на пересечении ул. Выставочной с ул. Котовского | Строительство ливневой канализации | 40000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2571 | 21-069 | Организация парковой зоны в микрорайоне Горском | Внесение изменений в проект планировки территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДСиА |
| 2572 | 21-070 | Установить освещение по ул. Полярной от дома N 1 до дома N 23 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 322,0 | - | 322,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2573 | 21-071 | Выполнить строительство сетей водоснабжения по ул. Полярной от дома N 27 до дома N 119, от дома N 40 до дома N 146 | Строительство сетей водоснабжения | 25000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2574 | 21-072 | Включить в программу работы по газификации части ул. Штурвальной на участке от дома N 63 до дома N 89, ул. Заобской (Новый Затон) от дома N 105 до дома N 119 | Работы по газификации части улицы | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2575 | 21-073 | Провести мероприятия по укреплению берега вдоль ул. Заобской от дома N 6 до дома N 71 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2576 | 21-074 | Установить освещение по ул. Заобской от дома N 5 до дома N 101, а также по переулку от ул. 2-й Портовой, 6, до ул. Заобской, 9 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 989,0 | - | 989,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2576 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2577 | 21-075 | Строительство спортивно-культурного центра в микрорайоне Затон | Строительство спортивно-культурного центра | 200000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 2578 | 21-076 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Штурвальной от дома N 6 до дома N 91 | Ремонт участка дороги | 3400,0 | 2000,0 | 1400,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 2579 | 21-077 | Выполнить строительство сетей водоснабжения по ул. Капитанской от дома N 61 до дома N 99, по ул. Заобской от дома N 83 до дома N 93/1 | Строительство сетей водоснабжения | 24000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2580 | 21-078 | Установить освещение по ул. Штурвальной от дома N 6 до дома N 91 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1150,0 | - | 1150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2580 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2581 | 21-079 | Строительство детского сада в микрорайоне Затон | Строительство детского сада | 240000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 2582 | 21-080 | Произвести замену аварийных оконных блоков в МКДОУ д/с N 196 | Замена окон | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2583 | 21-081 | Установить светофор на въезде в микрорайон Затон по ул. Большой (остановка общественного транспорта "ПМК") | Установка светофора | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2584 | 21-082 | Произвести расселение и снос домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | 1001850,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 2585 | 21-083 | Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 - 32 | Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов | 20600,0 | - | 500,0 | 500,0 | 5900,0 | 13700,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2586 | 21-084 | Выполнить ремонт переулка от дома по ул. 2-й Портовой, 11, до ул. Портовой, 14 | Выполнить ремонт переулка | 420,0 | - | - | 420,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2587 | 21-085 | Выполнить асфальтирование ул. 2-й Портовой от дома N 38 до дома N 84 с ремонтом переулка у дома N 55 | Ремонт участка дороги | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2588 | 21-086 | Установить освещение на ул. 2-й Портовой от дома N 38 до дома N 84 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 529,0 | - | 529,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2588 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2589 | 21-087 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Томьусинской от дома N 10 до дома N 89, а также асфальтирование переулков ул. Томьусинской (у дома N 17, у дома N 35, у дома N 77) | Ремонт участка дороги | 2700,0 | - | - | - | - | 2700,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2590 | 21-088 | Установить освещение на ул. Томьусинской от дома N 10 до дома N 89 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 782,0 | - | 782,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2590 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2591 | 21-089 | Выполнить замену аварийного водопровода по ул. Томьусинской от дома N 34 до дома N 87/1 | Работы по реконструкции сетей водопровода по ул. Томьусинской | 8496,0 | - | - | 2832,0 | 2832,0 | 2832,0 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2592 | 21-090 | Выполнить реконструкцию МБОУ СОШ N 69 с увеличением количества мест для учащихся | Капитальный ремонт со строительством пристройки | 190000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 2593 | 21-091 | Выполнить асфальтирование дороги на участке: ул. 2-я Шоссейная, от дома N 276 до дома N 574, ул. 3-я Шоссейная, от дома N 15 до дома N 63 | Отсыпка щебнем ул. 3-й Шоссейной | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2594 | 21-092 | Установить освещение на участке: ул. 2-я Шоссейная, от дома N 206 до дома N 272/1 и от дома N 252 до дома N 260, ул. 3-я Шоссейная, от дома N 15 до дома N 63 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1160,0 | - | 10,0 | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2595 | 21-093 | Ликвидировать складирование мусора и снега на участке с адресным ориентиром: ул. Большая, 310, к. 1 | Устранить снегоотвал | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2596 | 21-094 | Провести берегоукрепительные мероприятия по ул. 3-й Шоссейной, 24, 34, 53, 55 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2597 | 21-095 | Выполнить замену аварийного водопровода по ул. 2-й Шоссейной от дома N 272 до дома N 206 | Выполнить замену аварийного водопровода | 4896,0 | - | - | 1632,0 | 1632,0 | 1632,0 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 2598 | 21-096 | Установить освещение переулка от 2-й Портовой, 6, до Портовой, 8 | Организация освещения | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2599 | 21-097 | Завершить строительство бани по ул. Полярной, 15а | Завершить строительство бани | 30000,0 | 1917,8 | 2000,0 | - | - | - | 2016, 2017, 2020 <*> | ДСиА |
| 2600 | 21-098 | Провести берегоукрепительные мероприятия у дома по адресу: ул. 2-я Портовая, 2 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2601 | 21-099 | Выполнить ямочный ремонт дороги по ул. Полярной от дома N 2 до дома N 10 | Ремонт дороги | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2602 | 21-100 | Произвести спил аварийных деревьев по ул. 2-й Портовой: дом N 6 (1 шт.), дом N 30 (6 шт.), дом N 28 (2 шт.), дом N 20 (6 шт.), дом N 18 (1 шт.), дом N 16 (10 шт.), дом N 16 (3 шт.), дом N 14 (3 шт.), дом N 15 (10 шт.), дом N 17 (6 шт.), дом N 23 (1 шт.) | Произвести снос аварийных деревьев | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 2603 | 21-101 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Капитанской от дома N 3 до дома N 99 | Отсыпка дороги щебнем | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2604 | 21-102 | Выполнить строительство сетей водопровода по ул. Капитанской от дома N 61 до дома N 103 | Строительство сетей водопровода | 12500,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2605 | 21-103 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Судоремонтной от дома N 6 до дома N 89 | Отсыпка дороги щебнем | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2606 | 21-104 | Выполнить асфальтирование участка дороги между улицами Капитанской, Судоремонтной, Заобской: переулки у домов по ул. Капитанской, 1а, ул. Судоремонтной, 8, ул. Судоремонтной, 31 | Отсыпка дорог щебнем | 1700,0 | - | - | - | 1700,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2607 | 21-105 | Установить освещение на ул. Капитанской от дома N 1а до дома N 103 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1104,0 | - | 1104,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2607 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2608 | 21-106 | Установить освещение на ул. Судоремонтной от дома N 2 до дома N 90 и от дома N 65 до дома N 100 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 874,0 | - | 874,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2608 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2609 | 21-107 | Подключить здание МКДОУ д/с N 196 к центральной городской канализации | Подключение к центральной городской канализации | 45000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2610 | 21-108 | Выполнить ремонт дороги по ул. Междуреченской от дома N 2 до дома N 36 | Отсыпка щебнем дороги | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2611 | 21-109 | Выполнить ремонт дороги по ул. Портовой от дома N 21а до дома N 75 с переулками у домов N 52, N 75 | Отсыпка щебнем дороги | 1900,0 | - | - | - | - | 1900,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2612 | 21-110 | Выполнить ремонт дороги по ул. Белостокской от дома N 1 до дома N 34 | Отсыпка щебнем дороги | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2613 | 21-111 | Выполнить ремонт дороги по ул. 1-й Портовой от дома N 1 до дома N 94 с переулками у домов N 61, N 77 | Отсыпка щебнем дороги | 3600,0 | - | - | - | - | 3600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2614 | 21-112 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Портовой, дом N 8 (9 шт.), дом N 10 (13 шт.), дом N 12 (14 шт.), дом N 14 (10 шт.), дом N 16 (2 шт.), дом N 18 (3 шт.), дом N 20 (9 шт.), дом N 22 (6 шт.), дом N 4 (3 шт.), дом N 2 (3 шт.) | Снос аварийных деревьев | 360,0 | - | - | - | 360,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2615 | 21-113 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Полярной, дом N 7 (4 шт.), дом N 9 (6 шт.), дом N 16 (3 шт.), дом N 62 (3 шт.), дом N 19 (10 шт.), дом N 21 (1 шт.), дом N 68 (2 шт.), дом N 72 (6 шт.), дом N 23 (3 шт.) | Снос аварийных деревьев | 175,0 | - | 175,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2616 | 21-114 | Установить освещение по ул. Междуреченской от дома N 2а до дома N 38 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 332,0 | - | 10,0 | 100,0 | 150,0 | 72,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2617 | 21-115 | Выполнить работы по газификации ул. Междуреченской от дома N 2 до дома N 38 | Работы по газификации улицы | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2618 | 21-116 | Установить освещение по ул. 1-й Портовой от дома N 31 до дома N 94 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 644,0 | - | 644,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2618 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2619 | 21-117 | Установить освещение по ул. 1-й Портовой от дома N 10 до дома N 24 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 184,0 | - | 184,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2619 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2620 | 21-118 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Полярная, 21 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2621 | 21-119 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. 2-я Портовая, 18 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2622 | 21-120 | Установить освещение по переулку от ул. Портовой, 22/1, до ул. Полярной, 11 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 184,0 | - | 184,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2622 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2623 | 21-121 | Выполнить ремонт ул. Портовой от дома N 8 до дома N 36а | Ремонт дороги | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2624 | 21-122 | Установить освещение по ул. Портовой от дома N 4 до дома N 22/1 | Строительно-монтажные работы | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2625 | 21-123 | Установить освещение переулка от ул. Портовой, 10, до ул. 2-й Портовой, 9 | Строительно-монтажные работы | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2626 | 21-124 | Установить знаки "Пешеходный переход" в районе остановки общественного транспорта "Портовая" | Установка знаков "Пешеходный переход" | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2627 | 21-125 | Выполнить строительство пешеходного тротуара от ул. Междуреченской, 1, до МБОУ СОШ N 69 по ул. 2-й Портовой, 36 | Строительство тротуара | 1600,0 | - | - | - | - | 1600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2628 | 21-126 | Произвести снос 76 аварийных деревьев от ул. Междуреченской, 1, до МБОУ СОШ N 69 по ул. 2-й Портовой, 36 | Снос аварийных деревьев | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2629 | 21-127 | Определить место для стоянки автобусного маршрута N 16 | Определить место для стоянки автобусного маршрута N 16 | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2630 | 21-128 | Продлить автобусный маршрут N 16 до ул. Заобской (Новый Затон) (ул. Заобская, 119) | Продление маршрута | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 2631 | 21-129 | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ N 69 | Замена аварийных окон | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2632 | 21-130 | Устройство парковочной площадки около МБОУ СОШ N 69 | Устройство парковочной площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2633 | 21-131 | Снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ N 69 в количестве 10 шт. | Снос деревьев | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 2634 | 21-132 | Установить освещение на ул. Проточной от дома N 56 до дома N 102, а также освещение переулка, соединяющего ул. Проточную с ул. Попова | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 644,0 | - | 644,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2634 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2635 | 21-133 | Выполнить ремонт дороги по ул. Проточной от дома N 56 до дома N 102 | Отсыпка щебнем | 3400,0 | - | - | - | 3400,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2636 | 21-134 | Выполнить асфальтирование ул. 1-й Чулымской от дома N 6/1 до дома N 48 | Ремонт дороги | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2637 | 21-135 | Установить освещение на ул. 1-й Чулымской от дома N 6/1 до дома N 120; от дома N 8б до дома N 16/3 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1173,0 | - | 1173,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2637 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2638 | 21-136 | Произвести замену аварийных оконных блоков в МКДОУ д/с N 66 | Замена аварийных окон | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2639 | 21-137 | Установить дорожные знаки "Дети", "Пешеходный переход" на ул. 1-й Чулымской у МБОУ СОШ N 72 | Установка дорожных знаков | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2640 | 21-138 | Выполнить устройство пешеходного тротуара по ул. 1-й Чулымской до здания МКДОУ д/с N 66 и отделения общеврачебной практики ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 26 | Строительство тротуара | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2641 | 21-139 | Установить освещение на ул. Самотечной от дома N 12 до дома N 26 и от дома N 11 до дома N 33 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 550,0 | - | 21,0 | 170,0 | 170,0 | 189,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2642 | 21-140 | Произвести санитарную обрезку аварийных тополей у домов NN 33, 34, 35 по ул. Самотечной | Санитарная обрезка аварийных тополей | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2643 | 21-141 | Произвести замену опор линии электропередачи на ул. 2-й Шоссейной от дома N 187 до дома N 221 | Оказать содействие в замене столбов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2644 | 21-142 | Произвести замену опор линии электропередачи от дома N 1 до дома N 24 по ул. 2-й Шоссейной | Оказать содействие в замене столбов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2645 | 21-143 | Установить освещение на ул. 2-й Шоссейной от дома N 186 до Шоссейного пер., 1а | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1061,0 | - | 10,0 | 350,0 | 350,0 | 351,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2646 | 21-144 | Выполнить ремонт дороги переулка от дома N 176 по ул. 2-й Шоссейной к дому N 183 по ул. 3-й Чулымской | Ремонт дороги | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2647 | 21-145 | Установить дорожные знаки ограничения дорожного режима на пересечении улиц 2-й Шоссейной и 1-й Шоссейной | Установка дорожных знаков | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2648 | 21-146 | Установить освещение на улицах: 2-й Чулымской от дома N 20 до дома N 113 (кабинет общеврачебной практики); 3-й Чулымской от дома N 54 до дома N 191 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1150,0 | - | 1150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 2648 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 2649 | 21-147 | Произвести замену аварийных опор линии электропередачи у домов NN 74/1, 80 по ул. Попова и дома N 69а по ул. 1-й Чулымской | Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2650 | 21-148 | Выполнить ремонт участка дороги от дома N 177 до дома N 185 по ул. 3-й Чулымской | Отсыпка дороги щебнем | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2651 | 21-149 | Выполнить благоустройство и обеспечить проезд к домам NN 155/1, 155, 157, 159, 163 по ул. 3-й Чулымской | Благоустройство территории | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2652 | 21-150 | Произвести замену оконных блоков в МБОУ СОШ N 72 | Замена аварийных окон | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2653 | 21-151 | Организовать автопарковку у производственного корпуса (кочегарка) для временного пребывания автомобилей посетителей МКДОУ д/с N 66 и отделения общеврачебной практики ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 26 | Отсыпка щебнем | 230,0 | - | - | 230,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2654 | 21-152 | Выполнить ремонт дороги по улицам: 1-й Ракитной от дома N 4 до дома N 182, 2-й Ракитной от дома N 2 до дома N 132, от дома N 83 до дома N 117 | Отсыпка щебнем ул. 2-й Ракитной; работы по ул. 1-й Ракитной выполнены | 3600,0 | - | - | - | 3600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2655 | 21-153 | Произвести замену аварийных опор линии электропередачи на ул. 1-й Ракитной от дома N 90 до дома N 180 | Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2656 | 21-154 | Установить освещение на улицах: 1-й Ракитной от дома N 4 до дома N 182; 2-й Ракитной от дома N 2 до дома N 132, от дома N 83 до дома N 117 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1920,0 | - | 20,0 | 650,0 | 650,0 | 600,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2657 | 21-155 | Выполнить санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. 1-й Ракитной у домов NN 14, 16, 22, 28/1, 40, 52, 76 | Санитарная обрезка в пределах муниципальной территории | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2658 | 21-156 | Выполнить ремонт дороги по ул. Таежной от дома N 1 до дома N 78 и от дома N 89 до дома N 117 | Ремонт дороги | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2659 | 21-157 | Выполнить ремонт дороги по ул. Щукина от дома N 4 до дома N 11 | Ремонт дороги | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2660 | 21-158 | Выполнить ремонт участка дороги от дома N 113 по ул. 2-й Ракитной до дома N 115 по ул. Таежной | Отсыпка щебнем дороги | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2661 | 21-159 | Установить освещение на ул. Таежной от дома N 1 до дома N 101; от дома N 89 до дома N 117 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1200,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 2662 | 21-160 | Установить освещение на ул. Щукина от дома N 4 до дома N 11 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 161,0 | - | - | 81,0 | 80,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 2663 | 21-161 | Установить освещение на участке дороги от дома N 41/1 по ул. Болотной до дома N 102 по ул. Таежной | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 414,0 | - | - | 240,0 | 174,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 2664 | 21-162 | Установить освещение на улицах Дальней, 2-й Дальней | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 989,0 | - | - | 400,0 | 400,0 | 189,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 2665 | 21-163 | Произвести замену аварийных опор линии электропередачи у домов NN 15, 33, 72 по ул. Таежной | Оказать содействие в замене аварийных столбов линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2666 | 21-164 | Включить в ведомственную целевую программу города Новосибирска "О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска" реконструкцию домов: NN 3, 5, 7 по ул. Большой | Рассмотреть вопрос о включении реконструкции домов в муниципальную программу | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2667 | 21-165 | Выполнить ремонт участка дороги от дома N 208 до дома N 228 по ул. Большой | Отсыпка щебнем | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2668 | 21-166 | Выполнить санитарную обрезку аварийных кленов вдоль коллектора от дома N 148 до дома N 228 по ул. Большой | Содержание зеленых насаждений | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2669 | 21-167 | Выполнить благоустройство придомовой территории с устройством парковочных карманов у дома N 10 по ул. Котовского | Выполнить благоустройство придомовой территории с устройством парковочных карманов | 5500,0 | - | - | - | 5500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2670 | 21-168 | Установить дополнительные игровые комплексы на придомовой территории дома N 10 по ул. Котовского | Установить дополнительные игровые комплексы | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2671 | 21-169 | Выполнить ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении ул. Ватутина и ул. Планировочной на площади Райсовета | Ремонт дороги | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2672 | 21-170 | Выполнить благоустройство муниципальной территории между домами NN 12, 12/1, 14 по ул. Котовского и трамвайными путями, вдоль дороги по ул. Ватутина напротив МБУК КДЦ им. К.С. Станиславского по ул. Котовского, 2 | Содержание зеленых насаждений | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2673 | 21-171 | Выполнить благоустройство придомовой территории с оборудованием детской игровой площадки у дома N 14 по ул. Котовского | Благоустройство придомовой территории | 2000,0 | - | 1800,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Оборудование детской игровой площадки |  | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2674 | 21-172 | Произвести снос аварийных деревьев у домов N 10, N 12/1 по ул. Котовского в количестве 5 штук | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2675 | 21-173 | Выполнить асфальтирование внутриквартальных территорий у домов NN 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 51, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18 по ул. Планировочной | Асфальтирование внутриквартальных проездов | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2676 | 21-174 | Выполнить ремонт дороги на участке от дома N 3 по ул. Планировочной до железнодорожной станции "Жилмассив" | Ремонт дороги | 3700,0 | - | - | 3700,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2677 | 21-175 | Установить детскую игровую площадку с ограждением на придомовой территории жилого дома по адресу: ул. Планировочная, 49 | Установить детскую игровую площадку с ограждением | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2678 | 21-176 | Выполнить благоустройство придомовой территории жилых домов NN 47, 47/1, 49, 54, 56 по ул. Планировочной | Выполнить благоустройство придомовой территории | 4200,0 | - | - | - | - | 4200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2679 | 21-177 | Выполнить благоустройство придомовой территории жилого дома N 51 по ул. Планировочной | Выполнить благоустройство придомовой территории | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2680 | 21-178 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Планировочная, 47/1 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2681 | 21-179 | Выполнить санитарную обрезку аварийных деревьев на придомовой территории жилого дома N 47/1 по ул. Планировочной в количестве 10 штук | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 2682 | 21-180 | Выполнить благоустройство придомовой территории жилых домов NN 23, 30, 52, 54, 47/1, 50 по ул. Планировочной | Благоустройство придомовой территории | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2683 | 21-181 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев у домов NN 36, 50, 32, 29/1, 48, 30, 34, 47/1 по ул. Планировочной | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2684 | 21-182 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев вдоль дороги по ул. Планировочной от дома N 11 до дома N 56 | Содержание зеленых насаждений | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2685 | 21-183 | Установить дорожные знаки "Пешеходный переход", а также нанести дорожную разметку "зебра" в районе остановки общественного транспорта "Выставочная" | Установка дорожных знаков | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2686 | 21-184 | Выполнить устройство пешеходного тротуара от дома N 11 до дома N 49 по ул. Планировочной | Асфальтирование пешеходного тротуара | 950,0 | - | - | - | - | 950,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2687 | 21-185 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев у дома N 14 по ул. Путевой в количестве 3 штук | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2688 | 21-186 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории от дома N 39 до дома N 45 по ул. Планировочной | Благоустройство внутриквартальной территории | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2689 | 21-187 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов NN 5, 12, 18, 10 по ул. Путевой | Благоустройство придомовой территории | 2200,0 | - | - | - | - | 2200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2690 | 21-188 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Путевая, 17 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2691 | 21-189 | Восстановить освещение улиц: Планировочной от дома N 7/1 до дома N 56; от дома N 18 до дома N 12, Путевой от дома N 2 до дома N 11 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 2900,0 | 204,0 | - | 900,0 | 900,0 | 896,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 2692 | 21-190 | Выполнить благоустройство муниципальной территории вдоль железной дороги по ул. Путевой от дома N 2 до дома N 11 и содержать ее в надлежащем состоянии | Оказать содействие в благоустройстве территории вдоль железной дороги | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 2693 | 21-191 | Произвести санитарную обрезку аварийных кленов у дома N 10 по ул. Путевой | Санитарная обрезка аварийных кленов | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2694 | 21-192 | Выполнить ремонт атлетического и большого спортивного залов МБОУ СОШ N 56 | Ремонт большого спортивного зала, ремонт атлетического зала | 4300,0 | - | - | - | - | 4300,0 | 2020 | ДО |
| 2695 | 21-193 | Выполнить ремонт приточной вентиляции в подвальном помещении МБОУ СОШ N 56 | Ремонт вентиляции | 970,0 | - | - | 970,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2696 | 21-194 | Выполнить ремонт лестничных ступеней в количестве 160 штук в МБОУ СОШ N 56 | Ремонт ступеней | 370,0 | - | 370,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2697 | 21-195 | Выполнить ремонт ограждения по периметру здания школы и спортивного стадиона МБОУ СОШ N 56 | Ремонт ограждения | 1930,0 | - | - | - | 1930,0 | - | 2019 | ДО |
| 2698 | 21-196 | Произвести санитарную обрезку деревьев в количестве 58 штук на территории МБОУ СОШ N 56 | Обрезка деревьев | 210,0 | - | 100,0 | - | - | 110,0 | 2017, 2020 | ДО |
| 2699 | 21-197 | Заменить поребрики вдоль газона в количестве 300 штук на территории МБОУ СОШ N 56 | Выполнение работ по замене поребриков вдоль газона | 290,0 | - | - | - | 290,0 | - | 2019 | ДО |
| 2700 | 21-198 | Заменить кресла в актовом зале в количестве 185 штук в МБОУ СОШ N 56 | Замена кресел | 390,0 | - | - | 390,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2701 | 21-199 | Выполнить отсыпку дороги с водоотведением по 1-му пер. Экскаваторному от дома N 17/2 до дома N 75/3 | Отсыпка щебнем | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2702 | 21-200 | Выполнить ремонт дороги с водоотведением по ул. 1-й пер. Экскаваторной от дома N 1 до дома N 45 | Ремонт дороги | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2703 | 21-0031 | Включить в программу работы по газификации микрорайона Балластный карьер: ул. 2-ю Клубную, ул. Клубную, ул. Экскаваторную, ул. 2-ю и 3-ю Экскаваторные, ул. Ягодинскую, с 1-го по 5-й пер. Экскаваторные, ул. Дивногорскую | Осуществление мероприятий по газификации микрорайона Балластный карьер | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2704 | 21-0037 | Обеспечение помещением для организации детского досугового центра в микрорайоне Горском | Подбор помещения | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЗиИО, ДКСиМП |
| 2705 | 21-0040 | Обеспечение помещением для организации спортивно-оздоровительной работы детского досугового центра в микрорайоне Горском | Подбор помещения | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЗиИО, ДКСиМП |
| 2706 | 21-0041 | Построить школу в микрорайоне Горском | Проектирование и строительство школы | Финансирование в рамках наказа N 21-063 | - | - | - | - | - | 2016 | ДСиА |
| 2707 | 21-0042 | Включить в ведомственную целевую программу города Новосибирска "О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы реконструкцию домов по ул. Полярной, 13, ул. 2-й Портовой, 14, ул. 1-й Портовой, 8, 14, 16 | Рассмотрение возможности включения | Финансирование в рамках наказа N 21-082 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 2708 | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение по ул. Клубной, 92, 94, 72 | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Ленинского района, ДЭЖКХ |
|  |  |  | Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Включить в программы по расселению аварийного жилищного фонда города | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
|  |  |  | Выполнить мероприятия по расселению и сносу | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 2709 | 21-0045 | Продолжить работы по укреплению берега по ул. 1-й Ракитной | Укрепление берега | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2710 | 595 | Провести освещение на улицах микрорайонов: Лесоперевалка, ул. 1-й, 2-й, 3-й Чулымской, Самотечной, ул. Проточной, ул. Попова, ул. 2-й Шоссейной, ул. Яринской; Затон, ул. Капитанской, ул. Судоремонтной, ул. Междуреченской, ул. Портовой, ул. 1-й Портовой, ул. 2-й Шоссейной, пер. Полярного - Заобской, Полярной - Капитанской - Заобской; Балластный карьер, 4-м Экскаваторном пер., ул. Дивногорской, ул. 3-й Экскаваторной | Выполнить проект и осуществить установку уличного освещения в микрорайонах Лесоперевалка, Затон, Балластный карьер | 10600,0 | - | 5800,0 | 4800,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| (п. 2710 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич |
| 2711 | 22-001 | Осуществить замену окон в МБУК Детская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Римского-Корсакова, 12) | Замена окон | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 2712 | 22-002 | Приобрести для МБУК Детская библиотека им. А.И. Герцена оргтехнику: компьютеры - 6 шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 шт. | Приобрести оргтехнику | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 2713 | 22-003 | Приобрести для МБУК Детская библиотека им. А.И. Герцена мебель | Приобрести мебель | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 2714 | 22-004 | Организовать в МБУК Детская библиотека им. А.И. Герцена детскую игровую комнату для детей дошкольного возраста | Организовать в библиотеке детскую игровую комнату для детей дошкольного возраста | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 2715 | 22-005 | Осуществить замену асфальтового покрытия МКДОУ д/с N 242 (ул. Плахотного, 15а, и ул. Титова, 24) | Замена асфальтового покрытия | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2716 | 22-006 | Осуществить ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 242 по ул. Титова, 24 | Ремонт фасада здания | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2019 | ДО |
| 2717 | 22-007 | Осуществить замену окон зданий МКДОУ д/с N 242 (ул. Плахотного, 15а, и ул. Титова, 24) | Замена аварийных окон | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2718 | 22-008 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках МКДОУ д/с N 242 (ул. Плахотного, 15а, и ул. Титова, 24) в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) | Установка игрового оборудования | 500,0 | 300,0 | 200,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДО |
| 2719 | 22-009 | Приобрести промышленную стиральную машину в корпус МКДОУ д/с N 242 по ул. Титова, 24 | Приобретение стиральной машины | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2720 | 22-010 | Приобрести промышленную электрическую плиту в корпус МКДОУ д/с N 242 по ул. Плахотного, 15а | Приобретение электрической плиты | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 2721 | 22-011 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках МКДОУ д/с N 347 в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) | Установка игрового оборудования | 500,0 | - | - | 300,0 | - | 200,0 | 2018, 2020 | ДО |
| 2722 | 22-012 | Осуществить замену деревянных окон зданий МКДОУ д/с N 347 на пластиковые окна | Замена аварийных окон | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2723 | 22-013 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев на всей территории МКДОУ д/с N 347 по ул. Выставочной, 22, и ул. Выставочной, 28 | Обрезка аварийных деревьев | 150,0 | 50,0 | - | - | 100,0 | - | 2016, 2019 | ДО |
| 2724 | 22-014 | Произвести ремонт отмосток вокруг двух зданий МКДОУ д/с N 347 по ул. Выставочной, 22, и ул. Выставочной, 28 | Ремонт отмосток | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДО |
| 2725 | 22-015 | Выполнить капитальный ремонт здания, включая капитальный ремонт крыши и всей системы обеспечения деятельности здания: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции в МКДОУ д/с N 15 по пер. 4-му Римского-Корсакова, 14 | Капитальный ремонт здания | 63650,0 | - | 2864,3 | 12700,0 | 48085,7 | - | 2017 - 2019 | ДО |
| 2726 | 22-016 | Осуществить замену деревянных окон здания МКДОУ д/с N 322 на пластиковые окна | Замена аварийных окон | 300,0 | - | 100,0 | 200,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 2727 | 22-017 | Произвести замену асфальтового покрытия в МКДОУ д/с N 322 по ул. Блюхера, 11 | Замена асфальтового покрытия | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2728 | 22-018 | Произвести ремонт кровли здания МКДОУ д/с N 322 по ул. Блюхера, 11 | Ремонт кровли | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2729 | 22-019 | Установить новое ограждение территории МКДОУ д/с N 322 по ул. Блюхера, 11 | Ремонт существующего ограждения | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 2730 | 22-020 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) на территории МКДОУ д/с N 322 по ул. Блюхера, 11 | Установка игрового оборудования | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДО |
| 2731 | 22-021 | Приобрести оборудование для сенсорной комнаты МКДОУ д/с N 406 по ул. Ватутина, 11/1 | Приобретение оборудования | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 2732 | 22-022 | Выполнить благоустройство (ремонт и асфальтирование) внутриквартальной подъездной дороги к зданию МБУДО ДЮСШ N 5 по ул. Плахотного, 15б (150 кв. м) | Ремонт внутриквартальных дорог | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2733 | 22-023 | Установить освещение по ул. Степной от ул. Римского-Корсакова до ул. Станиславского | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 990,0 | 600,0 | 390,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 2734 | 22-024 | Установить на пешеходном переходе по ул. Степной от МКДОУ д/с N 331 до МБОУ СОШ N 94 "лежачий полицейский" | Обустройство искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2735 | 22-025 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) на территории МКДОУ д/с N 311 | Установка игрового оборудования | 400,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 2736 | 22-026 | Выполнить замену ограждения, ворот и калитки территории МКДОУ д/с N 311 | Ремонт аварийных звеньев, ворот и калитки | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2737 | 22-027 | Выполнить замену окон в двух группах МКДОУ д/с N 311 | Замена аварийных окон | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2738 | 22-028 | Выполнить реконструкцию (расширение) школьного буфета МБОУ СОШ N 40 | Проведение расширения школьного буфета | 650,0 | 650,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 2739 | 22-029 | Установить на территории МБОУ "Инженерный лицей НГТУ" современный спортивный комплекс: с футбольным полем и баскетбольной площадкой, с искусственным покрытием и установкой ограждения спортивного комплекса | Установить современный спортивный комплекс | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 2740 | 22-030 | Установить на территории МБОУ "Инженерный лицей НГТУ" уличные спортивные тренажеры для развития разных групп мышц и полосу препятствий для военно-спортивной подготовки учащихся | Установка тренажеров на территории | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2741 | 22-031 | Осуществить ремонт актового зала: укрепление пола, перенос сцены, реконструкцию освещения, ремонт стен, потолка, затемнение оконных стекол, установку кондиционирования и т.д.) в МБОУ СОШ N - 160 | Капитальный ремонт актового зала | 2000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 2742 | 22-032 | Осуществить ремонт фасада, ремонт отмостки здания МБОУ СОШ N 160 | Проведение работ по усилению основания фундамента здания школы | 5700,0 | 900,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Ремонт фасада и отмостки |  | - | - | 1200,0 | 3600,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 2743 | 22-033 | Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 160 | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт кровли | 1300,0 | - | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Ремонт кровли |  | - | - | 1300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 2744 | 22-034 | Осуществить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 160 | Ремонт спортивного зала | 2200,0 | - | - | 1000,0 | 1200,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 2745 | 22-035 | Произвести благоустройство (замена асфальтового покрытия с установкой новых бордюров) пришкольной территории МБОУ СОШ N 160 | Благоустройство пришкольной территории | 3600,0 | - | - | 1600,0 | 2000,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 2746 | 22-036 | Произвести ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ N 27 | Произвести ремонт кровли и фасада здания | 8000,0 | - | 3000,0 | 5000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 2747 | 22-037 | Установить новое ограждение территории МБОУ СОШ N 27 | Установка ограждения | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 2748 | 22-038 | Приобрести для МБУ МЦ "Зодиак" (СП "Мечта") оборудование для организации работы: телевизор, музыкальный центр, микшер, микрофон (4 шт.), музыкальные звуковые колонки | Приобрести оборудование | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 2749 | 22-039 | Восстановить освещение внутриквартальной дороги от ул. Ватутина до дома ул. Ватутина, 17 (между торцов многоквартирных домов ул. Ватутина, 19, и ул. Ватутина, 17/1) | Восстановление освещения дороги | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2750 | 22-040 | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Сибиряков-Гвардейцев: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны, установить малые игровые детские формы | Благоустройство сквера | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2751 | 22-041 | Увеличить высоту ограждений конструкции (сетки) и сделать искусственное покрытие на хоккейной площадке (спортивное сооружение), расположенной на прилегающей территории дома по ул. Ватутина, 12 | Увеличить высоту ограждений конструкции (сетки) и сделать искусственное покрытие на хоккейной площадке (спортивное сооружение) | 2950,0 | - | - | - | 2950,0 | - | 2019 | ДО |
| 2752 | 22-042 | Построить спортивный комплекс на территории избирательного округа N 22 | Строительство спортивного комплекса на территории избирательного округа N 22 | 300000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 2753 | 22-043 | Произвести модернизацию хоккейной площадки, расположенной по адресу: ул. Костычева, 6 | Ремонт спортивной раздевалки | 6700,0 | - | 1200,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
|  |  |  | Установка новых бортов хоккейной площадки, монтаж освещения |  | - | - | 3000,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
|  |  |  | Установка искусственного покрытия для эксплуатации в теплый сезон |  | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 2754 | 22-044 | Выполнить устройство ливневой канализации по ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова | Строительство ливневой канализации | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2755 | 22-046 | Выделить средства на разработку и реализацию ведомственной целевой программы "Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска на 2016 - 2020 годы" и включить в данную программу реконструкцию домов: пер. 4-й Римского-Корсакова, 5, 6, 7, 8; пер. 5-й Римского-Корсакова, 1, 3, 7, 9; ул. Костычева, 11, 13, 15, 17; пер. 3-й Серафимовича, 2, 4, 6, 8 | Рассмотреть возможность включения реконструкции жилых домов в муниципальную программу "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2756 | 22-047 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 1700,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории |  | - | - | - | 1650,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2757 | 22-048 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 3, ул. Блюхера, 5, ул. Блюхера, 7 | Санитарная обрезка деревьев | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 2758 | 22-049 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 5 | Установка детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2759 | 22-050 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги между домами N 1 по ул. Блюхера и N 7 по ул. Блюхера | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2760 | 22-051 | Выполнить благоустройство парковочных карманов по ул. Блюхера, 15 | Благоустройство парковочных карманов | 420,0 | - | - | - | - | 420,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2761 | 22-052 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 15 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 2762 | 22-053 | Провести благоустройство внутриквартальной дороги, идущей вдоль дома, по адресу: ул. Блюхера, 17/1 (с торца дома) | Благоустройство внутриквартальной дороги | 960,0 | - | - | - | - | 960,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2763 | 22-054 | Установить спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 17/2 | Установка спортивного комплекса | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2764 | 22-055 | Произвести санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 17/2 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 2765 | 22-056 | Провести благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, со сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 35 | Благоустройство придомовой территории | 1450,0 | - | - | - | 1400,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2766 | 22-057 | Установить детский спортивный комплекс на придомовой территории дома по ул. Блюхера, 33 | Установка детского спортивного комплекса | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2767 | 22-058 | Установить спортивный комплекс на придомовой территории дома по ул. Блюхера, 37 | Установка спортивного комплекса | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2768 | 22-059 | Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 37 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2769 | 22-060 | Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Блюхера (нечетная сторона): от ул. Блюхера, 13, до ул. Ватутина и от ул. Блюхера, 31, до ул. Блюхера, 61 | Ремонт тротуаров | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2770 | 22-061 | Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 41 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2771 | 22-062 | Провести благоустройство (асфальтирование) пешеходной дорожки на придомовой территории дома по ул. Блюхера, 47 | Благоустройство пешеходной дорожки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 2772 | 22-063 | Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Блюхера, 47 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2773 | 22-064 | Установить детскую площадку и спортивные тренажеры на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 55 | Установка детской площадки и спортивных тренажеров | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2774 | 22-065 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Блюхера, 55 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2775 | 22-066 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 61, ул. Блюхера, 63, ул. Блюхера, 65 | Благоустройство придомовой территории | 4950,0 | - | - | - | 4800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2776 | 22-067 | Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Ватутина (четная и нечетная сторона): от ул. Ватутина, 24, до ул. Блюхера; от ул. Ватутина, 1, до ул. Ватутина, 7; от ул. Ватутина, 15 (в районе ул. Выставочной), до ул. Блюхера | Ремонт тротуара | 2400,0 | - | - | 2400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2777 | 22-068 | Установить дополнительные игровые детские формы и спортивные тренажеры на детскую площадку по адресу: ул. Ватутина, 1 | Установка дополнительных игровых детских форм и спортивных тренажеров | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2778 | 22-069 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 5 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2779 | 22-070 | Установить дополнительные формы на детской площадке и спортивные тренажеры на придомовой территории дома по адресу: ул. Ватутина, 7 | Установить дополнительные формы на детской площадке и спортивные тренажеры | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2780 | 22-071 | Установить на придомовой территории детскую игровую площадку по адресу: ул. Ватутина, 9 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2781 | 22-072 | Произвести санитарную обрезку деревьев, растущих параллельно фасадам домов, по адресам: ул. Пермитина, 1/1, 3/1, с торца дома по ул. Пермитина, 3/2, вдоль забора административного здания по ул. Котовского, 7/3, на муниципальной территории | Санитарная обрезка деревьев | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2782 | 22-073 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Ватутина, 9/1, 11 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2783 | 22-074 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома по ул. Ватутина, 11 | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2784 | 22-075 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Ватутина, 12 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2785 | 22-076 | Установить дополнительные игровые формы на детской площадке по адресу: ул. Ватутина, 12 | Установить дополнительные игровые формы на детской площадке | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2786 | 22-077 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Ватутина, 15/1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2787 | 22-078 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, пешеходной дорожкой, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 17 | Благоустройство придомовой территории | 2500,0 | - | - | - | 2400,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2788 | 22-079 | Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 18 | Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2789 | 22-080 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Ватутина, 18 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2790 | 22-081 | Установить детскую игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Ватутина, 19 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2791 | 22-082 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев, а также привоз и высадку благородных сортов деревьев по адресу: ул. Ватутина, 19 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2792 | 22-083 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 20 | Санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2793 | 22-084 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 22 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2794 | 22-085 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Ватутина, 24 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2795 | 22-086 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 24 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2796 | 22-087 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 26 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2797 | 22-088 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, обустройством пешеходных дорожек, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Вертковская, 22 | Благоустройство придомовой территории | 1150,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2798 | 22-089 | Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Вертковской от ул. Римского-Корсакова до ул. Серафимовича | Ремонт тротуара | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2799 | 22-090 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, обустройством пешеходных дорожек по адресу: ул. Вертковская, 24 | Благоустройство придомовой территории | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2800 | 22-091 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Вертковская, 36/1 | Благоустройство придомовой территории | 1550,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2801 | 22-092 | Установить дополнительные малые игровые формы на детскую площадку по адресу: ул. Вертковская, 36/1 | Установить дополнительные малые игровые формы на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2802 | 22-093 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги от ул. Ватутина вдоль домов по ул. Ватутина, 13, ул. Выставочной, 11, до дома по ул. Выставочной, 13 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 2803 | 22-094 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Выставочная, 13 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2804 | 22-095 | Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Выставочная, 13 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2805 | 22-096 | Установить детскую игровую площадку между домами по адресам: ул. Выставочная, 14, ул. Выставочная, 16 | Установить детскую игровую площадку | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2806 | 22-097 | Провести санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной (четная и нечетная стороны) | Санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2807 | 22-098 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Выставочная, 24 | Установить детскую игровую площадку | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2808 | 22-099 | Провести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Выставочная, 20, ул. Выставочная, 24, ул. Выставочная, 30, ул. Выставочная, 32, ул. Выставочная, 32/1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2809 | 22-100 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Выставочной (четная сторона, параллельно торцам домов): от ул. Ватутина (ул. Выставочная, 12) до ул. Выставочной, 20; от ул. Выставочной, 20, до ул. Выставочной, 26; от ул. Выставочной, 26, до ул. Выставочной, 32; от ул. Выставочной, 36, до ул. Котовского | Ремонт и строительство тротуаров | 4200,0 | - | - | - | 4200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2810 | 22-101 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги с обустройством пешеходной дорожки и восстановлением освещения от ул. Выставочной, 32, до ул. Пермитина, 24 | Ремонт дороги и строительство тротуара | 5520,0 | - | - | - | - | 4520,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Восстановление уличного освещения |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2811 | 22-102 | Установить детскую игровую площадку (после сноса металлических гаражей) по адресу: ул. Выставочная, 32/1 | Снос гаражей в пределах муниципальных территорий | 200,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Установить детскую игровую площадку |  | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2812 | 22-103 | Установить детскую игровую площадку (после сноса металлических гаражей) на придомовой территории по адресу: ул. Выставочная, 34 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2813 | 22-104 | Организовать новую схему въезда на придомовую территорию дома с внутриквартальной дороги, идущей от улицы Блюхера через придомовую территорию дома ул. Выставочной, 32/1, до ул. Выставочной, произвести благоустройство нового въезда | Благоустройство придомовой территории | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2814 | 22-105 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Выставочная, 34 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2815 | 22-106 | Выполнить благоустройство придомовой территории с проведением благоустройства пешеходной дорожки от дома до контейнерной площадки для мусора, с обустройством парковочных карманов на придомовой территории дома и около контейнерной площадки для мусора, произвести снос и санитарную обрезку деревьев у дома по ул. Выставочной, 38 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2650,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории |  | - | - | - | 2600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2816 | 22-107 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Котовского от ул. Котовского, 1, до ул. Котовского, 5/3 | Ремонт тротуара | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2817 | 22-108 | Установить детскую игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 1 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2818 | 22-109 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги, прилегающей к дому, по адресу: ул. Котовского, 5/1 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2819 | 22-110 | Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 5/1 | Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2820 | 22-111 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Котовского, 7 | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2821 | 22-112 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Котовского, 9 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2822 | 22-113 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Котовского, 9 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2823 | 22-114 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Костычева, 2 | Благоустройство придомовой территории | 2200,0 | - | - | - | 2150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2824 | 22-115 | Провести благоустройство пешеходного тротуара по ул. Костычева от ул. Плахотного, 27/1 (офисное здание), до ул. Титова (нечетная сторона) | Ремонт тротуаров | 2700,0 | - | - | - | 2700,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2825 | 22-116 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Костычева, 4 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2826 | 22-117 | Организовать и благоустроить на придомовой территории дома по адресу: ул. Костычева, 4, парковочные карманы для владельцев транспортных средств со сносом деревьев | Снос деревьев | 500,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории |  | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2827 | 22-118 | Установить дополнительные малые игровые формы на детскую игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Костычева, 4 | Установить дополнительные малые игровые формы на детскую игровую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2828 | 22-119 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев между домами по адресам: ул. Костычева, 6, и ул. Костычева, 8 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2829 | 22-120 | Установить дополнительные детские игровые формы и спортивный комплекс на детскую площадку по адресу: ул. Костычева, 11 | Установить дополнительные детские игровые формы и спортивный комплекс на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2830 | 22-121 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Костычева, 11, ул. Костычева, 13 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2831 | 22-122 | Установить дополнительные формы на детскую игровую площадку и установить спортивные тренажеры по адресу: ул. Костычева, 18 | Установить дополнительные формы на детскую игровую площадку и установить спортивные тренажеры | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2832 | 22-123 | Выполнить освещение внутриквартальной дороги по ул. Костычева | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 360,0 | 360,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 2832 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 2833 | 22-124 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Костычева, 44, 44/1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2834 | 22-125 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Крашенинникова с благоустройством пешеходных тротуаров по ул. Крашенинникова: от ул. Крашенинникова, 5, до ул. Плахотного; от ул. Крашенинникова, 6, до ул. Плахотного | Ремонт дороги и тротуаров | 3500,0 | - | - | 1750,0 | 1750,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 2835 | 22-126 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Крашенинникова, 2 | Благоустройство придомовой территории | 1550,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2836 | 22-127 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов по адресу: ул. Крашенинникова, 3 | Благоустройство придомовой территории | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2837 | 22-128 | Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры по адресам: ул. Крашенинникова, 2, ул. Крашенинникова, 3, ул. Крашенинникова, 5 | Установить детскую игровую площадку и спортивные тренажеры | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2838 | 22-129 | Выполнить освещение внутриквартальной дороги по ул. Крашенинникова от ул. Плахотного до ул. Титова | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 540,0 | 540,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 2838 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 2839 | 22-130 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Пермитина, 3/2 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2840 | 22-131 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Пермитина, 3/2 | Установить детскую игровую площадку | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2841 | 22-132 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 4 | Благоустройство придомовой территории | 850,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2842 | 22-133 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Пермитина, 5 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2843 | 22-134 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Пермитина, 5 | Установить детскую игровую площадку | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2844 | 22-135 | Выполнить благоустройство тротуаров по ул. Пермитина от дома N 1 до дома N 7 | Ремонт тротуара | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2845 | 22-136 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 6 | Благоустройство придомовой территории | 1350,0 | - | - | - | 1250,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2846 | 22-137 | Установить на придомовой территории спортивный комплекс по адресу: ул. Пермитина, 6 | Установить на придомовой территории спортивный комплекс | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2847 | 22-138 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги от ул. Выставочной, вдоль МКДОУ д/с N 406 (ул. Ватутина, 11/1) до дома N 12 по ул. Пермитина | Ремонт внутриквартальной дороги | 360,0 | - | - | - | - | 360,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2848 | 22-139 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 14 | Благоустройство придомовой территории | 1100,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2849 | 22-140 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Пермитина, 16 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2850 | 22-141 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Пермитина, 20 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2851 | 22-142 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Плахотного, 7, и со стороны ул. Римского-Корсакова | Содержание зеленых насаждений | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2852 | 22-143 | Выполнить расширение проезжей части придомовой территории с благоустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 9 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 1900,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Расширение проезжей части с благоустройством парковочных карманов |  | - | - | - | - | 1800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2853 | 22-144 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 11 | Благоустройство придомовой территории | 1300,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2854 | 22-145 | Выполнить благоустройство дополнительных парковочных карманов на придомовой территории дома по адресу: ул. Плахотного, 13 | Благоустройство дополнительных парковочных карманов | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2855 | 22-146 | Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Серафимовича: от ул. Серафимовича, 2/1, до ул. Титова | Ремонт тротуаров | 2900,0 | - | - | - | 2900,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2856 | 22-147 | Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Плахотного, 15 | Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2857 | 22-148 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Плахотного, 15 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2858 | 22-149 | Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Плахотного, 17 | Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2859 | 22-150 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Плахотного, 17 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2860 | 22-151 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 21 | Благоустройство придомовой территории | 1550,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2861 | 22-152 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 29 | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2862 | 22-153 | Установить дополнительные малые формы на детскую игровую площадку по адресу: ул. Плахотного, 43 | Установить дополнительные малые формы на детскую игровую площадку | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2863 | 22-154 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 43 | Благоустройство придомовой территории | 1050,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2864 | 22-155 | Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Римского-Корсакова: от ул. Римского-Корсакова, 1, до ул. Титова | Ремонт тротуаров | 5200,0 | - | - | - | - | 5200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2865 | 22-156 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2866 | 22-157 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 2 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2050,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории |  | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2867 | 22-158 | Установить спортивные элементы и хоккейную коробку по адресу: ул. Римского-Корсакова, 2 | Установить спортивные элементы | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2868 | 22-159 | Выполнить благоустройство дополнительных парковочных карманов, снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 4а | Снос и санитарная обрезка деревьев | 250,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство дополнительных парковочных карманов |  | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2869 | 22-160 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Римского-Корсакова, 5/1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2870 | 22-161 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Римского-Корсакова, 5/1 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2871 | 22-162 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Римского-Корсакова, 7/2, 7/3, ул. Титова, 5 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2872 | 22-163 | Установить спортивные тренажеры, спортивное кольцо для игры в баскетбол на придомовой территории по адресу: ул. Римского-Корсакова, 7/2 | Установить спортивные тренажеры, спортивное кольцо для игры в баскетбол | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2873 | 22-164 | Выполнить благоустройство пешеходной дорожки между домами по адресам: ул. Римского-Корсакова, 7/2, ул. Римского-Корсакова, 7/3 | Благоустройство пешеходной дорожки | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2874 | 22-165 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 1/2 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2050,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов |  | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2875 | 22-166 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 14 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 3050,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов |  | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2876 | 22-167 | Установить дополнительные малые игровые формы и спортивный комплекс на детскую игровую площадку по адресу: ул. Серафимовича, 15 | Установить дополнительные малые игровые формы и спортивный комплекс на детскую игровую площадку | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2877 | 22-168 | Выполнить благоустройство пешеходной дорожки по ул. Серафимовича: от ул. Серафимовича, 1, до ул. Степной; от ул. Серафимовича, 16. до ул. Серафимовича, 30; установить светофор на перекрестке ул. Степной и ул. Серафимовича | Ремонт тротуаров | 1900,0 | - | - | 1900,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2878 | 22-169 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Серафимовича, 30 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 3050,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов |  | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2879 | 22-170 | Установить спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Серафимовича, 30 | Установить спортивный комплекс на придомовой территории | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2880 | 22-171 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 8 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2881 | 22-172 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 8 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2882 | 22-173 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Станиславского, 8, ул. Станиславского, 10 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2883 | 22-174 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Станиславского, 10 | Установить детскую игровую площадку | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2884 | 22-175 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Станиславского, 11 | Установить детскую площадку | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2885 | 22-176 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Станиславского, 13, ул. Станиславского, 13а, ул. Станиславского, 15 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2886 | 22-177 | Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: ул. Станиславского, 13 | Установить детскую игровую площадку и спортивный комплекс | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2887 | 22-178 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Станиславского, 17, до дома по ул. Титова, 21 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2888 | 22-179 | Установить дополнительные малые формы на детскую площадку и спортивный комплекс на детскую площадку по адресу: ул. Станиславского, 19/2 | Установить дополнительные малые формы на детскую площадку и спортивный комплекс | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2889 | 22-180 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Станиславского, 19/2 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2890 | 22-181 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Титова, 1 | Установить детскую игровую площадку | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2891 | 22-182 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Покрышкина, возле дома по ул. Титова, 1 | Ремонт тротуара | 2160,0 | - | - | - | 2160,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2892 | 22-183 | Выполнить благоустройство придомовой территории с расширением проезда, обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Титова, 5/1 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2550,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории |  | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2893 | 22-184 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресам: ул. Титова, 12, ул. Титова, 16 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2894 | 22-185 | Установить детскую игровую площадку по адресам: Титова, 12, ул. Титова, 16 | Установить детскую игровую площадку | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2895 | 22-186 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Титова, 17 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2896 | 22-187 | Установить спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу: Титова, 17 | Установить спортивный комплекс | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2897 | 22-188 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2550,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории |  | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2898 | 22-189 | Установить детскую игровую площадку по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2899 | 22-190 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по 1-му пер. Римского-Корсакова с выездом на ул. Серафимовича | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2900 | 22-191 | Установить детскую игровую площадку по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3/1 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2901 | 22-192 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов дома по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3/1 | Благоустройство придомовой территории | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2902 | 22-193 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по 2-му пер. Римского-Корсакова между домами N 8, N 18, N 11 с выездом на ул. Степную | Ремонт внутриквартальной дороги | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2903 | 22-194 | Выделить и оборудовать участок муниципальной территории для выгула собак | Обустройство площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Выделить участок муниципальной территории для выгула собак |  | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2904 | 22-195 | Выполнить благоустройство придомовой территории с расширением проезжей части, обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: 2-й пер. Римского-Корсакова, 11 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 3050,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории |  | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2905 | 22-196 | Установить внутриквартальное освещение по 4-му пер. Римского-Корсакова и 5-му пер. Римского-Корсакова | Организация освещения | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2906 | 22-197 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев между пер. 4-м Римского-Корсакова и пер. 5-м Римского-Корсакова | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2907 | 22-198 | Установить детскую игровую площадку на участке между 4-м пер. Римского-Корсакова, 6 | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2908 | 22-199 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: 3-й пер. Крашенинникова, 4 | Благоустройство придомовой территории | 850,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2909 | 22-200 | Установить детскую игровую площадку по адресу: 3-й пер. Крашенинникова, 5 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2910 | 22-201 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов по адресам: 3-й пер. Крашенинникова, 5, 6 | Благоустройство придомовой территории | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2911 | 22-0083 | Выполнить ремонт общежития по ул. Пермитина, 24а | Ремонт общежития | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2912 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве Телецентр | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве Телецентр | - | - | - | - | - | - | 2020 | УЖВ |
| Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Бурмистров Александр Сергеевич |
| 2913 | 23-001 | Исключить возможность свободного сквозного движения автотранспорта (в пределах улиц Пермской и Троллейной) на улицах Озерной, Плахотного, Хасановской, Янтарной, Гризодубовой, Южной | Установка дорожных знаков | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2914 | 23-002 | Провести ремонт водопровода с заменой труб вдоль ул. Хасановской | Ремонт водопровода с заменой труб | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2915 | 23-003 | Модернизировать воздушную линию электропередачи 0,4 кВ вдоль ул. Хасановской, Янтарной, Гризодубовой, Южной в пределах ул. Пермской и Троллейной | Оказать содействие в модернизации воздушной линии электропередачи | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2916 | 23-004 | Выполнить ремонт уличного освещения ул. Южной | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 805,0 | - | - | - | 400,0 | 405,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 2917 | 23-005 | Выполнить отсыпку дороги по ул. Южной щебнем | Отсыпка дороги щебнем | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2918 | 23-006 | Оборудовать улицу Пермскую искусственными дорожными неровностями и пешеходными переходами со стороны улиц Озерной, Плахотного, Хасановской, Янтарной, Гризодубовой, Южной | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2919 | 23-007 | Восстановить систему канализирования грунтовых и дождевых вод по ул. Володарского | Восстановление системы канализирования грунтовых и дождевых вод | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2920 | 23-008 | Восстановить систему отвода воды от дома N 36 по ул. Озерной до ул. Пархоменко | Восстановление водоотвода | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2921 | 23-009 | Выполнить обустройство дорожного покрытия по ул. Володарского | Отсыпка дороги щебнем | 670,0 | 670,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 2922 | 23-010 | Закончить замену водопровода от дома N 15 до дома N 35 по ул. Володарского | Замена водопровода | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2923 | 23-011 | Выполнить ремонт дорожного покрытия ул. Пермской в пределах ул. Пархоменко и Титова | Ремонт дороги | 6900,0 | 2000,0 | 4900,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 2924 | 23-012 | Заменить асфальтовое покрытие во дворе дома N 9 по ул. Киевской | Замена асфальтового покрытия | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2925 | 23-013 | Установить качели для дошкольников и спортивные формы для учащихся начальной школы на площадке во дворе дома N 9 по ул. Киевской | Установить качели и спортивные формы на площадке | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2926 | 23-014 | Выполнить благоустройство территории вокруг дома N 15 по ул. Киевской | Благоустройство территории | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2927 | 23-015 | Выполнить ремонт транзитной линии теплоснабжения в подвале дома N 15 по ул. Киевской | Оказать содействие в организации ремонта транзитной линии теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2928 | 23-016 | Установить детскую площадку во дворе дома N 13 по ул. Киевской | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2929 | 23-017 | Установить детскую площадку во дворе дома N 14 по ул. Киевской (установить качели, карусель, скамейки) и выполнить ее ограждение | Установить детскую площадку и выполнить ограждения | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2930 | 23-018 | Обустроить детскую площадку во дворе дома N 16 по ул. Киевской | Обустроить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2931 | 23-019 | Установить знак пешеходного перехода между домами N 2 и N 16 по ул. Киевской | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2932 | 23-020 | Отремонтировать проезд от домов N 14 и N 16 по ул. Киевской к ул. Демьяновской | Отремонтировать проезд | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2933 | 23-021 | Высадить деревья и благоустроить территорию дома N 16 по ул. Киевской | Асфальтирование территории | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2934 | 23-022 | Спилить разросшиеся и аварийные тополя под окнами дома по адресу: ул. Пархоменко, 4 | Снос деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2935 | 23-023 | Установить детскую площадку во дворе дома N 8 по ул. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2936 | 23-024 | Установить спортивную площадку с ограждением для игровых видов спорта во дворе дома N 8 по ул. Пархоменко | Установить спортивную площадку с ограждением | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2937 | 23-025 | Отремонтировать запорную арматуру, расположенную в колодце между домом N 6 в 1-м пер. Пархоменко и въездными воротами двора дома N 7 по ул. Станиславского, во избежание подтопления дворовой территории | Оказать содействие в ремонте запорной арматуры | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2938 | 23-026 | Установить детскую площадку во дворе дома N 4 по адресу: 1-й пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2939 | 23-027 | Установить детскую площадку во дворе дома N 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2940 | 23-028 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко | Установить спортивную площадку | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2941 | 23-029 | Благоустроить двор дома N 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко (установить искусственные дорожные неровности "лежачие полицейские", снести аварийные деревья) | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2942 | 23-030 | Благоустроить территорию сквера им. Гагарина (восстановить освещение сквера, выполнить комплексное озеленение, установить скамейки, обустроить места для прогулок с детьми) | Благоустройство озелененной территории | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2943 | 23-031 | Обновить памятник Ю.А. Гагарину в сквере им. Гагарина, увеличить высоту постамента минимум до 1,5 м, изменить месторасположение памятника | Косметический ремонт памятника | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2944 | 23-032 | Выполнить освещение двора дома N 14 по 1-му пер. Пархоменко | Выполнить освещение двора дома | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2945 | 23-033 | Благоустроить придомовую территорию и установить искусственную неровность ("лежачий полицейский") во дворе дома N 24 по 1-му пер. Пархоменко | Благоустройство придомовой территории (без установки искусственной неровности) | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2946 | 23-034 | Установить детскую площадку во дворе дома N 30 по 1-му пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2947 | 23-035 | Благоустроить территорию возле дома N 11 по 2-му пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2948 | 23-036 | Установить детскую площадку во дворе домов N 15 и N 17 по 2-му пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2949 | 23-037 | Убрать аварийные тополя возле домов N 17 и N 19 по 2-му пер. Пархоменко | Снос деревьев | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2950 | 23-038 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 4 по ул. Ватутина | Установить спортивную площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2951 | 23-039 | Установить детскую площадку во дворе дома N 11 по ул. Котовского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2952 | 23-040 | Выполнить работы по благоустройству во дворе дома N 11 по ул. Котовского (сделать санитарную обрезку 13 тополей, парковочные карманы вдоль дома, освещение) | Санитарная обрезка деревьев | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 2953 | 23-041 | Установить детскую площадку во дворе дома N 13 по ул. Котовского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 2954 | 23-042 | Выполнить благоустройство двора дома N 15 по ул. Котовского (выполнить санитарную подрезку 7 тополей, укладку резинового покрытия на детской площадке, освещение дворовой территории) | Выполнить санитарную обрезку деревьев (7 тополей) | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2955 | 23-043 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 21 по ул. Котовского (ремонт асфальтового покрытия вокруг дома, внутриквартального проезда и тротуарной дорожки между домами NN 17 и 21 по ул. Котовского, установка дополнительных игровых и спортивных элементов на детской игровой площадке) | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома, ремонт тротуара за домом | 3650,0 | - | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Установка дополнительных детских и спортивных элементов на детской игровой площадке |  | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2956 | 23-044 | Заасфальтировать парковочную площадку внутри двора дома N 17 по ул. Котовского | Асфальтирование парковочной площадки | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2957 | 23-045 | Заасфальтировать пешеходный тротуар по ул. Дружбы в пределах ул. Пархоменко - ул. Котовского | Ремонт тротуара | 2400,0 | - | - | - | 2400,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 2958 | 23-046 | Сделать парковочный карман рядом с ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница N 4 (2-й пер. Пархоменко, 9) со стороны ул. Дружбы | Сделать парковочный карман | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2959 | 23-047 | Произвести подрезку разросшихся и спил аварийных деревьев вдоль ул. Дружбы | Содержание зеленых насаждений | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 2960 | 23-048 | Оборудовать надлежащим образом автомобильную парковку у травматологического отделения ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 26 по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 7 | Оборудовать автомобильную дорогу | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 2961 | 23-049 | Провести санитарную рубку деревьев на территории, прилегающей к зданию МБУК ДК им. Клары Цеткин, расположенному по адресу: ул. Котовского, 19 | Провести санитарную рубку деревьев | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2962 | 23-050 | Установить детскую площадку во дворе дома N 1 по 2-му пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2963 | 23-051 | Установить детскую площадку во дворе дома N 1 по ул. Станиславского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2964 | 23-052 | Спилить аварийные деревья во дворе дома N 12 по 2-му пер. Пархоменко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2965 | 23-053 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 5 по ул. Станиславского (асфальтировать внутриквартальные дороги, снести аварийные деревья) | Благоустройство придомовой территории | 2050,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Снос аварийных деревьев |  | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2966 | 23-054 | Отремонтировать переходной мост на вокзале Новосибирск-Западный | Ремонт переходного моста | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2967 | 23-055 | Выполнить благоустройство территории рядом с домом N 18 по ул. Киевской | Выполнить благоустройство территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2968 | 23-056 | Построить парковку во дворе дома N 18 по ул. Киевской | Построить парковку | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2969 | 23-057 | Улучшить уличное освещение в пределах квартала домов N 18 и 18/1 по ул. Киевской | Улучшить уличное освещение квартала | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2970 | 23-058 | Установить детскую площадку во дворе дома N 18/1 по ул. Киевской | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2971 | 23-059 | Установить детскую площадку во дворе дома N 18 по ул. Киевской | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2972 | 23-060 | Выполнить санитарную рубку деревьев на территории за домом N 11а по ул. Восточный поселок | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2973 | 23-061 | Установить спортивную площадку круглогодичного цикла во дворах домов по ул. Восточный поселок | Установить детскую спортивную площадку | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2974 | 23-062 | Открыть пункт муниципальной аптечной сети по адресу: ул. Станционная, 8 | Рассмотреть возможность открытия пункта муниципальной аптечной сети | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДСП |
| 2975 | 23-063 | Вырубить аварийные деревья около дома N 10а по ул. Восточный поселок | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 2976 | 23-064 | Организовать парковку для автомобилей возле дома N 16 по ул. Станционной | Обустройство парковочных карманов | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2977 | 23-065 | Отремонтировать дорогу и забетонировать площадки у подъездов дома N 16 по ул. Станционной | Отремонтировать дорогу и забетонировать площадки у подъездов | 1050,0 | - | - | - | - | 1050,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2978 | 23-066 | Установить детскую площадку во дворе дома N 17а по ул. Восточный поселок | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2979 | 23-067 | Выполнить озеленение общего двора домов по ул. Восточный поселок, 17а и 18а (убрать старые деревья и обновить насаждения) | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2980 | 23-068 | Отремонтировать временную систему внешнего электроснабжения дома N 16 по ул. Станционной (ВЛ-0,4 кВ) и обеспечить надежное и бесперебойное трехфазное электроснабжение дома | Оказать содействие в ремонте системы внешнего электроснабжения | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2981 | 23-069 | Установить спортивную площадку во дворе дома по адресу: ул. Восточный поселок, 6а | Установить спортивную площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2982 | 23-070 | Выполнить обследование трамвайных путей на участке вокруг хлебозавода (ул. Широкая - ул. Демьяновская - ул. Троллейная) и устранить причины повышенного уровня шума, создаваемого трамваями при прохождении данного участка | Капитальный ремонт трамвайных путей | 39100,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 2983 | 23-071 | Сделать пешеходный переход или установить светофор по ул. Демьяновской в районе остановки трамвая "Хлебозавод" | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2984 | 23-072 | Сделать пешеходный переход или установить светофор по ул. Демьяновской рядом с перекрестком с ул. Пермской | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2985 | 23-073 | Отремонтировать тротуар, расположенный по маршруту от жилых домов по ул. Киевской, 14, и ул. Троллейной, 18, к вокзалу Новосибирск-Западный, и организовать его освещение | Строительство пешеходного тротуара. Проектирование и строительство линии уличного освещения | 840,0 | - | 840,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 2986 | 23-074 | Кронировать деревья и кусты у дома N 12 по ул. Киевской | Снос и обрезка деревьев | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 2987 | 23-075 | Установить детскую площадку во дворе дома N 4 по ул. Киевской | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2988 | 23-076 | Сделать тротуар, ведущий к поликлинике N 18 вдоль улицы Демьяновской в пределах улиц Пермской и Широкой | Строительство тротуара | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 2989 | 23-077 | Отремонтировать проезд по внутриквартальной территории у дома N 4 по ул. Киевской | Отремонтировать проезд по внутриквартальной территории | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2990 | 23-078 | Обустроить дорогу за хоккейной коробкой между домами N 2 и N 10 по ул. Киевской | Обустроить дорогу за хоккейной коробкой | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2991 | 23-079 | Построить парковку рядом с домом N 2 по ул. Киевской | Построить парковку | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2992 | 23-080 | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходной дорожки вдоль дома N 2 по ул. Киевская со стороны ГБУЗ НСО Центр планирования семьи и репродукции (ул. Киевская, 1) | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходной дорожки | 550,0 | - | - | - | - | 550,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2993 | 23-081 | Выполнить благоустройство пешеходной дорожки от арки дома N 2 по ул. Киевской до МКДОУ д/с N 445 (ул. Пархоменко, 80/1) и МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5) | Благоустройство пешеходной дорожки | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2994 | 23-082 | Построить детскую площадку рядом с домом N 2 по ул. Киевская | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2995 | 23-083 | Оборудовать парковку во дворе дома N 12 по ул. Киевской | Оборудовать парковку | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 2996 | 23-084 | Построить детскую площадку и выполнить благоустройство территории во дворе дома N 18 по ул. Троллейной | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2997 | 23-085 | Обустроить парковку перед домом N 18 по ул. Троллейной | Обустроить парковку | 540,0 | - | - | - | 540,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 2998 | 23-086 | Спилить аварийные деревья во дворе дома N 29 по ул. Котовского | Снос аварийных деревьев | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 2999 | 23-087 | Установить во дворе дома N 29 по ул. Котовского детскую площадку | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3000 | 23-088 | Убрать сухое дерево в палисаднике у 4-го подъезда дома N 31 по ул. Котовского | Убрать сухое дерево | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3001 | 23-089 | Заасфальтировать участок бывшего тротуара возле дома N 31 по ул. Котовского в сторону ГБУЗ НСО Женская консультация N 1 (ул. Котовского, 41) | Заасфальтировать участок тротуара | 870,0 | - | 870,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3002 | 23-090 | Увеличить площадь парковки у здания женской консультации (ул. Котовского, 41) | Увеличение площади парковки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3003 | 23-091 | Расширить парковки, выполнить озеленение двора дома N 29 по ул. Котовского | Расширить парковку у дома | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3004 | 23-092 | Построить детскую площадку у дома N 35 по ул. Котовского | Построить детскую площадку | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3005 | 23-093 | Установить спортивно-детскую площадку во дворе дома N 33 по ул. Котовского | Установить спортивно-детскую площадку | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3006 | 23-094 | Установить детскую площадку и лавочки во дворе дома N 41 по ул. Котовского | Установить детскую площадку и лавочки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3007 | 23-095 | Отремонтировать внутриквартальные дороги в районе дома N 41 по ул. Котовского | Ремонт внутриквартальных дорог | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3008 | 23-096 | Установить детскую и спортивную площадки во дворе дома N 41 по ул. Котовского | Установка спортивных элементов | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3009 | 23-097 | Отремонтировать тротуар по ул. Котовского в пределах улиц Станиславского и Пархоменко | Ремонт тротуара вдоль домов NN 27 - 33 по ул. Котовского | 960,0 | - | - | 960,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3010 | 23-098 | Сделать пешеходную дорожку к МАОУ Вторая Новосибирская гимназия от дома N 80 по ул. Пархоменко, вдоль ограды школы со стороны дома N 86/2 по ул. Пархоменко | Строительство тротуара | 480,0 | - | - | - | - | 480,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3011 | 23-099 | Очистить территорию земельного участка между МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5) и домом N 86/2 по ул. Пархоменко от сорной поросли и благоустроить ее как парковую зону | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3012 | 23-100 | Спилить старые деревья во дворе дома N 80 по ул. Пархоменко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3013 | 23-101 | Выполнить уличное освещение во дворах дома N 80 по ул. Пархоменко и прилегающих домов | Выполнить уличное освещение | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3014 | 23-102 | Благоустроить территорию рядом с домом N 82 по ул. Пархоменко (возле ЦТП-10), спилить деревья, сделать отмостку, забор, убрать гаражи, установить искусственные неровности ("лежачий полицейский") | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3015 | 23-103 | Восстановить ливневую канализацию возле домов N 80 и N 82 по ул. Пархоменко | Восстановить ливневую канализацию | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3016 | 23-104 | Благоустроить газон вдоль дома N 84 по ул. Пархоменко со стороны проезжей части | Благоустройство газона | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3017 | 23-105 | Провести санитарную обрезку деревьев с обеих сторон дома N 80 по ул. Пархоменко | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3018 | 23-106 | Обустроить парковку на придомовой территории дома N 80 по ул. Пархоменко в двух местах: около ограждения детского сада и напротив первого подъезда дома | Обустройство парковки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3019 | 23-107 | Установить детскую площадку для детей 1 - 4 лет во дворе дома N 86 по ул. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3020 | 23-108 | Вырубить кусты и построить парк с детскими и спортивными площадками, а также парковочными местами в пределах придомовых территорий домов NN 18/1, 20 и 24 по ул. Котовского | Благоустройство внутриквартальной территории | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3021 | 23-109 | Не допустить точечную застройку по адресу: ул. Котовского, 20/1 | Рассмотреть вопрос о недопущении точечной застройки | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДСиА, УАСИ |
| 3022 | 23-110 | Обустроить тротуары возле здания МБОУ СОШ N 73 по ул. Котовского, 16, в месте перехода ул. Котовского с соблюдением всех требований безопасности | Обустройство тротуара | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3023 | 23-111 | Ликвидировать разрастающийся провал грунта на тротуаре, сходящем с ул. Котовского во двор дома N 20 по ул. Котовского | Ремонт внутриквартальной дороги | 288,0 | - | - | - | - | 288,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3024 | 23-112 | Выполнить ливневую канализацию по ул. Котовского, в районе домов NN 16, 20, 22 и 32, исключающую подтопление домов по ул. Котовского, 18/1, 18/2, и по ул. Широкой, 3, 5 | Восстановить ливневую канализацию | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 3025 | 23-113 | Установить детскую площадку во дворе дома N 20 по ул. Котовского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3026 | 23-114 | Выполнить уличное освещение вокруг дома N 20 по ул. Котовского | Выполнить уличное освещение | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3027 | 23-115 | Благоустроить проезд между домами NN 20, 24, 28, 18/1, 18/2 по ул. Котовского | Благоустроить проезд между домами | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3028 | 23-116 | Отремонтировать тротуар вдоль дороги и подходы к лестничным маршам спуска к домам N 20 и N 22 по ул. Котовского | Ремонт лестниц | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3029 | 23-117 | Установить детскую площадку во дворе дома N 18/2 по ул. Котовского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3030 | 23-118 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 73 по адресу: ул. Котовского, 16 | Капитальный ремонт здания школы | 160000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3031 | 23-119 | Построить второй корпус или пристройку к зданию МБОУ СОШ N 73 по адресу: ул. Котовского, 16 | Строительство пристройки к зданию школы | 320000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3032 | 23-120 | Отремонтировать тротуар на подходе к городскому отделению почтовой связи "Новосибирск N 108" Новосибирского почтамта по адресу: ул. Котовского, 22 | Отремонтировать тротуар | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3033 | 23-121 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 23 по ул. Широкой | Установка спортивных элементов | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3034 | 23-122 | Отремонтировать тротуар по ул. Широкой от площади Труда до ул. Троллейной | Ремонт тротуара | 2600,0 | - | - | - | - | 2600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3035 | 23-123 | Заасфальтировать площадку с торца дома N 21, обращенного к ул. Широкой | Обустройство парковочного кармана | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3036 | 23-124 | Установить детскую и спортивную площадки во дворе дома N 21 по ул. Широкой | Установить детскую и спортивную площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3037 | 23-125 | Построить каток между домами N 21 и N 17 по ул. Широкой | Обустройство катка | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3038 | 23-126 | Установить во дворе дома N 17 по ул. Широкой детскую площадку | Установить детскую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3039 | 23-127 | Отремонтировать тротуар от дома N 17 до дома N 19 по ул. Широкой | Отремонтировать тротуар | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3040 | 23-128 | Спилить аварийные деревья во дворе дома по ул. Широкой, 19 | Снос аварийных деревьев | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3041 | 23-129 | Установить спортивный игровой городок во дворе дома N 19/1 по ул. Широкой | Установить спортивный игровой городок | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3042 | 23-130 | Установить детскую площадку во дворе дома N 19/1 по ул. Широкой | Установить детскую площадку | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3043 | 23-131 | Удалить аварийные деревья на пришкольной территории МБОУ Гимназия N 17 (ул. Котовского, 38) | Обрезка аварийных деревьев | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 2017, 2018, 2020 | ДО |
| 3044 | 23-132 | Вырубить на муниципальной территории кусты возле дома N 32 по ул. Котовского | Содержание зеленых насаждений | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3045 | 23-133 | Выполнить ремонт (восстановление) ливневого коллектора по ул. Котовского | Восстановить ливневую канализацию | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3046 | 23-134 | Убрать незаконно установленные металлические гаражи возле дома N 48 по ул. Котовского и сделать на их месте парковку | Оказать содействие в организации парковки | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3047 | 23-135 | Сделать парковочные карманы во дворе дома N 48 по ул. Котовского | Сделать парковочные карманы во дворе дома | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3048 | 23-136 | Выполнить благоустройство территории между торцами домов N 36 и N 48 по ул. Котовского | Благоустройство придомовой территории | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3049 | 23-137 | Установить детскую площадку во дворе дома N 48 по ул. Котовского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3050 | 23-138 | Установить детскую площадку во дворе дома N 36 по ул. Котовского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3051 | 23-139 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 48 по ул. Котовского | Установить спортивную площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3052 | 23-140 | Отремонтировать тротуары по ул. Троллейной, Пархоменко и Котовского по направлению к Ленинскому рынку | Ремонт тротуара | 4900,0 | - | - | - | - | 4900,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3053 | 23-141 | Сделать пешеходные дорожки к МБОУ Гимназия N 17 со стороны домов N 36 и N 48 по ул. Котовского | Сделать пешеходные дорожки | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3054 | 23-142 | Обустроить ливневую канализацию в районе домов N 36 и N 48 по ул. Котовского | Обустроить ливневую канализацию | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3055 | 23-143 | Сделать тротуар рядом с домом N 36 по ул. Котовского вместо прохода через школьный двор МБОУ Гимназия N 17 | Сделать тротуар | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3056 | 23-144 | Спилить старые деревья рядом с домом N 36 по ул. Котовского | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3057 | 23-145 | Оборудовать площадку для выгула собак в районе домов N 36 и N 48 по ул. Котовского | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3058 | 23-146 | Сделать парковку рядом с домом N 52 по ул. Котовского | Обустройство парковки | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3059 | 23-147 | Сделать площадку для выгула собак вблизи дома N 52 по ул. Котовского | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3060 | 23-148 | Снести аварийные деревья на детской площадке рядом с домом N 52 по ул. Котовского | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3061 | 23-149 | Расширить проезжую часть придомовой территории дома N 52 по ул. Котовского | Расширение проезжей части придомовой территории дома | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3062 | 23-150 | Предоставить Детской школе Искусств N 22 дополнительные помещения на территории избирательного округа N 23 | Предоставление дополнительного помещения | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДЗиИО |
| 3063 | 23-151 | Выполнить освещение арки дворовой территории дома N 26 по ул. Пархоменко | Работы по освещению арки дворовой территории дома | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3064 | 23-152 | Сделать детскую площадку во дворе домов N 26 по ул. Пархоменко и N 44 по ул. Котовского | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3065 | 23-153 | Обустроить парковку и освещение придомовой территории со стороны проезжей части ул. Котовского у дома N 44 | Обустройство парковки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3066 | 23-154 | Оборудовать пешеходными переходами перекресток улиц Пархоменко и Котовского | Оборудование пешеходного перехода | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3067 | 23-155 | Сделать парковку во дворе дома N 3/1 по ул. Троллейной | Сделать парковку | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3068 | 23-156 | Выполнить благоустройство двора дома N 3/1 по ул. Троллейной (установить искусственные неровности "лежачие полицейские", игровые формы для детей 1 - 3 лет, дополнительные лавочки и урны) | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3069 | 23-157 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома N 9 по ул. Троллейной | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3070 | 23-158 | Установить дополнительные формы на детской площадке во дворе дома N 15 по ул. Троллейной | Установить дополнительные формы на детской площадке | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3071 | 23-159 | Выполнить благоустройство въезда на территорию дома N 15 по ул. Троллейной между торговыми павильонами и автостоянкой. Установить пешеходный переход и искусственную неровность "лежачий полицейский" между домами N 3/1 и N 15 по ул. Троллейной | Ремонт въезда от дома на ул. Троллейной | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3072 | 23-160 | Выполнить озеленение ул. Троллейной между ул. Широкой и ул. Пархоменко | Благоустройство газонов | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3073 | 23-161 | Выполнить ремонт дорог возле дома N 7 по ул. Троллейной | Ремонт дорог | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3074 | 23-162 | Выполнить освещение спортивной площадки во дворе дома N 3 по ул. Троллейной | Выполнить освещение спортивной площадки | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3075 | 23-163 | Установить во дворе дома N 14а по ул. Пархоменко уличную спортивную тренажерную площадку и площадку для детей 1 - 3 лет | Установить спортивную тренажерную площадку | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3076 | 23-164 | Установить во дворе дома N 16 по ул. Пархоменко детскую площадку | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3077 | 23-165 | Провести обрезку разросшихся деревьев вдоль проезжей части ул. Котовского в пределах ул. Пархоменко - ул. Станиславского, затемняющих уличное освещение | Содержание зеленых насаждений | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3078 | 23-166 | Отремонтировать освещение ул. Пархоменко в пределах ул. Станиславского - ул. Троллейной | Строительство линии наружного освещения | 1500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3079 | 23-167 | Вырубить аварийные вязы вокруг домов N 16 и N 18 по ул. Пархоменко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3080 | 23-168 | Выполнить освещение внутриквартального проезда к дому N 18/1 по ул. Пархоменко | Выполнить освещение внутриквартального проезда | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3081 | 23-169 | Спилить тополь, нависающий над детской площадкой дома N 18 по ул. Пархоменко | Снос тополя | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3082 | 23-170 | Установить детскую площадку во дворе дома N 20 по ул. Пархоменко | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3083 | 23-171 | Провести благоустройство внутриквартальной территории между домами NN 43, 45, 47 по ул. Котовского и домами NN 20, 22, 24 по ул. Пархоменко, создав единую парковую зону с рациональным размещением парковочных карманов, спортивных и детских площадок | Установка спортивной площадки на внутриквартальной территории | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3084 | 23-172 | Обустроить пешеходный тротуар от дома N 22 по ул. Пархоменко до ул. Пархоменко | Обустройство пешеходного тротуара | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3085 | 23-173 | Установить дополнительные игровые формы на детской площадке во дворе дома N 22 по ул. Пархоменко | Установить дополнительные игровые формы на детской площадке | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3086 | 23-174 | Отремонтировать тротуар по ул. Пархоменко в пределах улиц Станиславского и Котовского | Ремонт тротуара | 3100,0 | - | - | - | 3100,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3087 | 23-175 | Установить во дворе дома N 6 по ул. Станиславского тренажеры для пожилых людей | Установка тренажеров | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3088 | 23-176 | Выполнить восстановительный ремонт муниципальной квартиры в доме N 6 по ул. Станиславского (квартира после пожара) | Ремонт квартиры | - | - | - | - | - | - | 2017 | УЖВ |
| 3089 | 23-177 | Увеличить продолжительность зеленого сигнала светофора на пересечении улиц Пархоменко - Станиславского, сделав его достаточным для перехода ул. Станиславского пожилыми жителями и пешеходами с детскими колясками без остановки на середине проезжей части | Увеличить продолжительность зеленого сигнала светофора | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3090 | 23-178 | Отремонтировать асфальтовое покрытие территории, прилегающей к дому N 6 по ул. Станиславского со стороны дома N 14 по ул. Пархоменко | Ремонт асфальтового покрытия | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3091 | 23-179 | Не допустить точечную застройку во дворе дома N 24 по ул. Пархоменко, вернуть участок земли в муниципальную собственность | Формирование предложения по внесению изменений в проект планировки с изменением зонирования территории с Ж-1 на Р-2 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДСиА |
| 3092 | 23-180 | Выполнить благоустройство дворовой территории дома N 24 по ул. Пархоменко | Благоустройство дворовой территории | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3093 | 23-181 | Отремонтировать уличное освещение по ул. Котовского в пределах улиц Пархоменко и Станиславского | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1000,0 | - | - | 72,0 | 464,0 | 464,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3094 | 23-182 | Провести обрезку деревьев на пересечении улиц Котовского и Пархоменко | Содержание зеленых насаждений | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3095 | 23-183 | Восстановить освещение перекрестка улиц Котовского и Пархоменко | Строительство линии наружного освещения | 200,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 3096 | 23-184 | Выполнить освещение территории вокруг дома N 4 по ул. Станиславского | Выполнить освещение территории вокруг дома | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3097 | 23-185 | Вырубить аварийные деревья во дворе дома N 4 по ул. Станиславского, в том числе угрожающие обрушением на детскую площадку | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3098 | 23-186 | Установить новую детскую площадку во дворе дома N 2 по ул. Станиславского | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3099 | 23-187 | Отремонтировать дороги во дворе дома N 4 по ул. Станиславского | Ремонт дорог во дворе дома | 650,0 | - | - | - | - | 650,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3100 | 23-188 | Вырубить аварийные деревья во дворе дома N 2 по ул. Станиславского | Снос аварийных деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3101 | 23-189 | Выполнить уличное освещение внутриквартальной территории в районе домов NN 4/1, 4/2 и 4/3 по ул. Станиславского | Выполнить уличное освещение | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3102 | 23-190 | Благоустроить территорию дома N 4/3 по ул. Станиславского: снести аварийные деревья, снести незаконные металлические гаражи, установить искусственные неровности "лежачие полицейские" по дороге от дома в сторону МБОУ СОШ N 73 | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений, демонтаж металлических гаражей на муниципальной территории | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3103 | 23-191 | Отремонтировать внутриквартальный проезд с ул. Котовского (в районе домов N 25/1 и N 27 по ул. Котовского) на ул. Пархоменко (в районе дома N 14 по ул. Пархоменко) и установить знак ограничения скорости | Ремонт внутриквартального проезда | 1100,0 | - | - | - | - | 1100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3104 | 23-192 | Оборудовать специальную парковку для транспорта инвалида, живущего в 10-м подъезде дома N 72 по ул. Пархоменко | Оборудование специального парковочного места для лиц с ограниченными возможностями | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3105 | 23-193 | Выполнить кронирование деревьев со стороны дома N 72 по ул. Пархоменко, обращенной к проезжей части | Содержание зеленых насаждений | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3106 | 23-194 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия в арке со стороны 2-го и 3-го подъездов дома N 72 по ул. Пархоменко | Ремонт асфальтового покрытия | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3107 | 23-195 | Установить новую детскую площадку во дворе дома N 74 по ул. Пархоменко | Установка новой детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3108 | 23-196 | Отремонтировать тротуары по всей длине дома N 78 по ул. Пархоменко, выполнить их ограждение | Ремонт тротуаров (без выполнения их ограждения) | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3109 | 23-197 | Сделать спортивную площадку во дворе дома N 72 по ул. Плахотного | Установка спортивной площадки | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3110 | 23-198 | Установить покрытие для детской и спортивной площадок, установить турники во дворе дома N 72/1 по ул. Плахотного | Установка покрытия для детской и спортивной площадок, установка турников | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3111 | 23-199 | Установить мягкое (травмобезопасное) покрытие для детской спортивной площадки, установить игровые и спортивные формы на детской площадке во дворе дома N 74/1 по ул. Плахотного | Установка травмобезопасного покрытия для детской спортивной площадки, установка игровых и спортивных форм | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3112 | 23-200 | Сделать освещение детской площадки во дворе дома N 74 по ул. Плахотного | Оборудование освещения детской площадки | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3113 | 23-201 | Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку во дворе дома N 74 по ул. Плахотного | Установка дополнительных игровых форм | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3114 | 23-202 | Сделать зеленую парковую зону между домом N 74 по ул. Плахотного и проезжей частью ул. Пархоменко | Обустройство зеленой парковой зоны | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3115 | 23-203 | Выполнить асфальтирование пешеходных дорожек во дворе домов NN 72, 74, 74/1 и 76 по ул. Плахотного | Ремонт дворовой территории дома N 74/1 по ул. Плахотного | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3116 | 23-204 | Благоустроить территорию, прилегающую к автобусной остановке "Озерная" с нечетной стороны ул. Пархоменко, сделать тротуарную дорожку от остановки "Озерная" до дома N 72/1 по ул. Плахотного | Ремонт тротуара | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3117 | 23-205 | Запретить строительство капитальных и временных объектов, кроме остановочных павильонов, по ул. Пархоменко в пределах всей длины фасада дома N 74 по ул. Плахотного | Рассмотреть возможность размещения объектов | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДСиА, Администрация Ленинского района, УАСИ |
| 3118 | 23-206 | Сделать пешеходные дорожки от дома по ул. Плахотного, 74, до Ленинского рынка | Ремонт пешеходной дорожки | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3119 | 23-207 | Восстановить спортивную площадку по адресу: ул. Широкая, 3 | Восстановление спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3120 | 23-208 | Установить новую детскую площадку во дворе дома N 5 по ул. Широкой | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3121 | 23-209 | Установить площадку для выгула собак, удобную для владельцев животных из домов N 15 и N 15/1 по ул. Широкой | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3122 | 23-210 | Установить площадку выгула собак, удобную для владельцев животных из дома N 7 по ул. Широкой и дома N 30 по ул. Котовского | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3123 | 23-211 | Установить песочницу во дворе дома N 7 по ул. Широкой | Установка песочницы | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3124 | 23-212 | Сделать велосипедную площадку около детского городка дома N 7 по ул. Широкой | Обустройство велосипедной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3125 | 23-213 | Установить детскую площадку во дворе дома N 13 по ул. Широкой | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3126 | 23-214 | Установить детскую площадку во дворе дома N 1 по ул. Широкой | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3127 | 23-215 | Выполнить ремонт съездов с проезжей части ул. Троллейной возле дома N 1 по ул. Троллейной | Ремонт съездов с проезжей части улицы | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3128 | 23-216 | С территории вдоль ул. Троллейной между ул. Демьяновской и ул. Широкой, ограничиваемой хлебокомбинатом, магазином "Горожанка" и трамвайными путями, убрать незаконно установленные металлические гаражи | Снос гаражей | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3129 | 23-217 | Ликвидировать постоянное затопление ул. Троллейной в районе остановки общественного транспорта "Ленинский ЗАГС" в результате осадков, обустроить ливневую канализацию по ул. Троллейной | Ремонт ливневой канализации | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3130 | 23-218 | Исправить высокие бордюры на остановке общественного транспорта "Ленинский ЗАГС", сделав их преодоление доступным для пожилых людей и жителей с ограниченными возможностями по здоровью | Благоустройство подходов к пешеходному переходу | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3130 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3131 | 23-219 | Отремонтировать посадочную платформу у остановки трамвая "Ленинский ЗАГС" - поднять уровень скамеек | Благоустройство посадочной платформы трамвая | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3132 | 23-220 | Отремонтировать пешеходные дорожки вокруг дома N 22 по ул. Троллейной | Ремонт тротуара за домом | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3133 | 23-221 | Установить детскую площадку во дворе дома N 22 по ул. Троллейной | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3134 | 23-222 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 22 по ул. Троллейной | Установка спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3135 | 23-223 | Убрать гаражи сзади дома N 24 по ул. Троллейной, используя освободившееся место для обустройства парковой зоны | Снос гаражей в пределах муниципальных территорий | 500,0 | - | - | - | 250,0 | 250,0 | 2019, 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3136 | 23-224 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 26 по ул. Троллейной | Установка спортивной площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3137 | 23-225 | Разработать проект и осуществить строительство пристройки к зданию МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5) | Выполнение проекта, строительство пристройки | 227500,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3138 | 23-226 | Благоустроить территорию МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5) | Благоустройство территории | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДО |
| 3139 | 23-227 | Установить спортивную площадку на территории МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5) | Установка спортивной площадки | 2930,0 | - | - | - | - | 2930,0 | 2020 | ДО |
| 3140 | 23-228 | Отремонтировать отмостки здания МКДОУ д/с N 238 (ул. Киевская, 7/1) | Ремонт отмосток | 1730,0 | - | - | - | 1730,0 | - | 2019 | ДО |
| 3141 | 23-229 | Заменить электропроводку здания МКДОУ д/с N 238 (ул. Киевская, 7/1) | Замена электропроводки | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДО |
| 3142 | 23-230 | Установить пластиковые окна в здании МКДОУ д/с N 238 (ул. Киевская, 7/1) | Замена аварийных окон | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДО |
| 3143 | 23-231 | Отремонтировать крышу одноэтажного здания на территории МБОУ СОШ N 92 (ул. Киевская, 7) | Ремонт кровли | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3144 | 23-232 | Произвести капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ N 92 (заменить канализационные и водопроводные трубы, унитазы, раковины со смесителями, выложить кафелем пол и стены, заменить электропроводку, светильники и окна) | Ремонт санузлов | 1600,0 | - | - | 800,0 | 800,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 3145 | 23-233 | Заменить ограждение МБОУ Гимназия N 17 (в стоящем ограждении нарушена целостность) | Ремонт звеньев ограждения | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3146 | 23-234 | Отремонтировать кровлю здания МБОУ Гимназия N 17 | Ремонт кровли здания | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3147 | 23-235 | Отремонтировать фасад здания МБОУ Гимназия N 17 | Косметический ремонт фасада | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3148 | 23-236 | Построить здание начальной школы и дополнительного образования для МБОУ Гимназия N 17 | Строительство пристройки на 300 мест | 260000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 3149 | 23-237 | Отремонтировать фасад здания МБОУ д/с N 406 (2-й пер. Пархоменко, 14) | Косметический ремонт фасада | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3150 | 23-238 | Заменить ограждения (длина 140 метров) территории МБОУ Гимназия N 16 "Французская" | Замена ограждения | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3151 | 23-239 | Восстановить вентиляцию (3 приточных системы, 8 вытяжных) МБОУ Гимназия N 16 "Французская" | Восстановление вентиляции | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3152 | 23-240 | Отремонтировать мягкую кровлю пристройки МБОУ Гимназия N 16 "Французская" | Ремонт мягкой кровли | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3153 | 23-241 | Благоустроить территорию МБОУ Гимназия N 16 "Французская" (установить лавки, малые игровые формы, вазоны, разбить клумбы) | Благоустройство территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 3154 | 23-242 | Выполнить ремонт площадок и веранд, построить новую детскую площадку на территории МКДОУ д/с N 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1 | Ремонт теневых навесов, установка игровых форм | 700,0 | 290,0 | 210,0 | 200,0 | - | - | 2016 - 2018 | ДО |
| 3155 | 23-243 | Сделать капитальный ремонт здания МКДОУ д/с N 176 (ул. Широкая, 7/1) | Косметический ремонт здания | 670,0 | - | - | 670,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3156 | 23-244 | Выполнить ремонт ограждения МКДОУ д/с N 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1 | Ремонт ограждения | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3157 | 23-245 | Приобрести новые игрушки в МКДОУ д/с N 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1 | Приобретение игрушек | 340,0 | - | - | - | 340,0 | - | 2019 | ДО |
| 3158 | 23-246 | Выполнить ремонт веранды группы N 2 в МКДОУ д/с N 445 "Ромашка" (ул. Пархоменко, 80/1) | Ремонт теневых навесов | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3159 | 23-247 | Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с N 445 "Ромашка" (ул. Пархоменко, 80/1) | Асфальтирование территории | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДО |
| 3160 | 23-248 | Заменить в здании МКДОУ д/с N 445 "Ромашка" (ул. Пархоменко, 80/1) ветхие окна на пластиковые | Замена аварийных окон | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 3161 | 23-249 | Выполнить комплексный ремонт пищеблока (пол, вентиляция, стены) МКДОУ д/с N 445 "Ромашка" (ул. Пархоменко, 80/1) | Капитальный ремонт пищеблока | 1700,0 | - | - | - | - | 1700,0 | 2020 | ДО |
| 3162 | 23-250 | Установить знаки ограничения скорости на улицах: Пермской (между ул. Титова и ул. Плахотного), Озерной, Плахотного, Хасановской, Янтарной, Гризодубовой, Южной | Установка дорожного знака "Ограничение скорости" | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3163 | 23-251 | Отремонтировать тротуар вдоль дома N 40 по ул. Котовского | Ремонт тротуара | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3164 | 23-252 | Установить детскую площадку во дворе дома N 40 по ул. Котовского | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3165 | 23-253 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 52 по ул. Котовского | Установка спортивной площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3166 | 23-254 | Установить детскую спортивную площадку во дворе дома N 76 по ул. Пархоменко | Установка детской спортивной площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3167 | 23-255 | Сделать ливневый сток на торце дома N 72 по ул. Пархоменко (для предотвращения появления большой лужи) | Обустройство ливневого стока | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3168 | 23-256 | Выполнить освещение ул. Пархоменко в границах улиц Котовского и Троллейной | Обустройство освещения улицы | 440,0 | 20,0 | - | 220,0 | 200,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 3169 | 23-257 | Сделать парковочные места рядом с домом N 74 по ул. Пархоменко | Обустройство парковочных мест | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3170 | 23-258 | Сделать пандус для ребенка, проживающего в кв. 320 дома N 22 по ул. Троллейной | Сооружение пандуса для лиц с ограниченными возможностями | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3171 | 23-259 | Выполнить ремонт дорог по ул. Озерной и ул. Плахотного в границах улиц Пермской и Троллейной | Отсыпка щебнем ул. Плахотного; ремонт дороги по ул. Озерной | 3100,0 | - | - | 3100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3172 | 23-260 | Сделать пешеходную дорожку от дома N 74 по ул. Плахотного до остановки общественного транспорта "Жилмассив Троллейный" | Ремонт тротуара | 460,0 | 460,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3173 | 23-261 | Благоустроить территорию рядом с остановкой общественного транспорта "Жилмассив Троллейный" (ликвидация регулярного подтопления) | Ремонт тротуара | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3174 | 23-262 | Сделать детскую площадку во дворе дома N 72 по ул. Плахотного | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3175 | 23-263 | Установить игровые формы на детской площадке во дворе дома N 11 по ул. Киевской, благоустроить близлежащую территорию (в том числе спилить аварийные деревья) | Установка детской площадки и снос деревьев | 1250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство территории |  | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3176 | 23-264 | Установить игровые формы на детской площадке во дворе дома N 15 по ул. Киевской и благоустроить близлежащую территорию, установить искусственные неровности ("лежачие полицейские") | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3177 | 23-265 | Сделать ливневую канализацию на ул. Пермской (в границах улиц Демьяновской и Пархоменко) | Сделать ливневую канализацию | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3178 | 23-266 | Установить дополнительные формы на детской площадке во дворе дома N 3/1 по ул. Троллейной | Установка дополнительных форм на детской площадке | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3179 | 23-267 | Сделать дополнительные парковочные места рядом с домами N 3 и N 3/1 по ул. Троллейной | Устройство парковки у дома N 3 по ул. Троллейной | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3180 | 23-268 | Отремонтировать дорогу между домами N 3/1 и N 15 по ул. Троллейной и сделать на ней ливневую канализацию | Ремонт дороги между домами | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3181 | 23-269 | Отремонтировать ливневую канализацию рядом с 3-м подъездом дома N 3 по ул. Троллейной | Ремонт ливневой канализации | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3182 | 23-270 | Установить пандус у 1-го подъезда дома N 1 по ул. Троллейной (для жителя квартиры N 34) | Установить пандус у 1-го подъезда дома для лиц с ограниченными возможностями | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3183 | 23-271 | Засыпать гравием ямы или заасфальтировать дорогу между ул. Широкой и вокзалом Новосибирск-Западный | Засыпать гравием дорогу | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3184 | 23-272 | Сделать площадку для выгула собак рядом с домом N 1 по ул. Троллейной | При условии наличия свободного земельного участка подобрать территорию для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3185 | 23-273 | Отремонтировать платформу трамвайной остановки "Киевская" (рядом с ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 18) | Ремонт остановочной платформы | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3186 | 23-274 | Сделать площадку для выгула собак рядом с домом N 18 по ул. Троллейной | При условии наличия свободного земельного участка подобрать территорию для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3187 | 23-275 | Сделать пешеходный переход через ул. Демьяновскую напротив дома N 18 по ул. Троллейной | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3188 | 23-276 | Сделать тротуар между остановками общественного транспорта "Хлебозавод" и "Вокзал Новосибирск-Западный" | Строительство тротуара | 1700,0 | - | 1700,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3189 | 23-277 | Сделать пешеходную дорожку и освещение между домом N 20 по ул. Троллейной и автосервисом "Бакинский двор" (дом N 1/1 по ул. Троллейной) | Строительство тротуара | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3190 | 23-278 | Выполнить ограждение газонов у дома N 3 по ул. Троллейной | Установка ограждения детской площадки | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| (п. 3190 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3191 | 23-279 | Обустроить тротуар по ул. Широкой от овощехранилища до светофора, расположенного рядом с магазином "Горожанка" (дом N 2 по ул. Троллейной) | Обустройство тротуара | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3192 | 23-280 | Установить дополнительные игровые формы (качели) на детской площадке во дворе дома N 3 по ул. Троллейной | Установить дополнительные игровые формы (качели) на детской площадке | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3193 | 23-281 | Сделать пешеходный переход через ул. Пермскую рядом с домом N 2 по ул. Киевской | Установка дорожных знаков "Пешеходный переход" | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3194 | 23-282 | Установить детскую площадку во дворе дома N 17 по ул. Киевской | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3195 | 23-283 | Установить спортивную площадку во дворе домов N 18 и N 18/1 по ул. Киевской | Установка спортивной площадки | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3196 | 23-284 | Установить игровую форму "горка" на детскую площадку, расположенную рядом с домом N 43 по ул. Котовского | Установка игровой формы "горка" на детскую площадку | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3197 | 23-0001 | Выполнить ремонт общежития по ул. Ватутина, 4 | Ремонт общежития | 615,0 | 615,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 3198 | 23-0003 | Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 26 | Ремонт общежития | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3199 | 23-0110 | Выполнить строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ N 73 (ул. Котовского, 16) со столовой, спортивным и актовым залами, бассейном, дополнительными классами для занятий | Строительство пристройки | Финансирование в рамках наказа N 23-119 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 3200 | 24-001 | Выполнить благоустройство дороги от дома N 29/1 по ул. Ударной до поворота к дому N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Ремонт внутриквартальной дороги | 1600,0 | 1600,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 3201 | 24-002 | Оборудовать детскую игровую площадку на придомовой территории дома N 14/3 по ул. Немировича-Данченко для разных возрастных категорий детей | Оборудовать детскую игровую площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3202 | 24-003 | Установить ограждение вдоль всей детской площадки у дома N 14/3 по ул. Немировича-Данченко | Ограждение детской площадки | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3203 | 24-004 | Спилить и обрезать деревья, выкорчевать пни на придомовой территории дома N 14/3 по ул. Немировича-Данченко | Обрезка деревьев, выкорчевание пней | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3204 | 24-005 | Выполнить асфальтирование внутридомовой территории (дороги) дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко с парапетным ограждением и ремонтом лестницы перед домом и за домом | Асфальтирование дороги | 2900,0 | - | - | - | 2900,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3205 | 24-006 | Сделать карман для автомобилей около 1-го подъезда дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Обустройство парковочных мест | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3206 | 24-007 | Расширить дорогу на повороте, согласно нормам, напротив 1-го подъезда дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Расширение внутриквартальной дороги | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3207 | 24-008 | Выполнить благоустройство выходов из подъездов NN 1, 2, 3 дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство выходов из подъездов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3208 | 24-009 | Восстановить подпорную стенку с торца дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Рассмотреть вопрос о выделении субсидии | - | - | - | - | - | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3209 | 24-010 | Выполнить благоустройство парковки перед домом N 14/4 по ул. Немировича-Данченко через дорогу, согласно топоплану | Благоустройство парковки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3210 | 24-011 | Благоустроить придомовую территорию дома N 12 по ул. Немировича-Данченко с выходами на подъезды с парковочными карманами около 1-го и 4-го подъездов | Благоустройство придомовой территории | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3211 | 24-012 | Снос аварийных деревьев на придомовой территории дома N 12 по ул. Немировича-Данченко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3212 | 24-013 | Выполнить благоустройство дороги и парковочных карманов на придомовой территории многоквартирного дома N 22 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальной территории | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3213 | 24-014 | Выполнить санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома N 12/2 по ул. Немировича-Данченко | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3214 | 24-015 | Установить детскую площадку со спортивными элементами на придомовой территории дома N 12/2 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3215 | 24-016 | Сделать выход от 1-го подъезда дома N 12/2 по ул. Немировича-Данченко на проезжую часть | Благоустройство дороги | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3216 | 24-017 | Выполнить комплексное благоустройство конечной остановки троллейбусов "Станиславский жилмассив", согласно ГОСТу, и строительство капитального здания туалета для работников МКП "Горэлектротранспорт" | Строительство капитального здания туалета | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3217 | 24-018 | Восстановить газон и зеленую зону от конечной остановки троллейбусов "Станиславский жилмассив" до ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 24 | Восстановление газона | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3218 | 24-019 | Восстановить ограждение на подпорной стенке дома N 36 по ул. Станиславского со стороны МКУК ЦБС им. П. П. Бажова (библиотека семейного чтения), МБОУДОД ДХШ N 2 и со стороны подъездов | Ремонт подпорной стенки | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3219 | 24-020 | Укрепить склон (около дома N 36, по ул. Станиславского) блоками от осыпания и произвести капитальный ремонт лестницы с восстановлением пешеходного тротуара между домами по ул. Станиславского, 36 и по ул. Немировича-Данченко, 30 | Устройство пешеходной дорожки | 360,0 | - | - | - | - | 360,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3220 | 24-021 | Установка детской площадки (спортивные элементы, лавочки, песочница, отремонтировать качели) на придомовой территории дома N 4/4 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3221 | 24-022 | Спилить два дерева на придомовой территории дома N 4/4 по ул. Немировича-Данченко | Снос и обрезка деревьев | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3222 | 24-023 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 23/1 по ул. Ударной с выходом тротуарной дорожки к дому N 27 по ул. Ударной | Благоустройство придомовой территории | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3223 | 24-024 | Обрезка и снос деревьев на придомовой территории дома N 23/1 по ул. Ударной | Обрезка и снос деревьев | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3224 | 24-025 | Выполнить асфальтирование придомовой территории дома N 18/2 по ул. Немировича-Данченко с тротуарными дорожками к домам N 20/3 и N 22/1 по ул. Немировича-Данченко и к выходу на лестницу | Благоустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3225 | 24-026 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома N 18/2 по ул. Немировича-Данченко | Снос и санитарная обрезка деревьев | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3226 | 24-027 | Установить детскую площадку между домами NN 22/1, 24/2, 28/3, 26/1, 18/2, 20/3, 22/2, 24/3, 28/5 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3227 | 24-028 | Выполнить снос четырех деревьев на придомовой территории дома N 30 по ул. Немировича-Данченко | Снос и обрезка деревьев | 25,0 | - | - | - | 25,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3228 | 24-029 | Сделать парковочные карманы на придомовой территории дома N 30 по ул. Немировича-Данченко у основания косогора от лестницы до границы территории дома N 36 по ул. Станиславского за счет расширения внутриквартальной дороги со стороны торца дома N 30 по ул. Немировича-Данченко | Устройство парковки только с торца дома | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3229 | 24-030 | Установить дополнительные малые формы на детскую площадку дома N 30 по ул. Немировича-Данченко | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3230 | 24-031 | Засыпать заброшенные погреба на придомовой территории дома N 30 по ул. Немировича-Данченко | Засыпка заброшенных погребов | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3231 | 24-032 | Выполнить благоустройство придомовой территории с парковочными карманами и вокруг домов по ул. Троллейной, NN 89, 91 | Благоустройство придомовой территории с парковочными карманами | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3232 | 24-033 | Снос и обрезка старых деревьев на придомовой территории домов NN 89, 91 по ул. Троллейной | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3233 | 24-034 | Произвести замену асфальтового покрытия вокруг дома N 14/2 по ул. Немировича-Данченко, а также тротуарных дорожек у дома N 14/2 по ул. Немировича-Данченко; сделать тротуарную дорожку от дома N 18/1 до дома N 12/1 по ул. Немировича-Данченко с лестничным маршем | Благоустройство внутриквартальной территории | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3234 | 24-035 | Выполнить на пустующем земельном участке, ограниченном домами NN 12, 14, 16, 16/1, 18, 14/1, 14/2 по ул. Немировича-Данченко, обустройство парковой (зеленой) зоны с тротуарными дорожками (лавочки, урны), с зелеными насаждениями, с элементами спортивных тренажеров (турник, беговая дорожка) и детской площадкой для детей от 3 до 12 лет | Благоустройство озелененной территории | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3235 | 24-036 | Установить детские спортивные тренажеры, новую детскую площадку и мини-футбольное поле на территории, ограниченной домами NN 26/1, 28/3, 46, 48, 28/5 по ул. Немировича-Данченко | Установка детских спортивных тренажеров, новой детской площадки и мини-футбольного поля | 1300,0 | - | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 2017 - 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3236 | 24-037 | Обустроить парковочные карманы для автомобилей около домов NN 28/3, 26/1, 24/2 по ул. Немировича-Данченко и через проезжую часть, около дома N 48 по ул. Станиславского и около мусорных контейнеров | Обустройство парковочных карманов | 660,0 | - | - | - | - | 660,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3237 | 24-038 | Выполнить асфальтирование придомовой территории вокруг дома N 2 по ул. Немировича-Данченко с выходом на проезжую часть | Благоустройство внутриквартальной территории | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3238 | 24-039 | Проложить тротуарную дорожку с боковой стороны дома N 2 по ул. Немировича-Данченко к дорожке вдоль дома N 4 по ул. Немировича-Данченко, заасфальтировать тротуарную дорожку от дома N 2 к дому N 2/1 по ул. Немировича-Данченко и сделать высокие перила на спуске от дома N 2/1 к дому N 4 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальной территории | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3239 | 24-040 | Установить детскую площадку и скамеечки (мини-формы) на придомовой территории дома N 4/3 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки и скамеек (мини-форм) на придомовой территории | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3240 | 24-041 | Снос деревьев на придомовой территории дома N 4/3 по ул. Немировича-Данченко: клен - 1 шт. у подъезда N 3, тополь - 1 шт. у подъезда N 1, береза - 1 шт. между подъездами N 2 и N 1, клен - 2 шт. с торца дома у подъезда N 1 (за домом) | Снос деревьев на придомовой территории | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3241 | 24-042 | Выполнить санитарную обрезку деревьев на всей придомовой территории дома N 4/3 по ул. Немировича-Данченко | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3242 | 24-043 | Выполнить асфальтирование придомовой территории дома N 27 по ул. Ударной с парковочными карманами, с выходами к подъездам и продолжить тротуарную дорожку вдоль дома | Благоустройство внутриквартальной территории | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3243 | 24-044 | Выполнить частичный снос старых деревьев у дома N 27 по ул. Ударной | Снос и обрезка деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3244 | 24-045 | Отсыпать и выровнять дорогу от начала 3-го пер. Станиславского до домов NN 13, 16, 15 | Отсыпка щебнем | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3245 | 24-046 | Провести освещение 3-го пер. Станиславского (с применением датчиков движения) | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 161,0 | - | - | - | - | 161,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3246 | 24-047 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 27/1 по ул. Ударной с выходом на подъезды, благоустройство тротуарных дорожек с тыльной стороны и вдоль дома N 27 по ул. Ударной | Благоустройство придомовой территории | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3247 | 24-048 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома N 4/1 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3248 | 24-049 | Снести 3 аварийных тополя у дома N 4/1 по ул. Немировича-Данченко с западной стороны | Снос аварийных деревьев | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3249 | 24-050 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 270/1 по ул. Тульской с оборудованием парковочных карманов | Благоустройство придомовой территории | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3250 | 24-051 | Установка спортивного городка на придомовой территории дома N 270/1 по ул. Тульской | Установка спортивного городка | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3251 | 24-052 | Подрезка и спил деревьев перед домом и позади дома N 270/1 по ул. Тульской | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3252 | 24-053 | Отремонтировать фасад дома по ул. Тульской, 270/2 (опорный пункт) и производить уборку вокруг дома | Ремонт фасада | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | ДЗиИО |
| 3253 | 24-054 | Произвести омолаживающую срезку 3-х тополей и кленов на территории возле дома по ул. Немировича-Данченко, 2 | Содержание зеленых насаждений в пределах муниципальной территории | 110,0 | - | - | - | 110,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3254 | 24-055 | Выполнить асфальтирование территории двора дома N 28/1 по ул. Станиславского с устройством парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальной территории | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3255 | 24-056 | Обустроить парковочные карманы у дома N 28/1 по ул. Станиславского | Обустройство парковочных карманов | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3256 | 24-057 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома N 28/1 по ул. Станиславского | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3257 | 24-058 | Установить детскую игровую площадку на придомовой территории дома N 10 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3258 | 24-059 | Снести устаревшие, аварийные деревья на придомовой территории дома N 10 по ул. Немировича-Данченко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3259 | 24-060 | На заброшенном пустыре (между домами NN 31, 33, 19 по ул. Ударной) обустроить парковую, зеленую зону для отдыха пожилых людей (лавочки, урны), зеленые насаждения, тротуарные дорожки | Благоустройство территории | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3260 | 24-061 | Установить детскую площадку для детей между домами NN 31, 33, 19 по ул. Ударной | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3261 | 24-062 | Установить спортивную площадку для взрослых, спортивные снаряды (турник, беговые дорожки, тренажеры) между домами NN 31, 33, 19 по ул. Ударной | Установка спортивной площадки, спортивных снарядов (турник, беговые дорожки, тренажер) | 750,0 | - | - | 250,0 | 500,0 | - | 2018, 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3262 | 24-063 | На территории, прилегающей к пристройке дома N 44 по ул. Станиславского, установить детскую площадку | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3263 | 24-064 | Снос и подрезка аварийных деревьев на придомовой территории дома N 8 по ул. Немировича-Данченко | Снос и подрезка аварийных деревьев | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3264 | 24-065 | Установить спортивно-детскую площадку на придомовой территории дома N 8 по ул. Немировича-Данченко | Установка спортивно-детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3265 | 24-066 | Заасфальтировать объездную дорогу от дома N 27/1 по ул. Ударной до дома N 1/1 по ул. Ударной со стороны частного сектора | Ремонт дороги со стороны частного сектора | 15000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 3266 | 24-067 | Заасфальтировать внутриквартальную дорогу от дома по ул. Ударной, 27/1, до дома по ул. Ударной, 23 | Асфальтирование внутриквартальной дороги | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3267 | 24-068 | Спил старых деревьев на придомовой территории дома N 1/3 по ул. Ударной | Снос деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3268 | 24-069 | Благоустройство придомовой территории дома N 1/3 по ул. Ударной путем разделения на зоны: установка детской площадки, спортивной площадки и места для отдыха пожилых людей | Благоустройство придомовой территории | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3269 | 24-070 | Выполнить асфальтирование придомовой территории вокруг дома N 12/1 по ул. Немировича-Данченко с тротуарными дорожками на проезжую часть, с восстановлением лестницы, с тротуарной дорожкой к проезжей части и к дому по ул. Немировича-Данченко, 12 | Благоустройство придомовой территории | 1900,0 | - | - | - | - | 1900,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3270 | 24-071 | Установка детской площадки со спортивными элементами на придомовой территории дома N 12/1 по ул. Немировича-Данченко | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3271 | 24-072 | Выполнить асфальтирование придомовой территории дома N 26/1 по ул. Немировича-Данченко с установкой парковочных карманов и новых бордюров, отделяющих проезжую часть от пешеходных дорожек | Благоустройство придомовой территории | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3272 | 24-073 | Установить ограждение детской площадки дома N 27/3 по ул. Ударной | Установить ограждение детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3273 | 24-074 | Заасфальтировать придомовую территорию дома N 27/3 по ул. Ударной | Благоустройство проезда с торца дома | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3274 | 24-075 | Выполнить обустройство пешеходной дорожки от дома по ул. Немировича-Данченко, 20/3, до мусорных контейнеров | Обустройство пешеходной дорожки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3275 | 24-076 | Заасфальтировать внутриквартальную дорогу у дома N 25 по ул. Ударной | Благоустройство внутриквартальной территории | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3276 | 24-077 | Установить современную спортивную площадку около дома N 25 по ул. Ударной | Установка спортивной площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3277 | 24-078 | Выполнить ремонт дороги на перекрестке ул. Тихвинской (дома NN 47, 49) с 4-м пер. Станиславского | Ремонт дороги | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3278 | 24-079 | Установка новой детской площадки во дворе дома N 1/1 по ул. Ударной | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3279 | 24-080 | Снос и санитарная обрезка двух тополей напротив 5-го подъезда дома N 36 по ул. Степной | Снос и санитарная обрезка деревьев | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3280 | 24-081 | Выполнить благоустройство всей ул. Телецкой | Отсыпка щебнем | 1311,2 | 1311,2 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3280 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3281 | 24-082 | Произвести обрезку деревьев на уровне 1-го этажа дома N 33 по ул. Ударной, около 4-го подъезда, со стороны частного сектора | Обрезка деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3282 | 24-083 | Спилить сухие деревья возле городского отделения почтовой связи "Новосибирск 52" Новосибирского почтамта | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3283 | 24-084 | Произвести санитарную обрезку тополей на детской площадке дома N 33 по ул. Ударной | Санитарная обрезка деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3284 | 24-085 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 23 по ул. Ударной с оборудованием парковочных карманов, ограждением цветников | Благоустройство дворовой территории | 1700,0 | - | - | - | 1700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3285 | 24-086 | Оборудовать современную детскую площадку у дома N 42 по ул. Вертковской | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3286 | 24-087 | Между домами N 40 и N 42 по ул. Вертковской установить спортивную площадку | Установка спортивной площадки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3287 | 24-088 | Установка детской игровой и спортивной (турник, брусья) площадки на территории ТСЖ "Металлист-3" по ул. Немировича-Данченко, 30/1 | Установка спортивной площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3288 | 24-089 | Выполнить асфальтирование дороги вокруг дома N 14/1 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство внутриквартальной территории с парковочными карманами | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3289 | 24-090 | Спилить аварийные деревья вокруг дома N 14/1 по ул. Немировича-Данченко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3290 | 24-091 | Оборудовать парковочные асфальтированные карманы около дома N 14/1 по ул. Немировича-Данченко | Оборудовать парковочные карманы | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3291 | 24-092 | Обрезка 11 берез за домом N 18 по ул. Немировича-Данченко | Обрезка деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3292 | 24-093 | Снос и обрезка деревьев (рябина, 2 березы) на придомовой территории дома N 22/2 по ул. Немировича-Данченко | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3293 | 24-094 | Благоустройство придомовой территории (асфальт, поребрики, ограждение, лестница на тротуар, уличный фонарь) дома N 30/2 по ул. Немировича-Данченко | Благоустройство придомовой территории, ремонт лестницы | 650,0 | - | - | - | 650,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3294 | 24-095 | Установка малых форм детской площадки на придомовой территории дома N 30/2 по ул. Немировича-Данченко (горка, качели, песочница) | Установка малых форм детской площадки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3295 | 24-096 | Проложить пешеходные дорожки возле дома N 29 по ул. Ударной, на территории цветников, возле подъездов NN 1, 2, 3, 4 | Благоустройство внутриквартальной территории | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3296 | 24-097 | Произвести комплексный ремонт (крыша, стены, ступеньки, свет) подземного перехода остановки общественного транспорта "Кирзавод", установить урны в переходе, своевременно убирать мусор в переходе | Ремонт подземного перехода | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3297 | 24-098 | Обустроить детскую площадку забором (ограждением) у дома N 29 по ул. Ударной | Обустройство детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3298 | 24-099 | Обустроить пешеходную дорожку от подъезда N 4 дома N 29 по ул. Ударной через парковочный карман к дому N 23/1 по ул. Ударной и к МБОУ СОШ N 187 | Обустройство пешеходной дорожки | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3299 | 24-100 | Выполнить асфальтирование парковочных карманов, сформированных на земельном участке дома по ул. Ударной, 29 | Асфальтирование парковочных карманов | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3300 | 24-101 | Выполнить снос и обрезку деревьев на придомовой территории дома N 1/1 по ул. Ударной | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3301 | 24-102 | Выполнить строительство пешеходного тротуара от дома N 1/1 по ул. Ударной вдоль забора МБОУ СОШ N 187 (на месте снесенных металлических гаражей) | Строительство тротуара | 440,0 | - | 440,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3302 | 24-103 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 270/3 по ул. Тульской с парковочными карманами у подъездов N 3 и N 4 (за ЦТП), с тротуарной дорожкой от 2-го подъезда до проезжей части | Благоустройство придомовой территории | 1800,0 | - | - | - | - | 1800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3303 | 24-104 | Санитарная обрезка аварийных тополей на детской площадке дома N 270/3 по ул. Тульской | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3304 | 24-105 | Снос и обрезка аварийных деревьев на придомовой территории дома N 16 по ул. Немировича-Данченко | Снос и обрезка аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3305 | 24-106 | Выполнить снос и обрезку деревьев на придомовой территории дома N 14 по ул. Немировича-Данченко | Снос и обрезка аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3306 | 24-107 | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку, расположенную на придомовой территории дома N 2/1 по ул. Немировича-Данченко | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3307 | 24-108 | Реконструкция стадиона МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) с установкой трибун для зрителей, с установкой спортивных тренажеров для старшего возраста, обустройством беговой дорожки по периметру спортивного поля, установкой спортивных форм для игр в волейбол, баскетбол, восстановлением футбольного поля | Реконструкция стадиона | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3308 | 24-109 | Снос гаражей, расположенных вдоль забора стадиона МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) и дома N 14/4 по ул. Немировича-Данченко | Снос гаражей | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3309 | 24-110 | Восстановление ограждения стадиона МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) и освещения | Замена ограждения | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3310 | 24-111 | Обустройство парковой, зеленой зоны с тротуарными дорожками, озеленением, установкой лавочек (с урнами для мусора) для отдыха пожилых людей вдоль забора стадиона МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) со стороны школы и асфальтирование прилегающей к ней территории | Благоустройство (работы в пределах муниципальных территорий) | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3311 | 24-112 | Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия от дома N 306 до дома N 431 по ул. Тульская, переулка к ул. Троллейной | Благоустройство внутриквартальной территории | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3312 | 24-113 | Благоустройство дорожки от дома N 20 по ул. Немировича-Данченко к МБОУ СОШ N 15 | Благоустройство внутриквартальной территории | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3313 | 24-114 | Снос деревьев вдоль дошкольного отделения МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, N 20/1) | Снос деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3314 | 24-115 | Подрезка деревьев вокруг дома N 20 по ул. Немировича-Данченко, снос аварийных тополей | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3315 | 24-116 | Создание и благоустройство освещенной пешеходной зоны вокруг МБОУ СОШ N 187 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1077,0 | - | 45,0 | 700,0 | 300,0 | 32,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 3316 | 24-117 | Обустройство территории МБОУ СОШ N 187 спортивным и развлекательным городками | Установка спортивных уличных тренажеров | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3317 | 24-118 | Организовать и обустроить место для выгула домашних питомцев (собак, кошек) на территории Станиславского жилмассива в количестве не менее трех | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3318 | 24-119 | Организовать парковую зону на Станиславском жилмассиве вдоль МБОУ СОШ N 187 со стороны гаражей и прилегающей к ней проезжей дороги | Организация парковой зоны | 7000,0 | - | - | - | 7000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3319 | 24-120 | Установить дополнительные малые формы на детскую площадку дома N 27/2 по ул. Ударной | Установка дополнительных малых форм | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3320 | 24-121 | Выполнить асфальтирование придомовой территории вокруг дома N 2/1 по ул. Немировича-Данченко с тротуарной дорожкой к проезжей части и к дому N 27/3 по ул. Ударной | Благоустройство внутриквартальной территории | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3321 | 24-122 | Ремонт пешеходного тротуара со стороны ул. Станиславского, 14, от остановки общественного транспорта "Площадь Станиславского" до ул. Степной | Ремонт тротуара | 1300,0 | - | 1300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3322 | 24-123 | Установка спортивной площадки во дворе дома N 16 по ул. Станиславского | Установка спортивной площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3323 | 24-124 | Выполнить асфальтирование пешеходного тротуара вдоль МБОУ СОШ N 20 по ул. Станиславского от ул. Вертковской до ул. Немировича-Данченко | Ремонт тротуара | 840,0 | - | 840,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3323 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3324 | 24-125 | Благоустройство прохода для пешеходов жилмассива к МКДОУ д/с N 331 вдоль ограждения и гаражного общества | Строительство тротуара | 220,0 | - | 220,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3324 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3325 | 24-126 | Ремонт санузлов в здании МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Ремонт санузлов | 1200,0 | - | 600,0 | - | - | 600,0 | 2017, 2020 | ДО |
| 3326 | 24-127 | Замена оконных рам в здании МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Замена аварийных рам | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДО |
| 3327 | 24-128 | Ремонт учебных кабинетов и коридоров в здании МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Косметический ремонт коридоров | 1200,0 | - | - | 600,0 | - | 600,0 | 2018, 2020 | ДО |
| 3328 | 24-129 | Ремонт и оборудование пищеблока и прачечной МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1 | Ремонт и оборудование пищеблока, ремонт прачечной | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3329 | 24-130 | Ремонт и оборудование музея боевой славы 278-й Сибирской истребительной авиадивизии в МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) | Проведение косметического ремонта и приобретение оборудования | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3330 | 24-131 | Оборудование актового зала (музыкальная аппаратура) МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) | Приобретение оборудования | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 3331 | 24-132 | Оснащение спортивного зала МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/2) спортивным инвентарем | Приобретение инвентаря | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3332 | 24-133 | Асфальтирование территории МБОУ СОШ N 15 (ул. Немировича-Данченко, 20/1, 20/2) | Асфальтирование территории школы и детского сада (дошкольное отделение) | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3333 | 24-134 | Замена оконных рам в МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1 | Замена аварийных рам | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3334 | 24-135 | Ремонт санузлов в МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1 | Ремонт санузлов | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 3335 | 24-136 | Ремонт групповых помещений МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1 | Косметический ремонт | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3336 | 24-137 | Ремонт кровли МБОУ СОШ N 20 (ул. Станиславского, 30) | Ремонт кровли | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3337 | 24-138 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 20 (ул. Станиславского, 30) | Ремонт спортивного зала | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3338 | 24-139 | Асфальтирование территории МБОУ СОШ N 20 (ул. Станиславского, 30) | Асфальтирование территории | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 3339 | 24-140 | Капитальный ремонт библиотеки и книгохранилища МБОУ СОШ N 20 (ул. Станиславского, 30) | Капитальный ремонт библиотеки и книгохранилища | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 3340 | 24-141 | Ремонт кабинета музыки МБОУ СОШ N 20 (ул. Станиславского, 30) | Ремонт кабинета музыки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3341 | 24-142 | Капитальный ремонт овощехранилища МКДОУ д/с N 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1) | Ремонт овощехранилища | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3342 | 24-143 | Капитальный ремонт 6 санузлов в МКДОУ д/с N 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1) | Ремонт санузлов | 1600,0 | - | 800,0 | 800,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 3343 | 24-144 | Обрезка аварийных деревьев в количестве 19 штук на территории МКДОУ д/с N 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1) | Обрезка деревьев | 150,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2018 - 2020 | ДО |
| 3344 | 24-145 | Установка 47 пластиковых окон в МКДОУ д/с N 360 (ул. Крашенинникова, 8/1) | Установка окон | 1400,0 | - | - | - | - | 1400,0 | 2020 | ДО |
| 3345 | 24-146 | Асфальтирование покрытия вокруг МКДОУ д/с N 360 (ул. Крашенинникова, 8/1) | Асфальтирование территории | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДО |
| 3346 | 24-147 | Капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с N 360 (ул. Крашенинникова, 8/1) | Ремонт пищеблока | 2200,0 | - | - | - | 2200,0 | - | 2019 | ДО |
| 3347 | 24-148 | Капитальный ремонт и современное оснащение актового зала МБОУ СОШ N 40 (ул. Крашенинникова, 6) | Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДО |
| 3348 | 24-149 | Разработать проектно-сметную документацию для строительства пристройки к МБОУ СОШ N 40 (ул. Крашенинникова, 6) | Разработка проектно-сметной документации | 8000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3349 | 24-150 | Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме | Сохранить социальный пакет работников образования в полном объеме | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | ДО |
| 3350 | 24-151 | Замена линолеума во всех групповых помещениях МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58, площадью 1500 кв. м | Замена линолеума | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 3351 | 24-152 | Ремонт канализации, ремонт туалетных комнат с заменой детских унитазов, раковин для умывания, кафельной плитки во всех групповых помещениях МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Выполнение ремонтных работ | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3352 | 24-153 | Ремонт коридоров, ремонт стен на лестничных площадках и маршах здания, замена старых входных дверей (4 выхода) в МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Косметический ремонт | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3353 | 24-154 | Замена старой электропроводки во всех помещениях, замена светильников в соответствии с требованиями СанПиН в МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Замена электропроводки, замена светильников | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 3354 | 24-155 | Ремонт фасада облицовочной плиткой с монтажом сливной системы (водоотводы) в МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Косметический ремонт фасада, монтаж сливной системы | 750,0 | - | 750,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3355 | 24-156 | Выполнить асфальтирование территории МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58, площадью 2700 кв. м | Частичный ремонт асфальтового покрытия | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДО |
| 3356 | 24-157 | Выполнить капитальный ремонт крыши МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58, площадью 1200 кв. м | Ремонт кровли | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3357 | 24-158 | Замена старых деревянных окон на новые пластиковые в количестве 65 штук в МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 | Замена окон | 1950,0 | - | - | 1950,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3358 | 24-159 | Выполнить ремонт помещения прачечной МКДОУ д/с N 95, ул. Степная, 58 (замена пола, линолеума, замена напольной плитки, сливов, установка сушек, ремонт стен, потолка, кафельной плитки, установка подиумов для оборудования, замена окон, дверей) | Ремонт прачечной | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3359 | 24-160 | Замена старых окон на пластиковые (150 шт.) в помещении МКДОУ д/с N 432 (ул. Тульская, 270/5) | Замена окон | 3900,0 | - | - | - | - | 3900,0 | 2020 | ДО |
| 3360 | 24-161 | Ремонт забора (126 м), высота - 1,5 м в МКДОУ д/с N 432 (ул. Тульская, 270/5) | Ремонт звеньев ограждения | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3361 | 24-162 | Асфальтирование территории МКДОУ д/с N 432 (ул. Тульская, 270/5) - 300 кв. м | Асфальтирование территории | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3362 | 24-163 | Ремонт отмостки (321 м), ремонт ворот (1 шт.) в МКДОУ д/с N 432 (ул. Тульская, 270/5) | Ремонт отмостки, ремонт ворот | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДО |
| 3363 | 24-164 | Ремонт 4-х балконов в МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 | Ремонт балконов | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДО |
| 3364 | 24-165 | Ремонт туалетных комнат (13 шт.) (кафель) в МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 | Ремонт туалетных комнат | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3365 | 24-166 | Замена линолеума в 5 группах МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 (350 кв. м) | Замена линолеума | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3366 | 24-167 | Ремонт 3-х больших крылец (116 кв. м), 4-х малых крылец (60 кв. м) в МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 | Ремонт больших крылец. Ремонт малых крылец | 1000,0 | - | - | 700,0 | 300,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 3367 | 24-168 | Ремонт крыши МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 (площадь - 1236 кв. м, парапет - 321,35 м) | Ремонт кровли, восстановление парапета | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3368 | 24-169 | Ремонт крыши овощехранилища МКДОУ д/с N 432, ул. Тульская, 270/5 (площадь - 54,6 кв. м, парапет - 35 м) | Ремонт крыши | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3369 | 24-170 | Выполнить косметический ремонт актового зала и пола в рекреациях первого этажа МБОУ СОШ N 187, ул. Ударная, 21 | Косметический ремонт актового зала. Ремонт пола | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3370 | 24-171 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала, душевых и раздевалок МБОУ СОШ N 187, ул. Ударная, 21 | Ремонт спортивного зала | 2200,0 | - | - | - | - | 2200,0 | 2020 | ДО |
| 3371 | 24-172 | Установить открытую спортивную площадку для легкой атлетики на территории МБОУ СОШ N 187, ул. Ударная, 21 | Установка открытой спортивной площадки для легкой атлетики | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 3372 | 24-173 | Выполнить отсыпку щебнем дорог по ул. Вертковской, 1-му, 2-му, 3-му пер. Вертковским, с ливневыми отводами | Отсыпка щебнем | 2900,0 | - | - | - | - | 2900,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3373 | 24-174 | Заменить трубы водопровода и задвижек в колодцах по ул. Вертковской, 1-му, 2-му, 3-му пер. Вертковским | Замена труб водопровода и задвижек в колодцах | 6100,0 | - | - | 2032,0 | 2032,0 | 2036,0 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 3374 | 24-175 | Оградить детскую площадку со стороны сараев и дома N 123 по ул. Вертковской | Оградить детскую площадку | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3375 | 24-176 | Заменить трубы и задвижки центрального водоснабжения по ул. Гражданской, 2-й Гражданской | Замена трубы и задвижки центрального водоснабжения | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3376 | 24-177 | Выполнить отсыпку щебнем дорог с устройством ливневой канализации по ул. Гражданской, 2-й Гражданской | Отсыпка щебнем | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3377 | 24-178 | Провести канализацию по ул. Гражданской, 2-й Гражданской | Провести канализацию | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3378 | 24-179 | Заменить трубы и задвижки центрального водоснабжения по ул. Коммунальной, 2-й Коммунальной | Замена трубы и задвижки центрального водоснабжения | 3100,0 | - | 1033,0 | 1033,0 | 1034,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
| 3379 | 24-180 | Выполнить отсыпку щебнем дорог с установкой ливневой канализации по ул. Коммунальной, 2-й Коммунальной | Отсыпка щебнем | 960,0 | - | - | - | 960,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3380 | 24-181 | Провести канализацию по ул. Коммунальной, 2-й Коммунальной | Провести канализацию | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3381 | 24-182 | Заменить трубы и задвижки центрального водоснабжения по ул. Красных Партизан, 2-й Красных Партизан | Замена труб и задвижки центрального водоснабжения | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3382 | 24-183 | Провести канализацию на ул. Красных Партизан, 2-й Красных Партизан | Провести канализацию | 6000,0 | - | - | - | - | 6000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3383 | 24-184 | Выполнить отсыпку щебнем дорог по ул. Красных Партизан, 2-й Красных Партизан с установкой ливневой канализации | Отсыпка щебнем | 960,0 | - | - | - | 960,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3384 | 24-185 | Выполнить отсыпку щебнем ул. Бульварной и ул. Районной | Отсыпка щебнем | 2100,0 | - | - | - | 2100,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3385 | 24-186 | Сделать остановку автобусов и трамвая "Ул. Петропавловская" на ул. Вертковской | Организация остановки общественного транспорта (автобусов и трамваев) | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3386 | 24-187 | Произвести замену водопроводных труб и запорной арматуры в колодцах по пер. 1-му, 2-му, 3-му, 4-му Тихвинским | Оказать содействие в замене водопроводных труб и запорной арматуры в колодцах | - | - | - | - | - | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3387 | 24-188 | Ремонт дорожного покрытия по пер. 1-му, 2-му, 3-му, 4-му Тихвинским | Ремонт дороги ЩПС | 2200,0 | - | - | - | - | 2200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3388 | 24-189 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 19 по ул. Петропавловской с установкой парковочных карманов | Благоустройство придомовой территории | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3389 | 24-190 | Выполнить спил и обрезку аварийных деревьев на придомовой территории дома N 19 по ул. Петропавловской | Снос и обрезка аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3390 | 24-191 | Выполнить благоустройство пешеходной дорожки за домами NN 6, 8 по 2-му пер. Крашенинникова, соединяющей 2-й пер. Крашенинникова и МБОУ СОШ N 40 по ул. Крашенинникова | Благоустройство внутриквартальной территории | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3391 | 24-192 | Обустроить зеленую зону между домами NN 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова, домами NN 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Титова (снос погребов, асфальтирование пешеходных дорожек, установка детской площадки, установка лавочек) | Обустроить зеленую зону | 1000,0 | - | - | 300,0 | 500,0 | 200,0 | 2018 - 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3392 | 24-193 | Сделать обрезку двух кленов, расположенных напротив 1-го и 2-го подъездов дома N 6 по 2-му пер. Крашенинникова | Обрезка двух кленов | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3393 | 24-194 | Установить дополнительные элементы на детскую площадку дома N 6 по 2-му пер. Крашенинникова | Установка дополнительных элементов на детскую площадку | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3394 | 24-195 | Выполнить благоустройство пешеходной дороги вдоль домов NN 1, 3, 5а, 7, 9, 11 по ул. Петропавловской | Ремонт тротуара | 2400,0 | - | - | 2400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3395 | 24-196 | Спилить аварийные деревья вдоль домов NN 3, 5а по ул. Петропавловской | Снос и обрезка аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3396 | 24-197 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 3 по ул. Петропавловской | Благоустройство придомовой территории | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3397 | 24-198 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 13 по ул. Крашенинникова | Благоустройство придомовой территории | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3398 | 24-199 | Выполнить снос и подрезку аварийных деревьев у домов NN 11, 13 по ул. Крашенинникова | Снос и подрезка аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3399 | 24-200 | Установить детскую площадку на территории дома N 11 по ул. Крашенинникова | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3400 | 24-201 | Заасфальтировать площадку возле мусорных контейнеров с торца дома N 37 по ул. Степной | Заасфальтировать площадку | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3401 | 24-202 | Выполнить асфальтирование пешеходной дороги вдоль домов NN 31, 33, 35, 37, 39 по ул. Степной | Ремонт тротуара | 650,0 | - | - | - | 650,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3402 | 24-203 | Оборудовать зеленую, парковую зону с установкой детской и спортивной площадок, лавочек для отдыха, с тротуарными дорожками и обустройством газонов на территории между домами NN 35, 37, 37/1 по ул. Титова, N 4 по ул. Тихвинской | Оборудование парковой зоны | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3403 | 24-204 | Благоустройство придомовой территории дома N 6 по ул. Тихвинской с установкой парковочных карманов, с расширением асфальтовой территории дома N 6 по ул. Тихвинской | Благоустройство придомовой территории дома | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3404 | Утратил силу с 21 декабря 2016 года. - Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324 |
| 3405 | 24-206 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Степной от дома N 39 по ул. Троллейной вдоль домов NN 68, 66, 64, 62, 60, 54, 52 по ул. Степной вдоль проезжей дороги с оформлением газонов с двух сторон от пешеходных дорожек и установкой лавочек для отдыха | Ремонт и благоустройство тротуара | 2900,0 | - | - | 2900,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3406 | 24-207 | Посадка зеленой изгороди вдоль проезжей части дороги по ул. Троллейной, вдоль многоквартирного дома N 41 по ул. Троллейной, для создания безопасной зоны для детей, играющих на детской площадке | Установка изгороди | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3407 | 24-208 | Установка спортивных тренажеров на придомовой территории дома N 41 по ул. Троллейной | Установка спортивных тренажеров | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3408 | 24-209 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 54 по ул. Степной, с расширением придомовой дороги | Благоустройство придомовой территории | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3409 | 24-210 | Сделать с торца дома N 54 по ул. Степной асфальтированную парковку для автотранспорта | Сделать асфальтированную парковку | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3410 | 24-211 | Добавить элементы малых форм на детскую площадку дома N 54 по ул. Степной | Установка дополнительных малых форм на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3411 | 24-212 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 63 по ул. Степной, с расширением асфальтового покрытия придомовой территории | Благоустройство придомовой территории | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3412 | 24-213 | Выполнить обрезку и спил аварийных деревьев (7 шт.), находящихся на придомовой территории дома N 7 по ул. Петропавловской | Обрезка и снос аварийных деревьев | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3413 | 24-214 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 71 по ул. Степной с расширением асфальтового покрытия, оформлением парковой зоны с установкой детской площадки со спортивными тренажерами, пешеходными дорожками и лавочками для отдыха | Устройство зоны для отдыха и занятия спортом | 600,0 | - | 150,0 | 150,0 | 300,0 | - | 2017 - 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3414 | 24-215 | Установить детскую и спортивную площадки на придомовой территории дома N 9 по ул. Петропавловской | Установка детской и спортивной площадок | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3415 | 24-216 | Снос и обрезка аварийных деревьев на придомовой территории дома N 14 по 2-му пер. Крашенинникова | Снос и обрезка аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3416 | 24-217 | Установка спортивных тренажеров на месте устаревшей, аварийной детской площадки на придомовой территории дома N 14 по 2-му пер. Крашенинникова | Установка спортивных тренажеров | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3417 | 24-218 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 69 по ул. Степной с увеличением ширины асфальтового покрытия со стороны фасада дома, напротив 2-го, 3-го, 4-го подъездов | Благоустройство придомовой территории | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3418 | 24-219 | Установить спортивный комплекс на искусственном покрытии на территории детской площадки дома N 69 по ул. Степной | Установка спортивного комплекса | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3419 | 24-220 | По ул. Куйбышева выполнить ремонт дороги: отсыпка щебнем с обязательным водоотведением (сточные каналы) | Отсыпка щебнем | 920,0 | - | 920,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3420 | 24-221 | Выполнить благоустройство проезжей части частного сектора от дома N 57 по ул. Пермской вдоль домов по ул. Карпинского до трамвайных путей по ул. Троллейной | Отсыпка щебнем | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3421 | 24-222 | Засыпать аварийные погреба и сделать овощехранилище на придомовой территории дома N 12 по 2-му пер. Крашенинникова | Засыпка погребов | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3422 | 24-223 | Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами NN 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова и домами NN 32, 34, 36, 40, 42 по ул. Титова | Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3423 | 24-224 | Установить дополнительные малые формы для детской площадки и спортивные тренажеры на придомовой территории дома N 43/1 по ул. Титова | Установка дополнительных малых форм для детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3424 | 24-225 | Выполнить обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома N 8 по ул. Тихвинской | Обрезка и снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3425 | 24-226 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома N 2 по ул. Тихвинской | Установка детской площадки | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| (п. 3425 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3426 | 24-227 | Заасфальтировать территорию вдоль дома N 55 по ул. Степной со стороны ул. Тихвинской | Благоустройство внутриквартальной территории | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3427 | 24-228 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 35 по ул. Титова с оформлением парково-зеленой зоны, установкой детской площадки, спортивных тренажеров, установкой лавочек для пожилых людей и пешеходных дорожек | Установка детской площадки и спортивных тренажеров, установка лавочек | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3428 | 24-229 | Благоустройство придомовой территории дома N 59 по ул. Пермской: объездная дорога за домом, установка "лежачих полицейских" у подъездов | Благоустройство придомовой территории | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3429 | 24-230 | Благоустройство внутриквартальной дороги вдоль домов N 57/1 и N 59 по ул. Пермской | Благоустройство внутриквартальной дороги | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3430 | 24-231 | Обустройство спуска (лестницы) от дома по ул. Пермской, 59 к ул. Немировича-Данченко с установкой знака "Пешеход" и "зебра" через ул. Немировича-Данченко | Обустройство спуска лестницы | 980,0 | - | - | - | - | 980,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3431 | 24-232 | Установка спортивных тренажеров для молодежи на придомовой территории дома N 59 по ул. Пермской | Установка спортивных тренажеров | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3432 | 24-233 | Произвести санитарную вырубку деревьев на аллее между домами N 63 и N 63/1 по ул. Степной | Санитарная вырубка деревьев | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3433 | 24-234 | Благоустройство придомовой территории дома N 63/1 по ул. Степной с обязательным выполнением работ по водоотведению | Благоустройство придомовой территории | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3434 | 24-235 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Степной, 31 - 39, вдоль домов, с установкой поручней на спуске | Благоустройство тротуара | 830,0 | - | - | - | - | 830,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3435 | 24-236 | Сделать обрезку деревьев у дома N 35 по ул. Степной | Обрезка деревьев | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3436 | 24-237 | Установить спортивные тренажеры на придомовой территории дома N 39/1 по ул. Титова возле хоккейной коробки | Установка спортивных тренажеров | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3437 | 24-238 | Дополнить детскую площадку дома N 39/1 по ул. Титова различными малыми формами | Установка дополнительных малых форм | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3438 | 24-239 | Расширить проезжую часть с торца дома по ул. Титова, 39/1, до ул. Петропавловской | Расширить проезжую часть | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3439 | 24-240 | Установить современную детскую площадку и спортивные тренажеры для подростков на придомовой территории дома N 54/1 по ул. Степной | Установка детской площадки и спортивных тренажеров | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3440 | 24-241 | Выполнить благоустройство дороги от ул. Петропавловской вдоль домов по ул. Петропавловской, 17, 17а, и домов по ул. Титова, 39, 37/1, до дома N 4 по ул. Тихвинской | Благоустройство дороги | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3441 | 24-242 | Отсыпка щебнем дорог: улицы 2-й Карпинского, 2-й Пермской, с обязательным водоотведением (сточные каналы) | Отсыпка щебнем | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3442 | 24-243 | Выполнить замену старого водопровода на новые трубы водопровода по ул. Куйбышева, 2-й Карпинского, 2-й Пермской | Замена старого водопровода на новые трубы водопровода | 17000,0 | - | - | 8500,0 | 8500,0 | - | 2018, 2019 | ДЭЖКХ |
| 3443 | 24-244 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 45 по ул. Степная с оформлением зеленой зоны, установкой современной детской площадки, спортивных тренажеров, пешеходных дорожек, освещения в вечернее и ночное время | Установка детской игровой и спортивной площадок | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3444 | 24-245 | Ремонт дорожного полотна протяженностью более 120 м между домом N 57/1 по ул. Пермской и частным сектором | Ремонт дорожного покрытия из органо-минеральной смеси | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3445 | 24-246 | Провести центральный водопровод от дома N 95 по ул. Ударной до дома N 115 по ул. Ударной | Провести центральный водопровод | 2700,0 | - | - | - | 2700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3446 | 24-247 | Произвести отсыпку щебнем дороги по ул. Ударной от дома N 33 до дома N 115 | Отсыпка щебнем | 2300,0 | - | - | - | - | 2300,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3447 | 24-248 | Подключение уличного освещения от домов NN 35а, 39, 55, 73 - 115 по ул. Ударной и проулков на ул. Троллейную и ул. Телецкую | Строительно-монтажные работы по подключению уличного освещения проулков между ул. Ударной и ул. Телецкой | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3447 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 3448 | 24-249 | Выполнить капитальный ремонт помещений кухни и обеденного зала МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Проведение работ по капитальному ремонту помещений | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДО |
| 3449 | 24-250 | Выполнить асфальтирование территории МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2). Строительство нового крыльца МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Строительство нового крыльца | 2500,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Асфальтирование территории |  | - | - | 900,0 | 1000,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| (п. 3449 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3450 | 24-251 | Благоустройство спортивной площадки (отсев для беговой дорожки, восстановление полосы препятствий, отсев ямы для прыжков в длину) МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Благоустройство спортивной площадки | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3451 | 24-252 | Выполнить ремонт канализации МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Ремонт канализации | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3452 | 24-253 | Выполнить ремонт покрытия пола в рекреациях 1-го этажа МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Ремонт покрытия пола в рекреациях 1-го этажа | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДО |
| 3453 | 24-254 | Установка видеонаблюдения внутри и вне помещения МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Установка наружного наблюдения, установка внутреннего наблюдения | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДО |
| 3454 | 24-255 | Выполнить асфальтирование придомовой территории дома N 12/2 по ул. Немировича-Данченко с парковочными карманами со стороны первого подъезда и с выходом на проезжую часть | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3455 | 24-0002 | Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ N 15, по ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | 2018 | ДСиА, ДКСиМП |
| 3456 | 24-0070 | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек, парковочных карманов по 3-му пер. Крашенинникова, 8, 8/1, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | - | - | - | - | 850,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3457 | 24-0071 | Выполнить благоустройство придомовой территории по 3-му пер. Крашенинникова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3458 | 24-0072 | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек с установкой парковочных карманов по ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | - | - | - | - | 850,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3459 | 24-0073 | Выполнить благоустройство двора по ул. Крашенинникова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | - | - | - | - | 550,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3460 | 24-0104 | Отремонтировать дорогу вдоль торца дома по ул. Бульварной | Благоустройство внутриквартальных территорий, выполнение работ по ремонту дороги в частном секторе напротив дома N 24 по ул. Бульварной | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| Ленинский район, избирательный округ N 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |
| 3461 | 25-001 | Асфальтирование ул. Алма-Атинской | Отсыпка щебнем | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3462 | 25-002 | Асфальтирование ул. 2-й Алма-Атинской | Отсыпка щебнем | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3463 | 25-003 | Асфальтирование ул. Амурской | Отсыпка щебнем | 4800,0 | - | 4800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3464 | 25-004 | Асфальтирование ул. Бакинской | Отсыпка щебнем | 4800,0 | - | - | 4800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3465 | 25-005 | Асфальтирование ул. 5-го Декабря | Отсыпка щебнем | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3466 | 25-006 | Дополнить игровыми формами и песочницей с песком детскую площадку по ул. 5-го Декабря, возле дома N 131 | Установка дополнительных игровых форм на детскую площадку | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3467 | 25-007 | Строительство пешеходного тротуара от ул. Титова до ул. Оборонной с левой стороны дороги по ул. Связистов | Строительство пешеходного тротуара по ул. Связистов | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3467 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3468 | 25-008 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. 5-го Декабря | Ремонт светильников и линий электропередачи | 437,0 | - | - | - | 200,0 | 237,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3469 | 25-009 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Гризодубовой, 39 - 100 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 690,0 | - | - | - | 390,0 | 300,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3470 | 25-010 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Зенитной, 3 - 35 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 184,0 | - | - | - | 100,0 | 84,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3471 | 25-011 | Асфальтирование ул. Осипенко от ул. Связистов до ул. Троллейной | Отсыпка щебнем | 3100,0 | - | - | - | 3100,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3472 | 25-012 | Асфальтирование ул. Плахотного от дома N 111 до дома N 187 | Отсыпка щебнем | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3473 | 25-013 | Замена труб водопровода и устройство закольцовки по ул. Плахотного от дома N 111 до дома N 187 | Замена труб водопровода и устройство закольцовки | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3474 | 25-014 | Строительство канализации по ул. Плахотного от ул. Связистов до 3-го Пермского пер. | Строительство канализации | 3000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 3475 | 25-015 | Асфальтирование ул. Прокатной | Отсыпка щебнем | 1900,0 | - | - | - | 1900,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3476 | 25-016 | Асфальтирование ул. Расковой | Отсыпка щебнем | 3200,0 | - | 3200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3477 | 25-017 | Замена магистральной трубы водопровода по ул. Расковой | Замена магистральной трубы водопровода | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3478 | 25-018 | Асфальтирование ул. Харьковской, 2-й Харьковской | Отсыпка щебнем | 780,0 | - | 780,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3479 | 25-019 | Асфальтирование ул. Хасановской от дома N 39 до дома N 116 | Отсыпка щебнем | 2842,0 | 2842,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3479 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3480 | 25-020 | Замена центральной трубы водопровода с железной на трубу ПВХ по ул. Хасановской от дома N 39 до дома N 56 | Замена центральной трубы водопровода с железной на трубу ПВХ | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3481 | 25-021 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Хасановской, 36 - 116 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 460,0 | - | - | - | 200,0 | 260,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3482 | 25-022 | Замена магистральной трубы водопровода по ул. Янтарной от дома N 41 до дома N 132 | Замена магистральной трубы водопровода | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3483 | 25-023 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Янтарной, 41 - 132 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 506,0 | - | - | - | 300,0 | 206,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3484 | 25-024 | Асфальтирование ул. Южной от дома N 41 до дома N 119 | Отсыпка щебнем | 3200,0 | - | - | - | 3200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3485 | 25-025 | Асфальтирование пер. Широкого | Отсыпка щебнем от ул. Титова до ул. Амурской; асфальтирование от ул. Пархоменко до ул. Титова | 1900,0 | - | - | - | - | 1900,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3486 | 25-026 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Южной, 41 - 119 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 805,0 | - | - | - | 405,0 | 400,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3487 | 25-027 | Замена магистральной трубы водопровода по ул. Южной от дома N 41 до дома N 119 | Замена магистральной трубы водопровода | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3488 | 25-028 | Асфальтирование ул. Новоалтайской от дома N 3 до дома N 36 | Отсыпка щебнем | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3489 | 25-029 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Новоалтайской, 3 - 36 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 230,0 | - | - | - | 130,0 | 100,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3490 | 25-030 | Асфальтирование ул. Степной вдоль домов NN 70 - 202 | Отсыпка щебнем | 7000,0 | - | - | - | - | 7000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3491 | 25-031 | Асфальтирование ул. Пилотов вдоль домов NN 25 - 64 | Отсыпка щебнем | 970,6 | 970,6 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3491 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3492 | 25-032 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Пилотов, 25 - 64 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 230,0 | - | - | - | 130,0 | 100,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3493 | 25-033 | Замена магистральной трубы водопровода по ул. Пилотов от дома N 25 до дома N 64 | Замена магистральной трубы водопровода | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3494 | 25-034 | Асфальтирование ул. Пушкарева от дома N 26 до дома N 63 | Отсыпка щебнем | 2400,0 | - | - | - | - | 2400,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3495 | 25-035 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Пушкарева, 26 - 63 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 207,0 | - | - | - | 207,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3496 | 25-036 | Замена магистральной трубы водопровода по ул. Пушкарева от дома N 26 до дома N 63 и закольцовка водопровода | Замена магистральной трубы водопровода и закольцовка водопровода | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3497 | 25-037 | Ремонт светильников и линий электропередачи по ул. Танкистов, 12 - 71/2 | Ремонт светильников и линий электропередачи | 207,0 | - | - | - | 107,0 | 100,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3498 | 25-038 | Асфальтирование ул. Ташкентской | Отсыпка щебнем | 822,8 | 822,8 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3498 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3499 | 25-039 | Строительство канализации по ул. Ташкентской | Строительство канализации | 1900,0 | - | - | - | 1900,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3500 | 25-040 | Ремонт и ревизия колодцев, задвижек и устройство закольцовки водопровода холодной воды по ул. Связистов от дома N 54 до дома N 88/2 | Ремонт и ревизия колодцев, задвижек и устройство закольцовки водопровода холодной воды | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3501 | 25-041 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 48 | Обследование состояния фундаментов и их оснований. Составление графика поэтапного капитального ремонта здания | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Капитальный ремонт здания |  | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДО |
| 3502 | 25-042 | Устройство футбольного поля с искусственным покрытием на уже имеющейся игровой зоне, расположенной на территории между домами N 7, N 15 и N 21 по ул. Танкистов | Установка спортивных элементов | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3503 | 25-043 | Устройство пешеходных дорожек на территории зоны отдыха перед домом N 196 по ул. Титова | Строительство тротуара | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3504 | 25-044 | Строительство детского сада на территории между домами NN 3/1, 7, 11 по ул. Связистов | Строительство детского сада | 345000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 3505 | 25-045 | Устройство парковой зоны отдыха на территории между домами NN 3/1, 7, 11 по ул. Связистов | Устройство парковой зоны при наличии свободного земельного участка | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП |
| 3506 | 25-046 | Благоустройство внутриквартальной территории (асфальтирование, парковочные карманы, пешеходные дорожки, бордюры) по ул. Амурской, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова, 93, 95, 97, 99 | Благоустройство внутриквартальной территории | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3507 | 25-047 | Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев по ул. Амурской, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова 93, 95, 97, 99 | Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3508 | 25-048 | Благоустройство внутриквартальной территории (асфальтирование, парковочные карманы, тротуары) по ул. Амурской, 65а, 65б, 65/1, 65/2, 65/3; по ул. Бакинской, 72б | Благоустройство внутриквартальной территории | 4000,0 | - | 500,0 | 500,0 | 3000,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ |
| 3509 | 25-049 | Ремонт внутриквартальной дороги по ул. Петропавловской, 10а | Ремонт внутриквартальной дороги | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 3510 | 25-050 | Снос ветхих и аварийных деревьев и озеленение по ул. Петропавловской, 10а | Снос ветхих и аварийных деревьев и озеленение | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3511 | 25-051 | Установка новых игровых форм на детской площадке во дворе дома по ул. Петропавловской, 10а | Установка новых игровых форм на детской площадке | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3512 | 25-052 | Обустройство зоны отдыха по адресам: ул. Киевская, 20, и ул. Новосибирская, 7, с дальнейшим зонированием на карте города | Продление бульвара по ул. Киевской, 18, 20 | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3513 | 25-053 | Асфальтирование дорожки от 7-го подъезда дома N 20 по ул. Киевской до ул. Киевской, 24 | Асфальтирование дорожки | 240,0 | - | - | - | - | 240,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3514 | 25-054 | Обрезка деревьев вокруг дома по ул. Киевской, 23 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3515 | 25-055 | Строительство детско-юношеской спортивной площадки за домом N 18 по ул. Новосибирской | Установка детского городка со спортивными элементами | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3516 | 25-056 | Обустройство ливневого колодца с торца дома N 128 по ул. Пархоменко (от 3-го подъезда) | Обустройство ливневого колодца | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3517 | 25-057 | Благоустройство придомовой территории (парковочные карманы у 1-го, 2-го, 3-го подъездов и устройство пешеходного тротуара от ул. Новосибирской до арки дома N 32 по ул. Киевской) | Благоустройство придомовой территории | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3518 | 25-058 | Устройство парковочных карманов и тротуара по ул. Широкой, 137 | Устройство парковочных карманов и тротуара | 750,0 | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3519 | 25-059 | Запрет движения транспорта по ул. Дюканова | Отремонтировать дорогу с ограничением движения грузового транспорта | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3520 | 25-060 | Сделать тротуар со стороны подъездов дома N 111 по ул. Широкой | Сделать тротуар | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3521 | 25-061 | Строительство детской площадки со спортивными и игровыми элементами на территории дома N 117 по ул. Широкой | Строительство детской площадки со спортивными и игровыми элементами | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3522 | 25-062 | Установить уличные тренажеры на придомовой территории дома по ул. Новосибирской, 12 | Установить уличные тренажеры | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3523 | 25-063 | Добавить новые элементы на детскую площадку по адресу: ул. Новосибирской, 12 | Добавить элементы на детскую площадку | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3524 | 25-064 | Формирование земельного участка и создание комплексной зоны отдыха с элементами спортивных и детских площадок, озеленением, скамейками, по адресам: ул. Киевская, 15, и ул. Киевская, 17 | Создание комплексной зоны отдыха с элементами спортивных и детских площадок, озеленением, скамейками | - | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3525 | 25-065 | Создание комплексной зоны отдыха для культурно-массового досуга, с элементами спортивных и детских площадок, озеленением, скамейками по адресам: ул. Киевская, 13, и ул. Пархоменко, 88 | Установка детской игровой и спортивной площадки | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3526 | 25-066 | Снос и обрезка деревьев на придомовой территории дома по ул. Пархоменко, 90 | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3527 | 25-067 | Установка спортивной площадки за домом N 100 по ул. Пархоменко | Установка спортивной площадки | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3528 | 25-068 | Установка детской площадки во дворе дома N 98 по ул. Пархоменко | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3529 | 25-069 | Обустройство комплексной зоны отдыха с элементами спортивных и детских площадок, озеленением, скамейками по адресам: ул. Пархоменко, 98, ул. Новосибирская, 25 | Обустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3530 | 25-070 | Очистка территории, снос деревьев и кустарников, установка спортивной площадки между домами NN 35/1 и 35/2 по ул. Хасановской | Очистка территории, снос деревьев и кустарников, установка спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3531 | 25-071 | Установка детской площадки по ул. Янтарной, 46 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3532 | 25-072 | Комплексное благоустройство придомовых территорий (асфальтирование проезжей части дороги, парковочные карманы, пешеходные дорожки, тротуары) по ул. Плахотного, 107, 97/1, 50, и по ул. Хасановской, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2 | Благоустройство придомовых территорий | 8000,0 | - | - | - | 8000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3533 | 25-0013 | Произвести строительство бассейна на территории округа | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | 350000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА, ДКСиМП |
| 3534 | 25-0014 | Открыть детский сад на территории округа по ул. Киевской, 1 | Осуществление процедуры передачи здания и земельного участка в муниципальную собственность | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЗиИО |
|  |  |  | Реконструкция помещения для размещения детского сада | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 3535 | 25-0015 | Обеспечение режима работы трамваев по маршруту N 8 | Обеспечение режима работы трамваев | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 3536 | 26-001 | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходного тротуара во дворе многоквартирного дома N 25 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, между домами NN 24 и 25 по указанной улице | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходного тротуара | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3537 | 26-002 | Установить во дворе дома N 25 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии качественные уличные спортивные тренажеры, универсальные для различных возрастных групп | Установить спортивные тренажеры | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3538 | 26-003 | Асфальтировать ул. Невельского от ул. Порт-Артурской до 12-го пер. Порт-Артурского | Отсыпка щебнем | 2300,0 | - | 2300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3539 | 26-004 | Замена труб холодного водоснабжения по переулкам: Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; Каменогорский 1-й (2/2 - 56), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76) | Замена труб холодного водоснабжения | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 3540 | 26-005 | Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76) | Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия | 26000,0 | - | - | - | 13000,0 | 13000,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3541 | 26-006 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой опор и светильников по переулкам: Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; Каменогорский 1-й (2/2 - 56), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76) | Реконструкция линии уличного освещения | 7250,0 | 20,0 | - | 2400,0 | 2400,0 | 2430,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3542 | 26-007 | Сделать тротуар по ул. Связистов и пешеходный переход на остановке общественного транспорта "Ул. Связистов" | Строительство пешеходного тротуара | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3542 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3543 | 26-008 | Заменить водопровод по ул. Пушкарева от дома N 26 до дома N 76 | Замена водопровода | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3544 | 26-009 | Сделать дорогу по ул. Степной на перекрестке с ул. Связистов до ул. Пушкарева | Отсыпка щебнем дороги по ул. Степной | 240,0 | 240,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3545 | 26-010 | Оборудовать на территории МКОУ СОШ N 66 (ул. Хилокская, 4) спортивную площадку, отвечающую современным требованиям, душевые кабинки и вентиляцию в спортивном зале | Отсыпка площадки отсевом, установка тренажеров. Ремонт вентиляции в спортивном зале | 950,0 | - | 150,0 | 800,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 3546 | 26-011 | Замена окон, с заменой оборудования (в том числе веранд) на детской площадке дошкольного отделения МКОУ СОШ N 66, по адресу: ул. Хилокская, 2/1 | Замена аварийных окон. Установка игровых форм. Замена веранд (теневых навесов) | 1340,0 | 1340,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3547 | 26-012 | Замена асфальтового покрытия на территории дошкольного отделения (детского сада), с заменой отмостки здания детского сада МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокской, 2/1 | Аварийный ремонт асфальтового покрытия, замена отмостки | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДО |
| 3548 | 26-013 | Отремонтировать фасад здания школы, асфальтовое покрытие вокруг МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокской, 4 | Косметический ремонт фасада, ремонт асфальтового покрытия | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2020 | ДО |
| 3549 | 26-014 | Замена крыльца в младшей группе дошкольного отделения (детского сада) МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокской, 2/1 | Ремонт крыльца | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3550 | 26-015 | Заменить входные двери в здании МКОУ СОШ N 66 на стальные, заменить оборудование в гардеробе (ул. Хилокская, 4) | Замена входных дверей школы, ремонт гардеробной, оборудования | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДО |
| 3551 | 26-016 | Заменить окна МКОУ СОШ N 66, находящиеся в ветхом состоянии, на пластиковые (ул. Хилокская, 4) | Замена аварийных окон | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3552 | 26-017 | Установить дополнительные камеры наружного и внутреннего наблюдения в МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокской, 4 | Установка камер наблюдения | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3553 | 26-018 | Отремонтировать стелу, посвященную 9-й Гвардейской Дивизии, и площадку возле нее, расположенные на территории МКОУ СОШ N 66. Отремонтировать музей МКОУ СОШ N 66 (ул. Хилокская, 4) | Ремонт стелы. Косметический ремонт музея | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3554 | 26-019 | Отремонтировать отмостку здания МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокской, 4 | Ремонт отмостки | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДО |
| 3555 | 26-020 | Капитальный ремонт овощехранилища МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокская, 4, которое находится в аварийном состоянии (бывший детский сад N 299, ул. Хилокская, 2/1) | Ремонт кровли овощехранилища | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3556 | 26-021 | Ремонт кабинетов физики и химии в МКОУ СОШ N 66 (ул. Хилокская, 4) в соответствии с требованиями и нормами СанПиН | Косметический ремонт кабинетов физики и химии | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3557 | 26-022 | Замена линолеума в помещении школы МКОУ СОШ N 66, ул. Хилокская, 4 | Замена аварийного линолеума | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 3558 | 26-023 | Асфальтирование тротуарных дорожек через детскую площадку от каждого подъезда до дороги (от дома N 121 до дома N 113 по ул. Связистов) | Асфальтирование тротуарных дорожек | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3559 | 26-024 | Асфальтирование подъездного пути: выезд на основную дорогу между домами N 121 и N 113/1 по ул. Связистов, с установкой искусственной неровности для ограничения скорости с обеих сторон движения | Асфальтирование подъездного пути | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 3559 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3560 | 26-025 | Открыть проезд по ул. Тверской у домов N 15 и N 16 к 3-му Пермскому пер. | Ликвидация заградительных объектов | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3561 | 26-026 | Грейдирование дороги с поднятием канализационных колодцев и выравниванием грунта до уровня водопроводных колодцев, с формированием многослойной подушки под асфальтовое покрытие по ул. Волховской, 1 - 18, до ул. Оборонной | Отсыпка щебнем | 480,0 | - | 480,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3562 | 26-027 | Установить детскую площадку по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 23, а также спортивную площадку с обратной стороны дома | Установить детскую и спортивную площадки | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3563 | 26-028 | Обустройство парковочного кармана вдоль ул. Оборонной за территорией МАДОУ д/с N 369 по ул. Курганской, 20 | Обустройство парковочного кармана | 1300,0 | - | 1300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3564 | 26-029 | Ремонт тротуара вдоль МАДОУ д/с N 369 со стороны ул. Курганской, 20 | Ремонт тротуара | 288,0 | - | 288,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3565 | 26-030 | Организация детского автогородка на территории МАДОУ д/с N 369 по ул. Курганской, 20 | Организация детского автогородка | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3566 | 26-031 | Демонтировать старые металлические игровые элементы площадки и установить большую детскую площадку на 4 дома (ул. Полтавская, 35, 37, и ул. Курганская, 20, 22) с ограждением от проезжей части дороги | Установить детскую площадку | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3567 | 26-032 | Благоустройство внутриквартальной территории вдоль жилых домов по ул. Толмачевской, 2, 4, 6а, 6б, 6, 10, 10а, 10б | Благоустройство внутриквартальной территории | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3568 | 26-033 | Ремонт внутриквартальной дороги по ул. Связистов от дома N 127 до дома N 111/1 (здание МБОУДОД ДШИ N 18) | Ремонт внутриквартальной дороги | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3569 | 26-034 | Произвести благоустройство пешеходной дороги от дома N 132 по ул. Троллейной, мимо домов NN 4, 5, 7 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии до городского отделения почтовой связи "Новосибирск 107" у дома N 15 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии | Благоустройство пешеходной дороги | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3570 | 26-035 | Замена ограждения территории МКДОУ д/с N 465 по ул. Троллейной, 156 | Ремонт ограждения | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3571 | 26-036 | Установить на игровых площадках МКДОУ д/с N 465 игровые формы по ул. Троллейной, 156 | Установка игровых форм | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3572 | 26-037 | Заменить деревянные оконные блоки в здании МКДОУ д/с N 465 на пластиковые (ул. Троллейная, 156) | Замена аварийных оконных блоков | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3573 | 26-038 | Продлить тротуар от магазина "У Озера" по ул. Связистов, 113, до дома N 131 по ул. Связистов | Строительство тротуара | 850,0 | - | - | 850,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3574 | 26-039 | Проложить пешеходную дорожку с твердым покрытием от дома N 125 по ул. Связистов до бульвара Победы | Проложить пешеходную дорожку с твердым покрытием | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3575 | 26-040 | Установить детскую площадку во дворе дома N 125 по ул. Связистов для детей в возрасте от трех до семи лет | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3576 | 26-041 | Благоустройство тротуаров от дома N 127 по ул. Связистов до МБОУДОД ДШИ N 18 по ул. Связистов, 111/1 | Благоустройство тротуара | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3577 | 26-042 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории дома N 125 по ул. Связистов (заделка ям) | Ремонт асфальтового покрытия | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3578 | 26-043 | Произвести восстановление тротуара между 5-м и 6-м подъездами дома N 113 по ул. Связистов до близлежащего тротуара | Произвести восстановление тротуара | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3579 | 26-044 | Асфальтирование территории между домами NN 154 и 160 по ул. Троллейной (торец здания ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 28) | Асфальтирование территории | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3580 | 26-045 | Озеленить территорию между домами по ул. Троллейной, 142, 144, 136, оборудовать зону отдыха и установить тренажеры для подростков | Благоустройство придомовой территории | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3581 | 26-046 | Сделать пешеходный тротуар с торцов 1-го подъезда дома N 136 по ул. Троллейной и 1-го подъезда дома N 144 по ул. Троллейной до тротуара с внешней стороны дома N 144 по ул. Троллейной | Сделать пешеходный тротуар | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3582 | 26-047 | Сделать пешеходный тротуар между домами N 11 и N 9 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии (Детский санаторий N 2 - филиал ГБУЗ НСО ГОНКТБ) до ЖЭУ N 62 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9/1 | Сделать пешеходный тротуар | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3583 | 26-048 | Отремонтировать или приобрести новую покрышку для борцовского ковра размером 12 x 12 кв. м, приобрести форму и амуницию для хоккейной команды МБОУ ДОД ДООЦ "СПУТНИК" по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 10 | Приобретение покрышки для ковра. Приобретение хоккейной формы | 300,0 | - | 200,0 | 100,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 3584 | 26-049 | Устройство резинового покрытия на детской площадке перед домом по ул. Троллейной, 154 | Устройство резинового покрытия на детской площадке | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3585 | 26-050 | Произвести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по ул. Связистов, 139/1, и со стороны СП "Импульс" МБОУДОД ДЮЦ им. А.П. Чехова, благоустройство фасада здания по ул. Связистов, 139/1 | Санитарная обрезка деревьев | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3586 | 26-051 | Приобрести стационарный проектор в танцевальный зал СП "Импульс" МБОУДОД ДЮЦ им. А.П. Чехова (ул. Связистов, 139/1) | Приобрести стационарный проектор | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 3587 | 26-052 | Приобрести акустическую систему с MP3-усилителем, плеером - 2 ед., микрофон (радио) - 2 единицы, микрофон (гарнитура) - 2 ед. для СП "Импульс" МБОУДОД ДЮЦ им. А.П. Чехова (ул. Связистов, 139/1) | Приобретение акустической системы | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 3588 | 26-053 | Установить детскую площадку на придомовой территории по ул. Связистов, 151 | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3589 | 26-054 | Произвести санитарную и омолаживающую обрезку деревьев на придомовой территории по ул. Связистов, 151 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3590 | 26-055 | Установить детскую площадку на придомовой территории по ул. Связистов, 143 | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3591 | 26-056 | Установка малых игровых форм, тренажеров для подростков и благоустройство детской площадки на придомовой территории по ул. Троллейной, 132 | Установка детской игровой и спортивной площадок | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3592 | 26-057 | Установить детскую площадку на придомовой территории домов по ул. Связистов, 131, 139 | Установить детскую площадку | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3593 | 26-058 | Произвести благоустройство дороги за домами в районе торцов 1-го подъезда дома по ул. Полтавская, 45, и 1-го подъезда дома по ул. Полтавская, 47 | Благоустройство дороги | 2100,0 | - | - | - | - | 2100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3594 | 26-059 | Произвести асфальтирование двора с тротуарными дорожками у дома N 119 по ул. Связистов, отремонтировать дорогу с обустройством парковочных карманов | Благоустройство дворовой территории | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3595 | 26-060 | Асфальтировать ул. Тульскую и проулков, ведущих к остановке общественного транспорта "Ул. Хилокская" | Отсыпка щебнем | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3596 | 26-061 | Произвести благоустройство дороги по ул. Полтавской, 37, возле мусорных ящиков; устройство пешеходных тротуаров вокруг дома с поребриками, устранить сток талых вод к торцу дома возле 8-го подъезда дома по ул. Полтавской, 37 | Благоустройство проезда и устройство пешеходных дорожек | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3597 | 26-062 | Произвести благоустройство зеленых насаждений по ул. Полтавской, 37, путем сноса старых деревьев, вырезки загущающих стволов многоствольных деревьев, санитарной обрезки всех деревьев и омолаживания вязов | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3598 | 26-063 | Ремонт тротуаров на территории детской площадки дома по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4 | Ремонт тротуаров | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3599 | 26-064 | Благоустройство придомовой территории с образованием парковочных карманов по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4 | Благоустройство придомовой территории | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3600 | 26-065 | Установить на детской площадке игровой комплекс и ограждение по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4 | Установить на детской площадке игровой комплекс и ограждение | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3601 | 26-066 | Благоустройство внутриквартальной территории домов NN 25, 23 по ул. Малыгина | Благоустройство внутриквартальной территории | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3602 | 26-067 | Провести асфальтирование дороги за домом по ул. Связистов, 109 | Асфальтирование дороги | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3603 | 26-068 | Произвести капитальный ремонт дороги и тротуаров по ул. Степной (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской), ул. Оборонной (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской): отсыпка крупной фракцией щебня и асфальтирование с устройством системы стока талых и ливневых вод | Отсыпка щебнем | 2300,0 | - | - | - | 2300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3604 | 26-069 | Установить уличное освещение по ул. Степной (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской), ул. Оборонной (от ул. Связистов до ул. Новоалтайской) | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 299,0 | - | - | - | 299,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3605 | 26-070 | Произвести ремонт дорожного покрытия дворовой территории дома N 33 по ул. Волховской | Ремонт дорожного покрытия | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3606 | 26-071 | Восстановить тротуар от ул. Волховской, 33, до трамвайных путей к остановке общественного транспорта "Школа" | Ремонт тротуара | 420,0 | - | 420,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3607 | 26-072 | Сделать ремонт тротуара от пешеходного перехода в районе рынка "Волховский" до остановки общественного транспорта "Автокомбинат" по ул. 9-й Гвардейской Дивизии (от торца дома N 26 до дома N 1); у дома N 26 сделать парковочные карманы по обе стороны тротуара | Ремонт тротуара | 960,0 | - | - | 960,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3608 | 26-073 | Провести ремонт дорог всей придомовой и внутриквартальной территории дома N 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Расширить дорогу за домом под парковочный карман (от мусорной площадки 1-го подъезда до 6-го подъезда) по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 26 | Провести ремонт дорог всей придомовой и внутриквартальной территории | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3609 | 26-074 | Установка малых игровых форм (детский городок) во дворе домов NN 6, 6а, 6б по ул. Толмачевской | Установка малых игровых форм | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3610 | 26-075 | Выделить дополнительное финансирование на детско-спортивную площадку на придомовой территории по ул. Волховской, 33а | Установка детской спортивной площадки | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3611 | 26-076 | Произвести благоустройство дороги по ул. Олекминской от дома N 4 до дома N 40 и до ул. Волховской, с устройством лотка для стока талых и ливневых дождей | Ремонт проезжей части в асфальтобетонном покрытии с установкой водопровода | 2337,5 | 2337,5 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3611 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3612 | 26-077 | Благоустройство ул. Ачинской от дома N 1 до дома N 18 | Отсыпка щебнем | 480,0 | - | - | - | - | 480,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3613 | 26-078 | Строительство канализации на ул. Ачинской от дома N 1 до дома N 18 | Строительство канализации | 2600,0 | - | - | - | - | 2600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3614 | 26-079 | Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения на ул. Ачинской от дома N 1 до дома N 18 | Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3615 | 26-080 | Ремонт системы водоснабжения (замена труб) по ул. Челябинской от дома N 1 до дома N 18 | Ремонт системы водоснабжения (замена труб) | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3616 | 26-081 | Асфальтирование ул. Челябинской от пересечения с ул. Степной до пересечения с ул. Оборонной | Отсыпка щебнем | 480,0 | - | - | - | - | 480,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3617 | 26-082 | Провести освещение в вечернее и ночное время суток по ул. Оборонной от ул. Полтавской до ул. Связистов | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3618 | 26-083 | Сформировать пешеходный тротуар вдоль проезжей части по ул. Оборонной от ул. Челябинской до ул. Связистов | Строительство тротуара | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3619 | 26-084 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 188 (ул. Курганская, 36а): ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, вытяжной вентиляции при входе, замена сантехнического оборудования и труб, электропроводки, ремонт столовой с заменой оборудования, ремонт спортивного зала, асфальтирование территории с формированием площадки со спортивными элементами для учащихся младших классов | Капитальный ремонт здания: замена аварийных оконных блоков, капитальный ремонт столовой, ремонт кровли, асфальтирование территории, установка спортивных тренажеров на спортивной площадке | 9500,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 3620 | 26-085 | Произвести монтаж и подключение водоотведения (канализации) к домам по ул. Челябинской, NN 6, 11, 15, 16 | Монтаж и подключение водоотведения (канализации) к домам | 2600,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 3621 | 26-086 | Произвести замену всех деревянных столбов, расположенных в частном секторе по ул. Танкистов от дома N 48 до дома N 62 и от дома N 73 до дома N 87, установить на них уличное освещение | Реконструкция линии уличного освещения | 115,0 | - | - | - | 115,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3622 | 26-087 | Благоустройство дороги по ул. Оборонной от ул. Связистов до ул. Бийской, с устройством пешеходных тротуаров | Отсыпка щебнем дороги на участке от ул. Связистов до ул. Бийской | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3623 | 26-088 | Произвести капитальный ремонт магистральной трубы водовода по ул. Оборонной от ул. Связистов до ул. Бийской | Произвести капитальный ремонт магистральной трубы водовода | 5000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 3624 | 26-089 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой столбов и светильников по ул. Оборонная от ул. Связистов до ул. Бийской | Реконструкция линии уличного освещения | 483,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | 83,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3625 | 26-090 | Провести ремонтные работы в помещении бассейна МБОУ СОШ N 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6 | Ремонт помещения бассейна, ремонт чаши бассейна | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3626 | 26-091 | Замена системы вентиляции в помещении бассейна МБОУ СОШ N 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6 | Ремонт вентиляции бассейна | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3627 | 26-092 | Заменить действующие светильники на светодиодные, экономичные лампы "кобра" по ул. Тверской с дома N 1 по дом N 18, от ул. Степной до ул. Оборонной | Реконструкция линии уличного освещения | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3628 | 26-093 | Установить новую детскую площадку на придомовой территории по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 17 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3629 | 26-094 | Отсыпать и заасфальтировать пешеходную дорожку вдоль ограды МКДОУ д/с N 443 на придомовой территории по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 17 | Отсыпка и асфальтирование пешеходной дорожки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3630 | 26-095 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганская, 36а | Косметический ремонт фасада | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3631 | 26-096 | Ремонт запасных выходов (пожарных) в МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганской, 36а | Ремонт запасных выходов | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3632 | 26-097 | Снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганской, 36а | Снос деревьев | 500,0 | 50,0 | - | 50,0 | 100,0 | 300,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДО |
| 3633 | 26-098 | Благоустройство дороги пешеходного переулка между ул. Тульской и ул. Суходольной | Отсыпка щебнем проулка | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3633 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3634 | 26-099 | Произвести замену линии электропередачи и столбов уличного освещения по ул. Суходольной, 1 - 55 | Реконструкция линии уличного освещения | 505,0 | 17,0 | - | 250,0 | 238,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 3635 | 26-100 | Благоустройство дороги по ул. Тульской с отсыпкой, асфальтированием и устройством дренажных стоков для талых вод, от дома N 414 до дома N 543 | Отсыпка щебнем | 3200,0 | - | - | - | 3200,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3636 | 26-101 | Произвести благоустройство дорожки (пешеходного тротуара) от магазина "Полтава" по ул. Полтавской, 27, до микрорынка "Волховский" по ул. Курганской, 38 | Ремонт тротуара | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3637 | 26-102 | Благоустройство и асфальтирование внутриквартальной дороги с прилегающей территорией дома N 138 по ул. Троллейной | Благоустройство и асфальтирование внутриквартальной дороги | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3638 | 26-103 | Установка детской игровой площадки на придомовой территории дома N 138 по ул. Троллейной | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3639 | 26-104 | Благоустройство (асфальтирование) внутриквартальной дороги с прилегающей территорией дома N 134 по ул. Троллейной | Благоустройство (асфальтирование) внутриквартальной дороги | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3640 | 26-105 | Установка детской игровой площадки на придомовой территории дома N 134 по ул. Троллейной | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3641 | 26-106 | Произвести благоустройство придомовой территории на границе домов NN 146 - 148 по ул. Троллейной, проложить пешеходный тротуар | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3642 | 26-107 | Произвести благоустройство дороги по ул. Троллейной, 146 | Благоустройство дороги | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3643 | 26-108 | Строительство многофункциональной спортивной площадки напротив дома по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 16 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП |
| 3644 | 26-109 | Произвести замену старых оконных блоков на новые пластиковые блоки в МКДОУ д/с N 443 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 19 | Замена аварийных окон | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДО |
| 3645 | 26-110 | Благоустройство и отсыпка гравием дороги по ул. Степной от дома N 181 до дома N 201 | Отсыпка дороги щебнем | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3646 | 26-111 | Провести освещение по ул. Пилотов вдоль домов NN 61 - 75 и NN 66 - 80 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 138,0 | - | - | - | 138,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3647 | 26-112 | Провести освещение по ул. Степной вдоль домов NN 129 - 201 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1003,0 | 142,0 | 400,0 | 400,0 | 61,0 | - | 2016 - 2019 | ДТиДБК |
| 3648 | 26-113 | Произвести благоустройство дороги по ул. Брянской от дома N 1 до дома N 18, с устройством пешеходных тротуаров и лотков для стока воды, произвести замену центрального водопровода, подвести канализацию к домам | Отсыпка щебнем | 5480,0 | - | - | - | 480,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
|  |  |  | Реконструкция водопровода и строительство канализационной сети |  | - | 2000,0 | 3000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 3649 | 26-114 | Произвести благоустройство дороги от подъезда N 3 дома по ул. Полтавской, 27, до выезда на ул. Волховскую мимо магазина "Полтава" | Благоустройство дороги | 1700,0 | - | - | - | - | 1700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3650 | 26-115 | Провести ремонт кровли МКДОУ д/с N 481 по ул. Связистов, 115 | Ремонт кровли | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3651 | 26-116 | Провести благоустройство территории МКДОУ д/с N 481 по ул. Связистов, 115 | Асфальтирование территории | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДО |
| 3652 | 26-117 | Провести капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с N 481 по ул. Связистов, 115 | Ремонт бассейна | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3653 | 26-118 | Произвести благоустройство дороги по ул. Киселевской от ул. Степной до ул. Оборонной с устройством пешеходных тротуаров и лотков для стока воды | Отсыпка дороги щебнем | 480,0 | - | - | - | 480,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3654 | 26-119 | Произвести благоустройство дворовой территории и ремонт дороги у дома N 148 по ул. Троллейной | Произвести благоустройство дворовой территории и ремонт дороги | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3655 | 26-120 | Произвести грейдирование дороги по ул. Ялтинской от дома N 1 до дома N 18 с дальнейшей отсыпкой крупной фракцией щебня. При отсыпке дороги сделать ливневые стоки, на перекрестке ул. Ялтинской и ул. Оборонной установить дорожный знак "Пешеходный переход" или дорожный барьер ("лежачий полицейский"), в начале улицы установить шлагбаум | Отсыпка щебнем | 480,0 | - | - | - | - | 480,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3656 | 26-121 | Заменить водопроводные трубы на пластиковые по ул. Ялтинской, от дома N 1 до дома N 18 | Заменить водопроводные трубы | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3657 | 26-122 | Произвести благоустройство дороги по ул. Пилотов, вдоль домов NN 61 - 75 и NN 66 - 80 | Отсыпка щебнем | 970,6 | 970,6 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3657 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3658 | 26-123 | Ремонт придомовой территории, ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 1 | Благоустройство внутриквартальной территории | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3659 | 26-124 | Произвести обрезку деревьев по ул. Курганской, 38 | Обрезка деревьев | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |
| 3660 | 26-125 | Произвести благоустройство тротуара по ул. Курганской, 38 | Благоустройство тротуара | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3661 | 26-126 | Произвести благоустройство дороги и парковочных карманов во дворе дома N 5 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 2 | Благоустройство внутриквартальной территории | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3662 | 26-127 | Установить тренажеры, турник, теннисный стол для подростков по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 3 | Установить тренажеры, турник, теннисный стол | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3663 | 26-128 | Произвести ремонт придомовой территории и пешеходной дорожки, проходящей через всю детскую площадку, по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 3 | Ремонт придомовой территории и пешеходной дорожки | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3664 | 26-129 | Установить новую антивандальную детскую площадку с качелями, горкой и песочницей с песком, благоустроить площадку и подходы к ней по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 16 | Установка детской игровой площадки | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3665 | 26-130 | Произвести благоустройство дороги с парковочными карманами по ул. Троллейной, 130 | Внутриквартальное благоустройство с обустройством парковочных карманов | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3666 | 26-131 | Произвести благоустройство дороги у дома по ул. Курганской, 26 | Благоустройство внутриквартальной дороги | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3667 | 26-132 | Произвести благоустройство дороги с торца 1-го подъезда дома по ул. Полтавской, 29 | Благоустройство внутриквартальной дороги | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3668 | 26-133 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Полтавской, 29 | Установить детскую площадку | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3669 | 26-134 | Произвести перекладку бетонных плит во дворе дома по ул. Связистов, 123, у 3-го и 4-го подъездов для ликвидации места сбора дождевой и талой воды | Благоустройство дворовой территории | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3670 | 26-135 | Восстановить покрытие бульвара Победы на участке от остановки общественного транспорта "Волховская" до МБОУ СОШ N 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, поврежденное (продавленное) при вывозе бетонных плит старого покрытия. Сделать ограждение, установить скамьи | Благоустройство бульвара | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3671 | 26-136 | Установить малые игровые формы для детей дошкольного возраста (качели, горки, карусель), отсыпать площадку под малые игровые формы по ул. Связистов, 123 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3672 | 26-137 | Произвести благоустройство внутриквартальной дороги от ул. Связистов, 127, до ул. Связистов, 111, с устройством пешеходных тротуаров к МБОУ СОШ N 50 (ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20), МБОУ Лицей N 174 (ул. Связистов, 135), МБОУДОД ДШИ N 18 (ул. Связистов, 111/1) | Благоустройство внутриквартальной дороги с устройством пешеходных тротуаров | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3673 | 26-138 | Установить детскую и спортивную площадки на территории двора дома по ул. Курганской, 24 | Установить детскую и спортивную площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3674 | 26-139 | Произвести обрезку деревьев по ул. Курганской, 24, у овощехранилища | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3675 | 26-140 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой столбов и светильников по 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му пер. Танкистов (полностью) | Реконструкция линии уличного освещения | 2277,0 | - | - | - | - | 2277,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3676 | 26-141 | Благоустройство дороги, соединяющей ул. Оборонную и 1-й пер. Танкистов, по ул. Связистов, ул. Новоалтайской, ул. Пилотов | Отсыпка щебнем участков ул. Связистов и ул. Новоалтайской от ул. Оборонной до 1-го пер. Танкистов | 780,0 | - | - | 780,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3677 | 26-142 | Сделать тротуар у подъездов дома и расширить дорогу по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 26 | Сделать тротуар | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3678 | 26-143 | Сделать пешеходную дорожку вдоль дома N 109 между МКДОУ д/с N 481 (ул. Связистов, 115) и домом N 109 по ул. Связистов | Сделать пешеходную дорожку | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3679 | 26-144 | Сделать тротуар от арки дома N 113 по ул. Связистов до остановки общественного транспорта "Школа N 174" | Сделать тротуар | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3680 | 26-145 | Сделать тротуар вдоль дома N 113/1 от дома N 121 до дома N 109 по ул. Связистов | Сделать тротуар | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3681 | 26-146 | Установить спортивные тренажеры на спортивной площадке у дома N 113 по ул. Связистов (напротив 6-го, 7-го подъездов) | Установить спортивные тренажеры на спортивной площадке | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3682 | 26-147 | Произвести благоустройство дороги у дома N 113 по ул. Связистов | Благоустройство дороги | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3683 | 26-148 | Установить детскую спортивную площадку (тренажеры) по ул. Полтавской, 41, 45, и ул. Курганской, 26, 30 | Установить детскую спортивную площадку (тренажеры) | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3684 | 26-149 | Благоустройство дороги от дома по ул. Полтавской, 41, до ул. 9-й Гвардейской Дивизии с обустройством парковочных карманов по ул. Полтавской, 41 | Благоустройство внутриквартальной дороги с обустройством парковочных мест | 2100,0 | 500,0 | - | - | 1600,0 | - | 2016, 2019 | ДЭЖКХ |
| 3685 | 26-150 | Выполнить ремонт кровли МБОУ СОШ N 188 по ул. Курганской, 36а | Аварийный ремонт кровли | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3686 | 26-151 | Модернизация и оборудование современной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ N 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20 | Модернизация и оборудование современной спортивной площадки | 3460,0 | - | - | - | - | 3460,0 | 2020 | ДО |
| 3687 | 26-152 | Оборудование современного ограждения на территории МБОУ СОШ N 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20 | Оборудование ограждения | 1970,0 | - | - | - | - | 1970,0 | 2020 | ДО |
| 3688 | 26-153 | Установка пластиковых окон в здании МБОУ СОШ N 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20 | Установка пластиковых окон | 7800,0 | - | - | - | 3900,0 | 3900,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 3689 | 26-0001 | Выполнить благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Хилокской (ремонт дорог, замена люков) | Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе внутриквартальных проездов по ул. Хилокской во дворах домов NN 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17 | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3690 | 26-0003 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Малыгина | Благоустройство внутриквартальных территорий | Финансирование в рамках наказа N 26-066 | - | - | - | - | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3691 | 26-0004 | Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской | Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе асфальтирование участка вдоль домов N 4, 4а, 6, 6б, 10а, 10б по ул. Толмачевской и основного проезда к ним от Толмачевского шоссе | Финансирование в рамках наказа N 26-032 | - | - | - | - | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3692 | 26-0010 | Завершить реконструкцию бульвара Победы | Ремонт ограждения бульвара и установка скамеек | 1600,0 | - | 1600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич |
| 3693 | 27-001 | Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне Чистая слобода | Подготовка проекта | 606000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
|  |  |  | Строительство школы |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3694 | 27-002 | Ремонт кровли, установка детской игровой площадки по адресу: ул. Забалуева, 4 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3695 | 27-003 | Ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Халтурина, 37, 37/1, 37/2, установка детской игровой площадки у дома по ул. Халтурина, 37 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3696 | 27-004 | Ремонт внутриквартальной дороги, установка детской игровой площадки, спил аварийных деревьев и кустарников по адресу: ул. Филатова, 11 | Установка детской площадки, снос аварийных деревьев и кустарников | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3697 | 27-005 | Оснащение СП "Юность" МБУ МЦ "Зодиак" ростовыми куклами, переносными колонками и микшером. Установка системы вентиляции в клубе "Юность". Установка раздевалки у спортивной площадки на ул. Колхидской, 11 | Оснащение клуба "Юность" | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 3698 | 27-006 | Отсыпка дорог, организация водопровода в частном секторе по ул. Смородиновой, ул. Облачной, ул. Клеверной, ул. Лучистой. Расширение ул. Титова | Отсыпка щебнем дорог | 5700,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2700,0 | - | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК |
| (п. 3698 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 3699 | 27-007 | Ремонт внутриквартальных дорог и установка детской площадки по адресам: ул. Фасадная, 28, ул. Фасадная, 28/1, ул. Колхидская, 21, 21а | Установка детской площадки | 2000,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фасадной, 28, 28/1 |  | - | 1800,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3700 | 27-008 | Ремонт внутриквартальной дороги и санитарная обрезка деревьев по адресу: пер. 2-й Порядковый, 5 | Санитарная обрезка деревьев | 1070,0 | - | 70,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Ремонт внутриквартальной дороги |  | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3701 | 27-009 | Ремонт внутриквартальных дорог по адресу: ул. Филатова, 10 | Ремонт внутриквартальных дорог | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3702 | 27-010 | Установка детской игровой площадки, скамеек, урн, ограждений, установка гимнастического оборудования по адресам: ул. Колхидская, 29, ул. Колхидская, 31 | Установка детской, гимнастической площадки и малых архитектурных форм | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3703 | 27-011 | Установка спортивной детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Забалуева, 13 | Установка спортивной детской площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3704 | 27-012 | Ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5 | Ремонт внутриквартальных дорог | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3705 | 27-013 | Ремонт внутриквартальной дороги и санитарная обрезка деревьев по адресу: пер. 2-й Порядковый, 9 | Благоустройство внутриквартальной территории | 950,0 | - | 900,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Санитарная обрезка деревьев |  | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3706 | 27-014 | Установка детской площадки и спил аварийных деревьев во дворе домов по адресам: ул. Невельского, 37, 39, 43, 1-й пер. Порядковый, 4, 6 | Установка детской площадки. Снос аварийных деревьев | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3707 | 27-015 | Благоустройство дороги по ул. Халтурина, от дома N 1 до дома N 27, санитарная обрезка деревьев, замена опор ЛЭП, организация пешеходного перехода на пересечении ул. Халтурина и ул. Забалуева | Асфальтирование ул. Халтурина вдоль домов NN 1 - 27, обрезка деревьев и обустройство пешеходного перехода на пересечении ул. Халтурина и ул. Забалуева | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3708 | 27-016 | Ремонт внутриквартальных дорог, установка детской и спортивной площадок по адресу: ул. Станционная, 50 | Установка детской и спортивной площадок | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3709 | 27-017 | Ремонт внутриквартальных дорог, установка детской и спортивной площадок по адресу: ул. Станционная, 50/1 | Установка детской и спортивной площадок | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3710 | 27-018 | Установка спортивной и детской площадок, строительство ливневой канализации, ремонт системы канализации в доме по адресу: ул. Колхидская, 1 | Установка спортивной детской площадки | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3711 | 27-019 | Установка спортивной и детской площадок, санитарная обрезка деревьев, восстановление вахты и установка дополнительных дверей в холле (1-й этаж) в общежитии по адресу: ул. Забалуева, 74 | Обрезка деревьев, установка спортивной детской площадки, установка дополнительных дверей в холле общежития | 290,0 | - | - | 250,0 | 40,0 | - | 2018, 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3712 | 27-020 | Благоустройство территории парка при МБУК ДК "Сибтекстильмаш" по ул. Забалуева, 47 | Благоустройство парка | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3713 | 27-021 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Колхидской, 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Ремонт внутриквартальных дорог | 11000,0 | - | - | - | 11000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3714 | 27-022 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Фасадной, 2, 4, 8, 10, 17, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а | Ремонт внутриквартальных дорог | 8200,0 | - | - | - | 5200,0 | 3000,0 | 2019, 2020 | ДЭЖКХ |
| 3715 | 27-023 | Ремонт внутриквартального проезда от многоквартирных жилых домов по ул. Забалуева, 39/4, 39/5, до ул. Фасадной | Ремонт внутриквартальных дорог | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3716 | 27-024 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Невельского, 37, 35, 41, 43, 47, 49 | Ремонт внутриквартальных дорог | 4500,0 | - | - | - | 4500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3717 | 27-025 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по адресам: 3-й пер. Порядковый, 2, 3, 4, 5 | Ремонт внутриквартальных дорог | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3718 | 27-026 | Устройство проезда между двумя зданиями МБОУ СОШ N 90 (ул. Невельского, 15, и ул. Забалуева, 10а) | Ремонт внутриквартальных дорог | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3719 | 27-027 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Халтурина, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 41/1, 39/1, 39/2, 37/2, 37/1, 35/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 10500,0 | - | - | - | 10500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3720 | 27-028 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Филатова, 4, 6 (вокруг МКДОУ д/с N 133), 8, 10, 11, 12, 11, 13, 14 | Ремонт внутриквартальных дорог | 9800,0 | - | - | 500,0 | 5300,0 | 4000,0 | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 3721 | 27-029 | Ремонт внутриквартальной дороги на территории многоквартирного жилого дома по ул. Забалуева, 21/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3722 | 27-030 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Станционной, от дома N 42 до дома N 50/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 18000,0 | - | - | - | - | 18000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3723 | 27-031 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Забалуева, 42, 46, 50 | Ремонт внутриквартальных дорог | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3724 | 27-032 | Установить ограждение пешеходного тротуара вдоль ул. Невельского (у городского отделения почтовой связи "Новосибирск 121" по ул. Невельского, 61) | Восстановление ограждения | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3725 | 27-033 | Ремонт пожарного проезда с асфальтированием парковок по ул. Забалуева, 60 | Ремонт внутриквартальных дорог | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3726 | 27-034 | Благоустроить (продлить) дорогу по ул. Титова до микрорайона Чистая Слобода | Строительство дороги | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 3727 | 27-035 | Ремонт дорог по ул. Колхидской, от ул. Забалуева до ул. Невельского | Ремонт дороги (2000 кв. м) | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3728 | 27-036 | Отремонтировать пешеходный тротуар вдоль ул. Бийской со стороны ГБУЗ НСО Городская клиническая больница N 11 | Ремонт тротуара | 1020,0 | - | - | - | 1020,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3729 | 27-037 | Устройство централизованной ливневой канализации по ул. Холмистой, ул. Колхидской, ул. Филатова, ул. Невельского, ул. Бийской, ул. Фасадной с выпусками с внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов по вышеуказанным улицам | Строительство ливневой канализации | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 3730 | 27-038 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на территории МКДОУ д/с N 112 по ул. Невельского, 57, и ремонт крыльца детского сада | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на территории детского сада | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДО |
| 3731 | 27-039 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 191 по ул. Невельского, 53/1 | Ремонт спортивного зала | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3732 | 27-040 | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на территории многоквартирных жилых домов NN 4, 10 по ул. Филатова | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3733 | 27-041 | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на территории многоквартирных жилых домов по 1-му пер. Порядковому, 2-му пер. Порядковому, 3-му пер. Порядковому | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 200,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2016, 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3734 | 27-042 | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на территории многоквартирного жилого дома N 14 по ул. Филатова | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3735 | 27-043 | Организовать площадку для выгула собак на микрорайоне Чистая Слобода | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3736 | 27-044 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Халтурина, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | Ремонт внутриквартальных дорог | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3737 | 27-045 | Замена окон в здании МБОУ СОШ N 48 | Замена окон | 2224,0 | 2224,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3738 | 27-046 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 48 | Ремонт спортивного зала | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДО |
| 3739 | 27-047 | Ремонт мягкой кровли здания МБОУ СОШ N 48 | Ремонт мягкой кровли здания | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3740 | 27-048 | Установка детской площадки по адресу: ул. Забалуева, 21 | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3741 | 27-049 | Установка детской площадки по адресу: ул. Халтурина, 31 | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Ленинского района |
| 3742 | 27-050 | Установка детской площадки по адресу: ул. Филатова, 6 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Ленинского района |
| 3743 | 27-051 | Установка детских площадок по адресам: ул. Невельского, 17, 19, 21, 23 | Установка детской площадки | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | Администрация Ленинского района |
| 3744 | 27-052 | Установка детской площадки по адресу: ул. Фасадная, 27 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Ленинского района |
| 3745 | 27-053 | Установка светофора на пересечении ул. Забалуева и ул. Связистов | Установка светофорного объекта | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3746 | 27-054 | Завершение замены старых оконных рам на пластиковые в МБОУ СОШ N 86 | Замена оконных рам | 3305,0 | 3305,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3747 | 27-055 | Ремонт фасада в МБОУ СОШ N 86 | Ремонт фасада | 14000,0 | - | - | - | 7000,0 | 7000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 3748 | 27-056 | Установка спортивного и игрового оборудования на школьной спортивной площадке МБОУ СОШ N 86 | Установка спортивного и игрового оборудования | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 3749 | 27-057 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 86 | Ремонт спортивного зала | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 | 2020 | ДО |
| 3750 | 27-058 | Ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Забалуева, 37, 39 | Ремонт внутриквартальных дорог | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3751 | 27-059 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров вдоль проезда по ул. Колхидской от ул. Забалуева до ул. Пархоменко с обеих сторон дороги | Ремонт и строительство пешеходных тротуаров со стороны МБУК ДК "Сибтекстильмаш" | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3752 | 27-060 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Пархоменко, от ул. Колхидской до ул. Фасадной (с торцов домов NN 27, 27/1 по ул. Колхидской и NN 28, 28/1 по ул. Фасадной) | Устройство пешеходного тротуара | 480,0 | - | 480,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3753 | 27-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и въезда в квартал с обустройством парковочных карманов по ул. Колхидской, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | Финансирование в рамках наказа N 27-021 | - | - | - | - | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3754 | 27-0003 | По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5; 2-му пер. Порядковому, 5, произвести ремонт внутриквартальной дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му пер. Порядковому, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | Финансирование в рамках наказов NN 27-008 и 27-025 | - | - | - | - | - | 2017, 2019 | ДЭЖКХ |
| 3755 | 27-0004 | По ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, выполнить ремонт внутриквартальных дорог, установить поребрики, оборудовать парковочные карманы, произвести санитарную обрезку деревьев, сделать канализационный колодец возле дома по ул. Забалуева, 39/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий, оборудование канализационного колодца, обрезка деревьев | Финансирование в рамках наказов NN 27-012 и 27-023 | - | - | - | - | - | 2019, 2020 | ДЭЖКХ |
| 3756 | 27-0005 | Выполнить асфальтирование дороги вдоль дома по ул. Забалуева, 21/1, обустроить парковочные карманы, спилить кустарники и клены, благоустроить территорию | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос кустарников и аварийных деревьев | Финансирование в рамках наказа N 27-029 | - | - | - | - | - | 2019 | ДЭЖКХ, Администрация Ленинского района |
| 3757 | 27-0007 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Филатова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3758 | 27-0012 | Выполнить ремонт дороги около дома по ул. Филатова, 13, и у подъездов, оборудовать парковочные карманы | Благоустройство внутриквартальных территорий | Финансирование в рамках наказа N 27-028 | - | - | - | - | - | 2018 - 2020 | ДЭЖКХ |
| 3759 | 27-0013 | По ул. Фасадной, 8, отремонтировать внутриквартальные проезды с установкой "лежачих полицейских" (2 шт.). Напротив 1-го и 2-го подъездов заасфальтировать тротуар вдоль ограждения МБДОУ д/с N 184, поднять тротуары с двух сторон проезжей дороги, обрезать старые деревья | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | Финансирование в рамках наказа N 27-022 | - | - | - | - | - | 2019, 2020 | ДЭЖКХ |
| Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 3760 | 28-001 | Выполнить работы по обустройству детской площадки на территории дома N 125 по ул. Выборной | Установить дополнительные игровые формы на территории дома N 125 по ул. Выборной | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Октябрьского района |
| 3761 | 28-002 | Замена лестничных маршей и ремонт ступеней на переходах от домов NN 139 и 139/1 по ул. Обской к детской площадке | Замена лестничных маршей и ремонт ступеней | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 3762 | 28-003 | Обустройство детской площадки во дворе дома N 139 по ул. Обской | Установить игровые формы, уличные тренажеры во дворе дома N 139 по ул. Обской | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| (п. 3762 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3763 | 28-004 | Произвести спил аварийных деревьев во дворе и на детской площадке домов N 139 и N 139/1 по ул. Обской | Снос аварийных деревьев во дворе и на детской площадке домов N 139 и N 139/1 по ул. Обской | 95,0 | - | - | 95,0 | - | - | 2018 | Администрация Октябрьского района |
| 3764 | 28-005 | Отремонтировать внутриквартальные проезды между домами N 139 и N 141 по ул. Обской, между магазином и зданием начальной школы МБОУ СОШ N 76 по ул. Большевистской, 18 | Ремонт внутриквартальных проездов | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3765 | 28-006 | Выполнить строительство тротуара по ул. Дубравы от ул. Хитровской до пер. Среднего | Строительство тротуара по ул. Дубравы от ул. Хитровской до пер. Среднего | 750,0 | - | 750,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3766 | 28-007 | Ремонт дорог частного сектора с щебеночным основанием по ул. Лазо, пер. Сосновскому | Ремонт дорог частного сектора с щебеночным основанием | 3400,0 | 3400,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3766 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 3767 | 28-008 | Выполнить строительство тротуара на участке дороги, расположенном вдоль дома N 101/2 по ул. Выборной, к центральному входу в МАДОУ д/с N 70 | Строительство тротуара на участке дороги | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 3768 | 28-009 | Выполнить работы по освещению участка дороги, расположенного вдоль дома N 101/2 по ул. Выборной, ведущего к МАДОУ д/с N 70 по ул. Выборной, 113/2 | Работы по освещению участка дороги к МАДОУ д/с N 70 | 907,0 | - | 54,0 | 400,0 | 400,0 | 53,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 3769 | 28-010 | Установить дорожные знаки по ул. Выборной от дома N 101/1 до МАДОУ д/с N 70, ограничивающие скоростной режим | Установка дорожных знаков | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3770 | 28-011 | Выполнить работы по восстановлению тротуара между домом N 118 и домом N 122 по ул. Выборной | Ремонт тротуара между домом N 118 и домом N 122 по ул. Выборной | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 3771 | 28-012 | Выполнить строительство тротуара по внутриквартальному проезду между домами NN 124, 124/1 по ул. Выборной и территорией МБОУ СОШ N 189 | Строительство тротуара по внутриквартальному проезду между домами NN 124, 124/1 по ул. Выборной и территорией МБОУ СОШ N 189 | 420,0 | - | 420,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3772 | 28-013 | Выполнить работы по освещению внутриквартального проезда между домами NN 124, 124/1 по ул. Выборной и территорией МБОУ СОШ N 189 | Работы по освещению внутриквартального проезда между домами NN 124, 124/1 по ул. Выборной и территорией МБОУ СОШ N 189 | 651,0 | 21,0 | 200,0 | 200,0 | 230,0 | - | 2016 - 2019 | ДТиДБК |
| 3773 | 28-014 | Выполнить ремонт бассейна в МБОУ СОШ N 189 | Ремонт бассейна | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3774 | 28-015 | Выполнить работы по ремонту дороги на внутриквартальном проезде между домом N 9 по ул. Ключ-Камышенское Плато и МКДОУ д/с N 508 | Ремонт дороги на внутриквартальном проезде по ул. Ключ-Камышенское Плато между домом N 9 и МКДОУ д/с N 508 | 540,0 | - | - | 540,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3775 | 28-016 | Выполнить работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато, по ул. Выборной, до остановки общественного транспорта "Кленовая" | Работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато по ул. Выборной, до остановки общественного транспорта "Кленовая" | 6004,0 | - | 360,0 | 2500,0 | 2500,0 | 644,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 3776 | 28-017 | Построить детский оздоровительный и спортивный многофункциональный комплекс на территории микрорайона Ключ-Камышенское плато | Строительство детского оздоровительного и спортивного многофункционального комплекса на территории микрорайона Ключ-Камышенское плато | 1500000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3777 | 28-018 | Выполнить работы по установке детской площадки на территории дома N 113 по ул. Выборной | Установить детскую площадку на территории дома N 113 по ул. Выборной | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| (п. 3777 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3778 | 28-019 | Выполнить работы по обустройству детской площадки малыми игровыми формами и спортивными тренажерами на территории дома N 101 по ул. Выборной | Установить малые игровые формы и тренажеры на территории дома N 101 по ул. Выборной | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| (п. 3778 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3779 | 28-020 | Выполнить строительство новой школы на ул. Выборной | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы на ул. Выборной | 660000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3780 | 28-021 | Выполнить ремонт внутриквартального проезда напротив дома по ул. Выборной, 91/4, 2-й подъезд | Ремонт внутриквартального проезда напротив дома ул. Выборной, 91/4, 2-й подъезд | 1050,0 | - | - | - | 1050,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3781 | 28-022 | Обустроить детскую площадку во дворе дома по ул. Выборной, 91/4 | Установить игровые и спортивные элементы во дворе дома по ул. Выборной, 91/4 | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | 2020 | Администрация Октябрьского района |
| 3782 | 28-023 | Выполнить ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистской, 44 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистской, 44 | 1750,0 | - | - | - | 1750,0 | - | 2019 | ДО |
| 3783 | 28-024 | Выполнить работы по асфальтированию части территории вокруг МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистской, 44, 159а | Работы по асфальтированию части территории (833 кв. м) вокруг МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистской, 44, 159а | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3784 | 28-025 | Выполнить работы по замене ограждения МКДОУ д/с N 389 (ул. Большевистская, 44) с монтажом железобетонных конструкций со стороны остановки общественного транспорта "Мелькомбинат" для предотвращения последствий дорожно-транспортных происшествий | Заменить ограждение (156 кв. м) МКДОУ д/с N 389 по ул. Большевистской, 44. Установить железобетонные конструкции по забору МКДОУ д/с N 389 со стороны остановки общественного транспорта "Мелькомбинат" - 5 шт. | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3785 | 28-026 | Установка системы снегозадержания и системы сливных труб по периметру всей кровли МКДОУ д/с N 389 (ул. Большевистская, 159а) | Установка системы снегозадержания и системы сливных труб по периметру всей кровли МКДОУ д/с N 389 (322 кв. м) | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 3786 | 28-027 | Замена теневых навесов и малых игровых форм на территории зданий МКДОУ д/с N 389 (ул. Большевистская, 44, 159а) | Замена теневых навесов и малых игровых форм на территории зданий МКДОУ д/с N 389 | 750,0 | 450,0 | 300,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДО |
| 3787 | 28-028 | Выполнить ремонт тротуаров во дворе дома N 116 по ул. Выборной от участка дороги, расположенного между магазином и киосками, до дома N 106 по ул. Выборной | Выполнить ремонт тротуаров во дворе дома N 116 по ул. Выборной от участка дороги, расположенного между магазином и киосками, до дома N 106 по ул. Выборной | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3788 | 28-029 | Устройство спортивной площадки у дома N 116 по ул. Выборной | Устройство спортивной площадки у дома N 116 по ул. Выборной | 3500,0 | - | - | 2000,0 | 1500,0 | - | 2018, 2019 | ДКСиМП |
| 3789 | 28-030 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия и строительство тротуаров между домами по ул. Выборной, 116, ул. Выборной, 108 | Заасфальтировать участок дороги, расположенный между домами NN 116 и 108 по ул. Выборной | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3790 | 28-031 | Организация безопасного пешего подхода к МКДОУ д/с N 6 и МКДОУ д/с N 498 на участках дорог, соединяющих детские сады: от ул. Выборной между домом N 127 и домом N 129/1 до МКДОУ д/с N 6; от ул. Выборной между домами NN 125/1 и 125/2, поворот к дому N 125 до МКДОУ д/с N 6 | Ремонт внутридомового проезда и строительство тротуара с ограждением от проезжей части от ул. Выборной между домами NN 127 и 129/1 до МКДОУ д/с N 6; от ул. Выборной между домами NN 125/1 и 125/2, поворот к дому N 125 до МКДОУ д/с N 6 | 2415,0 | - | - | - | 1920,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Выполнение работ по освещению подходных путей к МКДОУ д/с N 6 и МКДОУ д/с N 498 |  | - | - | 200,0 | 200,0 | 95,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3791 | 28-032 | Спилить аварийные деревья по адресу: ул. Кленовая, 8 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Кленовая, 8 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Октябрьского района |
| 3792 | 28-033 | Организовать освещение территории по адресу: Кленовая, 8 | Организация освещения | 615,0 | - | 305,0 | 310,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 3793 | 28-034 | Организация пешеходного движения в районе ул. Обской, 2-я Обской | Строительство тротуаров в районе улиц Обской, 2-я Обской | 5400,0 | - | - | 2000,0 | 3400,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 3794 | 28-035 | Выполнить ремонт тротуара от ФГБОУ ВПО НГПУ до остановки общественного транспорта "Жилмассив" | Ремонт тротуара от ФГБОУ ВПО НГПУ до остановки общественного транспорта "Жилмассив" | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3794 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3795 | 28-036 | Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия от ограды ФГБОУ ВПО НГПУ до дома N 152 по ул. Выборной | Ремонт асфальтового покрытия от ограды ФГБОУ ВПО НГПУ до дома N 152 по ул. Выборной | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3796 | 28-037 | Ремонт асфальтового покрытия и организация тротуара на участке дороги от магазина "Монетка" до дома N 99/4 по ул. Выборной | Ремонт асфальтового покрытия и организация тротуара на участке дороги от магазина "Монетка" до дома N 99/4 по ул. Выборной | 690,0 | - | - | - | 690,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3797 | 28-038 | Установка пункта ожидания транспорта на остановке общественного транспорта "Жилмассив" | Обустройство навеса, установка лавочки на остановке общественного транспорта "Жилмассив" | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3798 | 28-039 | Выполнить работы по освещению территории МКДОУ д/с N 498 (ул. Выборная, 101/4) и оборудованию системой видеонаблюдения территории детского сада | Установить освещение территории МКДОУ д/с N 498 | 1050,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
|  |  |  | Установить видеонаблюдение в МКДОУ д/с N 498 - 12 камер |  | - | - | 350,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3799 | 28-040 | Обустройство детских площадок по адресам: ул. Выборная, 99, ул. 1-я Родниковая, 60 | Установка игровых форм по адресам: ул. Выборная, 99, ул. 1-я Родниковая, 60 | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | Администрация Октябрьского района |
| 3800 | 28-041 | Организовать освещение тротуара, расположенного возле входа на территорию МБОУ СОШ N 189 со стороны дома N 24 по ул. Вилюйской и дома N 116 по ул. Выборной до остановки общественного транспорта "Жилмассив" | Строительно-монтажные работы | 651,0 | - | - | - | - | 651,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3801 | 28-042 | Осветить ул. Дубравы на участке вдоль домов NN 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 15, 19а | Освещение ул. Дубравы на участке вдоль домов NN 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 15, 19а | 253,0 | - | 125,0 | 128,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 3802 | 28-043 | Оборудовать универсальную спортивную площадку в соответствии с требованиями ФГОС на территории МБОУ СОШ N 76, восстановить ограждение спортивной площадки | Установить покрытие поля, баскетбольные щиты (кольца), футбольные ворота, крепежи для волейбольной сетки, турники на территории МБОУ СОШ N 76 | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3803 | 28-044 | Выполнить работы по освещению подъездной дороги от ул. Ключ-Камышенское Плато к МБОУ СОШ N 155, между домами N 2 и N 1 | Освещение подъездной дороги от ул. Ключ-Камышенское Плато к МБОУ СОШ N 155, между домами N 2 и N 1 | 220,0 | - | - | - | 110,0 | 110,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3804 | 28-045 | Выполнить ремонт участка дороги, расположенного между торговым центром "Ласточка" и общежитием по ул. Выборной, 118 | Ремонт асфальтового покрытия | 690,0 | - | - | - | 690,0 | - | 2018, 2019 | ДЭЖКХ |
| 3805 | 28-046 | Благоустройство территории дома N 24 по ул. Вилюйской: ремонт асфальтового покрытия и строительство тротуаров | Ремонт асфальтового покрытия и строительство тротуаров на территории дома N 24 по ул. Вилюйской | 2318,9 | 2318,9 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 3806 | 28-047 | Установка уличных тренажеров во дворе дома по ул. Большевистской, 48/2 | Установка уличных тренажеров во дворе дома по ул. Большевистской, 48/2 | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Октябрьского района |
| 3807 | 28-048 | Выполнить строительство стадиона на территории МБОУ СОШ N 189 | Строительство стадиона на территории МБОУ СОШ N 189 | 4500,0 | - | - | - | - | 4500,0 | 2020 | ДО |
| 3808 | 28-049 | Запроектировать и выполнить строительство культурно-оздоровительного комплекса на ул. Большевистской | Строительство культурно-оздоровительного комплекса на ул. Большевистской | 600000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3809 | 28-050 | Запроектировать и выполнить строительство культурно-оздоровительного комплекса на ул. Выборной | Строительство культурно-оздоровительного комплекса на ул. Выборной | 600000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3810 | 28-0015 | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы в микрорайоне Ключ-Камышенское плато | Начало строительства | 601400,0 | 9669,5 | 50000,0 | 100000,0 | - | - | 2016 - 2018, 2020 <*> | ДСиА |
| 3811 | 751 | Строительство новой школы на Береговом жилмассиве | Строительство школы по ул. Большевистской. Согласно проекту застройки предусмотрено размещение двух школ | 750000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА, ДО |
| 3812 | 755 | Открыть подростковые клубы на территории микрорайона Ключ-Камышенское плато | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДСиА, ДКСиМП |
| Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |
| 3813 | 29-001 | Обустройство придомовой территории дома N 165 по ул. Московской (установка элементов детских игровых и уличных тренажеров) | Установка детских игровых, уличных тренажеров по ул. Московской, 165 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Октябрьского района |
| 3814 | 29-002 | Обустройство придомовой территории дома N 214/1 по ул. Лескова (установка детских игровых форм) | Установка детских игровых форм на территории дома N 214/1 по ул. Лескова | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Октябрьского района |
| 3815 | 29-003 | Обустройство придомовой территории дома N 234 по ул. Толстого (установка детских игровых форм) | Установка детских игровых форм, спортивных элементов на территории дома N 234 по ул. Толстого | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Октябрьского района |
| 3816 | 29-004 | Обустройство придомовой территории дома N 273 по ул. Ленинградской (установка детских игровых форм) | Установка детских игровых форм на территории дома N 273 по ул. Ленинградской | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| 3817 | 29-005 | Обустройство придомовой территории дома N 32 по ул. Грибоедова (установка элементов детских игровых форм) | Установка элементов детских игровых форм на территории дома N 32 по ул. Грибоедова | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Октябрьского района |
| 3818 | 29-006 | Благоустройство придомовой территории дома N 308 по ул. Кирова (асфальтирование придомовой территории дома) | Асфальтирование придомовой территории дома | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3819 | 29-007 | Установка элементов детских игровых форм на территории дома N 308 по ул. Кирова | Установка элементов детских игровых форм на территории дома N 308 по ул. Кирова | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| (п. 3819 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3820 | 29-008 | Благоустройство придомовой территории дома N 280 по ул. Лескова (асфальтирование придомовой территории дома) | Асфальтирование придомовой территории | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3821 | 29-009 | Установка спортивных элементов на территории дома N 280 по ул. Лескова | Установка спортивных элементов на территории дома N 280 по ул. Лескова | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Октябрьского района |
| 3822 | 29-010 | Благоустройство придомовой территории дома N 182 по ул. Тургенева (асфальтирование придомовой территории дома) | Асфальтирование придомовой территории | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3823 | 29-011 | Установка детских игровых форм на придомовой территории дома N 182 по ул. Тургенева | Установка детских игровых форм на территории дома N 182 по ул. Тургенева | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | 2019 | Администрация Октябрьского района |
| 3824 | 29-012 | Благоустройство придомовой территории дома N 185 по ул. Толстого (асфальтирование придомовой территории) | Асфальтирование придомовой территории дома N 185 по ул. Толстого | 1080,0 | - | - | - | - | 1080,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3825 | 29-013 | Благоустройство внутриквартальной территории за домом N 185 по ул. Толстого (устройство тротуара от дома N 185 по ул. Толстого к дому N 64 по ул. Никитина) | Устройство тротуара от дома N 185 по ул. Толстого к дому N 64 по ул. Никитина | 660,0 | - | - | - | 660,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3826 | 29-014 | Благоустройство придомовой территории дома N 216 по ул. Лескова (асфальтирование придомовой территории) | Асфальтирование придомовой территории дома N 216 по ул. Лескова | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3827 | 29-015 | Благоустройство придомовой территории дома N 143 по ул. Ленинградской (устройство парковочных карманов) | Устройство парковочных карманов у дома N 143 по ул. Ленинградской | 920,0 | - | - | - | 920,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3828 | 29-016 | Обустройство спортивной площадки по ул. Ленинградской, 139 (установка искусственного покрытия на спортивной площадке для мини-футбола (14 м х 26 кв. м) | Установка искусственного покрытия на спортивной площадке для мини-футбола | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 3829 | 29-017 | Освещение хоккейной коробки по ул. Ленинградской, 147 | Установка освещения на хоккейной коробке по ул. Ленинградской, 147 | 370,0 | 370,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 3830 | 29-018 | Благоустройство (асфальтирование) пешеходного тротуара по ул. Лобова от ул. Кирова до ул. Нижегородской | Асфальтирование пешеходного тротуара по ул. Лобова от ул. Кирова до ул. Нижегородской | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3830 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3831 | 29-019 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Гурьевской от дома N 182 по ул. Тургенева к дому N 78 по ул. Гурьевской | Строительство тротуара по ул. Гурьевской от дома N 182 по ул. Тургенева к дому N 78 по ул. Гурьевской | 5000,0 | - | - | 2500,0 | 2500,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 3832 | 29-020 | Благоустройство тротуара по ул. Ленинградской вдоль дома N 139 (ремонт тротуара) | Ремонт тротуара вдоль дома N 139 по ул. Ленинградской | 330,0 | - | 330,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3833 | 29-021 | Благоустройство въезда в жилой массив с ул. Автогенной к дому N 73 по ул. Автогенной и к дому N 254 по ул. Чехова (устройство системы водоотвода на проезде между домами по ул. Автогенной, 73 и ул. Чехова, 254) | Устройство системы водоотвода на проезде между домами по ул. Автогенной, 73, и ул. Чехова, 254 | 1639,0 | 1639,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 3834 | 29-022 | Благоустройство въезда в жилой массив с ул. Автогенной к дому N 73 по ул. Автогенной и к дому N 254 по ул. Чехова (асфальтирование въезда с ул. Автогенной к домам) | Асфальтирование въезда с ул. Автогенной к домам | 675,0 | - | - | - | - | 675,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3835 | 29-023 | Благоустройство территории здания МКДОУ д/с N 449 по ул. Чехова, 200 (асфальтирование территории) | Асфальтирование 1714 кв. м территории МКДОУ д/с N 449 | 2057,0 | - | - | - | - | 2057,0 | 2020 | ДО |
| 3836 | 29-024 | Выполнение работ по замене 40 оконных блоков в здании МКДОУ д/с N 449 по ул. Чехова, 200 | Замена 40 оконных блоков (286 кв. м) | 1673,0 | - | - | 1673,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3837 | 29-025 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 97 по ул. Кирова, 327 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 97 | 3967,0 | - | - | - | 3967,0 | - | 2019 | ДО |
| 3838 | 29-026 | Замена оконных рам (100 шт.) в здании МБОУ СОШ N 97 по ул. Кирова, 327 | Замена оконных рам (100 шт.) - 428 кв. м | 3674,0 | - | 1674,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 2017 - 2019 | ДО |
| 3839 | 29-027 | Приобретение и установка кухонного оборудования для МКДОУ д/с N 234 "Кроха" по ул. Кирова, 288 (приобретение пароконвектомата Abat (Абат) ПКА 6-1/1ПМ, подставки под пароконвектомат, гастроемкости, фильтра водоумягчителя) | Приобретение пароконвектомата Abat (Абат) ПКА 6-1/1ПМ, подставки под пароконвектомат, гастроемкости, фильтра водоумягчителя для МКДОУ д/с N 234 "Кроха" по ул. Кирова, 288 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3840 | 29-028 | Благоустройство (грейдирование) ул. Короленко на участке от дома N 218 до дома N 260 | Ремонт дороги в щебеночном основании по ул. Короленко от дома N 218 до дома N 260. Грейдирование ул. Короленко от дома N 218 до дома N 260 | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3841 | 29-029 | Восстановление дорожного полотна по ул. Московской от дома N 249 до дома N 317 | Восстановление дорожного полотна (отсыпка) | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3842 | 29-030 | Восстановление освещения по ул. Московской от дома N 249 до дома N 317 | Восстановление освещения по ул. Московской от дома N 249 до дома N 317 | 345,0 | - | - | 150,0 | 150,0 | 45,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3843 | 29-031 | Восстановление дорожного полотна по ул. Коммунстроевской от ул. Пролетарской до ул. Лескова | Восстановление дорожного полотна по ул. Коммунстроевской от ул. Пролетарской до ул. Лескова | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3844 | 29-032 | Устройство системы стоков: ул. Коммунстроевской от дома N 123 до дома N 155 | Устройство ливневой канализации | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3845 | 29-033 | Освещение ул. Автогенной от ул. Кирова до ул. Пролетарской | Установка освещения улицы | 1583,0 | - | 72,0 | 500,0 | 500,0 | 511,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 3846 | 29-034 | Устройство тротуара по ул. Автогенной от ул. Кирова до ул. Пролетарской | Устройство тротуара с двух сторон улицы | 3100,0 | - | - | 3100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3847 | 29-035 | Ремонт выгребных ям домов NN 1, 5, 13, 17 по ул. Днепровской (строительство напорной канализации для канализования домов NN 1, 5, 13, 17 по ул. Днепровской) | Ремонт выгребных ям домов NN 1, 5, 13, 17 по ул. Днепровской | 964,4 | - | - | - | - | 964,4 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3848 | 29-036 | Восстановление дорожного полотна по ул. Толстого от дома N 314 до дома N 350 и от дома N 375 до дома N 417 | Восстановление дорожного полотна по ул. Толстого от дома N 314 до дома N 350 и от дома N 375 до дома N 417 | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3849 | 29-037 | Выполнить устройство водоотвода по ул. Чехова на пересечении с ул. 1-й Инской | Выполнить устройство водоотвода | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3850 | 29-038 | Обустроить систему водоотвода по ул. Толстого (от ул. 1-я Инская до ул. Лобова) | Выполнить устройство водоотвода | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3851 | 29-039 | Восстановление освещения по ул. Толстого от ул. Алтайской до ул. Лобова (NN 286 - 350, 347 - 417) | Строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3852 | 29-040 | Благоустройство ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина от дома N 113 до дома N 203 (восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между ул. Гурьевской и Никитина) | Восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между улицами Гурьевской и Никитина | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3853 | 29-041 | Благоустройство ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина от дома N 113 до дома N 203 (освещение ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина) | Установка освещения на ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина | 437,0 | - | - | - | 200,0 | 237,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3854 | 29-042 | Снос и санитарная обрезка аварийных деревьев по ул. Пролетарской между ул. Бориса Богаткова и ул. Никитина (от дома N 86 до дома N 159) | Санитарная обрезка кроны и снос аварийных деревьев по ул. Пролетарской от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина (от дома N 86 до дома N 159) | - | - | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| (п. 3854 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3855 | 29-043 | Благоустройство ул. Артиллерийской от дома N 88 до дома N 122 (восстановление дорожного полотна по ул. Артиллерийской от дома N 88 до N 122) | Восстановление дорожного полотна по ул. Артиллерийской от дома N 88 до дома N 122 | 660,0 | - | 660,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3856 | 29-044 | Освещение ул. Артиллерийской на участке от дома N 88 до дома N 122 и ул. Добролюбова от дома N 139 до дома N 159 | Освещение ул. Артиллерийской на участке от дома N 88 до дома N 122 и по ул. Добролюбова от дома N 139 до дома N 159 | 276,0 | - | - | - | 176,0 | 100,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3857 | 29-045 | Восстановление дорожного полотна в щебневом покрытии по ул. Тургенева между ул. Автогенной и ул. Алтайской | Восстановление дорожного полотна в щебневом покрытии | 1350,0 | - | - | - | - | 1350,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3858 | 29-046 | Освещение ул. Тургенева (дома NN 358 - 408) | Восстановление уличного освещения по ул. Тургенева, вдоль домов NN 358 - 408 | 184,0 | - | - | - | - | 184,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3859 | 29-047 | Освещение ул. Белинского (дома NN 357 - 381) | Восстановить уличное освещение по ул. Белинского, вдоль домов NN 357 - 381 | 161,0 | - | - | - | - | 161,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3860 | 29-048 | Освещение ул. Далидовича (дома NN 312 - 324) | Восстановить уличное освещение по ул. Далидовича, вдоль домов NN 312 - 324 | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3861 | 29-049 | Благоустройство ул. Днепровской (освещение улицы) | Освещение улицы ул. Днепровской | 705,0 | 25,0 | - | 350,0 | 200,0 | 130,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3862 | 29-050 | Освещение ул. Далидовича от дома N 155 до дома N 207 | Освещение улицы | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3863 | 29-051 | Благоустройство ул. Карла Либкнехта от дома N 186/1 до дома N 218 (восстановление дорожного покрытия) | Восстановление дорожного полотна по ул. Карла Либкнехта от дома N 186/1 до дома N 218 | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3864 | 29-052 | Благоустройство проезда Холмского (восстановление дорожного полотна с устройством системы стоков) | Восстановление дорожного полотна с устройством системы стоков проезда Холмского | 720,0 | - | - | - | 720,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3865 | 29-053 | Благоустройство проезда Далидовича (освещение улицы) | Освещение проезда Далидовича | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3866 | 29-054 | Восстановление дорожного полотна по проезду Далидовича с устройством системы стоков | Восстановление дорожного полотна с устройством системы стоков по проезду Далидовича | 750,0 | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3867 | 29-055 | Освещение проезда Курганского | Строительно-монтажные работы | 240,0 | - | - | - | - | 240,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3868 | 29-056 | Восстановление дорожного полотна по проезду Курганскому | Восстановление дорожного полотна проезда Курганского | 360,0 | - | 360,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3869 | 29-057 | Благоустройство внутриквартального проезда от дома N 392 по ул. Чехова до дома N 347 по ул. Ленинградской (асфальтирование внутриквартального проезда) | Асфальтирование внутриквартального проезда от дома N 392 по ул. Чехова, вдоль дома N 351 по ул. Ленинградской до дома N 347 по ул. Ленинградская | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3870 | 29-058 | Благоустройство въезда в жилой квартал с ул. Лескова вдоль торца дома N 252/1 по ул. Лескова (асфальтирование внутриквартального въезда) | Асфальтирование внутриквартального въезда с ул. Лескова вдоль торца дома N 252/1 по ул. Лескова | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3871 | 29-0001 | Выполнить благоустройство зоны отдыха "Грибоедовская аллея" по ул. Лескова, 260 | Проведение работ по благоустройству территории | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3872 | 29-0007 | Выполнить строительство актового и спортивного залов в МБОУ "Новосибирский городской педагогический лицей" (ул. Добролюбова, 100) | Строительство актового и спортивного залов | 63500,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Титаренко Игорь Николаевич |
| 3873 | 30-001 | Выполнить работы по замене 15 окон в МБУДО ДШИ N 7 им. А.П. Новикова по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148 | Работы по замене 15 окон | 200,0 | - | 65,0 | 65,0 | 70,0 | - | 2017 - 2019 | ДКСиМП |
| 3874 | 30-002 | Ремонт ограждения по периметру МБУДО ДШИ N 7 им. А.П. Новикова по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148 | Ремонт ограждения | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 3875 | 30-003 | Приобрести шесть компьютеров для МКУК ЦБС Октябрьского района по адресу: ул. Восход, 26 | Приобретение шести компьютеров в МКУК ЦБС Октябрьского района | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 3876 | 30-004 | Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия территории, прилегающей к дому по адресу: ул. Нижегородская, 27 | Работы по ремонту асфальтового покрытия территории | 720,0 | - | - | - | - | 720,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3877 | 30-005 | Выполнить работы по капитальному ремонту здания МБОУ Лицей N 185 по адресу: ул. Тургенева, 84 | Капитальный ремонт здания | 160000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3878 | 30-006 | Приобретение и монтаж искусственного синтетического покрытия хоккейной коробки по адресам: ул. Зыряновская, 125/1, ул. Якушева, 140 (МБУДО ДООЦ "Исток") | Приобретение и монтаж искусственного синтетического покрытия хоккейной коробки по адресам: ул. Зыряновская, 125/1, ул. Якушева, 140 | 3150,0 | - | - | - | - | 3150,0 | 2020 | ДО |
| 3879 | 30-007 | Проектирование и строительство спортивного модуля по адресу: ул. Якушева, 140 (МБУДО ДООЦ "Исток") | Проектирование и строительство спортивного модуля с последующим принятием на баланс МБУДО ДООЦ "Исток" | 40000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 3880 | 30-008 | Выполнить работы по замене оконных блоков в столовой (6 шт.) и спортивном зале (20 шт.) в МБОУ СОШ N 32 по адресу: ул. Никитина, 2 | Замена окон в столовой (6 шт.) и спортивном зале (20 шт.) МОУ СОШ N 32 | 1504,0 | - | 504,0 | 500,0 | 500,0 | - | 2017-2019 | ДО |
| 3881 | 30-009 | Выполнить работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ N 52 по адресу: ул. Воинская, 3 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 52 | 89000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 3882 | 30-010 | Выполнить работы по благоустройству территории МБОУ СОШ N 19 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 46 | Благоустройство территории | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3883 | 30-011 | Выполнить работы по замене 50 шт. окон в МКДОУ д/с N 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25 | Установка пластиковых окон (50 шт.) | 1642,0 | - | 821,0 | 821,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 3884 | 30-012 | Выполнить работы по ремонту фасада в МКДОУ д/с N 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25 | Ремонт фасада здания | 1750,0 | - | - | - | - | 1750,0 | 2020 | ДО |
| 3885 | 30-013 | Выполнить работы по замене системы электроснабжения в МКДОУ д/с N 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25 | Замена системы электроснабжения в МКДОУ д/с N 391 | 2000,0 | - | - | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 2018 - 2020 | ДО |
| 3886 | 30-014 | Выполнить работы по замене ограждения МКДОУ д/с N 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25 | Замена ограждения МКДОУ д/с N 391 | 1264,0 | - | - | - | - | 1264,0 | 2020 | ДО |
| 3887 | 30-015 | Выполнить работы по замене 15 окон в группах МКДОУ д/с N 504 по адресу: ул. Белинского, 1а | Замена 15 окон | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДО |
| 3888 | 30-016 | Установить 4 детские площадки в МКДОУ д/с N 303 по ул. Никитина, 12 | Установка 4-х детских площадок в МКДОУ д/с N 303 | 300,0 | 200,0 | - | - | 100,0 | - | 2016, 2019 | ДО |
| 3889 | 30-017 | Приобрести и установить кухонное оборудование в МКДОУ д/с N 234 по адресу: ул. Никитина, 13а | Приобретение и установка пароконвектомата Abat ПКА-6-1/1ПМ, подставки под пароконвектомат, гастроемкости, фильтра водоумягчителя | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДО |
| 3890 | 30-018 | Выполнить работы по освещению ул. Шевченко от дома N 29 до дома N 35 | Организация уличного освещения | 515,0 | - | - | - | - | 515,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3891 | 30-019 | Выполнить ремонт проезжей части ул. Шевченко от дома N 29 до дома N 35 | Ремонт дороги по ул. Шевченко от дома N 29 до дома N 35 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3892 | 30-020 | Установка детского городка на детской площадке дома N 33 по ул. Шевченко | Установка детского городка на детской площадке дома N 33 по ул. Шевченко | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Октябрьского района |
| 3893 | 30-021 | Выполнить работы по установке малых форм по адресу: ул. Шевченко, 34 | Установка малых форм по адресу: ул. Шевченко, 34 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Октябрьского района |
| 3894 | 30-022 | Выполнить работы по укладке искусственного покрытия на детской площадке во дворе дома по адресу: ул. Белинского, 6 | Установка искусственного покрытия на детской площадке | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Октябрьского района |
| 3895 | 30-023 | Выполнить работы по ремонту детской площадки с установкой подпорной стены и искусственного покрытия (100 кв. м) по ул. Лескова, 15 | Установка искусственного покрытия на детской площадке | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | Администрация Октябрьского района |
| 3896 | 30-024 | Выполнить работы по ремонту дороги по ул. Толстого вдоль частного сектора, от ул. Толстого, 5, до ул. Толстого, 74 | Ремонт дороги по ул. Толстого вдоль частного сектора (от ул. Толстого, 5, до ул. Толстого, 74) | 2600,0 | 2600,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3896 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 3897 | 30-025 | Построить тротуар по ул. Толстого вдоль частного сектора от ул. Толстого, 5, до ул. Толстого, 76 | Построить тротуар по ул. Толстого вдоль частного сектора от ул. Толстого, 5, до ул. Толстого, 76 | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3898 | 30-026 | Установить освещение по ул. Маковского вдоль частного сектора, от ул. Толстого, 5, до ул. Лескова, 15 | Выполнить освещение ул. Маковского вдоль частного сектора (от ул. Толстого, 5, до ул. Лескова, 15) | 689,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | 89,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3899 | 30-027 | Выполнить ремонтные работы по внутриквартальному проезду между домами по ул. Кирова, 76, ул. Сакко и Ванцетти, 52, ул. Садовой, 59 | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов между домами по ул. Кирова, 76, ул. Сакко и Ванцетти, 52, ул. Садовой, 59 | 1320,0 | - | - | - | - | 1320,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3900 | 30-028 | Провести мероприятия по приданию зеленой зоне, расположенной по ул. Зыряновской напротив домов NN 121 - 119, особого статуса (сквера) и выполнить работы по ее обустройству и озеленению | Выполнить работы по обустройству и озеленению сквера | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3901 | 30-029 | Выполнить работы по установке спортивных элементов во дворе дома по ул. Бориса Богаткова, 192/5 | Установить спортивные элементы во дворе дома по ул. Бориса Богаткова, 192/5 | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - | 2018 | Администрация Октябрьского района |
| 3902 | 30-030 | Выполнить работы по ремонту внутриквартальной дороги от ул. Бориса Богаткова, 46 (МБОУ СОШ N 19), до ул. Восход, 26/1 | Ремонт внутриквартальной территории от ул. Бориса Богаткова, 46, до ул. Восход, 26/1 | 750,0 | - | - | - | 750,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3903 | 30-031 | Выполнить работы по установке игровой площадки со спортивными элементами для детей школьного возраста по адресу: ул. Грибоедова, 32/1 | Установить спортивные элементы по адресу: ул. Грибоедова, 32/1 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Октябрьского района |
| 3904 | 30-032 | Выполнить работы по благоустройству ул. Нижегородской на участке от дома N 89 до дома N 107 | Ремонт дорожного покрытия с щебеночным основанием по ул. Нижегородской на участке от дома N 89 до дома N 107 | 430,0 | - | 430,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3905 | 30-033 | Выполнить уличное освещение ул. Нижегородской на участке от дома N 89 до дома N 107 | Освещение ул. Нижегородской на участке от дома N 89 до дома N 107 | 161,0 | - | - | - | - | 161,0 | 2019 | ДТиДБК |
| 3906 | 30-034 | Выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Грибоедова (нечетная сторона) от дома N 33 до дома N 49 | Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Грибоедова от дома N 33 до дома N 49 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 3906 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3907 | 30-035 | Выполнить работы по асфальтированию участка дороги, прилегающего к территории дома по адресу: ул. Гаранина, 5 (150 м) | Работы по асфальтированию участка дороги, прилегающего к территории дома по адресу: ул. Гаранина, 5 (150 м) | 750,0 | - | - | - | - | 750,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3908 | 30-036 | Выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Гаранина, 4 | Восстановление асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Гаранина, 4 | 510,0 | - | - | 510,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 3909 | 30-037 | Выполнить работы по установке спортивных элементов по адресу: ул. Гаранина, 25 | Установка спортивных элементов по адресу: ул. Гаранина, 25 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| (п. 3909 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3910 | 30-038 | Выполнить работы по установке детской игровой площадки и беседки на территории МБОУ НГПЛ им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Декабристов, 86 | Установка детской игровой площадки и беседки по адресу: ул. Декабристов, 86 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 3911 | 30-039 | Выполнить работы по установке огороженной спортивной площадки с уличным покрытием на территории МБОУ НГПЛ им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Декабристов, 86 | Установка огороженной спортивной площадки (волейбольной, баскетбольной, футбольной) с уличным покрытием по адресу: ул. Декабристов, 86 | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3912 | 30-040 | Провести работы по асфальтированию территории вдоль дома N 3 по ул. Гаранина | Работы по асфальтированию территории вдоль дома N 3 по ул. Гаранина | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3913 | 30-041 | Выполнить ремонт дорожного покрытия в щебеночном основании по ул. 3-й Воинской от дома N 1 до дома N 19 | Работы по ремонту дорожного покрытия с щебеночным основанием по ул. 3-й Воинской от дома N 1 до дома N 19 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3914 | 30-042 | Выполнить освещение ул. Гурьевской от дома N 136 до дома N 196 и ул. Добролюбова от дома N 161 до дома N 191 | Работы по освещению ул. Гурьевской от дома N 136 до дома N 196 и ул. Добролюбова от дома N 161 до дома N 191 | 1515,0 | - | 96,0 | 500,0 | 500,0 | 419,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| (п. 3914 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3915 | 30-043 | Установить освещение на территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а | Работы по освещению территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а | 474,0 | 16,0 | - | 200,0 | 200,0 | 58,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 3916 | 30-044 | Выполнить ремонт тротуаров на территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а | Ремонт тротуаров на территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3917 | 30-045 | Обустройство спортивной площадки для занятий спортом рядом с домом N 34 по ул. Садовой (кольца для баскетбола, стойки для волейбольной сетки, ремонт ограждения) | Обустройство спортивной площадки для занятий спортом: ремонт ограждения, установка колец для баскетбола, стоек для волейбольной сетки рядом с домом N 34 по ул. Садовой | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 3918 | 30-046 | Выполнить работы по установке детского городка со спортивными элементами на придомовой территории дома по ул. Добролюбова, 26 | Установка детского городка со спортивными элементами на придомовой территории дома по ул. Добролюбова, 26 | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | 2019 | Администрация Октябрьского района |
| 3919 | 30-047 | Выполнить работы по установке спортивных элементов по адресу: ул. Кирова, 108 | Установка спортивных элементов по адресу: ул. Кирова, 108 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Октябрьского района |
| 3920 | 30-048 | Выполнить работы по освещению ул. Инской от дома N 64 до дома N 104 и ул. Зыряновской от дома N 34 до дома N 64 | Обустройство освещения по ул. Инской от дома N 64 до дома N 104 и по ул. Зыряновской от дома N 34 до дома N 64 | 415,0 | - | - | - | - | 415,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3921 | 30-049 | Выполнить работы по ремонту дорог по ул. Инской на участке от дома N 64 до дома N 122 и по ул. Гурьевской на участке от переходного моста через железную дорогу до ул. Большевистской | Ремонт дорог по ул. Инской на участке от дома N 64 до дома N 122 и по ул. Гурьевской на участке от переходного моста через железную дорогу до ул. Большевистской | 1800,0 | 900,2 | - | - | 899,8 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК |
| (п. 3921 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 3922 | 30-050 | Провести уличное освещение по ул. Декабристов на участке дороги от дома N 107 по ул. Декабристов до дома N 14 по ул. Добролюбова | Обустройство освещения по ул. Декабристов на участке дороги от дома N 107 по ул. Декабристов до дома N 14 по ул. Добролюбова | 276,0 | - | - | - | - | 276,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3923 | 30-051 | Восстановить асфальтовое покрытие тротуара по ул. Гурьевской (от ул. Зыряновской, 121 до ул. Гурьевской, 47) | Ремонт тротуара по ул. Гурьевской (от ул. Зыряновской, 121 до ул. Гурьевской, 47) | 2200,0 | - | - | 2200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3924 | 30-052 | Выполнить работы по ремонту помещения ТОС "Гурьевский" по адресу: ул. Восход, 18 | Работы по ремонту помещения ТОС по адресу: ул. Восход, 18 | 546,0 | 289,9 | 256,1 | - | - | - | 2017, 2018 | УОС |
| 3925 | 30-053 | Выполнить работы по установке детского городка по адресу: ул. Никитина, 2/1 | Установка детского городка по адресу: ул. Никитина, 2/1 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| 3926 | 30-054 | Выполнить ремонт мест общего пользования (санитарные узлы, кухня) общежития по адресу: ул. Кирова, 80 | Оказать содействие в выполнении ремонта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3927 | 30-055 | Выполнить работы по установке детского городка со спортивными элементами по адресу: ул. Восход, 26 | Установка детского городка со спортивными элементами | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| (п. 3927 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Плотников Денис Васильевич |
| 3928 | 31-001 | Включить в программу установки детских городков, спортивных снарядов и других малых форм установку детского городка во дворе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 165 | Установка детских игровых форм по адресу: ул. Бориса Богаткова, 165 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| 3929 | 31-002 | Включить в программу установки детских городков, спортивных снарядов и других малых форм установку детского городка во дворе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 175 | Установка детских игровых форм по адресу: ул. Бориса Богаткова, 175 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| (п. 3929 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3930 | 31-003 | Включить в программу благоустройства внутриквартальной территории ремонт дороги во дворе жилого дома по ул. Бориса Богаткова, 175 | Ремонт внутриквартальной территории по адресу: ул. Бориса Богаткова, 175 | 1020,0 | - | - | - | 1020,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 3931 | 31-004 | Заменить ограждение в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Замена 220 кв. м ограждения в МКДОУ д/с N 490 | 704,0 | - | - | 704,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3932 | 31-005 | Включить в программу обустройства площадок малыми формами МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Установка малых игровых форм на площадках в МКДОУ д/с N 490 | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДО |
| 3933 | 31-006 | Произвести текущий ремонт бассейна в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Ремонт бассейна в МКДОУ д/с N 490 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3934 | 31-007 | Произвести замену окон на пластиковые окна в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Замена 270 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | 2318,0 | - | - | - | 2318,0 | - | 2019 | ДО |
| 3935 | 31-008 | Выполнить работы по строительству отмостки здания МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Работы по строительству отмостки здания в МКДОУ д/с N 490 | 560,0 | - | - | 560,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3936 | 31-009 | Заменить ограждения в МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | Замена 495 кв. м ограждения в МКДОУ д/с N 453 | 1584,0 | - | - | - | - | 1584,0 | 2020 | ДО |
| 3937 | 31-010 | Выполнить капитальный ремонт кровли и козырьков МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | Капитальный ремонт 1050 кв. м кровли и козырьков МКДОУ д/с N 453 | 5040,0 | - | - | - | 2000,0 | 3040,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 3938 | 31-011 | Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | Замена 252 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 453 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 163/10 | 2164,0 | 265,0 | - | - | 1899,0 | - | 2016, 2019 | ДО |
| 3939 | 31-012 | Произвести ремонт дороги от придомовой территории дома N 183 по ул. Бориса Богаткова до ул. Федосеева | Ремонт внутриквартальной дороги от придомовой территории дома N 183 по ул. Бориса Богаткова до ул. Федосеева | 540,0 | - | 540,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 3940 | 31-013 | Включить в программу установки детских городков, спортивных снарядов и других малых форм во дворах установку детского городка между домами N 194/7 и N 194/8 по ул. Бориса Богаткова | Установка детского городка между домами по ул. Бориса Богаткова, 194/7 и 194/8 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| 3941 | 31-014 | Произвести капитальный ремонт стадиона МАОУ Гимназия N 11 "Гармония" | Капитальный ремонт стадиона МАОУ Гимназия N 11 "Гармония" | 5000,0 | - | - | - | 2000,0 | 3000,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 3942 | 31-015 | Заменить ограждения в МКДОУ ЦРР д/с N 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9 | Замена 250 кв. м ограждения в МКДОУ ЦРР д/с N 501 | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДО |
| 3943 | 31-016 | Установить видеонаблюдение в МКДОУ ЦРР д/с N 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9 | Установка 7 камер видеонаблюдения в МКДОУ ЦРР д/с N 501 | 210,0 | - | 210,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3944 | 31-017 | Произвести замену окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с N 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/1 | Замена 120 кв. м окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с N 501 | 1031,0 | - | - | 1031,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3945 | 31-018 | Заменить лестницу к футбольной площадке во дворе дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201 | Обустройство пешеходной дорожки от лестницы у дома по ул. Бориса Богаткова, 201 к футбольной площадке | 650,0 | - | - | - | - | 650,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3946 | 31-019 | Произвести ремонт фасада и кровли в МБОУДО ДШИ N 12 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 205а | Ремонт фасада и кровли МБОУДО ДШИ N 12 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 205а | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 3947 | 31-020 | На территории МБОУ СОШ N 11 оборудовать военизированную полосу препятствий | Обустройство военизированной полосы препятствий на территории МБОУ СОШ N 11 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3948 | 31-021 | Заменить ограждение в МКДОУ д/с N 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220 | Замена 120 кв. м ограждения в МКДОУ д/с N 440 | 384,0 | - | - | 384,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 3949 | 31-022 | Произвести капитальный ремонт кровли в МКДОУ д/с N 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220 | Капитальный ремонт кровли 600 кв. м в МКДОУ д/с N 440 | 2880,0 | - | - | 1000,0 | 1880,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 3950 | 31-023 | Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220 | Замена 445 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 440 | 3822,0 | - | - | - | - | 3822,0 | 2020 | ДО |
| 3951 | 31-024 | Произвести капитальный ремонт навесов, крылец, отмостки в МКДОУ д/с N 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220 | Капитальный ремонт навесов, крылец, отмостки в МКДОУ д/с N 440 | 700,0 | 250,0 | - | 450,0 | - | - | 2016, 2018 | ДО |
| 3952 | 31-025 | Включить в программу установки детских городков, спортивных снарядов и других малых форм во дворах установку детского городка во дворе дома по адресу: ул. Стофато, 11 | Установка детского городка во дворе дома по адресу: ул. Стофато, 11 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | Администрация Октябрьского района |
| 3953 | 31-026 | Включить в программу ремонта дорог частного сектора ремонт дороги по ул. Военная горка 5-я линия, ул. Военная горка 6-я линия и по Ядринцевскому подъему | Ремонт дороги по улицам: Военная горка 5-я линия, Военная горка 6-я линия и Ядринцевский подъем | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3954 | 31-027 | Восстановить уличное освещение на участке дороги от ул. Военная горка 5-я линия до МБОУ СОШ N 52 | Строительно-монтажные работы | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3954 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3955 | 31-028 | Подготовить проект, выполнить работы по обустройству автомобильной дороги, соединяющей ул. Федосеева и ул. Ипподромскую | Подготовка проектно-сметной документации и строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Федосеева и ул. Ипподромскую | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 3956 | 31-029 | Организовать освещение части улицы микрорайона Закаменского возле домов N 11 и N 13 | Принять линии наружного освещения на баланс после завершения строительства микрорайона Закаменского | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 3956 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3957 | 31-030 | Организовать тротуар на микрорайоне Закаменского от дома N 14 вдоль дома N 12 с выходом к ТЦ "Сибирский молл" | Строительство тротуара | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 3958 | 31-031 | Установить детский городок, игровые и спортивные элементы, ограждение на внутридомовой территории дома по ул. Федосеева, 10 | Установка детского городка, игровых и спортивных элементов, ограждение детской площадки по адресу: ул. Федосеева, 10 | 160,0 | 160,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| 3959 | 31-032 | Выполнить ремонт бетонной лестницы с устройством пандуса для подъема детских колясок и маломобильных граждан на светофоре по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я, ремонт тротуара вдоль ул. Федосеева | Ремонт бетонной лестницы с устройством пандуса для подъема детских колясок и маломобильных граждан на светофоре по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я (между домами по ул. Федосеева, 12, и ул. Бориса Богаткова, 183, - лестница для подъема на тротуар вдоль ул. Федосеева) | 2700,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Ремонт тротуара вдоль ул. Федосеева (от светофора по ул. Федосеева и ул. Кирпичная горка 5-я до ступеней в сторону МБОУ СОШ N 186) |  | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3960 | 31-033 | Выполнить ремонт семи лестничных спусков и пристенков к ним у домов по адресам: ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 163/2, 163/8, 163/9, и ремонт прилегающих к спускам территорий | Ремонт семи лестничных спусков и пристенков к ним у домов по ул. Бориса Богаткова, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 163/2, 163/8, 163/9, и ремонт прилегающих к спускам территорий | 1750,0 | - | - | - | - | 1750,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3961 | 31-034 | Проложить тротуар рядом с магистральной дорогой от дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 171/3, до гаражного общества "Ветеран" | Ремонт тротуара рядом с магистральной дорогой от дома по ул. Бориса Богаткова, 171/3, до гаражного общества "Ветеран" | 260,0 | 260,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3962 | 31-035 | Провести замену витражных окон и жалюзи в помещении основного отдела ЦРМИ "Продвижение" МБУ "Территория молодежи" Октябрьского района по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201. Приобрести музыкальное оборудование для проведения мероприятий | Замена витражных окон и жалюзи в помещении основного отдела ЦРМИ "Продвижение" МБУ "Территория молодежи" по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201; приобретение музыкального оборудования | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 3963 | 31-0005 | Подключить к горячему водоснабжению дома по ул. Тополевой, 18 - 30 | Выполнение проекта на подключение к горячему водоснабжению домов по ул. Тополевой, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30. Установка водонагревателей в муниципальных квартирах по адресу: ул. Тополевая, 18 | 18000,0 | - | - | - | - | 18000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3964 | (180*) | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | 77800,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 3965 | 32-001 | Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с N 150 по адресу: ул. Воинская, 79а (разработка проектно-сметной документации, ремонт стен, перекрытий, помещений, замена пола, кровли, окон, дверей, инженерных коммуникаций) | Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с N 150 по адресу: ул. Воинская, 79а, - разработка проектно-сметной документации, ремонт стен, перекрытий, помещений, замена пола, кровли, окон, дверей, инженерных коммуникаций | 81900,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 3966 | 32-002 | Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 (ремонт кровли, фасада, замена оконных блоков) | Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10, - ремонт кровли, фасада, замена оконных блоков | 9641,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 3967 | 32-003 | Снос аварийных деревьев на территории МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 | Снос аварийных деревьев на территории МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 | 122,0 | - | 50,0 | 72,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО |
| 3968 | 32-004 | Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 | Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 | 1560,0 | - | - | - | 1560,0 | - | 2019 | ДО |
| 3969 | 32-005 | Ремонт бассейна в МБОУ СОШ N 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1 (разработка проектно-сметной документации, замена плитки на ванне, окон, дверей, светильников, ремонт стен, полов, потолков в помещении, замена инженерных коммуникаций, ремонт санузлов) | Ремонт бассейна в МБОУ СОШ N 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1 | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДО |
| 3970 | 32-006 | Ограждение территории МБОУ СОШ N 199 забором, ограждение футбольного поля по адресу: ул. Лазурная, 27 | Ограждение территории школы забором, ограждение футбольного поля (МБОУ СОШ N 199) | 3171,0 | - | - | - | 1731,0 | 1440,0 | 2019, 2020 | ДО |
| 3971 | 32-007 | Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунстроевской | Ремонт дорог частного сектора с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Крамского (от ул. Автогенной до ул. Радиотехнической) и ул. Коммунстроевской | 5500,0 | 2587,0 | - | 913,0 | 2000,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| (п. 3971 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 3972 | 32-008 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Панфиловцев, 41 (ремонт фасада, стен, крыши) | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Панфиловцев, 41 | 545000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 3973 | 32-009 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233 | Ремонт фасада здания МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233 | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДО |
| 3974 | 32-010 | Обустройство стадиона МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233 (устройство искусственного покрытия футбольного поля, устройство беговых дорожек, гимнастического городка, прыжковых ям, устройство освещения, ограждения, полосы препятствий) | Обустройство стадиона МБОУ СОШ N 167: устройство искусственного покрытия футбольного поля, устройство беговых дорожек, гимнастического городка, прыжковых ям, устройство освещения, ограждения, полосы препятствий | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДО |
| 3975 | 32-011 | Ремонт асфальтового покрытия на подъезде к МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233 | Ремонт асфальтового покрытия на подъезде к МБОУ СОШ N 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233 | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 3976 | 32-012 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Панишева, пер. Монтажников | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Панишева, пер. Монтажников | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3977 | 32-013 | Провести освещение по ул. Профсоюзной, от дома N 17 до дома N 23, по ул. Радиотехнической, от дома N 50 до дома N 54 | Провести освещение на ул. Профсоюзной, 17 - 23, на ул. Радиотехнической, 50 - 54 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3978 | 32-014 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по улицам Радиотехнической, Профсоюзной, Угловой | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Радиотехнической, Профсоюзной, Угловой | 3300,0 | - | 3300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3979 | 32-015 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Крамского от ул. Никитина до 2-го пер. Панфиловцев | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Крамского от ул. Никитина до 2-го пер. Панфиловцев | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3980 | 32-016 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | 1750,0 | - | 1750,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3981 | 32-017 | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | 532,0 | 32,0 | 100,0 | - | 400,0 | - | 2016, 2017, 2019 | ДО |
| 3982 | 32-018 | Ремонт подъездных путей к МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | Ремонт подъездных путей к МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3983 | 32-019 | Провести освещение по ул. Москвина | Организация освещения по ул. Москвина | 460,0 | - | 230,0 | 230,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 3984 | 32-020 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Профсоюзной, Москвина, 40 лет Октября, пер. Прямому, пер. Инструментальному | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Профсоюзной, Москвина, 40 лет Октября, пер. Прямомуй, пер. Инструментальному | 3700,0 | - | - | - | - | 3700,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 3985 | 32-021 | Ремонт дорог в щебеночном покрытии с водоотведением по пер. Гравийному | Ремонт в щебеночном покрытии с водоотведением по пер. Гравийному | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3986 | 32-022 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Узловой, Псковской, а также ул. Высоковольтной; ул. Черемховской - в асфальтовом покрытии | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Узловой, Псковской, а также ул. Высоковольтной; ул. Черемховской - в асфальтовом покрытии | 5200,0 | 2697,4 | - | - | - | 2502,6 | 2016, 2020 | ДТиДБК |
| (п. 3986 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 3987 | 32-023 | Провести освещение Воинского 2-го проезда | Провести освещение по Воинскому 2-му проезду | 185,0 | - | - | 185,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3988 | 32-024 | Ремонт дорог по ул. Дунайской, 2-й Воинской, Воинскому 2-му проезду | Ремонт дорог по ул. Дунайской, 2-й Воинской, Воинскому 2-му проезду | 12800,0 | - | - | - | 6000,0 | 6800,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 3989 | 32-025 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по пер. Регулировщиков | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по пер. Регулировщиков | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 3990 | 32-026 | Провести освещение 1-го, 2-го, 3-го Красносельских проездов, ул. Красносельской | Установка освещения по 1-му, 2-му, 3-му Красносельским проездам, ул. Красносельской | 815,0 | - | 10,0 | 400,0 | 405,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| 3991 | 32-027 | Благоустройство и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Ул. Зеленодолинская" в сторону с. Раздольное | Благоустройство и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Ул. Зеленодолинская" в сторону с. Раздольное | 230,0 | - | - | 230,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 3992 | 32-028 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Зеленодолинской от дома N 61 до дома N 124 и за воинской частью от дома N 125 до дома N 275 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы | 3000,0 | 1125,3 | - | 1874,7 | - | - | 2016, 2018 | ДТиДБК |
| (п. 3992 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 3993 | 32-029 | Капитальный ремонт фасада здания и подсобных помещений МКДОУ д/с N 482 по адресу: Гусинобродский тракт, 18 | Капитальный ремонт фасада здания и подсобных помещений МКДОУ д/с N 482 по Гусинобродскому тракту, 18 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3994 | 32-030 | Замена оконных блоков в группе N 15 в МКДОУ д/с N 482 по адресу: Гусинобродский тракт, 18 | Замена оконных блоков | 204,0 | - | 204,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 3995 | 32-031 | Благоустройство внутриквартальной территории жилого дома N 1 по Гусинобродскому тракту | Благоустройство внутриквартальной территории жилого дома N 1 по Гусинобродскому тракту | 375,0 | - | - | - | - | 375,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3996 | 32-032 | Благоустройство придомовой территории жилого дома N 25 по Гусинобродскому тракту | Благоустройство придомовой территории жилого дома N 25 по Гусинобродскому тракту | 720,0 | - | - | - | - | 720,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 3997 | 32-033 | Асфальтирование основной дороги в сквере "Воинский", реконструкция сквера "Воинский" | Асфальтирование основной дороги в сквере "Воинский", реконструкция сквера "Воинский" | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 3998 | 32-034 | Провести освещение, оснастить площадку инвентарем, установить ограждение на футбольном поле по адресу: ул. В. Высоцкого, 3 | Провести освещение, оснастить площадку инвентарем (ворота с сеткой, скамейки для переодевания) и установить ограждение на футбольном поле по адресу: ул. В. Высоцкого, 3 | 3550,0 | 3550,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 3999 | 32-035 | Благоустройство трамвайной остановки "Ул. Панфиловцев" | Благоустройство трамвайной остановки "Ул. Панфиловцев" | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4000 | 32-036 | Строительство тротуара вдоль дома N 39/1 по ул. В. Высоцкого | Строительство тротуара вдоль дома N 39/1 по ул. В. Высоцкого | 270,0 | 270,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 4001 | 32-037 | Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия дворового проезда) по адресу: ул. Лазурная, 4 | Благоустройство придомовой территории: ремонт асфальтового покрытия дворового проезда по адресу: ул. Лазурная, 4 | 1050,0 | - | 525,0 | 525,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 4002 | 32-038 | Благоустройство внутриквартальной дороги с обустройством дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Лазурная, 6 | Благоустройство внутриквартальной дороги с обустройством дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Лазурная, 6 | 2550,0 | - | - | - | 2550,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4003 | 32-039 | Благоустройство внутриквартального проезда от дома N 2 до дома N 6 по ул. Лазурной | Благоустройство межквартального проезда от ул. Лазурной, 2, до ул. Лазурной, 6 | 1080,0 | - | - | - | - | 1080,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4004 | 32-040 | Провести освещение дорог к МБОУ СОШ N 194, МБОУ СОШ N 195 | Провести освещение дорог к МБОУ СОШ NN 194, 195 | 1293,0 | - | 81,0 | 500,0 | 500,0 | 212,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 4005 | 32-0018 | Выполнить проектирование строительства общеобразовательной школы на Плющихинском жилмассиве | Разработка проектно-сметной документации | 7400,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 4006 | 33-002 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Маяковского, 2 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4007 | 33-003 | Перевод объектов, расположенных по ул. Героев Революции, 5 (ГБУЗ НСО ГКБ N 19), и ул. Первомайской, 154 (ледовый спортивный комплекс, стадион "Локомотив" МАУДО СДЮСШОР ЦЗВС), отапливаемых от угольной котельной по ул. Героев Революции, 5, на централизованную систему теплоснабжения | Проектирование и строительство центрального теплового пункта | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4008 | 33-004 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Первомайская, 94 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 4008 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4009 | 33-005 | Установка детского городка по адресу: ул. Первомайская, 94 | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Первомайского района |
| 4010 | 33-006 | Подключение многоквартирных жилых домов по ул. Стрелочной к централизованной системе канализации | Подключить многоквартирные жилые дома по ул. Стрелочной к централизованной системе канализации | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4011 | 33-007 | Строительство газопровода высокого давления для нужд жителей, проживающих по ул. Борьбы, ул. Солнечной 1-й, ул. Содружества | Строительство газопровода высокого давления | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 4012 | 33-008 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Аксенова, 29 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4013 | 33-009 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Аксенова, 31 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4014 | 33-010 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Новоселов, 15 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4015 | 33-011 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Новоселов, 17 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4016 | 33-012 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Новоселов, 18 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4017 | 33-013 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Тенистой, 6 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4018 | 33-014 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Тенистой, 10 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4019 | 33-015 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Тенистой, 14 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4020 | 33-016 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Сызранской, 1 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4021 | 33-017 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Сызранской, 3 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4022 | 33-018 | Обрезка аварийных деревьев по пер. Бассейному | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4023 | 33-019 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Героев Революции, 100 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4024 | 33-020 | Благоустройство придомовой территории по ул. Тельмана, 18а | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 4024 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4025 | 33-021 | Благоустройство придомовой территории по ул. Тельмана, 18б | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 4025 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4026 | 33-022 | Благоустройство придомовой территории по ул. Тельмана, 18в | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 4026 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4027 | 33-023 | Обрезка аварийных деревьев по адресу: ул. Тельмана, 20а | Обрезка деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4028 | 33-024 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Первомайская, 204а | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2017, 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4029 | 33-025 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Чапаева, 7/1, с выносом гаражей | Вынос гаражей. Установка детской площадки | 620,0 | - | - | 620,0 | - | - | 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4030 | 33-026 | Снос аварийного дома по адресу: ул. Красный Факел, 22 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 29815,0 | - | - | - | - | - | 2019 | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | 29815,0 | - | 2019 | УЖВ |
| 4031 | 33-027 | Снос аварийного дома по адресу: ул. Красный Факел, 24 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 28821,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4032 | 33-028 | Снос аварийного дома по адресу: ул. Чапаева, 1а | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | 28900,0 | 28900,0 | - | - | - | - | 2016 | УЖВ |
| 4033 | 33-029 | Снос аварийного дома по адресу: ул. Чапаева, 3а | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством | 29571,0 | 29571,0 | - | - | - | - | 2016 | УЖВ |
| 4034 | 33-030 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Лаврова, 11 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 4034 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4035 | 33-031 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Лаврова, 11 | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2018, 2019 | Администрация Первомайского района |
| 4036 | 33-032 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Первомайская, 116 | Установка детского городка | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4037 | 33-033 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 116 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4038 | 33-034 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 118 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4039 | 33-035 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 130 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2016 - 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4040 | 33-036 | Установка детского городка на территории домов по ул. Шмидта, 2б, ул. Первомайской, 172 (убрать гаражи, засыпать погреба) | Снос гаражей и погребов. Установка детского городка | 470,0 | - | - | 470,0 | - | - | 2017, 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4041 | 33-037 | Установить дополнительные элементы на детской площадке по адресу: ул. Героев Революции, 12/1 | Установка дополнительных элементов детского городка | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4042 | 33-038 | Газификация многоквартирных домов NN 109 - 125 по ул. Героев Революции | Газификация многоквартирных домов | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4043 | 33-039 | Переключение на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-5 жилых домов NN 9, 11 по ул. Маяковского, домов NN 4, 6 по ул. Физкультурной, дома N 5 по ул. Марии Ульяновой | Переключение жилых домов на централизованное теплоснабжение при условии 100% согласия собственников жилья | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4044 | 33-040 | Снос аварийного дома по ул. Марата, 5 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 30136,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4045 | 33-041 | Снос аварийного дома по ул. Марата, 7 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 30349,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4046 | 33-042 | Снос аварийного дома по ул. Марата, 9 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 28052,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4047 | 33-043 | Снос аварийного дома по ул. Марата, 11 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 33182,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4048 | 33-044 | Снос аварийного дома по ул. Марата, 157 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 4482,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4049 | 33-045 | Снос аварийного дома по ул. Ростовской, 4 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 8918,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4050 | 33-046 | Строительство тротуара по ул. Комбайнеров от ул. Первомайской до ул. Ключевой | Строительство тротуара | 2300,0 | - | 2300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4051 | 33-048 | Реконструкция освещения ул. Борьбы | Реконструкция освещения | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4052 | 33-049 | Реконструкция освещения ул. Содружества | Реконструкция освещения | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4053 | 33-050 | Реконструкция освещения ул. Солнечной 1-й | Реконструкция освещения | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4054 | 33-051 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Первомайской от остановки общественного транспорта "УМ 3" до ул. Борьбы | Устройство тротуара | 2200,0 | - | - | 2200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4055 | 33-052 | Ремонт дорог по ул. Аксенова | Ремонт дороги | 1600,0 | 1600,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4056 | 33-053 | Ремонт дорог по ул. Новоселов | Ремонт дороги | 2600,0 | - | - | - | 2600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4057 | 33-054 | Ремонт дорог по ул. Сызранской | Ремонт дороги | 4900,0 | - | - | - | - | 4900,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4058 | 33-055 | Восстановить уличное освещение по пер. Панельному | Восстановление уличного освещения | 115,0 | - | - | - | 115,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4059 | 33-056 | Выполнить ремонт дорог по ул. Чапаева от ул. Героев Революции до ул. Марата с устройством водоотводной канавы | Ремонт дороги | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4060 | 33-057 | Выполнить ремонт дорог по ул. Молодогвардейской (от ул. Героев Революции до ул. Марата) с устройством водоотводной канавы | Ремонт дороги | 2100,0 | - | - | - | 2100,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4061 | 33-058 | Выполнить ремонт дорог по ул. Поленова с устройством водоотводной канавы | Ремонт дороги | 1400,0 | - | - | - | - | 1400,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4062 | 33-059 | Замена светильников на современные по ул. Молодогвардейской | Замена светильников | 322,0 | - | - | 161,0 | 161,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4063 | 33-060 | Замена светильников на современные по ул. Поленова | Замена светильников | 230,0 | - | - | 230,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4064 | 33-061 | Замена светильников на современные по ул. Марата | Замена светильников | 920,0 | - | - | 460,0 | 460,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4065 | 33-062 | Реконструкция ливневой канализации по ул. Героев Революции | Реконструкция ливневой канализации | 12000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4066 | 33-063 | Строительство тротуара по ул. Марата | Строительство тротуара | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4067 | 33-064 | Установить освещение по ул. Тельмана от ул. Героев Революции до ул. Марата | Установка освещения | 184,0 | - | - | 184,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4068 | 33-065 | Благоустройство территории Чапаевского микрорайона (благоустройство территории между хлебокомбинатом ЗАО "Инской" и МКДОУ д/с N 282 (вынос погребов, расчистка, посадка деревьев, установка малых форм) | Благоустройство территории | 2500,0 | - | 1000,0 | 1500,0 | - | - | 2017, 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4069 | 33-066 | Выполнить ремонт дороги по ул. 2-й Складской с обустройством пешеходного тротуара вдоль ул. 2-й Складской | Ремонт дороги с устройством тротуара (2000 кв. м) | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4070 | 33-067 | Выполнить ремонт проезжей части вдоль домов NN 204, 204а, 206, 206а по ул. Первомайской с устройством тротуара | Ремонт дороги с устройством тротуара | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4071 | 33-068 | Асфальтирование ул. Ласточкина от ул. Нахимова до ул. Подбельского с устройством тротуара | Асфальтирование с устройством тротуара | 6600,0 | - | - | - | 6600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4072 | 33-069 | Устройство дороги по ул. Шолкина со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | Устройство дороги со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | 3600,0 | - | 1800,0 | 1800,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 4073 | 33-070 | Устройство дороги по ул. Менжинского со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | Устройство дороги со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | 1600,0 | - | 1600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4074 | 33-071 | Устройство дороги по ул. 1-й Грушевской со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | Устройство дороги со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | 4400,0 | - | - | 4400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4075 | 33-072 | Замена светильников на современные по ул. Шолкина | Замена светильников | 506,0 | - | - | 253,0 | 253,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4076 | 33-073 | Замена светильников на современные по ул. Ласточкина | Замена светильников | 851,0 | - | - | 300,0 | 250,0 | 301,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4077 | 33-074 | Устройство освещения по ул. Подбельского | Устройство освещения | 1993,0 | - | 652,0 | 500,0 | 500,0 | 341,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| (п. 4077 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4078 | 33-075 | Перенести остановку общественного транспорта к зданию по ул. Нахимова, 3 | Перенос остановки. Устройство тротуара | 310,0 | 310,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4079 | 33-076 | Обеспечение пропуска грунтовых и ливневых вод по ул. Лаврова и Кемеровской, в том числе с устройством железобетонных лотков | Устройство водоотведения | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4080 | 33-077 | Реконструкция ул. Первомайской (газоны, тротуар, озеленение, малые формы) | Устройство газонов, ремонт тротуаров, установка малых форм | 6600,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2600,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 4081 | 33-078 | Реконструкция сквера в честь Победы в Великой Отечественной войне | Реконструкция сквера | 4200,0 | - | 200,0 | - | 4000,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК |
| 4082 | 33-079 | Расширить проезжую часть дороги от автомойки "СКИФ" по ул. Первомайской, 53а, до пересечения ул. Первомайской и ул. Героев Революции | Расширение проезжей части | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2018 - 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4083 | 33-080 | Восстановить дорогу за АЗС "Сибнефть" по ул. Первомайской, 53, и пересмотреть схему движения автомобильного транспорта с учетом этой дороги | Восстановление дороги | 3600,0 | - | - | - | - | 3600,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4084 | 33-081 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 146 | Капитальный ремонт с заменой перекрытий | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2018 - 2020 <*> | ДСиА |
| 4085 | 33-082 | Выполнить реконструкцию МКДОУ д/с N 27 по ул. Победителей, 9 | Подготовка проектно-сметной документации. Реконструкция детского сада | 115000,0 | - | - | - | - | - | 2018 - 2020 <*> | ДО |
| 4086 | 33-083 | Заменить окна на ПВХ в МКДОУ д/с N 11 | Замена окон | 3000,0 | - | - | 1500,0 | 1500,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 4087 | 33-084 | Ремонт фундамента здания, крылец МКДОУ д/с N 11 | Ремонт крылец запасных выходов, восстановление отмостки | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4088 | 33-085 | Асфальтирование территории МКДОУ д/с N 11 | Асфальтирование территории | 1400,0 | - | - | - | - | 1400,0 | 2020 | ДО |
| 4089 | 33-086 | Выполнить ремонт фасада здания МБОУ Технический лицей-интернат N 128 | Металлический сайдинг с утеплением | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 4090 | 33-087 | Выполнить ремонт помещений спортивного зала МКОУ С(К) Ш N 148 | Ремонт помещений | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 4091 | 33-088 | Восстановить школьную спортивную площадку и оборудовать ее для занятий спортом в МБОУ СОШ N 142 | Восстановить школьную спортивную площадку и оборудовать ее: отсыпать отсевом; восстановить беговую дорожку, брусья, турник, прыжковую яму; установить волейбольные столбы, баскетбольные кольца | 1200,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 4092 | 33-089 | Реконструкция МКДОУ д/с N 35 (ул. Тельмана, 3б) | Подготовка проектно-сметной документации | 207500,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
|  |  |  | Реконструкция МКДОУ д/с N 35 |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4093 | 33-090 | Установка спортивной площадки на территории бассейна "Молодость" МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС по адресу: ул. Аксенова, 38 | Установка спортивной площадки | 4000,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | - | 2017 - 2019 | ДКСиМП |
| 4094 | 33-091 | Строительство спорткомплекса на базе Клуба спортивных единоборств "Первомаец" (с ледовым дворцом, залом борьбы, бокса, гимнастики, парковками, гостиницей, с организацией массовых видов спорта (лыжи, ходьба, кросс), проката, современной легкоатлетической беговой дорожкой) | Строительство спорткомплекса на базе клуба "Первомаец" | 720000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4095 | 33-092 | Установить ограждение территории бассейна "Молодость" МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС по ул. Аксенова, 38 | Установить ограждение территории | 3500,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | 500,0 | - | 2017 - 2019 | ДКСиМП |
| 4096 | 33-093 | Обустройство хоккейной площадки для использования в летнее время года по ул. Первомайской, 118 | Укладка покрытия из резиновой крошки, установка съемных щитов | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 4097 | 33-094 | Выполнить ремонт фасада здания МБУ МЦ "Дом молодежи", расположенного по ул. Эйхе, 1 | Ремонтные работы | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 4098 | 33-095 | Восстановить уличное освещение парковой зоны, парковки МБУ МЦ "Дом молодежи" по ул. Эйхе, 1, с управлением на посту охраны | Ремонт освещения | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2018, 2019 | ДКСиМП |
| 4099 | 33-096 | Строительство спортивной воркаут-площадки в сквере МБУ МЦ "Дом молодежи" по ул. Эйхе, 1 | Строительство спортивной площадки | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 4100 | 33-097 | Выполнить ремонт основного помещения МБОУДОД ДШИ N 4, ул. Маяковского, 20 | Проведение ремонта | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 4101 | 33-098 | Выполнить ремонт ограждения территории МБУК ПКиО "Первомайский" по ул. Маяковского, 5а | Выполнить ремонт ограждения | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 4102 | 33-099 | Выполнить ремонт административного здания МБУК ПКиО "Первомайский" по ул. Маяковского, 5а | Ремонт административного здания МБУК ПКиО "Первомайский" | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 4103 | 33-100 | Выполнить капитальный ремонт мембранной кровли МБУ КЦСОН Первомайского района по ул. 4-я Пятилетка, 28а | Выполнение капитального ремонта | 1700,0 | - | 1700,0 | - | - | - | 2017 | ДСП |
| 4104 | 33-101 | Выполнить благоустройство территории по ул. Первомайской, 200 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 4105 | 33-0001 | Выполнить строительство Дома детского творчества на территории детского парка (по ул. Героев Революции) | Текущее содержание территории детского парка. Подготовка технического задания на строительство Дома детского творчества | - | - | - | - | - | - | 2018 - 2020 | ДТиДБК, ДО |
| 4106 | 33-0011 | Завершить строительство теплого стояночного комплекса МКУ "ДЭУ N 5" | Строительство стояночного комплекса | 30000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 4107 | 33-0048 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Первомайской и ул. Комбайнеров | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4108 | 822 | Снос ветхого жилья по адресам: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайская, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовская, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 <*> | УЖВ |
| Октябрьский район, Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Дамаев Дмитрий Владимирович |
| Октябрьский район |
| 4109 | 34-001 | Благоустройство дорог с отсыпкой щебнем: Асфальтный пер. от дома N 1 до дома N 28; ул. Камышенская от дома N 1 до дома N 72; Новый пер. от дома N 1 до дома N 44; Средний пер. от дома N 1 до дома N 60; ул. Гайдара от дома N 1 до дома N 85; ул. Хитровская от дома N 28 до дома N 82; ул. Лазо от дома N 13 до дома N 36 | Грейдирование, отсыпка щебнем: Асфальтный пер. от дома N 1 до дома N 28; ул. Камышенская от дома N 1 до дома N 72; Новый пер. от дома N 1 до дома N 44; Средний пер. от дома N 1 до дома N 60; ул. Гайдара от дома N 1 до дома N 85; ул. Хитровская от дома N 28 до дома N 82; ул. Лазо от дома N 13 до дома N 36, с устройством водоотводных каналов | 6200,0 | 3563,5 | - | 2000,0 | 636,5 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| (п. 4109 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4110 | 34-002 | Рекомендовать ТОС "Боровой" подготовить пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта для установки игровых элементов и ограждения на детской площадке по адресу: Средний пер., 34 | Провести консультацию с представителями ТОС "Боровой" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта | - | - | - | - | - | - | 2016 | УОС |
| (п. 4110 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4111 | 34-003 | Содействие в передаче центрального водопровода в муниципальную собственность МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" города Новосибирска | Выявление бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Корчагина, 1-му - 5-му Инюшенским пер. | - | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | Подготовка постановления мэрии города Новосибирска об определении обслуживающей организации бесхозяйного имущества | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
|  |  |  | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДЗиИО |
| 4112 | 34-004 | Провести ревизию и замену водопроводных труб по ул. Корчагина, 2-му, 3-му, 4-му Инюшенским пер. | Провести ревизию и замену водопроводных труб (после передачи водопроводных сетей в муниципальную собственность) | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4113 | 34-005 | Провести ремонт и замену водопроводных колодцев по центральной проезжей ул. Инюшенской | Ремонт и замена водопроводных колодцев | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4114 | 34-006 | Установить освещение по ул. Травяной, ул. Морозова, 4-ому Инюшенскому пер. | Установить линии наружного освещения по ул. Травяной, ул. Морозова, 4-ому Инюшенскому пер. | 500,0 | 53,0 | 230,0 | 217,0 | - | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК |
| 4115 | 34-007 | Благоустройство улиц в щебеночном покрытии (ул. Инюшенская от дома N 5 до дома N 90, 4-й Инюшенский пер. от дома N 1 до выезда на технологическую дорогу, заезд и выезд в частный сектор) | Грейдирование, отсыпка щебнем (центральные улицы: ул. Инюшенская от дома N 5 до дома N 90, 4-й Инюшенский пер. от дома N 1 до выезда на технологическую дорогу; заезд и выезд в частный сектор) | 2300,0 | - | 2300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4116 | 34-008 | Провести спил аварийных деревьев вокруг детской площадки на ул. Корчагина, 16 | Снос и вывоз аварийных деревьев вокруг детской площадки на ул. Корчагина, 16 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Октябрьского района |
| 4117 | 34-009 | Благоустройство (отсыпка щебнем) улиц: 1-й Родниковой, Загородной, Камышенский Лог от дома N 34 до дома N 56 | Грейдирование, отсыпка щебнем улиц | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2016, 2019 | ДТиДБК |
| (п. 4117 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4118 | 34-010 | Рекомендовать ТОС "Высокогорный" подготовить пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта для установки спортивных тренажеров (воркаут) по адресу: ул. 1-я Родниковая, 19; ул. Родниковая, 24 | Провести консультацию с представителями ТОС "Высокогорный" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта | - | - | - | - | - | - | 2017 | УОС |
| 4119 | 34-011 | Установить уличное освещение вдоль дороги от ул. Дубравы до ул. Родниковой, по ул. 1-й Родниковой | Установить уличное освещение вдоль дороги от ул. Дубравы до ул. Родниковой, по ул. 1-й Родниковой | 216,0 | - | - | 216,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4120 | 34-012 | Замена центральной водопроводной трубы (ул. Загородная), ревизия и замена запорной арматуры в колодцах, ремонт и восстановление колодцев, ремонт водоразборных колонок N 71 и N 91. Содействие в передаче центрального водопровода в муниципальную собственность | Выявление бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Загородной | - | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДЗиИО |
|  |  |  | Содействие в проведении ремонта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4121 | 34-013 | Проведение технической экспертизы дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковую. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей | Провести техническую экспертизу дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковую. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей (допустимые нагрузки, прочность, устойчивость к разрушению) | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4122 | 34-014 | Спланировать и обустроить водоотвод по ул. Загородной (от ул. Родниковой до железной дороги) | Спроектировать и обустроить водоотвод по ул. Загородной (от ул. Родниковой до железной дороги) | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4123 | 34-015 | Благоустройство улицы со щебеночным покрытием по ул. Загородной от ул. Родниковой до ул. Камышенский Лог | Грейдирование, отсыпка щебнем ул. Загородной от ул. Родниковой до ул. Камышенский Лог | 1200,3 | 1200,3 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4123 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4124 | 34-016 | Благоустройство улицы с отсыпкой щебнем: ул. Камышенский Лог от дома N 2 до дома N 56, ул. Загородная от дома N 19 до дома N 21, ул. Взлетная от дома N 1 до дома N 23, ул. Высокогорная от дома N 1 до дома N 25, ул. 2-я Высокогорная от дома N 2 до дома N 12, ул. Осипова, дома NN 11 - 19, 21 - 25 | Грейдирование, отсыпка щебнем улиц | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4125 | 34-017 | Рекомендовать ТОС "Иня" подготовить пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта для установки малых форм и спортивных тренажеров (воркаут) по 1-му Камышенскому пер. | Провести консультацию с представителями ТОС "Иня" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта | - | - | - | - | - | - | 2017 | УОС |
| Первомайский район |
| 4126 | 34-018 | Установить детский городок по ул. Тенистой, 27 | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Первомайского района |
| 4127 | 34-019 | Установить ограждение, разделяющее площадку и зону парковки по ул. Тенистой, 27 | Установка ограждения | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Первомайского района |
| 4128 | 34-020 | Благоустройство детской площадки между домами по ул. Березовой, 13 и 15: добавить элементы и установить ограждение | Установка дополнительных элементов и ограждения | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Первомайского района |
| 4129 | 34-021 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 7 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4130 | 34-022 | Установка детской площадки на территории дома по ул. Березовой, 7 | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Первомайского района |
| 4131 | 34-023 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 7/1 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | - | 650,0 | 650,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 4132 | 34-024 | Установка детской площадки на территории дома по ул. Березовой, 7/1 | Установка детского городка | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4133 | 34-025 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 5/1 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1879,6 | 1879,6 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 4134 | 34-026 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 5/2 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 4135 | 34-027 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 7/2 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4136 | 34-028 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 9 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4137 | 34-029 | Благоустройство территории дома по ул. Березовой, 9/2 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4138 | 34-030 | Благоустройство сценической площадки по ул. Березовой, 3: снос аварийных деревьев или подрезка | Включение в придомовую территорию дома N 3 по ул. Березовой. Снос и обрезка аварийных деревьев | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4139 | 34-031 | Установка уличного освещения сценической площадки по ул. Березовой, 3 | Включение в придомовую территорию дома N 3 по ул. Березовой. Установка уличного освещения | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4140 | 34-032 | Благоустройство сценической площадки по ул. Березовой, 3: установка парковых скамеек и урн | Включение в придомовую территорию дома N 3 по ул. Березовой. Установка парковых скамеек и урн | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4141 | 34-033 | Строительство газопровода высокого давления по участкам улиц Юбилейной - Кузнечной - Ремонтной | Строительство распределительных сетей газоснабжения по участкам улиц Юбилейной - Кузнечной - Ремонтной | 14000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4142 | 34-034 | Установка детской площадки во дворе дома по ул. Одоевского, 1/10 | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4143 | 34-035 | Строительство хоккейной коробки между домами NN 1/10, 1/11 по ул. Одоевского, с асфальтированием и освещением | Рассмотреть возможность установки хоккейной коробки | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП |
| 4144 | 34-036 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Грунтовая, 12 | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Первомайского района |
| 4145 | 34-037 | Снос аварийных деревьев по ул. 1-й Механической, 6 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4146 | 34-038 | Снос аварийных деревьев по ул. 1-й Механической, 9 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4147 | 34-039 | Снос аварийных деревьев по ул. 1-й Механической, 20 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4148 | 34-040 | Благоустройство придомовой территории с асфальтированием по ул. Тенистой, 5 | Асфальтирование с обустройством парковочных мест | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4149 | 34-041 | Заасфальтировать дорогу от остановки общественного транспорта "Разъезд Иня" до ТОС "Заречный" | Ремонт дороги | 8700,0 | 1791,0 | - | - | 2559,0 | 4350,0 | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК |
| (п. 4149 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4150 | 34-042 | Заасфальтировать ул. Серебристую | Ремонт дороги ЩПС | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4151 | 34-043 | Заасфальтировать ул. Зеркальную | Ремонт дороги ЩПС | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4152 | 34-044 | Провести реконструкцию освещения по ул. Серебристой | Реконструкция освещения | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4153 | 34-045 | Провести реконструкцию освещения по ул. Зеркальной | Реконструкция освещения | 810,0 | 10,0 | - | - | 400,0 | 400,0 | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 4154 | 34-046 | Благоустройство ул. Юбилейной от дома N 1 до дома N 86 с щебенением и устройством водоотводных канав | Ремонт дороги | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4155 | 34-047 | Замена светильников на современные по ул. Юбилейной от дома N 1 до дома N 86 | Замена светильников | 600,0 | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 4156 | 34-048 | Благоустройство ул. Кузнечной от дома N 1 до дома N 51 с щебенением и устройством водоотводных канав | Ремонт дороги | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4157 | 34-049 | Освещение ул. Кузнечной от дома N 1 до дома N 51 | Реконструкция освещения | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4157 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4158 | 34-050 | Открыть автобусные маршруты: ул. Твардовского - пл. Маркса | Организация автобусных маршрутов | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4159 | 34-051 | Открыть маршруты: ул. Твардовского - пл. Гарина-Михайловского | Организация автобусных маршрутов | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4160 | 34-052 | Увеличить количество рейсов автобусного маршрута N 54 | Увеличить количество рейсов маршрута автобуса N 54 | - | - | - | - | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4161 | 34-053 | Асфальтирование ул. Березовой от дома N 1 до дома N 11 с пешеходным тротуаром | Ремонт дороги | 7400,0 | - | 3700,0 | 3700,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 4162 | 34-054 | Установка уличного освещения дороги от ул. Березовой, 1, до ул. Березовой, 11 | Реконструкция освещения | 1200,0 | 80,0 | - | 560,0 | 560,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4163 | 34-055 | Установка уличного освещения от ул. Березовой, 11, до ул. Одоевского, 1/11 (вдоль дороги) | Реконструкция освещения | 1200,0 | 80,0 | - | 560,0 | 560,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4164 | 34-056 | Установить дублирующий светофорный объект на пересечении ул. Одоевского и ул. Вересаева | Установка светофорного объекта | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4165 | 34-057 | Благоустройство ул. Вересаева от ул. Лениногорской до ул. Можайского с асфальтированием | Ремонт дороги | 1450,0 | - | 1450,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4166 | 34-058 | Освещение ул. Вересаева от ул. Ласточкина до ул. 4-й Пятилетки | Реконструкция освещения | 1110,0 | 60,0 | - | 550,0 | 500,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4167 | 34-059 | Разработка проекта и строительство ливневой канализации по ул. Одоевского | Строительство ливневой канализации | 60000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4168 | 34-060 | Разработка проекта и строительство ливневой канализации по ул. Твардовского | Строительство ливневой канализации | 30000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4169 | 34-061 | Строительство тротуара по ул. Твардовского от остановки общественного транспорта "Белый сад" до кладбища "Инское" | Строительство тротуара | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4170 | 34-062 | Строительство тротуара по ул. Одоевского от МБОУ СОШ N 117 до ул. Одоевского, 1/11 | Строительство тротуара | 8000,0 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4171 | 34-063 | Устройство искусственной неровности возле пешеходного перехода на пересечении улиц Нахимова и 4-й Пятилетки | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4172 | 34-064 | Обустройство парковочных мест у МКДОУ д/с N 171 по ул. Пихтовой, 2б | Обустройство парковочных мест | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4173 | 34-065 | Асфальтирование дороги от Бердского шоссе до СНТ "Лилия" | Ремонт дороги | 2898,5 | 2898,5 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4173 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4174 | 34-066 | Благоустройство территории сквера "Белый сад" с ограждением согласно проекту | Ограждение территории сквера "Белый сад" | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4175 | 34-067 | Установка освещения территории сквера "Белый сад" | Установка освещения | 380,0 | 50,0 | - | 330,0 | - | - | 2016, 2018 | ДТиДБК |
| 4176 | 34-068 | Установка детской спортивной площадки (воркаут) на территории сквера "Белый сад" | Установка детской спортивной площадки (воркаут) | - | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4177 | 34-069 | Благоустройство ул. Павленко от ул. Вересаева до ул. Баргузинской с щебенением и устройством водоотводных канав | Ремонт дорог | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4178 | 34-070 | Установка уличного освещения от остановки общественного транспорта "Школа" до МБОУ СОШ N 141 | Установка освещения | 270,0 | 20,0 | 250,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 4179 | 34-071 | Реконструкция (модернизация) уличного освещения от Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (СП ФГБОУ ВПО СГУПС) до остановки общественного транспорта "Техникум железнодорожного транспорта" | Установка освещения | 140,0 | 140,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4179 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4180 | 34-072 | Установка уличного освещения от ул. Вересаева, 1/1, до ул. Вересаева, 10 | Установка освещения | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4181 | 34-073 | Установка уличного освещения в проулках от ул. Ученической, 7, до ул. Шукшина, 6 | Установка освещения | 280,0 | 280,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4181 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4182 | 34-074 | Установка уличного освещения в проулках от ул. Ученической, 15, до ул. Шукшина, 10 | Установка освещения | 280,0 | 280,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4182 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4183 | 34-075 | Установка уличного освещения в проулках от ул. Ученической, 23, до ул. Шукшина, 14 | Установка освещения | 220,0 | 220,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4183 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4184 | 34-076 | Реконструкция освещения по ул. 1-й Механической | Реконструкция освещения | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 4185 | 34-077 | Реконструкция освещения по ул. 3-й Механической | Реконструкция освещения | 650,0 | 10,0 | - | - | 320,0 | 320,0 | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 4186 | 34-078 | Снос аварийных деревьев по ул. Тенистой | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4187 | 34-079 | Снос аварийных деревьев по ул. Новоселов | Снос аварийных деревьев | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4188 | 34-080 | Восстановление футбольного поля, баскетбольно-волейбольной площадки с прорезиненным покрытием, реконструкция беговой дорожки вокруг футбольного поля на территории МБОУ СОШ N 141, установка детской спортивной площадки (воркаут) | Восстановление футбольного поля, баскетбольно-волейбольной площадки с прорезиненным покрытием, реконструкция беговой дорожки, установка детской спортивной площадки (воркаут) | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДО |
| 4189 | 34-081 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 447 | Устройство металлического сайдинга с утеплением | 3200,0 | - | - | 1200,0 | 2000,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 4190 | 34-082 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 147 | Восстановление фасада здания, ремонт отмостки и запасных выходов | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДО |
| 4191 | 34-083 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 97 | Ремонт межпанельных швов | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДО |
| 4192 | 34-084 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 57 | Устройство металлического сайдинга с утеплением | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | - | 2019 | ДО |
| 4193 | 34-085 | Ремонт ограждений МКДОУ д/с N 57 | Ремонт металлического ограждения с металлическими столбиками | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| (п. 4193 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4194 | 34-086 | Ремонт ограждений МКДОУ д/с N 60 | Частичное восстановление ограждения | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 4195 | 34-087 | Восстановление асфальтового покрытия в МКДОУ д/с N 60 | Восстановление асфальтового покрытия | 1400,0 | - | - | - | - | 1400,0 | 2020 | ДО |
| 4196 | 34-088 | Восстановление ограждения МКДОУ д/с N 97 | Замена ограждения | 920,0 | - | - | - | 920,0 | - | 2019 | ДО |
| 4197 | 34-089 | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ в МКДОУ д/с N 97 | Замена окон | 3000,0 | 750,0 | - | - | - | 2250,0 | 2016, 2020 | ДО |
| 4198 | 34-090 | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ в МКДОУ д/с N 57 | Замена окон | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4199 | 34-091 | Строительство школы в микрорайоне Березовом | Проектирование. Строительство школы | 600000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4200 | 34-092 | Строительство школы в микрорайоне Весеннем | Проектирование. Строительство школы | 620000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4201 | 34-093 | Капитальный ремонт детского клуба "Солнечный" МКУ МЦ "Сфера" по ул. Звездной, 9 | Капитальный ремонт здания | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 4202 | 34-094 | Капитальный ремонт СП "Перспектива" МКУ МЦ "Сфера" по ул. 1-й Механической, 18 | Капитальный ремонт здания | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 4203 | 34-095 | Приобретение рояля для МБОУДОД ДШИ N 27 | Приобретение рояля | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 4204 | 34-096 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории микрорайона КСМ | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 250000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4205 | 34-097 | Благоустройство хоккейной коробки в микрорайоне Весеннем (асфальтирование) | Обустройство хоккейной коробки | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2016 - 2018 | Администрация Первомайского района |
| 4206 | 34-098 | Установка освещения хоккейной коробки в микрорайоне Весеннем | Установка освещения | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4207 | 34-099 | Восстановить спортивную площадку по ул. 1-й Механической, 16 | Восстановление спортивной площадки с последующей передачей в МБУ "Спортивный город" | 1950,0 | - | - | - | 1950,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
|  |  |  | Включить бесхозяйную коробку в реестр муниципального имущества |  | - | - | - | - | - | 2019 | Администрация Первомайского района |
| 4208 | 34-100 | Установить тренажеры на территории спортивной площадки по ул. 1-й Механической, 16 | Включить бесхозяйную коробку в реестр муниципального имущества | 500,0 | - | - | - | - | - | 2019 | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Установка тренажеров с передачей в МБУ "Спортивный город" |  | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 4209 | 34-0025 | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона ТОС "Прибрежный" | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| Советский район, избирательный округ N 35, депутат Пинус Наталья Ивановна |
| 4210 | 35-001 | Провести текущий ремонт МБУ КЦСОН Советского района с обеспечением доступности для маломобильных групп населения | Проведение текущего ремонта МБУ КЦСОН Советского района | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДСП |
| 4211 | 35-002 | Замена уличных светильников на светодиодные по проспектам Строителей, Морскому | Замена уличных светильников | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4212 | 35-003 | Устройство одной площадки для выгула собак на территории микрорайона Нижняя зона Академгородка | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак на территории микрорайона Нижняя зона Академгородка | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Советского района |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4213 | 35-004 | Строительство дополнительной полосы движения по отрезку на ул. Российская (для минимизации ущерба для территории при строительстве Восточного объезда) | Разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ | 50000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4214 | 35-005 | Реконструкция МБУК ДК "Академия" | Корректировка проектно-сметной документации. Реконструкция здания по ул. Ильича, 4 | 750000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4215 | 35-006 | Реализация проекта велодорожек | Разработка и реализация проекта | 6000,0 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4216 | 35-007 | Формирование стратегии развития транспортного комплекса Академгородка, в том числе оптимизация маршрутов общественного транспорта | Разработка стратегии развития транспортного комплекса Академгородка | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4217 | 35-008 | Выполнить благоустройство проездов на территории кладбища "Южное" | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием (100 кв. м) | 121,2 | - | - | 121,2 | - | - | 2018 | ДЗиИО |
| 4218 | 35-009 | Завершить замену световых опор на пр. Лаврентьева | Строительно-монтажные работы | 7431,0 | - | - | - | - | 7431,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4219 | 35-010 | Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Академика Коптюга, ул. Николаева, ул. Академика Будкера, ул. Пирогова | Проведение ремонтных работ тротуаров | 5000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 4220 | 35-011 | Устройство тротуаров на улицах Демакова и Полевой | Устройство тротуаров | 4000,0 | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 4221 | 35-012 | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ул. Васильковая" у дома N 15 | Установка павильона по согласованию с ОГИБДД, без устройства заездного кармана | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4222 | 35-013 | Установка дополнительного числа урн на территории округа в соответствии с нормативами | Установка и замена в 2016 году 50 урн, в 2017 - 2020 годах по 30 урн ежегодно | 340,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2016 - 2020 | Администрация Советского района |
| 4223 | 35-014 | Выполнить ремонт щебеночно-песчаной смесью ул. Зеленой, ул. Космонавтов | Выполнение работ по отсыпке ЩПС | 1393,0 | 1393,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4223 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4224 | 35-015 | Обустройство конечной остановки общественного транспорта "Цветной проезд" в соответствии с нормативными требованиями | Благоустройство конечной остановки общественного транспорта | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4225 | 35-016 | Отремонтировать теплотрассу к домам NN 4, 5 по ул. Боровая Партия | Техническое перевооружение ТК-5 по адресу ул. Боровая Партия, 4, 5 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 4225 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4226 | 35-017 | Благоустройство ул. Ильича | Приобретение и установка садово-парковой мебели. Замена столбов освещения и иллюминации | 2300,0 | 100,0 | - | 500,0 | - | - | 2016, 2018 | ДТиДБК |
|  |  |  | Установка малых форм. Реализация проекта по созданию ярмарочного пространства |  | - | - | - | 1700,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4227 | 35-018 | Обеспечение работы существующих уличных светильников в ночное время | Обеспечить работу уличных светильников в ночное время | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | ДТиДБК |
| 4228 | 35-019 | Обустройство конечной остановки общественного транспорта "Общественный торговый центр" на ул. Демакова в соответствии с нормативными требованиями | Благоустройство конечной остановки общественного транспорта | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4229 | 35-020 | В целях безопасности движения на пешеходных переходах по пр. Строителей, 15, у ГАУК НСО ДМ "Юность" (пр. Строителей, 30), у ФГБУН Институт теплофизики СО РАН (пр. Академика Лаврентьева, 1) разработать необходимые мероприятия и выполнить их | Обустройство технических средств регулирования дорожного движения | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4230 | 35-021 | Установка нового остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Ул. Геологов" | Проведение работ по замене и демонтажу старого павильона | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4231 | 35-022 | Обустроить тротуар от площади Геологов вдоль ул. Боровая Партия у дома N 11 | Устройство тротуара | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4232 | 35-023 | Обустроить тротуар от Бердского шоссе, 548, вдоль улиц Васильковой, Теплой до дома N 13 по ул. Боровая Партия | Устройство тротуара | 4000,0 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4233 | 35-024 | Обустроить тротуар от дома N 15 по ул. Солнечногорской до дома N 9 | Устройство тротуара | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4234 | 35-025 | Восстановить линии наружного освещения после замены столбов ОАО "РЭС" по ул. Космонавтов и ул. Зеленой, пер. Васильковому | Восстановить линии наружного освещения | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4235 | 35-026 | Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Боровая Партия | Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Боровая Партия | - | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Советского района |
| 4236 | 35-027 | Формирование и реализация программы по строительству бесплатных общественных туалетов на территории города Новосибирска | Формирование концепции по размещению общественных туалетов на территории города Новосибирска | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4237 | 35-028 | Устройство четырех общественных туалетов на территории округа: 2 туалета в микрорайоне Верхняя зона Академгородка и 2 туалета в микрорайоне Нижняя зона Академгородка | Рассмотреть возможность устройства общественных туалетов в Советском районе города Новосибирска | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4238 | 35-029 | Строительство новой детской площадки между домами по ул. Академической, 4, 6, 8, 10 | Установка детского городка | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Советского района |
| 4239 | 35-030 | Строительство новой детской площадки между домами по ул. Академической, 25, 27 | Установка детского городка | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| 4240 | 35-031 | Строительство новой детской площадки между домами по пр. Морскому, 21, ул. Золотодолинской, 1 | Установка детского городка | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| (п. 4240 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4241 | 35-032 | Строительство новой детской площадки около дома по ул. Бульвар Молодежи, 26 | Установка детского городка | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4242 | 35-033 | Устройство спортивной площадки между домами по ул. Терешковой, 40, 42 | Установка спортивного игрового комплекса | 220,0 | - | 220,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Советского района |
| 4243 | 35-034 | Устройство спортивной площадки между домами по Весеннему проезду, 6, и Цветному проезду, 29 | Установка спортивного игрового комплекса | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Советского района |
| 4244 | 35-035 | Устройство спортивной площадки между домами по ул. Терешковой, 6, 8 | Установка спортивного игрового комплекса | 295,0 | 295,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| (п. 4244 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4245 | 35-036 | Произвести ремонт на внутриквартальных территориях между домами NN 1а, 2 и 13 по ул. Боровая Партия | Выполнение ремонтных работ | 1800,0 | - | - | 898,5 | 901,5 | - | 2018, 2019 | ДЭЖКХ |
| 4246 | 35-037 | Произвести ремонт на внутриквартальных территориях ливневого слива у домов N 11 и N 15 по ул. Солнечногорской | Произвести ремонт на внутриквартальных территориях ливневого слива у домов N 11 и N 15 по ул. Солнечногорской | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4247 | 35-038 | Строительство МБОУДОД Детская музыкальная школа N 10 в микрорайоне Верхняя зона Академгородка | Строительство МБОУДОД ДМШ N 10 в Верхней зоне (при условии передачи земли в муниципальную собственность) | 243195,7 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4248 | 35-039 | Строительство пристройки к МБОУ Гимназия N 3 по Детскому проезду, 10 | Корректировка проектно-сметной документации, строительство здания | 475000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4249 | 35-040 | Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Строителей, ул. Кутателадзе, ул. Российской | Проведение ремонтных работ тротуаров | 6000,0 | - | 2000,0 | 1000,0 | 3000,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| (п. 4249 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4250 | 35-041 | Строительство пристройки к МБОУ Лицей N 130 по ул. Ученых, 10 | Подготовка проектно-сметной документации. Строительство пристройки | 600000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4251 | 35-042 | Оборудовать комплексную (универсальную) спортивную площадку с искусственным покрытием на территории МБОУ Гимназия N 5 | Выполнение работ по оборудованию площадки | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4252 | 35-043 | Организация работы ресурсного центра общественных инициатив в правобережной части Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а | Организация работы ресурсного центра общественных инициатив в правобережной части Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а | - | - | - | - | - | - | 2017 | УОС |
| 4253 | 35-044 | Финансирование культурных мероприятий округа: фестиваль им. Сергея Фалетенка, Михайлов день, Летняя академия, фестиваль лоскутных одеял | Содействие в проведении культурных мероприятий округа | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 4254 | 35-0036 | Строительство здания МБОУ "Музыкальная школа N 10" | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ и оснащение оборудованием | Финансирование в рамках наказа N 35-038 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДКСиМП |
| 4255 | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от железнодорожной станции "Береговая" до остановки общественного транспорта "Поселок геологов" и улиц в поселке | Содействие в организации освещения перехода от железнодорожной станции "Береговая" до остановки общественного транспорта "Поселок геологов" и улиц в поселке | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4256 | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Строительство жилья общей площадью 1200 кв. м для переселения граждан, снос ветхих домов (24 квартиры) | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| Советский район, избирательный округ N 35, депутат Пинус Наталья Ивановна; избирательный округ N 36, депутат Фельдбуш Александр Владимирович |
| 4257 | 35-045 | Строительство ледового комплекса на пр. Строителей (подготовка эскизного проекта и проектно-сметной документации, строительство здания) | Строительство ледового комплекса на проспекте Строителей, при условии передачи земли в муниципальную собственность | 500000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4258 | 35-046 | Строительство многофункционального спортивного зала по ул. Демакова | Строительство многофункционального спортивного зала по ул. Демакова, при условии передачи земли в муниципальную собственность | 200000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| Советский район, избирательный округ N 36, депутат Фельдбуш Александр Владимирович |
| 4259 | 36-001 | Установить светофор с ручным режимом работы на пешеходном переходе по ул. Вахтангова (остановка общественного транспорта "Белоусова") | Установка светофорного объекта | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4260 | 36-002 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Русской, 23, 25, 27 | Установка спортивного игрового комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4261 | 36-003 | Увеличить количество автобусного парка муниципального транспорта на маршрутах NN 7, 48, 36 | Увеличение количества муниципальных автобусов на маршрутах NN 7, 48, 36 | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 4262 | 36-004 | Установить детские игровые площадки у домов по ул. Ветлужской, 2, 4, 3, ул. Новоморской, 2 (за управлением ГЭС), ул. Красноуфимской, 2, 15, ул. Софийской, 9 | Установка детского городка | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Советского района |
| 4263 | 36-005 | Сделать детскую спортивную площадку во дворах по ул. Ветлужской, 9, ул. Софийской, 3, 5 | Установка спортивного игрового комплекса | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| 4264 | 36-006 | Установить детскую игровую спортивную площадку во дворах по ул. Ветлужской, 8, 10, 12, 14 | Установка детского игрового спортивного комплекса | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4265 | 36-007 | Произвести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Ветлужская, 18, 22 | Благоустройство внутриквартальной территории | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4266 | 36-008 | Произвести благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Ветлужская, 16 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1800,0 | - | - | - | - | 1800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4267 | 36-009 | Восстановление дорожного покрытия проезда от ул. Софийской до ул. Варшавской вдоль территории завода ООО НЭМЗ "Тайра" | Восстановление дорожного покрытия | 3000,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 4268 | 36-010 | Устройство щебнем обочины вдоль дороги по ул. Софийской. Закончить ремонт дороги по ул. Софийской до остановки общественного транспорта "Чемской бор" | Выполнение ремонтных работ | 10000,0 | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 4269 | 36-012 | Рассмотреть необходимость газификации частного сектора микрорайона Правые Чемы: улиц Добровольческой, Вахтангова, Золоторожской, Белоусова, Звенигородской, Сиреневой, Шлюзовой, Балтийской | Газификация частного сектора | 25000,0 | - | - | 25000,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 4270 | 36-013 | Продлить время работы муниципального и коммерческого общественного транспорта до 23-00 | Обеспечение работы муниципального и коммерческого общественного транспорта в вечернее время | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2020 | ДТиДБК |
| 4271 | 36-014 | Установить перила на спуске от железнодорожной станции Сеятель до ул. Героев Труда рядом с домом N 29 | Установка перил | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| (п. 4271 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4272 | 36-015 | Установить спортивную площадку во дворе дома по ул. Иванова, 17 | Установка спортивного игрового комплекса | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Советского района |
| 4273 | 36-016 | Установить детские игровые площадки во дворах домов по ул. Героев Труда, 11, 13, 20, 21 | Установка спортивного игрового комплекса | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Советского района |
| 4274 | 36-017 | Благоустройство ул. Летней | Работы по благоустройству | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4275 | 36-018 | Устройство парковочных карманов около МКДОУ д/с N 378 по ул. Гнесиных, 12 | Устройство парковочных карманов | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4276 | 36-019 | Разработать концепцию создания сквера напротив храма (на территории, ограниченной улицами Приморской, Софийской, Новоморской) | Разработка проекта | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4277 | 36-020 | Разработать и реализовать проект благоустройства от ул. Балтийской до Бердского шоссе: расширить проезжую часть с сохранением овощехранилищ, выполнить устройство линии наружного освещения | Выполнение работ по благоустройству | 50000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4278 | 36-021 | Обустроить пешеходную дорожку на территории сквера от пересечения ул. Ветлужской и ул. Новоморской | Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4279 | 36-022 | Отремонтировать покрытие дорожного полотна внутриквартальной дороги у домов NN 33, 37, 41 по ул. Сиреневой | Отремонтировать дорожное покрытие | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4280 | 36-023 | Провести ремонт ул. Сиреневой на участке от дома N 2 до дома N 20 | Проведение ремонта | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4281 | 36-024 | Отсыпка ЩПС дорог по ул. Белоусова, ул. Вахтангова, ул. Звенигородской, ул. Иноземной | Отсыпка дорог ЩПС | 1741,2 | 1741,2 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4281 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4282 | 36-025 | Установить новые кресла в актовом зале МБОУ СОШ N 121 | Установка кресел | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДО |
| 4283 | 36-026 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль забора МКДОУ д/с N 442 от ул. Русской до ул. Тружеников со стороны МБОУ СОШ N 121 | Устройство пешеходной дорожки | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4284 | 36-027 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием по ул. Сиреневой вдоль ГСК "Сирень" до начала ул. Сиреневой | Устройство пешеходной дорожки | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4285 | 36-028 | Отсыпка ЩПС дороги по ул. Добровольческой от ул. Тружеников до многоквартирных домов по ул. Вахтангова | Выполнение дорожных работ | 668,6 | 668,6 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4285 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4286 | 36-029 | Установить освещение вдоль пешеходной дорожки от остановки общественного транспорта "Торговый центр" до ул. Сиреневой | Выполнение проектных работ, выполнение строительно-монтажных работ | 270,0 | - | - | - | 270,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4287 | 36-030 | Установить освещение вдоль пешеходной дорожки от ул. Шлюзовой до ул. Сиреневой в сторону ГСК "Сирень" | Установка освещения | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4288 | 36-031 | Проектирование и реализация проекта сквера по ул. Русской | Выполнение проектных и благоустроительных работ | 1700,0 | 200,0 | 1500,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК |
| 4289 | 36-032 | Выполнить поэтапный ремонт тротуара по ул. Софийской на участке от ул. Ветлужской до конечной остановки общественного транспорта "Чемской бор" | Выполнение работ по ремонту тротуара с установкой бордюрного камня на участках от ул. Ветлужской до конечного остановочного пункта общественного транспорта "Чемской бор" и от ул. Ветлужской до въезда к зданию N 5 по ул. Мухачева | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4290 | 36-033 | Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийской, 1а | Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийской, 1а | 40,0 | - | 40,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4291 | 36-034 | Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ветлужская" | Демонтаж и вывоз существующих остановочных павильонов, установка остановочных павильонов (2 шт.) | 160,0 | - | - | 160,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4292 | 36-035 | Провести обустройство тротуара по ул. Балтийской: устранить разрывы полотна, отремонтировать покрытие | Обустроить тротуар | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4293 | 36-036 | Разработать и реализовать проект благоустройства сквера "Аллея Памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны" в микрорайоне Правые Чемы | Проектирование, установка ограждения, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК |
| 4294 | 36-037 | Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта микрорайона Правые Чемы: "НИИ Систем", "Кинотеатр "Маяк", "Белоусова", "Шлюз", "Торговый Центр" по обеим сторонам движения | Выполнение работ по обустройству остановочных пунктов: устройство заездных карманов, замена остановочных павильонов, установка урн | 900,0 | - | - | 150,0 | 450,0 | 300,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4295 | 36-038 | Организовать движение маршрутного такси N 43 (1223) от остановки общественного транспорта "Ул. Демакова" до остановки общественного транспорта "Шлюзы" через Северный проезд | Рассмотреть возможность изменения схемы маршрута маршрутного такси N 43 | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4296 | 36-039 | Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия и строительство тротуаров с твердым покрытием по ул. Шатурской | Выполнение капитального ремонта дороги и устройство тротуара по ул. Шатурской на участке от ул. Рубиновой до дома N 10 по ул. Российской | 2000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 4297 | 36-040 | Выполнить устройство линии наружного освещения по ул. Иванова от дома N 7 до дома N 17 | Выполнить проектные работы. Выполнить строительно-монтажные работы | 1592,0 | - | 92,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 4298 | 36-041 | Установить дополнительно 10 мусорных урн по ул. Иванова и ул. Российской | Установка мусорных урн | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| 4299 | 36-042 | Проработать вопрос строительства дублирующей дороги, соединяющей Советский и Первомайский районы города Новосибирска | Строительство дублирующей дороги, соединяющей Советский и Первомайский районы | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4300 | 36-043 | Выполнить устройство тротуара по ул. Истринской от дома N 15 по ул. Иванова до ул. Российской | Выполнить устройство тротуара | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4301 | 36-044 | Выполнить ремонт внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Иванова, 27 | Выполнить ремонтные работы на примыкании внутриквартального проезда к ул. Российская | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4302 | 36-045 | Отремонтировать тротуар по ул. Софийской, 1, корп. 1 | Выполнение ремонтных работ на тротуаре по ул. Софийской от ул. Ветлужской до дома N 1 по ул. Софийской (с 2-х сторон) | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4303 | 36-046 | Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по адресам: ул. Шлюзовая, 6, 12, 20, 22 | Благоустройство внутриквартальной территории | 6500,0 | - | - | - | - | 6500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4304 | 36-047 | Произвести ремонт дороги по ул. Гидростроителей | Выполнить ремонт дороги | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4305 | 36-048 | Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Вахтангова, 3а, 5а | Благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Вахтангова, 3а, 5а | 4500,0 | - | - | - | - | 4500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4306 | 36-049 | Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Сиреневой, 23, 19, 33, 35, 37, 41 | Благоустройство внутриквартальной территории | 9000,0 | - | - | - | 9000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4307 | 36-050 | Провести благоустройство внутриквартальной территории вдоль фасада домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9 | Благоустройство внутриквартальной территории | 6000,0 | - | - | - | - | 6000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4308 | 36-051 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием от пересечения ул. Тружеников с ул. Добровольческой вдоль домов по ул. Тружеников, 9, 7 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4309 | 36-052 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием от 1-го подъезда дома по ул. Шлюзовой, 2, до 1-го подъезда дома по ул. Шлюзовой, 8 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4310 | 36-053 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль дома по ул. Шлюзовой, 22 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4311 | 36-054 | Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль дома по ул. Тружеников, 7 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4312 | 36-055 | Произвести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Ветлужская, 13, ул. Новоморская, 8 | Благоустройство внутриквартальной территории | 2500,0 | 737,0 | - | - | - | 1763,0 | 2016, 2020 | ДЭЖКХ |
| (п. 4312 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4313 | 36-056 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9 | Установка детского городка | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4314 | 36-057 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Русской, 3, 5, 9, 11 | Установка детских городков | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Советского района |
| 4315 | 36-058 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Шлюзовой, 2, 16 | Установка детских городков | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4316 | 36-059 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Сиреневой, 23, 37; по ул. Добровольческой, 2 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Советского района |
| 4317 | 36-060 | Установить детскую спортивную площадку на междомовой территории домов NN 18, 20, 22 по ул. Шлюзовой | Установка детских и спортивных элементов | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Советского района |
| 4318 | 36-061 | Установить на детских площадках домов по ул. Русская, 3, 11, 13, 27, по ул. Шлюзовой, 6, по ул. Сиреневой, 23, твердое покрытие | Установка твердого покрытия на детских игровых площадках | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4319 | 36-062 | Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Русская, 3, 5, 9, 11, 13, 21, 25, 31 | Выполнить внутриквартальное благоустройство | 12000,0 | - | - | - | - | 12000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4320 | 36-063 | Произвести благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Героев Труда, 1, 5, 11, 13, по ул. Российской, 14 | Выполнить внутриквартальное благоустройство | 8000,0 | - | - | - | - | 8000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4321 | 36-064 | Обустройство парковочных карманов по ул. Героев Труда, 11, 13,2 1, 27б, 28, 29, 31, 33, по ул. Рубиновой, 5, по ул. Иванова, 27 | Обустройство парковочных карманов | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4322 | 36-065 | Установить детские игровые площадки по адресам: ул. Российская, 17, 26, 28, 35 | Установка детского городка | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Советского района |
| 4323 | 36-066 | Установить детскую игровую площадку по ул. Иванова, 27 | Установить детскую игровую площадку | 290,0 | 290,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| (п. 4323 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4324 | 36-067 | Установить детские игровые площадки по адресам: ул. Рубиновая, 1, 3, 5, 11 | Установить детские игровые площадки | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4325 | 36-068 | Установить детские спортивные площадки по адресам: ул. Иванова, 3, 5, 7 | Установить детские игровые площадки | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Советского района |
| 4326 | 36-069 | Провести благоустройство внутриквартальной территории дома по адресу: ул. Иванова, 15 | Провести благоустройство внутриквартальной территории | 1200,0 | - | 600,0 | 600,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 4327 | 36-070 | Провести благоустройство внутриквартальной территории дома N 27 по ул. Героев Труда | Провести благоустройство внутриквартальной территории | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4328 | 36-071 | Обустройство пешеходной дорожки от ул. Иванова (со стороны дома по ул. Иванова, 29/3) до ул. Иванова, 27 | Обустройство пешеходной дорожки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4329 | 36-072 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Героев Труда, 3, 5, 9 | Благоустройство внутриквартальной территории | 4800,0 | - | - | - | - | 4800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4330 | 36-073 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Иванова, 13 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4331 | 36-074 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Героев Труда, 31, 29 | Благоустройство внутриквартальной территории | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4332 | 36-075 | Установить спортивные площадки между домами N 8 и N 18 по ул. Шлюзовой | Установить спортивные площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4333 | 36-076 | Установить спортивные площадки во дворе домов по ул. Сиреневой, 33, 37, 41 | Установить спортивные площадки | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Советского района |
| 4334 | 36-077 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории (общий двор) домов NN 19, 23, 25, 27 по ул. Сиреневой | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории | 3500,0 | - | - | - | 3500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4335 | 36-078 | Разработать мастер-план велосипедных дорожек микрорайона Правые Чемы | Разработать мастер-план велосипедных дорожек микрорайона Правые Чемы | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДСиА |
| 4336 | 36-079 | Признание не завершенного строительством объекта по ул. Вахтангова, 39, бесхозяйным и приобретение права муниципальной собственности на него | Признание не завершенного строительством объекта по ул. Вахтангова, 39, бесхозяйным и приобретение права муниципальной собственности на него | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДЗиИО |
| 4337 | 36-080 | Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Ветлужской, 10 | Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Ветлужской, 10 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| 4338 | 36-081 | Строительство плавательного бассейна с многофункциональным спортивным залом по ул. Русской | Строительство плавательного бассейна с многофункциональным спортивным залом (при условии передачи земли в муниципальную собственность) | 500000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4339 | 36-082 | Разработать и реализовать проект реконструкции МБУ ДМ "Маяк" | Капитальный ремонт | 120000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА, ДКСиМП |
| 4340 | 36-083 | Строительство парка культуры и отдыха с аттракционами в правобережной зоне Советского района | Строительство парка культуры и отдыха (при условии передачи земли в муниципальную собственность) | 300000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4341 | 36-084 | Благоустройство развязки на ул. Русской, 1, с элементами малых архитектурных форм | Благоустройство развязки | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4342 | 36-085 | Установка многофункциональной плоскостной спортивной площадки по адресу: ул. Новоморская, 12а | Подготовка проектно-сметной документации. Установка площадки | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 4343 | 36-086 | Разработка и реализация проекта велодорожек на территории МАУК ПКиО "У моря Обского" | Разработка проекта по установке велодорожек. Реализация проекта | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 4344 | 36-087 | Оборудование беговой дорожки с искусственным покрытием на спортивной площадке МБОУ СОШ N 121 | Оборудование беговой дорожки | 1120,0 | - | 1120,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4345 | 36-088 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 61 | Капитальный ремонт спортивного зала | 3225,0 | - | - | 3225,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4346 | 36-089 | Обустройство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в МБОУ СОШ N 61 | Обустройство универсальной спортивной площадки | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4347 | 36-090 | Замена окон в здании МКДОУ д/с N 442 | Замена окон в здании МКДОУ д/с N 442 | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | 2019 | ДО |
| 4348 | 36-091 | Выполнить ремонт музея боевой славы "Землянка" МБОУ СОШ N 121 | Выполнить ремонт музея боевой славы "Землянка" МБОУ СОШ N 121 | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 4349 | 36-092 | Оборудовать в МКОДУ д/с N 442 спортивную площадку для занятий физической культурой с целью приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни | Оборудование спортивной площадки | 670,0 | - | 670,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4350 | 36-0013 | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории р. Оби и микрорайона Правые Чемы строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | Анализ сложившейся ситуации | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДСиА |
| 4351 | 36-0052 | Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ N 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения | Завершение работ по оборудованию стадиона | 700,0 | - | - | 700,0 | - | - | 2018 | ДО |
| Первомайский район, Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |
| Первомайский район |
| 4352 | 37-001 | Снос жилого дома по ул. Зональной, 5 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 21959,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4353 | 37-002 | Снос жилого дома по ул. Зональной, 8 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 21654,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4354 | 37-003 | Снос жилого дома по ул. Зональной, 10 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 3100,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4355 | 37-004 | Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 2 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 21692,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4356 | 37-005 | Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 4 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 21852,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4357 | 37-006 | Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 5 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 27410,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4358 | 37-007 | Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 8 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 26822,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4359 | 37-008 | Снос жилого дома, ул. Инвентарная, 3 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 17736,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4360 | 37-009 | Снос жилого дома по ул. Инвентарной, 13 | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 18378,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4361 | 37-010 | Строительство водопровода на ул. Прибрежной для водоснабжения домов с N 2 по N 50 | Строительство водопровода | 8700,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4362 | 37-011 | Установить детскую площадку по ул. Узорной, 17, 19 | Установка детского городка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Первомайского района |
| 4363 | 37-012 | Снос жилого дома N 12 по ул. Зональной | Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 13194,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | Администрация Первомайского района |
|  |  |  | Расселение граждан и снос жилого дома в соответствии с действующим законодательством |  | - | - | - | - | - | 2020 <*> | УЖВ |
| 4364 | 37-013 | Установить ограждение детской площадки от проезжей части дороги по ул. Узорной, 1/2 | Установка ограждения (50 м) | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4365 | 37-014 | Асфальтирование дороги по пер. Прибрежному с устройством тротуара от дома N 9 по пер. Прибрежному (МБОУ СОШ N 154) до дома N 40 по ул. Прибрежной | Ремонт дороги с устройством тротуара | 3184,0 | 3184,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4365 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4366 | 37-015 | Провести работы по освещению пер. Прибрежного от дома N 9 (МБОУ СОШ N 154) до дома N 40 по ул. Прибрежной и всей ул. Прибрежной: заменить деревянные опоры на бетонные столбы и фонари на лампы большей мощности | Ремонт освещения с заменой деревянных опор на бетонные столбы | 440,0 | - | - | - | - | 440,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4367 | 37-016 | Ремонт проезжей части дороги по ул. Сокольнической от дома N 1 до дома N 28 | Ремонт дороги | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4368 | 37-017 | Провести работы по освещению ул. Сокольнической от дома N 1 до дома N 28: ремонт имеющихся фонарей и установка новых | Работы по освещению улицы | 420,0 | - | - | - | 210,0 | 210,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 4369 | 37-018 | Ремонт помещения ТОС "Матвеевский" по ул. Узорной, 8: коридор 26 кв. м, замена входной двери, санузел (пол, стены, освещение) | Долевое участие в ремонте мест общего пользования | - | - | - | - | - | - | 2020 | УОС |
| 4370 | 37-019 | Уличное освещение от остановки общественного транспорта "Пос. Матвеевка" по маршруту автобуса N 69 к дому N 1 по ул. Лузгина и до дома N 8 по ул. Узорной | Выполнить работу по освещению улицы | 250,0 | 20,0 | - | 230,0 | - | - | 2016, 2018 | ДТиДБК |
| 4371 | 37-020 | Сделать освещение в частном секторе по ул. Центральной от дома N 206 до дома N 250 | Выполнить работу по освещению улицы | 1110,0 | 20,0 | - | 230,0 | 210,0 | 650,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4372 | 37-021 | Обустроить спортивно-физкультурную площадку МБОУ СОШ N 154 (пер. Прибрежный, 9) | Выполнить отсыпку отсевом, установить футбольные ворота, волейбольные столбы, баскетбольные кольца, прыжковую яму | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4373 | 37-022 | Замена окон в МБОУ СОШ N 154 (пер. Прибрежный, 9) | Замена окон на лестничной клетке | 55,0 | - | 55,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4374 | 37-023 | Ремонт крыльца, отмостки МБОУ СОШ N 117 по ул. Узорной, 1 | Восстановить разрушенную штукатурку, покрасить, заасфальтировать отмостку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4375 | 37-024 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 117 по ул. Узорной, 1 | Ремонт спортивного зала с заменой пола | 2100,0 | - | - | - | 2100,0 | - | 2019 | ДО |
| 4376 | 37-025 | Приобретение звукового и светового сценического оборудования для МБУК ДК "40 лет ВЛКСМ" по ул. Узорной, 1/2 | Приобретение звукового и светового сценического оборудования для МБУК ДК "40 лет ВЛКСМ" по ул. Узорной, 1/2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| Советский район |
| 4377 | 37-026 | Провести ремонт структурного подразделения МБУК ДК "Академия" по адресу: ул. Иванова, 53 (танцевально-спортивный клуб "Звезда") | Выполнение ремонтных работ | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 4378 | 37-027 | Ремонт придомовой территории домов NN 33, 33а по ул. Иванова: устранить подтопление, построить ливневую систему вдоль выезда на проезжую часть ул. Иванова | Ремонт внутриквартальной дороги с устройством водоотведения | 3800,0 | 3800,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 4379 | 37-028 | Благоустройство внутриквартальной территории на выезде от НВВКУ (филиал ВУНЦ СВ "ОВА ВС РФ") на ул. Иванова | Проведение ремонтных работ | 1000,0 | - | 800,0 | 200,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 4380 | 37-029 | Строительство тротуара от перекрестка ул. Демакова и ул. Кутателадзе вдоль проезжей части дороги по ул. Кутателадзе до въезда на территорию дома N 16а по ул. Кутателадзе | Строительство тротуара | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4381 | 37-030 | Устройство парковочных карманов по адресу: ул. Арбузова, 6 | Устройство парковочных карманов по адресу: ул. Арбузова, 6 | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4382 | 37-031 | Ремонт дорожного покрытия и уличного освещения между МБОУ СОШ N 102 (ул. Экваторная, 5) и МКДОУ д/с N 488 (ул. Экваторная, 20) | Внутриквартальное благоустройство (200 м) | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4383 | 37-032 | Включить в маршруты движения общественного транспорта строящийся микрорайон малоэтажной застройки "Благовещенка". Восстановить кольцевой маршрут движения от кафе "Огонек" (ул. Зеленая Горка, 1а) по ул. Северный проезд до Шлюза, далее по ул. Русской с выездом на Бердское шоссе | Восстановить кольцевой маршрут движения от кафе "Огонек" (ул. Зеленая Горка, 1а) по ул. Северный проезд до Шлюза, далее по ул. Русской с выездом на Бердское шоссе | - | - | - | - | - | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4384 | 37-033 | Установить кнопочный светофор у остановки общественного транспорта "Зеленая Горка" (ул. Зеленая Горка, 10) | Установка светофорного объекта | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4385 | 37-034 | В целях создания условий для бесперебойного электроснабжения частного сектора микрорайона Нижняя Ельцовка осуществить прокладку высоковольтного кабеля и установить трансформаторную подстанцию | Оказать содействие в обеспечении бесперебойного электроснабжения частного сектора микрорайона Нижняя Ельцовка | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4386 | 37-035 | Выполнить устройство уличного освещения по ул. Иртышской от дома N 71 до дома N 79 | Проведение работ по замене светильников | 345,0 | 345,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4386 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4387 | 37-036 | Выполнить устройство уличного освещения по ул. Рощинской от дома N 2 до дома N 66 | Проведение работ по замене светильников | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| (п. 4387 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4388 | 37-037 | Ремонт пешеходного мостика через р. Ельцовка от дома N 63 по ул. Черносельской на ул. Моховую | Выполнение ремонтных работ | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4389 | 37-038 | Построить водопровод по адресам: ул. Рощинская, 19, 23, 27, 29, 31 | Строительство водопровода | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4390 | 37-039 | Восстановить водоотводный лоток по ул. Экваторной между домами N 1б и N 1 | Восстановить водоотводный лоток | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4391 | 37-040 | Восстановление газона и тротуара по адресу: ул. Арбузова, 6 | Восстановление газона и ремонт тротуара | 550,0 | - | - | - | - | 550,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4392 | 37-041 | Строительство освещенной пешеходной дорожки с твердым покрытием от ул. Лесосечной до остановочной платформы электропоездов "Нижняя Ельцовка" | Строительство освещенной пешеходной дорожки | 980,0 | - | - | - | - | 980,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4393 | 37-042 | Провести работы по установке (ремонту) уличного освещения по ул. Экваторной: от дома N 1/1 до домов NN 18, 12 вдоль МБОУ СОШ N 102 и МКДОУ д/с N 488 со стороны р. Ельцовка до магазина "Клио" (ул. Экваторная, 15а, к. 1) | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 1100,0 | 70,0 | - | 515,0 | 515,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4394 | 37-043 | Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения по ул. Экваторной: проезд между МБОУ СОШ N 102 (ул. Экваторная, 5) и МКДОУ д/с N 488 (ул. Экваторная, 20) к городскому отделению почтовой связи "Новосибирск N 60" в доме N 4 по ул. Экваторной | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 375,0 | - | - | 25,0 | 350,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4395 | 37-044 | Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения ул. Экваторной: тротуары между МБОУ СОШ N 102 и домом N 3, между МКДОУ д/с N 488 и домом N 15, между домом N 8 и МКДОУ д/с N 426, между домами N 10 и N 13 по ул. Экваторной | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 760,0 | - | - | 50,0 | 355,0 | 355,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4396 | 37-045 | Отсыпка ЩПС ул. Рощинской от дома N 2 до дома N 30 | Отсыпка ЩПС дороги | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4397 | 37-046 | Отсыпка ЩПС переулка от ул. 2-й Рощинской, 44, до ул. Иртышской, 79 | Проведение ремонтных работ | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4398 | 37-047 | Строительство спортивной площадки для дошкольного отделения МБОУ СОШ N 190 | Строительство спортивной площадки | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДО |
| 4399 | 37-048 | Восстановление хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ N 190 по ул. Иванова, 36 | Восстановление хоккейной коробки | 670,0 | - | - | - | 670,0 | - | 2019 | ДО |
| 4400 | 37-049 | Строительство универсального спортивного зала с бассейном в микрорайоне Нижняя Ельцовка | Строительство универсального спортивного зала с бассейном | 250000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4401 | 37-051 | Благоустройство внутриквартальной территории многоквартирного дома по адресу: ул. Экваторная, 12 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4402 | 37-052 | Установка детского городка по адресу: ул. Экваторная, 8 | Установка детского городка | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Советского района |
| 4403 | 37-053 | Подключить к сети холодного водоснабжения и установить водоразборные колонки по адресам: ул. 2-я Моховая, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 49 | Подключить дома к сети холодного водоснабжения и установить водоразборные колонки | 6000,0 | - | - | 6000,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 4404 | 37-054 | Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения по ул. Экваторной: проезд от магазина "Клио" (ул. Экваторная, 15а, к. 1) мимо дома N 12 к дому N 16 по ул. Экваторной | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 220,0 | - | - | 14,0 | 206,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4405 | 37-055 | Провести работы по установке (ремонту) уличного освещения по ул. Экваторной: проезд и тротуар от кафе "Огонек" (ул. Зеленая Горка, 1а) вдоль дома N 8 до дома N 10 по ул. Экваторной | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 1700,0 | 90,0 | - | 815,0 | 795,0 | - | 2016, 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4406 | 37-0007 | Выполнить строительство пешеходных дорог к железнодорожной остановочной платформе Нижняя Ельцовка со стороны частного сектора и со стороны жилого массива ул. Лесосечной | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК, Администрация Советского района |
| 4407 | 37-0020 | Построить ливневую систему, обеспечивающую слив талых и дождевых вод с территории возле дома N 33а по ул. Иванова (для ликвидации затопления территории дома) | Разработка проектно-сметной документации и выполнение необходимых работ для отвода ливневых вод | Финансирование в рамках наказа N 37-027 | - | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| Советский район, избирательный округ N 38, депутат Фоломкин Юрий Алексеевич |
| 4408 | 38-001 | Обустройство тротуара между домом по ул. Барьерной, 2, и автодорогой по ул. Приморской | Выполнение работ по ремонту тротуара | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4409 | 38-002 | Обустройство внутриквартальной территории, вырубка аварийных деревьев, установка столбов освещения между МКДОУ д/с N 506 (ул. Барьерная, 9) и домом по ул. Динамовцев, 5, по направлению от ул. Смоленской к ул. Барьерной, 7 | Выполнение работ по сносу деревьев, выполнение обустройства тротуара | 3100,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
|  |  |  | Организация уличного освещения |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4410 | 38-003 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Бердышева вблизи дома по ул. Смежной, 34 | Обустройство пешеходного перехода | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4411 | 38-004 | Обустройство тротуара по ул. Смоленской от ул. Динамовцев до ул. Энгельса со стороны дома по ул. Энгельса, 6 (МБОУ СОШ N 80) | Обустройство тротуара | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4412 | 38-005 | Обустройство тротуара от ул. 40 лет ВЛКСМ до дома по ул. Барьерной, 10 | Выполнение работ по сносу/обрезке деревьев и обустройству тротуара | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| (п. 4412 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4413 | 38-006 | Установка столбов освещения по ул. Энгельса от дома по ул. Молодости, 24, до ул. Гидромонтажной | Установка столбов освещения | 1205,0 | - | 84,0 | 350,0 | 380,0 | 391,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 4414 | 38-007 | Установка столбов освещения по ул. Молодости от дома N 26 до ул. Гидромонтажной | Установка столбов освещения | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК |
| 4415 | 38-008 | Восстановление ограждения сквера у МБУК ДК "Приморский" | Восстановление ограждения | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | 2016 - 2017 | ДТиДБК |
| 4416 | 38-009 | Разработка и реализация проекта по устройству ливневой канализации от дома по ул. Ивлева, 146а, до ул. Январской по нечетной стороне | Устройство ливневой канализации | 3000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4417 | 38-010 | Обустройство тротуара от дома ул. Ивлева, 40, до пересечения ул. Ивлева и ул. Смежной по четной стороне | Снос деревьев, устройство тротуара | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4418 | 38-011 | Ремонт дороги (ЩПС) по ул. Самаркандской от дома по Березовому проезду, 31, до дома по ул. Штормовой, 29 | Выполнение ремонтных работ, устройство водоотводных элементов | 1700,0 | - | - | - | 1700,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4419 | 38-012 | Ремонт дороги (ЩПС) по ул. Январской от дома по ул. Слюдянка, 60, до дома по ул. Штормовой, 17 | Выполнение ремонтных работ, устройство водоотводных элементов | 1100,0 | - | - | 1100,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4420 | 38-013 | Проанализировать состояние освещения пос. Огурцово | Провести анализ состояния уличного освещения | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4421 | 38-014 | Создание сквера между домами по ул. Печатников, 6, 9, 11, по ул. Бердышева, 2, и по ул. Печатников, 22 (пожарная часть N 24) | Обустройство территории - частичная вырубка кустарников, выравнивание ландшафта, проведение работ по устройству тротуарной дорожки для сообщения между улицами Печатников и Гидромонтажной с последующим освещением | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4422 | 38-015 | Обустройство линии наружного освещения по ул. Динамовцев от ул. Гидромонтажной до ул. Приморской | Выполнение работ по устройству линии наружного освещения | 1598,0 | 80,0 | - | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 2016, 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4423 | 38-016 | Ремонт тротуара по ул. Варшавской от магазина "Солнышко" до перекрестка улиц Варшавской - Бердышева | Выполнение работ по обустройству тротуара | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4424 | 38-017 | Ремонт тротуара по ул. Барьерной от ул. Печатников до ул. Гидромонтажной | Выполнение работ по обустройству тротуара | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4425 | 38-018 | Обустройство и ремонт тротуаров по ул. Печатников от перекрестка улиц Бердышева - Печатников до ул. Молодости | Проведение ремонтных работ (нечетная сторона), устройство тротуара (четная сторона) | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4426 | 38-019 | Обустройство линии наружного освещения вдоль тротуара от ул. Бердышева до ул. Универсальной | Обустройство линии наружного освещения | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4427 | 38-020 | Обустройство остановочного пункта пассажирского транспорта по ул. Печатников около ГАУЗ НСО "Стоматологическая поликлиника N 8" (ул. Энгельса, 23а) | Устройство заездных карманов - 2 шт., устройство площадок ожидания - 2 шт., демонтаж остановочного павильона, установка остановочных павильонов - 2 шт., установка средств регулирования дорожного движения, обустройство подходов к остановочным павильонам | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4428 | 38-021 | Обустройство тротуара по ул. Варшавской с обеих сторон (от МБОУ СОШ N 165 и от магазина "Солнышко") до ул. Молодости | Проведение работ по обустройству тротуаров | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4429 | 38-022 | Проведение работ по ремонту тротуара от остановки общественного транспорта "Ул. Бердышева", расположенной у забора ГАУЗ НСО "Стоматологическая поликлиника N 8", до перекрестка улиц Бердышева - Печатников | Проведение работ по ремонту тротуара | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4430 | 38-023 | Разработка программы обустройства конечных остановок общественного транспорта (место питания, туалет) | Разработка программы обустройства конечных остановок общественного транспорта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4431 | 38-024 | Ремонт ул. Молодости от пересечения с ул. Варшавской до конечной остановки автобуса N 77 (ул. Ветлужская - с/о "Чистые пруды") | Ремонт дороги | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4432 | 38-025 | Обустройство тротуара от дома по ул. Ивлева, 140, до дома по ул. Приморской, 30а | Снос деревьев, устройство тротуара | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4433 | 38-026 | Замена столбов освещения по ул. Смежной от дома N 6 до дома N 93 | Замена столбов освещения | 620,0 | - | - | - | 310,0 | 310,0 | 2019, 2020 | ДТиДБК |
| 4434 | 38-027 | Установка детской и спортивной площадок по адресу: ул. Молодости, 6 | Установка детского городка | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Советского района |
| 4435 | 38-028 | Установка дополнительных элементов на детской площадке по адресу: ул. Молодости, 26 | Установка детских и спортивно-игровых элементов | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4436 | 38-029 | Установка многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Молодости, 26 | Установка спортивной площадки | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Советского района |
| 4437 | 38-030 | Устройство асфальтированного парковочного кармана между домом по ул. Молодости, 26, и автодорогой | Обустройство парковочного кармана | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4438 | 38-031 | Обустройство парковочных мест по адресу: ул. Молодости, 21, со стороны домов N 23 и N 30 по ул. Молодости | Обустройство парковочных мест | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4439 | 38-032 | Установка детского городка и спортивной площадки по адресу: ул. Барьерная, 6 | Установка детского городка и спортивной площадки | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4440 | 38-033 | Установка детского городка по адресу: ул. Энгельса, 23 | Установка детского городка | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Советского района |
| (п. 4440 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4441 | 38-034 | Строительство нового водовода от ул. Снежной до дома по Березовому проезду, 18 | Строительство водовода | 15870,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4442 | 38-035 | Замена аварийного высоковольтного столба по адресу: ул. Самаркандская, 30 | Оказать содействие в замене аварийного столба | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4443 | 38-036 | Установка многофункциональной детской площадки во дворе домов по ул. Часовой, 7, 9, 11 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Советского района |
| 4444 | 38-037 | Обустройство пешеходной тропинки от дома по ул. Энгельса, 8, до дома по ул. Гидромонтажной, 48 | Обустройство пешеходной тропинки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4445 | 38-038 | Устройство парковочных мест по адресу: ул. Гидромонтажная, 58 | Устройство парковочных мест | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4446 | 38-039 | Установка многофункциональной детской площадки по адресу: ул. Динамовцев, 16 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | Администрация Советского района |
| 4447 | 38-040 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Печатников, 5 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1500,0 | - | 750,0 | 750,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 4448 | 38-041 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Абаканской, 4 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1800,0 | - | - | - | - | 1800,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4449 | 38-042 | Установка дополнительных элементов на детской площадке по адресу: ул. Печатников, 9 | Установка дополнительных игровых элементов | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Советского района |
| 4450 | 38-043 | Обустройство внутриквартального проезда по адресу: ул. Нагорная, 6 | Обустройство внутриквартального проезда | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4451 | 38-044 | Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ N 80 | Ремонт асфальтового покрытия | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 4452 | 38-045 | Установка многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ N 80 | Установка многофункциональной спортивной площадки | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | 2019 | ДО |
| 4453 | 38-046 | Ремонт школьных мастерских и актового зала МБОУ СОШ N 80 | Ремонт школьных мастерских и актового зала | 2800,0 | - | - | 1400,0 | 1400,0 | - | 2018, 2019 | ДО |
| 4454 | 38-047 | Строительство детского сада по ул. Энгельса | Подготовка проектно-сметной документации. Строительство детского сада | 275000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4455 | 38-048 | Устройство линий наружного освещения на территории МБОУ СОШ N 80 | Устройство линий наружного освещения на территории школы | 160,0 | - | 160,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4456 | 38-049 | Строительство третьей очереди спортивного комплекса "Энергия" (футбольное поле с искусственным газоном) МБОУДОД ДЮСШ "Энергия" (по ул. Часовой, 2) | Строительство третьей очереди спортивного комплекса "Энергия" | 73000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4457 | 38-050 | Строительство четвертой очереди спортивного комплекса "Энергия" (плавательный бассейн) МБОУДОД ДЮСШ "Энергия" (по ул. Часовой, 2) | Подготовка проектно-сметной документации. Строительство объекта | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4458 | 38-051 | Замена резинового покрытия в игровом зале на паркет в спортивном комплексе "Энергия" МБОУДОД ДЮСШ "Энергия" | Замена резинового покрытия в игровом зале на паркет | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | 2019 | ДКСиМП |
| 4459 | 38-052 | Остекление балконов в игровом зале спортивного комплекса "Энергия" МБОУДОД ДЮСШ "Энергия" | Остекление балконов в игровом зале | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 4460 | 38-053 | Ремонт кровли игрового зала спортивного комплекса "Энергия" МБОУДОД ДЮСШ "Энергия" | Ремонт кровли игрового зала | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДКСиМП |
| 4461 | 38-054 | Устройство парковочных мест по адресу: ул. Динамовцев, 11 | Устройство парковочных мест | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4462 | 38-055 | Установка дополнительных элементов на детских площадках по адресу: ул. Абаканская, 16 и 16а | Установка дополнительных игровых элементов | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | Администрация Советского района |
| 4463 | 38-0024 | Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта | Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания | 530,0 | 530,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4464 | 38-0038 | Заменить ветхие столбы и восстановить освещение пос. Огурцово полностью | Содействие в замене ветхих столбов для восстановления освещения | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4465 | 1088 | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | Ремонт кровли по ул. Ветлужской, 22, инженерных коммуникаций по ул. Ветлужской, 24 | - | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| Октябрьский район, Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович |
| Октябрьский район |
| 4466 | 39-001 | Включить в программу капитального ремонта здание МБУДО ДТ "Октябрьский" по адресу: ул. Якушева, 21 | Включить в программу капитального ремонта здание Дома детского творчества по ул. Якушева, 21 | 360000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4467 | 39-002 | Отремонтировать трамвайный путь от автовокзала до ул. Восход | Отремонтировать трамвайный путь от автовокзала до ул. Восход | 450000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4468 | 39-003 | Восстановить работу водопроводной колонки на ул. Инской | Восстановить работу водопроводной колонки на ул. Инской | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4469 | 39-004 | Организовать освещение путепровода через железную дорогу и освещение вдоль ул. Инской | Организовать освещение путепровода через железную дорогу и освещение вдоль ул. Инской | 415,0 | - | - | 200,0 | 215,0 | - | 2018, 2019 | ДТиДБК |
| 4470 | 39-005 | Поставить вопрос о сносе ветхих домов на ул. Инской | Рассмотреть возможность признания аварийными домов по ул. Инской | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| Центральный район |
| 4471 | 39-006 | Отремонтировать тротуары по четной стороне ул. Гоголя от ул. Мичурина до ул. Каменской | Ремонт тротуара | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4472 | 39-007 | Благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Достоевского, 8 | Благоустройство придомовой территории | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4473 | 39-008 | Установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе дома по ул. Мичурина, 20/1 | Установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе дома | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4474 | 39-009 | Благоустройство придомовой территории дома по ул. Мичурина, 20/1 | Благоустройство придомовой территории | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4475 | 39-010 | Решить вопрос о сохранении зеленой зоны между домами NN 19, 19а по ул. Гоголя | Рассмотреть возможность сохранения зеленой зоны | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДЗиИО |
| 4476 | 39-011 | Благоустроить двор дома по ул. Крылова, 27 | Благоустройство придомовой территории | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4477 | 39-012 | Привести в порядок пешеходный тротуар по ул. Мичурина и ул. Некрасова | Привести в порядок пешеходный тротуар по улицам Мичурина и Некрасова | 4000,0 | - | 2000,0 | 2000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
| 4478 | 39-013 | Поставить дополнительные элементы на детскую площадку во дворе дома по ул. Достоевского, 16 | Установить дополнительные элементы на детскую площадку | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4479 | 39-014 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Писарева, 20 (двор, проезд к дому) | Благоустройство внутриквартальной территории | 920,0 | - | 460,0 | 460,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |
| 4480 | 39-015 | Поставить новую трамвайную остановку "Ул. Писарева" | Поставить новую трамвайную остановку "Ул. Писарева" | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4481 | 39-016 | Принять меры для предотвращения затопления дома по ул. Мичурина, 21а, сделать водоотвод с территории МБОУ СОШ N 54 в соответствии с действующими СНиП | Принять меры для предотвращения затопления дома по ул. Мичурина 21а, сделать водоотвод с территории МБОУ СОШ N 54 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДО |
| 4482 | 39-017 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Лермонтова, 36 | Благоустройство дворовой территории | 536,0 | 536,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 4483 | 39-018 | Благоустройство дворовой территории во дворе дома по ул. Крылова, 7 (асфальтирование проезжей части дороги, установка лотков для слива воды) | Благоустройство дворовой территории | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4484 | 39-019 | Сделать проезд к дому по ул. Советской, 50 | Сделать проезд к дому по ул. Советской, 50 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 4485 | 39-020 | Восстановить ограждение между проезжей частью дороги и тротуаром на перекрестке Красного проспекта и ул. Достоевского | Восстановить ограждение между проезжей частью дороги и тротуаром на перекрестке Красного проспекта и ул. Достоевского | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4486 | 39-021 | Провести реконструкцию сквера Героев Революции | Провести реконструкцию сквера Героев Революции | 6500,0 | - | 1500,0 | - | - | 5000,0 | 2017, 2020 | ДТиДБК |
| 4487 | 39-022 | Завершить строительство сквера Медицинских работников по ул. Семьи Шамшиных, 42 (напротив подстанции Центрального района ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи") | Завершить строительство сквера Медицинских работников по ул. Семьи Шамшиных, 42 | 3000,0 | - | 300,0 | - | 2700,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК |
| 4488 | 39-023 | Построить пристройку к МБОУ СОШ N 4 с организацией столовой, спортивного зала и производственных мастерских | Построить пристройку к МБОУ СОШ N 4 с организацией столовой, спортивного зала и производственных мастерских | 85000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4489 | 39-024 | Предоставить МАОУ СОШ "Диалог" отдельное здание для организации учебного процесса | Подбор помещения для МАОУ СОШ "Диалог" | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЗиИО |
| 4490 | 39-025 | Установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе дома по ул. Романова, 23 | Установить детскую площадку со спортивными элементами | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 4491 | 39-027 | Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина | Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДСиА |
| 4492 | 39-028 | Установка детской площадки во дворе дома по ул. Советской, 20 | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4493 | 39-029 | Установить "лежачие полицейские" по ул. Некрасова и ул. Каменской для безопасного прохода детей в МБОУ СОШ N 4 | Установка искусственной дорожной неровности по ул. Некрасова | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4494 | 39-030 | Благоустроить двор дома по ул. Гоголя, 32 | Ремонт внутриквартальной территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4495 | 39-031 | Разработать проект благоустройства Нарымского сквера | Установка детского городка на территории Нарымского сквера | Финансирование в рамках наказа N 06-013 |  | - | - | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4496 | 39-032 | Нанесение пешеходной разметки через Красный проспект со стороны ул. Каинской до Храма Александра Невского и остановочного пункта электропоездов Центр | Нанесение пешеходной разметки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4497 | 39-033 | Сделать ревизию ливневой канализации на ул. Серебренниковской | Провести ревизию ливневой канализации на ул. Серебренниковской | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4498 | 39-034 | Реконструкция и расширение ул. Каинской от Красного проспекта до ул. Серебренниковской | Ремонт ул. Каинской от Красного проспекта до ул. Серебренниковской | 2400,0 | 2400,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4499 | 39-035 | Организация тротуара при подходе к МКДОУ д/с N 42 по ул. Каинской | Устройство тротуара | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4500 | 39-036 | Благоустройство дворовой территории дома по ул. Советской, 4 | Благоустройство дворовой территории | 710,0 | - | - | - | - | 710,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4501 | 39-037 | Установка детской площадки у дома по ул. Советской, 4 | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4502 | 39-038 | Отремонтировать трибуну возле хоккейной коробки по адресу: ул. Серебренниковская, 2/1 | Отремонтировать трибуну возле хоккейной коробки по ул. Серебренниковской, 2/1 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 4503 | 39-039 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Каинской у МКДОУ д/с N 42 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Каинской у МКДОУ д/с N 42 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4504 | 39-040 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1, и по ул. Серебренниковской, 2 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковской, 2/1 и 2 | 460,0 | - | - | - | - | 460,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4505 | 39-041 | Ремонт пешеходной дорожки (спуска) возле ул. Каинской, 21а | Ремонт дорожки (спуска) | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4506 | 39-042 | Оборудовать освещением пешеходную дорожку (спуск) возле ул. Каинской, 21а | Организация освещения | 530,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
|  |  |  | Обрезка аварийных деревьев |  | - | 30,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 4507 | 39-043 | Отремонтировать помещение ТОС "Весна" | Отремонтировать помещение ТОС "Весна" | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | 2017 | УОС |
| 4508 | 39-044 | Установить остановочный павильон на остановке трамвая "Автовокзал" | Установить остановочный павильон трамвая "Автовокзал" | 280,0 | 280,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4509 | 39-045 | Не продлевать договор аренды с транспортной компанией "Энергия" (складской павильон по ул. Мостовой, 3/1) | Рассмотреть вопрос о непродлении договора аренды | - | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа, ДЗиИО |
| 4510 | 39-046 | Достроить здание автовокзала | Достроить здание автовокзала | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4511 | 39-047 | Сделать ремонт часов в доме по Красному проспекту, 11 | Рассмотреть возможность восстановления работы механизма часов | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК |
|  |  |  | Оказать содействие в проведении ремонта крыши дома N 11 по Красному проспекту |  | - | - | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 4512 | 39-048 | Восстановить асфальтовое покрытие внутридворовой территории по ул. Октябрьской, 45 | Восстановить асфальтовое покрытие внутридворовой территории | 450,0 | - | - | - | - | 450,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4513 | 39-049 | Провести обустройство дворовой территории по ул. Фрунзе, 2, ул. Советской, 32, с установкой нового детского городка | Провести обустройство дворовой территории с установкой нового детского городка | 2300,0 | - | 2300,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| (п. 4513 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4514 | 39-050 | Установка пластиковых окон в здании филиала МКУК "Музей города Новосибирска" - музее Центрального района | Установка пластиковых окон | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 4515 | 39-051 | Сделать современное покрытие хоккейной коробки во дворе дома по ул. Трудовой, 7 | Сделать современное покрытие хоккейной коробки | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 4516 | 39-052 | Восстановить водоколонку рядом с домом по ул. Романова, 49а | Восстановление водоколонки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4517 | 39-053 | Установить малые формы на детской площадке по ул. Каменской, 44 | Установить малые формы на детской площадке | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4518 | 39-054 | Провести благоустройство во дворе дома по ул. Трудовой, 15 | Провести благоустройство во дворе дома по ул. Трудовой, 15 | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4519 | 39-055 | Ремонт внутриквартального проезда от ул. Орджоникидзе до ул. Ядринцевской, между домами по ул. Орджоникидзе, 33, 35 | Ремонт внутриквартального проезда | 1430,0 | - | - | - | 1430,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4520 | 39-056 | Реконструкция сквера за театром оперы и балета (ФГБУК НГАТОиБ НОВАТ) вдоль ул. Каменской | Реконструкция сквера | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4521 | 39-057 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Орджоникидзе, 27 | Установить детскую площадку | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4522 | 39-058 | Ремонт внутриквартального проезда между домами по ул. Советской, 30, и ул. Фрунзе, 2 | Ремонт внутриквартального проезда между домами | 520,0 | - | - | - | 520,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4523 | 39-059 | Установить спортивные элементы (силовые тренажеры) во дворе дома по ул. Семьи Шамшиных, 85 | Установить спортивные элементы (силовые тренажеры) | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| (п. 4523 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4524 | 39-060 | Сделать внутриквартальное благоустройство по адресу: ул. Крылова, 15 | Благоустройство внутриквартальной территории | 850,0 | 850,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| 4525 | 39-061 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Крылова, 15 | Установить детскую площадку | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4526 | 39-062 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Карамзина, 34 | Установить детскую площадку | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4527 | 39-063 | Установить детскую площадку по адресам: ул. Крылова, 27, 29 | Установить детскую площадку | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4528 | 39-064 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Советской, 36/1 | Установить детскую площадку | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4529 | 39-065 | Завершить строительство здания для МБУК "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева" по ул. Серебренниковской | Проведение реконструкции здания по адресу ул. М. Горького, 52, для размещения МБУК "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева" | 273000,0 | - | - | 273000,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 4530 | 39-066 | Провести реконструкцию МКДОУ д/с N 34 (ул. Лермонтова, 30а) | Рассмотреть возможность использования здания бывшего детского дома N 15 под детский сад | 27200,0 | - | - | - | - | - | 2016 | ДО |
|  |  |  | Выборочный ремонт здания МКДОУ д/с N 34 |  | - | 5400,0 | 6000,0 | 5600,0 | 10200,0 | 2017 - 2020 | ДО |
| 4531 | 39-067 | Благоустройство территории МУП ПКиО "Центральный" | Благоустройство территории МУП ПКиО "Центральный" | 13000,0 | - | 13000,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 4532 | 39-068 | На хоккейной площадке во дворе дома по ул. Серебренниковской, 2/1, провести освещение, нарастить высоту сетки со стороны детской площадки | На хоккейной площадке во дворе дома по ул. Серебренниковской, 2/1, провести освещение, нарастить высоту сетки со стороны детской площадки | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДКСиМП |
| 4533 | 39-0002 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ N 54 | Капитальный ремонт | 343057,2 | - | - | - | 343057,2 | - | 2019 | ДСиА |
| 4534 | 39-0005 | Предоставить помещение для структурного подразделения "Романтик" МБОУДОД Центр развития детей, подростков и молодежи "Альтаир" | Анализ целесообразности выделения помещения для детского клуба "Романтик". Определение помещения при необходимости | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП, ДЗиИО |
| 4535 | 1163 | Отремонтировать кровлю дома по Красному проспекту, 30 | Текущий ремонт кровли | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4536 | 1233 | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ N 99 и построить для нее актовый зал | Строительство пристройки | 80000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 4537 | 40-001 | По ул. Ипподромской, 22/1, установить детскую площадку | Установка детской площадки | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4538 | 40-002 | По ул. Демьяна Бедного, 56, установить детский городок | Установка детского городка | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4539 | 40-003 | По ул. Ипподромской, 25, дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами для детей 3 - 5 лет | Дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами для детей 3 - 5 лет | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4540 | 40-004 | По ул. Демьяна Бедного, 52, установить детский игровой комплекс со спортивными элементами | Установка детского игрового комплекса со спортивными элементами | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4541 | 40-005 | По ул. Демьяна Бедного, 52, установить баскетбольные щиты | Установка баскетбольных щитов | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4542 | 40-006 | По ул. Державина, 59, установить детскую площадку | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4543 | 40-007 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Державина, 59 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1645,0 | - | - | - | 1645,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4544 | 40-008 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Гоголя, 27 | Благоустройство внутриквартальной территории | 520,0 | - | 520,0 | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |
| 4545 | 40-009 | Асфальтирование территории перед Центральным рынком | Асфальтирование территории | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4546 | 40-010 | По ул. Ольги Жилиной, 88, установить горку для детей 3 - 6 лет | Установка горки для детей 3 - 6 лет | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4547 | 40-011 | Ремонт и асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Ольги Жилиной (после пересечения с ул. Гоголя) до ул. Некрасова | Ремонт и асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Ольги Жилиной (после пересечения с ул. Гоголя) до ул. Некрасова | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4548 | 40-012 | Установка тротуара по нечетной стороне ул. Ольги Жилиной от ул. Фрунзе до ул. Крылова | Установка тротуара по нечетной стороне от ул. Фрунзе до ул. Крылова | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4549 | 40-013 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фрунзе, 53 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фрунзе, 53 (двор, проезд) | 1700,0 | - | - | - | - | 1700,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4550 | 40-014 | По ул. Фрунзе, 55, заменить детскую площадку | Замена детской площадки | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4551 | 40-015 | По ул. Октябрьской, 79, установить детскую площадку | Установка детской площадки | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4552 | 40-016 | Реконструкция МБОУ СОШ N 29 | Реконструкция здания МБОУ СОШ N 29 | 145000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4553 | 40-017 | Установить со стороны Ипподромской магистрали звукоотражающие экраны | Установить со стороны Ипподромской магистрали звукоотражающие экраны | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4554 | 40-018 | Реконструкция МБОУ Гимназия N 13 | Реконструкция МБОУ Гимназия N 13 | 147000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4555 | 40-019 | Ремонт тротуара вдоль дома по ул. Ипподромской, 30 | Ремонт тротуара вдоль дома по ул. Ипподромской, 30 | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4556 | 40-020 | Установить "лежачие полицейские" в количестве 2 - 3 шт. вдоль ул. Ипподромской, 34/1 | Установка искусственных дорожных неровностей | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4557 | 40-021 | Расширить помещения ТОС "Ипподромский" | Расширить помещения ТОС "Ипподромский" | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2016 | УОС |
| 4558 | 40-022 | По ул. Ипподромской, 29, оборудовать парковочные карманы | Оборудовать парковочные карманы | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4559 | 40-023 | По ул. Ипподромской, 29, произвести санитарную обрезку деревьев, выкорчевку пней | Санитарная обрезка деревьев, выкорчевка пней | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 4560 | 40-024 | Реконструкция МБОУ СОШ N 156 | Реконструкция МБОУ СОШ N 156 | 235000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4561 | 40-026 | По ул. Крылова, 40, обустроить дворовую территорию | Обустройство дворовой территории | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа |
| 4562 | 40-027 | Ремонт соляной пещеры в МКДОУ д/с N 451 | Ремонт соляной пещеры | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 4563 | 40-028 | По ул. Фрунзе, 53, установить на существующей детской площадке детские игровые элементы во дворе дома (качели, песочница) | Установить на существующей детской площадке детские игровые элементы во дворе дома (качели, песочница) | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 4564 | 40-029 | Асфальтирование внутриквартальной территории вдоль дома со стороны ул. Фрунзе, 53 | Асфальтирование внутриквартальной территории | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4565 | 40-030 | Установка детского городка со спортивными элементами во дворе дома по ул. Депутатской, 58 | Установить детский городок со спортивными элементами во дворе дома | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4566 | 40-031 | Оборудовать остановочный павильон по ул. Орджоникидзе (остановка общественного транспорта "Ул. Семьи Шамшиных") боковыми панелями и сидениями | Оборудовать остановочный павильон по ул. Орджоникидзе (остановка общественного транспорта "Ул. Семьи Шамшиных") боковыми панелями и сидениями | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4567 | 40-032 | По ул. Депутатской, 58, произвести ремонт асфальтового покрытия проезжей части | Ремонт асфальтового покрытия проезжей части | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4568 | 40-033 | По ул. Крылова, 64а, установить детский городок | Установить детский городок | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4569 | 40-034 | По ул. Крылова, 64а, провести благоустройство придомовой территории | Благоустройство придомовой территории | 1670,0 | - | - | 670,0 | 1000,0 | - | 2018, 2019 | ДЭЖКХ |
| 4570 | 40-035 | Установка памятников Соллертинскому, Тихомирову | Рассмотреть вопрос об установке памятников | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП |
| 4571 | 40-036 | По ул. Крылова, 53, увеличить высоту спортивной площадки со стороны дома | Увеличить высоту спортивной площадки со стороны дома | 170,0 | 170,0 | - | - | - | - | 2016 | ДКСиМП |
| 4572 | 40-037 | Приобретение офтальмологической аппаратуры для МКДОУ д/с N 451 (ул. Селезнева, 29) | Приобрести офтальмологическое оборудование | 310,0 | - | - | - | - | 310,0 | 2020 | ДО |
| 4573 | 40-038 | Организовать площадку для выгула собак (Депутатский жилмассив) | Выделение территории для размещения площадки для выгула собак на Депутатском жилмассиве | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Центрального округа |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4574 | 40-039 | Установить освещение по ул. Островского, от пересечения ул. Селезнева и ул. Крестьянской, до остановочной платформы электропоездов Плехановская | Установить освещение по ул. Островского, от пересечения улиц Селезнева и Крестьянской, до остановочной платформы Плехановская | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4575 | 40-040 | Построить переход до остановочной платформы электропоездов Плехановская | Оказать содействие в строительстве перехода | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4576 | 40-041 | По ул. Селезнева, 50, оказать содействие в сносе металлических гаражей, благоустроить территорию | Снести металлические гаражи, благоустроить территорию | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 4577 | 40-042 | По ул. Селезнева, 50, установить "лежачий полицейский" и "зебру" на пересечении с ул. Алейской | Установка искусственной дорожной неровности и нанесение дорожной разметки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4578 | 40-043 | По ул. Селезнева, 37, установить "лежачий полицейский" | Установить искусственную дорожную неровность | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4579 | 40-044 | Благоустройство придомовой территории и водоотведение (ул. Ипподромская, 32, подъезд N 4) | Благоустройство придомовой территории и водоотведение (ул. Ипподромская, 32, подъезд N 4) | 290,0 | - | - | - | - | 290,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4580 | 40-045 | По ул. Крылова, 64б, дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами для детей и подростков | Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами для детей и подростков | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4581 | 40-046 | По ул. Демьяна Бедного, 62, установить площадку для стритбола (одно кольцо) | Установить площадку для стритбола (одно кольцо) | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4582 | 40-047 | Оказать содействие в ремонте дороги по ул. Достоевского | Ремонт дороги | 1980,0 | - | - | - | - | 1980,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4583 | 40-049 | Оформить пешеходную дорожку по ул. Достоевского | Асфальтирование пешеходной дорожки | 253,0 | - | - | - | - | 253,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4584 | 40-050 | Произвести демонтаж нестационарных торговых объектов (магазин по адресу: ул. Демьяна Бедного, 62 - 64) | Произвести демонтаж нестационарных объектов | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 4585 | 40-051 | Произвести асфальтирование дороги от торца дома N 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного | Асфальтирование дороги от торца дома N 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4586 | 40-052 | Убрать металлические гаражи по ул. Селезнева, 50, 52 | Убрать металлические гаражи | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 4587 | 40-053 | По ул. Селезнева, 52, дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами | Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4588 | 40-054 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Крылова, 66, с устройством парковочных мест | Благоустройство внутриквартальной территории | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4589 | 40-055 | По ул. Державина, 46, оказать содействие в устройстве зеленой зоны (поставить скамейки, к ним выложить плиткой дорожку, у скамеек поставить вазоны с цветами, посадить кустарник) | Оказать содействие в устройстве зеленой зоны | - | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа, ДТиДБК |
| 4590 | 40-056 | По ул. Державина, 46, сделать дополнительные парковочные карманы (на месте гаражей) | Демонтаж металлических гаражей | 400,0 | - | 150,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
|  |  |  | Сделать дополнительные карманы - парковку (на месте гаражей) |  | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4591 | 40-057 | Реконструкция ул. Державина (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной) | Ремонт внутриквартальной территории по ул. Державина, 46 (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ольги Жилиной) | 75,0 | - | - | 75,0 | - | - | 2018 | ДЭЖКХ |
| 4592 | 40-058 | По ул. Фрунзе, 57, установить комплексный детский городок со спортивными тренажерами | Установить комплексный детский городок со спортивными тренажерами | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4593 | 40-059 | Оказать содействие в установке звуковых экранов от ул. Фрунзе до ул. Писарева | Оказать содействие в установке звуковых экранов от ул. Фрунзе до ул. Писарева | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4594 | 40-060 | Оказать содействие в проведении работ по асфальтированию дороги от ул. Фрунзе до дома по ул. Фрунзе, 57 | Асфальтирование дороги | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4595 | 40-061 | Совместно с администрацией МКДОУ д/с N 376 рассмотреть возможность замены ограждения забора на территории, совместной с границей жилого дома | Совместно с администрацией МКДОУ д/с N 376 рассмотреть возможность замены ограждения забора на территории, совместной с границей дома | 100,0 | 40,0 | 60,0 | - | - | - | 2016, 2017 | ДО |
| 4596 | 40-062 | По ул. Селезнева, 31, ул. Крылова, 89, произвести обустройство территории с установкой детской площадки | Произвести обустройство территории с установкой детской площадки | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа |
| 4597 | 40-063 | Организовать водоотведение от магазина "Горожанка" для ликвидации подмывания фундаментов жилых домов по ул. Гоголя, 43, 41 | Организация водоотведения от магазина "Горожанка" | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4598 | 40-064 | По ул. Селезнева, 39, дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами: турник, брусья | Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами: турник, брусья | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4599 | 40-065 | Выполнить работы по освещению ул. Селезнева от ул. Гоголя до МБОУ Гимназия N 13 | Выполнить работы по освещению ул. Селезнева от ул. Гоголя до МБОУ Гимназия N 13 | 800,0 | - | 80,0 | - | 720,0 | - | 2017, 2019 | ДТиДБК |
| 4600 | 40-066 | Исключить из границ земельного участка дома часть проездной межквартальной дороги от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской (Гоголевский Арбат) | Провести межевание квартала, ограниченного ул. Ольги Жилиной, ул. Некрасова, ул. Ипподромской и ул. Гоголя (для исключения из границ земельного участка дома части проездной межквартальной дороги от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской (Гоголевский Арбат) | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДСиА |
| 4601 | 40-067 | По ул. Гоголя, 45, дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами (заменить сломанную лестницу) | Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами (заменить сломанную лестницу) | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4602 | 40-068 | По ул. Гоголя, 43а, дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | Дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4603 | 40-069 | Выполнить работу по благоустройству пешеходной дорожки к МБОУ СОШ N 156 (от ГБУЗ НСО ГКБ N 7 до МБУ Центр молодежи "Альтаир"). Произвести освещение территории | Благоустроить пешеходную дорожку, произвести освещение | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4604 | 40-070 | По ул. Крылова, 67, установить детские игровые элементы на придомовой территории | Установить детские игровые элементы на придомовой территории | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4605 | 40-072 | По ул. Ипподромской, 45, 45а, установить на детской площадке спортивные элементы | Установить на детской площадке спортивные элементы | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4606 | 40-073 | Ликвидировать временные торговые киоски и павильоны около дома по ул. Гоголя, 39 (выход из метро) | Инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по принятию решения о демонтаже временных объектов. Ликвидировать временные торговые киоски и павильоны | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 4607 | 40-074 | По ул. Ипподромской, 34, установить комплексный детский городок со спортивными элементами на придомовой территории | Установить детский городок со спортивными элементами на придомовой территории | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4608 | 40-075 | По ул. Депутатской, 60, дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | Дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4609 | 40-076 | Обустроить площадку для выгула собак на территории ТОС "Виктория" | Решение собственников жилья ТОС "Виктория" о выделении площадки для выгула собак | 600,0 | - | - | - | - | - | 2020 | Администрация Центрального округа |
|  |  |  | Обустройство площадки для выгула собак |  | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4610 | 40-077 | По ул. Гоголя, 47, дополнить детскую площадку новыми детскими формами (для детей 3 - 5 лет) | Дополнить детскую площадку новыми детскими формами (3 - 5 лет) | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4611 | 40-078 | Исключить часть проездной дороги (Гоголевский Арбат) из земельного участка дома по адресу: ул. Гоголя, 47 | Исключить часть проездной дороги из земельного участка дома по адресу: ул. Гоголя, 47 | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДСиА |
| 4612 | 40-079 | По ул. Некрасова, 61, установить на территории дома детский городок со спортивными элементами | Установить на территории дома детский городок со спортивными элементами | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4613 | 40-080 | Организовать отвод ливневых вод от домов по ул. Ольги Жилиной, 92а, 92 | Ремонт проезда вдоль домов по ул. Ольги Жилиной, 92а, 92, до дома по ул. Демьяна Бедного, 58, с устройством полосы отвода путем придания уклона, обеспечивающего сток воды | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | 2016 | ДЭЖКХ |
| (п. 4613 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 28.09.2016 N 274) |
| 4614 | 40-081 | Придомовую территорию домов по ул. Ольги Жилиной, 92, 92а, 92б, считать внутриквартальным проездом и закрепить за муниципалитетом в части ее содержания и ремонта (часть ул. Достоевского) | Провести межевание квартала, ограниченного ул. Ольги Жилиной, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромской и ул. Некрасова (для исключения части ул. Достоевского из придомовой территории домов по ул. Ольги Жилиной, 92, 92а и 92б) | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | 2017 | ДСиА |
| 4615 | 40-082 | По ул. Писарева, 82, качественно заасфальтировать муниципальную часть территории с организацией автопарковок | Внутриквартальное благоустройство с обустройством парковочных мест | 825,0 | - | - | - | - | 825,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4616 | 40-083 | Выполнить работы по освещению территории между домами по ул. Гоголя, 37, 35, 33, 29 | Организация освещения | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4617 | 40-084 | По ул. Гоголя, 37, дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | Дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4618 | 40-085 | Благоустройство спортивной площадки между домами по ул. Фрунзе, 53, и ул. Ломоносова, 61 (покрытие, спортивные снаряды) | Благоустроить спортивную площадку (покрытие, спортивные снаряды) | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4619 | 40-087 | По ул. Демьяна Бедного, 66, установить детский городок со спортивными элементами | Установить детский городок со спортивными элементами | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4620 | 40-088 | Отремонтировать (асфальтирование) тротуар по четной стороне ул. Демьяна Бедного от дома N 66 до дома N 58 | Отремонтировать (асфальтирование) тротуар по четной стороне ул. Демьяна Бедного от дома N 66 до дома N 58 | 1400,0 | - | - | 1400,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4621 | 40-089 | Продолжить освещение ул. Достоевского до Ипподромской магистрали | Продолжить освещение ул. Достоевского до Ипподромской магистрали | 870,0 | - | 80,0 | 70,0 | 720,0 | - | 2017-2019 | ДТиДБК |
| 4622 | 40-090 | По ул. Гоголя, 31, установить дополнительные спортивные элементы на детскую площадку (турник, брусья, молодежный тренажер) | Установить дополнительные спортивные элементы на детскую площадку: турник, брусья, молодежный тренажер | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4623 | 40-091 | По ул. Гоголя, 47б, установить комплексный детский городок со спортивными элементами ("Панорама 2") на придомовой территории (за автостоянкой) | Установить комплексный детский городок со спортивными элементами ("Панорама 2") на придомовой территории (за автостоянкой) | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4624 | 40-092 | По ул. Фрунзе, 57а, дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | Дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4625 | 40-093 | Реконструировать спорткомплекс "Радуга" МБОУДОД СДЮСШОР "Центр спортивной борьбы" (ул. Фрунзе, 96) | Реконструкция спорткомплекса "Радуга" (ул. Фрунзе, 96) | 300000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДСиА |
| 4626 | 40-094 | Сделать пешеходный проход (тротуар) вдоль домов по ул. Ипподромской, 23, 21, по пути в детское поликлиническое отделение N 2 ГАУЗ НСО Городская клиническая поликлиника N 1 (ул. Фрунзе, 57а) | Сделать пешеходный проход (тротуар) | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4627 | 40-095 | Сделать полноценный проход между выходом из метро на станции "Маршала Покрышкина" в сторону пешеходного перехода через ул. Ольги Жилиной на светофоре (убрать киоск мороженого и рекламный щит) | Сделать полноценный проход между выходом из метро на станции "Маршала Покрышкина" в сторону пешеходного перехода через ул. Ольги Жилиной на светофоре | - | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа, ДЗиИО |
| 4628 | 40-096 | По ул. Демьяна Бедного, 70, установить детскую горку для круглогодичного использования (в том числе в зимнее время) | Установить детскую горку для круглогодичного использования | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4629 | 40-097 | Устройство пешеходной дорожки с торца дома по ул. Демьяна Бедного, 70, до Ипподромской магистрали (со стороны 1-го и 4-го подъездов) | Устройство пешеходной дорожки | 2400,0 | - | - | - | - | 2400,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4630 | 40-098 | Разработка и реализация проекта по организации сквера на муниципальной территории в рамках домов по ул. Демьяна Бедного, 60, 58, 58а | Разработка и реализация проекта по организации сквера | - | - | - | - | - | - | 2018 | Администрация Центрального округа, ДТиДБК |
| 4631 | 40-099 | Выполнить работы по аварийной обрезке деревьев вдоль линии электропередачи по ул. Татарской, ул. Потанинской, ул. Романова, Гуляевскому пер., Татарскому спуску с последующим вывозом деревьев (спиленных) | Оказать содействие в аварийной обрезке деревьев вдоль линии электропередачи с последующим вывозом спиленных деревьев | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4632 | 40-100 | Изменить регламент очистки от снега в зимнее время улиц: Татарской, Потанинской, Гуляевского пер. | Изменить регламент очистки от снега в зимнее время ул. Татарской, ул. Потанинской, Гуляевского пер. | - | - | - | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 4633 | 40-101 | Включить частный сектор по ул. Потанинской, ул. Романова, ул. Татарской в план газификации города | Включить частный сектор по улицам Потанинской, Романова, Татарской в план газификации города | 30000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4634 | 40-102 | По ул. Ермака, 85, дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | Установить дополнительно детские игровые и спортивные элементы | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4635 | 40-103 | Обратиться к администрации МКДОУ д/с N 451 по вопросу упорядочения парковок для родителей посещающих детей для урегулирования напряженной ситуации с автотранспортом в утреннее и вечернее время | Упорядочить парковку у МКДОУ д/с N 451 для автотранспорта родителей детей, посещающих учреждение | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 4636 | 40-104 | Решить вопрос водоотведения в МКДОУ д/с N 451 минуя придомовую территорию дома по ул. Ермака, 85 | Организация водоотведения | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4637 | 40-105 | Открыть проезд по проезжей части ул. Ермака (от ул. Ипподромской до ул. Селезнева) | Рассмотреть вопрос об открытии проезда по проезжей части улицы | - | - | - | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4638 | 40-106 | По ул. Кольцова, 130, установить многофункциональную детскую площадку | Установить многофункциональную детскую площадку | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа |
| 4639 | 40-107 | По ул. Ипподромской, 34/1, дополнить существующую детскую площадку детскими и спортивными элементами | Установить детские игровые и спортивные элементы | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4640 | 40-108 | Сделать пандусы на переходном мосту от остановки автобуса "Некрасова" около дома N 32 по ул. Ипподромской, удлинить парковку до угла дома | Сделать пандусы на переходном мосту | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4641 | 40-109 | Сделать ливневую канализацию до Ипподромской магистрали от дома по ул. Ипподромской, 32 | Строительство ливневой канализации | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4642 | 40-110 | Исполнение проекта обустройства дворовой территории дома по ул. Ипподромской, 31 | Обустройство придомовой территории | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 4643 | 40-111 | По ул. Крылова, 57, провести работы по благоустройству придомовой территории (асфальтирование, планировка парковочных карманов и т.д.) | Благоустройство придомовой территории | 740,0 | - | - | - | 740,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4644 | 40-113 | Исключить из схемы временных объектов павильон по ул. Ипподромской, 32/1 | Исключить из схемы временных объектов павильон | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДЗиИО |
| 4645 | 40-114 | По ул. Ипподромской, 27, установить детскую площадку и спортивные элементы | Установить детскую площадку и спортивные элементы | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | 2019 | Администрация Центрального округа |
| 4646 | 40-115 | Сделать пешеходную дорожку вдоль дома по ул. Ипподромской, 27 | Строительство пешеходной дорожки | 110,0 | - | 110,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа |
| 4647 | 40-116 | Строительство пешеходной дорожки до светофора по ул. Семьи Шамшиных с ул. Максима Горького | Строительство пешеходной дорожки | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4648 | 40-117 | Строительство пешеходной дорожки от МБОУДОД ДШИ N 30 до перекрестка с ул. Семьи Шамшиных | Строительство пешеходной дорожки | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4649 | 40-118 | Укрепить грунт на территории жилого дома N 12 по ул. Семьи Шамшиных | Укрепление грунта | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4650 | 40-119 | Устройство безопасного покрытия, предназначенного для игр в баскетбол, волейбол, на двух спортивных площадках МБОУ СОШ N 29 (ул. Октябрьская, 89а) | Устройство безопасного покрытия на площадках для волейбола и баскетбола | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 4651 | 40-120 | Реконструкция и модернизация оборудования школьной столовой МБОУ СОШ N 29 | Реконструкция и модернизация оборудования школьной столовой | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 4652 | 40-121 | Реконструкция здания, строительство пристройки для начальной школы МБОУ СОШ N 29 (ул. Октябрьская, 89а) | Реконструкция здания, строительство пристройки для начальной школы (ул. Октябрьская, 89а) | 180000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4653 | 40-122 | Создание лыжной базы на территории МБОУ "Экономический лицей" (с формированием лыжной трассы) | Создание лыжной базы, формирование лыжной трассы | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4654 | 40-123 | Реконструкция пристройки бассейна и учебных мастерских (3-й этаж) с увеличением дополнительных объектов учебных классов МБОУ "Экономический лицей" | Реконструкция пристройки бассейна и учебных мастерских с увеличением площадей учебных классов | 91000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4655 | 40-124 | Обеспечение доступности образования для людей с ограниченными возможностями (пандус и др.) в МБОУ "Экономический лицей" | Устройство пандуса | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | 2019 | ДО |
| 4656 | 40-125 | Реконструкция входной зоны в МБОУ "Экономический лицей" с уличной стороны | Реконструкция входной зоны | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4657 | 40-126 | Капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с N 495 (ул. Депутатская, 58а) | Капитальный ремонт бассейна | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | 2019 | ДО |
| 4658 | 40-127 | Замена забора на территории МКДОУ д/с N 495 | Замена забора | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | ДО |
| 4659 | 40-128 | Ремонт асфальтового полотна на входе в МКДОУ д/с N 495 | Ремонт асфальтового покрытия при входе на территорию | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4660 | 40-129 | Асфальтирование и благоустройство внутренней территории МКДОУ д/с N 376 (ул. Чаплыгина, 101) | Асфальтирование и благоустройство внутренней территории | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4661 | 40-130 | Устройство детской спортивной площадки с безопасным покрытием в МКДОУ д/с N 376 | Установить детскую спортивную площадку с безопасным покрытием | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | ДО |
| 4662 | 40-131 | Провести капитальный ремонт бассейна, находящегося в аварийном состоянии, в МКДОУ д/с N 376 | Капитальный ремонт бассейна | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | 2019 | ДО |
| 4663 | 40-132 | Провести капитальный ремонт МКДОУ д/с N 376 (фасад, отмостки, электрика) | Провести ремонт фасада, отмосток и электрики здания | 4500,0 | - | 600,0 | 800,0 | 1100,0 | 2000,0 | 2017 - 2020 | ДО |
| 4664 | 40-133 | Поставить камеры видеонаблюдения для безопасности детей в МКДОУ д/с N 376 | Установить камеры наблюдения | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4665 | 40-134 | Спроектировать и построить переход из пищеблока в основное здание МКДОУ д/с N 376 | Спроектировать и построить переход из пищеблока в основное здание | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4666 | 40-135 | Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 (ул. Державина, 51) | Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 | - | - | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 4667 | 40-136 | Устроить на футбольном поле МКДОУ д/с N 421 искусственное покрытие | Установить на футбольном поле искусственное покрытие | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4668 | 40-137 | Провести реконструкцию МКДОУ д/с N 117 (ул. Крылова, 42) | Провести реконструкцию здания | 109000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| 4669 | 40-138 | Ремонт входной зоны центрального входа в МКДОУ д/с N 117 | Ремонт входной зоны центрального входа | 110,0 | - | - | 110,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4670 | 40-139 | Частичная замена асфальтового покрытия, замена ограждения в МКДОУ д/с N 117 | Частично заменить асфальтовое покрытие и заменить ограждение | 1250,0 | - | 450,0 | - | - | 800,0 | 2017, 2020 | ДО |
| 4671 | 40-140 | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 117 | Установить малые игровые формы | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4672 | 40-141 | Оборудование автогородка на уличной площадке МКДОУ д/с N 117 | Оборудовать автогородок на уличной площадке | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4673 | 40-142 | Оборудование спортивной площадки в МКДОУ д/с N 117 | Оборудовать спортивную площадку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | ДО |
| 4674 | 40-143 | Замена аварийных окон в МКДОУ д/с N 117 | Заменить аварийные окна | 340,0 | - | - | 340,0 | - | - | 2018 | ДО |
| 4675 | 40-144 | Установка камер видеонаблюдения на территории и в помещении МКДОУ д/с N 117 | Установить камеры видеонаблюдения на территории и в помещении | 240,0 | - | - | - | 240,0 | - | 2019 | ДО |
| 4676 | 40-145 | Установка автоматических ворот в МКДОУ д/с N 117 | Установить автоматические ворота | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2016 | ДО |
| 4677 | 40-0015 | Выполнить строительство детского сада в Центральном районе на 220 мест на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ломоносова, 59, ул. Державина, 59 | Строительство детского сада | 320000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДО |
| Единый избирательный округ |
| Дзержинский район, единый избирательный округ, депутат Барсук Владимир Евгеньевич |
| 4678 | 41-001 | Установить детскую площадку на территории ТОС "Коминтерна" | Установка детской площадки | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| (п. 4678 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 N 324) |
| 4679 | 41-002 | Установить детскую площадку между домами N 9 и N 7 по ул. Республиканской | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Дзержинского района |
| 4680 | 41-003 | Обрезка тополей (12 шт.) между домами N 9 и N 7 по ул. Республиканской | Обрезка тополей | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 2016 | Администрация Дзержинского района |
| 4681 | 41-004 | Ремонт дороги ЩПС по ул. Геологической и ул. Печерской | Ремонт дороги ЩПС | 3300,0 | - | - | - | 3300,0 | - | 2019 | ДТиДБК |
| 4682 | 41-005 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 23 по ул. Республиканской | Благоустройство придомовой территории | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4683 | 41-006 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Республиканской, 23 | Установка детской площадки | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Дзержинского района |
| 4684 | 41-007 | Установка спортивной площадки по адресу: ул. Республиканской, 23 | Установка спортивной площадки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2018 | Администрация Дзержинского района |
| 4685 | 41-008 | Ремонт тротуара по ул. Республиканской вдоль дома N 23 по ул. Республиканской | Ремонт тротуара | 1300,0 | - | - | - | 1300,0 | - | 2019 | ДЭЖКХ |
| 4686 | 41-009 | Ремонт дорожного полотна улиц микрорайона Золотая горка (улицы: Европейская, Науки, Циолковского, Верещагина, Джамбула, Зейская, Дежнева, Потемкина, Грекова; тупики: Циолковского, Грекова; переулки: 1-й и 2-й Грекова, Дежнева, Верещагина) | Ремонт дорожного полотна | 7200,0 | - | 2000,0 | 2000,0 | 3200,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| 4687 | 41-010 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода на пр. Дзержинского с разметкой "зебра" на остановке общественного транспорта "Ул. Волочаевская" (между домами NN 38, 73 по пр. Дзержинского) | Устройство пешеходного перехода с разметкой "зебра" | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4688 | 41-011 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой "зебра" между домами NN 3б и 4 по ул. Ползунова | Устройство пешеходного перехода с разметкой "зебра" | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4689 | 41-012 | Установка шумозащитного экрана (щита) вдоль детской площадки со стороны пр. Дзержинского (вблизи дома N 159 по пр. Дзержинского) | Установка шумозащитного экрана | 3000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4690 | 41-013 | Ремонт дороги ЩПС по улицам: Почтовой, Ярослава Гашека, Караваева, Черенкова, Почтовый Лог; переулкам: Воронежскому, Давыдовского, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му Почтовому | Ремонт дорог ЩПС | 24000,0 | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 14000,0 | 2018 - 2020 | ДТиДБК |
| 4691 | 41-014 | Ремонт асфальтового покрытия на ул. Коминтерна и ул. Технической с устройством пешеходных тротуаров | Ремонт асфальтового покрытия с устройством пешеходных тротуаров | 25000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 5000,0 | - | - | 2016 - 2018 | ДТиДБК |
| 4692 | 41-015 | Ремонт асфальтового покрытия на 3-м Почтовом переулке | Ремонт асфальтового покрытия | 1600,0 | - | - | 1600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК |
| 4693 | 41-016 | Установка светофора на остановке общественного транспорта "Почтовая" по ул. Волочаевской | Установка светофора | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4694 | 41-017 | Ремонт дороги ЩПС по ул. Экономической в сторону лога до пер. Давыдовского | Ремонт дороги ЩПС | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4695 | 41-018 | Восстановление асфальтового покрытия на трамвайных путях на пересечении 9-го Почтового пер. и ул. Волочаевской | Работы по восстановлению асфальтового покрытия | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4696 | 41-019 | Замена водопровода по улицам: Рылеева, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Почтовой, Ярослава Гашека, Караваева, Черенкова и переулку Давыдовского (от дома N 1 до дома N 19) | Замена водопровода | 112701,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДЭЖКХ |
| 4697 | 41-020 | Замена центрального трубопровода холодной воды по ул. Грекова | Замена центрального трубопровода холодной воды | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| Кировский район, единый избирательный округ, депутат Трубников Сергей Михайлович |
| 4698 | 42-001 | Разработать проект объединения территорий: бульвар по ул. Петухова (от администрации района до АЗС "Газпромнефть"), сквер "Союз Кировчан", городок аттракционов "Затулинский", через формирование трех бульваров в составе живых скверов в частях: архитектурно-строительной, маркетинговой, озеленения и благоустройства | Разработка проекта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДКСиМП |
| Кировский район, Октябрьский район, единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| Кировский район |
| 4699 | 43-001 | Строительство линии наружного освещения от остановки общественного транспорта "Транспортная" до остановки общественного транспорта "Пл. Кирова" | Строительство линии наружного освещения | 1718,0 | - | - | - | - | 1718,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4700 | 43-002 | Прокладка тротуаров: от пл. Кирова до дома N 14/6 по ул. Петухова, от остановки общественного транспорта "Транспортная" до дома N 14/8 по ул. Петухова, от дома N 14/8 по ул. Петухова до дома N 64 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Строительство тротуаров | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4701 | 43-003 | Строительство дороги от дома N 12 по ул. Петухова до ул. Виктора Уса | Строительство дороги | 100000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4702 | 43-004 | Продление и благоустройство бульвара по ул. Петухова до ул. Виктора Уса | Благоустройство бульвара | 20000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4703 | 43-005 | Восстановление ограждения на хоккейной коробке, расположенной на придомовой территории домов NN 14/8, 14/7, 14/6 по ул. Петухова | Ремонт ограждения | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4704 | 43-006 | Продление ул. Петухова до проектируемой ул. Краснодарской | Строительство дороги | 150000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4705 | 43-007 | Восстановление тротуара до магазина "Лента" по ул. Петухова от домов NN 95 103 | Строительство тротуара | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4706 | 43-008 | Восстановление ограждения на хоккейной коробке, расположенной на придомовой территории домов NN 95, 95/1, 97 по ул. Петухова | Ремонт ограждения | 800,0 | - | - | - | - | 800,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 4707 | 43-009 | Ограждение спортивной площадки между домами NN 101/3, 103/3 по ул. Петухова | Установка ограждения | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2020 | Администрация Кировского района |
| 4708 | 43-010 | Установка тренажеров на придомовой территории домов NN 95, 99, 101 по ул. Петухова | Установка тренажеров | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района |
| (п. 4708 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| 4709 | 43-011 | Проведение освещения на хоккейной коробке, расположенной на придомовой территории домов NN 14/8, 14/7, 14/6 по ул. Петухова | Организация освещения хоккейной коробки | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | ДЭЖКХ |
| 4710 | 43-012 | Организовать автобусный маршрут на микрорайон Акатуйский | Организация маршрута общественного транспорта | - | - | - | - | - | - | 2020 | ДТиДБК |
| 4711 | 43-013 | Демонтаж самовольно установленных ограждений на дорогах частного сектора (8-й Бронный переулок, 13-й Бронный переулок) | Благоустройство дорог | - | - | - | - | - | - | 2016 | Администрация Кировского района |
| (п. 4711 в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.10.2016 N 302) |
| Октябрьский район |
| 4712 | 43-014 | Оказать содействие во включении в ведомственную целевую программу "Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий" на 2012 - 2017 годы домов, расположенных по адресам: дома NN 1, 58, 162, 160, 166, 168, 170 по ул. Грибоедова, дом N 6 по ул. Красносельской, дома NN 167, 165, 163 по ул. Коммунстроевской | Рассмотреть вопрос о возможности включения жилых домов в программу | - | - | - | - | - | - | 2017 | УЖВ |
| Первомайский район, единый избирательный округ, депутат Панферов Евгений Андреевич |
| 4713 | 44-001 | Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Аксенова и Баганской | Проектирование и строительство кольцевой развязки | 50000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4714 | 44-002 | Установка светофорного объекта на пересечении улиц Героев Революции и Аксенова | Установка светофорного объекта | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | 2016 | ДТиДБК |
| 4715 | 44-003 | Приобретение звукового и светового оборудования для МБУ МЦ "Дом Молодежи" по ул. Эйхе, 1 | Приобретение звукового и светового оборудования: системы синхронного видеопроектирования (2 экрана, 2 проектора, синхронизатор), 2-х световых пушек, прибора лазерных световых эффектов, прибора ультрафиолетовой подсветки белого, радиомикрофонов (4 комплекта), микрофонов шнуровых (6 шт.) | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2018 | ДКСиМП |
| 4716 | 44-004 | Установка современного детского открытого комплекса по адресу: ул. Звездная, 7 (территория между домом и железной дорогой) | Установка детского городка | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | 2019 | Администрация Первомайского района |
| 4717 | 44-005 | Увеличить количество элементов на детской площадке между ул. Одоевского, 1/8, и ул. Одоевского, 1/9 | Установка дополнительных элементов | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4718 | 44-006 | Благоустройство дороги с нанесением асфальтового покрытия от железнодорожного переезда до дома N 11 по ул. Звездной | Благоустройство дороги с нанесением асфальтового покрытия | 10000,0 | - | - | - | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК |
| 4719 | 44-007 | Благоустройство спусков с Бердского шоссе с нанесением асфальтового покрытия до ул. Приобской | Благоустройство спусков с нанесением асфальтового покрытия | 3000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК |
| 4720 | 44-008 | Установка искусственных дорожных неровностей по ул. Звездной, 7а | Установка искусственной дорожной неровности | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | 2020 | ДТиДБК |
| 4721 | 44-009 | Облагородить и развить парковую зону за домом по адресу: ул. Одоевского, 1/11 (заасфальтировать тротуарные дорожки, огородить территорию зеленой зоны декоративным забором, установить скамейки, установить фонарные столбы, установить мусорные урны) | Развитие парковой зоны за домом по адресу: ул. Одоевского, 1/11: асфальтирование тротуарных дорожек, ограждение территории зеленой зоны декоративным забором, установка на территории зеленой зоны скамеек, фонарных столбов, мусорных урн | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2020 | Администрация Первомайского района |
| 4722 | 44-010 | Устройство тротуара от дома N 1 по ул. Брюсова до дома N 2а по ул. Пихтовой к Центру социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями "Водолей" (участок, ограниченный улицами Брюсова - Пихтовой) | Устройство тротуара | 1600,0 | - | 1600,0 | - | - | - | 2017 | ДТиДБК |
| 4723 | 44-011 | Реконструкция уличного освещения от дома N 1 по ул. Брюсова до дома N 2а по ул. Пихтовой к Центру социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями "Водолей" (участок улиц Брюсова - Пихтовой) | Реконструкция уличного освещения | 322,0 | - | - | - | 322,0 | - | 2019 | ДТиДБК |

--------------------------------

<*> Срок реализации наказа избирателей может превысить срок полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.

Примечания: используемые сокращения:

ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;

УЖВ - управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

УАСИ - управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска;

УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска;

Администрация Дзержинского района - администрация Дзержинского района города Новосибирска;

Администрация Калининского района - администрация Калининского района города Новосибирска;

Администрация Кировского района - администрация Кировского района города Новосибирска;

Администрация Ленинского района - администрация Ленинского района города Новосибирска;

Администрация Октябрьского района - администрация Октябрьского района города Новосибирска;

Администрация Первомайского района - администрация Первомайского района города Новосибирска;

Администрация Советского района - администрация Советского района города Новосибирска;

Администрация Центрального округа - администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

МКДОУ д/с - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МАДОУ д/с - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

ДШИ - детская школа искусств;

ДДК - детский Дом культуры;

ДК - Дом культуры;

ТОС - территориальное общественное самоуправление;

ТЦ - торговый центр;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение;

ПВХ - поливинилхлорид;

ЩПС - щебеночно-песчаная смесь;

ЦТП - центральный тепловой пункт.